**Opis predmetu zákazky**

Služby stavebného dozoru v rámci realizácie stavby *„Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejnej vodovodnej siete“* budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou súladu projektovej a technickej dokumentácie s realizáciou, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažovanie zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác, ako napr:

* Zúčastniť sa na odovzdávaní staveniska zhotoviteľovi
* Organizovať kontrolné dni
* Kontrolovať súlad prác s projektovou dokumentáciou
* Kontrolovať súlad prác s podmienkami stanovených stavebným povolením
* Informovať investora o nedostatkoch zistených na stavbe
* Riešiť reklamácie so zhotoviteľom, tlačiť na ich promptné odstránenie
* Viesť záznam v stavebnom denníku
* Odsúhlasovať prípadné zmeny oproti projektu
* Kontrolovať zhotovovanie pravidelného záznamu v stavebnom denníku zhotoviteľom
* Zhotovovať fotodokumentáciu počas výstavby
* Skontrolovať jednotlivé časti stavby pred ich zakrytím atď.
* Kontrolovať časový postup prác oproti harmonogramu výstavby
* Kontrola faktúr oproti skutočne realizovanému rozsahu prác a použitých materiálov
* Zúčastniť sa odovzdania stavby a kolaudačného konania.
* Počas vykonávania služby je Poskytovateľ povinný úzko spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami.
* Plánované náklady na realizáciu stavby sú približne 475 900,- EUR bez DPH.
* Plánovaná doba realizácie pre je cca 6 mesiacov.