Príloha č. 2 - Doba plnenia Diela, časový harmonogram

Doba plnenia Diela je v súlade s harmonogramom, uvedeným nižšie.

Časový harmonogram

Detailný plán realizácie diela vypracuje Zhotoviteľ do 10 (desiatich) pracovných dní od účinnosti Zmluvy o dielo, pričom tento podlieha schváleniu Riadiaceho výboru a stáva sa záväzným.

Harmonogram jednotlivých častí diela:

| ID | Aktivita | Fakturačný míľnik | Koniec |
| --- | --- | --- | --- |
| Časť 1 | Analýza a dizajn | FM 1 | do 30.06.2025 |
| Časť 2 | Implementácia a testovanie | FM 2 | do 31.01.2026 |
| Časť 3 | Nasadenie na PROD a Postimplementačná podpora | FM 2 | do 31.01.2026 |
| Časť 4 | Dodanie softvérových licencií | FM 3 | do 31.01.2026 |
| Časť 5 | Celková akceptácia a podpis Záverečného akceptačného protokolu | FM 3 | najneskôr do 31.01.2026 |

Dodávka bude realizovaná waterfall metódou.

Termín vrátane ukončeného akceptačného konania (podpis Akceptačného protokolu).

Postimplementačná podpora v dĺžke trvania minimálne jeden mesiac.