Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości w Gminie Pawonków w 2025 r.”

I.    Dane Zamawiającego

Gmina Pawonków

ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków

NIP: 5751865128  REGON: 151398474

II.    Opis Przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV)

90 50 00 00-2  usługi związane z odpadami

90 51 20 00-9  usługi transportu odpadów

90 53 30 00-2  usługi gospodarki odpadami

90 65 00 00-8  usługi usuwania azbestu

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem lub zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości w Gminie Pawonków w ilości około 254,025 Mg.

- Zadanie obejmuje:

- Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie (DZTU) płyt azbestowo-cementowych (falistych) obejmujący zdjęcie pokryć dachowych, ich pakowanie, trwałe związanie z paletą transportową, oznakowanie, transport do miejsca unieszkodliwienia i rozładunek wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonego wyłącznie do tego celu lub na wydzielonych częściach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zakres prac będzie dotyczył również usunięcie płyt azbestowych, które podczas demontażu uległy rozdrobnieniu.

- Zbieranie, transport i unieszkodliwienie (ZTU) płyt azbestowo-cementowych (falistych) obejmujący pakowanie zdjętych pokryć dachowych (w okresie poprzedzającym niniejsze postępowanie), trwałe związanie z paletą transportową, ich oznakowanie, transport do miejsca unieszkodliwienia i rozładunek wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonego wyłącznie do tego celu lub na wydzielonych częściach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zakres prac dotyczy również usunięcia płyt azbestowych, które są rozdrobnione.

Zadanie I

- Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie (DZTU) – łącznie w ilości ok. 45,750 Mg (ilość z 11 budynków gospodarczych).

- Zbieranie, transport i unieszkodliwienie (ZTU) – łącznie w ilości ok 170,925 Mg (ilość z 3 nieruchomości, na których właściciele wcześniej zdemontowali pokrycia azbestowe).

Zadanie II

- Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie (DZTU) – łącznie w ilości ok. 20,775 Mg (ilość z 17 zabudowań, w tym 14 budynków gospodarczych i 3 budynki mieszkalne ).

- Zbieranie, transport i unieszkodliwienie (ZTU) – łącznie w ilości ok 16,575 Mg (ilość z 7 nieruchomości, na których właściciele wcześniej zdemontowali pokrycia azbestowe).

3. Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia harmonogramu prowadzenia prac z podaniem daty i planowanej godziny.

- dokonania zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz posiadania dokumentu potwierdzającego dokonania stosownych zgłoszeń w terminie (właściwy organ musi pisemnie potwierdzić przyjęcie zgłoszenia); zgłoszenie dotyczy zarówno wyrobów zawierających azbest usuwanych z budynków mieszkalnych, gospodarczych jak i zgromadzonych na nieruchomościach.

- ważenia wyrobów zawierających azbest na poszczególnych nieruchomościach, z których usuwane są wyroby w trakcie ich odbioru odrębnie dla każdego punktu demontażu/odbioru.

- sporządzenie protokołu odbioru robót odrębnie dla każdego punktu demontażu/odbioru (wg wzoru –załącznik nr 4), wygenerowanych z systemu BDO kart przekazania odpadów na składowisko gdzie dokonano unieszkodliwienia usuwanych wyrobów zawierających azbest (w statusie z potwierdzonym transportem) wraz z wykazem nieruchomości których dana karta dotyczy.

- złożenia oświadczenia Zamawiającemu o „prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych”.

Dokumenty o których mowa w podpunkcie a), b), d) i e) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu.

4. Odbiorem zostaną objęte wyroby zawierające azbest w postaci płyt falistych azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie.

5. Łączna (zadanie I i zadanie II) ilość nieruchomości objętych zamówieniem oraz ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia:

- budynki mieszkalne –3 obiekty na łączną masę wyrobów zawierających azbest: 7,56 Mg (tony),

- budynki gospodarcze – 25 obiektów na łączną masę wyrobów zawierających azbest: 58,965 Mg (tony),

- wyroby zawierające azbest zgromadzone – 10 nieruchomościach na łączną masę wyrobów: 187,500 Mg (tony).

Podane wartości są wartościami szacunkowymi wynikającymi ze złożonych przez właścicieli nieruchomości wniosków. Ilość nieruchomości i masa odpadów może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) m.in. w związku z rezygnacją właściciela. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania za nieosiągnięcie bądź przekroczenie wskazanych wielkości. Zamawiający zastrzega, iż zapłaci za rzeczywistą ilość zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ważenia pojazdów przed rozpoczęciem zbierania odpadów zawierających azbest i po jego zakończeniu we wskazanym punkcie ważenia- Pawonków, ul. Lubliniecka 67 (PSZOK).

W każdym przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac na nieruchomości, że rzeczywista masa wyrobów zawierających azbest przekracza podane wartości z zestawienia, nadwyżka może zostać usunięta na koszt Zamawiającego wyłącznie po jego każdorazowej zgodzie i w ilości przez niego określonej.

6. Zamawiający po podpisaniu umowy niezwłocznie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest z uszczegółowionym zakresem rzeczowym prac i szacowaną ilością wyrobów przeznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia.

Wykaz będzie zawierał dane osobowe właścicieli nieruchomości- imię i nazwisko, adres nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nr działki, nr obrębu ewidencyjnego. W związku z tym, Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 8 do SWZ).

7. Termin usunięcia wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości Wykonawca ustala indywidualnie z każdym właścicielem, jednak dla prac związanych z demontażem wyrobów z dachu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, a dla odbiorów wyrobów zdemontowanych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. Ustalony termin musi być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie może przekraczać końcowego terminu realizacji zamówienia. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac z terminem ich realizacji dla każdej nieruchomości (data i planowana godzina).

8.  Wykonawca realizując zamówienie na danej nieruchomości zważy usuwane z posesji wyroby zawierające azbest w obecności właściciela nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego oraz na miejscu spisze protokół odbioru robót (wg wzoru określonego przez Zamawiającego- załącznik nr 7 do SWZ) z wykonanych czynności i ilości odebranych wyrobów/odpadów z każdej nieruchomości odrębnie dla każdego punktu demontażu/odbioru. Nieobecność przedstawiciela Zamawiającego nie wstrzymuje prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

9.  Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren ich wykonania.

10. Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku wykonywanych prac.

11. Transport usuwanych wyrobów zawierających azbest będzie wykonywany z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, samochodami do tego przystosowanymi. Zakazane jest mieszanie i jednoczesne transportowanie wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu Gminy Pawonków i innych gmin.

12. Usuwane odpady będą niezwłocznie unieszkodliwiane na składowisku uprawnionym do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie. Wykonawca, przed rozpoczęciem wykonywania prac, poinformuje pisemnie Zamawiającego, o danych adresowych składowiska, na którym będą unieszkodliwiane odpady oraz o dokumencie potwierdzającym zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności, jak również o każdych zmianach w tym zakresie.

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane swoim/podwykonawcy działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Na żądanie Zamawiającego przedstawi posiadaną polisę.

14. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54).

- Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r. , poz. 643).

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz.1824).

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

15. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa, za wyjątkiem podwykonawstwa w zakresie transportu.

III. Termin wykonania umowy.

            - Realizacja zadania od dnia podpisania umowy:

- Zadanie I – do 31 lipca 2025 r.

- Zadanie II – do 16 września 2025 r.

przy czym za zakończenie przyjmuje się dzień przekazania odpadów na uprawnione składowisko, potwierdzone kartami przekazania odpadów.

            - Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania I (protokoły odbioru robót, karty przekazania odpadów) należy dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie po realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 6 sierpnia 2025 r.

            - Ostatecznym terminem zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia jest data spisania protokołu odbioru końcowego z wykonania całego zadania (bez uwag) po dostarczeniu wszystkich dokumentów nie później niż do 22 września 2025 r.

            - Zadanie składające się z Zadania I i II zostanie rozliczone na podstawie jednej faktury po całkowitym zakończeniu wykonania przedmiotu zamówienia.