****

zadÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY

verejnou súťažou podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

**„Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti tunelov Žilina a Ovčiarsko a technologického vybavenia diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka“**

DRUH ZÁKAZKY: POSKYTNUTIE SLUŽBY

05/2025

**Obsah súťažných podkladov**

[**A.1 POKYNY PRE**  **záujemcov/ UCHÁDZAČOV**](#_A.1__POKYNY)

**Časť I.**

**Všeobecné informácie**

1 Identifikácia verejného obstarávateľa

2 Predmet zákazky

3 Rozdelenie predmetu zákazky

4 Variantné riešenie

5 Miesto a termín plnenia predmetu zákazky

6 Zdroj finančných prostriedkov

7 Typ zmluvy

8 Lehota viazanosti ponuky

**Časť II.**

**Komunikácia a vysvetľovanie**

9 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

10 Vysvetlenie informácií

11 Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky

**Časť III.**

**Príprava ponuky**

12 Forma a spôsob predkladania ponuky

13 Jazyk ponuky

14 Mena a ceny uvádzané v ponuke

15 Zábezpeka

16 Obsah ponuky

17 Náklady na prípravu ponuky

**Časť IV.**

**Predkladanie ponuky**

18 Predloženie ponuky

19 Registrácia a autentifikácia uchádzača

20 Lehota na predkladanie ponuky

21 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

**Časť V.**

**Otváranie a vyhodnotenie ponúk**

22 Otváranie ponúk

23 Preskúmanie ponúk

24 Dôvernosť procesu verejného obstarávania

25 Vyhodnocovanie ponúk

26 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

27 Využitie subdodávateľov

28 Oprava chýb

**Časť VI.**

**Prijatie ponuky**

29 Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

30 Uzavretie zmluvy

31 Zrušenie verejného obstarávania

32 Ochrana osobných údajov

[**A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a PRAVIDLÁ JEHO uplatnenia**](#_A.2_KRITÉRIum_NA)

[**A.3 Podmienky účasti uchádzačov**](#_A.3_PODMIENKY_ÚČASTI)

[**B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**](#_B.1_OPIS_PREDMETU)

[**B.2 SPÔSOB URČENIA CEN**](#_B.2_SPÔSOB_URČENIA)**Y**

[**B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY plneNIA PREDMETU ZÁKAZKY**](#_B.3__OBCHODNÉ)

**PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM**

Príloha č. 1 k časti A.1 - Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 k časti A.1 - Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014

Príloha č. 1 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria   
(súčasť Príloh č. 1-15 k časti B.2 a zároveň aj ako Príloha č. 16 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1 k časti A.3 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 7 zákona   
Príloha č. 2 k časti A.3 - Jednotný európsky dokument

Príloha č. 3 k časti A.3 - Životopis kľúčového experta

Príloha č. 4 k časti A.3 - Referenčný list

Príloha č. 5 k časti A.3 - Zoznam kľúčových expertov   
(zároveň ako Príloha č. 25 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1 k časti B.1 - Zoznam osôb zodpovedných za pokytnutie služby   
(zároveň ako Príloha č. 26 k Rámcovej dohode)

Prílohy č. 1-15 k časti B.2 – Špecifikácia ceny

Príloha č. 1 k časti B.3 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (zároveň ako Príloha č. 17 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 2 k časti B.3 - Vzor tlačiva „Protokol o vade alebo poruche“   
(zároveň ako Príloha č. 18 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 3 k časti B.3 - Minimálne požiadavky na vytvorenie cenovej ponuky na opravu technologického zariadenia   
(zároveň ako Príloha č. 19 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 4 k časti B.3 - Minimálne požiadavky na obsah servisného denníka   
(zároveň ako Príloha č. 20 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 5 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok   
(zároveň ako Príloha č. 21 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 6 k časti B.3 - Dohoda o mlčanlivosti   
(zároveň ako Príloha č. 23 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 7 k časti B.3 - Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických   
a Technický dozor objednávateľa (zároveň ako Príloha č. 24 k Rámcovej dohode)

# A.1 POKYNY PRE záujemcov/ UCHÁDZAČOV

**Časť I.**

**Všeobecné informácie**

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov organizácie: Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Sídlo organizácie: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

IČO: 35 919 001

IČ DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT: SPSRSKBA

Internetová adresa organizácie (URL): [www.ndsas.sk](http://www.ndsas.sk)

Profil verejného obstarávateľa: <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127>

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Jantošová

Telefón: +421 2 5831 1701

E-mail: [jana.jantosova@ndsas.sk](mailto:alexandra.senkarova@ndsas.sk)

1. **Predmet zákazky**
   1. Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), zákazka na **poskytnutie služby** s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „SP“).
   2. Názov predmetu zákazky:

**„Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti tunelov Žilina a Ovčiarsko a technologického vybavenia diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka“**

* 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky „Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti tunelov Žilina a Ovčiarsko a technologického vybavenia diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka“, je poskytnutie služby a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti tunelov Ovčiarsko a Žilina, technologického vybavenia diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa, vrátane integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica v správe SSÚD 5 Považská Bystrica. Súčasťou predmetu zákazky je aj plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností.

* 1. Postup vo verejnom obstarávaní:

verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona.

* 1. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

50532000-3 Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia

50343000-1 Opravy a údržba videozariadení

50232200-2 Údržba dopravných návestí

50312300-8 Údržba a opravy zariadení dátových sietí

50344000-8 Opravy a údržba optických zariadení

50312600-1 Údržba a opravy zariadení informačných technológií

50330000-7 Údržba telekomunikačných zariadení

50333000-8 Údržba rádiokomunikačných zariadení

50334400-9 Údržba komunikačných sústav

50413200-5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení

* 1. Predpokladaná hodnota zákazky: **14 064 811,80 EUR bez DPH** (slovom: štrnásť miliónov šesťdesiatštyritisícosemstojedenásť eur a 80 centov) bez dane z pridanej hodnoty.

1. **Rozdelenie predmetu zákazky**
   1. Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti.
   2. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že sa na diaľničnom privádzači Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa a na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka nachádzajú tunely Ovčiarsko a Žilina a niekoľko objektov technologického vybavenia diaľnic, ktoré sú navzájom prepojené a predstavujú jeden funkčný celok.   
Kvôli uvedenému je nutné, aby servisné činnosti na všetkých technológiách vykonával jeden dodávateľ s požadovanými schopnosťami a v požadovanej kvalite.

* 1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

1. **Variantné riešenie**
   1. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
   2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
2. **Miesto a termín plnenia predmetu zákazky**
   1. Miesto plnenia predmetu zákazky:

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, vrátane technologického vybavenia tunelov Ovčiarsko a Žilina

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa

Integrované operátorské pracovisko Považská Bystrica

V správe a údržbe:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,

Stredisko správy a údržby diaľnic 5 Považská Bystrica

017 01 Považská Bystrica

* 1. Predpokladaná dĺžka trvania plnenia:

4 roky od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.

Servisná činnosť bude realizovaná podľa harmonogramu servisných činností, uvedeného v tabuľke Prílohy č. 1, 3, 5, 7 a 9 časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP. Súčasťou je harmonogram servisných činností počas platnosti Rámcovej dohody.

* 1. Podrobné vymedzenie miesta plnenia a predpokladaného termínu plnenia predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

1. **Zdroj finančných prostriedkov**
   1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
   2. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Rámcovej dohody.
2. **Typ zmluvy**
   1. Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie **Rámcovej dohody** podľa § 83 ZVO a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) s primeraným použitím § 536 Obchodného zákonníka (ďalej len „Rámcová dohoda“).
   2. Vymedzenie zmluvných podmienok na plnenie predmetu zákazky tvorí B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.
3. **Lehota viazanosti ponuky**
   1. Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“).
   2. V prípade, ak bude podaná námietka podľa § 170 Zákona a začaté konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 171 Zákona alebo ak bude začaté konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím Rámcovej dohody podľa §169 ods. 1 Zákona a Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“) vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa § 173 ods. 11 Zákona, môže to mať podľa Zákona odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže Úrad rozhodnúť, že lehoty, ktoré určil verejný obstarávateľ a lehoty verejnému obstarávateľovi, neplynú. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
   3. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty verejným obstarávateľom oznámenej, resp. primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

**Časť II.**

**Komunikácia a vysvetľovanie**

1. **Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi**
   1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
   2. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa podmienok uvedených v § 20 Zákona.
   3. Verejný obstarávateľ bude na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi používať elektronický prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej aj len „JOSEPHINE“). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.
   4. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>
   5. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome

* 1. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
  2. Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky alebo akúkoľvek inú komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka i prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa, či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný od záujemcu/uchádzača) v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.
  3. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
  4. Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže k predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
  5. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>) a zároveň, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo **„ZAUJÍMA MA TO“** (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.
  6. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE, pričom priamy odkaz na dokumenty alebo informácie podľa prvej časti tejto vety verejný obstarávateľ sprístupní na profile verejného obstarávateľa <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127> (ďalej len „profil“), a to v súlade s § 64 ods 3 Zákona.

1. **Vysvetlenie informácií**
   1. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
   2. Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE „dostatočne vopred“.
   3. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú známi v tejto zákazke, najneskôr však 6 (šesť) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
   4. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 10.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP, aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.
   5. Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemca nevyžiada dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
2. **Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky** 
   1. Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie rámcovej dohody na predmetnú zákazku. Miesto predmetu zákazky je uvedené v bode 5.1 časť A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov a v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP. Z dôvodu bezpečnosti a dodržania interných predpisov verejného obstarávateľa každý záujemca, ktorý sa chce zúčastniť obhliadky, je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému JOSEPHINE najneskôr do 04. 06. 2025 do 10:00 hod. kontaktné údaje o účastníkoch obhliadky: **meno, priezvisko, mobilný telefón a e-mail**.
   2. Podrobnejšie inštrukcie k obhliadke, ako aj termín a miesto stretnutia bude všetkým záujemcom, ktorí potvrdia svoj záujem o obhliadku, doručený prostredníctvom systému JOSEPHINE.
   3. Z obhliadky bude vyhotovený zápis, ktorý bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. Predmetom obhliadky je oboznámenie sa s predmetom zákazky, a teda verejný obstarávateľ v súlade s princípom transparentnosti nebude poskytovať dodatočné informácie týkajúce sa predmetu zákazky. Na obhliadke (tzn. počas obhliadky) nie je prípustné klásť otázky, ktorých predmetom by malo byť vysvetlenie súťažných podkladov alebo OznámeniaZáujemca je následne až po vykonaní obhliadky oprávnený predložiť žiadosť o vysvetlenie informácií v zmysle bodu 10 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP.

**Časť III.**

**Príprava ponuky**

1. **Forma a spôsob predkladania ponuky**
   1. Uchádzač ponuku predkladá elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona vložením do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/> za podmienok:
      1. Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.
      2. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP.
      3. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Uchádzačom navrhovaná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky bude uvedená v ponuke uchádzača spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.
      4. Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na e-mailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
   2. Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených fotokópií týchto dokumentov. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP.
   3. Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto SP.
2. **Jazyk ponuky**
   1. Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky.
   2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a doklad alebo dokument je vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa takýto dokument spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

1. **Mena a ceny uvádzané v ponuke** 
   1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (€ alebo EUR).
   2. Cena za plnenie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
   3. Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
      1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH
      2. sadzba DPH a výška DPH
      3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
   4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, či je alebo nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria (Príloha č. 1 k časti A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia týchto SP).
   5. V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
2. **Zábezpeka**
   1. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa.
   2. Výška zábezpeky je stanovená vo výške 50 000,00 (slovom: päťdesiattisíc) EUR.
   3. **Spôsoby zloženia zábezpeky:**
      1. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo
      2. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
      3. poskytnutím poistenia záruky za uchádzača.

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia.

* 1. **Podmienky zloženia zábezpeky**
     1. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
        1. Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP, musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa určený pre zábezpeky:

**Bankové spojenie: Štátna pokladnica**

**IBAN: SK13 8180 0000 0070 0069 4614**

**SWIFT (BIC): SPSRSKBA**

**variabilný symbol: 082410302**

* + - 1. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP.
      2. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1 a 15.4.1.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.
    1. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
       1. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 časti A1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky.
          1. Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

**Dúbravská cesta 14**

**841 04 Bratislava**

Kontaktné miesto: prízemie – podateľňa: v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase 8:00 – 15:00 hod.

* + - * 1. Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí **„Verejná súťaž – neotvárať“** a doplní heslom:

**„Banková záruka – Výkon servisnej činnosti tunelov Žilina Ovčiarsko a D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka“.**

* + - 1. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1 1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.
      2. V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.
      3. Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto dokument podpisovať.
    1. Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača
       1. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) poistenia záruky.
          1. Originál poistenia záruky vystavený poisťovateľom musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.2.1.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.
          2. Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí **„Verejná súťaž – neotvárať“** a doplní heslom:

**„Poistenie záruky – Výkon servisnej činnosti tunelov Žilina Ovčiarsko a D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka“.**

* + - 1. Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.3.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.
      2. V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.
      3. Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa takýto dokument podpisovať.
  1. **Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky:**
     1. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 (siedmich) dní odo dňa:
        1. uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
        2. márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo
        3. uzavretia Rámcovej dohody.
  2. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 5 až 9 Zákona.
  3. Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu komunikácie verejnému obstarávateľovi.
  4. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom cez systém JOSEPHINE novú lehotu viazanosti ponúk.
     1. Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
     2. Platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo poistenia záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný predĺžiť a doručiť originál bankovej záruky alebo poistenia záruky, prípadne ich dodatok podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Uchádzač môže nahradiť bankovú záruku alebo poistenie záruky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške v tejto lehote.
     3. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 46 ods. 2 ZVO.

1. **Obsah ponuky**

**Ponuka predložená uchádzačom elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE musí obsahovať nasledovné doklady:**

* 1. **Titulný list ponuky** s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto SP.
  2. **Obsah ponuky** (index – položkový zoznam).
  3. Vyplnený formulár „**Všeobecné informácie o uchádzačovi**“ (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP). V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen.
  4. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, v súlade s bodom 18.6.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, **vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny**, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
  5. Zároveň v súlade s bodom 18.3.1 časti A1. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Rámcovej dohody vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy.
  6. **Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014** vypracované podľa Prílohy č. 2 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP.
  7. **Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky**  podľa bodu 13 časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP vyplnením Prílohy č. 1 - Zoznam osôb zodpovedných za pokytnutie služby k časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP spolu so všetkými požadovanými dokladmi, v zmysle bodu 13 časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.
  8. **Návrh Rámcovej dohody s vyplnenými cenami podľa Prílohy č. 1 - 15 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP** vrátane požadovaných príloh k Rámcovej dohode (okrem Prílohy č. 17 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, Prílohy č. 18 - Vzor tlačiva „Protokol o vade alebo poruche“, Prílohy č. 19 - Minimálne požiadavky na vytvorenie cenovej ponuky na opravu technologického zariadenia, Prílohy č. 20 – Minimálne požiadavky na obsah servisného denníka, Prílohy č. 22 - Opis predmetu zákazky, Prílohy č. 23 – Dohoda o mlčanlivosti a Prílohy č. 24 - Zoznam osôb oprávnených rokovať vo veciach technických Rámcovej dohody) s časťou znenia obchodných podmienok plnenia predmetu zákazky podľa časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky a podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP. Návrh Rámcovej dohody musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, návrh Rámcovej dohody musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
  9. Na účely preukázania využitia subdodávateľov uchádzač predloží **Prílohu č. 5 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok** časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP, ktorá obsahuje aktuálne a úplné údaje o subdodávateľoch, ktorým má uchádzač v úmysle zadať podiel zákazky v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra, predmet subdodávky a podiel subdodávok vyjadrený v % z navrhovanej ponukovej ceny uchádzača.
  10. Vyplnenú **Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritéria** k časti A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia týchto SP v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel \*.xls/\*.xlsx a zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch .
  11. Vyplnené **Prílohy č. 1 – 15 Špecifikácia ceny** k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel \*.xls/\*xlsx a zároveň aj ako sken podpísaný na všetkých hárkoch jednotlivých príloh uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
  12. **Doklad o zložení zábezpeky** podľa bodu 15 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 alebo poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky alebo poistenia záruky alebo elektronický dokument, podľa bodov 15.4.2.4 a 15.4.3.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo poistenia záruky vystavený poisťovateľom musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.4.2.1.1 alebo podľa bodu 15.4.3.1.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Pri elektronickom dokumente podľa bodov 15.4.2.4 a 15.4.3.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej záruky/poistenie záruky nedoručuje do podateľne.
  13. **Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti** týkajúce sa osobného postavenia,  technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uvedené v Oznámení a v časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť podľa § 39 ZVO:

**Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“)**

1. JED tvorí Prílohu č. 2 k časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a zároveň je uchádzačovi umožnené **vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u** bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
2. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť JED aj pre túto osobu.
3. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné predložiť JED pre každého člena skupiny osobitne.
4. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
5. **Náklady na prípravu ponuky**
   1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
   2. Ponuky predložené elektronicky, v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti, uchádzačom nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

**Časť IV.**

**Predkladanie ponuky**

1. **Predloženie ponuky**
   1. Uchádzač predloží svoju ponuku **v elektronickej podobe** do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: <https://josephine.proebiz.com> podľa bodu 12 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) **v dostatočnom časovom predstihu** najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.
   2. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
   3. Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov:
      1. v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Rámcovej dohody vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň Zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy;
      2. ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich právne zaväzuje.
   4. Za účelom riadneho plnenia Rámcovej dohody skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky zoskupenie bez právnej subjektivity napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka (ďalej len „konzorcium“) alebo niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka alebo inú právnu formu vhodnú na riadne plnenie Rámcovej dohody.
   5. Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem tam uvedených, pred uzatvorením Rámcovej dohody bude povinná preukázať, že táto právna forma má spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením Zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra atď.
   6. V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity Zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí obsahovať:
      1. plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s predložením ponuky, pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy;
      2. percentuálny podiel na zákazke, ktorý uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti,
      3. prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s plnením Rámcovej dohody.
2. **Registrácia a autentifikácia uchádzača**
   1. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
   2. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
3. v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;
4. nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;
5. vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;
6. vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
   1. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
   2. Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže: **„Výkon servisnej činnosti tunelov Žilina Ovčiarsko a D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka“**
7. **Lehota na predkladanie ponuky**
   1. **Lehota na predkladanie ponúk** je uvedená v Oznámení; v časti: Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť v bode Lehota na predkladanie ponúk.
   2. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.
8. **Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky**
   1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
   2. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

**Časť V.**

**Otváranie a vyhodnotenie ponúk**

1. **Otváranie ponúk**
   1. **Dátum a hodina otvárania ponúk** je uvedená v Oznámení; v časti: Informácie o otváraní ponúk.
   2. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, a to on-line sprístupnením ponúk v systéme JOSEPHINE.
   3. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP.
   4. Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje informácie podľa § 52 ods. 2 Zákona.
2. **Preskúmanie ponúk**
   1. Verejný obstarávateľ zriadi v súlade s § 51 Zákona za účelom preskúmania a vyhodnotenia ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk.
   2. Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.
   3. Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.
   4. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
3. boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk,
4. obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP,
5. zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto SP.
   1. Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré  sú v rozpore s požiadavkami a  s podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení a v týchto SP.
   2. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.
6. **Dôvernosť procesu verejného obstarávania**
   1. Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona.
   2. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia Zákona a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
7. **Vyhodnocovanie ponúk**
   1. Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona: „...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta ZVO, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.
   2. Komisia vylúči ponuku uchádzača z verejného obstarávania v prípadoch podľa § 53 ods. 4 ZVO.
8. **Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov**
   1. Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona: „ ...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta ZVO, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.
   2. Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej.
   3. Verejný obstarávateľvylúči kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača z verejného obstarávania v prípadoch podľa § 40 ods. 6 a 7 ZVO, a tiež v prípade, že uchádzač má sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača z verejného obstarávania v prípadoch podľa § 40 ods. 8 ZVO.
9. **Využitie subdodávateľov**
   1. Uchádzač pri využití subdodávateľov pre účely predkladania ponuky postupuje podľa bodu   
      16.9 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) ZVO.
   2. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby

a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia   
podľa § 32 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g)   
a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

Verejný obstarávateľ môže u subdodávateľa hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

* 1. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu b) predchádzajúceho odseku tejto časti súťažných podkladov, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o nahradenia subdodávateľa, ktorý má sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
  2. Uchádzač pri využití subdodávateľov pre účely predkladania Rámcovej dohody v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti postupuje podľa bodu 30.9 časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP v súlade s § 41 ods. 3 ZVO.
  3. V prípade zmeny subdodávateľa počas realizácie predmetu zákazky, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa písomne oznámiť údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

1. **Oprava chýb**
   1. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.
   2. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:
      1. rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená správne,
      2. rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny súčin jednotkovej ceny a množstva,
      3. preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,
      4. nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
   3. **O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 ZVO a o predloženie súhlasu s vykonanou opravou.**
   4. Je potrebné, aby komisia v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky v súlade s § 53 ods. 1 ZVO zistila, či sa v konkrétnom prípade jedná o zrejmú chybu v písaní a počítaní a či je takúto chybu možné (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) prostým spôsobom odstrániť. Pokiaľ komisia dospeje k záveru, že nejde o chybu v písaní a počítaní, pre určenie ďalšieho postupu z kontextu celej ponuky komisia (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) môže relevantne vyhodnotiť, že v tomto prípade ide o nejasnosť/ nezrovnalosť iného charakteru, a aplikuje závery z Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria. Nezrovnalosti tohto charakteru je vo všeobecnosti možné odstrániť bez toho, aby sa to považovalo za (nedovolenú) zmenu ponuky (t. j. situáciu, v ktorej by nešlo len o objasňovanie skutočností uvedených v ponuke ale o faktické predloženie novej ponuky).

**Časť VI.**

**Prijatie ponuky**

1. **Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk**
   1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v systéme JOSEPHINE. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom Úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie najmä identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3 a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
2. **Uzavretie Rámcovej dohody**
   1. Uzavretá Rámcová dohoda nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora[[1]](#footnote-2) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora[[2]](#footnote-3)alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,[1](http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora[1](http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora,[2](http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439933) ďalej s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona.
   2. Rámcová dohoda s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 11 (jedenásty) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona.
   3. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 4 Zákona, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Úspešný uchádzač, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Rámcovej dohody mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod.
   4. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť Rámcovú dohodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 30.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí.
   5. Uchádzač, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí je povinný splniť povinnosť podľa bodu 30.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desať) pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
   6. Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 30.3 a 30.5 časť A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP je dlhšia ako 10 (desať) pracovných dní.
   7. **Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje** na toho, komu má byť **jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy v hodnote neprevyšujúce sumu 100 000,- EUR** alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy v hodnote, **v úhrne neprevyšujúcej sumu 250 000,- EUR**. Ak ide o poskytnutie štátnej pomoci, ktorej hodnotu plnenia nemožno určiť, vzniká povinnosť zápisu bez ohľadu na hodnotu plnenia. Limity podľa prvej vety sa posudzujú bez DPH.
   8. **Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Rámcovú dohodu vrátane všetkých jej príloh. Pri predkladaní Rámcovej dohody v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť 5 (päť) rovnopisov Rámcovej dohody.** Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
   9. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v Rámcovej dohode najneskôr najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 30.3 časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, predložil Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok, ktorý predložil vo svojej ponuke s aktuálnymi a úplnými údajmi platnými v čase poskytnutia riadnej súčinnosti a zároveň doplnený o údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia ako Prílohu č. 21 Rámcovej dohody. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
   10. **V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov**, úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej  v bodoch 18.5 a 18.6 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/ uchádzačov týchto SP. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
   11. V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Rámcová dohoda s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/ osôb na podpis Rámcovej dohody (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
   12. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
   13. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a nepodpísať Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom v prípade, ak sa zmenia okolnosti za akých sa toto verejné obstarávanie vyhlasovalo.
   14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t. j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
3. **Zrušenie verejného obstarávania**
   1. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak:
4. ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona,
5. nedostal ani jednu ponuku,
6. ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona,
7. jeho zrušenie nariadil Úrad.
   1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
   2. Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
   3. Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.
8. **Ochrana osobných údajov**
   1. Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že v priebehu predmetného verejného obstarávania dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a s vybranými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   2. Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, aby pri príprave ponúk a v priebehu verejného obstarávania dbali na povinnosti vyplývajúce z GDPR.

**Prílohy k časti A.1 Pokyny pre záujemcov uchádzačov týchto SP:**

Príloha č. 1 - Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014

# A.2 KRITÉRIum NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ jeho UPLATNENIA

1. **Určenie kritéria:**
   1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO, a teda **na základe najnižšej ceny.**
   2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je: **Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eurách (€ alebo EUR) bez DPH.**
2. **Definícia kritéria**
   1. Cena za celý predmet zákazky je celková cena za plnenie predmetu zákazky v rozsahu a vyhotovení v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.
   2. Cena musí byť vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Pre potreby vyhodnotenia ponúk sa použije cena v EUR bez DPH.
3. **Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce:**
   1. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa navrhovanej ceny za plnenie predmetu zákazky.
   2. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za celý predmet zákazky vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, podľa určenej definície kritéria - najnižšej ceny.
   3. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý vo svojej ponuke navrhne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v eurách (**€ alebo EUR**) bez DPH a zároveň splní požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP.
   4. V prípade rovnosti Ceny za celý predmet zákazky viacerými uchádzačmi, rozhoduje o poradí uchádzačov v prospech lepšieho umiestnenia nižšia cena za Cenu za servis a údržbu za 4 roky.
4. **Spôsob uvedenia návrhu na plnenie:**
   1. Cena za celý predmet zákazky je celková cena poskytnutých služieb za predmet zákazky, ktorá je tvorená súčtom cien za:
5. servis a údržba stavebnej a technologickej časti tunela Ovčiarsko - Príloha č. 1 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP,
6. servis a údržba stavebnej a technologickej časti tunela Žilina – Príloha č. 3 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP,
7. servis a údržba ISD - Príloha č. 5 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP,
8. servis a údržba IS privádzača - Príloha č. 7 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP,
9. servis a údržba IOP PB, 2. etapa – Príloha č. 9 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP,
10. cena za náhradné diely – Príloha č. 11 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP,
11. cena za opravy – Príloha č. 13 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP,
12. cena za hodnotiace správy – Príloha č. 14 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP,
13. cena za plnenie povinností Zmluvy KB – Príloha č. 15 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.
    1. Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria vo svojej ponuke v tabuľke **Prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritéria** k časti A.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia týchto SP. Uchádzač tabuľku nevypĺňa, jednotlivé hodnoty budú vyplnené automaticky, po vyplnení jednotkových cien v Prílohe č. 1 až 15 Špecifikácia ceny k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.

**Prílohy k časti A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia:**

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria (súčasť Príloh č. 1-15 Špecifikácia ceny k časti B.2 týchto SP   
a zároveň aj ako Príloha č. 16 k Rámcovej dohode)

**A.3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV**

**Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO.**

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.
2. Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa   
   § 32 odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia podľa Prílohy č. 1 časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 zákona, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety. Skupina dodávateľov predkladá Čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 1 časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP za každého dodávateľa samostatne.
3. Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO inou osobou v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, uchádzač predkladá Čestné vyhlásenie podľa bodu 2 časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP za každú inú osobu samostatne.
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
7. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
8. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len „JED“).Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.

**Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO.**

Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť nasledujúce dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť:

1. **podľa § 34 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ods. 2 ZVO:**

Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich **5 (päť) rokov** od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) s uvedením cien, lehôt poskytnutia služieb a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

**Pod službami rovnakého charakteru** ako predmet zákazky sa rozumie, že uchádzač v rozhodnom období poskytoval služby, ktoré budú poskytované v rámci plnenia predmetu zákazky.

**Pod službami podobného charakteru** ako predmet zákazky sa rozumie, že uchádzač v rozhodnom období poskytoval služby záručného, alebo pozáručného servisu a opráv technologického vybavenia tunelov a technologického vybavenia diaľnice, rýchlostnej cesty alebo inej cestnej komunikácie

1. **podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:**

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

1. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.
2. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
   1. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

**Minimálna požadovaná úroveň štandardov:**

**III. 1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 1:**

Uchádzač musí preukázať, že v rozhodnom období poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v rozhodnom období v celkovom objeme 2 000 000,00 (slovom dva milióny) EUR bez DPH a z toho celkového objemu minimálne 1 (jednu) zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v minimálnej hodnote 700 000,00 (slovom sedemstotisíc) EUR bez DPH. Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa poskytnutia služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky preukázať referenciou/referenciami v ich kombinácii alebo samostatnou referenciou.

V prípade poskytnutých služieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1 len výška nákladov poskytnutých služieb spadajúcich do rozhodného obdobia.

V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov služby, stručný opis, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému službu poskytol.

**V prípade dokladov**, ktoré sú vyjadrené **v inej mene ako Euro**, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa predchádzajúca skúsenosť realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

**III. 1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2.:**

Uchádzač predloží zoznam kľúčových expertov podľa Prílohy č. 5 časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP. Uchádzač predloží minimálne 1 (jednu) osobu za každého požadovaného kľúčového experta č.1 až č. 3, pričom predkladaná osoba môže vystupovať len v jednej pozícii kľúčového experta. Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov:

**Kľúčový expert č. 1: Špecialista technologického vybavenia diaľničného tunela a technologického vybavenia diaľnice**

* 1. minimálne **vysokoškolské vzdelanie II. stupňa elektrotechnického zamerania**; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže **predložením vysokoškolského diplomu**,
  2. **minimálne 5 (päť) ročná preukázateľná odborná prax** v oblasti výkonu servisu a opráv technologického vybavenia diaľničných tunelov a technologického vybavenia diaľnice, rýchlostnej cesty alebo inej cestnej komunikácie; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže **profesijným životopisom,** podľa Prílohy č. 3 k časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP,
  3. minimálne **1 (jedna) preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť** v oblasti koordinácie realizácie technologického vybavenia diaľničného tunela a technologického vybavenia diaľnice, rýchlostnej cesty alebo inej cestnej komunikácie, **a zároveň** uvádzania do prevádzky **a zároveň** vykonávania skúšok technologického vybavenia tunela a technologického vybavenia diaľnice, rýchlostnej cesty alebo inej cestnej komunikácie v pozícii projektového manažéra; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže Referenčným listom (za každý projekt, resp. profesionálnu praktickú skúsenosť samostatne), podľa Prílohy č. 4 k časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP.

**Kľúčový expert č. 2: Servisný technik**

1. **minimálne 2 (dva) roky odbornej praxe** v servisnej a profylaktickej činnosti riadiacich systémov diaľničných tunelov a technolgického vybavenia diaľníce, rýchlostnej cesty alebo inej cestnej komunikácie; a zároveň túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže Profesijným životopisom, podľa Prílohy č. 3 k časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP.

**Kľúčový expert č. 3:** **Špecialista pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti**

1. **minimálne 3 (troj) ročná preukázateľná odborná prax** v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže **profesijným životopisom,** podľa Prílohy č. 3 k časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP,
2. **odborný certifikát manažéra kybernetickej bezpečnosti** v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, podľa certifikačnej schémy overovania odbornej spôsobilosti manažéra kybernetickej bezpečnosti, ktorý deklaruje, že môže vykonávať služby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti**, a/alebo** ekvivalent, napríklad certifikát ISO/IEC 27 001 Manažment informačnej bezpečnosti

Z každého z uchádzačom predloženého Referenčného listu kľúčových expertov musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:

1. meno a priezvisko kľúčového experta,
2. názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa kľúčového experta,
3. čas realizácie projektu/plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok),
4. stručný popis predmetu projektu/zmluvy,
5. stručný rozsah činnosti, ktoré kľúčový expert zabezpečoval,
6. tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.

**Prílohy k časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP:**

Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 1 písm. a) v spojení s ods. 7 ZVO

Príloha č. 2 - Jednotný európsky dokument

Príloha č. 3 - Životopis kľúčového experta

Príloha č. 4 - Referenčný list

Príloha č. 5 - Zoznam kľúčových expertov (zároveň ako Príloha č. 25 k Rámcovej dohode)

# B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. **Predmet zákazky**

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti tunelov Ovčiarsko a Žilina, technologického vybavenia diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa, vrátane integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica v správe SSÚD 5 Považská Bystrica. Súčasťou predmetu zákazky je aj plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností.

1. **Miesto poskytnutia služby**

Predmetné zariadenia sa nachádzajú na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, v tuneloch Ovčiarsko a Žilina, v portálových objektoch tunelov Ovčiarsko a Žilina, na diaľničnom privádzači Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa a na integrovanom operátorskom pracovisku Považská Bystrica (SSÚD 5 Považská Bystrica), kam sú výstupy z týchto zariadení vyvedené a následne spracovávané a vizualizované.

1. **Rozsah predmetu zákazky**

Servis (údržba a technické prehliadky) a opravy zariadení stavebnej časti a technologického vybavenia pozostávajúcich z týchto činností:

* odstraňovanie vád a porúch na zariadeniach technologického vybavenia diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, na zariadeniach technologického vybavenia tunelov Ovčiarsko a Žilina, na zariadeniach diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa a na zariadeniach integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica,
* vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení,
* vykonávanie pravidelných revízií technologických zariadení podľa príslušných platných STN EN a STN,
* plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (ďalej len „Zmluva KB“), ktorá tvorí Prílohu č. 17 k časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP.

Predmetom zákazky je výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina, diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa a integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica.

Tunel Ovčiarsko, portálové objekty tunela Ovčiarsko, prípojky:

SO 420-01 Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov

SO 420-02 Vzduchotechnika

SO 420-03 Meranie fyzikálnych veličín

SO 420-04 Riadiaci systém dopravy

SO 420-05 Riadiaci systém technológie vrátane EZS

SO 420-06 Elektrická požiarna signalizácia

SO 420-07 Systém núdzového volania – SOS

SO 420-08 Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie

SO 420-09 Rádiové spojenie

SO 420-10 Evakuačný rozhlas

SO 420-11 Dispečerský telefón

SO 420-12 Silnoprúdové rozvody

SO 420-13 Systém uzemnenia v tuneli

SO 420-14 Dopravné značenie, trvalé a premenné

SO 420-15 Vetranie tunelových prechodových chodieb

SO 404-00 Prevádzková budova ZP

SO 413-00 Prevádzková budova VP

SO 418-00 Požiarna nádrž, čerpacia stanica

SO 418-11 Požiarna nádrž, čerpacia stanica - technologická časť

Stavebné revízie (101-02, 404-00, 413-00, 415-00, 416-00, 417-00, 418-00)

SO 638-00 Prípojka VN k ZP - tunel Ovčiarsko

SO 639-00 Prípojka VN k VP - tunel Ovčiarsko

Tunel Žilina, portálové objekty tunela Žilina, prípojka

SO 461-01 Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov

SO 461-02 Vzduchotechnika

SO 461-03 Meranie fyzikálnych veličín

SO 461-04 Riadiaci systém dopravy

SO 461-05 Riadiaci systém technológie vrátane EZS

SO 461-06 Elektrická požiarna signalizácia

SO 461-07 Systém núdzového volania – SOS

SO 461-08 Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie

SO 461-09 Rádiové spojenie

SO 461-10 Evakuačný rozhlas

SO 461-11 Dispečerský telefón

SO 461-12 Silnoprúdové rozvody

SO 461-13 Systém uzemnenia v tuneli

SO 461-14 Dopravné značenie, trvalé a premenné

SO 461-15 Vetranie tunelových prechodových chodieb

SO 461-16 Náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát

SO 444-00 Rozvdoňa NN ZP

SO 453-00 Portálová budova VP

SO 458-00 Požiarna nádrž, čerpacia stanica

SO 458-11 Požiarna nádrž, čerpacia stanica - technologická časť

Stavebné revízie (101-02, 444-00, 453-00, 455-00, 456-00, 457-00, 458-00)

SO 641-00 Prípojka VN k VP - tunel Žilina

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, technologické vybavenie diaľnice (ISD):

SO 655-00\_1 Káblová časť Rozvádzače

SO 655-00\_2 Portály pre PDZ

SO 655-00\_3 Zdroj nepretržitého napájania - UPS

SO 655-11\_1 Stojan tiesňového volania

SO 655-11\_2 Meteostanice

SO 655-11\_3 Sčítače dopravy

SO 655-11\_4 Elektrická zabezpečovacia signalizácia

SO 655-11\_5 Kamerový dohľad

SO 655-11\_6 Premenné dopravné značenie

SO 655-11\_7 Technologické uzly

SO 655-11\_8 Merače okamžitej rýchlosti

SO 655-11 Napájanie meracieho zariadenia MICROVEL pre meranie prietokov

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa, technologické vybavenie privádzača (IS privádzača):

SO 671-00 Informačný systém privádzača - stavebná časť

SO 671-11 Informačný systém privádzača - technologická časť

Integrované operátorské pracovisko Považská Bystrica, 2. etapa:

SO 461-04.1 Integrácia RSD do IOP P.Bystrica

SO 461-05.1 Integrácia RST a EZS do IOP P.Bystrica

SO 461-05.2\_1 IOP PB, Integrovaný riadiaci systém

SO 461-05.2\_2 IOP PB, Integrovaný bezpečnostný systém

SO 461-05.2\_3 IOP PB, Informačný systém dialnic úseku Žilina – Púchov

SO 461-06.1 Integrácia EPS do IOP P. Bystrica

SO 461-07.1 Integrácia SOS do IOP P. Bystrica - Tunel Žilina, Ovčiarsko, priľahlé ISD

SO 461-08.1 Integrácia UTO do IOP P. Bystrica - Tunel Žilina, Ovčiarsko, priľahlé ISD

SO 461-09.1 Integrácia RAD do IOP P. Bystrica

SO 461-10.1 Integrácia TR do IOP P. Bystrica

SO 461-11.1 Integrácia DT do IOP P. Bystrica

1. Rozsah činností a počet technologických a stavebných zariadení tunela Ovčiarsko je uvedený v **Prílohe č. 1** k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP, technologických a stavebných zariadení tunela Žilina je uvedený v **Prílohe č. 3** k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP, priľahlého technologického vybavenia diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v **Prílohe č. 5** k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP, technologického vybavenia diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa v **Prílohe č. 7** k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP a integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica, 2. etapa v **Prílohe č. 9** k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.

1. Súčasťou plnenia predmetu zákazky je **vyhotovenie mesačných správ** Zhodnotenie technologického vybavenia tunelov Ovčiarsko a Žilina, technologického vybavenia diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a technologického vybavenia diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa a správ o vykonaní pravidelných revízií a protokoly v zmysle STN EN a STN, ktoré musia byť podpísané revíznym technikom. Úspešný uchádzač sa zaväzuje, vypracovať mesačné správy a doručiť ich objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) najneskôr do 10 dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa činnosti vykonávali.

Súčasťou plnenia predmetu zákazky je aj **vyhotovenie ročných správ** Zhodnotenie technologického vybavenia tunel tunelov Ovčiarsko a Žilina, technologického vybavenia diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a technologického vybavenia diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa. Správu uchádzač odovzdá vždy po roku výkonu servisnej činnosti a to najneskôr do 28.02. nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, ktorá bude obsahovať nasledovné dokumenty:

* aktualizácia zoznamu náhradných dielov za príslušný kalendárny rok,
* zoznam a stav pretrvávajúcich vád a porúch s odporúčaným riešením a predbežnou cenovou kalkuláciou,
* zoznam návrhov a odporúčaní na výmenu technologických zariadení (napr. z dôvodu ukončenia životnosti) a predbežnou cenovou kalkuláciou.

Správa bude mať informatívny a odporúčací charakter s prehodnotením technológie na dobu ďalších 2 – 6 rokov užívania. Posledná ročná správa bude vyhotovená a odovzdaná v posledný deň platnosti tejto rámcovej dohody.

Súčasťou plnenia predmetu zákazky je aj vyhotovenie podrobnej správy o stave kybernetickej bezpečnosti a o zabezpečovaní povinností vyplývajúcich z**Prílohy č. 17 časti B.3** Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP a jej doručenie vedúcemu odboru riadenia bezpečnosti a expert manažér informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti najneskôr do 28.02. nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. Cena za vypracovanie správ je uvedená v Prílohe č. 14 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.

1. Úspešný uchádzač sa zaväzuje zúčastniť sa na **Mimoriadnej prehliadke** technologického vybavenia tunela pred nástupom na výkon servisnej činnosti a kedykoľvek počas platnosti tejto rámcovej dohody podľa TP 082 (04/2014). Mimoriadnu prehliadku zvoláva verejný obstarávateľ a o jej vykonaní informuje uchádzača e-mailovou komunikáciou, minimálne 30 dní pred plánovanou mimoriadnou prehliadkou technologického vybavenia tunela.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje zúčastniť na Hlavnej prehliadke technologického vybavenia tunela, ak počas platnosti rámcovej dohody bude vykonaná podľa TP 082 (04/2014). Hlavnú prehliadku zvoláva verejný obstarávateľ a o jej vykonaní informuje uchádzača e-mailovou komunikáciou, minimálne 30 dní pred plánovanou hlavnou prehliadkou technologického vybavenia tunela.

Uchádzač sa zaväzuje vykonávať servisnú činnosť na technologickom vybavení tunelov Ovčiarsko a Žilina v súlade s TP 082 (04/2014) v znení jeho Dodatku č. 1.

1. Súčasťou predmetu rámcovej dohody je aj **priebežná aktualizácia prevádzkovej dokumentácie** podľa aktuálne platných technických predpisov. Priebežnou aktualizáciou prevádzkovej dokumentácie sa na účely rámcovej dohody rozumie zapracovanie akejkoľvek zmeny technologického vybavenia tunelov Ovčiarsko a Žilina a technologického vybavenia informačného systému diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a a diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa do prevádzkovej dokumentácie. Súčasťou predmetu zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSVS) v prípade, ak boli vykonané úpravy/doplnenia technologického vybavenia.
2. Obdobie vykonávania predmetu zákazky: **4 roky** od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Harmonogram servisných činností pre tunely Ovčiarsko a Žilina je uvedený v **Prílohe č. 1 a 3** **k časti B.2** Spôsob určenia ceny týchto SP a je tvorený zo stĺpcov „E-W“ Harmonogram činností, „V“ Počet úkonov za rok a „W“ Počet objektov. Harmonogram servisných činností priľahlého informačného systému diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je uvedený v  **Prílohe č. 5 k časti B.2** Spôsob určenia ceny týchto SP a je tvorený zo stĺpcov „E-P“ Harmonogram činností, „O“ Počet úkonov za rok a „P“ Počet zariadení. Harmonogram servisných činností informačného systému diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa je uvedený v  **Prílohe č. 7 k časti B.2** Spôsob určenia ceny týchto SP a je tvorený zo stĺpcov „E-P“ Harmonogram činností, „O“ Počet úkonov za rok a „P“ Počet zariadení. Harmonogram servisných činností integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica je uvedený v  **Prílohe č. 9** **k časti B.2** Spôsob určenia ceny týchto SP a je tvorený zo stĺpcov „E-P“ Harmonogram činností, „O“ Počet úkonov za rok a „P“ Počet zariadení.

Obdobie výkonu servisu technologického vybavenia tunelov Ovčiarsko a Žilina, technologického vybavenia informačného systému diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa a integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica je dané verejným obstarávateľom a vzťahuje sa na termín jarnej (apríl alebo máj) a jesennej uzávery (september alebo október) diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina. Objednávateľ oznámi poskytovateľovi presný termín a harmonogram plánovanej jarnej a jesennej uzávery diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina minimálne 30 (tridsať) kalendárnych dní vopred a poskytovateľ sa zaväzuje tento termín dodržať.

**Servisná činnosť bude vykonávaná na základe požiadavky verejného obstarávateľa v 24 hodinovom výkone servisných činností počas plánovaných uzáver pre každý deň uzávery, t. j. aj v nočných hodinách, počas víkendov a sviatkov.**

Opravy technologických zariadení bude uchádzač zabezpečovať spôsobom uvedeným v časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP.

1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby výmena pôvodných technologických zariadení a komponentov bola uskutočnená len za nové originálne náhradné diely od výrobcu, resp. aj od iných výrobcov za podmienky dodržania rovnakých alebo vyšších technických parametrov a za podmienky plnej kompatibility a funkčnosti s existujúcim zariadením.

Prípadné odvolávky na konkrétneho výrobcu, značku a typ uvedené v Prílohe č. 11 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP - Zoznam náhradných dielov, predstavujú opis súčasného stavu technologických zariadení verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ akceptuje ekvivalenty, t. j. v prípade, že uchádzač navrhuje použiť pri oprave technologických zariadení iné náhradné diely ako tie, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 11 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP, je túto skutočnosť povinný uviesť v rámci svojej ponuky. V takomto prípade je uchádzač povinný pri vypĺňaní Prílohy č. 11 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP v stĺpci *Opis ekvivalentu* uviesť typ a výrobcu ponúkaných ekvivalentov náhradných dielov, pričom tieto náhradné diely (technologické zariadenia alebo ich komponenty) musia spĺňať rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre technologických zariadení uvedených v stĺpci *Opis súčasného stavu* Prílohy č. 11 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP a musia byť plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami verejného obstarávateľa. V prípade, že uchádzač nevyplní stĺpec *Opis ekvivalentu*, má sa za to, že ponúka náhradné diely totožné s *Opisom súčasného stavu* podľa Prílohy č. 11 časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť úspešnému uchádzačovi časť záväzku (servisnú činnosť) plnenia rámcovej dohody v prípade modernizácie, t. j. technického zhodnotenia technologických zariadení, výmeny technológie a technologických komponentov po životnosti a na ktoré sa vzťahuje záruka podľa zmlúv, ktoré má, alebo bude mať verejný obstarávateľ počas trvania rámcovej dohody uzavreté s tretími osobami.
2. Úspešný uchádzač je povinný oboznámiť sa s Bezpečnostnou politikou v zmysle Zmluvy KB, ktorá tvorí Prílohu č. 17 k časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP.
3. Počas výkonu servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv týkajúcich sa bezpečnosti sietí, infraštruktúr a informačných systémov je poskytovateľ (úspešný uchádzač) povinný dodržiavať náležitosti zákona 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o ITVS**“) a ich príslušné vykonávacie predpisy, štandardy a ostatnú príslušnú legislatívu v oblasti informačnej bezpečnosti a bezpečnostné politiky objednávateľa.
4. Uchádzač je povinný za všetky osoby zodpovedné za poskytnutie služby mimo kľúčových expertov predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby, s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. (resp. Vyhl. č. 718/2002 Z. z.), ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, plynovými, zdvíhacími a elektrickými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - uchádzač predloží uvedený doklad v úradne osvedčenej kópii. Platnosť dokladu je požadovaná počas celej doby trvania zmluvy. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

Od osôb zodpovedných za poskytnutie služby žiadame predložiť oprávnenie na:

* rekonštrukciu, údržbu, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení,
* údržbu, revízie a opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
* opravy a vykonávanie revízie elektrickej požiarnej signalizácie,
* servis a údržbu centrálneho riadiaceho systému.

**Prílohy k časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP:**

Príloha č. 1 – Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby (zároveň Príloha č. 26 k Rámcovej dohode) [[3]](#footnote-4)\*

# B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cenu je potrebné uviesť v eurách €.
2. Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť cenu za dodanie predmetu zákazky do tabuliek, ktoré tvoria Špecifikáciu ceny uvedenej v  **Prílohe** **č. 1** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Servis a údržba stavebnej a technologickej časti tunela Ovčiarsko (Tabuľka č. 1.1-1.20), v **Prílohe** **č. 2** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Sumár k Prílohe č.1 Cena za servis a údržbu stavebnej a technologickej časti tunela Ovčiarsko, v **Prílohe** **č. 3** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Servis a údržba stavebnej a technologickej časti tunela Žilina (Tabuľka č. 3.1-3.21), v **Prílohe** **č. 4** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Sumár k Prílohe č. 3 Cena za servis a údržbu stavebnej a technologickej časti tunela Žilina, v **Prílohe č. 5** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Servis a údržba ISD diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (Tabuľka č. 5.1-5.12), v **Prílohe** **č. 6** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Sumár k Prílohe č. 5 Cena za servis a údržbu ISD, v **Prílohe** **č. 7** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Servis a údržba IS privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa (Tabuľka č. 7.1-7.2), v **Prílohe** **č. 8** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Sumár k Prílohe č. 7 Cena za servis a údržbu IS privádzača, v **Prílohe** **č. 9** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Servis a údržba IOP PB, 2. etapa (Tabuľka č. 9.1-9.11), v **Prílohe** **č. 10** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Sumár k Prílohe č. 9 Cena za servis a údržbu IOP PB, 2. etapa, v **Prílohe č. 11** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č. 11.1-11.24), v **Prílohe** **č. 12** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Sumár k Prílohe č. 11 Cena za náhradné diely, v **Prílohe č.** **13** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Cena za opravy, v **Prílohe č.** **14** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Hodnotiace správy a v **Prílohe č.** **15** časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP – Cena za plnenie povinností Zmluvy KB. **Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria** časti A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia týchto SP sa po vyplnení tabuliek uvedených v **Prílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15** ktejto časti týchto SP upravia automaticky prostredníctvom aplikovanej matematiky. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť špecifikáciu ceny uvedenú v **Prílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15** k tejto časti týchto SP v požadovanom znení vo formáte \*.xls/\*.xlsx a zároveň aj ako sken podpísaný na všetkých hárkoch jednotlivých príloh uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, pričom uchádzač zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a tlačenej forme sa zhodujú.
3. Uchádzač je povinný vyplniť jednotkové ceny v eurách zaokrúhlene na 2 desatinné miesta v tabuľkách uvedených v **Prílohách č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 a 15** k tejto časti týchto SP, **vyznačené žltou farbou prípadne oranžovou farbou pri uvedení opisu ekvivalentu**. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch. Do ostatných buniek uchádzač nesmie zasahovať.
4. Uchádzač je povinný vyplniť všetky položky, ktoré sú uvedené v **Prílohách č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 a 15** k tejto časti týchto SP označené na ocenenie primeranou cenou.
5. Cena za servis a údržbu **za 1 rok** všetkých prevádzkových súborov uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP je vypočítaná ako súčet súčinov jednotkových cien za 1 úkon na jednom zariadení, počtom zariadení a počtom úkonov za jeden rok. Cena za servis a údržbu **za 4 roky** bude automaticky prerátaná do **Prílohy** **Sumár a Prílohy č.1 Návrh na plnenie kritéria** k časti A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia týchto SP (zároveň Príloha č. 16 Rámcovej dohody).
6. Cena náhradných dielov za 4 roky – uchádzač uvedie ceny všetkých náhradných dielov v zmysle technického označenia v **Prílohe č. 11** k tejto časti SP. Cena náhradných dielov **za 4 roky** bude automaticky prerátaná do **Prílohy** **Sumár a** **Prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritéria** časti A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia týchto SP (zároveň Príloha č. 16 Rámcovej dohody).
7. Cena za opravy za 4 roky bude vyjadrená ako súčin hodinovej sadzby, v ktorej budú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady a zisk, ktoré súvisia s priamym uskutočnením opravy, t. j. všetky činnosti, náklady, dopravné náklady  vrátane dopravy na miesto výkonu predmetu zákazky, všetky práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania opravy vrátane drobného spotrebného materiálu a predpokladaného počtu hodín opráv za 4 roky. Uchádzač uvedie primeranú hodinovú sadzbu za opravy v eurách zaokrúhlene na 2 desatinné miesta do **Prílohy č. 13**k tejto časti SP vyznačených žltou farbou. Cenu za opravy **za 4 roky** bude automaticky prerátaná do **Prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritéria** časti A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia týchto SP (zároveň Príloha č. 16 Rámcovej dohody).
8. Cena za správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o kybernetickej bezpečnosti **za 1 rok** je vypočítaná ako súčet súčinov jednotkových cien a počtom úkonov za jeden rok. Cena za správy o vykonávaní činnosti, za správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o kybernetickej bezpečnosti **za 4 roky** bude automaticky prerátaná do **Prílohy č.1 Návrh na plnenie kritéria** časti A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia týchto SP (zároveň Príloha č. 16 Rámcovej dohody).
9. Jednotkové ceny a hodinová sadzba v Prílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 tejto časti SP sú pevné a nemenné počas trvania zmluvy. V prípade postupu podľa bodu 4.2.3/čl.4 časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP sú jednotkové ceny náhradných dielov maximálne.
10. Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby za účelom riadneho vykonania predmetu súťaže ako aj riziká všetkých druhov v takej výške, ako sú potrebné pre riadne vykonanie služby. V cene sú zahrnuté náklady na dopravu, práca počas sviatkov a víkendov.
11. Úspešný uchádzač je povinný akceptovať zníženie ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.
12. Na požiadanie verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi rozpis jednotkových cien cez hodinové sadzby, čas úkonu v hodinách a počet pracovníkov a predložiť kalkulácie hodinových sadzieb.
13. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v oznámení.

**V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.**

**Prílohy k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP:**

Príloha č. 1 - Servis a údržba stavebnej a technologickej časti tunela Ovčiarsko (Tabuľka č.1.1-1.20)

Príloha č. 2 - Sumár k Prílohe č. 1 Cena za servis a údržbu stavebnej a technologickej časti tunela Ovčiarsko

Príloha č. 3 - Servis a údržba stavebnej a technologickej časti tunela Žilina (Tabuľka č.3.1-3.21)

Príloha č. 4 - Sumár k Prílohe č. 3 Cena za servis a údržbu stavebnej a technologickej časti tunela Žilina

Príloha č. 5 - Servis a údržba ISD diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (Tabuľka č.5.1-5.12)

Príloha č. 6 - Sumár k Prílohe č. 5 Cena za servis a údržbu ISD

Príloha č. 7 - Servis a údržba IS privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa (Tabuľka č.7.1-7.2)

Príloha č. 8 - Sumár k Prílohe č. 7 Cena za servis a údržbu IS privádzača

Príloha č. 9 - Servis a údržba IOP PB, 2. etapa (Tabuľka č.9.1-9.11)

Príloha č. 10 - Sumár k Prílohe č. 9 Cena za servis a údržbu IOP PB, 2. etapa

Príloha č. 11 - Zoznam náhradných dielov (Tabuľka č.11.1-11.24)

Príloha č. 12 - Sumár k Prílohe č. 11 Cena za náhradné diely

Príloha č. 13 - Cena za opravy

Príloha č. 14 - Hodnotiace správy

Príloha č. 15 - Cena za plnenie povinností Zmluvy KB

# B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

Uchádzač predloží návrh rámcovej dohody podľa Obchodného zákonníka, podľa podmienok súťaže (podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v ktorom budú uvedené nasledovné údaje:

**Rámcová dohoda**

**Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti tunelov Žilina a Ovčiarsko a technologického vybavenia diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka**

uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

s primeraným použitím § 536 Obchodného zákonníka

(ďalej len „**rámcová dohoda**“)

**Číslo objednávateľa: [doplniť] Číslo poskytovateľa: [doplniť]**

medzi stranami rámcovej dohody:

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Zápis v obch. reg.: Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

IČO: 35 919 001

DIČ: 202 193 7775

IČ DPH: SK 202 193 7775

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC: SPSRSKBA

Tel.: +421 2 5831 1111

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

**Poskytovateľ:**

Obchodné meno: [doplniť]

Sídlo: [doplniť]

Zápis v obch. reg.: [doplniť]

Štatutárny orgán: [doplniť]

Osoby oprávnené na rokovanie: [doplniť]

- vo veciach rámcovej dohody: [doplniť]

- vo veciach technických: [doplniť]

- vo veciach cenových: [doplniť]

IČO: [doplniť]

DIČ: [doplniť]

IČ DPH: [doplniť]

Bankové spojenie: [doplniť]

Číslo účtu: [doplniť]

IBAN: [doplniť]

BIC: [doplniť]

Tel./Fax: [doplniť]

(ďalej len „**poskytovateľ**“)

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej len „**strany rámcovej dohody**“ alebo jednotlivo „**strana rámcovej dohody**“ )

**Čl. 1**

**PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY**

* 1. Predmetom rámcovej dohody je úprava práv a povinností strán rámcovej dohody spojených so záväzkom poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa servisnú činnosť, vrátane revízií a opravy zariadení technologického vybavenia (i) stavebnej a technologickej časti tunelov Ovčiarsko a Žilina (ďalej aj ako „**technologické vybavenie tunela Ovčiarsko**“/ „**technologické vybavenie tunela Žilina**“/ spoločne aj ako „**technologické vybavenie tunelov Ovčiarsko a Žilina**“), (ii) stavebnej a technologickej časti informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa (ďalej aj ako „**technologické vybavenie D1 a privádzača**“) a technologickej časti integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica, 2. etapa (ďalej aj ako „**technologické vybavenie IOP**“ /technologické vybavenie tunelov Ovčiarsko a Žilina, technologické vybavenie D1 a privádzača a technologické vybavenie IOP ďalej spoločne aj ako „**technologické vybavenie**“) a plniť povinnosti podľa Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá tvorí Prílohu č. 17 rámcovej dohody, podľa požiadaviek objednávateľa, v súlade s ustanoveniami rámcovej dohody a súťažnými podkladmi a záväzkom objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté plnenie predmetu rámcovej dohody dohodnutú cenu.

1.1.1 Opravami sa na účely rámcovej dohody rozumie odstraňovanie vád a porúch na zariadeniach technologického vybavenia (ďalej len „**opravy technologického vybavenia**“)ꓼ

1.1.2 Servisnou činnosťou sa na účely rámcovej dohody rozumie vykonávanie preventívnej kontroly a prehliadok a údržby zariadení technologického vybavenia, vrátane pravidelných revízií zariadení technologického vybavenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, STN EN a STN, vyhotovenie ročných a mesačných správ Zhodnotenie stavu technologického vybavenia a podrobných správ o stave kybernetickej bezpečnosti a o zabezpečovaní povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá tvorí Prílohu č. 17 rámcovej dohody (ďalej len „**servis technologického vybavenia**“)ꓼ

1.1.3 Plnením povinností podľa Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností sa na účely rámcovej dohody rozumie plnenie povinností podľa Zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorú poskytovateľ uzatvoril s objednávateľom spolu s rámcovou dohodou a v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o kybernetickej bezpečnosti**“), obsahujúcou náležitosti minimálne v rozsahu Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení a ktorá ako neoddeliteľná súčasť rámcovej dohody tvorí Prílohu č. 17 rámcovej dohody (ďalej len „**Zmluva KB**“).

Podrobná špecifikácia predmetu rámcovej dohody je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí ako Príloha č. 22 – Opis predmetu zákazky (ďalej len „**Príloha č. 22**“) rámcovej dohody jej neoddeliteľnú súčasť.

* 1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať servis technologického vybavenia a opravy technologického vybavenia, ktoré sa nachádza na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, diaľničnom privádzači Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa, v tuneloch Ovčiarsko a Žilina, v portálových objektoch tunelov Ovčiarsko a Žilina a na integrovanom operátorskom pracovisku Považská Bystrica (SSÚD 5 Považská Bystrica), kam sú výstupy z týchto zariadení vyvedené a následne spracovávané a vizualizované.

Technologické vybavenie pozostáva z nasledovných objektov a prevádzkových súborov:

* + 1. Tunel Ovčiarsko, portálové objekty tunela Ovčiarsko, prípojky:

SO 420-01 Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov

SO 420-02 Vzduchotechnika

SO 420-03 Meranie fyzikálnych veličín

SO 420-04 Riadiaci systém dopravy

SO 420-05 Riadiaci systém technológie vrátane EZS

SO 420-06 Elektrická požiarna signalizácia

SO 420-07 Systém núdzového volania – SOS

SO 420-08 Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie

SO 420-09 Rádiové spojenie

SO 420-10 Evakuačný rozhlas

SO 420-11 Dispečerský telefón

SO 420-12 Silnoprúdové rozvody

SO 420-13 Systém uzemnenia v tuneli

SO 420-14 Dopravné značenie, trvalé a premenné

SO 420-15 Vetranie tunelových prechodových chodieb

SO 404-00 Prevádzková budova ZP

SO 413-00 Prevádzková budova VP

SO 418-00 Požiarna nádrž, čerpacia stanica

SO 418-11 Požiarna nádrž, čerpacia stanica - technologická časť

Stavebné revízie (101-02, 404-00, 413-00, 415-00, 416-00, 417-00, 418-00)

SO 638-00 Prípojka VN k ZP - tunel Ovčiarsko

SO 639-00 Prípojka VN k VP - tunel Ovčiarsko

* + 1. Tunel Žilina, portálové objekty tunela Žilina, prípojka

SO 461-01 Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov

SO 461-02 Vzduchotechnika

SO 461-03 Meranie fyzikálnych veličín

SO 461-04 Riadiaci systém dopravy

SO 461-05 Riadiaci systém technológie vrátane EZS

SO 461-06 Elektrická požiarna signalizácia

SO 461-07 Systém núdzového volania – SOS

SO 461-08 Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie

SO 461-09 Rádiové spojenie

SO 461-10 Evakuačný rozhlas

SO 461-11 Dispečerský telefón

SO 461-12 Silnoprúdové rozvody

SO 461-13 Systém uzemnenia v tuneli

SO 461-14 Dopravné značenie, trvalé a premenné

SO 461-15 Vetranie tunelových prechodových chodieb

SO 461-16 Náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát

SO 444-00 Rozvdoňa NN ZP

SO 453-00 Portálová budova VP

SO 458-00 Požiarna nádrž, čerpacia stanica

SO 458-11 Požiarna nádrž, čerpacia stanica - technologická časť

Stavebné revízie (101-02, 444-00, 453-00, 455-00, 456-00, 457-00, 458-00)

SO 641-00 Prípojka VN k VP - tunel Žilina

* + 1. Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, technologické vybavenie diaľnice (ISD)

SO 655-00\_1 Káblová časť Rozvádzače

SO 655-00\_2 Portály pre PDZ

SO 655-00\_3 Zdroj nepretržitého napájania - UPS

SO 655-11\_1 Stojan tiesňového volania

SO 655-11\_2 Meteostanice

SO 655-11\_3 Sčítače dopravy

SO 655-11\_4 Elektrická zabezpečovacia signalizácia

SO 655-11\_5 Kamerový dohľad

SO 655-11\_6 Premenné dopravné značenie

SO 655-11\_7 Technologické uzly

SO 655-11\_8 Merače okamžitej rýchlosti

SO 655-11 Napájanie meracieho zariadenia MICROVEL pre meranie prietokov

* + 1. Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa, technologické vybavenie privádzača (IS privádzača):

SO 671-00 Informačný systém privádzača - stavebná časť

SO 671-11 Informačný systém privádzača - technologická časť

* + 1. Integrované operátorské pracovisko Považská Bystrica, 2. etapa:

SO 461-04.1 Integrácia RSD do IOP P.Bystrica

SO 461-05.1 Integrácia RST a EZS do IOP P.Bystrica

SO 461-05.2\_1 IOP PB, Integrovaný riadiaci systém

SO 461-05.2\_2 IOP PB, Integrovaný bezpečnostný systém

SO 461-05.2\_3 IOP PB, Informačný systém dialnic úseku Žilina – Púchov

SO 461-06.1 Integrácia EPS do IOP P. Bystrica

SO 461-07.1 Integrácia SOS do IOP P.Bystrica - Tunel Žilina, Ovčiarsko, priľahlé ISD

SO 461-08.1 Integrácia UTO do IOP P.Bystrica - Tunel Žilina, Ovčiarsko, priľahlé ISD

SO 461-09.1 Integrácia RAD do IOP P. Bystrica

SO 461-10.1 Integrácia TR do IOP P. Bystrica

SO 461-11.1 Integrácia DT do IOP P. Bystrica

* 1. Počet zariadení technologického vybavenia s cenovým ohodnotením vyjadreným v jednotkových cenách je uvedený v Prílohe č. 1 - Servis a údržba stavebnej a technologickej časti tunela Ovčiarsko (ďalej len „**Príloha č. 1**“), Prílohe č. 3 - Servis a údržba stavebnej a technologickej časti tunela Žilina (ďalej len „**Príloha č. 3**“), Prílohe č. 5 - Servis a údržba ISD diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (ďalej len „**Príloha č. 5**“), Prílohe č. 7 - Servis údržba IS privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa (ďalej len „**Príloha č. 7**“) a Prílohe č. 9 - Servis a údržba IOP PB, 2. etapa (ďalej len „**Príloha č. 9**“) rámcovej dohody. Rozsah činností spojených s plnením bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností je uvedený v Zmluve KB a Prílohe č. 15 – Cena za plnenie povinností Zmluvy KB (ďalej len „**Príloha č. 15**“) rámcovej dohody.
  2. Súčasťou predmetu rámcovej dohody je aj priebežná aktualizácia prevádzkovej dokumentácie podľa aktuálne platných technických predpisov. Priebežnou aktualizáciou prevádzkovej dokumentácie sa na účely rámcovej dohody rozumie zapracovanie akejkoľvek zmeny technologického vybavenia tunelov Ovčiarsko a Žilina a technologického vybavenia D1 a privádzača do prevádzkovej dokumentácie. Súčasťou predmetu rámcovej dohody je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len „**DSVS**“) v prípade, ak boli vykonané úpravy/doplnenia technologického vybavenia.
  3. Súčasťou predmetu rámcovej dohody podľa podbodu 1.1.2 bodu 1.1 tohto článku rámcovej dohody je aj vyhotovenie mesačných správ
* Zhodnotenie stavu technologického vybavenia tunela Ovčiarsko,
* Zhodnotenie stavu technologického vybavenia tunela Žilina,
* Zhodnotenie stavu technologického vybavenia diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a
* Zhodnotenie stavu technologického vybavenia diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa.

(ďalej len „**mesačné správy**“)

* 1. Súčasťou predmetu rámcovej dohody podľa podbodu 1.1.2 bodu 1.1 tohto článku rámcovej dohody je aj vyhotovenie ročných správ
* Zhodnotenie stavu technologického vybavenia tunela Ovčiarsko,
* Zhodnotenie stavu technologického vybavenia tunela Žilina,
* Zhodnotenie stavu technologického vybavenia diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a
* Zhodnotenie stavu technologického vybavenia diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa.

(ďalej len „**ročné správy**“)

* 1. Súčasťou predmetu rámcovej dohody podľa podbodu 1.1.2 bodu 1.1 tohto článku rámcovej dohody je aj vyhotovenie podrobných správ o stave kybernetickej bezpečnosti a o zabezpečovaní povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB, ktorá je Prílohou č. 17 rámcovej dohody.
  2. Na práva a povinnosti strán rámcovej dohody vyplývajúce z vykonávania opráv a odstraňovania vád na zariadeniach technologického vybavenia sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
  3. Poskytovateľ je oprávnený dodávať len tie náhradné diely, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 11 – Zoznam náhradných dielov (ďalej len „**Príloha č. 11**“) rámcovej dohody, v takých počtoch, na ktoré vznikne potreba z dôvodu opravy v prípade poruchy technologického vybavenia. Náhradné diely uvedené v Prílohe č. 11 rámcovej dohody, na ktoré nevznikne potreba z dôvodu opravy v prípade poruchy zariadenia poskytovateľ nedodáva.
  4. Súčasťou predmetu rámcovej dohody je aj priebežná aktualizácia Zoznamu náhradných dielov na opravy technologického vybavenia, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 11 rámcovej dohody.
  5. Predmetom rámcovej dohody nie je odstránenie tých vád, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa zmlúv, ktoré má objednávateľ uzavreté s tretími osobami (dodávateľmi technologických zariadení). Pre vylúčenie všetkých pochybností, poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť tretím osobám a objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri odstraňovaní vád podľa predchádzajúcej vety, ako aj v prípade potreby modernizácie alebo upgrade technologického vybavenia.
  6. Poskytovateľ je povinný oboznámiť sa s Bezpečnostnou politikou v zmysle Zmluvy KB, ktorá tvorí Prílohu č. 17 rámcovej dohody (ďalej len „**Bezpečnostná politika**“).
  7. Každú zmenu rámcovej dohody, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia rámcovej dohody je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k rámcovej dohode v súlade s ust. § 18 ZVO alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO.

**Čl. 2**

**MIESTO A ČAS PLNENIA**

* 1. Rámcová dohoda je uzavretá na obdobie 48 (štyridsať osem) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania sumy, ktorá nemôže prekročiť sumu .................. EUR prijatú v ponuke úspešného uchádzača, podľa tohto, ktorá skutočnosť nastane skôr.
  2. Miesto plnenia rámcovej dohody objednávateľ protokolárne odovzdá poskytovateľovi po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody.
  3. Strany rámcovej dohody sa dohodli, že objednávateľ do 7 (siedmich) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody vyzve poskytovateľa na začatie plnenia predmetu rámcovej dohody „*Výzvou na protokolárne prevzatie miesta plnenia*“ (ďalej len „**Výzva na protokolárne prevzatie miesta plnenia**“). Poskytovateľ je povinný dostaviť sa na prevzatie miesta plnenia v termíne určenom objednávateľom vo Výzve na protokolárne prevzatie miesta plnenia. Poskytovateľ je povinný protokolárne prevziať miesto plnenia na účely plnenia rámcovej dohody najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní od termínu na prevzatie miesta plnenia určeného objednávateľom vo Výzve na protokolárne prevzatie miesta plnenia podľa predchádzajúcej vety. V rámci protokolárneho prevzatia miesta plnenia sa vykoná Mimoriadna prehliadka technologického vybavenia tunelov podľa bodu 3.34 článku 3 rámcovej dohody a objednávateľ odovzdá poskytovateľovi technologické vybavenie k plneniu tejto rámcovej dohody. Nevyhnutnou prílohou protokolu o prevzatí miesta plnenia rámcovej dohody je:

1. zoznam odovzdanej technológie,
2. prístupové heslá,
3. posledná verzia ročnej správy technologického vybavenia,
4. zoznam prevádzkovej dokumentácie k odovzdanej technológii.
   1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať opravy technologického vybavenia podľa podbodu 1.1.1 bodu 1.1 článku 1 rámcovej dohody spôsobom a v čase podľa článku 3 rámcovej dohody.
   2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať servis technologického vybavenia podľa obdobia výkonu servisných činností uvedeného v Prílohe č. 1, Prílohe č. 3, Prílohe č. 5, Prílohe č. 7 a Prílohe č. 9 rámcovej dohody. Poskytovateľ sa zaväzuje predkladať harmonogram konkrétnych servisných činností uvedených v Prílohe č. 1, Prílohe č. 3, Prílohe č. 5, Prílohe č. 7 a Prílohe č. 9 rámcovej dohody na odsúhlasenie vedúcemu oddelenia tunela, SSÚD 5 Považská Bystrica najneskôr 45 (štyridsaťpäť) kalendárnych dní pred ich plánovaným vykonaním.
   3. Obdobie výkonu servisu technologického vybavenia tunelov Ovčiarsko a Žilina, technologického vybavenia D1 a privádzača a technologického vybavenia IOP je dané objednávateľom a vzťahuje sa na termín jarnej (apríl alebo máj) a jesennej (september alebo október) uzávery diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina. Objednávateľ oznámi poskytovateľovi presný termín a harmonogram plánovanej jarnej a jesennej uzávery diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina minimálne 30 (tridsať) kalendárnych dní vopred a poskytovateľ sa zaväzuje tento termín dodržať.
   4. Na základe písomnej požiadavky objednávateľa je poskytovateľ povinný vykonávať servis technologického vybavenia v 24 (dvadsať štyri) hodinovom výkone servisných činností počas plánovaných uzáver pre každý deň uzávery, t. j. aj v nočných hodinách, počas víkendov a sviatkov.

**Čl. 3**

**ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ VYKONÁVANIA PREDMETU RÁMCOVEJ DOHODY**

* 1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet rámcovej dohody podľa bodu 1.1 článku 1 rámcovej dohody len osobami na to oprávnenými, a to nasledovne:
     1. Opravy technologického vybavenia podľa podbodu 1.1.1 bodu 1.1 článku 1 spôsobom popísaným v bodoch 3.5 až 3.6 tohto článku rámcovej dohody.
     2. Servis technologického vybavenia podľa podbodu 1.1.2 bodu 1.1 článku 1 podľa obdobia výkonu uvedeného v Prílohe č. 1, Prílohe č. 3, Prílohe č. 5, Prílohe č. 7 a Prílohe č. 9 rámcovej dohody.

Kontaktná adresa poskytovateľa pre účely vykonávania servisu technologického vybavenia a opráv technologického vybavenia je:

................................................

...............................................

................................................

Ďalšie kontaktné údaje zamestnancov poskytovateľa, splnomocnených na zastupovanie vyššie uvedenej osoby vo veci vykonávania servisu technologického vybavenia a opráv technologického vybavenia:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Prípadnú zmenu týchto údajov poskytovateľ písomne nahlási objednávateľovi v minimálne 24 (dvadsaťštyri) hodinovom predstihu.

* + 1. Plnenie povinností podľa Zmluvy KB prostredníctvom osôb uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy KB - Zoznam pracovných rolí a kontaktov Prevádzkovateľa základnej služby a Poskytovateľa/Zhotoviteľa.
  1. Osoba objednávateľa oprávnená na **preberanie** prác – servisu technologického vybavenia a opráv technologického vybavenia je vedúci SSÚD 5 Považská Bystrica, prípadne jeho splnomocnený zástupca.

Osoby objednávateľa oprávnené na **kontrolu** prác – servisu technologického vybavenia a opráv technologického vybavenia sú: vedúci SSÚD 5 Považská Bystrica, vedúci oddelenia tunela SSÚD 5 Považská Bystrica, vedúci odboru  tunelov a IRSD v prevádzke, vedúci oddelenia technológií tunelov, zamestnanci oddelenia technológií tunelov, vedúci oddelenia technológií a IRSD a zamestnanci oddelenia technológií a IRSD.

Osoby objednávateľa oprávnené na **kontrolu** prác – pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti sú expert manažér informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti, vedúci odboru riadenia bezpečnosti a vedúci oddelenia riadenia informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti.

* 1. Poskytovateľ aj objednávateľ sú oprávnení zmeniť osoby oprávnené konať v ich mene (osoby uvedené v bodoch 3.1 a 3.2 rámcovej dohody a osoby uvedené v Prílohe č. 24 rámcovej dohody - Zoznam osôb oprávnených rokovať vo veciach technických) jednostranným písomným oznámením doručeným druhej strane rámcovej dohody, za predpokladu, že zmeny v osobách boli medzi stranami rámcovej dohody vopred prerokované. Poskytovateľ aj objednávateľ súhlasia s tým, že k takejto zmene nie je potrebné uzatvorenie dodatku k tejto rámcovej dohode.
  2. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú, že každú zmenu telefónneho spojenia alebo kontaktných osôb, vrátane zmien ďalších identifikačných údajov, písomne oznámia druhej strane rámcovej dohody tak, aby bola zabezpečená plynulá komunikácia pri vykonávaní činnosti podľa rámcovej dohody.
  3. Spôsob nahlásenia vady alebo poruchy technologického vybavenia:

Po zistení vady alebo poruchy na technologickom vybavení objednávateľ túto skutočnosť bezodkladne nahlási poskytovateľovi nasledovným spôsobom:

* e-mailom na adresu: .........................................., a zároveň
* SMS na telefónne číslo: +421..........................................,

pričom za čas nahlásenia vady alebo poruchy sa považuje dátum a čas odoslania e-mailu objednávateľom alebo čas odoslania SMS správy objednávateľom na telefónne číslo poskytovateľa, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Osoba oprávnená nahlasovať poskytovateľovi vady alebo poruchy technologického vybavenia v mene objednávateľa je vedúci oddelenia tunela, SSÚD 5 Považská Bystrica, alebo ním poverené osoby.

Spôsob nahlásenia podozrenia na bezpečnostný incident alebo kybernetický bezpečnostný incident sa vykonáva v zmysle Zmluvy KB a jej príloh.

* 1. Poskytovateľ je povinný prijatie nahlásenia vady alebo poruchy potvrdiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 (dvoch) hodín od nahlásenia vady alebo poruchy e-mailom ako odpoveď na nahlásenie vady alebo poruchy. V prípade ak poskytovateľ nepotvrdí prijatie nahlásenia vady alebo poruchy najneskôr do 2 (dvoch) hodín od jej nahlásenia, povinnosť poskytovateľa zahájiť odstraňovanie vád alebo porúch v časoch podľa bodu 3.7 tohto článku rámcovej dohody tým nie je dotknutá. V prípade, že poskytovateľ identifikoval vektor vady alebo poruchy ako bezpečnostný incident alebo kybernetický bezpečnostný incident, postupuje podľa Zmluvy KB, jej príloh a Bezpečnostnej politiky.
  2. Práce na odstraňovaní vád alebo porúch na technologickom vybavení musia byť zahájené v čase uvedenom v nasledujúcej tabuľke:

Zariadenie: Zahájenie odstraňovania vád alebo porúch:

*Tunel Ovčiarsko, portálové objekty tunela Ovčiarsko, prípojky*

SO 420-01 Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov do 2 hodín

SO 420-02 Vzduchotechnika do 2 hodín

SO 420-03 Meranie fyzikálnych veličín do 2 hodín

SO 420-04 Riadiaci systém dopravy do 2 hodín

SO 420-05 Riadiaci systém technológie vrátane EZS do 2 hodín

SO 420-06 Elektrická požiarna signalizácia do 2 hodín

SO 420-07 Systém núdzového volania – SOS do 2 hodín

SO 420-08 Uzatvorený televízny okruh, vrátane videodetekcie do 2 hodín

SO 420-09 Rádiové spojenie do 2 hodín

SO 420-10 Evakuačný rozhlas do 2 hodín

SO 420-11 Dispečerský telefón do 2 hodín

SO 420-12 Silnoprúdové rozvody do 2 hodín

SO 420-13 Systém uzemnenia v tuneli do 2 hodín

SO 420-14 Dopravné značenie, trvalé a premenné do 2 hodín

SO 420-15 Vetranie tunelových prechodových chodieb do 2 hodín

SO 404-00 Prevádzková budova ZP do 2 hodín

SO 413-00 Prevádzková budova VP do 2 hodín

SO 418-00 Požiarna nádrž, čerpacia stanica do 2 hodín

SO 418-11 Požiarna nádrž, čerpacia stanica - technologická časť do 2 hodín

Stavebné revízie (101-02, 404-00, 413-00, 415-00, 416-00, 417-00, 418-00) do 2 hodín

SO 638-00 Prípojka VN k ZP - tunel Ovčiarsko do 2 hodín

SO 639-00 Prípojka VN k VP - tunel Ovčiarsko do 2 hodín

*Tunel Žilina, portálové objekty tunela Žilina, prípojka*

SO 461-01 Osvetlenie tunela vrátane portálových úsekov do 2 hodín

SO 461-02 Vzduchotechnika do 2 hodín

SO 461-03 Meranie fyzikálnych veličín do 2 hodín

SO 461-04 Riadiaci systém dopravy do 2 hodín

SO 461-05 Riadiaci systém technológie vrátane EZS do 2 hodín

SO 461-06 Elektrická požiarna signalizácia do 2 hodín

SO 461-07 Systém núdzového volania – SOS do 2 hodín

SO 461-08 Uzatvorený televízny okruh vrátane videodetekcie do 2 hodín

SO 461-09 Rádiové spojenie do 2 hodín

SO 461-10 Evakuačný rozhlas do 2 hodín

SO 461-11 Dispečerský telefón do 2 hodín

SO 461-12 Silnoprúdové rozvody do 2 hodín

SO 461-13 Systém uzemnenia v tuneli do 2 hodín

SO 461-14 Dopravné značenie, trvalé a premenné do 2 hodín

SO 461-15 Vetranie tunelových prechodových chodieb do 2 hodín

SO 461-16 Náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát do 2 hodín

SO 444-00 Rozvdoňa NN ZP do 2 hodín

SO 453-00 Portálová budova VP do 2 hodín

SO 458-00 Požiarna nádrž, čerpacia stanica do 2 hodín

SO 458-11 Požiarna nádrž, čerpacia stanica - technologická časť do 2 hodín

Stavebné revízie (101-02, 444-00, 453-00, 455-00, 456-00, 457-00, 458-00) do 2 hodín

SO 641-00 Prípojka VN k VP - tunel Žilina do 2 hodín

*Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, informačný systém diaľnice (ISD):*

SO 655-00\_1 Káblová časť Rozvádzače do 12 hodín

SO 655-00\_2 Portály pre PDZ do 12 hodín

SO 655-00\_3 Zdroj nepretržitého napájania - UPS do 12 hodín

SO 655-11\_1 Stojan tiesňového volania do 12 hodín

SO 655-11\_2 Meteostanice do 12 hodín

SO 655-11\_3 Sčítače dopravy do 12 hodín

SO 655-11\_4 Elektrická zabezpečovacia signalizácia do 12 hodín

SO 655-11\_5 Kamerový dohľad do 12 hodín

SO 655-11\_6 Premenné dopravné značenie do 12 hodín

SO 655-11\_7 Technologické uzly do 12 hodín

SO 655-11\_8 Merače okamžitej rýchlosti do 12 hodín

SO 655-11 Napájanie meracieho zariadenia MICROVEL pre meranie prietokov do 12 hodín

*Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa, informačný systém (IS):*

SO 671-00 Informačný systém privádzača - stavebná časť do 12 hodín

SO 671-11 Informačný systém privádzača - technologická časť do 12 hodín

*Integrované operátorské pracovisko Považská Bystrica, 2. etapa:*

SO 461-04.1 Integrácia RSD do IOP P.Bystrica do 2 hodín

SO 461-05.1 Integrácia RST a EZS do IOP P.Bystrica do 2 hodín

SO 461-05.2\_1 IOP PB, Integrovaný riadiaci systém do 2 hodín

SO 461-05.2\_2 IOP PB, Integrovaný bezpečnostný systém do 2 hodín

SO 461-05.2\_3 IOP PB, Informačný systém dialnic úseku Žilina – Púchov do 2 hodín

SO 461-06.1 Integrácia EPS do IOP P. Bystrica do 2 hodín

SO 461-07.1 Integrácia SOS do IOP P. Bystrica - Tunel Žilina, Ovčiarsko, priľahlé ISD...do 2 hodín

SO 461-08.1 Integrácia UTO do IOP P. Bystrica - Tunel Žilina, Ovčiarsko, priľahlé ISD...do 2 hodín

SO 461-09.1 Integrácia RAD do IOP P. Bystrica do 2 hodín

SO 461-10.1 Integrácia TR do IOP P. Bystrica do 2 hodín

SO 461-11.1 Integrácia DT do IOP P. Bystrica do 2 hodín

**od nahlásenia vady alebo poruchy** podľa bodu 3.5 tohto článku rámcovej dohody bez ohľadu na skutočnosť, či objednávka bola poskytovateľovi doručená. Začatím prác v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu sa rozumie obhliadka danej vady alebo poruchy poskytovateľom, prípadne iná zdokumentovateľná činnosť, ktorá vedie k odstráneniu nahlásenej vady alebo poruchy.

Práce spojené už s potvrdeným bezpečnostným incidentom alebo kybernetickým bezpečnostným incidentom musia byť zahájené pre:

*Tunel Ovčiarsko*

SO 420-04 Riadiaci systém dopravy do 3 hodín

SO 420-05 Riadiaci systém technológie vrátane EZS do 3 hodín

*Tunel Žilina*

SO 461-04 Riadiaci systém dopravy do 3 hodín

SO 461-05 Riadiaci systém technológie vrátane EZS do 3 hodín

**od nahlásenia vady alebo poruchy** podľa bodu 3.5 tohto článku rámcovej dohody bez ohľadu na skutočnosť, či objednávka bola poskytovateľovi doručená.

Činnosti súvisiace s odstránením vady alebo poruchy a riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu budú prebiehať súbežne.

* 1. O vzniku akejkoľvek vady alebo poruchy spíše vedúci SSÚD 5 Považská Bystrica alebo vedúci oddelenia tunela SSÚD 5 Považská Bystrica za účasti osoby oprávnenej na rokovanie vo veciach technických za stranu poskytovateľa, ktorá je uvedená v záhlaví rámcovej dohody „*Protokol o vade alebo poruche*“ (ďalej len „**POV**“), ktorého vzor tvorí Prílohu č. 18 - Vzor tlačiva „Protokol o vade alebo poruche“ rámcovej dohody. POV musí obsahovať jedinečné číslo, ktoré bude súčasťou celého procesu opravy technologického vybavenia. V POV budú uvedené všetky dôležité skutočnosti, ako sú dátum a čas vzniku vady alebo poruchy, popis vady alebo poruchy, dátum a čas jej nahlásenia, čas nástupu na jej odstránenie a termín dokedy má byť vada alebo porucha odstránená. Akékoľvek ďalšie relevantné skutočnosti vrátane záznamu o odstránení vady alebo poruchy budú do POV doplnené po vykonaní opravy technologického vybavenia. V prípade potvrdeného bezpečnostného incidentu alebo kybernetického bezpečnostného incidentu budú strany rámcovej dohody postupovať podľa Zmluvy KB a jej príloh a zároveň Bezpečnostnej politiky.
  2. Poskytovateľ je povinný vadu alebo poruchu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa nahlásenia vady alebo poruchy technologického vybavenia podľa bodu 3.5 tohto článku rámcovej dohody, ak sa s objednávateľom vzhľadom na povahu vady alebo poruchy písomne nedohodne inak.
  3. V prípade, ak odstránenie vady alebo poruchy z akýchkoľvek dôvodov, najmä však z dôvodu,

1. že na odstránenie vady alebo poruchy je potrebné zabezpečiť chýbajúci náhradný diel, ktorého dodacia doba je dlhšia, ako je čas na odstránenie vady alebo poruchy podľa bodu 3.9 tohto článku rámcovej dohody, alebo z dôvodu,
2. že včasné neodstránenie vady alebo poruchy spôsobuje alebo by mohlo spôsobiť potrebu uzatvorenia tunela Ovčiarsko a Žilina,

poskytovateľ je na základe písomnej požiadavky objednávateľa povinný zabezpečiť náhradné riešenie, ktoré bude umožňovať bezpečný a plynulý chod tunela Ovčiarsko a  Žilina až do doby, kedy bude vada alebo porucha riadne odstránená. Poskytovateľ zároveň zodpovedá za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v tuneli Ovčiarsko a Žilina a na priľahlých komunikáciách. Po zabezpečení náhradného riešenia, akonáhle to je možné, je poskytovateľ povinný uviesť vadný alebo poškodený diel technologického vybavenia do pôvodného stavu, v akom bol pred vadou alebo poruchou, to sa týka aj v prípade bezpečnostného incidentu alebo kybernetického bezpečnostného incidentu.

* 1. Poskytovateľ je povinný založiť Servisný denník pre plnenie predmetu rámcovej dohody podľa bodu 1.1 článku 1 rámcovej dohody ku dňu protokolárneho odovzdania/prevzatia miesta plnenia rámcovej dohody podľa článku 2 rámcovej dohody (ďalej len „**servisný denník“**) a zaväzuje sa vykonávať záznamy v servisnom denníku počas celej doby účinnosti rámcovej dohody. Požiadavky na servisný denník sú podrobne uvedené v Prílohe č. 20 - Minimálne požiadavky na obsah servisného denníka rámcovej dohody (ďalej len „**Príloha č. 20**“). Poskytovateľ je povinný dodatočne doplniť k zápisu do servisného denníka o začatí prác na odstránení vady alebo poruchy aj číslo POV a číslo objednávky po ich vystavení.
  2. Poskytovateľ je povinný viesť servisný denník pre každý objekt a prevádzkový súbor tunela Ovčiarsko a Žilina samostatne.
  3. Poskytovateľ je povinný viesť servisný denník pre úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa a Integrované operátorské pracovisko Považská Bystrica, 2. etapa samostatne.
  4. V prípade, ak poskytovateľ v rámci výkonu servisu technologického vybavenia zistí akúkoľvek vadu alebo poruchu technologického vybavenia, je povinný toto zistenie a rozsah vady alebo poruchy uviesť v zázname o servisnej činnosti v servisnom denníku. Taktiež je povinný uviesť, či ide o vadu alebo poruchu technologického vybavenia, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa rámcovej dohody alebo ide o vadu alebo poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka podľa rámcovej dohody. V prípade vady alebo poruchy technologického vybavenia, na ktorú sa vzťahuje záruka budú objednávateľ a poskytovateľ postupovať podľa článku 7 rámcovej dohody.
  5. Za účelom odstránenia vady alebo poruchy technologického vybavenia zašle poskytovateľ objednávateľovi cenovú ponuku na opravu technologického vybavenia vyhotovenú v súlade s ustanoveniami rámcovej dohody (pod podmienkou použitia hodinovej sadzby za opravy technologického vybavenia podľa podbodu 4.2.1.1 bodu 4.2 článku 4 rámcovej dohody a cien náhradných dielov uvedených v Prílohe č. 11 rámcovej dohody).
  6. Poskytovateľ vypracuje cenovú ponuku na opravu technologického vybavenia v zmysle Prílohy č. 19 rámcovej dohody – Minimálne požiadavky na vytvorenie cenovej ponuky na opravu technologického zariadenia a zašle ju objednávateľovi k prvotnému posúdeniu a schváleniu v elektronickej forme emailom špecialistovi oddelenia technológií tunelov alebo špecialistovi oddelenia technológií a IRSD oprávneným rokovať vo veciach technických uvedeným v Prílohe č. 24 rámcovej dohody – Zoznam osôb oprávnených rokovať vo veciach technických (ďalej len „**Príloha č. 24**“). Po schválení cenovej ponuky objednávateľom, poskytovateľ predloží cenovú ponuku v tlačenej forme a doručí ju na adresu sídla objednávateľa. Objednávateľ následne vyhotoví objednávku, na základe ktorej poskytovateľ pristúpi k oprave technologického vybavenia.
  7. V prípade, že na vykonanie opravy technologického vybavenia je potrebné zabezpečiť materiál a náhradné diely, ktoré sa nenachádzajú v Prílohe č. 11 tejto rámcovej dohody, poskytovateľ predloží objednávateľovi v rámci cenovej ponuky na vykonanie prác aj podrobný rozpis položiek a presnú technickú špecifikáciu náhradných dielov a materiálu formou prílohy k cenovej ponuke.
  8. Opravy technologického vybavenia podľa podbodu 1.1.1 bodu 1.1 článku 1 rámcovej dohody, v zmysle fyzickej realizácie prác na základe objednávky spoločne so všetkými inými relevantnými skutočnosťami, poskytovateľ zaeviduje formou zápisu do servisného denníka v zmysle Prílohy č. 20 rámcovej dohody.
  9. Odstránenie vady alebo poruchy technologického vybavenia v súlade s bodmi 3.6 až 3.10 tohto článku rámcovej dohody bude zaznamenané v POV a bude písomne potvrdené stranami rámcovej dohodyꓼ za poskytovateľa osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických uvedenou v záhlaví rámcovej dohody a za objednávateľa vedúcim oddelenia tunela SSÚD 5 Považská Bystrica a bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu príslušného výkonu.
  10. Pre účely bodov 3.6 až 3.18 článku 3 rámcovej dohody sú osoby oprávnené na komunikáciu za objednávateľa uvedené v Prílohe č. 24 rámcovej dohody a za poskytovateľa osoba oprávnená rokovať vo veciach technických uvedená v záhlaví rámcovej dohody.
  11. Objednávateľ zabezpečí na písomné požiadanie poskytovateľa obmedzenie cestnej premávky, resp. vylúčenie cestnej premávky a jej technické zabezpečenie výhradne po dobu nevyhnutnú na vykonanie činností podľa rámcovej dohody. Objednávateľ zruší obmedzenie cestnej premávky, resp. vylúčenie cestnej premávky na danom úseku diaľnice ihneď po ukončení a prevzatí prác od poskytovateľa.
  12. Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi vstup do priestorov súvisiacich s výkonom servisu technologického vybavenia a opráv technologického vybavenia. Vstup do priestorov zabezpečuje zástupca SSÚD 5 Považská Bystrica oprávnený na rokovanie vo veciach technických rámcovej dohody, resp. ním písomne poverená osoba.
  13. Objednávateľ si vyhradzuje právo umožniť prístup poskytovateľovi k miestu výkonu servisu technologického vybavenia a opráv technologického vybavenia len v nočných hodinách, prípadne cez víkend a sviatok.
  14. Poskytovateľ je povinný bezodkladne vyhotoviť v rámci výkonu servisu technologického vybavenia protokol o technickej prehliadke a záznam o vykonaní údržby, technickej prehliadky alebo opravy technologického vybavenia do príslušného servisného denníka a predložiť ho na potvrdenie vedúcemu oddelenia tunela SSÚD 5 Považská Bystrica.
  15. Poskytovateľ je povinný nastúpiť na výkon servisu technologického vybavenia v objednávateľom stanovenom termíne uzávery diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina, ak boli splnené povinnosti objednávateľa podľa bodu 2.2 resp. 2.3 rámcovej dohody.
  16. V prípade opráv technologického vybavenia sa poskytovateľ zaväzuje použiť nové originálne náhradné diely, ktoré spĺňajú rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre vymieňaných technologických zariadení (technologického vybavenia) alebo ich komponentov, pričom poskytovateľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za to, že tieto náhradné diely sú plne kompatibilné a funkčné s existujúcimi technologickými zariadeniami (technologickým vybavením) objednávateľa. Na vyžiadanie objednávateľa je poskytovateľ povinný predložiť doklady, že ponúkaný náhradný diel má rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako pôvodný náhradný diel a je kompatibilný s technickým zariadením (technologickým vybavením).
  17. V prípade, že počas doby trvania rámcovej dohody akýkoľvek z náhradných dielov uvedených v Prílohe č. 11 rámcovej dohody prestane byť dostupný na trhu, poskytovateľ sa zaväzuje použiť náhradný diel spĺňajúci rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako už nedostupný náhradný diel, pričom poskytovateľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za to, že tento náhradný diel je plne kompatibilný a funkčný s  existujúcimi technologickými zariadeniami (technologickým vybavením) objednávateľa. V prípade nevyhnutnosti použitia ekvivalentného náhradného dielu v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu rámcovej dohody je poskytovateľ pred tým ako diel dodá objednávateľovi povinný zaslať objednávateľovi informáciu ohľadom jednotkovej ceny takého dielu formou elektronickej komunikácie osobe poverenej na kontrolu prác.
  18. V prípade, že jednotková cena nového ekvivalentného náhradného dielu bude vyššia ako jednotková cena nedostupného náhradného dielu uvedeného v Prílohe č. 11 rámcovej dohody, poskytovateľ je povinný fakturovať v zmysle jednotkovej ceny náhradného dielu uvedeného v Prílohe č. 11 rámcovej dohody. V prípade, že jednotková cena nového ekvivalentného náhradného dielu na základe oznámenia poskytovateľa v zmysle bodu 3.27 tohto článku rámcovej dohody bude nižšia, ako jednotková cena nedostupného náhradného dielu uvedeného v Prílohe č. 11, poskytovateľ je povinný fakturovať nižšiu jednotkovú cenu náhradného dielu, teda cenu preukázanú.
  19. Poskytovateľ je povinný vykonávať priebežnú aktualizáciu Zoznamu náhradných dielov ktorý je uvedený v Prílohe č. 11rámcovej dohody, ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde počas výkonu opráv technologického vybavenia k výmene komponentu za ekvivalent z dôvodu nedostupnosti pôvodného komponentu. Zoznam náhradných dielov v elektronickej forme, bude poskytovateľovi poskytnutý vedúcim oddelenia technológií tunelov a vedúcim oddelenia technológií a IRSD. Aktualizovaný Zoznam náhradných dielov v elektronickej forme predloží poskytovateľ v rámci ročných správ uvedených v bode 1.6 článku 1 rámcovej dohody ako samostatnú prílohu.
  20. Poskytovateľ je povinný počas celej doby trvania rámcovej dohody vyhotovovať mesačné správy podľa bodu 1.5 článku 1 rámcovej dohody o vykonávaní činnosti v zmysle podbodu 1.1.1 a 1.1.2, bodu 1.1, článku 1 rámcovej dohody za príslušný kalendárny mesiac a doručiť ich v elektronickej forme (\*pdf. dokument podpísaný osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických za poskytovateľa), vedúcemu oddelenia technológií tunelov, vedúcemu oddelenia technológií a IRSD a vedúcemu oddelenia tunela SSÚD 5 Považská Bystrica najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa činnosti vykonávali. O vykonaní pravidelných revízií technologického vybavenia v zmysle STN EN a STN   
      je poskytovateľ povinný spracovať revízne správy a protokoly, ktoré musia byť podpísané revíznym technikom a odovzdané vedúcemu SSÚD 5 Považská Bystrica najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní po ukončení kalendárneho mesiaca v ktorom sa činnosti vykonávali.
  21. Poskytovateľ je povinný vypracovať raz ročne, počas celej doby trvania rámcovej dohody, ročné správy podľa bodu 1.6 článku 1 rámcovej dohody a protokolárne ich odovzdať vedúcemu SSÚD 5 Považská Bystrica a doručiť ich v elektronickej forme (\*pdf. dokument podpísaný osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických za poskytovateľa), vedúcemu oddelenia technológií tunelov, vedúcemu oddelenia technológií a IRSD a vedúcemu oddelenia tunela SSÚD 5 Považská Bystrica najneskôr do 28.02. nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. Posledné ročné správy podľa bodu 1.6 článku 1 rámcovej dohody je poskytovateľ povinný vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi v posledný deň trvania rámcovej dohody.

Poskytovateľ vypracuje ročné správy podľa bodu 1.6 článku 1 rámcovej dohody, formou súhrnu zistení a výsledkov z mesačných správ podľa bodu 1.5 článku 1 rámcovej dohody o vykonávaní činnosti v zmysle podbodu 1.1.1 a 1.1.2, bodu 1.1, článku 1 rámcovej dohody.

Ročné správy budú mať informatívny a odporúčací charakter s prehodnotením technológie na dobu ďalších 2 – 6 rokov užívania.

Poskytovateľ predloží formou prílohy k ročným správam nasledovné dokumenty:

* Aktualizáciu Zoznamu náhradných dielov za príslušný kalendárny rok (v elektronickej forme)ꓼ
* Zoznam a stav pretrvávajúcich vád a porúch s odporúčaným riešením a predbežnou cenovou kalkuláciouꓼ
* Zoznam návrhov a odporúčaní na výmenu technologických zariadení (technologického vybavenia) (napr. z dôvodu ukončenia životnosti) a predbežnou cenovou kalkuláciou.
  1. Poskytovateľ je povinný vypracovať raz ročne, počas celej doby trvania rámcovej dohody, podrobnú správu o stave kybernetickej bezpečnosti a o zabezpečovaní povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB podľa bodu 1.7 článku 1 rámcovej dohody a protokolárne ju odovzdať vedúcemu odboru riadenia bezpečnosti a expert manažérovi informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti najneskôr do 28.02. nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. Poslednú podrobnú správu o stave kybernetickej bezpečnosti a o zabezpečovaní povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB je poskytovateľ povinný vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi spôsobom podľa predchádzajúcej vety v posledný deň trvania rámcovej dohody.
  2. Poskytovateľ je pri vykonávaní servisu technologického vybavenia povinný priebežne aktualizovať prevádzkovú dokumentáciu diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina, ktorá bola protokolárne odovzdaná poskytovateľovi v rámci odovzdávania miesta plnenia rámcovej dohody a v prípade zmeny technologického vybavenia vypracovať a odovzdať objednávateľovi DSVS dotknutého stavebného objektu alebo prevádzkového súboru technologického vybavenia, v súlade s platnou legislatívou. DSVS v zmysle predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný objednávateľovi protokolárne odovzdať do 15 (pätnástich) dní od vykonanej zmeny technologického vybavenia.

Poskytovateľ je povinný zmeny v prevádzkovej dokumentácii podľa tohto bodu rámcovej dohody, zapracovať do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od ukončenia jarnej alebo jesennej uzávery diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina, počas ktorej bola vykonaná zmena technologického vybavenia. V prípade, že zmena technologického vybavenia bude vykonaná v inom termíne ako počas jarnej a jesennej uzávery, je poskytovateľ povinný zapracovať túto zmenu do prevádzkovej dokumentácie do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od vykonanej zmeny.

* 1. Poskytovateľ sa zaväzuje zúčastniť **Mimoriadnej prehliadky** technologického vybavenia tunela, a to technologického vybavenia tunela Ovčiarsko ako aj technologického vybavenia tunela Žilina pred nástupom na výkon servisnej činnosti, a kedykoľvek počas platnosti tejto rámcovej dohody podľa TP 082 (04/2014). Mimoriadnu prehliadku zvoláva objednávateľ a o jej vykonaní informuje osobu oprávnenú na rokovanie vo veciach technických za poskytovateľa uvedenú v záhlaví rámcovej dohody prostredníctvom e-mailu minimálne 30 dní pred plánovanou Mimoriadnou prehliadkou technologického vybavenia tunela.

Poskytovateľ sa zaväzuje zúčastniť na **Hlavnej prehliadke** technologického vybavenia tunela, a to technologického vybavenia tunela Ovčiarsko ako aj technologického vybavenia tunela Žilina, ak počas platnosti rámcovej dohody bude vykonaná podľa TP 082 (04/2014). Hlavnú prehliadku zvoláva objednávateľ a o jej vykonaní informuje osobu oprávnenú na rokovanie vo veciach technických za poskytovateľa uvedenú v záhlaví rámcovej dohody prostredníctvom e-mailu , minimálne 30 dní pred plánovanou Hlavnou prehliadkou technologického vybavenia tunela.

* 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie a súčinnosť pri audite bezpečnosti poskytovateľa a subdodávateľov v zmysle Zmluvy KB a jej príloh vrátane Bezpečnostných politík.
  2. Počas vykonávania servisu technologického vybavenia a opráv technologického vybavenia týkajúcich sa bezpečnosti sietí, infraštruktúr a informačných systémov je poskytovateľ povinný dodržiavať náležitosti zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o ITVS**“) a ich príslušné vykonávacie predpisy, štandardy a ostatnú príslušnú legislatívu v oblasti informačnej bezpečnosti a Bezpečnostné politiky.
  3. Poskytovateľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie a súčinnosť v prípade modernizácie technologického vybavenia, a to rešpektujúc zákon o kybernetickej bezpečnosti, zákon o ITVS a ich príslušné vykonávacie predpisy, štandardy a ostatnú príslušnú legislatívu v oblasti informačnej bezpečnosti a ustanovenia Zmluvy KB vrátane Bezpečnostných politík.
  4. Strany rámcovej dohody sa dohodli, že poskytovateľ najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní pred ukončením rámcovej dohody vyzve objednávateľa na protokolárne odovzdanie miesta plnenia. Poskytovateľ je povinný protokolárne odovzdať objednávateľovi miesto plnenia najneskôr v deň ukončenia rámcovej dohody. V rámci protokolárneho odovzdania miesta plnenia sa vykoná Mimoriadna prehliadka technologického vybavenia tunelov podľa bodu 3.34 tohto článku rámcovej dohody. Nevyhnutnou prílohou protokolu o odovzdaní miesta plnenia rámcovej dohody je:

1. zoznam odovzdanej technológie,
2. prístupové heslá, zdrojové kódy za predpokladu, ak by v rámci výkonu servisu technologického vybavenia a/alebo opráv technologického vybavenia vzniklo Autorské dielo v zmysle ustanovenia čl. 11 rámcovej dohody,
3. posledná verzia ročných správ Zhodnotenie stavu technologického vybavenia,
4. zoznam prevádzkovej dokumentácie.

V rámci protokolárneho odovzdania miesta plnenia rámcovej dohody je poskytovateľ povinný odovzdať objednávateľovi všetku dokumentáciu, tj. predovšetkým no nie výlučne servisný denník, návody, nákresy, odporúčania, smernice či iné dokumenty vytvorené počas trvania rámcovej dohody a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pre plynulý prechod výkonu servisu iným subjektom alebo priamo objednávateľovi.

**Čl. 4**

**CENA PREDMETU RÁMCOVEJ DOHODY**

* 1. Cena za predmet rámcovej dohody je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z..
  2. Cena za opravy technologického vybavenia je tvorená cenou náhradného dielu a nákladmi na prácu pričom:
     1. Akékoľvek a všetky náklady na prácu v súvislosti s opravami a aktualizáciou prevádzkovej dokumentácie a DSVS sú vyjadrené a vypočítané prostredníctvom príslušnej hodinovej sadzby za opravu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „**DPH**“) a jej súčinu s príslušným počtom hodín, ktorý odsúhlasuje oprávnená osoba objednávateľa. V hodinovej sadzbe za opravu sú zarátané všetky priame a nepriame náklady a zisk súvisiace s priamym uskutočnením opravy, dopravné náklady vrátane dopravy na miesto výkonu predmetu zákazky a akékoľvek iné náklady súvisiace s riadnym vykonaním opravy technologického vybavenia.
        1. Cena za opravy technologického vybavenia je dohodnutá ako príslušná hodinová sadzba vo výške podľa členenia uvedeného v Prílohe č. 13 – Cena za opravy (ďalej len „**Príloha č. 13**“) rámcovej dohody podľa druhu prác a časti predmetu rámcovej dohody, na ktorej poskytovateľ opravy technologického vybavenia vykonáva.
     2. Cenu náhradného dielu, ako je vypočítaná podľa podbodu 4.2.3 bodu 4.2 tohto článku rámcovej dohody, tvoria akékoľvek a všetky náklady a poplatky súvisiace s obstaraním náhradného dielu, vrátane prípadného cla a akýchkoľvek iných poplatkov.
     3. Strany rámcovej dohody sa dohodli, že jednotková cena za obstaranie náhradného dielu uvedeného v Prílohe č. 11 rámcovej dohody sa rovná preukázaným ekonomicky oprávneným nákladom, ktoré poskytovateľ účelne vynaložil, a ktoré preukáže objednávateľovi nadobúdacou faktúrou za náhradný diel a/alebo iným spôsobom, ak to vyplýva z povahy plnenia, pričom jednotková cena za obstaranie náhradného dielu nesmie presiahnuť jednotkovú cenu pôvodného dielu uvedenú v Prílohe č. 11 rámcovej dohody. V prípade, ak nebude použitý totožný, ale bude použitý ekvivalentný náhradný diel, jednotková cena tohto ekvivalentného náhradného dielu sa určí postupom podľa bodu 3.27 a nasl. článku 3 rámcovej dohody. Jednotková cena za obstaranie ekvivalentného náhradného dielu nepresiahne jednotkovú cenu pôvodného dielu uvedenú v Prílohe č. 11 rámcovej dohody. Výsledná cena náhradných dielov použitých pri opravách technologického vybavenia bude stanovená v súlade s týmto podbodom 4.2.3 a bude tvorená ako súčet súčinov jednotkových cien a skutočného počtu použitých náhradných dielov. Pre vylúčenie pochybností, náhradné diely, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 11 rámcovej dohody, a ktorých jednotková cena nie je stanovená podľa tohto podbodu 4.2.3 nie sú predmetom úpravy tejto rámcovej dohody.
  3. Cena za servis technologického vybavenia a cena za vyhotovenie mesačných správ, ročných správ a podrobných správ o stave kybernetickej bezpečnosti a o zabezpečovaní povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB:
     1. Cena je určená podľa členenia uvedeného v Prílohe č. 1, Prílohe č. 3, Prílohe č. 5, Prílohe č. 7, Prílohe č. 9 a Prílohe č. 14 Hodnotiace správy (ďalej len „**Príloha č. 14**“) rámcovej dohody s uvedením rozpisu prác, ich rozsahu a jednotkovej ceny za úkon.
     2. Celková cena, po dobu trvania rámcovej dohody za vykonávanie servisu technologického vybavenia je tvorená rozpočtom ako súčet medzisúčtov všetkých súčinov jednotkových cien za úkon na 1 zariadení a požadovaného počtu úkonov a zariadení podľa Prílohy č. 1, Prílohy č. 3, Prílohy č. 5, Prílohy č. 7, Prílohy č. 9 rámcovej dohodyꓼ v prípade mesačných správ, ročných správ a podrobných správ o stave kybernetickej bezpečnosti a o zabezpečovaní povinností vyplývajúcich zo Zmluvy KB je celková cena tvorená ako súčet súčinov jednotkových cien za 1 (jeden) úkon a počtu úkonov podľa Prílohy č. 14 rámcovej dohody. Poskytovateľ má nárok na zaplatenie ceny len skutočne vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom.
     3. Jednotkové ceny za úkon na 1 (jednom) technologickom zariadení uvedené v Prílohe č. 1, Prílohe č. 3, Prílohe č. 5, Prílohe č. 7, Prílohe č. 9 rámcovej dohody a jednotkové ceny za úkon podľa Prílohy č. 14 rámcovej dohody sú stanovené v súlade s ponukou poskytovateľa, sú záväzné a pokrývajú všetky záväzky rámcovej dohody a všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania servisu technologického vybavenia.
  4. Náklady poskytovateľa súvisiace s plnením povinností podľa Zmluvy KB sú uvedené v Prílohe č. 15 rámcovej dohody.
  5. DPH bude účtovaná podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov o DPH v čase vyhotovenia faktúry.
  6. Jednotkové ceny a hodinové sadzby v Prílohe č. 1, Prílohe č. 3, Prílohe č. 5, Prílohe č. 7, Prílohe č. 9, Prílohe č. 11, Prílohe č. 13, Prílohe č. 14 a Prílohe č. 15 rámcovej dohody sú pevné a nemenné počas celej doby trvania rámcovej dohody. V prípade postupu podľa podbodu 4.2.3 bodu 4.2 tohto článku rámcovej dohody sú jednotkové ceny náhradných dielov maximálne a v prípade nevyhnutnosti použitia ekvivalentných náhradných dielov sa za účelom určenia jednotkovej ceny dielu bude postupovať v zmysle bodu 3.27 a 3.28 článku 3 rámcovej dohody.
  7. Na požiadanie objednávateľa je poskytovateľ povinný predložiť objednávateľovi Prílohu č. 1, Prílohu č. 3, Prílohu č. 5, Prílohu č. 7 a Prílohu č. 9 rámcovej dohody doplnené o rozpis jednotkových cien cez hodinové sadzby, čas úkonu v hodinách a počet pracovníkov a predložiť kalkulácie hodinových sadzieb.
  8. Objednávateľ si v súlade s bodom 10 Prílohy č. 22 rámcovej dohody vyhradzuje právo zrušiť jednostranným písomným oznámením časť záväzku (servisnú činnosť resp. servis technologického vybavenia) časti plnenia rámcovej dohody v prípade modernizácie technologických zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa zmlúv, ktoré má, alebo bude mať objednávateľ uzavreté s tretími osobami, alebo z iného dôvodu, ktorý nebol predvídateľný v čase uzatvorenia rámcovej dohody a nevykonať úhradu časti záväzku týkajúcej sa servisu konkrétneho technologického vybavenia odo dňa jeho písomného prevzatia, alebo odo dňa výskytu akejkoľvek inej okolnosti podľa tohto bodu rámcovej dohody.

**Čl. 5**

**PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY**

* 1. Poskytovateľ má nárok na zaplatenie ceny len za skutočne vykonané činnosti podľa článku 1 rámcovej dohody.
  2. Vykonanie opráv technologického vybavenia podľa podbodu 1.1.1 bodu 1.1 článku 1 rámcovej dohody bude poskytovateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi do 15 (pätnástich) kalendárnych dní po úplnom odstránení vady alebo poruchy technologického vybavenia na základe objednávateľom schváleného súpisu prác vykonaných na odstraňovaní jednotlivej vady alebo poruchy, v ktorom je poskytovateľ povinný uviesť celkový počet (sumár) odpracovaných hodín. K faktúre je poskytovateľ povinný priložiť oboma stranami rámcovej dohody podpísané dokumenty:
* POV,
* súpis vykonaných prác a dodávok,
* záznam zo servisného denníka,
* preberací protokol o vykonaných dodávkach a montážnych prácach,
* kópia objednávky.

Poskytovateľovi nevznikne nárok na zaplatenie ceny vykonaných opráv vád alebo porúch, za ktoré zodpovedá podľa článku 7 tejto rámcovej dohody, t. j. vád a porúch technologického vybavenia vzniknutých v záručnej dobe poskytnutej poskytovateľom. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu rámcovej dohody považuje deň podpísania POV oboma stranami rámcovej dohody. Na požiadanie objednávateľa je poskytovateľ povinný predložiť fotodokumentáciu nového dielu alebo zariadenia. V prípade rozdielu vykonaných prác, počtu hodín alebo použitia náhradných dielov medzi súpisom vykonaných prác a objednávkou vystavenou na základe cenovej ponuky, poskytovateľ je povinný uviesť vysvetlenie rozdielu do súpisu vykonaných prác a tento rozdiel sa premietne do výslednej fakturácie.

* 1. Vykonávanie servisu technologického vybavenia podľa podbodu 1.1.2 bodu 1.1 článku 1 rámcovej dohody je poskytovateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi v mesačných intervaloch do 15. (pätnásteho) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po ukončení prác na základe obdobia výkonu uvedeného v Prílohe č. 1, Prílohe č. 3, Prílohe č. 5, Prílohe č. 7, Prílohe č. 9 a Prílohe č. 14 rámcovej dohody a z neho vyplývajúcich súpisov vykonaných prác a záznamov v servisnom denníku podpísaných osobami objednávateľa oprávnenými konať vo veciach technických, a to vedúcim SSÚD 5 Považská Bystrica a vedúcim oddelenia tunela (SSÚD 5 Považská Bystrica). Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu rámcovej dohody považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. K faktúre je poskytovateľ povinný priložiť oboma stranami rámcovej dohody podpísané dokumenty:
* súpis vykonaných prác a dodávok,
* záznam zo servisného denníka,
* preberací protokol o vykonaných dodávkach a montážnych prácach,
* kópia objednávky.
  1. V prípade aktualizácie prevádzkovej dokumentácie a DSVS je poskytovateľ povinný k faktúre priložiť súpis vykonaných prác a detailný zoznam vykonaných zmien v dokumentácii potvrdený vedúcim oddelenia tunela SSÚD 5 Považská Bystrica.
  2. Vykonávanie povinností podľa Zmluvy KB je poskytovateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi v mesačných intervaloch do 15. (pätnásteho) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po ukončení prác. Poskytovateľ je povinný k faktúre priložiť súpis vykonaných prác a záznam zo servisného denníka, potvrdený vedúcim SSÚD 5 Považská Bystrica a schválený vedúcim odboru riadenia bezpečnosti, vedúcim oddelenia riadenia informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti a expertom manažérom informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti.
  3. Poskytovateľ je povinný predložiť faktúru v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo rámcovej dohody, prípadne číslo dodatku, číslo objednávky a jedinečné číslo POV, popis plnenia podľa predmetu rámcovej dohody, bankové spojenie v zmysle rámcovej dohody a musia k nej byť priložené prílohy podľa bodu 5.2, 5.3, 5.4, resp. 5.5 tohto článku rámcovej dohody. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH je poskytovateľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Strany rámcovej dohody berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne poskytovateľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od poskytovateľa v plnom rozsahu.
  4. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 (tridsať) kalendárnych dní od dátumu ich doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa (doporučene poštou alebo osobne, príp. kuriérom do podateľne v sídle objednávateľa).
  5. Obálka, v ktorej bude doručená faktúra odosielaná, musí byť označená slovom „FAKTÚRA“. Faktúra musí byť odoslaná doporučene. U faktúry odosielanej ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.
  6. V prípade, ak je poskytovateľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.

**Čl. 6**

**SANKCIE**

* 1. V prípade, ak poskytovateľ nenastúpi na výkon servisu technologického vybavenia v termíne stanovenom objednávateľom podľa bodu 3.25 článku 3 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každý, aj začatý deň omeškania poskytovateľa s nástupom na výkon servisu technologického vybavenia.
  2. Za nedodržanie obdobia výkonu servisu technologického vybavenia uvedeného v prílohách rámcovej dohody spočívajúceho v nevykonaní servisu technologického vybavenia, objednávateľovi vzniká nárok voči poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý, aj začatý deň omeškania a každú nezrealizovanú položku špecifikovanú v príslušnej prílohe rámcovej dohody. Za hraničný termín výkonu sa považuje posledný deň mesiaca, v ktorom je predmetná činnosť naplánovaná podľa Prílohy č. 1, Prílohy č. 3, Prílohy č. 5, Prílohy č. 7 a Prílohy č. 9 rámcovej dohody. V takomto prípade je poskytovateľ povinný okrem zaplatenia zmluvnej pokuty servis technologického vybavenia vykonať v náhradnom termíne, a to do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od uplynutia termínu podľa obdobia výkonu (v časti týkajúcej sa omeškaných servisných prác a/alebo revízií). V prípade, ak sa tak nestane, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody, a to z dôvodu jej podstatného porušenia.
  3. V prípade, ak poskytovateľ nezačne práce na odstraňovaní vady alebo poruchy v čase podľa bodu 3.7 článku 3 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každú celú i začatú hodinu omeškania so začatím prác na odstraňovaní vady alebo poruchy.
  4. V prípade, ak poskytovateľ nezačne práce na odstraňovaní vady alebo poruchy v termíne podľa bodu 3.7 článku 3 rámcovej dohody a týmto svojím konaním spôsobí uzatvorenie tunela Ovčiarsko a/alebo Žilina, objednávateľovi vzniká nárok voči poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,00 EUR (slovom: tritisíc eur) za každú celú i začatú hodinu uzatvorenia tunela Ovčiarsko a/alebo Žilina. Objednávateľ je zároveň oprávnený od rámcovej dohody odstúpiť pre jej podstatné porušenie.
  5. V prípade, ak poskytovateľ neodstráni vadu alebo poruchu v termíne podľa bodu 3.9 článku 3 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každý, aj začatý deň omeškania s odstránením vady alebo poruchy.
  6. V prípade, ak poskytovateľ neodstráni vadu alebo poruchu v termíne stanovenom podľa bodu 3.9 článku 3 rámcovej dohody, a týmto svojím konaním spôsobí uzatvorenie tunela Ovčiarsko a/alebo Žilina, objednávateľovi vzniká nárok voči poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,- EUR (slovom: tritisíc eur) za každú celú i začatú hodinu uzatvorenia tunela Ovčiarsko a/alebo Žilina. Objednávateľ je zároveň oprávnený od rámcovej dohody odstúpiť pre jej podstatné porušenie.
  7. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa uvedenej v bode 3.26 alebo 3.27 článku 3 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej cene dodaného technologického zariadenia (technologického vybavenia) alebo komponentu nespĺňajúceho technické a kvalitatívne parametre vrátane ceny s tým súvisiacich vykonaných prác podľa rámcovej dohody. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť poskytovateľa vykonať opravu technologického vybavenia v súlade s bodom 3.26 alebo 3.27 článku 3 rámcovej dohody.
  8. V prípade, ak poskytovateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v bode 3.30, 3.31, 3.32 a 3.33 článku 3 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý, aj začatý deň trvania porušenia povinnosti, a to samostatne za každé jednotlivé porušenie povinnosti.
  9. V prípade, ak poskytovateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v bode 2.7 článku 2 rámcovej dohody, bode 3.11 až 3.14 a 3.24 článku 3 rámcovej dohody, bode 10.5, 10.6, 10.7 článku 10 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý zistený nedostatok, a to aj opakovane.
  10. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa zúčastniť sa na hlavnej alebo mimoriadnej prehliadke technologického vybavenia tunelov podľa bodu 3.34 článku 3 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3000,- EUR (slovom: tritisíc eur), za každú neúčasť poskytovateľa na hlavnej a mimoriadnej prehliadke technologického vybavenia tunelov Ovčiarsko a Žilina.
  11. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry, vzniká poskytovateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % (slovom: päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
  12. V prípade, ak poskytovateľ poruší povinnosti poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy KB, objednávateľovi vzniká nárok voči poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle Zmluvy KB.
  13. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa uvedenej v bode 3.35 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každý, aj začatý deň omeškania poskytovateľa s nástupom na výkon činností.
  14. V prípade, ak poskytovateľ nezačne práce spojené s potvrdeným bezpečnostným incidentom alebo kybernetickým bezpečnostným incidentom v čase podľa bodu 3.7 článku 3 rámcovej dohody objednávateľovi vzniká nárok voči poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každú celú i začatú hodinu omeškania so začatím prác na odstraňovaní vady alebo poruchy.
  15. V prípade, ak sa poskytovateľ nedostaví k protokolárnemu prevzatiu miesta plnenia rámcovej dohody v termíne stanovenom objednávateľom podľa bodu 2.3 článku 2 rámcovej dohody a/alebo neprevezme miesto plnenia v lehote podľa bodu 2.3 článku 2 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči poskytovateľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každý, aj začatý deň omeškania poskytovateľa.
  16. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, t.j zmluvné pokuty sú dojednané samostatne popri prípadných nárokoch objednávateľa na náhradu škody.
  17. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a poskytovateľa, budú strany rámcovej dohody postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
  18. Poskytovateľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú objednávateľ mešká s poskytnutím spolupôsobenia podľa bodov 3.21 a 3.22 článku 3 tejto rámcovej dohody.
  19. Poskytovateľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za škodu na technologickom vybavení vzniknutú v príčinnej súvislosti s porušením povinností poskytovateľa podľa rámcovej dohody.
  20. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie, omeškanie alebo nesplnenie záväzku z rámcovej dohody z dôvodu vyššej moci.
  21. Pre účely rámcovej dohody sa za vyššiu moc považujú prípady, „tzv. objektívne právne skutočnosti“, ktoré nie sú závislé na stranách rámcovej dohody, ani ich strany rámcovej dohody nemôžu ovplyvniť, napr. dopravné kalamity, poveternostné vplyvy, živelné pohromy atď. Pre vylúčenie všetkých pochybností, za vyššiu moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov strany rámcovej dohody alebo zhoršenie finančnej situácie strany rámcovej dohody alebo jej subdodávateľa.
  22. Ak nastanú okolnosti vyššej moci, uvedené v bode 6.21 tohto článku rámcovej dohody, strany rámcovej dohody posunú termíny plnenia o dobu zodpovedajúcu trvaniu týchto okolností a odstránenia ich následkov. Poskytovateľ je povinný zároveň preukázať, akým spôsobom a počas akej doby mu vyššia moc bránila v plnení predmetu rámcovej dohody.

**Čl. 7**

**ZÁRUČNÁ DOBA**

* 1. Poskytovateľ poskytuje na opravu technologického vybavenia **24 (dvadsaťštyri) mesačnú** záručnú dobu, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady alebo poruchy a sfunkčnenia zariadenia technologického vybavenia, ktorý je zapísaný v POV. Na použité náhradné diely poskytne poskytovateľ záručnú dobu poskytovanú výrobcom zariadenia, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, pričom záručná doba začína plynúť dňom odstránenia vady alebo poruchy a sfunkčnenia zariadenia technologického vybavenia, ktorý je zapísaný v POV.
  2. Záručná doba podľa bodu 7.1 tohto článku rámcovej dohody neplynie po dobu od nahlásenia vady do jej odstránenia. Uznanie reklamovanej vady je poskytovateľ povinný písomne potvrdiť do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom poskytovateľ je povinný túto lehotu dodržať, aj keď reklamované vady odmieta uznať. Prípadné pochybnosti budú riešené na spoločnom rokovaní. V prípade nezhodných stanovísk strany rámcovej dohody požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Týmto stanoviskom sú strany rámcovej dohody viazané. Náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu tej strany rámcovej dohody, v neprospech ktorej je záver stanoviska.
  3. Poskytovateľ je zodpovedný za vady, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby, podľa bodu 7.1 tohto článku rámcovej dohody v plnom rozsahu a je povinný odstrániť ich bezodplatne do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia reklamácie, ak sa strany rámcovej dohody s prihliadnutím na povahu vady písomne nedohodnú inak. Na podmienky odstraňovania vád v záručnej dobe sa primerane použijú ustanovenia o vykonávaní opráv technologického vybavenia podľa článku 3 rámcovej dohody.
  4. Záruka sa nevzťahuje na práce, ktoré bude v rámci servisu technologického vybavenia zabezpečovať objednávateľ vlastnými kapacitami.

**Čl. 8**

**UKONČENIE RÁMCOVEJ DOHODY**

* 1. Rámcová dohoda zanikne uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá alebo vyčerpaním sumy, ktorá nemôže prekročiť sumu prijatú v ponuke poskytovateľa ako úspešného uchádzača uvedenú v bode 2.1 článku 2 rámcovej dohody, podľa tohto, ktorá skutočnosť nastane skôr. Ak nenastane niektorá zo skutočností uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu, rámcovú dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou strán rámcovej dohody, písomným odstúpením od rámcovej dohody niektorou stranou rámcovej dohody alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
  2. V prípade zániku rámcovej dohody dohodou strán rámcovej dohody, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „**deň zániku rámcovej dohody dohodou**“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky strán rámcovej dohody vzniknuté z plnenia povinností rámcovej dohody alebo z ich porušenia druhou stranou rámcovej dohody ku dňu zániku rámcovej dohody dohodou.
  3. V prípade odstúpenia od rámcovej dohody sa strany rámcovej dohody budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej strane rámcovej dohody (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia strane rámcovej dohody, ktorá svoju povinnosť porušila.
  4. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípade podstatného porušenia rámcovej dohody poskytovateľom. Na účely rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody poskytovateľom považuje najmä:

8.4.1 ak sa preukáže, že poskytovateľ v rámci procesu verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údajeꓼ

* + 1. ak poskytovateľ poruší ktorúkoľvek z jeho povinností uvedených v bode 2.7 článku 2 rámcovej dohody, bode 3.7, 3.9, 3.10, 3.25, 3.26, 3.27, 3.37 článku 3 rámcovej dohody, bode 12.5 článku 12 rámcovej dohodyꓼ
    2. ak poskytovateľ zmení subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponukeꓼ
    3. ak poskytovateľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote podľa bodu 7.3 článku 7 rámcovej dohody, ak nebola písomne dohodnutá iná lehota;
    4. v ďalších prípadoch uvedených v rámcovej dohode alebo ZVO.
  1. Objednávateľ je oprávnený okamžite od rámcovej dohody odstúpiť tiež v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy KB zo strany poskytovateľa uvedených v písm. a) až c) bodu 2 článku VIII Zmluvy KB
  2. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od rámcovej dohody tiež v prípade, ak poskytovateľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov poskytovateľa podľa tejto rámcovej dohody je vážne ohrozené.
  3. V prípade nepodstatného porušenia rámcovej dohody sú strany rámcovej dohody oprávnené od rámcovej dohody odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej strany rámcovej dohody na odstránenie konania v rozpore s rámcovou dohodou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa strany rámcovej dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
  4. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení poskytovateľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene poskytovateľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany poskytovateľa, je poskytovateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej dohody z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia poskytovateľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
  5. Objednávateľ je oprávnený vypovedať rámcovú dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota sú tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla poskytovateľa.
  6. Ukončením rámcovej dohody akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté práva objednávateľa súvisiace so zárukou a zodpovednosťou za vady. Ukončením rámcovej dohody akýmkoľvek spôsobom nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvných pokút a/alebo náhrady škody v zmysle rámcovej dohody.

**Čl. 9**

**SUBDODÁVATELIA, KĽÚČOVÍ EXPERTI A OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY**

* 1. Poskytovateľ nesmie predmet rámcovej dohody ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu rámcovej dohody môže poskytovateľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 21 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej len „**Príloha č. 21**“) rámcovej dohody. Súhlas objednávateľa s vykonaním predmetu rámcovej dohody prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje poskytovateľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
  2. Ak sa na poskytovateľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom je poskytovateľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania rámcovej dohody, pričom poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený od rámcovej dohody odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, poskytovateľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.
  3. Počas trvania tejto rámcovej dohody je poskytovateľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 21 rámcovej dohody výlučne na základe dodatku k tejto rámcovej dohode. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať poskytovateľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Poskytovateľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. V prípade, ak poskytovateľ bezodkladne neoznámi subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa objednávateľovi, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
  4. Poskytovateľ vyhlasuje, že Príloha č. 21 rámcovej dohody obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „**Údaje**“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je poskytovateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom strany rámcovej dohody sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k rámcovej dohode. V prípade nesplnenia povinnosti poskytovateľa v zmysle predchádzajúcej vety objednávateľovi vzniká nárok na pokutu rámcovej dohody vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k rámcovej dohode, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je poskytovateľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.
  5. V prípade, ak poskytovateľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení rámcovej dohody skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur). Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu rámcovej dohody sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody a oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od rámcovej dohody.
  6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto rámcovej dohody bude vykonávať vždy prostredníctvom kľúčových expertov, ktorých na tento účel identifikoval vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania. Zoznam kľúčových expertov s uvedením ich kvalifikácie tvorí Prílohu č. 25 rámcovej dohody - Zoznam kľúčových expertov.
  7. Poskytovateľ je povinný každú zmenu kľúčového experta písomne oznámiť objednávateľovi. Nahradenie niektorého z kľúčových expertov je možné výlučne s písomným súhlasom objednávateľa a iba v prípade, ak kľúčový expert preukázateľne nemôže vykonávať činnosť, na ktorú bola určená. Zároveň platí, že každý nový kľúčový expert musí spĺňať podmienky účasti stanovené v časti A.3 súťažných podkladov III.1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2, pričom spôsobilosť nového kľúčového experta preukazuje poskytovateľ rovnakými dokladmi, aké boli požadované v rámci procesu verejného obstarávania. Pre vylúčenie pochybností sa strany rámcovej dohody dohodli, že pre nahradenie kľúčového experta nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto rámcovej dohode, ak bude dodržaný postup podľa tohto bodu rámcovej dohody.
  8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že výkon ostatných činností v rámci plnenia tejto rámcovej dohody mimo činností zverených kľúčovým expertom bude vykonávať vždy prostredníctvom osôb zodpovedných za poskytnutie služby, ktorých na tento účel identifikoval vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania. Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby s uvedením ich zodpovednosti a odborného zamerania tvorí Prílohu č. 26 rámcovej dohody - Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby.
  9. Poskytovateľ je povinný každú zmenu osoby zodpovednej za poskytnutie služby písomne oznámiť objednávateľovi. Nahradenie niektorej osoby zodpovednej za poskytnutie služby je možné výlučne s písomným súhlasom objednávateľa a iba v prípade, ak osoba zodpovedná za poskytnutie služby nemôže vykonávať činnosť, na ktorú bola určená. Zároveň platí, že každá nová osoba zodpovedná za poskytnutie služby musí spĺňať podmienky stanovené v bode 13 Prílohy č. 22 rámcovej dohody. Pre vylúčenie pochybností sa strany rámcovej dohody dohodli, že pre nahradenie osoby zodpovednej za poskytnutie služby nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto rámcovej dohode, ak bude dodržaný postup podľa tohto bodu rámcovej dohody.
  10. Plnenie úloh zverených kľúčovým expertom prostredníctvom iných osôb, ako sú kľúčoví experti, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v bode 9.7 tohto článku rámcovej dohody a/alebo neboli písomne odsúhlasení objednávateľom sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody poskytovateľom. Za podstatné porušenie rámcovej dohody poskytovateľom sa považuje aj plnenie úloh zvereným osobám zodpovedným za poskytnutie služby prostredníctvom iných osôb, ako sú osoby zodpovedné za poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v bode 9.9 tohto článku rámcovej dohody a/alebo neboli písomne odsúhlasené objednávateľom.

**Čl. 10**

**OSTATNÉ USTANOVENIA**

* 1. Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania rámcovej dohody pri plnení predmetu rámcovej dohody dodržiavať Dohodu o mlčanlivosti, ktorú poskytovateľ s objednávateľom uzatvorili spolu s rámcovou dohodu a ktorá ako Príloha č. 23 tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody.
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom rámcovej dohody v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom rámcovej dohody zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. [461/2003 Z. z.](http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461) o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. [404/2011 Z. z.](http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-404) o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. [480/2002 Z. z.](http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-480) o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
  3. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe rámcovej dohody dodáva alebo poskytuje poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u poskytovateľa a poskytovateľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.
  4. Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Poskytovateľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy   
     o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj   
     o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
  5. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri plnení predmetu rámcovej dohody je poskytovateľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „**zákon o odpadoch**“) a je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä nie však výlučne o povinnosti držiteľa odpadu podľa ustanovenia § 14 zákona o odpadoch, za triedenie, zaraďovanie, spôsob zhodnocovania, spôsob zneškodňovania, odovzdávanie, odvoz, zhromažďovanie, skladovanie, likvidáciu a za celkové nakladanie so všetkými odpadmi vrátane nebezpečných odpadov a podľa ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
  6. Poskytovateľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „**MŽP SR**“) č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „**vyhláška o evidencii odpadov**“), vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
  7. Poskytovateľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlášky o evidencii odpadov je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu akéhokoľvek plnenia je poskytovateľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri plnení predmetu rámcovej dohody, vrátane Evidenčných listov odpadov. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je poskytovateľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je poskytovateľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi za každý kalendárny mesiac, najneskôr však do 20 kalendárneho dňa príslušného mesiaca.
  8. V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností poskytovateľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku rámcovej dohody, poskytovateľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť.
  9. Poskytovateľ je pri plnení rámcovej dohody povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje objednávateľa informovať o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.
  10. V prípade, ak konaním poskytovateľa v súvislosti s plnením predmetu tejto rámcovej dohody dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 Eur (slovom: päťsto eur) za každé takého porušenie.

**Čl. 11**

**PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA**

* 1. Predmetom plnenia podľa tejto rámcovej dohody môže byť autorské dielo, prípadne technologické vybavenie a/alebo jeho komponenty ako, nie však výlučne, dokumentácia a softvér, môžu mať povahu autorského diela, prípadne môžu zahŕňať jedno alebo viac autorských diel podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“), ktoré boli vytvorené alebo ktorých vytvorenie bolo poskytovateľom zabezpečené špecificky na účely plnenia tejto rámcovej dohody (ďalej ktorékoľvek z nich len „**Autorské dielo**“). Komponentami sa na účely tohto článku 11 rámcovej dohody rozumejú všetky hmotné a nehmotné zložky technologického vybavenia a náhradných dielov technologického vybavenia, ktoré sú potrebné na riadne plnenie tejto rámcovej dohody. Medzi komponenty patria najmä, nie však výlučne, materiály, technické zariadenia, komunikačný systém, softvér, dokumentácia, všetky na vykonanie opráv technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia potrebné licencie za účelom bezpečnej a neobmedzenej prevádzky tunelov Ovčiarsko a Žilina, diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa a integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica, oprávnenia, osvedčenia, certifikáty, atesty, povolenia, súhlasy a práva z nich vyplývajúce, práva duševného vlastníctva, práva zo zmlúv so subdodávateľmi alebo inými osobami, s ktorými poskytovateľ spolupracuje pri vykonávaní opráv technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia na inom právnom základe. Poskytovateľ udeľuje objednávateľovi k Autorskému dielu časovo a vecne neobmedzenú nevýhradnú licenciu používať Autorské dielo na všetky známe spôsoby použitia Autorského diela, vrátane spôsobov použitia podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to počas celej doby trvania majetkových práv k nemu a na akýchkoľvek v súčasnosti známych alebo v budúcnosti objavených médiách, nosičoch a formátoch, na území SR. Poskytovateľ zároveň poskytuje objednávateľovi neodvolateľný súhlas na vykonávanie akýchkoľvek zmien alebo iných zásahov do Autorského diela, vrátane ale bez obmedzenia na jeho spojenie s iným dielom, integráciu s iným dielom, modifikáciu, dekompiláciu, spätný preklad Autorského diela a dokončenie nedokončeného Autorského diela. Objednávateľ je pre svoje potreby tiež oprávnený vytvárať zdrojový kód, databázu, alebo akýkoľvek druh softvéru, ktorý bude odvodený od Autorského diela. Objednávateľ je oprávnený postúpiť licenciu podľa tohto článku 11 tejto rámcovej dohody na použitie Autorského diela a/alebo spracovaného, upraveného a/alebo preloženého Autorského diela na tretie osoby a je oprávnený udeliť sublicenciu v rozsahu licencie podľa tohto článku 11 tejto rámcovej dohody. Pre vylúčenie pochybností strany rámcovej dohody potvrdzujú, že poskytovateľ prevádza na objednávateľa aj všetky osobitné práva dodávateľa databázy podľa § 135 Autorského zákona, v rozsahu uvedenom v tomto článku 11 tejto rámcovej dohody. Licencia, poskytnutie súhlasov na zmenu Autorského diela a poskytnutie ďalších práv v rozsahu podľa tejto rámcovej dohody sa udeľuje za odplatu, ktorá je zahrnutá v odmene poskytovateľa za plnenie predmetu tejto rámcovej dohody.
  2. Poskytovateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k Autorskému dielu bude vykonávať majetkové práva autora v zmysle § 90 Autorského zákona alebo na základe zmluvy s autorom, spoluautorom alebo vykonávateľom autorských majetkových práv k Autorskému dielu, a to najmenej v rozsahu potrebnom na udelenie licencie, poskytnutie súhlasov na zmenu Autorského diela a poskytnutie ďalších práv v rozsahu tohto článku 11 tejto rámcovej dohody.
  3. Objednávateľ je oprávnený vyhotovovať priame a nepriame rozmnoženiny Autorského diela, trvalé a dočasné, a to v celku alebo z časti, akýmikoľvek prostriedkami v akejkoľvek forme, vrátane vyhotovovania rozmnoženín písomných materiálov vzťahujúcich sa k Autorskému dielu.
  4. Strany rámcovej dohody sa dohodli, že všetky práva objednávateľa podľa tohto článku 11 tejto rámcovej dohody je objednávateľ oprávnený vykonávať aj prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ je na tieto účely oprávnený sprístupniť tretím osobám akúkoľvek časť Autorského diela na účely výhradne súvisiace s úpravami a zmenami/modernizáciou technologického vybavenia a/alebo vykonávaním opráv technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia, vrátane zdrojových kódov a písomných materiálov vzťahujúcich sa k Autorskému dielu, pričom je oprávnený zdrojové kódy a písomné materiály vzťahujúce sa k Autorskému dielu použiť aj na účely verejného obstarávania takýchto tretích osôb. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa strany rámcovej dohody dohodli, že používanie Autorského diela prostredníctvom tretej osoby alebo výkon akýchkoľvek práv objednávateľa podľa tohto článku 11 tejto rámcovej dohody prostredníctvom tretích osôb vrátane sprístupnenia zdrojových kódov alebo písomných materiálov vzťahujúcich sa k Autorskému dielu na účely verejného obstarávania výhradne súvisiaceho s technologickým vybavením a jeho budúceho prevádzkovania a/alebo zmeny/modernizácie nepredstavuje porušenie dohôd strán rámcovej dohody o mlčanlivosti a zároveň týmto nedôjde k porušeniu alebo ohrozeniu obchodného tajomstva poskytovateľa alebo licenčných dojednaní podľa tejto rámcovej dohody.
  5. Oprávnenie na výkon práva používať Autorské dielo, ako aj spracované a/alebo upravené a/alebo preložené Autorské dielo v rozsahu a spôsobmi podľa tohto článku 11 tejto rámcovej dohody, ako aj právo postúpiť licenciu a udeľovať sublicenciu, prechádza pri zániku objednávateľa na jeho právneho nástupcu.
  6. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi tiež nevýhradné právo používať podporné prostriedky a konverzné programy. Ustanovenia tohto článku 11 tejto rámcovej dohody sa aplikujú na podporné prostriedky a konverzné programy obdobne.
  7. Poskytovateľ je povinný dodať objednávateľovi automaticky bez potreby osobitnej výzvy po každom vykonaní opravy technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia, ako aj posledný deň trvania rámcovej dohody najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov (s komentármi a technickým popisom, a to pre prevádzkové a testovacie verzie softvéru/počítačových programov) a dátového modelu Autorského diela, na ktoré sa vzťahuje licencia podľa tohto článku 11 tejto rámcovej dohody, pričom poskytovateľ podpisom tejto rámcovej dohody udeľuje objednávateľovi licenciu / práva na zverejnenie zdrojových kódov v centrálnom repozitári zdrojových kódov podľa § 15 ods. 2 písm. d) zákona o ITVS a § 31 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a iných predpisov, ktoré môžu v budúcnosti tento zákon alebo vyhlášku nahradiť alebo doplniť. To isté platí priebežne počas plnenia rámcovej dohody v prípade akýchkoľvek úprav Autorského diela. Ak poskytovateľ neposkytne objednávateľovi zdrojové kódy podľa predchádzajúcej vety, je povinný tak spraviť najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy objednávateľa.
  8. Zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z vývojového prostredia a budú odovzdané objednávateľovi na elektronickom médiu na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma stranami rámcovej dohody.

**Vyhlásenia a záväzky poskytovateľa**

* 1. Poskytovateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k Autorskému dielu je oprávnený udeliť licenciu v rozsahu podľa tohto článku 11 tejto rámcovej dohody, a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu Autorského diela alebo jeho časti objednávateľom v zmysle licencie podľa tohto článku 11 tejto rámcovej dohody, vrátane zmeny Autorského diela alebo jeho časti. V prípade, že sa toto vyhlásenie poskytovateľa preukáže ako nepravdivé, alebo v prípade, že si tretia strana vo vzťahu k Autorskému dielu uplatní voči objednávateľovi akýkoľvek nárok, poskytovateľ je povinný na vlastné náklady takúto právnu vadu odstrániť, najmä, nie však výlučne, vysporiadaním prípadných nárokov tretích strán, reálnym zabezpečením práva na použitie Autorského diela minimálne v rozsahu podľa tohto článku 11 tejto rámcovej dohody objednávateľom a nahradením objednávateľovi všetkej škody, ktorá mu v dôsledku uvedeného vznikla. V prípade súdneho sporu je poskytovateľ povinný na výzvu objednávateľa poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť k ochrane jeho práv pred súdom.

**Produkty tretích strán**

* 1. Ak nie je ďalej uvedené inak, licencia v rozsahu podľa tohto článku 11 tejto rámcovej dohody sa nevzťahuje na softvérové produkty tretích strán alebo databázy tretích strán, ktoré sú dostupné na trhu ako tzv. štandardný softvér (resp. aj tzv. krabicový softvér – ako napr. systémový softvér, operačný softvér a pod.), a ktorý nebol vytvorený špecificky pre objednávateľa. Strany rámcovej dohody sa v nadväznosti na tento bod 11.10 tohto článku rámcovej dohody dohodli, že ak to bude potrebné na účely plnenia úloh objednávateľa spojených so zabezpečením prevádzky tunelov Ovčiarsko a Žilina, diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa a integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica, poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť potrebnú časovo neobmedzenú licenciu/sublicenciu štandardného softvéru, vždy najmenej v rozsahu, ktorý zabezpečí úplnú a neobmedzenú prevádzku tunelov Ovčiarsko a Žilina, diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa a integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica. Poskytovateľ je povinný použiť na účely vykonávania opráv technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia produkty tretích strán len, ak

(a) je to nevyhnutné vzhľadom na predmet plnenia,

(b) nadobúdateľom licencie/sublicencie sa stane objednávateľ a zároveň

(c) zaradením takýchto softvérových produktov tretích strán do technologického vybavenia alebo jeho použitím v súvislosti technologickým vybavením nebude akokoľvek dotknuté oprávnenie objednávateľa prevádzkovať, udržiavať, meniť, opravovať, obnovovať alebo rozvíjať technologické vybavenie po ukončení tejto rámcovej dohody bez akejkoľvek súčinnosti s poskytovateľom alebo poskytovateľom licencie takémuto softvérovému produktu tretej strany.

* 1. Poskytovateľ je zároveň povinný s primeraným použitím ustanovenia bodov 11.1 až 11.8 tohto článku rámcovej dohody bezodkladne po dokončení príslušného softvéru v rámci vykonania každej opravy technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia, najneskôr však pred ukončením rámcovej dohody, tam, kde to nevylučujú licenčné podmienky tretích osôb (odlišných od poskytovateľa a jeho subdodávateľov), odovzdať objednávateľovi zdrojové kódy k takýmto softvérovým produktom tretích strán.
  2. V súvislosti s licenciou/sublicenciou podľa bodu 11.10 a 11.11 tohto článku rámcovej dohody platí rovnako ustanovenie bodu 11.9 tohto článku rámcovej dohody.

**Použitie voľne šíriteľného Softvéru (tzv. open-source Software)**

* 1. Poskytovateľ je oprávnený využiť na účely vykonávania opráv technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia softvér voľne šírený, resp. šíriteľný softvér, ku ktorému vykonávajú autorské / majetkové práva tretie osoby, len za predpokladu, že licenčné podmienky takto použitého voľne šíreného, resp. šíriteľného softvéru nebudú žiadnym spôsobom zasahovať do práv a povinností k inému softvéru použitému v rámci technologického vybavenia spoločne s predmetným voľne šíreným, resp. šíriteľným softvérom. Na použitie open-source softvéru sa inak vzťahujú povinnosti poskytovateľa a obmedzenia uvedené v bode 11.10 tohto článku rámcovej dohody.

**Osobitné ustanovenia v súvislosti so zákonom o ITVS**

* 1. Časti technologického vybavenia (SO 420-04, SO 420-05, SO 461-04 a SO 461-05) sú informačnou technológiou verejnej správy v zmysle zákona o ITVS. V súlade s týmto zákonom musí byť zdrojový kód vytvorený počas plnenia tejto rámcovej dohody pri vykonávaní opráv technologického vybavenia a servisu technologického vybavenia otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie (EUPL) v záujme ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého verejnými správami (Ú.v. EÚ L ,128, 19.5.2017), a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému verejnej správy. Objednávateľ je zároveň v súlade s § 15 ods. 2 písm. d) zákona o ITVS jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými alebo získanými počas správy tunelov Ovčiarsko a Žilina, diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa a integrovaného operátorského pracoviska Považská Bystrica, vrátane ich zmien a servisu.

**Čl. 12**

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

* 1. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania stranami rámcovej dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
  2. Pre práva a povinnosti strán rámcovej dohody rámcovou dohodou výslovne neupravené platia ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky. Strany rámcovej dohody sa dohodli, že v prípade vzniku sporov strán rámcovej dohody týkajúcich  sa tejto rámcovej dohody a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo strán rámcovej dohody je zahraničný subjekt je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
  3. Strany rámcovej dohody sa dohodli, že písomná komunikácia podľa rámcovej dohody alebo v súvislosti s rámcovou dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto dohoda výslovne neupravuje iný spôsob doručovania. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. V prípadoch výslovne uvedených v rámcovej dohode je doručovanie môže uskutočniť formou emailu (aj bez podpísania zaručeným elektronickým podpisom). Strany rámcovej dohody sa dohodli, že sú povinné potvrdiť prijatie e-mailu druhej strane rámcovej dohody najneskôr do 48 hodín, ak táto rámcová dohoda neuvádza inak.
  4. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto rámcovej dohody je možné len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení rámcovej dohody musí byť písomná. Dodatok k rámcovej dohode ako aj dohoda o ukončení rámcovej dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami strán rámcovej dohody, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k rámcovej dohode alebo dohody o zrušení rámcovej dohody nedošlo.
  5. Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto rámcovej dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
  6. V prípade, že poskytovateľ je združenie bez právnej subjektivity, účastníci rámcovej dohody na strane poskytovateľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany poskytovateľa sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody a oprávňuje objednávateľa od rámcovej dohody odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
  7. Rámcová dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, z toho 3 (tri) pre objednávateľa a 2 (dva) pre poskytovateľa.
  8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 - Servis a údržba stavebnej a technologickej časti tunela Ovčiarsko

Príloha č. 2 - Sumár k Prílohe č. 1 Cena za servis a údržbu stavebnej a technologickej časti tunela Ovčiarsko

Príloha č. 3 - Servis a údržba stavebnej a technologickej časti tunela Žilina

Príloha č. 4 - Sumár k Prílohe č. 3 Cena za servis a údržbu stavebnej a technologickej časti tunela Žilina

Príloha č. 5 - Servis a údržba ISD diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Príloha č. 6 - Sumár k Prílohe č. 5 Cena za servis a údržbu ISD

Príloha č. 7 - Servis a údržba IS privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. Etapa

Príloha č. 8 - Sumár k Prílohe č. 7 Cena za servis a údržbu IS privádzača

Príloha č. 9 - Servis a údržba IOP PB, 2. etapa

Príloha č. 10 - Sumár k Prílohe č. 9 Cena za servis a údržbu IOP PB, 2. etapa

Príloha č. 11 - Zoznam náhradných dielov

Príloha č. 12 - Sumár k Prílohe č. 11 Cena za náhradné diely

Príloha č. 13 - Cena za opravy

Príloha č. 14 - Hodnotiace správy

Príloha č. 15 - Cena za plnenie povinností Zmluvy KB

Príloha č. 16 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 17 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností

Príloha č. 18 - Vzor tlačiva „Protokol o vade alebo poruche“,

Príloha č. 19 - Minimálne požiadavky na vytvorenie cenovej ponuky na opravu technologického zariadenia

Príloha č. 20 - Minimálne požiadavky na obsah servisného denníka

Príloha č. 21 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 22 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 23 - Dohoda o mlčanlivosti

Príloha č. 24 - Zoznam osôb oprávnených rokovať vo veciach technických

Príloha č. 25 - Zoznam kľúčových expertov

Príloha č. 26 - Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby.

* 1. Súčasťou rámcovej dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka poskytovateľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia rámcovej dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami rámcovej dohody prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
  2. Strany rámcovej dohody vyhlasujú, že sa s obsahom rámcovej dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V ........................ dňa ................... V Bratislave, dňa ..............

**Za zhotoviteľa:** **Za objednávateľa:**

............................................ .................................................

**štatutárny orgán Ing. Filip Macháček**

predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

..................................................

**PhDr. Rastislav Droppa,**

podpredseda predstavenstva

a prevádzkový riaditeľ

**Poskytovateľ je povinný v návrhu rámcovej dohody uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho úkonu podľa vyššie uvedeného.**

**Prílohy k časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP:**

Príloha č. 1 k časti B.3 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (zároveň ako Príloha č. 17 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 2 k časti B.3 - Vzor tlačiva „Protokol o vade alebo poruche“   
(zároveň ako Príloha č. 18 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 3 k časti B.3 - Minimálne požiadavky na vytvorenie cenovej ponuky na opravu technologického

zariadenia (zároveň ako Príloha č. 19 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 4 k časti B.3 - Minimálne požiadavky na obsah servisného denníka   
(zároveň ako Príloha č. 20 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 5 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok   
(zároveň ako Príloha č. 21 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 6 k časti B.3 - Dohoda o mlčanlivosti   
(zároveň ako Príloha č. 23 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 7 k časti B.3 - Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických   
a Technický dozor objednávateľa (zároveň ako Príloha č. 24 k Rámcovej dohode)

**Súťažné podklady spracovala:**

...........................................

**Mgr. Jana Jantošová**

osoba zodpovedná za vypracovanie

súťažných podkladov

**Súťažné podklady schválil:**

......................................................... .....................................................

**Ing. Filip Macháček PhDr. Rastislav Droppa**

predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva

generálny riaditeľ

1. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [↑](#footnote-ref-2)
2. § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [↑](#footnote-ref-3)
3. \* Z uchádzačom predložených dokladov podľa bodu 13. časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP, ktoré sú predkladané za osoby uvedené v Prílohe č. 1 - Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby, musí/-ia byť minimálne zrejmé: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za poskytnutie služby, čo uchádzač u týchto osôb preukáže predložením zoznamom zmlúv, príslušnými platnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení osôb zodpovedných za poskytnutie služby alebo ekvivalentnými dokladmi. Verejný obstarávateľ príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti. [↑](#footnote-ref-4)