Projekt Inicializácie služieb
pre SLA4R

Systémová podpora IKT infraštruktúry mesta Košice

Obsah

1.	Všeobecné ustanovenia	1

2.	Schvaľovanie výstupov	3

3.	Termíny realizácie Projektu	3

Účel dokumentu

Táto príloha popisuje základné princípy vypracovania a realizácie Projektu Inicializácie služieb (ďalej len Projekt) tak aby Poskytovateľ bol schopný poskytovať služby v požadovanej kvalite odo dňa začiatku poskytovania služieb v zmysle SLA parametrov definovaných v Prílohe č. 1 Zmluvy.

## Všeobecné ustanovenia

- Poskytovateľ je povinný vypracovať plán Projektu v zmysle ustanovení tejto prílohy a minimálne v rozsahu:

- Definovať Organizačnú štruktúru projektového tímu.

- Komunikačný plán.

- Detailný časový harmonogram jednotlivých aktivít a míľnikov za každú Službu - Produkt.

- Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných týždenných stretnutiach Projektového tímu Projektu s cieľom informovať o priebehu realizácie Projektu voči časovému harmonogramu.

- V priebehu realizácie Projektu je Poskytovateľ povinný vypracovať v súčinnosti s Objednávateľom minimálne nasledujúce výstupy:

- Šablóny dokumentov:

  - Mesačný výkaz SLA – Prehľad o plnení dohodnutých úrovní služieb (dostupnosť, reakčný čas, vyriešené incidenty).

  - Hlásenie vád (Incident Report) – Štandardizovaný formulár na odosielanie a evidovanie incidentov a problémov cez ServiceDesk Objednávateľa (jediný oficiálny kanál).

  - Požiadavka na zmenu (Change Request) – Formulár na schvaľovanie zmien v IT infraštruktúre, spracovávaný výhradne cez ServiceDesk.

  - Požiadavka na práce (Work Order) – Šablóna na zadávanie a sledovanie úloh, ktoré vyžadujú aktivitu Poskytovateľa.

  - Akceptačný protokol implementácie projektu – Dokument potvrdzujúci úspešné dokončenie fázy inicializácie a pripravenosť na plnohodnotné poskytovanie služieb.

- Prevádzkový model poskytovania služieb

Poskytovateľ definuje a dohodne s Objednávateľom štruktúrovaný rámec pre poskytovanie služieb, ktorý zahŕňa:

  - Procesy a pracovné postupy – Popis:

    - Spracovania incidentov (Incident Management, workflow cez ServiceDesk).

    - Riešenia problémov (Problem Management, workflow cez ServiceDesk).

    - Schvaľovania a implementácie zmien (Change Management, workflow cez ServiceDesk).

    - Spracovania požiadaviek na dodávky služieb (workflow cez ServiceDesk).

    - Komunikácie a eskalácií (kontaktné osoby, kritické scenáre).

  - Nástroje a systémy pre efektívne poskytovanie služieb – Popis:

    - Nástroje na správu požiadaviek a incidentov (Service Desk / IT Service Management - ITSM).

    - Monitorovacie nástroje (IT Infrastructure Monitoring).

    - Nástroje pre vzdialenú správu a podporu (Remote Access & Administration Tools).

    - Reportingové a analytické nástroje (BI & SLA Reporting Tools).

    - Nástroje na správu konfigurácií a zmien (CMDB / Change Management Tools).

    - Nástroje na správu identity a prístupov (IAM – Identity & Access Management).

    - Nástroje na správu dokumentácie (Knowledge Base / Documentation Systems).

    - Komunikačné a kolaboračné nástroje (Collaboration Platforms).

  - Governance a reporting – Dohoda o / zápis o:

    - Frekvencii a formáte reportov (denné/týždenné/mesačné).

    - Kľúčových metrikách (SLA, KPI) a spôsobe ich merania.

    - Pravidelných hodnotiacich workshopoch (štvrťročné).

- Objednávateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie v súvislosti s prechodom znalostí z Objednávateľa na Poskytovateľa, a to najmä formou:

- Poskytnutia technickej, prevádzkovej a inej dokumentácie.

- Inštruktáží tímu Poskytovateľa tímom Objednávateľa.

- Konzultácií s kľúčovými osobami Objednávateľa služieb.

- Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť minimálne v rozsahu:

- odovzdanie existujúcej aktualizovanej dokumentácie Infraštruktúry mesta Košice (technickú, administrátorskú a užívateľskú),

- odovzdanie existujúcej aktuálne systémovej dokumentácie – HW a komunikačná architektúra, parametre a nastavenia databáz, štruktúra databáz, HW sizing a nastavenia,

- zabezpečenie potrebných prístupov pre Poskytovateľa k Infraštruktúre mesta Košice pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky,

- administrácia otvorených incidentov a požiadaviek,

- oboznámenie Objednávateľa a Poskytovateľa s existujúcou dokumentáciou formou workshopu,

- oboznámenia Poskytovateľa s Infraštruktúrou mesta Košice formou workshopu,

- súčinnosť pri pilotnej podpore prevádzky a údržbe – t.j. realizácia súboru činností, ktoré overia schopnosť Poskytovateľa zabezpečiť prevádzku Infraštruktúry mesta Košice s definovanými parametrami (napr. testovanie postupov riešenia známych prevádzkových chýb, implementácia vybraných požiadaviek na zmeny, prístup k monitoringu Infraštruktúry,...),

- súčinnosť pri obnove aplikácie a databázy zo zálohy,

- súčinnosť pre zaškolenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať Služby prevádzky, údržby a podpory.

- Poskytovateľ zadefinuje požiadavky na prístupy k IT infraštruktúre Objednávateľa

- Poskytovateľ je povinný predložiť Objednávateľovi na akceptáciu výstupy viažuce sa na záverečný míľnik plánu Projektu najneskôr 8 pracovných dní pred Dňom začiatku poskytovania služieb v plnom rozsahu podľa zmluvných parametrov SLA.

- Zmluvné strany sa dohodli, že Projekt končí dňom predchádzajúcim Dňu začatia poskytovania služieb v plnom rozsahu.

## Schvaľovanie výstupov

- Zmluvné strany sa dohodli, že plán Projektu, všetky výstupy alebo definované míľniky v zmysle tohto plánu (ďalej len „Výstup Projektu“) musia byť schválené a akceptované Oprávnenou osobou za stranu Objednávateľa.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že vykoná kontrolu Výstupu Projektu do 3 pracovných dní odo dňa ich predloženia Poskytovateľom.

- Výsledok akceptačného konania Výstupu Projektu alebo jeho časti sa Objednávateľ zaväzuje písomne oznámiť Poskytovateľovi najneskôr do 3 pracovných dní od realizácie akceptačného konania.

- V prípade akceptácie  vyhotoví Poskytovateľ do 3 pracovných dní písomný Akceptačný protokol, ktorý bude podpísaný Oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán. Akceptačný protokol musí obsahovať najmä:

- dátum odovzdania a prevzatia Výstupu Projektu,

- popis poskytnutého Výstupu Projektu,

- uvedenie prípadne zistených nedostatkov, ktoré musí Poskytovateľ ešte odstrániť s uvedením záväznej lehoty na ich odstránenie,

- potvrdenie, že Výstup Projektu je v súlade s plánom Projektu, prípadne inými podmienkami, dohodnutými v  príslušnej prílohe alebo dokumente, tvoriacich súčasť tejto  zmluvy,

- potvrdenie, že boli dodané všetky zmluvne dohodnuté existujúce dokumentácie.

- Ak Výstup Projektu alebo jeho časť Objednávateľom akceptovaný nebude, Objednávateľ je v zmysle bodu 2.3 povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi aj s výhradami pre ktoré míľnik nebol akceptovaný. Poskytovateľ je povinný vypracovať plán, prostredníctvom ktorého vykoná kroky na odstránenie výhrad a predloží ho Objednávateľovi na akceptáciu. Zároveň je Poskytovateľ  povinný ďalej pokračovať v zmysle plánu Projektu. Po odstránení všetkých výhrad, Poskytovateľ opätovne predloží neakceptovaný Výstup Projektu alebo jeho časť Objednávateľovi na opätovnú akceptáciu.

## Termíny realizácie Projektu

- Objednávateľ vyvinie maximálne úsilie aj za súčinnosti doterajšieho poskytovateľa aby Poskytovateľovi odovzdal prevádzku Infraštruktúry mesta Košice v čiastkových termínoch podľa bodu 3.2, najneskôr v lehote max. 6 týždňov od podpisu zmluvy s  Poskytovateľom.

- Termínový harmonogram Projektu odovzdania znalostí o údržbe a prevádzke:

Termín			Predmet			Výstup/Forma

T + 0   prac. dní		Začiatok etapy

T + 5   prac. dní		Čl. I. (1.6)			dokumenty

T + 10 prac. dní		Čl. I, (1.5) a), b), c), d)	dokumenty

T + 20 prac. dní		Čl. I, (1.5) e), f)		workshop v rozsahu max. 7 hodín

T + 20 prac. dní		Čl. I, (1.5) g), h)		workshop v rozsahu max. 7 hodín

T + 20 prac. dní		Čl. I, (1.5) i)			workshop v rozsahu max. 7 hodín

T + 23 prac. dní		Čl. I, (1.3) 			dokumenty                                    .

Jednotlivé časti harmonogramu a ich termíny sa môžu posunúť alebo presunúť podľa skutočnej vykonávaných činností a potrieb etapy.