Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

Časový harmonogram

Postupnosť odovzdávania setov v poradí 1., 2., 3., 4., je záväzná a nie je možné ju meniť. Nevylučuje však možnosť odovzdania viacerých setov súčasne.

| Inkrement resp. Set modulov | FÁZA/AKTIVITA | MODULY | Čas realizácie modulu (v kalendárnych dňoch)* | Čas na dodania setu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Realizačná fáza - Analýza a Dizajn - Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb - Implementácia a testovanie - Nasadenie a PIP | KKApplication | ... | T + ... |
|  |  | KKAuthentication | ... |  |
|  |  | KKNotification | ... |  |
|  |  | KKMessage | ... |  |
|  |  | KKProfile | ... |  |
| 2. | - Realizačná fáza - Analýza a Dizajn - Implementácia a testovanie - Nasadenie a PIP | KKIdentification | ... | T + ... |
|  |  | KKCalendar | ... |  |
| 3. | - Realizačná fáza - Analýza a Dizajn - Implementácia a testovanie - Nasadenie a PIP | KKIniciative | ... | T + ... |
|  |  | KKCard | ... |  |
| 4. | - Realizačná fáza - Analýza a Dizajn - Implementácia a testovanie - Nasadenie a PIP | KKPayment | ... | T + ... |
|  |  | KKOrder | ... |  |
|  |  | KKBilling | ... |  |
|  |  | KKMarketplace | ... |  |
|  | Dokončovacia fáza | - | - | do 07/2027 |

* Počet dní potrebných na spracovanie modulu, ktoré uviedol uchádzač vo verejnom obstarávaní.

** Počet kalendárnych dní (vrátane sobôt a dní pracovného pokoja), ktoré uchádzač uviedol vo verejnom obstarávaní a sú podkladom k vypočítaniu dátumu na odovzdanie setu modulov. Dátum odovzdania setu modulov sa počíta tak, že k času T čo predstavuje dátum účinnosti zmluvy sa pripočítajú dni, ktoré uviedol uchádzač vo verejnom obstarávaní k jednotlivým setom.