ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY

NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB

Postup zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní” alebo „Zákon“ alebo „ZVO“) s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 písm. b) Zákona prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len „elektronický systém“ alebo „systém IS JOSEPHINE”).

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

# VEREJNÁ SÚŤAŽ

Predmet zákazky: 	Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

| Súťažné podklady za verejného obstarávateľa schválil: |  |
| --- | --- |
| V Bratislave, dňa 7.5.2026 | ................................................................. Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |
|  | ................................................................. Ing. Július Mihálik # člen predstavenstva |

O B S A H

ZVÄZOK 1	4

časť 1.1 Pokyny pre uchádzačov	4

Článok I.	4

Všeobecné informácie	4

1	Identifikácia Verejného obstarávateľa	4

2	Úvodné ustanovenia	4

3	Predmet súťažných podkladov a postup vo verejnom obstarávaní	6

4	Predmet zákazky	6

5	Miesto a termín poskytnutia predmetu zákazky	7

6	Zdroj financovania	7

7	Zmluva	7

8	Hospodársky subjekt, záujemca, uchádzač	8

9	Skupina dodávateľov	8

Článok II.	8

Dorozumievanie a vysvetľovanie	8

10	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi	8

11	Určenie lehôt	10

12	Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov	10

13	Obhliadka miesta poskytnutia služieb	11

Článok III.	11

Príprava ponuky	11

14	Forma a spôsob predkladania ponuky	11

15	Jazyk ponuky	12

16	Mena a ceny uvádzané v ponuke	12

17	Zábezpeka k ponuke	13

18	Obsah ponuky	15

19	Náklady na prípravu ponuky	17

Článok IV.	18

Predkladanie ponúk	18

20	Predloženie ponuky	18

21	Registrácia a autentifikácia uchádzača	19

22	Variantné riešenia	20

23	Komplexnosť dodávky	20

24	Miesto a lehota na predkladanie ponúk	20

25	Doplnenie, zmena alebo odstúpenie od ponuky	20

26	Lehota viazanosti ponúk	20

Článok V.	20

Otváranie a vyhodnotenie ponúk	20

27	Otváranie ponúk	20

28	Vyhodnocovanie ponúk	21

29	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti	21

Článok VI.	22

Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy	22

30	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk	22

31	Uzavretie zmluvy	22

Článok VII.	24

Ďalšie informácie	24

32	Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky	24

33	Dôvernosť procesu verejného obstarávania	24

34	Využitie subdodávateľov	24

35	Rozdelenie predmetu zákazky	25

36	Ustanovenia vo vzťahu k tretím štátom	25

Časť 1.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia	27

Časť 1.3 Podmienky účasti	28

1	Osobné postavenie	28

2	Finančné a ekonomické postavenie	34

3	Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť	36

ZVÄZOK 2  Obchodné podmienky	42

ZVÄZOK 3  Cenová časť	53

Prílohy k súťažným podkladom	58

Príloha č. 1	59

Ponukový list	59

Príloha č. 2	63

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov	63

Príloha č. 3	64

Plná moc  pre jedného z členov skupiny, konajúcu za skupinu dodávateľov	64

Príloha č. 4	65

Zoznam dôverných informácií	65

Príloha č. 5	66

Návrh na plnenie kritérií	66

Príloha č. 6	67

Čestné vyhlásenie	67

Príloha č. 7	69

Čestné vyhlásenie k vypracovaniu ponuky	69

Príloha č. 8A	70

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PODMIENKE ÚČASTI PODĽA § 32 ods. 7 za uchádzača / člena skupiny dodávateľov	70

Príloha č. 8B	73

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PODMIENKE ÚČASTI PODĽA § 32 ods. 7 za inú osobu podľa § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona	73

Príloha č. 9	76

Zoznam zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky	76

Príloha č. 10	77

Zoznam kľúčových odborníkov	77

Príloha C5 Zv. 2, Časť 2.2 Príloha č. 1 Rozsah služieb - Opis predmetu zákazky	78

Referenčný list odborníka (KO/NO)	78

Príloha C6 Zv. 2, Časť 2.2 Príloha č. 1 Rozsah služieb - Opis predmetu zákazky	80

Životopis odborníka (KO/NO)	80

# Poznámka k stavebným prácam ku ktorým verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na zabezpečenie činnosti STD:

# Súťažné podklady pre výber zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ vrátane všetkých vysvetlení k súťažným podkladom sú prístupné na:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/61420/summary

Zmluva o dielo podpísaná medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom stavebných prác je prístupná na adrese:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/11369003/?csrt=720625773361982885

ZVÄZOK 1

časť 1.1 Pokyny pre uchádzačov

Článok I.

Všeobecné informácie

Identifikácia Verejného obstarávateľa

Názov organizácie:	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Sídlo organizácie:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

IČO:	35 919 001

IČ DPH: 	SK 2021937775

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT: 	SPSRSKBA

Internetová adresa organizácie (URL): 	www.ndsas.sk

Profil verejného obstarávateľa:	https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/9127

Odkaz na zákazku – JOSEPHINE:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/70225/summary

Kontaktná osoba: 	PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.

Mgr. Patrícia Mokrá

Tel:	+421 949 885 855

e-mail:	tender@p-m.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

Úvodné ustanovenia

  - Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa, týkajúce sa verejného obstarávania, uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) a v týchto súťažných podkladoch.

  - Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú Oznámenie a súťažné podklady a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto súťažných podkladoch.

  - Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v Oznámení a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok súťaže.

  - Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky alebo, ak nebude zabezpečené finančné krytie realizácie predmetu zákazky. V prípade, ak ponuky všetkých uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ môže postupovať v súlade s § 57 ods. 2 Zákona, a teda zrušiť dané verejné obstarávanie.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v súlade s § 6 ods.1 Zákona.

  - Verejný obstarávateľ dáva hospodárskym subjektom na vedomie, že bude postupovať podľa čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

- ruský štátny príslušník alebo fyzická osoba s pobytom v Rusku alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadení v Rusku,

- právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo

- fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v písmene a) alebo b) tohto bodu,

- vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.

  - Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý bude osobou, subjektom alebo orgánom uvedeným v bode 2.5, alebo ktorého subdodávateľ alebo osoba, ktorej zdroje alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, bude osobou, subjektom alebo orgánom uvedeným v bode 2.5. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač na účely bodu 2.5 predložil čestné vyhlásenie. Text čestného vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 6 k časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov k súťažným podkladom. V prípade akýchkoľvek pochybností si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo vyžiadať si dodatočné informácie, vysvetlenie alebo dokumenty.

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť Zmluvu so žiadnym uchádzačom/uchádzačmi v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť Zmluvu s úspešným uchádzačom/uchádzačmi, v prípade nepridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v plnom rozsahu, o čom bude úspešný uchádzač informovaný.

  - Verejný obstarávateľ je držiteľom Osvedčenia o strategickej investícii pre investičný projekt s názvom „Diaľnica D3 v úseku Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“, pod číslom 20356/2024/SSD/59653-M, ktoré bolo vydané Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky dňa 19.07.2024 v zmysle bodu B.1 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 404 zo dňa 10. júla 2024. Strategickou investíciou je líniová diaľničná stavba s názvom „Diaľnica D3 v úseku Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“. Nový úsek diaľnice je súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E75 v smere na Českú republiku, resp. Poľskú republiku a zároveň patrí do základnej transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Na začiatku úseku je trasa diaľnice vedená okolo zastavaného územia obce Kysucký Lieskovec, v strednom úseku okolo Dunajova a Krásna nad Kysucou, miestnej časti Blažkov a na konci úseku okolo priemyselnej časti mesta Krásno nad Kysucou a okraja obce Oščadnica. Diaľnica je vedená v inundačnom území rieky Kysuca a po okrajových častiach svahov. Celková dĺžka úseku D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica je 9 625 m. V riešenom úseku sú navrhnuté ľavostranné veľké odpočívadlo Krásno nad Kysucou a križovatka Krásno nad Kysucou.

  - V zmysle § 19 zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strategických investíciách“), ak predmetom zákazky alebo koncesie je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby pre strategickú investíciu alebo ak predmetom súťaže návrhov je návrh pre strategickú investíciu, vo verejnom obstarávaní a pri správe vo verejnom obstarávaní sa postupuje podľa zákona o verejnom obstarávaní ak § 20 zákona o strategických investíciách neustanovuje inak.

  - V zmysle § 20 ods. 1 zákona o strategických investíciách, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie informáciu, že predmetom zákazky je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb alebo návrh pre strategickú investíciu vrátane identifikácie strategickej investície.

  - V zmysle § 20 ods. 2 zákona o strategických investíciách, Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ nie je povinný poskytnúť vysvetlenie podľa prvej vety, ak žiadosť o vysvetlenie nie je doručená včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. Ak dôjde k zmene súťažných podkladov, súťažných podmienok alebo podmienok účasti, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby lehoty podľa prvej a druhej vety zostali zachované.

Predmet súťažných podkladov a postup vo verejnom obstarávaní

  - Predmetom týchto súťažných podkladov je postup pri zadávaní zákazky na poskytnutie služieb podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní s predmetom zákazky uvedeným v bode 4 tejto časti súťažných podkladov.

  - Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

  - Elektronická aukcia sa neaplikuje.

Predmet zákazky

  - Názov predmetu zákazky: „Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto  - Oščadnica“

  - Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je výkon činnosti odborníka stavebného dozoru pre Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica - t. j. vykonávanie činnosti stavebného dozoru na pridelených častiach Diela/objektoch a na všetkých stavebných prácach súvisiacich s realizáciou stavby projektu diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky (Príloha č.1: Časť 2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky (vrátane príloh)) a Zväzku 3 Cenová časť týchto súťažných podkladov (ďalej len „týchto SP“).

  - Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

| Hlavný predmet: | 71521000-6 | Stavebný dozor na stavenisku |
| --- | --- | --- |
| Doplňujúce predmety: | 71520000-9 | Stavebný dozor |

  - Predpokladaná hodnota zákazky: 3 733 405,09 Eur bez DPH.

Miesto a termín poskytnutia predmetu zákazky

  - Miesto poskytnutia služby je na projekte výstavby Diela D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica – Slovenská republika. Žilinský kraj, okres Čadca, Kysucké Nové Mesto v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec, Dunajov, Krásno nad Kysucou, Oščadnica vo VÚC Žilinského samosprávneho kraja.

  - Trvanie Zmluvy

Zostávajúca lehota výstavby:

S poukazom na to, že Zhotoviteľ začal realizovať práce ku dňu 29.12.2025, Objednávateľ zadefinoval Zostávajúcu Lehotu výstavby Diela ako obdobie od 01.07.2026 ako predpokladaný Dátum začatia poskytovania Služieb do konca lehoty výstavby Diela v zmysle ustanovení Zmluvy o Dielo (ďalej len „Zostávajúca Lehota výstavby“ alebo „ZLV“)

Predpokladaná dĺžka trvania plnenia predmetu zákazky: 1641 kalendárnych dní a pozostáva z nasledovných lehôt:

- Dĺžka Zostávajúcej Lehoty výstavby za takto definovaných podmienok je 1096 kalendárnych dní (vrátane počtu dní prechodného obdobia).

- Lehota na oznámenie vád: 365 kalendárnych dní.

- Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy STD a ostatných záverečných dokumentov: 180 kalendárnych dní.

Zdroj financovania

  - Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a spolufinancovaný z fondov EÚ (Kohézny fond - Program Slovensko 2021 – 2027).

  - Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Zmluvy o poskytovaní služieb.

Zmluva

  - Výsledok postupu verejného obstarávania: Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na predmet obstarávania Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica (ďalej tiež len „Zmluvné podmienky ZMLUVY“) (ďalej tiež aj „ZMLUVA“ a „Zmluva“).

Zmluvné podmienky ZMLUVY (Časť 2 Zväzku 2 súťažných podkladov) pozostávajú zo „Všeobecných podmienok ZMLUVY“ (ďalej aj „Všeobecné zmluvné podmienky ZMLUVY“) (Časť 2.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY) a z „Osobitných zmluvných podmienok ZMLUVY“ (Časť 2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY), ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k „Všeobecným zmluvným podmienkam ZMLUVY“.

Všeobecné zmluvné podmienky ZMLUVY sú súčasťou Vzorovej zmluvy o poskytovaní služieb medzi klientom a konzultantom (,,Biela kniha“), Štvrté vydanie 2006, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2009.

Vymedzenie zmluvných podmienok na plnenie predmetu zákazky tvorí Zväzok 2 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.

Hospodársky subjekt, záujemca, uchádzač

  - Za hospodársky subjekt sa považuje fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

  - Za záujemcu sa považuje hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

  - Za uchádzača sa považuje hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

Skupina dodávateľov

  - Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.

  - Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní.

  - V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

Článok II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

  - Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

  - Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať podľa § 20 Zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

  - JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com/sk.

  - Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Edge,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome.

  - Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

  - Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s touto verejnou súťažou, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v súťažných podkladoch vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky alebo akúkoľvek inú komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tak v súťažných podkladoch túto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka i prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný od záujemcu, resp. uchádzača) v súvislosti s touto verejnou súťažou bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.

  - Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

  - Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

  - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

  - Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenia alebo doplnenia súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/9127 (ďalej len „profil“) formou odkazu na systém JOSEPHINE.

Určenie lehôt

  - Podľa zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

  - V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

  - Žiadosť o vysvetlenie informácií záujemca zašle prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

  - Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE „dostatočne vopred“.

  - Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle 
§ 48 zákona o verejnom obstarávaní, subsidiárne s § 20 ods. 2, zákona o strategických investíciách.

  - Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, návrhov alebo lehoty na predloženie žiadostí o účasť. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní poskytnúť vysvetlenie podľa prvej vety, ak žiadosť o vysvetlenie nie je doručená včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. Ak dôjde k zmene súťažných podkladov, súťažných podmienok alebo podmienok účasti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, návrhov alebo lehotu na predloženie žiadostí o účasť tak, aby lehoty podľa prvej a druhej vety zostali zachované.

  - Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

  - Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak

  - vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo

  - v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.

Obhliadka miesta poskytnutia služieb

  - Obhliadka miesta plnenia predmetnej zákazky nie je potrebná.

Článok III.

Príprava ponuky

Forma a spôsob predkladania ponuky

  - Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladov a v Oznámení, prostredníctvom ktorého bola verejná súťaž vyhlásená.

  - Ponuka sa predkladá elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) Zákona vložením do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk za podmienok:

    - Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk.

    - V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

    - Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie služby predmetu zákazky bude uvedená v ponuke uchádzača spôsobom uvedeným vo Zväzku 3 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.

    - Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na e-mailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

  - Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených fotokópií týchto dokumentov. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje podľa bodov 17.4.2 a 17.4.3 Časť 1.1 týchto súťažných podkladov.

  - Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov vo Zväzku 2 Obchodné podmienky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto súťažným podkladom.

Jazyk ponuky

  - Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka slovenskej republiky.

  - Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a doklad alebo dokument je vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa takýto dokument spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (€ alebo EUR).

  - Cena za poskytnutie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

  - Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

    - navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

    - sadzba DPH a výška DPH,

    - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

  - Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť či je, alebo nie je platiteľom DPH uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria (Príloha č. 5 Návrh na plnenie kritérií týchto súťažných podkladov).

  - V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zábezpeka k ponuke

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

  - Zábezpeka je stanovená vo výške 180 000,00 Eur (slovom: sto osemdesiat tisíc eur).

  - Spôsoby zloženia zábezpeky:

    - zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), alebo

    - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

    - poskytnutím poistenia záruky za uchádzača.

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia.

  - Podmienky zloženia zábezpeky

    - Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

      - Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 17.2 Časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa určený pre zábezpeky vedenom v banke Štátna pokladnica na číslo účtu:

IBAN:		SK13 8180 0000 0070 0069 4614

SWIFT kód: 	SPSRSKBA

Variabilný symbol: 	1002510301

      - Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 24.2 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

      - Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 17.4.1.1 a 17.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.

    - Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača

      - V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 17.3.2 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (scan originálu) bankovej záruky.

      - Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

      - Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Banková záruka – Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“

      - Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 17.4.2.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

      - V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

      - Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto dokument podpisovať.

    - Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača

      - V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa bodu 17.3.3 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (scan originálu) poistenia záruky.

      - Originál poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 17.4.2.2

      - Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom: „Poistenie záruky – Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“.

      - Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 17.4.3.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

      - V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

      - Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa takýto dokument podpisovať.

  - Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky:

    - Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do (7) siedmich dní odo dňa:

      - uplynutia lehoty viazanosti ponúk

      - márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo

      - uzavretia zmluvy.

  - Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu podľa § 56 ods. 5 až 9 Zákona.

  - Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu komunikácie verejnému obstarávateľovi.

  - V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 26.2 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom cez systém JOSEPHINE novú lehotu viazanosti ponúk.

    - Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk,

    - Platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo poistenia záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný predĺžiť a doručiť originál bankovej záruky alebo poistenia záruky, prípadne ich dodatok. Uchádzač môže nahradiť bankovú záruku alebo poistenie záruky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške v tejto lehote.

    - V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 46 ods. 2 Zákona.

Obsah ponuky

Elektronická ponuka predložená uchádzačom prostredníctvom systému JOSEPHINE musí obsahovať:

  - obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky);

  - doklad o zložení zábezpeky, (V prípade, ak uchádzač zloží zábezpeku poskytnutím bankovej záruky/poistenia záruky za uchádzača, ktorej originál bude vyhotovený v listinnej podobe, v tom prípade originál (alebo úradne osvedčenú kópiu) bankovej záruky/poistenia záruky predloží obstarávateľovi aj v listinnej podobe. Listinnú podobu uchádzač predloží v lehote uvedenej v bode 24.2 týchto súťažných podkladov na adresu uvedenú v bode 17.4.2.2 týchto súťažných podkladov a spôsobom uvedeným v bode 17.4.2.3 a 17.4.3.3 tejto časti súťažných podkladov. Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky / poistnej záruky poisťovne, predloží spolu s originálom bankovej záruky/poistenia záruky aj jej úradne osvedčenú kópiu. Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky aj v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osoby oprávnenej za banku takéto dokumenty podpisovať, a to bez toho, aby uchádzač zároveň predkladal aj jej listinnú podobu, v prípade, že banka poskytuje bankové záruky v elektronickej podobe);

  - Vyplnený formulár Ponukový list podľa Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov.

  - čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podľa Prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov;

  - plnú moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v súlade s formulárom uvedeným v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov, v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov;

  - zoznam dôverných informácii v zmysle bodu 14.2.3 a Prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov;

  - Zväzok 2 Obchodné podmienky. Uchádzač v rámci ponuky predloží nasledovné dokumenty tvoriace ZMLUVU, uvedené v bode 1. Časť 1 Zväzok 2 týchto SP nasledovne:

(a) Zmluvné dojednania (Časť 1 Zväzku 2 súťažných podkladov) s vyplnenými cenami, v ktorých je uchádzač povinný zohľadniť požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené vo Zväzkoch 1 až 3 týchto SP, ktoré nebudú obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v Oznámení a v týchto SP a ani také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území SR, inak bude ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená.

  - Návrh Zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

  - V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, v návrhu Zmluvy musia byť uvedení všetci členovia skupiny a musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenou/ými konať v danej veci za každého člena skupiny.

  - Uchádzač neprikladá do ponuky dokumenty tvoriace zmluvu:

- uvedené v bode 1. časti 1 Zväzku 2 týchto SP) – nižšie  uvedené dokumenty:

- Prílohy č. 1 až č. 4 k bodu (c) Osobitné zmluvné podmienky ZMLUVY

(d)	Všeobecné zmluvné podmienky ZMLUVY

(e) 	Cenová časť (Spôsob určenia ceny Zväzok 3 súťažných podkladov)

(f) 	Podklady pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác „D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“, vrátane ich vysvetlení

(g)	Vysvetlenia súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutie služieb: „Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“

(i)	ďalšie dokumenty tvoriace ZMLUVU.

- uvedené v bode 16. časti 1 Zväzku 2 týchto SP

Tieto dokumenty budú predložené len úspešným uchádzačom k zmluve.

  - Uchádzač do ponuky predkladá dokumenty tvoriace Zmluvu, uvedené v bode 1. časti 1 Zväzku 2 týchto SP pod písm. (b), (c) (bez príloh č. 1 až. č. 4), (e) (Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky Zväzku 3 týchto SP), (h).

  - vyplnený formulár Návrh na plnenie kritéria podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov ako sken podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;

  - vyplnenú Prílohu č. 1 Formulár cenovej ponuky Zväzku 3 Cenová časť, týchto súťažných podkladov – v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel ٭.xls/*.xlsx a zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;

  - čestné vyhlásenie uchádzača v rozsahu podľa Prílohy č. 6 súťažných podkladov k čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov;

  - čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov k vypracovaniu ponuky;

  - doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti stanovených obstarávateľom a v súlade s Prílohou č. 8A, Prílohou č. 8B, Prílohou č. 9, Prílohou č. 10 a Prílohou C5 (Zv. 2, Časť 2.2 Príloha č. 1 Rozsah služieb - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov) a Prílohou C6 (Zv. 2, Časť 2.2 Príloha č. 1 Rozsah služieb - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov) alebo Jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Náklady na prípravu ponuky

  - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

  - Ponuky predložené elektronicky, v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti, uchádzačom nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Článok IV.

Predkladanie ponúk

Predloženie ponuky

  - Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 14 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) v dostatočnom časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.

  - Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. Zároveň verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:

- nedodrží určený spôsob komunikácie,

- obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,

- nepredložil ponuku v požadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.

  - Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov:

    - v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 20.4 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň čestné vyhlásenie podľa bodu 18.4 tejto časti súťažných podkladov;

    - ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich právne zaväzuje.

  - Za účelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky zoskupenie bez právnej subjektivity napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka (ďalej len „konzorcium“) alebo niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka alebo inú právnu formu vhodnú na riadne plnenie Zmluvy.

  - Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem tam uvedených, pred uzatvorením Zmluvy bude povinná preukázať, že táto právna forma má spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením Zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. Zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra atď.

  - V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity Zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí obsahovať:

    - plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s predložením ponuky, pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy,

    - percentuálny podiel na zákazke, ktorý uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia, a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti,

    - prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s plnením Zmluvy.

Registrácia a autentifikácia uchádzača

  - Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

  - Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

    - v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

    - nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

    - vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

    - vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

    - počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 (štyri) pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

  - Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

  - Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže „Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“.

- Variantné riešenia

  - Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

- Komplexnosť dodávky

  - Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je to požadované v súťažných podkladoch. Ponuky predložené na časť predmetu zákazky nebudú akceptované, bude sa na ne prihliadať ako na ponuku, ktorá nespĺňa predmet zákazky.

- Miesto a lehota na predkladanie ponúk

  - V tomto verejnom obstarávaní sa vyhotovenie ponúk realizuje výlučne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.

  - Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 26.06.2026 do 10.00 hod.

- Doplnenie, zmena alebo odstúpenie od ponuky

  - Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 24.2 týchto súťažných podkladov.

  - Odstúpenie od ponuky v lehote viazanosti ponúk bude mať za následok prepadnutie zábezpeky v prospech Verejného obstarávateľa.

- Lehota viazanosti ponúk

  - Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 12 mesiacov odo dňa uplynutia prvotnej lehoty na predkladanie ponúk.

  - Pri prípadnom predĺžení lehoty viazanosti ponúk obstarávateľ bude postupovať v súlade s ustanovením § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

- Otváranie ponúk

  - Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 26.06.2026 o 10:05 hod.

  - Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.

  - Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/70225/summary

  - On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie podľa ZVO. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

  - Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk.

- Vyhodnocovanie ponúk

  - Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

  - Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Nakoľko verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky.

  - Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v Oznámení alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.

  - Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.

  - Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

  - Uchádzač doručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky verejného obstarávateľa v stanovenej lehote prostredníctvom systému JOSEPHINE.

  - Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 53 ods. 4 Zákona.

- Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

  - Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú podmienky účasti uvedené vo viacerých dokumentoch podľa prvej vety, nesmú byť ustanovené vo vzájomnom rozpore.

  - Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ môže v súvislosti s dôvodom na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 Zákona písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, prostredníctvom systému JOSEPHINE.

  - Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo 7 Zákona.

  - V zmysle § 66 ods. 7 písm. b) Zákona vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 Zákona verejný obstarávateľ vykoná po vyhodnotení ponúk podľa § 53 Zákona.

Článok VI.

Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

  - Po vyhodnotení ponúk postupuje obstarávateľ podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní

  - Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača oznámi všetkým dotknutým uchádzačom, výsledok vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov verejný obstarávateľ uverejní aj vo svojom profile.

- Uzavretie zmluvy

  - Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

  - Pri uzatváraní zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s ustanovením § 56 Zákona.

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorá z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

  - Ak nie je potrebné určiť dlhšiu lehotu podľa § 56 ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní, úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 2 až 4 Zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. Ustanovenie bodu 31.1 tejto časti súťažných podkladov tým nie je dotknuté. Písomné vyzvanie na poskytnutie súčinnosti je možné zaslať úspešnému uchádzačovi spolu s informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ako súčasť informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ môže pred uzavretím zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny.

  - Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo do desiatich pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie vyzvaný neposkytne súčinnosť podľa § 56 odseku 5 Zákona o verejnom obstarávaní a podľa podmienok v týchto súťažných podkladoch, obstarávateľ je oprávnený uskutočniť procesný úkon za účelom identifikácie nového úspešného uchádzača a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí. Povinnosti verejného obstarávateľa podľa § 55 Zákona o verejnom obstarávaní a § 56 Zákona o verejnom obstarávaní tým nie sú dotknuté.

  - Povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

  - Verejný obstarávateľ môže určiť, a to aj na základe dôvodnej žiadosti úspešného uchádzača, že lehota podľa bodu 31.4 môže byť dlhšia ako 10 pracovných dní.

  - Hoci zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje, čo sa poskytnutím riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy rozumie, je potrebné hľadieť na účel celého verejného obstarávania, a to na výber čo najvhodnejšieho riešenia uspokojenia potrieb verejného obstarávateľa, a teda uzavretie a realizáciu zmluvy na plnenie zákazky. Poskytnutie súčinnosti možno vykladať ako spoluprácu, resp. činnosť vzájomne kooperujúcich subjektov smerujúcu k dosiahnutiu spoločného cieľa. Možno to teda vnímať ako vyvinutie aktivity na uzavretie zmluvy alebo podieľanie sa na jej uzavretí.

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača nasledovnú súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy:

- Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 31.4 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov Zväzku 1 súťažných podkladov Zoznam subdodávateľov (Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok Zväzku 2, Časť 2.1 Zmluvné dojednania ZMLUVY) s údajmi o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu uvedenom v bode 34. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV tejto časti súťažných podkladov.

- V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 31.4 predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienok uvedených v bode 9.3 tejto časti súťažných podkladov.

- V prípade, ak zmluva s Verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr ku dňu podpisu zmluvy plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/osôb na podpis zmluvy (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky), vrátane oprávnenia splnomocnenej osoby k podpisu dodatkov k zmluve.

  - Nesplnenie povinností uvedených pod písmenom a) až c) bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. Verejný obstarávateľ následne o uvedenej skutočnosti, tzn. o neposkytnutí riadnej súčinnosti úspešného uchádzača, resp. úspešných uchádzačov oznámením bezodkladne upovedomí. Neposkytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy zo strany úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov, resp. odmietnutie uzavrieť zmluvu dáva možnosť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí, prípadne tretí v poradí atď. V prípade neposkytnutia riadnej súčinnosti, prípadne odmietnutia uzavretia zmluvy zo strany úspešného uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, zábezpeka v súlade s § 46 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní prepadne v prospech verejného obstarávateľa.

Článok VII.

Ďalšie informácie

- Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

  - Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak nastali skutočnosti podľa § 57 ods. 1 Zákona. Zároveň verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak nastali skutočnosti podľa § 57 ods. 2 Zákona.

  - Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania

  - Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

  - Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  - Verejný obstarávateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

  - Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zabezpečil aj súhlasy všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v prípade, ak to bolo potrebné. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

- Využitie subdodávateľov

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

  - Ak počas plnenia Zmluvy nastane Zhotoviteľovi potreba uzatvoriť zmluvu o subdodávke s ďalším subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok Časti 2.1 Zväzku 2 Zmluvných dojednaní ZMLUVY, Zhotoviteľ môže takúto zmluvu uzatvoriť iba po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa („Nový Subdodávateľ“) v zmysle bodu 1.6 časti 2 zmluvné podmienka zmluvy časti 2.2 Osobitné zmluvné podmienky zmluvy.

  - Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 Zákona.

  - Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa bodu 34.2 týchto súťažných podkladov a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 Zákona.

- Rozdelenie predmetu zákazky

  - Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.

  - Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie predmetu zákazky na časti tým, že vzhľadom na charakter služby stavebnotechnického dozoru, nie je možné túto službu rozdeliť na časti. Činnosť stavebného dozoru je komplexná, riadiaco-kontrolná činnosť na stavbe ako celku. Bez narušenia tejto kontinuity a súhrnného pohľadu na stavbu ako celok z pohľadu technického (jednotné postupy), časového (nadväznosť harmonogramu), ale aj finančného (súhrnné financovanie) nie je možné efektívne riadiť postup výstavby. Z vyššie uvedených dôvodov neexistuje reálna možnosť rozdelenia zákazky na menšie časti, či dielčie služby.

  - Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

- Ustanovenia vo vzťahu k tretím štátom

  - Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní32aa) alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní32aa) alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

  - Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

  - Verejný obstarávateľ bude povinný postupovať podľa bodov 36.1 a 36.2 týchto súťažných podkladov, ak ide o uchádzača, skupinu dodávateľov, subdodávateľa alebo inú osobu so sídlom v treťom štáte, alebo o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, ak takéto nariadenie bude vydané.

  - Zoznam tretích štátov vedie a aktualizuje Úrad pre verejné obstarávanie v súčinnosti 
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a je sprístupnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

Časť 1.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za poskytnutie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách bez DPH.

Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov.

Obstarávateľ sa rozhodol, že podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Hodnotenie ponúk bude v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkol za poskytnutie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu podľa bodu 1.

Časť 1.3 Podmienky účasti

Upozornenie: V zmysle §182 ods. 3 písm. a) Zákona úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000,00 Eur do 10 000,00 Eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní po dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, na účely zápisu údajov do zoznamu hospodárskych subjektov alebo na účely zloženia zábezpeky predloží informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti výber záujemcov, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou

- Osobné postavenie

  - Dôvod na vylúčenie: Korupcia

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:

- 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:

- 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:

- 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Podvod

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:

- 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:

- 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov:

- 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

- 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Platenie daní

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

- 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie

- starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

- 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Konkurz

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

- 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

- 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

- 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

- 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

- 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

- 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov,

- 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie

- Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

- Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.

- Ďalšie podmienky:

  - Uchádzač musí zároveň spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa ods. 7. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nepreukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor čestného vyhlásenia uchádzača vo vzťahu k preukázaniu splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní osobami špecifikovanými v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní - doklad podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní - tvorí Prílohu č. 8A a Prílohou č. 8B týchto súťažných podkladov.

  - Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené obstarávateľom a poskytne obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré jednotným európskym dokumentom nahradil. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj. Jednotným európskym dokumentom uchádzač predbežne nahrádza aj dokumenty na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

  - Uchádzač preukáže osobné postavenie, vrátane podmienky účasti podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 Zákona a podľa § 34 ods. 3 Zákona.

  - Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty v celom rozsahu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, keďže nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

- Finančné a ekonomické postavenie

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

- Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk, alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má vedený/é účet/y, že jeho účet/y nie je/sú v nepovolenom debete, nie je/sú predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár a je schopný plniť si svoje finančné záväzky. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk. K vyjadreniu/iam banky/bánk alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ých predložil vyššie uvedené potvrdenie/ia resp. ekvivalentný doklad. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

Všeobecné informácie:

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na eur podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2026 sa použije kurz ECB platný v deň uverejnenia odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) Zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 Zákona. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 Zákona.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie Zmluvy spoločne.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html

Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

- Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

  - podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač musí preukázať minimálne 1 referenciou, že v rozhodnom období poskytol službu na výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru (ďalej len „STD“) na stavbe novej diaľnice alebo na stavbe novej rýchlostnej cesty alebo na stavbách novej cesty obdobného charakteru realizovanej v plnom profile alebo v polovičnom profile, projektovanej ako smerovo rozdelenej minimálne 4 - pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m. Predložená referencia sa musí týkať stavby v minimálnej hodnote 70 000 000,00 EUR bez DPH (slovom: sedemdesiat miliónov eur bez DPH) stavebných prác.

Verejný obstarávateľ uvádza, že uznané budú zákazky, ktoré mohli byť začaté skôr, teda zmluva mohla byť podpísaná aj skôr ako za predchádzajúcich 10 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania a tiež nemusia byť ukončené v rozhodnom období, teda sú ešte stále prebiehajúce.

V zozname poskytnutých služieb (Príloha č. 9 Zoznam zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky súťažných podkladov) musí byť uvedené:

  - obchodné meno, IČO a sídlo Objednávateľa podľa obchodného registra

  - názov a stručný opis predmetu zákazky

  - zmluvná cena a skutočne vyfakturovaná cena zákazky v Eur bez DPH (za poskytnuté služby),

  - zmluvná cena týkajúca sa realizácie stavby v Eur bez DPH (hodnota stavebných prác),

  - lehota poskytnutia služby (Zmluvný a skutočný termín poskytnutia predmetu zákazky,)

  - Meno, funkcia a kontakt na osobu zodpovednú za objednávateľa/odberateľa, tel., email,

  - Referencia podľa § 12 ZVO o verejnom obstarávaní

  - podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní – opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží:

    - certifikát systému manažérstva kvality v oblasti súvisiacej s predmetom tejto zákazky vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým preukáže splnenie požiadaviek technických noriem podľa požiadaviek normy ISO 9001 alebo vyššie na systém manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality,

    - certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uchádzačom ISO 45001, alebo OHSAS 18001 alebo vyššie, v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo porovnateľný certifikát, ktorými uchádzač využíva systémy zabezpečenia ochrany a bezpečnosti pri práci vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ

  - podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní – uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží certifikát systému environmentálneho manažérstva v oblasti súvisiacej s predmetom tejto zákazky, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým preukáže splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo vyššej. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorým preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

  - podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálny počet vyžadovaných kľúčových odborníkov:

Vyžaduje sa preukázanie minimálne 3 kľúčových odborníkov (Príloha č. 10 súťažných podkladov):

    - Kľúčový odborník č. 1 vedúci tímu STD - 1 osoba

    - Kľúčový odborník č. 2 odborník na dopravné stavby - cesty - 1 osoba

    - Kľúčový odborník č. 3 odborník na mosty – 1 osoba

Verejný obstarávateľ odporúča, aby predložený životopis príslušného kľúčového odborníka obsahoval minimálne nasledovné údaje (Príloha C6 týchto súťažných podkladov):

- meno a priezvisko príslušného odborníka,

- informácie o vzdelaní,

- históriu zamestnania a súčasnú pracovnú pozíciu/ dĺžku praxe príslušného odborníka vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie praxe rok a mesiac od do, pozícia, ktorú príslušný kľúčový odborník zastával), resp. dĺžku riadiacej praxe (v prípade kľúčového odborníka, ak sa vyžaduje),

- dĺžku odbornej praxe vo vzťahu k predmetu zákazky príslušného odborníka; v prípade požiadavky na preukázanie počtu rokov praxe,

- informácie o dosiahnutej odbornej kvalifikácii odborníka a prípadne ďalšie relevantné informácie a údaje o praxi, ďalších zručnostiach experta,

- dátum a podpis odborníka.

Verejný obstarávateľ odporúča, aby predložený zoznam vyriešených úloh kľúčového odborníka Referenčný list odborníka (Príloha C5 týchto súťažných podkladov) obsahoval minimálne nasledovné údaje pre každého kľúčového odborníka zvlášť:

- Meno a priezvisko kľúčového odborníka

- Navrhovaná pozícia odborníka: Kategória odborníka/Profesia/odbornosť/Funkcia:

- Názov projektu/opis projektu,

- Opis konkrétnych činnosti, ktoré odborník vykonával na stavbe/časti stavby/na objekte:

- Lehota výstavby Projektu: v tvare (DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR)

- Názov a sídlo Objednávateľa/Odberateľa, s uvedením kontaktnej osoby objednávateľa/odberateľa (meno a priezvisko, telefón, e-mail, funkcia) a s uvedením www stránky:,

- Celková zmluvná cena stavebných prác Projektu v Eur bez DPH:

- Projekt uskutočňovaný podľa zmluvných podmienok FIDIC

- Názov zmluvy na poskytnutie služby

- Pozícia/kategória odborníka/pracovné zaradenie/profesia/odbornosť/funkcia na projekte

- Lehota poskytnutia služieb odborníka na danej pozícií (od – do v tvare DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR)

- Zamestnávateľ, pre ktorého odborník počas poskytnutia služieb pracoval: (názov a sídlo s uvedením kontaktnej osoby: meno a priezvisko, telefóne číslo, e-mail, funkcia)

    - Kľúčový odborník č. 1 vedúci tímu STD - 1 osoba

Kľúčový odborník musí mať:

- odbornú prax s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru minimálne 5 rokov,

- v období predchádzajúcich 15 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, ďalej len „rozhodné obdobie“) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na minimálne 2 projektoch výstavby novej diaľnice alebo na stavbe novej rýchlostnej cesty alebo na stavbe novej cesty obdobného charakteru realizovanej v plnom profile alebo v polovičnom profile, projektovanej podľa STN/EN ako smerovo rozdelenej minimálne 4 - pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m, ktorých súčasťou boli aj mostné objekty a to za nasledovných podmienok:

- účasť na týchto dvoch projektoch musí byť u Kľúčového odborníka č. 1 na vedúcej funkcii, tzn. vedúci tímu stavebných dozorov/stavebnotechnických dozorov alebo zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov/stavebnotechnických dozorov, tzn. vykonával povinnosti a právomoci stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru stanovené v Zmluve o dielo na stavebné práce z pozície zodpovedného, vedúceho riadiaceho pracovníka tímu stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo jeho zástupcu alebo kľúčového odborníka a tak nadobudol/ má skúsenosti so zmluvným manažmentom Zmluvy o Dielo na strane stavebného dozoru, ktorých predmetom bola výstavba diaľnic alebo rýchlostných ciest v plnom, alebo polovičnom profile alebo ciest obdobného charakteru, ktorých súčasťou boli aj mostné objekty;

- účasť na týchto dvoch projektoch na danej pozícii musí byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 6 mesiacov Lehoty výstavby projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia Lehoty výstavby do dátumu ukončenia Lehoty výstavby);

- jeden z týchto projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác alebo stavebných prác minimálne 60 000 000,00 EUR bez DPH (slovom: šesťdesiat miliónov eur).

Odbornú prax a vyššie uvedené odborné skúsenosti Kľúčový odborník č. 1 preukazuje, Referenčným listom kľúčového odborníka (Príloha C5 týchto súťažných podkladov) a Životopisom odborníka (Príloha C6 týchto súťažných podkladov).

    - Kľúčový odborník č. 2 odborník na dopravné stavby - cesty - 1 osoba

Kľúčový odborník musí mať:

- odbornú prax s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru minimálne 5 rokov

- v období predchádzajúcich 15 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, ďalej len „rozhodné obdobie“) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na minimálne 1 projekte výstavby novej diaľnice alebo na stavbe novej rýchlostnej cesty alebo na stavbe novej cesty obdobného charakteru realizovanej v plnom profile alebo v polovičnom profile, projektovanej podľa STN/EN ako smerovo rozdelenej minimálne 4 - pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m, ktorých súčasťou boli aj mostné objekty a  pričom tento projekt mal dĺžku väčšiu ako 5 km a preukázateľne obsahoval prvky mimoúrovňovej križovatky;

- účasť na tomto projekte na danej pozícii musí byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne 6 mesiacov Lehoty výstavby projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia Lehoty výstavby do dátumu ukončenia Lehoty výstavby);

- tento projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác alebo stavebných prác vo výške min. 40 000 000,00 EUR bez DPH (slovom: štyridsať miliónov eur).

Odbornú prax a vyššie uvedené odborné skúsenosti Kľúčový odborník č. 2 preukazuje, Referenčným listom kľúčového odborníka (Príloha C5 týchto súťažných podkladov) a Životopisom odborníka (Príloha C6 týchto súťažných podkladov.

    - Kľúčový odborník č. 3 odborník na mosty - 1 osoba

Kľúčový odborník musí mať:

- odbornú prax s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru minimálne 5 rokov

- v období predchádzajúcich 15 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 15 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, ďalej len „rozhodné obdobie“) skúsenosti s výkonom činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na stavbách mostov, realizovaných za nasledovných podmienok:

- výkon činnosti stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty na dopravných stavbách minimálne na 5 mostoch, pričom minimálne jeden z nich musí byť diaľničný most, most na rýchlostnej ceste alebo železničný most v dĺžke minimálne 80 m;

- účasť v pozícii stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty na projekte, ktorý obsahoval diaľničný most, most na rýchlostnej ceste alebo železničný most v dĺžke minimálne 80 m musí byť v dobe trvania zodpovedajúcej min. 6 mesiacov Lehoty výstavby projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia Lehoty výstavby do dátumu ukončenia Lehoty výstavby);

- projekt, ktorého súčasťou je diaľničný most, most na rýchlostnej ceste alebo železničný most v dĺžke minimálne 80 m má byť v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác alebo stavebných prác vo výške min. 40 000 000,00 EUR bez DPH (slovom: štyridsať miliónov eur).

Odbornú prax a vyššie uvedené odborné skúsenosti Kľúčový odborník č. 3 preukazuje, Referenčným listom kľúčového odborníka (Príloha C5 týchto súťažných podkladov) a Životopisom odborníka (Príloha C6 týchto súťažných podkladov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html

Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na eur podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2026 sa použije kurz ECB platný v deň uverejnenia odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 Zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 Zákona.

ZVÄZOK 2 
Obchodné podmienky

obsah

ČASŤ 1	zmluva o POSKYTOVANÍ SLUŽIEB - ZmluvNÉ dojednania

Príloha č. 1 	Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru (podčlánok 3.8 Zmluvných podmienok ZMLUVY - Časť 2.2 Osobitné Zmluvné podmienky ZMLUVY): Zoznam Kľúčových odborníkov č.1, č.2, a č.3

Príloha č. 2	Vzorové formuláre:

  - Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov

  - Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci

  - Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb

  - Výkaz osobodní odborníka

  - Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb

  - Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas predĺženia Lehoty výstavby

  - Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby

  - Rekapitulácia nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb alebo počas predĺženia Lehoty výstavby

  - Vzor Dochádzkovej knihy

Príloha č. 3 	Vzor Poverenia koordinátora bezpečnosti

Príloha č. 4	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 5	Banková záruka Dodávateľa (podčl. 6.9 (Banková záruka) Zmluvných podmienok ZMLUVY - Časť 2.2 Osobitné Zmluvné podmienky ZMLUVY)

Príloha č. 6	Overená kópia poistnej zmluvy Dodávateľa (podčl. 7.1 (Poistenie zodpovednosti a odškodnenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY - Časť 2.2 Osobitné Zmluvné podmienky ZMLUVY)

ČASŤ 2	zmluva o POSKYTOVANÍ SLUŽIEB - ZmluvnÉ PoDMIENKY ZMLUVY

časť 2.1 	Všeobecné zmluvné podmienky ZMLUVY

časť 2.2	Osobitné Zmluvné podmienky ZMLUVY

Prílohy zmluvných podmienok ZMLUVY (vrátane ich príloh)

Príloha č.1:	Zmluvných podmienok ZMLUVY Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky (vrátane príloh)

Príloha č.2: 	Zmluvných podmienok ZMLUVY - Personál, zariadenie, príslušenstvo a služby iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ

Príloha č.3: 	Zmluvných podmienok ZMLUVY Odmeny a platby

Príloha č.4: 	Zmluvných podmienok ZMLUVY Časový harmonogram Služieb

Časť 1

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa:

evidenčné číslo Dodávateľa:

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

na predmet obstarávania

Činnosť STD pre projekt

D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC – „Biela kniha“ (ďalej tiež len „Zmluvné podmienky ZMLUVY“)

(ďalej tiež len „ZMLUVA“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Názov:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a

generálny riaditeľ

Ing. Július Mihálik, člen predstavenstva

IČO:	35 919 001

DIČ:	2021937775

IČ DPH:	SK2021937775

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica

IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0069 4593

SWIFT: 	SPSRSKBA

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Dodávateľ:

Názov: 	.............................................

Sídlo:	.............................................

Právna forma:	.............................................

Štatutárny orgán:	.............................................

IČO: 	.............................................

DIČ:	.............................................

IČ DPH: 	.............................................

Bankové spojenie:	.............................................

IBAN:	.............................................

SWIFT:	.............................................

(ďalej len „Dodávateľ“ alebo aj ako „Konzultant“ alebo aj ako „Stavebnotechnický dozor“ alebo len „STD“) na strane druhej.

(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. 	ZMLUVOU sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZMLUVY a ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:

- Zmluvné dojednania (Časť 1 Zväzku 2 súťažných podkladov)

- Ponukový list (Príloha 1 Zväzku 1 súťažných podkladov)

- Osobitné zmluvné podmienky ZMLUVY (Zväzok 2 Časť 2.2 Zmluvných podmienok ZMLUVY) vrátane príloh:

Príloha č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 	Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky, (vrátane príloh)

Príloha č. 2 Zmluvných podmienok ZMLUVY: 	Personál, zariadenie, príslušenstvo a služby iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ

## Príloha č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby (vrátane jej príloh)

## Príloha č. 4 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Časový harmonogram Služieb

- Všeobecné zmluvné podmienky ZMLUVY (Zväzok 2, Časť 2.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu ZMLUVY)

- Cenová časť (Zväzok 3 súťažných podkladov)

- Podklady pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác „D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“, vrátane ich vysvetlení

- Vysvetlenia súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutie Služieb: Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú prílohu ZMLUVY, (okrem dokumentu (f)), v takom prípade majú pred týmito prílohami tvoriacimi ZMLUVU prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov

- Ponuka Dodávateľa, vrátane jej vysvetlení

- ďalšie dokumenty tvoriace ZMLUVU

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace ZMLUVU musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2.	 V ZMLUVE majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach ZMLUVY. V prípade vzniku akéhokoľvek rozporu pri slovnom alebo logickom výklade a aplikácií tejto ZMLUVY sa použije uvedené zostupné poradie prednosti a dôležitosti týchto písomností alebo právnych úkonov.

3.	Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

V prípade zmeny uvedených dokumentov formou dodatku k ZMLUVE sa poradie dôležitosti písomnosti alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode nemení. Toto platí aj v prípade, ak dodatok k ZMLUVE mení alebo dopĺňa súčasne viacej písomností alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode.

4.	Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 3 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto ZMLUVY.

5.	Neoddeliteľnou súčasťou ZMLUVY sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace ZMLUVU, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi ZMLUVU prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.

6.	Dodávateľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto ZMLUVE a v súlade s povinnosťami a právomocami uvedenými v článku 3 (Stavebný dozor) Zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“ Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác stavby „D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ (ďalej tiež aj ako „Zmluva o Dielo“) a podčlánku 3.3 (Zodpovednosť za vykonanie povinností a uplatnenie právomoci) Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časť 2 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) poskytovať Služby výkonu činnosti Stavebnotechnického dozoru (ďalej tiež len „poskytovanie Služby“) na predmetnom Diele a odstrániť vady výsledku poskytnutých Služieb podľa tejto ZMLUVY v súlade s ustanoveniami tejto ZMLUVY (podčl. 6.6 (Zodpovednosť za vady) Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časť 2 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY).

7.	Zmluva o Dielo uvedená v bode 6. tejto časti ZMLUVY sa riadi Zmluvnými podmienkami FIDIC „Zmluvné podmienky na výstavbu" – pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom, („červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) („červená kniha“), slovenský preklad SACE 2008 (ďalej tiež len „Zmluvné podmienky FIDIC červená kniha“ alebo aj „Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo“). Kdekoľvek sa v tejto ZMLUVE nachádza odkaz na článok týchto Zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha Zmluvy o Dielo, myslí sa tým ich znenie podľa Zmluvných podmienok FIDIC červená kniha (ďalej tiež len „FIDIC - červená kniha“ alebo aj „Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo“).

Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo pozostávajú zo Všeobecných zmluvných podmienok podľa „červenej knihy“ (Zväzok 2 Časť 2.1 súťažných podkladov Zmluvy o Dielo), (vrátane prílohy „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov)“ a z Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam.

8.	Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Dodávateľovi za poskytovanie Služieb Zmluvnú cenu resp. len jej časť v lehotách a spôsobom, predpísaným v ZMLUVE. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Dodávateľovi zaplatiť.

9.	Zmluvná cena je určená v EUR na základe navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej v Prílohe (e) bodu 1. týchto Zmluvných dojednaní: Cenová časť Zväzku 3 súťažných podkladov a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo Služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania ZMLUVY nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH:	........................ EUR

Sadzba 23% DPH vo výške:	........................ EUR

Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 	........................ EUR

(slovom: ................................................................................ EUR)

10.	V prípade, ak je Dodávateľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu ZMLUVY vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Dodávateľ sa rozumejú všetci účastníci ZMLUVY na strane Dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou ZMLUVY je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi ZMLUVY na strane Dodávateľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v bode 22.6 Predkladanie ponúk Časti 1 Zväzku 1 súťažných podkladov ZMLUVY. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Dodávateľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla Objednávateľa úradne overenú fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa postupovať podľa podčlánku 1.6 (Prevod práv a poddodávateľské/subdodávateľské zmluvy) Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časť 2 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY).

11.	 V prípade, ak v mene Dodávateľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto ZMLUVY je plná moc udelená Dodávateľom v súlade s podmienkami uvedenými v bode 31.8., písm. c), v Článku VI., časti 1.1 Zväzku 1 súťažných podkladov ZMLUVY.

12.	Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke vo verejnej reverznej súťaži na predmet zákazky Činnosť STD pre projekt „D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“. Ak nebude možné poskytovať Služby prostredníctvom týchto osôb, je Dodávateľ povinný poskytovať Služby prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13.	V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Dodávateľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody podľa tejto ZMLUVY sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.

14.	ZMLUVA je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.

15.	ZMLUVA nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými Stranami. Účinnosť nadobudne dňom uvedeným v písomnej výzve Objednávateľa; nie však skôr ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. V prípade ak výzva Objednávateľa nebude zaslaná Dodávateľovi do 30 mesiacov odo dňa platnosti ZMLUVY, ZMLUVA stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku na odškodnenie zmluvných Strán.

16.	Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 	Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru (podčlánok 3.8 Zmluvných podmienok ZMLUVY) - Časť 2.2 Osobitné Zmluvné podmienky ZMLUVY:

Zoznam Kľúčových odborníkov č.1, č.2, a č.3 (Príloha č. 10, Zväzku 1 súťažných podkladov) a ich „Referenčný list odborníka (Príloha C5 Zv. 2, Časť 2.2 Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov) a „Životopis Kľúčového odborníka“ (Príloha C6 Zv. 2, Časť 2.2 Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov):

1.	Kľúčový odborník č. 1 Vedúci tímu STD

2.	Kľúčový odborník č. 2 Odborník na dopravné stavby – cesty

3.	Kľúčový odborník č. 3 Odborník na mosty

Príloha č. 2	Vzorové formuláre:

2.1 	Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov

2.2 	Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci

2.3	Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb

2.4 	Výkaz osobodní odborníka

2.5 	Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb

2.6 	Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas predĺženia Lehoty výstavby

2.7 	Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby

2.8 Rekapitulácia nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb alebo počas predĺženia Lehoty výstavby

2.9 	Vzor Dochádzkovej knihy

Príloha č. 3 	Vzor Poverenia koordinátora bezpečnosti

Príloha č. 4	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 5	Banková záruka Dodávateľa (podčl. 6.9 (Banková záruka) Zmluvných podmienok ZMLUVY - Časť 2.2 Osobitné Zmluvné podmienky ZMLUVY)

Príloha č. 6	Overená kópia poistnej zmluvy Dodávateľa (podčl. 7.1 (Poistenie zodpovednosti a odškodnenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY - Časť 2.2 Osobitné Zmluvné podmienky ZMLUVY)

17.	ZMLUVU je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými Stranami. Dodatok k ZMLUVE musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k ZMLUVE nedošlo. Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia ZMLUVY, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav.

18.	Dodávateľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Dodávateľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto ZMLUVY bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto ZMLUVY na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

19.	Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaním Služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti ZMLUVY a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ NFP, Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť a dokumentáciu.

20.	Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorazové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto ZMLUVY voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Dodávateľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, prípadne nesplatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Dodávateľovi.

21.	V prípade, ak sa pri plnení predmetu ZMLUVY Dodávateľ dostane do kontaktu s osobnými údajmi fyzických osôb je povinný postupovať v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“). Zmluvné strany týmto deklarujú, že predmetom tejto ZMLUVY nie je spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade, ak sa pri plnení tejto ZMLUVY dostane do kontaktu s osobnými údajmi, zachovávať povinnosť mlčanlivosti. Predmetná povinnosť trvá aj po skončení predmetného zmluvného vzťahu.

22.	Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto ZMLUVE sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán týkajúcich sa tejto ZMLUVY a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

23.	Zmluvné Strany vyhlasujú, že si ZMLUVU riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a ZMLUVU neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V .......................... dňa: ........................	V Bratislave, dňa: ........................

| Dodávateľ: | Objednávateľ: |
| --- | --- |
| Odtlačok pečiatky | Odtlačok pečiatky |
| ...................................................... Meno, funkcia, podpis | ...................................................... Ing. Filip Macháček predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |
|  | ...................................................... Ing. Július Mihálik člen predstavenstva |

Prílohy Časť 1 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

Samostatné dokumenty

Príloha č. 1 	Realizačný tím Stavebnotechnického dozoru (podčlánok 3.8 Zmluvných podmienok ZMLUVY):

Zoznam Kľúčových odborníkov č. 1, č. 2, a č. 3 (Príloha č. 10 Zväzku 1 súťažných podkladov) a ich „Referenčný list odborníka (Príloha C5 Zv. 2, Časť 2.2 Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov ZMLUVY)) a „Životopis Kľúčového odborníka“ (Príloha C6 Zv. 2, Časť 2.2 Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov) ZMLUVY):

1.	Kľúčový odborník č. 1 Vedúci tímu STD

2.	Kľúčový odborník č. 2 Odborník na dopravné stavby – cesty

3.	Kľúčový odborník č. 3 Odborník na mosty

Príloha č. 2	Vzorové formuláre:

2.1 	Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov

2.2 	Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci

2.3	Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb

2.4 	Výkaz osobodní odborníka

2.5 	Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas Naviac Služieb

2.6 	Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas predĺženia Lehoty výstavby

2.7 	Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby

2.8 Rekapitulácia nasadenia odborníkov počas Naviac Služieb alebo počas predĺženia Lehoty výstavby

2.9 	Vzor Dochádzkovej knihy

Príloha č. 3 	Vzor Poverenia koordinátora bezpečnosti

Príloha č. 4	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 5	Banková záruka Dodávateľa (podčl. 6.9 (Banková záruka) Zmluvných podmienok ZMLUVY - Časť 2.2 Osobitné Zmluvné podmienky ZMLUVY)

Príloha č. 6	Overená kópia poistnej zmluvy Dodávateľa (podčl. 7.1 (Poistenie zodpovednosti a odškodnenie) Zmluvných podmienok ZMLUVY - Časť 2.2 Osobitné Zmluvné podmienky ZMLUVY)

ZVÄZOK 3 
Cenová časť

Spôsob určenia ceny

- Navrhovaná Zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo Služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania ZMLUVY.

- Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ceny v zmysle časti 1.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia Zväzku 1 súťažných podkladov.

- Uchádzač je povinný vyplniť žltou farbou označené bunky v tab. č. 1 „Nasadenie“ a tab. č. 2 „Výpočet ceny“ Prílohy č. 1 Formulár cenovej ponuky Zväzku 3 súťažných podkladov.

- V tabuľke č. 1 „Nasadenie“ je uchádzač povinný vyplniť nasadenie odborníkov tímu STD v súlade s požiadavkami Verejného obstarávateľa/Objednávateľa uvedenými v súťažných podkladoch, najmä v Prílohe č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Rozsah Služieb – Opis predmetu zákazky (Príloha (c) Zmluvných dojednaní Časť 2.2 Zväzok 2 súťažných podkladov) tak, aby bol schopný riadne splniť všetky svoje záväzky vyplývajúce mu zo ZMLUVY a to počas celej doby trvania ZMLUVY. Uchádzač je povinný v tabuľke č. 1 „Nasadenie“ vyplniť nasadenie odborníkov tímu STD počas všetkých etáp (1 až 4). V prípade, že v určitom období (mesiaci) danej etapy neuvažuje s nasadením príslušného odborníka, do bunky vpíše hodnotu nula (0). Uchádzač je povinný v tabuľke č. 1 „Nasadenie“ vyplniť nasadenie odborníkov tímu STD počas etáp 1, 2, 3 a 4 tak, aby splnil požiadavky Objednávateľa v zmysle článku 6. Požiadavky Prílohy č. 1 Rozsah Služieb – Opis predmetu zákazky časti 2 Zmluvných podmienok ZMLUVY Zväzku 2 súťažných podkladov a s nimi súvisiacich ustanoveniach ZMLUVY (napr. článok 4. (Rozsah Služieb) Prílohy č. 1 Rozsah Služieb – Opis predmetu zákazky Zmluvných podmienok ZMLUVY Zväzku 2 súťažných podkladov).

- V tabuľke č. 2 „Výpočet ceny“ je uchádzač povinný vyplniť denné sadzby Kľúčových odborníkov a denné sadzby Nekľúčových odborníkov v takej hodnote, aby táto pokrývala všetky náklady na poskytnutie Služby. Denné sadzby uvedené v predloženej ponuke uchádzača nie je možné meniť. Zostávajú pevné a nemenné.

- Do tabuľky č. 3 „Fakturačné etapy“ uchádzač nezasahuje. Celková Zmluvná cena bude na fakturačné etapy prepočítaná automaticky.

- Stanovenie minimálneho Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadovaného nasadenia odborníkov pre účely vypracovania ponuky:

- Verejný obstarávateľ/Objednávateľ v rámci predmetu zákazky požaduje, aby pre účely vypracovania ponuky uvažoval uchádzač s minimálnym nasadením Kľúčových odborníkov a Nekľúčových odborníkov v nižšie uvedenom rozsahu počtu dní, tak ako je nižšie uvedené v Tabuľke č. 1 (tohto bodu 7 Spôsobu určenia ceny): Minimálne Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované nasadenie odborníkov.

- Požadované nasadenie jednotlivých odborníkov tímu STD uvedené v Tabuľke č. 1 (bodu 7 Spôsobu určenia ceny): počas jednotlivých etáp je stanovené Verejným obstarávateľom/Objednávateľom ako minimálne pre výpočet ponukovej ceny a uchádzač nesmie v jednotlivých etapách uvažovať s počtom dní nasadenia menším, ako požaduje Verejný obstarávateľ/Objednávateľ.

- Uchádzač je však povinný pri návrhu nasadenia jednotlivých odborníkov pre účely vypracovania ponuky uvažovať s takým počtom dní, ktoré budú zodpovedať skutočnej potrebe uchádzača potrebnej na poskytnutie kompletnej Služby STD počas celej doby trvania ZMLUVY v závislosti od odbornosti a schopností svojho personálu a so zohľadnením predpokladanej organizácie práce (týmto však nie je dotknutá platnosť predchádzajúceho bodu 7.b) .

- Verejným obstarávateľom/Objednávateľom stanovené minimálne nasadenie odborníkov nie je podkladom pre účely fakturácie výkonu Dodávateľa, nakoľko fakturácia sa bude uskutočňovať v zmysle Prílohy č. 3 Odmeny a platby časti 2 Zmluvných podmienok ZMLUVY Zväzku 2 súťažných podkladov. Verejným obstarávateľom/Objednávateľom stanovené minimálne nasadenie odborníkov pre účely ponuky taktiež nemá vplyv na požadovanú prítomnosť odborníkov na Stavenisku počas trvania ZMLUVY definovanú napr. v čl. 6.2 (Kľúčoví odborníci) a 6.3 (Nekľúčoví odborníci) Prílohy č. 1 Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky časti 2 podmienok ZMLUVY Zväzku 2 súťažných podkladov, resp. v iných ustanoveniach ZMLUVY.

Tabuľka č. 1 (bod 7 Spôsobu určenia ceny):

Minimálne Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované nasadenie odborníkov pre účely stanovenia ponukovej ceny:

| Kategória/funkcia/odborníci | 1. etapa | 2.etapa | 3.etapa | 4. etapa | Lehota poskytovania služby / Celkové požadované minimálne nasadenie odborníkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Služby poskytované počas realizácie Diela v Prechodnom období | Služby poskytované počas realizácie Diela | Služby poskytované po ukončení realizácie Diela | Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy STD |  |
| Zostávajúca lehota výstavby | 1096 |  | 365 | 180 | 1 641 |
| zmluvné trvanie etapy | 30 | 1 066 | 365 | 180 | 1 641 |
|  | dni | dni | dni | dni | dni |
| KO 1 | 23 | 770 | 180 | 50 | 1023 |
| vedúci tímu STD |  |  |  |  |  |
| KO 2 | 23 | 770 | 120 | 30 | 943 |
| odborník na dopravne stavby - cesty |  |  |  |  |  |
| KO 3 | 23 | 770 | 120 | 30 | 943 |
| odborník na mosty |  |  |  |  |  |
| NO 1 | 5 | 1066 | 105 | 20 | 1196 |
| odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby |  |  |  |  |  |
| NO 2 | 5 | 1066 | 105 | 20 | 1196 |
| odborník na mosty |  |  |  |  |  |
| NO 3 |  | 280 | 0 | 0 | 280 |
| odborník - geotechnik STD |  |  |  |  |  |
| NO 4 |  | 45 | 0 | 0 | 45 |
| odborník - geológ STD |  |  |  |  |  |
| NO 5 |  | 1066 | 60 | 20 | 1146 |
| odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár) |  |  |  |  |  |
| NO 6 | 5 | 360 | 60 | 20 | 445 |
| geodet (Autorizovaný geodet a kartograf) |  |  |  |  |  |
| NO 7 | 5 | 470 | 40 | 10 | 525 |
| koordinátor bezpečnosti |  |  |  |  |  |
| NO 8 | 2 | 100 | 12 | 6 | 120 |
| environmentálny dozor STD |  |  |  |  |  |
| NO 9 |  | 200 | 30 |  | 230 |
| kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia) |  |  |  |  |  |

| NO 10 |  | 320 | 60 | 20 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odborník na nároky |  |  |  |  |  |
| NO 11 |  | 1066 | 30 | 0 | 1096 |
| iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďaľšie profesie/odbornosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom zozname) |  |  |  |  |  |

- Tabuľka č. 1 „Nasadenie“ Prílohy č. 1 Formulár cenovej ponuky Zväzku 3 slúži len pre účely vyhodnotenia súťaže.

- Uchádzač je povinný Formulár cenovej ponuky predložiť v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel *.xls/*.xlsx a vo formáte .pdf podpísaný oprávnenou osobou prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

- Uchádzač, v súlade s podčlánkom 3.2 (Riadne, Doplnkové a Mimoriadne Služby) Časti 2 Zmluvných podmienok ZMLUVY Zväzku 2 súťažných podkladov musí vopred zohľadniť skutočnosť, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a Zhotoviteľ Diela je oprávnený súlade s podčl 6.5 (Pracovná doba) Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo vykonávať práce na Stavenisku v nepretržitom zmenovom pracovnom režime a to v miestne uznaných dňoch pracovného pokoja alebo mimo normálnu pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce, tzn. práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas sobôt a dní pracovného pokoja, ako aj v súlade s požiadavkami Objednávateľa zadefinovanými v súťažných podkladoch, najmä v Prílohe č. 1 (Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky) časti 2 Zmluvných podmienok ZMLUVY Zväzku 2 súťažných podkladov.

- Uchádzač je povinný preskúmať a prijať bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto súťaž v celom rozsahu. Ponuka musí byť v súlade so všetkými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, ako aj so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste poskytovania Služby. Uchádzač zaručí rovnomerné rozloženie nákladov spojených s poskytnutím Služby do ponúkaných denných sadzieb.

- Popis a rozsah činností, ktoré sú obsahom poskytnutia Služby, vyplýva z týchto súťažných podkladov. Ak uchádzač niektorú z týchto činností nezohľadní pri stanovovaní ceny za poskytovanú Službu, budú sa náklady na túto činnosť a primeraný zisk považovať za zahrnuté v ponuke.

- Denné sadzby odborníkov tímu STD uvedené v tabuľke č. 2 „Výpočet ceny“ Prílohy č. 1 Formulár cenovej ponuky Zväzku 3 sa stávajú po podpise ZMLUVY prílohou ZMLUVY a budú záväzné pre akékoľvek Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) a Mimoriadne Služby. Denné sadzby sú pevné a nemenné počas trvania ZMLUVY. Denné sadzby na jednotlivých odborníkov je suma pokrývajúca všetky náklady na činnosť daného odborníka počas jednej, min. 8 hodinovej pracovnej zmeny vrátane všetkých rizík a nákladov súvisiacich s poskytnutím tejto Služby. Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa fakturovať Objednávateľovi poskytnuté Doplnkové Služby (Naviac Služby a Služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby) a Mimoriadne Služby ako aj nárok Objednávateľa na vzájomné započítanie peňažnej pohľadávky voči Dodávateľovi za neposkytnuté Doplnkové Služby (Menej Služby/ Úpravy Lehoty výstavby) v súlade s podčlánkom 4.3 (Zmena ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časti 2 Zväzku 2) a v rozsahu maximálne podľa podčlánku 4.3 (Zmena ZMLUVY) Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časti 2 Zväzku 2).

- Verejný obstarávateľ/Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať rozbor (kalkulácie) jednotkových cien a Dodávateľ (uchádzač) je povinný mu ich poskytnúť.

- Navrhovaná Zmluvná cena musí byť v Eur v zložení:

15.1	Navrhovaná Zmluvná cena bez DPH:

15.2	Sadzba DPH a jej výška:

15.3	Navrhovaná Zmluvná cena vrátane DPH:

Slovom: ........ eur

- Uchádzač je povinný do navrhovanej Zmluvnej ceny/denných sadzieb odborníkov zahrnúť všetky priame a nepriame náklady a riziká všetkých druhov v takej výške, ako sú potrebné pre riadne vykonanie Služby v súlade so ZMLUVOU. Ponúkaná cena/denné sadzby musia obsahovať všetky náklady spojené so splnením predmetu zákazky, vrátane zabezpečenia Personálu Dodávateľa (vrátane Podporného personálu (pomocného a administratívneho personálu (podľa potreby)) - podčl. 3.5 (Zabezpečenie personálu) Zmluvných podmienok ZMLUVY(Časti 2 Zväzku 2) a zariadenia/vybavenia a príslušenstva (čl. 2.3 Zariadenie/vybavenie a príslušenstvo, ktoré má byť zabezpečené Dodávateľom Prílohy č. 2 (Personál, zariadenie, príslušenstvo a služby iných, ktoré zabezpečí Klient/Objednávateľ) Zmluvných podmienok Zmluvy).

Príloha č. 1 k Zväzku 3 - Formulár cenovej ponuky:

- tabuľka č. 1: Nasadenie

- tabuľka č. 2: Výpočet ceny

- tabuľka č. 3: Fakturačné etapy

Prílohy k súťažným podkladom

Príloha č. 1

Ponukový list

Názov predmetu zákazky na poskytnutie služby:

Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Verejný obstarávateľ:

Názov:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

IČO:	35 919 001

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, musia sa dodržiavať pokyny vzťahujúce sa na hlavného člena ostatných členov príslušnej skupiny dodávateľov.

1 	IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

|  | Obchodné meno alebo názov uchádzača, právna forma a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom | IČO | MSP** áno/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov združenia alebo skupiny dodávateľov |  |  |  |
| Hlavný člen* |  |  |  |
| Člen 2* |  |  |  |
| atď. … * |  |  |  |

2	IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY pre túto ponuku

| Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom) |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby za uchádzača |  |
| Adresa uchádzača |  |
| Telefón |  |
| E-mail |  |

Dole podpísaná/podpísaný čestne vyhlasujem, že som svoju ponuku stanovil nezávisle, a zároveň som nekomunikoval s konkurentmi o cene, predkladaní ponuky alebo podmienkach ponuky.

3	VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vážený pán/vážená pani,

my, nižšie podpísaní oprávnení zástupcovia vyššie uvedeného uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, týmto vyhlasujeme, že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto verejnú súťaž v celom rozsahu a v súlade so všetkými podmienkami ponúkame celkovú cenu za poskytnutie služieb pre projekt s názvom Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica uvedenú v Prílohe č. 5 Návrh na plnenie kritéria Zväzku 1 súťažných podkladov.

Túto ponuku predkladáme samostatne/ako skupina dodávateľov <doplňte názov alebo obchodné meno uchádzača>. Potvrdzujeme, že nie sme zapojení do prípravy žiadnej inej ponuky predkladanej v tejto verejnej súťaži (či už ako člen skupiny dodávateľov alebo ako samostatný uchádzač).

Sme si plne vedomí toho, že ak ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov, jej zloženie sa nemôže v priebehu verejného obstarávania meniť. Sme si taktiež vedomí skutočnosti, že členovia skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom, zodpovedajú spoločne a nerozdielne voči verejnému obstarávateľovi, pokiaľ ide o účasť vo vyššie uvedenom postupe verejného obstarávania a o plnenie akejkoľvek Zmluvy, ktorá bude ako jeho výsledok s nami uzavretá.

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom vzťahu s inými uchádzačmi alebo fyzickými osobami alebo právnickými osobami zúčastnenými na príprave alebo vykonávaní Diela.

Potvrdzujeme, že máme k dispozícii personálne kapacity technické prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie Zmluvy.

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania alebo plnenia Zmluvy. Záväzne vyhlasujeme, že všetky informácie obsiahnuté v tejto ponuke sú pravdivé a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z tejto verejnej súťaže a k neuzavretiu Zmluvy, ktorá je jej výsledkom.

V prípade, ak komisia na vyhodnotenie ponúk vyberie našu ponuku, zaväzujeme sa, že na základe žiadosti verejného obstarávateľa poskytneme písomné vyhlásenie, že sa naše postavenie vzhľadom na dôvody vylúčenia uvedené v zákone o verejnom obstarávaní nezmenilo v období, ktoré uplynulo od vyhotovenia dokladov, dokumentov a iných písomností preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, ktoré sme predložili spolu s formulárom na predloženie našej ponuky. Uvedomujeme si, že ak do dňa podpisu Zmluvy neposkytneme toto vyhlásenie, alebo ak sa preukáže, že údaje uvedené v ponuke sú nepravdivé, informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom nám oznámi verejný obstarávateľ ako úspešnému uchádzačovi prijatie našej ponuky, môže byť vyhlásená za neplatnú a byť zrušená.

Zároveň čestne vyhlasujeme, že so všetkými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o poskytovaní služieb uvedenými v bode 1 Zmluvných dojednaní Zmluvy o poskytovaní služieb (časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov) sme sa oboznámili, súhlasíme s ich znením v plnom rozsahu a berieme na vedomie, že budú tvoriť súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb, tak ako je uvedené v bode 1 Zmluvných dojednaní Zmluvy o poskytovaní služieb (Časť 1 Zväzok 2 súťažných podkladov).

4	SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov):

Dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) Národnej diaľničnej spoločnosti ako verejnému obstarávateľovi v rámci predmetu zákazky.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň berie na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z.

S úctou

V ........................., dňa .........................

..................................................................................

meno, priezvisko a podpis uchádzača1

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

- Dolu podpísaní zástupcovia uchádzača uvedeného v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v súťaži na poskytnutie predmetu „Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ vyhlásenej obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. .............................., sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku.

Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

| Člen 1: | Člen 2: | Člen n: |
| --- | --- | --- |
| Názov uchádzača Adresa uchádzača IČO uchádzača | Názov uchádzača Adresa uchádzača IČO uchádzača | Názov uchádzača Adresa uchádzača IČO uchádzača |

- V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

- Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

| V.................... dňa............... | V.................... dňa............... | V.................... dňa............... |
| --- | --- | --- |
| Člen 1: Názov uchádzača | Člen 2: Názov uchádzača | Člen n: Názov uchádzača |
| ................................... meno, funkcia podpis1 | ................................... meno, funkcia podpis1 | ................................... meno, funkcia podpis1 |

Príloha č. 3

Plná moc 
pre jedného z členov skupiny, konajúcu za skupinu dodávateľov

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:

- Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

udeľuje/ú plnomocenstvo

splnomocnencovi:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ vyhlásenej obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. .............................., vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

| V .................... dňa ........................... | .................................................. podpis splnomocniteľa |
| --- | --- |
| V .................... dňa ........................... | .................................................. podpis splnomocniteľa |

Plnomocenstvo prijímam:

| V .................... dňa ........................... | .................................................. podpis splnomocnenca |
| --- | --- |

Príloha č. 4

Zoznam dôverných informácií

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| sídlo/miesto podnikania: |  |
| IČO: |  |

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v súťaži na predmet zákazky „Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“, vyhlásenej obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. ..............................:

neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo

obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo

obsahuje nasledovné dôverné informácie:

| P. č. | Názov dokladu | strana ponuky |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

| V .............................., dňa ............... | ............................................................. meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
| --- | --- |

Príloha č. 5

Návrh na plnenie kritérií

| Názov predmetu zákazky: | Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obstarávateľ | Národná diaľničná spoločnosť, a. s. |  |  |  |
| Názov a adresa uchádzača / skupiny dodávateľov: (v prípade skupiny dodávateľov uchádzač uvedie názov skupiny a názov a adresu každého člena skupiny) |  |  |  |  |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk | Najnižšia cena |  |  |  |
| Je uchádzač platiteľom DPH? | ÁNO1 |  | NIE1 |  |
|  | Navrhovaná cena v eur bez DPH | DPH |  | Navrhovaná cena v eur s DPH |
| Celková cena za poskytnutie predmetu zákazky: |  |  |  |  |
| V .............................., dňa ............... | ............................................................. meno a priezvisko, funkcia podpis2 |  |  |  |

# Príloha č. 6

Čestné vyhlásenie

čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| sídlo/miesto podnikania: |  |
| IČO: |  |

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej súťaži na predmet zákazky „Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“, vyhlásenej obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. ..............................,

ČESTNE VYHLASUJEM

že v spoločnosti uchádzača, ktorú zastupujem, ktorá predložila ponuku v predmetnej súťaži a ktorá v prípade úspechu v predmetnej súťaži bude plniť predmet zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou osobou s pobytom v Rusku alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku;

- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) vyššie;

- ani ja, ani uchádzač, ktorého zastupujem, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) vyššie;

- uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti nevyužíva finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity subjektov, nemá subdodávateľov alebo dodávateľov, ktorí sú subjektami uvedenými v písmene a) až c) vyššie a ktorých účasť prevyšuje 10 % hodnoty zákazky.

| V .............................., dňa ............... | ............................................................. meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
| --- | --- |

# Príloha č. 7

Čestné vyhlásenie k vypracovaniu ponuky

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| sídlo/miesto podnikania: |  |
| IČO: |  |

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na predmet zákazky: „Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“, vyhlásenej obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. ..............................,

uchádzač ponuku vypracoval sám.

uchádzač ponuku nevypracoval sám a nižšie uvádza osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil:

| P. č. | Meno a priezvisko | obchodné meno alebo názov | adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania | IČO (ak bolo pridelené) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| V .............................., dňa ............... | ............................................................. meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
| --- | --- |

# Príloha č. 8A

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PODMIENKE ÚČASTI PODĽA § 32 ods. 7 za uchádzača / člena skupiny dodávateľov

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| sídlo/miesto podnikania: |  |
| IČO: |  |

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s predmetom zákazky: „Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“, vyhlásenej obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo vestníku verejného obstarávania ............................................. a v nadväznosti na úpravu § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona, podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona spĺňa každá osoba, ktorá má, vo vzťahu k osobe povinnej preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona (k hospodárskemu subjektu, ktorý sa chce zúčastniť Verejného obstarávania), právo za tento hospodársky subjekt konať a/alebo práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania (ďalej len „Osoba s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača“).

Za Osobu s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača sa na účely tohto čestného vyhlásenia, považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak Osoba s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača:

a)	vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača,

b)	má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača,

c)	má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo

d)	má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

Dolu podpísaný zástupca uchádzača nižšie uvádza zoznam Osôb s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača:

Fyzická osoba:

| P. č. | Meno a priezvisko | Adresa trvalého pobytu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

Právnická osoba:

| P. č. | Obchodné meno a sídlo Osoby s rozhodujúcim vplyvom | IČO | Obchodné meno a sídlo uchádzača | IČO uchádzača |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

V prípade ak Osobou s rozhodujúcim vplyvom je právnická osoba, uchádzač vyplní aj túto časť vyhlásenia:

Vzhľadom na to, že Osoba s rozhodujúcim vplyvom je právnickou osobou, dolu podpísaný zástupca uchádzača uvádza aj zoznam osôb podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona tejto Osoby s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača (t.j. štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu Osoby s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača, ktorými sú:

Štatutárny orgán – predstavenstvo:

1.

....

Dozorný orgán – Dozorná rada:

1.

....

Prokurista:

1.

....

Dolu podpísaný zástupca uchádzača čestne vyhlasuje, že vyššie uvedený zoznam Osôb s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača je úplný, t.j. že sú v ňom uvedené všetky osoby, ktoré spĺňajú definičné znaky Osoby s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača podľa tohto čestného vyhlásenia.

| V .............................., dňa ............... | ............................................................. meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
| --- | --- |

# Príloha č. 8B

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PODMIENKE ÚČASTI PODĽA § 32 ods. 7 za inú osobu podľa § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zákona

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| sídlo/miesto podnikania: |  |
| IČO: |  |

Dolu podpísaný zástupca inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s predmetom zákazky: „Činnosť STD pre projekt D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“, vyhlásenej obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vo vestníku verejného obstarávania ............................................. a v nadväznosti na úpravu § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona, podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona spĺňa každá osoba, ktorá má, vo vzťahu k osobe povinnej preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona (k hospodárskemu subjektu, ktorý sa chce zúčastniť Verejného obstarávania), právo za tento hospodársky subjekt konať a/alebo práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania (ďalej len „Osoba s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača“).

Za Osobu s rozhodujúcim vplyvom na inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona sa na účely tohto čestného vyhlásenia, považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa iná osoba podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak Osoba s rozhodujúcim vplyvom na inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona:

a)	vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona,

b)	má väčšinu hlasovacích práv u inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona,

c)	má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona alebo

d)	má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s inou osobou podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

Dolu podpísaný zástupca inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona nižšie uvádza zoznam Osôb s rozhodujúcim vplyvom na inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona :

Fyzická osoba:

| P. č. | Meno a priezvisko | Adresa trvalého pobytu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

Právnická osoba:

| P. č. | Obchodné meno a sídlo Osoby s rozhodujúcim vplyvom | IČO | Obchodné meno a sídlo | IČO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

V prípade ak Osobou s rozhodujúcim vplyvom je právnická osoba, uchádzač vyplní aj túto časť vyhlásenia:

Vzhľadom na to, že Osoba s rozhodujúcim vplyvom poskytujúca technické alebo odborné kapacity je právnickou osobou, dolu podpísaný zástupca osoby poskytujúcej technické alebo odborné kapacity uvádza aj zoznam osôb podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona tejto Osoby s rozhodujúcim vplyvom na osobu poskytujúcu technické alebo odborné kapacity (t.j. štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu Osoby s rozhodujúcim vplyvom na osobu poskytujúcu technické alebo odborné kapacity, ktorými sú:

Štatutárny orgán – predstavenstvo:

1.

....

Dozorný orgán – Dozorná rada:

1.

....

Prokurista:

1.

....

Dolu podpísaný zástupca inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona čestne vyhlasuje, že vyššie uvedený zoznam Osôb s rozhodujúcim vplyvom na inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona je úplný, t.j. že sú v ňom uvedené všetky osoby, ktoré spĺňajú definičné znaky Osoby s rozhodujúcim vplyvom na inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona alebo § 34 ods. 3 zákona podľa tohto čestného vyhlásenia.

| V .............................., dňa ............... | ............................................................. meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
| --- | --- |

# Príloha č. 9

Zoznam zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky

| Obchodné meno, IČO a sídlo objednávateľa | Názov a stručný opis predmetu zákazky | Zmluvná cena a skutočne vyfakturovaná cena zákazky v Eur bez DPH | Zmluvný a skutočný termín poskytnutia predmetu zákazky | Meno, funkcia a kontakt na osobu zodpovednú za objednávateľa/odberateľa, tel., email | Referencia podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní (áno/nie*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V ........................., dňa ............... |  | ............................................................. meno a priezvisko, funkcia podpis |  |  |  |

# Príloha č. 10

Zoznam kľúčových odborníkov

| Navrhovaná pozícia kľúčového odborníka | Titul, Meno a priezvisko |  | Odborné zameranie |  | Prax v rokoch | Identifikačné údaje o zamestnávateľovi kľúčového odborníka (obchodný názov, IČO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kľúčový odborník č.1 vedúci tímu STD |  |  |  |  |  |  |  |
| Kľúčový odborník č. 2 odborník na dopravné stavby - cesty |  |  |  |  |  |  |  |
| Kľúčový odborník č. 3 odborník na mosty |  |  |  |  |  |  |  |
| V ........................., dňa ............... |  |  |  |  |  |  |  | ............................................................. meno a priezvisko, funkcia podpis |

# Príloha C5 Zv. 2, Časť 2.2 Príloha č. 1 Rozsah služieb - Opis predmetu zákazky

Referenčný list odborníka (KO/NO)

| Meno a priezvisko navrhovaného odborníka: |  |
| --- | --- |
| Navrhovaná pozícia odborníka: Kategória odborníka/Profesia/odbornosť/Funkcia: |  |
| Názov Projektu, Opis Projektu |  |
| Opis konkrétnych činnosti, ktoré odborník vykonával na stavbe/časti stavby/na objekte: |  |
| Lehota výstavby Projektu: (DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR) |  |
| Názov a sídlo Objednávateľa/Odberateľa, s uvedením kontaktnej osoby objednávateľa/odberateľa (meno a priezvisko, telefón, e-mail, funkcia) a s uvedením www stránky: |  |
| Celková zmluvná cena stavebných prác Projektu v Eur bez DPH: |  |
| Projekt uskutočňovaný podľa zmluvných podmienok FIDIC: (nehodiace sa prečiarknite) | ÁNO/NIE |
| Názov zmluvy na poskytnutie služby: |  |
| Pozícia/kategória odborníka/pracovné zaradenie/profesia/odbornosť/funkcia na projekte: |  |
| Lehota poskytnutia služieb odborníka na danej pozícií (od – do v tvare DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR): |  |
| Zamestnávateľ, pre ktorého odborník počas poskytnutia služieb pracoval: (názov a sídlo s uvedením kontaktnej osoby: meno a priezvisko, telefóne číslo, e-mail, funkcia) |  |

Uchádzač/Dodávateľ pre každého navrhovaného Kľúčového a Nekľúčového odborníka predloží vyplnenú túto prílohu v potrebnom počte podľa počtu projektov.

Pod objednávateľom/odberateľom sa pre účely tejto prílohy myslí stavebník.

Dátum:

Vlastnoručný podpis odborníka:

V .................................. dňa .................

...........................................................................							meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu							 alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

# Príloha C6 Zv. 2, Časť 2.2 Príloha č. 1 Rozsah služieb - Opis predmetu zákazky

Životopis odborníka (KO/NO)

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii

Navrhovaná pozícia:

1. 	Priezvisko:

2.	Meno:

3.	Dátum a miesto narodenia:

4.	Štátna príslušnosť:

5.	Vzdelanie:

| Názov vzdelávacej inštitúcie: |  |
| --- | --- |
| Začiatok štúdia (mesiac/rok): Ukončenie štúdia (mesiac/rok): |  |
| Získaný vzdelanie (titul, diplom): |  |

6.	Súčasné zamestnanie*/ pozícia:

(* SZČO alebo zamestnanec, s uvedením zamestnávateľa):

7.	Odborná prax:

| Obdobie od (DD/MM/RRR) - do (DD/MM/RRR): |  |
| --- | --- |
| Miesto: |  |
| Zamestnávateľ: |  |
| Kontakt (tel.č., e – mail) |  |
| Pozícia/kategória odborníka/pracovné zaradenie/funkcia: |  |
| Názov projektu: |  |
| Popis projektu: |  |
| Celková zmluvná cena stavebných prác projektu v Eur bez DPH: |  |
| Dielo realizované podľa zmluvných podmienok FIDIC (nehodiace sa prečiarknite) | áno / nie |

Uchádzač/Dodávateľ je povinný v prípade využitia externých odborníkov, v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) preukázať písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Dátum:

Vlastnoručný podpis odborníka:

Dátum: ..................

Podpis: ...........................................................

32aa) Dohoda o vládnom obstarávaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 21; Ú. v. ES L 336, 23. 12. 1994) v znení neskorších zmien a doplnení.

Odborník uvedie skutočný názov pozície a preklad do slovenského jazyka.

Cenová časť (Zväzok 3 súťažných podkladov) - Spôsob určenia ceny a ocenený Formulár cenovej ponuky (Príloha č.1) a jej tabuľky: Tabuľka č. 2: Výpočet ceny a Tabuľka č. 3: Fakturačné etapy budú súčasťou ZMLUVY v podobe, v akej ich ocenené predložil Dodávateľ vo svojej ponuke.

Súčasťou ZMLUVY, ale sa k nej neprikladá, je dokument (f) Podklady pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác „D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ vrátane ich vysvetlení.

- V prípade, ak Dodávateľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu ZMLUVY vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou ZMLUVY bude aj overená kópia Zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi ZMLUVY na strane Dodávateľa (bod 10 Zmluvných dojednaní).

- Plná moc v zmysle bodu 11 Zmluvných dojednaní.

- Ostatné doklady, ktoré Dodávateľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom ZMLUVY (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu ZMLUVY).

Na požiadanie Objednávateľa je Dodávateľ povinný predložiť podrobné kalkulácie denných sadzieb každého odborníka Dodávateľa (zamestnanca alebo subdodávateľa).

* pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorý je uchádzačom. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju identifikáciu uvedie v riadku „Hlavný člen“ a ostatné riadky odstráni.

** MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov. Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 MIO EUR. Malé podniky: zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 MIO EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 MIO EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 MIO EUR.

Uchádzač uvedie kontaktnú osobu, jej e-mail (prípadne e-maily) pre túto ponuku, s ktorou bude verejný obstarávateľ/komisia komunikovať v procese vyhodnocovania ponúk.

Nehodiace sa odstráňte

1 Dokument musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

1 nehodiace prečiarknuť

2 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

V prípade ak je uchádzačom vo Verejnom obstarávaní skupina dodávateľov, uchádzač v zozname uvedie Osoby s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača vo vzťahu ku každému členovi skupiny dodávateľov.

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

V prípade ak je uchádzačom vo Verejnom obstarávaní skupina dodávateľov, uchádzač v zozname uvedie Osoby s rozhodujúcim vplyvom na uchádzača vo vzťahu ku každému členovi skupiny dodávateľov.

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Názov Projektu v pôvodnom jazyku a preklad do slovenského jazyka.

Odborník uvedie skutočný názov pozície a preklad do slovenského jazyka.