**UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ**

**OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA REALIZACJI ZADANIA PN.: „POSTINDUSTRIALNE CENTRUM DZIEDZICTWA W PIEKARACH ŚLĄSKICH – ETAP 1 I ETAP 2”**

Umowa nr **…** zawarta w dniu …, pomiędzy:

**Gminą Piekary Śląskie** z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940), ul. Bytomska 84, NIP: 498-02-62-299, REGON: 276255418, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………….,

2. ……………………………………………….,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

**…** z siedzibą w … (…) przy ul. …, NIP: …, REGON: …, wpisaną/ym do …, reprezentowaną/ym przez:

……………………………………………………, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej u.p.z.p., w przedmiocie: **Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla realizacji zadania pn.** **„Postindustrialne centrum dziedzictwa w Piekarach Śląskich – Etap 1 i Etap 2”**, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania kompletny Program Funkcjonalno - Użytkowy dla realizacji zadania pn.: „Postindustrialne centrum dziedzictwa w Piekarach Śląskich – Etap 1 i Etap 2” - zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z załącznikami, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.
2. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o kompletnym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, należy przez to rozumieć: Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) w rozumieniu przepisów u.p.z.p., opracowany wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wskazanymi w aktualnych przepisach prawa (Ustawa Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego). Na kompletność PFU składa się wykonanie także w szczególności: inwentaryzacji stanu istniejącego terenu i uzbrojenia, wykonanie niezbędnych badań gruntu zarówno w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia jak i ustalenia składu gruntu, wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu wraz ze zjazdami, komunikacją wewnętrzną i poszczególnymi elementami zagospodarowania, opracowanie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie dokumentów szacowania wartości przedmiotu zamówienia objętego PFU (określenie planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych), opracowanie załączników mapowych, uzyskanie warunków, uzgodnień, przygotowanie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz pozyskanie i przygotowanie pozostałych niezbędnych danych, dokumentów i opracowań opisanych w Umowie, opisie przedmiotu zamówienia i ich załącznikach, w tym przede wszystkim tych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i norm - łącznie, jako komplet dokumentów pozwalających na realizację prac projektowych i robót budowlanych objętych PFU oraz na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane w trybie „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
3. W związku z faktem, że wykonany w ramach niniejszej Umowy kompletny PFU będzie podstawą do aplikowania o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych z Programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Etap 1 - działanie 10.09 “Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe region” i Etap 2 - działanie 9.01 “Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT” oraz następnie do fizycznej realizacji przedmiotowej inwestycji w rygorze tego dofinansowania, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania PFU zgodnie z wytycznymi Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 dla ww. działań.
4. W przypadku, gdy niniejsza Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogą elektroniczną oraz faksem na podane przez Strony adresy:
   * + 1. dla Zamawiającego: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, e-mail: um@piekary.pl, telefon: 32 393 94 11,
       2. dla Wykonawcy: ………………….e-mail: ………., telefon: …………
5. Strony mogą zmienić dane teleadresowe wskazane w ust. 4 pod warunkiem pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony Umowy, uznaje się, że korespondencja wysłana na dotychczasowe dane teleadresowe wskazane w ust. 4 została przekazana i dostarczona skutecznie.
6. Korespondencja dotycząca realizacji niniejszej Umowy przekazywana będzie w wersji elektronicznej i papierowej na adresy wskazane w ust. 4. Korespondencja w wersji papierowej przekazywana będzie osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź na adresy siedziby Zamawiającego i Wykonawcy wskazane w ust. 4.
7. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, których wynikiem może być zmiana postanowień Umowy, przed ich dokonaniem wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Jeżeli Wykonawca występuje, jako grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujących zamówienie, wówczas podmioty te są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy oraz za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie, zobowiązani są do pozostawania w takiej formie współpracy przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (załącznik nr 4 do Umowy), którzy wspólnie podjęli się wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie, jakich prac projektowych lub innych czynności w ramach realizowanej Umowy odpowiada każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiający nie wskazuje i nie wymaga posiadania określonej formy prawnej współpracy wykonawców, o której mowa wyżej.
11. Lider wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie jest upoważniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. W przypadku rozwiązania umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części prac wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy. Odpowiedzialność solidarna dotyczy również ewentualnych roszczeń po odstąpieniu od Umowy. Powyższe zasady odpowiedzialności dotyczą również sytuacji po ewentualnym rozwiązaniu umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie.

§ 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu kompletny Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami oraz pozostałymi elementami opisanymi w niniejszej Umowie, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia - dla realizacji zadania pn.: „Postindustrialne centrum dziedzictwa w Piekarach Śląskich – Etap 1 i Etap 2” - zgodnie z postanowieniami powyższych dokumentów oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
2. PFU w rozumieniu u.p.z.p. i niniejszej Umowy opracowany będzie wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami wskazanymi w aktualnych przepisach prawa (Ustawa Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego).
3. Obok wymogów wskazanych w ust. 2, na kompletność PFU (dla Etapów 1 i 2) składa się wykonanie także w szczególności: inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, uzbrojenia i zieleni, wykonanie niezbędnych badań gruntu zarówno w zakresie warunków wodnych, ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia jak i ustalenia składu gruntu, wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu, komunikacją wewnętrzną i poszczególnymi elementami zagospodarowania terenu wokół szybu oraz sztolni ćwiczebnej, niezbędnymi przyłączami, sieciami i instalacjami, opracowanie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie dokumentów szacowania wartości przedmiotu zamówienia objętego PFU (określenie planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych), opracowanie załączników mapowych, uzyskanie warunków, uzgodnień, przygotowanie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz pozyskanie i przygotowanie pozostałych niezbędnych danych, dokumentów i opracowań opisanych w Umowie, opisie przedmiotu zamówienia i ich załącznikach, w tym przede wszystkim tych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i norm - łącznie, jako komplet dokumentów pozwalających na realizację prac projektowych i robót budowlanych objętych PFU oraz na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane w trybie „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
4. Wykonawca uzyska na etapie opracowywania PFU wszelkie niezbędne wywiady branżowe, uzgodnienia, opinie, warunki, badania, inwentaryzacje (uzbrojenia, terenu, zieleni, obiektów), koncepcje, mapy, materiały i dane: geodezyjne oraz geologiczne - niezbędne na etapie opracowania PFU.
5. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy, określi szczegółowo w PFU: opracowania, prace projektowe i inne dokumenty oraz czynności, będące zakresem wykonawcy robót budowlanych na etapie projektowania, realizacji robót i procedury odbiorowej, w szczególności decyzje administracyjne, zgłoszenia, dokumentacja projektowa, projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu oraz pozostałe czynności formalne, administracyjne i projektowe niezbędne do wykonania i ukończenia planowanej inwestycji.
6. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy, określi szczegółowo w PFU: zakres robót budowlanych oraz innych prac będących zakresem wykonawcy robót budowlanych, niezbędnych do wykonania i ukończenia planowanej inwestycji.
7. Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na podstawie zgód uzyskanych przez Wykonawcę.
8. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy i wynagrodzenia ryczałtowego w niej wskazanego:
9. w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego zawartego w § 4 ust. 2 Umowy, wykona i przekaże Zamawiającemu w terminie wskazanym w § 3 Umowy, kompletny Program Funkcjonalno - Użytkowy dla realizacji zadania pn.: „Postindustrialne centrum dziedzictwa w Piekarach Śląskich – Etap 1 i Etap 2” wraz z załącznikami oraz pozostałymi elementami opisanymi w niniejszej Umowie i opisie przedmiotu zamówienia - zgodny z powyższymi dokumentami i wymogami - łącznie, jako komplet dokumentów pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”,
10. w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego zawartego w § 4 ust. 2 Umowy, będzie udzielał odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”. W ramach zapytań przetargowych, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca będzie dokonywał niezbędnych poprawek, zmian, modyfikacji lub uzupełnień PFU. Obowiązki wynikające z niniejszego ppkt-u Wykonawca będzie wykonywał w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego, każdorazowo w terminie do dwóch dni roboczych od daty przekazania mu przez Zamawiającego pytań przetargowych - chyba, że w uzasadnionych przypadkach Zamawiający ustali termin dłuższy.
11. Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, doświadczeniem w tym zakresie, złożoną ofertą oraz wymogami wynikającymi ze z opisu przedmiotu zamówienia, Umowy i ich załączników.
12. Niezależnie od przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, w całym okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca w sytuacji ujawnienia jakichkolwiek wymaganych uzupełnień lub zmian do wykonanego PFU lub jego załączników, wynikających w szczególności z błędów lub omyłek Wykonawcy, a także wynikających ze zmiany stanu prawnego lub faktycznego, zobowiązuje się do ich wykonania w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego - chyba że Zamawiający ustali termin dłuższy. Powyższa sytuacja nie dotyczy dokonywania powyższych czynności w toku wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, co zostało uregulowane w ust. 8 pkt 2.
13. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wykonany przedmiot Umowy w wersji papierowej i elektronicznej w ilości egzemplarzy wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia, Umowie i ich załącznikach. Wersja elektroniczna PFU będzie przekazana w wersji edycyjnej i nieedycyjnej. Wykonawca odpowiada za zgodność PFU w wersji papierowej i elektronicznej.
14. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania dwukrotnej aktualizacji planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych w okresie 3 lat od daty spisania przez strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy. Aktualizacja może polegać na aktualizacji planowanych kosztów bądź na wydzieleniu kosztowo i rzeczowo podetapu robót budowlanych.
15. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w PFU musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. W tym drugim przypadku nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji, zasad równego dostępu do zamówienia, nie może wykluczać jednych lub preferować innych wykonawców.
16. Miejscem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego.
17. Dowodem przekazania przedmiotu Umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy.
18. Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 15 nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki lub braki przedmiotu Umowy. Odbiór PFU wraz z załącznikami nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady lub usterki lub braki oraz nie stanowi przyjęcia bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości.
19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęte w PFU i jego załącznikach zapisy. Przy odbiorze PFU Zamawiający sprawdza kompletność, a nie jego jakość i zawartość. O zauważonych wadach lub usterkach lub brakach Zamawiający powiadomi Wykonawcę, a ten usunie wady lub usterki lub braki nieodpłatnie w ustalonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia wad lub usterek lub braków w PFU i jego załącznikach w każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia, procedury odbiorowej, okresu rękojmi za wady i okresu gwarancji jakości. Niezgłoszenie przez Zamawiającego wad lub usterek lub braków w PFU i jego załącznikach nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jego prawidłowe wykonanie.
20. Wszelkie konsekwencje wynikające z błędów lub wad lub usterek lub braków w PFU i jego załącznikach obciążają Wykonawcę jako jego Autora.
21. Wykonawca opatrzy PFU i jego załączniki - jako przedmiot odbioru, pisemnym oświadczeniem, że jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i że jest kompletny oraz wolny od wad.

§ 3. TERMIN REALIZACJI

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy tj. kompletny Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami oraz pozostałymi elementami opisanymi w niniejszej Umowie i opisie przedmiotu zamówienia - w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy.

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, będzie umowne, niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie Wykonawcy.
2. Umowne wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, wyraża się:

- kwotą bez VAT: …………… zł (słownie złotych: ……………….),

- plus podatek VAT (…….%): …………. zł (słownie złotych: ……………),

- co stanowi łącznie kwotę z VAT: **………………** zł (słownie złotych: ………).

1. W kwocie umownego wynagrodzenia ryczałtowego ujęte zostały wszelkie koszty, opłaty, czynności i inne składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i opracowaniem kompletnego przedmiotu Umowy.
2. W przypadku naliczenia jakichkolwiek opłat za realizację czynności wynikających z ust. 3 przez stosowne organy lub podmioty zewnętrzne bezpośrednio na Zamawiającego:
   1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania zapłaty w wysokości i terminie wynikającym z przesłanego dokumentu organu lub podmiotu,
   2. w przypadku braku dokonania prawidłowej i terminowej zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający dokona wymaganych płatności za Wykonawcę i obciąży Go powstałą kwotą, a w przypadku jej braku zwrotu Zamawiającemu potrąci ją z ryczałtowego wynagrodzenia umownego Wykonawcy - na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy nie może zostać dokonany na rzecz podmiotów trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
4. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w ryczałtowej cenie oferty wszelkie niezbędne koszty i nakłady potrzebne do prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy.
6. Rozliczenia i płatności za wykonanie przedmiotu Umowy realizowane będą na podstawie protokołów odbiorów i rachunków lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie.
7. Umowne wynagrodzenie ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczne i wyklucza możliwość żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłaty.

§ 5. WARUNKI ZAPŁATY

1. Płatność umownego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, zostanie dokonana jednorazowo w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego rachunku / faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru kompletnego przedmiotu Umowy, zgodnego z jej postanowieniami.
2. Płatność wynikająca z niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy, będzie dokonana na Jego rachunek bankowy: ………………………………………

§ 6. ZARZĄDZANIE UMOWĄ

1. Koordynatorem prac (przedstawicielem) ze strony Zamawiającego będzie: …………………, adres e-mailowy: ………………….
2. Koordynatorem prac (przedstawicielem) ze strony Wykonawcy będzie: ………………., telefon: …………….., adres e-mailowy: …………..
3. Wykonawca wyznacza osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
   1. Pana/Panią …………….posiadającego/ą uprawnienia budowlane do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   2. Pana/Panią …………….posiadającego/ą uprawnienia budowlane do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej,
   3. Pana/Panią …………….posiadającego/ą uprawnienia budowlane do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
   4. Pana/Panią …………….posiadającego/ą uprawnienia budowlane do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   5. Pana/Panią …………….posiadającego/ą uprawnienia budowlane do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
4. Korespondencja robocza może być przekazywana w formie elektronicznej na adresy wskazane wyżej w ust. 1 i 2.
5. Wykonawca nie może dokonać samodzielnej zmiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wskazanych w niniejszej Umowie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. W przypadku śmierci, długotrwałej choroby lub wystąpienia innych przeszkód prawnych, formalnych lub losowych skutkujących koniecznością zmiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w związku z brakiem możliwości wykonywania przez nich obowiązków, Wykonawca winien jest zaproponować w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia okoliczności, o której mowa wyżej inną osobę, której kandydatura musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana takiej osoby nastąpi zgodnie z postanowieniami § 9.
7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, jeżeli wykonują one nienależycie obowiązki wynikające z Umowy lub przepisów prawa i pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania nieuprawnionych działań w dalszym ciągu naruszają postanowienia niniejszej Umowy lub przepisów prawa.
8. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, o jakich mowa w ust. 6 i 7, osoba(y), która(e) go(je) zastąpi(ą), musi(ą) posiadać uprawnienia budowlane o nie mniejszym zakresie zastosowania niż wymagany w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wraz z wnioskiem o zmianę osoby na podstawie § 9 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w załączniku nr 3 do Umowy (wyciąg z SWZ).
9. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków i odpowiedzialności względem Zamawiającego zawartych w niniejszej Umowie.
10. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia nie powoduje jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym nie wpływa na zmianę wynagrodzenia ryczałtowego i nie wpływa na zmianę terminu realizacji Umowy.
11. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 uprawnione są do podpisywania protokołów w imieniu Stron, dokonywania odbiorów, uzgodnień, zgłaszania uwag, dokonywania rozliczeń. Osoba wskazana w ust. 1 nie jest uprawniona do samodzielnego dokonywania zmian Umowy w imieniu Zamawiającego.
12. Niezależnie od osób wskazanych w ust. 3 Wykonawca zapewni pozostały niezbędny personel, w tym personel pomocniczy i uzupełniający oraz inny posiadający wymagane prawem uprawnienia budowlane, w szczególności osobę dysonującą specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania elementów konstrukcyjnych w zakresie obiektów ochronnych i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
13. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zarządzaniem Umową zawierają się w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie.

§ 7. KARY UMOWNE

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   * + 1. za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu Umowy, w wysokości 200,00 zł z VAT (słownie: dwieście złotych i 00/100) - za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 Umowy,
       2. za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych i 00/100) - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,
       3. z tytułu odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości łącznej umownego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy z VAT, określonego w § 4 ust. 2 Umowy,
       4. za nieuzasadnioną i nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy na spotkaniu koordynacyjnym - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,
       5. w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla osób wskazanych w § 6 ust. 3, będą wykonywały inne osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,
       6. za niezłożenie w terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 3 - w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki w złożeniu dokumentów,
       7. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 16 ust. 1 czynności - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) - za każdy taki stwierdzony przypadek,
       8. za zwłokę w udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi o jakich mowa w § 2 ust. 8 pkt 2 - w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) – za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 8 pkt 2.
2. Jeżeli kary umowne z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczególności odmowy przez stosowną instytucję zarządzającą (dofinansowującą) rozliczenia inwestycji, a także w przypadku nieuzyskania dofinansowania, cofnięcia dofinansowania lub nakazu zwrotu wypłaconego dofinansowania w całości lub w części wraz z karami lub odsetkami - z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. Zamawiający będzie w takim przypadku dochodził odszkodowania w wysokości kwoty utraconego dofinansowania, zwróconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami naliczonymi przez instytucję zarządzającą (dofinansowującą) - dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 3.
3. Kary umowne podlegają sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt 3 u.p.z.p. ich łączna maksymalna wysokość nie może przekroczyć 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 4 ust. 2.
4. Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z zapisów Umowy i jej załączników, w tym bezpośredniego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Zgodnie z art. 433 pkt 2 - 3 u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidują kar umownych za zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, a także nie przewidują odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:
2. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, lub
3. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym terminie, lub
4. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął realizacji Umowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją Umowy tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie umownego terminu zakończenia, lub
5. Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, lub
6. Zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do Wykonawcy stała się bezskuteczna,
7. Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej,
8. Wykonawca utraci zdolność do czynności prawnych.
9. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
10. Zamawiający może również odstąpić od Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
    1. dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,
    2. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.,
    3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
12. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
13. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
14. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
15. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół prac wykonanych i w toku wg stanu na dzień odstąpienia i przekaże go wraz z tymi pracami Zamawiającemu.
16. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swój koszt.
17. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na prowadzenie dalszych prac nad opracowaniami wchodzącymi w zakres przedmiotu Umowy przez inne osoby (podmioty) wybrane przez Zamawiającego z możliwością wykorzystania opracowań (PFU i załączników) wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy, za które Wykonawca otrzymał umówione wynagrodzenie (wynagrodzenie za prace do czasu odstąpienia) oraz z możliwością wprowadzenia niezbędnych zmian, poprawek, adaptacji, przeróbek do tych opracowań, bez konsultacji z Wykonawcą, co nie będzie stanowiło naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i rozliczenia prac wykonanych do czasu odstąpienia, jeżeli będą one wadliwe, niekompletne lub nieprzydatne do dalszego opracowania.

§ 9. ZMIANY UMOWY

* + - 1. Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, przy zastosowaniu postanowień art. 455 ust. 3 i 4 u.p.z.p.
      2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

1. zmiana osoby(ób) uczestniczącej(ych) w realizacji niniejszego zamówienia, wskazanej w Umowie, w przypadkach i na zasadach określonych w § 6 niniejszej Umowy, tj. w szczególności:
   * 1. w przypadku śmierci,
     2. długotrwałej choroby,
     3. utraty niezbędnych uprawnień przewidzianych przepisami prawa,
     4. niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków,
     5. wystąpienia innych okoliczności będących wynikiem np. zdarzeń losowych, przeszkód formalnych, prawnych, skutkujących koniecznością zmiany takiej osoby, w związku z brakiem możliwości wykonywania przez nią obowiązków zgodnie z niniejszą Umową lub przepisami prawa,
2. zmianę wynagrodzenia, wyłącznie w następstwie działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku, pod warunkiem, że zmiana ta nie była znana, procedowana lub planowana przed datą lub w dacie podpisania niniejszej Umowy,
3. zmiana w zakresie podwykonawców wskazanych w § 12 ust. 1, w tym rezygnacja z podwykonawców, zmiana wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązuje się wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wraz z wnioskiem o zmianę umowy. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego zastąpić ten podmiot innym podmiotem albo wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
4. zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:
5. w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w Umowie okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w Umowie okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,
6. w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem:

* rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,
* zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,
* zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia,
* zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami,

wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę Umowy poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru Umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu Umowy, co strony są w stanie udokumentować.

* + - 1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej Umowy, mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
      2. W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.
      3. Zamawiający w związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 2 nie przewiduje w trybie art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. zmiany terminu realizacji zamówienia.
      4. Zgodnie z art. 433 pkt 4 u.p.z.p. Zamawiający ustala, że zakres zamówienia nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 40% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego z VAT Wykonawcy, wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy. Powyższy zapis reguluje ograniczenie zakresu prac, gdy wykonanie niektórych prac objętych niniejszą Umową okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych prac nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres zamówienia nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 40% łącznego zakresu finansowego przedmiotu zamówienia (łącznego ryczałtowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy, przy uwzględnieniu pozostałych zapisów Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujących możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej rozwiązania, gdzie powyższe procentowe ograniczenie zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia nie obowiązuje.
      5. Pozostałe postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio.
      6. Każda z przesłanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na podstawie postanowień art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowych regulacji.
      7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości uprawniających do takiej zmiany, do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
      8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
      9. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej.
      10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 10 i 11 oraz wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej, uzasadniającej żądanie zmiany.
      11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 10 i 11 i przedłożenia na żądanie przedstawiciela Zamawiającego jej kopii.
      12. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez przedstawiciela Zamawiającego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego.
      13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Z dniem przekazania Zamawiającemu PFU wraz z załącznikami, autorstwa Wykonawcy lub jego części, będącej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i objętej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jego elementów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nim w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci,
   2. rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,
   3. udostępniania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
   4. korzystania do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji robót budowlanych,
   5. korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),
   6. udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli.
2. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów PFU wraz z załącznikami, o którym mowa w ust. 1, jego obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą a twórcami poszczególnych elementów tej dokumentacji.
3. Wykonawca oświadcza, iż PFU wraz z załącznikami, o którym mowa w ust. 1 będący przedmiotem niniejszej Umowy w dniu wydania Zamawiającemu nie będzie naruszał praw autorskich osób trzecich - dla jego eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionego roszczenia z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności adaptacji i przeróbek (bez ograniczeń).
5. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z PFU, o którym mowa w ust. 1 należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.
6. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.

§ 11. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres ………. lat od daty odbioru całości przedmiotu Umowy (odbioru kompletnego PFU wraz z załącznikami) na zasadach określonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……… lat, licząc od daty odbioru całości przedmiotu Umowy (odbioru kompletnego PFU wraz z załącznikami), na zasadach określonych w KC.
3. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości biegną równolegle.
4. Wykonawca odpowiada za wady PFU również po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z jego przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania niemożliwe do realizacji, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub normami.
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć braki lub wady PFU ujawnione w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w terminie 10 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, chyba że w uzasadnionych przypadkach Zamawiający ustali termin dłuższy.
7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystępuje do uzupełnienia braków lub usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie braków lub wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia jest niezależne od uprawnienia do naliczania kar umownych.
8. Zamawiający w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji jakości jest uprawniony do:
   1. żądania usunięcia braków lub wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin na ich usunięcie,
   2. odstąpienia od Umowy, gdy wady lub braki nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności faktycznych wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady lub braki są istotne,
   3. żądania obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady lub braki nie dadzą się usunąć albo, gdy z okoliczności faktycznych wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady lub braki nie są istotne.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia braków lub wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia lub ze względu na ich praco- lub czasochłonność.
10. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub braków lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności faktycznych wynika, iż nie zdoła ich usunąć w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad lub braków osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub skierować do Wykonawcy odrębne roszczenie.
11. Usunięcie wad lub braków następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. Wszelkie konsekwencje wynikające z błędów w PFU obciążają Wykonawcę jako jej Autora.
13. Udzielone rękojmia za wady i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 12. PODWYKONAWCY

* + - 1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem:
      2. w zakresie wskazanym w zobowiązaniu stanowiącym wraz z Ofertą Wykonawcy Załącznik nr 1 do Umowy przez ……………………. (nazwa podmiotu), na zasobach, którego Wykonawca polegał przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
      3. w zakresie wskazanym w formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy) przez ………………….….. (nazwa tzw. podwykonawcy zwykłego).
      4. Zamawiający może dopuścić zlecenie podwykonawcom zakresu prac, których Wykonawca nie zamierzał (nie wykazał w Ofercie) wykonywać przy udziale podwykonawców, a także zmianę albo rezygnację z podwykonawców w trakcie realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy.
      5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie, personel, którym dysponuje oraz podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonych im czynności, w szczególności zgodnie z przepisami u.p.b, u.p.z.p. oraz Kodeksu cywilnego.
      6. Powierzenie wykonania czynności podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania.
      7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.
      8. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę lub podwykonawców w ramach realizacji niniejszej Umowy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13. ODBIORY

1. Protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 15 Umowy powinien zostać sporządzony i podpisany w ciągu 15 dni roboczych od dnia doręczenia Zamawiającemu całościowego, kompletnego i uzgodnionego PFU wraz z załącznikami.
2. Zamawiający nie podpisze protokołu w terminie wskazanym wyżej w ust. 1, jeżeli PFU wraz z załącznikami nie będzie wykonany w zakresie przedmiotu odbioru, będzie zawierał błędy lub braki lub w inny sposób będzie wykonany niezgodnie z postanowieniami Umowy, opisu przedmiotu zamówienia i ich załączników. W takim przypadku termin 15 dni roboczych ulega zawieszeniu do czasu złożenia przez Wykonawcę prawidłowego lub kompletnego PFU wraz z załącznikami. O powyższych okolicznościach Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia i zwrot Wykonawcy PFU wraz z załącznikami z przyczyn wskazanych w ust. 2. Zwrot PFU Wykonawcy powinien nastąpić w terminie 15 dni roboczych z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia PFU przez Zamawiającego.
4. Dopiero podpisany zgodnie przez obie Strony Umowy protokół odbioru przedmiotu Umowy, uprawnia Wykonawcę do wystawienia rachunku / faktury VAT obejmującej przedmiot odbioru (protokołu).
5. Przedmiot odbioru musi być zgodny z Umową, kompletny, całościowy i zdatny do odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakości, w okresie rękojmi za wady lub w toku odbiorów nieistotnych braków, wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów Strony Umowy uzgadniają w treści protokołu termin i sposób uzupełnienia braków, usunięcia wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków, nie usunie wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w terminie lub w sposób ustalony w protokole, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia uzupełnienia braków, usunięcia wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę PFU wraz z załącznikami, podlegać będzie każdorazowo weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi kompletność PFU i załączników w ciągu 15 dni roboczych od daty jego przekazania przez Wykonawcę i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi. Wykonawca dokona stosownych poprawek lub uzupełnień w PFU lub załącznikach w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania ewentualnych uwag lub w terminie dłuższym wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęte w PFU i załącznikach rozwiązania, a sprawdza za pośrednictwem swojego przedstawiciela jedynie kompletność przekazywanego PFU i załączników. Zamawiający za pośrednictwem swojego przedstawiciela powiadomi Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach, wadach, usterkach, nieprawidłowościach lub błędach w PFU lub w jego załącznikach. Termin, w którym Zamawiający zgłosi Wykonawcy powyższe okoliczności, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy, udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie przedmiotu zamówienia.

§ 14. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UMOWNE WYKONAWCY

* + - 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zamówieniem, sztuką budowlaną, Umową i SWZ, opisem przedmiotu zamówienia wraz z ich załącznikami, ofertą, nienaruszającymi Umowy poleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z należytą starannością.
      2. Dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca w trakcie prowadzonych prac uwzględni w niezbędnym zakresie w PFU i jego załącznikach, wymagania związane z warunkami ochrony środowiska - mające wpływ na jego opracowanie, a także warunki w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych - w niezbędnym zakresie określonym przepisami prawa.
      3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, jakość prac, zwłoki planowanej daty zakończenia opracowania PFU i jego załączników.
      4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
      5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, przepisów o ochronie środowiska, przepisów sanitarnych, wodno-prawnych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest także stosować przepisy, wymogi, wytyczne, regulaminy wynikające z dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 3.
      6. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego usuwania wad, usterek lub braków ujawnionych w czasie wykonywania PFU i jego załączników lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości.
      7. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie uczestniczył w cyklicznych spotkaniach koordynacyjnych z przedstawicielem Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub na terenie planowanej inwestycji. Ustala się minimum co dwutygodniowe spotkania koordynacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu spotkań koordynacyjnych. Zamawiający, za jego zgodą, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza przeprowadzenie narad koordynacyjnych w trybie on-line. Powyższe nie stanowi zmiany warunków Umowy.
      8. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wskazane w PFU lub jego załącznikach powinny odpowiadać co do jakości minimalnym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym i pozostałych przepisach prawa, w szczególności powinny być zgodne z zasadami wskazanymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogą zakłócać zasad uczciwej konkurencji i nie mogą naruszać zasad równej dostępności w przyszłym zamówieniu publicznym na roboty budowlane.
      9. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do opracowania PFU i jego załączników.
      10. Uznaje się, że wszystkie koszty realizacji wszelkich obowiązków Wykonawcy opisanych w Umowie i opisie przedmiotu zamówienia wraz z ich załącznikami - łącznie i w obowiązujących przepisach prawa oraz normach zawierają się w ryczałtowej cenie oferty Wykonawcy (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie.

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PFU

1. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wykonywania PFU lub jego załączników niezgodnie z Umową, SWZ, opisem przedmiotu zamówienia wraz z ich załącznikami lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub w związku z ujawnieniem powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę braków, wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w PFU lub w jego załącznikach, Zamawiający poprzez swojego przedstawiciela jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych braków, wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w PFU lub w jego załącznikach - w określonym terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, chyba że z obiektywnych względów Zamawiający wyznaczy termin dłuższy. Koszt usunięcia braków, wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów PFU i jego załączników ponosi Wykonawca.
2. Jeżeli Wykonawca nie usunie braków, wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w PFU i jego załącznikach w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub wystosować względem Wykonawcy odrębne roszczenie. Wykonanie zastępcze nie narusza regulacji ustawy o Prawach autorskich.

§ 16. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ (STOSUNKU PRACY)

1. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1 u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: fizyczne opracowanie PFU lub jego załączników, a także wykonywanie innych czynności pomocniczych i towarzyszących wykonania Umowy - poza czynnościami i zakresami wykonywanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania.

Ww. obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących którąkolwiek z ww. prac, osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a także urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługę na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy

1. Zgodnie z art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2 i 3 u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
2. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
3. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
4. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2 i 3 u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody (Zamawiający uprawniony jest do żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie i w zakresie realizacji zamówienia:
   * + 1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcyo zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
       2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcękopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
       3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
       4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych*.* Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
       5. oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie zatrudnionego pracownika składającego oświadczenie (imię i nazwisko, stanowisko lub zakres obowiązków pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis pracownika. Oświadczenie winno być złożone w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych*.* Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
       6. jeżeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach niezawinionych z jego strony, nie może dostarczyć dokumentów i oświadczeń wskazanych w punktach 1 – 5, Zamawiający dopuszcza także inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, natomiast imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności lub niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3 i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych w § 7 ust. 1 pkt 6 i 7.
7. Niezależnie od innych postanowień Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3 i art. 438 ust 1 u.p.z.p. będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 7.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg z art. 95 u.p.z.p. w zakresie określonym Umową.
10. Wszelkie dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawcę muszą być zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca, realizując Umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na podstawie art. 100 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania PFU i jego załączników (opisu przedmiotu zamówienia tam zawartego) do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się zapisy SWZ, opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia, a w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową, wskutek braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwiązania, o którym mowa w ust. 3 będą następnie rozstrzygane przez powszechny sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona na .. ponumerowanych stronach.
6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
7. Poniższe załączniki należy uważać za stanowiące integralną część niniejszej Umowy:
8. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z jej ewentualnymi wyjaśnieniami lub poprawkami oraz – jeżeli dotyczy – zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby lub oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
9. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami, jeżeli wystąpiły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
10. Załącznik nr 3 – Wyciąg z SWZ dotyczący warunków udziału w postepowaniu oraz sposobu potwierdzenia ich spełnienia
11. Załącznik nr4 - umowa Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (jeżeli dotyczy).

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**