Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) (ďalej aj len ako „zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Sídlo: 	Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica

Štatutárny orgán :	Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka

IČO:	00 165 549

DIČ:	202 1095 670

IČ DPH: 	SK 202 1095 670

Bank. spojenie: 	Štátna pokladnica

IBAN:	SK35 8180 0000 0070 0027 8282

zriadená: 	Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/90-A/II-1 z 18.12.1990 v znení neskorších zmien

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bank. spojenie:

IBAN:

zapísaný v:

telefón:

e-mail:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo každý jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

  - Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade so ZoVO. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka zverejnená vo vestníku EU pod číslom ................... a vo vestníku SR č. ....../2025, zo dňa.............. (doplní zhotoviteľ).

  - Zhotoviteľ je podľa ZoVO uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a jeho ponuka bola prijatá.

Článok II.

Predmet zmluvy

- Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo, ktorého predmetom je „Interiérové vybavenie objektu - II. Psychiatrická klinika SZU Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb“, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a špecifikovaných v prílohách k tejto zmluve (ďalej aj len ako „dielo“ alebo aj „predmet plnenia“ ).

- Súčasťou predmetu plnenia je dodanie a montáž kusových interiérových prvkov, výroba interiérového vybavenia na mieru, vrátane jeho dodania na miesto plnenia, montáže a odvozu odpadu.

- Objednávateľ sa zaväzuje predmet plnenia dodaný v súlade s dojednanými zmluvnými podmienkami prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odplatu.

- Predmet plnenia bude slúžiť pre potreby II. Psychiatrickej kliniky SZU Banská Bystrica, v súvislosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.

- Miesto plnenia zmluvy je  II. Psychiatrická klinika SZU Banská Bystrica.

- Dielo musí pozostávať z nových, nerepasovaných a nepoužívaných prvkov interiérového vybavenia ako aj výroby a montáže atypických interiérových prvkov vrátane súvisiacich služieb.

- Zhotoviteľ je povinný použiť tovar schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie, vyhovujúci platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisov.

Spôsob, čas a miesto plnenia

  - Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať predmet plnenia za podmienok stanovených:

- touto zmluvou;

- cenovou kalkuláciou uvedenou vo Výkaze výmerov ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy;

- v špecifikácii predmetu zmluvy, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy,

- na základe podpornej dokumentácie „Projektu interiéru - Rekonštrukcia objektu - II. Psychiatrická klinika SZU Banská Bystrica“ vypracovanej projektantom Ing. arch. Janou Kosorinskou, vypracovanej a overenej projektantom Ing. arch. Petrom Žalmanom, CSc, autorizovaným architektom, č. osv. 0081 AA 1234, ktorá obsahuje projektovú dokumentáciu,

- požiadavkami objednávateľa písomne zadanými zhotoviteľovi, ktoré sa neodchyľujú od podmienok stanovených v tejto zmluve;

- ak je to relevantné, v súlade  s normami vzťahujúcimi sa na vybavenie zdravotníckych zariadení a zdravotnícke vybavenie, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie.

  - Zhotoviteľ:

- bude akceptovať zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré vyplynú z požiadaviek objednávateľa;

- vykoná dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve;

- je povinný zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v zodpovedajúcej kvalite;

- zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, mzdové, sociálne a výrobné podmienky na plnenie diela, pričom náklady na ich zabezpečenie, prevádzku a údržbu, sú zahrnuté v cene diela;

- bude zodpovedný za ochranu a bezpečnosť pri práci pri vykonávaní diela.

  - Pri realizácii diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na dielo, technické normy (STN, EN), podmienky tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodanie a realizácia interiérových prvkov bude podliehať autorskému dozoru projektanta.

  - Zhotoviteľ je v rámci výrobnej prípravy povinný zabezpečiť výrobnú, dielenskú dokumentáciu diela, ktorá je zahrnutá v cene diela. Výrobná dokumentácia bude v súlade s projektom interiéru a bude slúžiť na jeho doplnenie, spresnenie technických a konštrukčných riešení, technológií a postupov pri uskutočňovaní prác pre zhotovenie diela. V zmysle bodu i), m), u), x) ods. C. prílohy č. 19 vyhlášky č. 60/2025 ÚÚPV SR o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby v nadväznosti na § 10 zákona č. 25/2025 Z. z.  stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozsah a obsah dokumentácie výrobnej prípravy zhotoviteľa vyplýva z potrieb zhotoviteľa a jeho subdodávateľov pre riešenie podrobností alebo kvality diela a jej časti alebo technického riešenia technológií. Sú to najmä konštrukčné a montážne dokumentácie a dielenské výkresy pre výrobu a montáž kovových a drevených konštrukcií, riešenia pre umiestnenie výrobkov vnútorného zariadenia a vybavenia vrátane spôsobu ich upevnenia na stavebné konštrukcie alebo zabudovania do stavebných konštrukcií, návrh povrchových úprav konštrukčných a ostatných prvkov stavby a návrh technológie, postupov a realizácie povrchových úprav, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý určí pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, Zhotoviteľ pred zadaním jednotlivých prvkov do výroby predloží výrobnú dokumentáciu prvkov autorskému dozoru a objednávateľovi na odsúhlasenie. Autorský dozor a objednávateľ sú povinní sa ku predloženej výrobnej dokumentácii vyjadriť v lehote do 5 dní. Doba posudzovania a pripomienkovania výrobnej dokumentácie sa nezapočítava do celkovej dodacej doby zhotoviteľa.

  - Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu podľa tejto zmluvy, zmluvných termínov a koordinácii prác so svojimi prípadnými subdodávateľmi. Pri zabezpečovaní postupu prác je zhotoviteľ povinný dbať na oprávnené záujmy objednávateľa a postupovať s odbornou starostlivosťou.

  - Všetky materiály a dodávky potrebné k zhotoveniu diela zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady tak, aby zodpovedali požiadavkám objednávateľa, platným technickým normám, technickým požiadavkám na stavebné výrobky, zmluvným podmienkam a súčasne boli schválené pre použitie v SR príslušnými dokladmi.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený realizovať naviac práce, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, ak dodanie naviac prác je nevyhnutné pre riadne dokončenie diela, cena týchto naviac prác sa považuje za zahrnutú v cene diela a v prípade, ak tieto naviac práce mal a mohol zhotoviteľ vzhľadom na svoju odbornú spôsobilosť predpokladať už pri podpise tejto zmluvy.

  - Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom na náklady zhotoviteľa.

  - Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

  - Zhotoviteľ je povinný na mieste montáže udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce v interiéri a súčasne odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou pravidelne, a to na svoje náklady. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na mieste montáže za účelom realizácie diela.

  - Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na mieste montáže, zabezpečí ich likvidáciu a vypratanie do času odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť v rámci preberacieho konania doklad o uskladnení resp. likvidácii odpadov, prípadne čestné vyhlásenie.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané prvky a materiály na realizáciu interiéru budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ je zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania a/alebo plneniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdaje s tým spojené.

  - Dodanie a realizácia interiérových prvkov bude podliehať autorskému dozoru projektanta. Predloženie technických a funkčných ekvivalentov bude posúdené autorským dozorom a zástupcami objednávateľa.

  - Pred výrobou atypických nábytkových prvkov je nutné realizovať zameranie stavebných konštrukcií a prvkov TZB v predmetných častiach priestorov. Miesto plnenia bude sprístupnené pre účely zamerania a k dispozícii bude konzultácia s projektantom dokumentácie interiérového vybavenia.

  - Súčasťou čiastkových odovzdaní a prevzatí a finálneho odovzdania a prevzatia diela bude aj vykonanie  kontroly funkčnosti diela. Vo finálnom preberacom protokole bude zaznamenaná  kontrola funkčnosti, súpis nedostatkov a budú k nemu priložené doklady a atesty od zabudovaných materiálov, technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré sa vzťahujú na predmetné práce a dodávky podľa právnych predpisov a noriem.

  - Zhotoviteľ poskytne sprievodné služby týkajúce sa predmetu zákazky (napr. inštalácia, zaškolenie obsluhy, uvedenie do prevádzky a pod.) v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, ku všetkým inštalovaným zariadeniam, ktoré si vyžadujú obsluhu alebo nastavenie a súčasne objednávateľovi odovzdá príručky alebo manuály s návodom na obsluhu v slovenskom jazyku.

Článok IV.

Čas plnenia a prevzatie diela

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy najneskôr v lehote do 3 mesiacov odo dňa, v ktorom objednávateľ umožnil zhotoviteľovi prvýkrát zameranie jednotlivých interiérových prvkov v zmysle Výkazu výmerov na mieste plnenia, a to bez ohľadu na deň, v ktorom zhotoviteľ túto možnosť reálne využil. Zhotoviteľ môže vykonať dielo aj pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety. Dielo sa považuje za odovzdané dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

  - Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi prvý možný deň zamerania na mieste plnenia na email ....................... (doplní zhotoviteľ). Prístup do priestorov na účely zamerania je závislý od dokončenia stavebných prác v mieste plnenia.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle bodu 4.2 zmluvy, bude v deň vykonaného zamerania jednotlivých interiérových prvkov v zmysle Výkazu výmerov vyhotovený písomný záznam o tomto zameraní (ďalej len „záznam“). Zmluvné strany sa dohodli, že záznam bude obsahovať opis jednotlivých zameraní interiérových prvkov, dátum a podpisy oboch zmluvných strán, prípadne osôb oprávnených konať v mene objednávateľa a zhotoviteľa.

  - Na účely finančného plnenia sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ preukáže objednávateľovi celkom jedno (1) čiastočné plnenie diela  zahŕňajúce položky z Výkazu výmerov v celkovej hodnote splnenia 50% (ďalej len „čiastkové plnenie Diela“) pred úplným protokolárnym odovzdaním predmetu plnenia. Termín preukázania čiastkového plnenia Diela oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní vopred. Objednávateľ alebo ním poverený zástupca je povinný sa v danom termíne dostaviť na miesto predmetu plnenia za účelom kontroly čiastkového plnenia Diela. O čiastkovom plnení Diela zmluvné strany spíšu a vzájomne potvrdia súpis vykonaných prác a dodaných jednotlivých interiérových prvkov podľa Výkazu výmerov. Čiastkové plnenie Diela bude zmluvnými stranami potvrdené vyhotovením čiastkového protokolu a podpísané opravenými osobami konať za objednávateľa a zhotoviteľa. Potvrdením čiastkového plnenia Diela nejde o prevzatie príslušnej časti diela.

  - V prípade, ak zhotoviteľ počas vykonávania diela zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať objednávateľa. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na odstránenie prekážky brániacej v riadnom a včasnom vykonávaní diela. V prípade, ak zhotoviteľ nezavinil vznik prekážky brániacej riadnemu a včasnému vykonávaniu diela a zároveň včas a písomne na prekážku upozornil objednávateľa, zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením svojej zmluvnej povinnosti odovzdať objednávateľovi dielo a počas doby existencie tejto prekážky neplynie zhotoviteľovi lehota na splnenie zmluvnej povinnosti odovzdať objednávateľovi dielo. Nový termín dodania si zmluvné strany dohodnú písomne, uzatvorením dodatku k tejto zmluve.

  - Termíny na jednotlivé plnenia predmetu tejto zmluvy sa predlžujú o počet dní, v ktorých bol objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti nevyhnutnej pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy, a/alebo počas ktorých zhotoviteľ nemohol realizovať práce na diele z dôvodu zásahu vyššej moci a iných okolností vylučujúcich zodpovednosť, z dôvodu mimoriadnej situácie a/alebo vyhláseného núdzového stavu, ak tieto zhotoviteľ bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o čiastkovom dokončení a o finálnom dokončení diela. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie diela pri finálnom dokončení najmenej 3 dni vopred. Pred samotným protokolárnym prevzatím diela je objednávateľ oprávnený dielo skontrolovať. Objednávateľ sa zaväzuje, že časti diela schopné užívania a finálne dielo vyhotovené podľa tejto zmluvy v dohodnutej kvalite po ich riadnom dokončení zo strany zhotoviteľa a bez vád prevezme a po finálnom odovzdaní a prevzatí diela zaplatí dohodnutú odplatu tejto zmluvy. O prevzatí častí diela schopných samostatného užívania a prevzatí finálneho diela objednávateľom zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

  - Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri vykonávaní diela pokyny objednávateľa a strpieť kontrolu vykonávania diela zo strany objednávateľa. Predloženie technických a funkčných ekvivalentov bude posúdené autorským dozorom a zástupcami objednávateľa. V prípade, ak sú pokyny objednávateľa v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prílohami, alebo by dodržanie pokynov objednávateľa bránilo ďalšej realizácii diela, zhotoviteľ nie je takýmito pokynmi objednávateľa viazaný. V prípade nevhodných pokynov objednávateľa, ktoré nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prílohami, ani nebránia ďalšej realizácii diela, avšak ich dodržanie bude viesť k zníženej kvalite diela, zhotoviteľ je povinný na nevhodnosť pokynov objednávateľa upozorniť. Ak objednávateľ napriek upozorneniu trvá na takýchto pokynoch, zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku dodržania takýchto nevhodných pokynov.

  - V prípade, ak bude dielo vykazovať drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebránia bežnému užívaniu diela a/alebo jeho obvyklému využitiu objednávateľ nie je povinný dielo prevziať. Ak sa objednávateľ rozhodne dielo vykazujúce drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré však nebránia bežnému užívaniu diela a/alebo jeho obvyklému využitiu prevziať, zhotoviteľ sa zaväzuje písomne určiť záväzné termíny na odstránenie vád a/alebo nedorobkov, ktoré predloží na odsúhlasenie objednávateľovi.

  - V prípade, ak bude dielo vykazovať zjavné vady a/alebo nedorobky, ktoré bránia bežnému užívaniu diela a/alebo jeho obvyklému využitiu resp. robia dielo vadné, objednávateľ nie je povinný dielo prevziať. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne určiť záväzné termíny na odstránenie vád a/alebo nedorobkov, ktoré predloží na odsúhlasenie objednávateľovi.

Článok V.

Subdodávatelia a zápis v registri partnerov verejného sektora

- Zhotoviteľ je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb, subdodávateľov. V takom prípade zhotoviteľ v prílohe k tejto zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie, údaje o všetkých známych subdodávateľoch a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel.č., e-mail.

- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb.

- Pokiaľ zhotoviteľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy tretiu osobu, subdodávateľa, zodpovedá tak, akoby záväzok z tejto zmluvy plnil sám.

- Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.

- Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie každého subdodávateľa.

- Ak sa na zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhotoviteľ je povinný dodržať túto povinnosť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje rovnako zabezpečiť plnenie tejto povinnosti všetkými jeho subdodávateľmi. V prípade, ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu niektorého subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.

Článok VI.

Odplata a platobné podmienky

- Odplata za celý predmet plnenia zmluvy je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.  v znení neskorších predpisov.

- Predmet plnenia tejto zmluvy bude financovaný z kapitálových prostriedkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a ostatných zdrojov.

- Odplata je medzi zmluvnými stranami dohodnutá ako konečná. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym vykonaním a odovzdaním diela, jeho realizáciou a zabezpečením podkladov pre uvedenie diela do prevádzky, ako napr. náklady na odvoz a likvidáciu odpadu vzniknutého počas realizácie diela, administratívne, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky, atesty, merania a kontroly kvality prác a dodávok materiálov, cestovné náklady a pod., ale aj poskytnutie súčinnosti objednávateľovi.

| CENA za celý predmet plnenia zmluvy v eur bez DPH | DPH 23% | CENA za celý predmet plnenia v eur s DPH |
| --- | --- | --- |

- Presná špecifikácia odplaty - položkovitý rozpočet v rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy tvorí prílohu č. 2  tejto zmluvy a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

- Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela v troch (3) častiach na základe zhotoviteľom vystavených  čiastkových faktúr nasledovne:

1. platba vo výške 30% z celkovej ceny diela po nadobudnutí účinnosti zmluvy,

2. platba vo výške 35% z celkovej ceny diela pri dodaní 50% predmetu plnenia podľa čl. 4.4 zmluvy,

3. platba vo výške 35% z celkovej ceny diela pri protokolárnom odovzdaní kompletného predmetu plnenia.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje ku každej vystavenej faktúre predložiť prílohu, ktorá bude obsahovať položkovitý rozpočet fakturovaných interiérových prvkov spolu s montážou z Výkazu výmerov podľa potrieb objednávateľa v zmysle bodu 7.11 zmluvy.

- Za predpokladu, že objednávateľ získa k úhrade ceny diela finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť písomný dodatok k zmluve a to na základe písomnej výzvy objednávateľa, ktorý bližšie ustanoví špecifické podmienky úhrady ceny diela v dodatku v súlade s podmienkami Plánu obnovy a odolnosti. Dodatok je zhotoviteľ povinný uzatvoriť bezodkladne po jeho predložení objednávateľom.

- Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zádržné právo vo výške 5% z každej faktúry vystavenej zhotoviteľom (ďalej len „zádržné“), najskôr však pri fakturácii druhej (2) platby podľa bodu 6.6 zmluvy a najneskôr pri poslednej vystavenej faktúre alebo je oprávnený si uplatniť zádržné vo výške 10% pri poslednej vystavenej faktúre z celkovej hodnoty ceny diela.

- Ustanovenie predchádzajúceho bodu 6.9 tohto článku zmluvy sa neuplatní v prípade ak objednávateľ prevezme dielo podľa článku IV. bodu 4.9 tejto zmluvy. V takom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť si zádržné právo vo výške 8% z každej faktúry vystavenej zhotoviteľom (ďalej len „zádržné“), najskôr však pri fakturácií druhej (2) platby podľa bodu 6.6 zmluvy a najneskôr pri poslednej vystavenej faktúre alebo je oprávnený si uplatniť zádržné vo výške 16% pri poslednej vystavenej faktúre z celkovej hodnoty ceny diela.

- Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi zádržné nasledovne:

1/2 z uplatneného zádržného bude uvoľnená do 15 dní po odstránení všetkých známych vád a nedorobkov diela, písomným prevzatím objednávateľa a zápisom o odstránení vád a nedorobkov diela;

1/2 z uplatneného zádržného práva bude uvoľnená do 15 dní po uplynutí šesť (6) mesačnej doby od riadneho protokolárneho odovzdania kompletného diela na základe výzvy zhotoviteľa alebo do 15 dní od doručenia bezpodmienečnej a neodvolateľnej bankovej záruky zhotoviteľom vystavenej prvotriednou bankou v rovnakej výške ako je výška dlhodobého zádržného a platnou a účinnou od okamihu jej predloženia až do skončenia celej záručnej doby podľa tejto zmluvy (ďalej len „banková záruka“). Do plynutia doby podľa prvej vety sa nezapočítava doba, po ktorú nebolo možné dielo riadne užívať, resp. kým nedošlo k odstráneniu všetkých vád a nedorobkov diela a dielo nebolo opätovne  protokolárne odovzdané. Banková záruka podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať vyhlásenie banky ako vystaviteľa, že bude plniť aj v prípade, ak by na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia alebo by zhotoviteľ zanikol bez právneho nástupcu. Porušenie povinnosti zhotoviteľa garantovať bankovú záruku počas celej záručnej doby sa považuje za porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

- Objednávateľ je oprávnený použiť zadržané platby ako zábezpeku na pokrytie nákladov na odstránenie prípadných faktických a právnych vád a nedorobkov diela, ktoré zhotoviteľ neodstránil v primeranej lehote, na pokrytie nákladov, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej z tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený použiť zábezpeku na uspokojenie nároku, celkom alebo z časti, na zaplatenie zmluvných pokút a/alebo úrokov z omeškania podľa článku IX. tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.

- Zhotoviteľ je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej zmluvnej ceny, ktoré vyplývajú zo zmien daňových predpisov (zmena výšky zákonnej sadzby DPH). Úprava ceny sa bude riešiť rokovaním zmluvných strán, výsledkom ktorého bude písomný dodatok k zmluve.

Článok VII.

Fakturačné podmienky

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ objednávateľovi vystaví a zašle faktúru elektronicky (ďalej len „elektronická faktúra“). Za elektronickú faktúru sa pre účely tejto zmluvy považujú faktúry, opravné doklady k faktúram (dobropisy, ťarchopisy, storná).

  - Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru v lehote splatnosti do 60 dní od jej vystavenia.

  - Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že internými kontrolnými mechanizmami zabezpečia vierohodnosť a neporušenosť údajov uvedených v elektronicky vystavenej a doručenej faktúre na základe tejto zmluvy. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená a nebude do už vystavenej a doručenej elektronickej faktúry zasahovať, ani meniť jej obsah.

  - Obe zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne uchovávanie a archiváciu faktúr v zmysle § 76 zákona o DPH, zaručujúce vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť elektronickej faktúry po celú dobu úschovy.

  - Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu zhotoviteľovi na základe elektronicky vystavenej faktúry zhotoviteľom, zaslanej z e-mailovej adresy: .............................. (doplní zhotoviteľ) a doručenej objednávateľovi na emailovú adresu: ekonomicke@nspbb.sk. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že majú prístup k týmto e-mailovým adresám, ich použitie nie je blokované  u žiadnej zo zmluvných strán a že prístup majú iba oprávnení zamestnanci.

  - Elektronická faktúra sa bude považovať za doručenú druhej zmluvnej strane v okamihu zaslania e-mailovej správy.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že postup podľa tejto zmluvy považujú za dostatočný na to, aby nebolo možné zmeniť obsah žiadnej vystavenej elektronickej faktúry.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ doručí elektronicky vystavenú faktúru objednávateľovi spolu s prílohami najneskôr do 5 dní odo dňa vzniku rozhodnej udalosti podľa bodu 6.6 tejto zmluvy.

  - Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi, musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu, a to:

  - označenie “faktúra” a jej číslo,

  - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo),

  - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou,

  - číslo tejto zmluvy,

  - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,

  - fakturovaná suma,

  - výška zádržného,

  - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,

  - pečiatka a podpis.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný vystaviť faktúry osobitne na položky kapitálových výdavkov a osobitne na ostatné položky, a to na základe podkladov a súčinnosti poskytnutých zo strany objednávateľa.

  - Súčasťou faktúry musia byť okrem samotnej faktúry aj nasledovné dokumenty (podpísané oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa):

  - súpis skutočne vykonaných prác a skutočne zabudovaného materiálu pri čiastkových faktúrach a záverečnej faktúre

  - protokol o odovzdaní a prevzatí diela pri záverečnej faktúre.

Všetky sumy na účtovných dokladoch musia byť uvádzané s presnosťou na 2 desatinné miesta.

  - V prípade, že sa na dodaný predmet zmluvy vzťahuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j zákona o DPH, berie zhotoviteľ na vedomie, že objednávateľ ako platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný odviesť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu,  vystaví faktúru v súlade s touto podmienkou, pričom na faktúre uvedie „Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH“.

  - Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným prevodom. Cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

  - Ak faktúra obsahuje formálne, vecné alebo číselné chyby, alebo ak faktúra nemá náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy a objednávateľ na túto skutočnosť upozorní zhotoviteľa, ten je povinný zaslať objednávateľovi opravený doklad. Lehota splatnosti faktúry, ktorá je 60 dní, začína v tomto prípade plynúť až okamihom doručenia opravenej faktúry, resp. faktúry ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu.

Článok VIII.

Postúpenie a započítanie pohľadávok

  - V zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 10/2025 zo dňa 26. júna 2025 sa zmluvné strany zaväzujú k plneniu nasledujúcich povinností:

    - Akékoľvek pohľadávky z tohto zmluvného vzťahu, ktoré eviduje zhotoviteľ voči objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v zmysle ust. § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), pričom na platnosť predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa s postúpením pohľadávky na tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Postúpenie pohľadávky na tretiu osobu v rozpore predchádzajúcou vetou je podľa ustanovenia ust. § 39 Občianskeho zákonníka neplatné a v prípade takéhoto postúpenia pohľadávky v rozpore s predchádzajúcou vetou je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom. Uvedené sa neuplatní ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z tejto dohody vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky súhlasom objednávateľa ako dlžníka.

    - Zhotoviteľ môže prijať vyhlásenie podľa ust. § 303 a nasl. Obchodného zákonníka len na základe uzatvorenej písomnej dohody v súlade s § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z., inak je ručenie neplatné podľa ustanovenia ust. § 39 Občianskeho zákonníka. Zabezpečenie pohľadávok podľa predchádzajúce vety je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade ak zhotoviteľ prijme vyhlásenie v rozpore s predchádzajúcou vetou objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky, na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok objednávateľa je možné v zmysle ust. § 8 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu.

Článok IX.

Záruka za kvalitu diela a zodpovednosť za vady

- Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet plnenia bude vykonaný podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v zmysle platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo v čase jeho vykonania a s odbornou starostlivosťou.

- Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na dielo 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím kompletného diela objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo riadne užívať spôsobom, ktoré bolo určené, pre účel vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba zároveň neplynie po dobu odstraňovania takýchto vád.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou podľa tejto zmluvy a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, alebo má právne vady, prípadne je zaťažené právami tretích osôb. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa protokolárneho odovzdania diela poskytnúť objednávateľovi súčinnosť vo forme vyjadrenia a/alebo vysvetlenia k dielu, ak je to nevyhnutne potrebné k jeho ďalšiemu využitiu.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada, ktorú zistí objednávateľ až po odovzdaní a prevzatí diela, objednávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť zhotoviteľovi do 14 dní po tom, ako sa o nej dozvie (ďalej len „reklamácia”). Objednávateľ má v prípade včas uplatnenej reklamácie právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom termíne s prihliadnutím na povahu vady. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na základe včas uplatnenej reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.

- V prípade ak sa vyskytne vada, za ktorej vznik zhotoviteľ popiera zodpovednosť, avšak ktorej odstránenie neznesie odklad, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi cenovú kalkuláciu na odstránenie takejto vady a následne na základe požiadavky objednávateľa odstrániť aj takéto vady, pričom primerane postupuje podľa predchádzajúceho odseku tejto zmluvy. Za odstránenie vady, za ktorú zhotoviteľ nie je zodpovedný, má zhotoviteľ nárok na odplatu predstavujúcu bežnú cenu odstránenia takejto vady v danom mieste a čase odstránenia vady.

- Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neodstrániteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Právo voľby medzi zľavou z ceny diela a náhradou patrí objednávateľovi. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku V prípade, že je reklamovaná vada diela neodstrániteľná, a v jej dôsledku sa dielo stane neupotrebiteľným, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

- Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

Článok X.

Sankcie

- V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju zmluvnú povinnosť vykonať dielo podľa tejto zmluvy a odovzdať dielo v lehote podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu plnenia s DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu na vykonanie diela, najmenej však vo výške 5.000,- eur. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu plnenia.

- V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, najmä ak na výzvu objednávateľa neposkytne potrebné vysvetlenia alebo ich poskytne oneskorene, nezúčastní sa na odovzdaní diela a prevzatí diela a/alebo na kontrolných dňoch realizácie diela, alebo mimoriadnych šetreniach, neposkytne nevyhnutnú súčinnosť, objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- eur za každé jednotlivé porušenie alebo nedodržanie týchto povinností. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého plnenia.

- V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške podľa ustanovení § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka, v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

- Objednávateľ je oprávnený voči zhotoviteľovi si uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- eur za každé jednotlivé porušenie, v prípade ak zhotoviteľ poruší ustanovenia článku VI. zmluvy a neoznámi objednávateľovi subdodávateľa, a/alebo zmenu subdodávateľa, ktorý sa podieľa na plnení tejto zmluvy, a/alebo ak uvedie nesprávne údaje o subdodávateľovi.

- V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z  ceny predmetu plnenia s DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela. Nárok na náhradu škody objednávateľa tým nie je dotknutý.

Článok XI.

Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva

- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do termínu prevzatia vykonaného diela zo strany objednávateľa. Odo dňa prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti je objednávateľ oprávnený dielo alebo jeho ucelenú časť držať a užívať a znáša nebezpečenstvo škody na diele alebo nebezpečenstvo škody na ucelenej a odovzdanej časti diela.

- Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom odovzdania kompletného diela objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá.

Článok XII.

Trvanie a skončenie zmluvy

  - Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia záručnej doby na dielo.  Ustanovenia zmluvy, z ktorých obsahu vyplýva, že majú ostať v platnosti aj po skončení tejto zmluvy, ostávajú v platnosti aj po uplynutí času, na ktorý bola zmluva dojednaná.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy môže niektorá zo zmluvných strán odstúpiť iba v prípade, ak je to výslovne dohodnuté podľa tejto zmluvy alebo upravené v Obchodnom zákonníku alebo v ZoVO.

  - Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju zmluvnú povinnosť vykonať predmet plnenia riadne a včas, podľa tejto zmluvy a túto zmluvnú povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote 60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti.

  - Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť podľa tejto zmluvy a svoju zmluvnú povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ aj zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá zmluvná strana poruší podstatným spôsobom povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom, sa považuje porušenie, pri ktorom strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzatvorenia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takomto porušení zmluvy.

  - Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak sa na zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa vzťahuje zápis v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zhotoviteľ poruší povinnosť zápisu v registri alebo bol vymazaný.

  - Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 ZoVO.

  - Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť pred dodaním diela v prípade, ak mu nebudú pridelené finančné prostriedky na úhradu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy zo strany zriaďovateľa.

  - Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy, nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis major, ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia zmluvy niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre ukončenie zmluvy. Ak v tomto prípade nedôjde k dohode zmluvných strán o ukončení zmluvy,  ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť.

  - V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán a zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté na základe tejto zmluvy. V prípade, ak nie je vrátenie plnení možné alebo účelné, najmä v prípade, ak zhotoviteľ ukončil realizáciu diela alebo jeho časti, zmluvná strana, ktorá prijala takéto plnenie je povinná namiesto vrátenia plnenia poskytnúť druhej strane finančnú náhradu zodpovedajúcu hodnote poskytnutého plnenia. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré majú podľa svojej povahy trvať aj po zániku tejto zmluvy odstúpením, najmä nároky na zmluvné pokuty, nárok na náhradu škody.

Článok XIII.

Platnosť a účinnosť zmluvy

  - Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom, ktorý objednávateľ oznámi zhotoviteľovi ako prvý možný deň na zameranie jednotlivých interiérových prvkov v zmysle Výkazu výmerov na mieste plnenia podľa bodu 4.2 článku IV. zmluvy, a to bez ohľadu na deň, v ktorom zhotoviteľ túto možnosť reálne využil, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.

Článok XIV.

Mlčanlivosť

  - Všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská a údaje, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti so zmluvou, jej plnením, okrem skutočností, informácií a údajov, ktoré podliehajú zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sú dôvernými informáciami. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by zo zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo niečo iné. Poskytnúť dôverné informácie tretej osobe môže niektorá zo zmluvných strán len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania tejto povinnosti. V prípade ak niektorá zo zmluvných strán považuje akékoľvek informácie uvedené v tejto zmluve (vrátane jej príloh) za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je povinná túto skutočnosť výslovne uviesť v tejto zmluve a takéto informácie označiť ako „dôverné“ alebo ako „obchodné tajomstvo“.

Článok XV.

# Doručovanie písomností a komunikácia

  - Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

  - v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou,

  - v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti tejto zmluvnej strany a podpisom takej osoby na doručenke, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou,

  - v prípade doručovania elektronickou poštou prijatím potvrdenia druhej zmluvnej strany o doručení písomnosti.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. sa doručuje na adresu druhého účastníka uvedenú záhlaví tejto zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi tento účastník a za doručenú bude považovaná aj v prípade, ak písomnosť zaslaná na uvedenú adresu (resp. na inú oznámenú adresu) bude vrátená ako nedoručená (bez ohľadu na to, či bola nedoručená z dôvodu jej neprevzatia v odbernej lehote, z dôvodu neznámeho adresáta alebo akéhokoľvek iného dôvodu) a to na siedmy (7.) deň od odoslania zásielky na doručenie.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania elektronickou poštou sú povinné na výzvu potvrdenia o doručení reagovať tak, aby druhej zmluvnej strane bola zaslaná notifikácia o jej doručení. Za predpokladu, že doručená elektronická pošta neobsahuje výzvu podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sú povinné sa vzájomne informovať o jej doručení zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že v ich mene budú pri vykonávaní diela vzájomne komunikovať ich zástupcovia alebo iné oprávnené osoby, ktoré boli na túto komunikáciu poverené. V prípade zmeny osôb zodpovedných za komunikáciu je zmluvná strana, u ktorej nastala takáto zmena, povinná túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane. Oznámenie o zmene osoby zodpovednej za komunikáciu na strane jednej zo zmluvných strán nadobúda voči druhej strane účinky dňom jeho písomného doručenia, pričom od tohto dňa vzniká druhej zmluvnej strane povinnosť komunikovať s osobou označenou v oznámení o zmene osoby zodpovednej za komunikáciu.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

  - Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka, ZoVO a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

  - Podmienky tejto zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.

  - Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k zmluve, pri dodržaní ustanovení § 18 ZoVO, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z obsahu alebo z okolností tejto zmluvy, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu a pokiaľ to nie je vylúčené právnymi predpismi. V prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v predchádzajúcej vete, zmluvné strany vykonajú bezodkladne doplnenie zmluvných podmienok v súlade s Obchodným zákonníkom a  ZoVO tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonajú iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 111 až § 113 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.

  - Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pri plnení zmluvných záväzkov, ktoré vznikli z tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. V prípade skutočností, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, majú prednosť požiadavky vyplývajúce zo súťažných podkladov objednávateľa v postavení verejného obstarávateľa, zadané v procese verejného obstarávania a v prípade skutočností, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve a nevyplývajú ani z predzmluvných požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, má prednosť zákonná úprava. V prípade vzniku skutočností, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, nevyplývajú zo súťažných podkladov alebo zo zákona, uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve, prípadne osobitnú písomnú dohodu v súlade s ustanoveniami ZoVO.

  - Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

  - Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu plnenia, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu plnenia a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné plnenie predmetu zmluvy potrebné.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich, úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, že ich vôľa je slobodná, vážna, bez akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

  - Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Podrobný technický opis predmetu zákazky

| V Banskej Bystrici dňa .......................... | V ............................... dňa ........................ |
| --- | --- |
| ................................................... Ing. Miriam Lapuníková, MBA riaditeľka Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | ................................................... |