# Příloha 2 	NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Uchazeč ve Smlouvě o dílo pouze doplní chybějící údaje, které jsou žlutě vyznačeny. Jiné úpravy Smlouvy o dílo nejsou přípustné.

Zadavatel je oprávněn vyloučit z výběrového řízení uchazeče, který provede ve Smlouvě o dílo nepřípustné změny.

Smlouva o dílo č. A_03_04_04

(§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany:

Obchodní firma:		AL INVEST Břidličná, a.s.

Sídlo:                            		Bruntálská 167

793 51 Břidličná, Česká republika

Zápis v OR:				Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 3040

IČ:                               		27376184

DIČ:                               		CZ 27376184, plátce DPH v ČR

Zastoupená:		Ing. David Bečvář, předseda představenstva

dále jen ”Objednatel”

a

Obchodní firma:			[●]

Sídlo					[●]

[●]

Zápis v OR:				[●]

IČ:					[●]

DIČ:					[●]

Zastoupená:				[●]

dále jen „Zhotovitel“

ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

Smlouvu o dílo (dále jen ”Smlouva”):

na akci ”ÚPRAVA CHLADÍCÍ VODY”

v rámci projektu „Alfagen“

Článek 1

Úvodní doložka

  - Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat účastníky Smlouvy a jsou oprávněni tuto Smlouvu jménem smluvních stran uzavřít.

  - Každý zástupce smluvních stran zároveň prohlašuje, že uzavření této Smlouvy je v souladu se zákonem předepsanými či interně stanovenými pravidly jím zastupované smluvní strany.

  - Každý zástupce dále prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy není vůči jím zastupované obchodní společnosti vedeno řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon) a zavazuje se druhou smluvní stranu informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti

  - Zástupce Zhotovitele dále prohlašuje, že Zhotovitel má příslušná oprávnění k tomu, aby níže uvedené dílo mohl provést, a není mu známa žádná zákonná či jiná překážka, která by mu v této činnosti bránila.

  - Při obchodně-technických jednáních, při operativním technickém řízení činnosti na místě realizace díla či montáže, při podepisování protokolů, zápisů a soupisu provedených dodávek a prací jednají, zastupují a podepisují (s výjimkou podepisování dodatků a změn této Smlouvy):

- za Objednatele: Ing. Lucie Lukášová   funkce: vedoucí investic                    tel: 727 874 343

Ing. Filip Gurecký	funkce: projektový manažer	       tel: 737 231 001

- za Zhotovitele:   [●]	funkce: [●]	         tel: [●]

Článek 2

Účel a předmět plnění – dílo

  - Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění zakázky dle zadávací dokumentace Objednatele a stanovení způsobu a podmínek její realizace Zhotovitelem pro Objednatele.

  - Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek jí stanovených zavazuje k provedení díla:

”ÚPRAVA CHLADÍCÍ VODY“

Předmětem zakázky je návrh, dodávka, montáž a zprovoznění technologie na úpravu chladící vody z přímého chlazení lití hliníku (= zakázka na klíč).

Součástí veřejné zakázky jsou veškeré práce související s realizací akce tzn. veškeré dodávky, doprava, montážní a stavební práce, likvidace všech odpadů, zprovoznění, zaškolení obsluhy a údržby, revize, vypracování projektových dokumentací a další práce a služby spojené se zhotovením díla.

Přesný rozsah prací je dán Přílohou č.1 – Technické zadání a Přílohou č. 5 – Popis navrhované technologie.

Rozsah prací je dále indikativně specifikován v Příloze č. 3 – Položkový rozpočet, který ovšem není závazný co do vymezení díla a jeho rozsahu.

Součástí dodávky a plnění ze strany Zhotovitele je dále také:

- Likvidace odpadů vzniklých při realizaci díla.

- - Zhotovitel zajistí a předloží Objednateli všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady ČR a popřípadě orgány EU přímo použitelné či uznatelné v ČR, které prokazují, že dodané dílo je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou nutné k tomu, aby Objednatel obdržel souhlas úřadů s provozem díla.

(dále jen také ”dílo” nebo ”zařízení”).

  - Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností dle zadávací dokumentace. To znamená zejména:

- v případě jakékoli nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení zohledňována tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zakázky dle zadávací dokumentace, kterou Zhotovitel obdržel od Objednatele,

- v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace Objednatele a/nebo nabídky Zhotovitele,

- Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

- Zhotovitel byl seznámen s okolnostmi dotačního financování díla a jeho podmínkami s tím, že se zavazuje realizovat dílo v souladu s dotačními podmínkami za účelem naplnění dotačních podmínek a vyplacení dotace, to vše na ve vztahu k dotačnímu programu Evropské unie s názvem „ALFAGEN – Modernizace technologie tavení a lití“, reg. č. 722 2200 001.

  - Objednatel se touto Smlouvou a za podmínek jí stanovených zavazuje zaplatit za řádné provedení díla uvedeného v článku 2.2 této Smlouvy Zhotoviteli dohodnutou cenu a dílo bez vad a nedodělků převzít.

  - Zhotovitel provede dílo při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů platných v České republice a EU; v navrhované koncepci nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, či nesplňuje předepsané technické parametry pro účely řádného provádění a/nebo používání díla.

  - Zařízení bude navrženo, dodáno a spuštěno/zprovozněno tak, aby splnilo podmínky dané obecně závaznými právními předpisy a relevantními předpisy EU, zejména, nikoliv však jen, (i) zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění, a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací, a (ii) zákonem č. 90/2016 Sb. v platném znění.

Článek 3

Součinnost Objednatele

  - Objednatel poskytne Zhotoviteli tuto součinnost:

- Umožnění vstupu pracovníků Zhotovitele každý den v čase od 6:00–6:00 hod (24 hodin za den, nepřetržitý provoz), do místa realizace díla v průběhu realizace.

- Poskytnutí energetických zdrojů – elektrické energie, pitné vody.

- [●]

  - Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím shora uvedené součinnosti není Zhotovitel v prodlení, nebylo-li prodlení Objednatele způsobeno z důvodů na straně Zhotovitele.

Článek 4

Termín a místo plnění, dodací podmínky

  - Zhotovitel se zavazuje dodat dílo Objednateli v těchto termínech:

- Projektová dokumentace BD (basic design)

- do 28.02.2026

- Projektová dokumentace DD (detail design)

- do 31.03.2026

- Zahájení montážních prací v místě plnění

- 15.04.2026

- Ukončení montáží včetně ukončení zkoušek stavebních, individuálních a komplexních

- do 01.08.2026

- Připravenost technologie na najetí do zkušebního provozu, Zahájení zkušebního provozu

- do 15.08.2026

- Ukončení zkušebního provozu včetně provedení garančních testů GT 1 a GT 2

- do 29.11.2026

- Ukončení díla, předání díla a předání dokumentace skutečného provedení

- do 30.11.2026

Všechny uvedené termíny jsou platné v případě uzavření Smlouvy do 31.01.2026. V opačném případě se termíny posouvají o stejný počet dní, o kolik byla Smlouva uzavřená později.

  - Ostatní termíny se řídí Předpokládaným harmonogramem, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 4.

  - Místem plnění je výrobní areál Objednatele – Provozovna Břidličná.

Článek 5

Cena díla a platební podmínky

  - Cena za řádné provedení díla uvedeného v čl. 2 této Smlouvy se sjednává částkou ve výši:

[●],- Kč ( slovy: [●] korun českých)

Takto stanovená cena díla se rozumí cenou maximální za řádně provedené a předané dílo a nebude podléhat žádnému navýšení v důsledku inflace, úprav směnných kurzů nebo jakýchkoli jiných úprav na základě makroekonomických podmínek po celou dobu trvání Smlouvy. Výslovně se sjednává, že v případě provedení menšího rozsahu prací či dodávky materiálu bude Zhotovitelem fakturována cena díla odpovídající pouze skutečně provedeným pracím a dodanému materiálu. Případné vícepráce budou oceněny samostatně dle skutečně prokázaných nákladů, na základě písemného požadavku Objednatele a zápisem do montážního deníku. Vícepráce budou realizovány po předchozím odsouhlasení Objednatelem, v opačném případě platí, že takové práce byly součásti díla.

Cena je uvedena bez DPH.

DPH bude fakturováno ve výši dle platné legislativy.

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Objednatel uhradí cenu díla takto:

- 10% z ceny díla uvedené v odstavci 5.1 na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit uzavření této Smlouvy.

- 5% z ceny díla uvedené v odstavci 5.1 na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po předložení Projektové dokumentace BD (basic design) a její schválením Objednatelem.

- 5% z ceny díla uvedené v odstavci 5.1 na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po předložení Projektové dokumentace DD (detail design) a její schválení Objednatelem.

- 20% z ceny díla uvedené v odstavci 5.1 na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po Zahájení montážních prací v místě realizace.

- 50% z ceny díla uvedené v odstavci 5.1 na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po Připravenosti technologie na najetí do Zkušebního provozu.

- 10% z ceny díla uvedené v odstavci 5.1 na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po předložení následující dokumentů:

- Oboustranně potvrzený Protokol o předání a převzetí díla;

- Bezpodmínečná a neodvolatelná Bankovní záruka za řádné plnění, splatnou bez námitek na první vyžádání, od renomované banky s oprávněním působit v Evropské unii, ve znění přijatelném pro Objednatele, která bude vystavena na částku odpovídající pěti procentům (5 %) z Ceny díla (bez DPH), přičemž tato částka bude denominována v měně, ve které je Cena díla splatná.

Bankovní záruka se bude vztahovat na všechny záruky Zhotovitele vyplývající z článku 9. (Odpovědnost za vady, záruka za jakost), provedení garančního testu GT 3 dle Přílohy č. 7 – Garanční testy, této Smlouvy a uspokojení veškerých pohledávek Objednatele za Zhotovitelem dle této Smlouvy jako zajištění splnění povinností Zhotovitele z této Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena ve znění, které bude ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru dle této Smlouvy, Příloha č. 6 - Vzor Bankovní záruky nebo v jiném znění přijatelném pro Objednatele.

Bankovní záruka musí být splatná na první výzvu, v níž bude Objednatel pouze konstatovat, že má vůči Zhotoviteli splatnou pohledávku vyplývající z neplnění povinností Zhotovitele v rozsahu stanoveném Smlouvou, za niž požaduje od banky poskytnout příslušné plnění.

Bankovní záruka musí být platná a účinná dnem jejího vystavení a její platnost a účinnost bude přesahovat minimálně o třicet (30) dnů záruční dobu uvedenou v článku 9.3 (Záruční doba za jakost provedeného díla.

Vylučuje se aplikace ustanovení § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Splatnost všech faktur bude 30 dnů ode dne vystavení faktury.

  - Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy. Faktura bude dále obsahovat registrační číslo projektu „7222200001“ a název projektu „ALFAGEN – Modernizace technologií tavení a lití“, přičemž tyto údaje poskytne zhotoviteli objednatel. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli řádně vystavenou fakturu v elektronické podobě (formát PDF) do 1 dne ode dne vystavení na e-mailovou adresu: faktury@alinvest.cz. Součástí musí být soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Objednatel je povinen hradit veškeré finanční částky pouze na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup a vedený poskytovatelem platebních služeb v České republice, je-li to relevantní. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli číslo účtu, který splňuje výše uvedená kritéria. Do doby oznámení čísla účtu, které je zveřejněno správcem daně dálkovým přístupem, není Objednatel v prodlení s úhradou faktury s tím, že v případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí Zhotovitel s tím, že Objednatel uhradí část faktur Zhotovitele odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

Článek 6

Montážní práce

  - Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru montážních prací a zabezpečí vybavení pracovníků svých a svých subdodavatelů ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné hygienické a požární předpisy.

  - Zhotovitel bere na vědomí veškerá pracovní rizika vyplývající z charakteru vykonávaných prací jako předmětu díla a prací a výrobní činnosti realizované v areálu Objednatele, včetně rizik úrazů a jiného poškození zdraví s tím, že se zavazuje nést jejich následky – viz informace o rizicích v AL INVEST Břidličná a.s. (§ 101 a § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění) – Příloha č. 2 této Smlouvy.

  - Montážní práce musí Zhotovitel provádět tak, aby co nejméně narušoval provozní a výrobní činnost Objednatele. V areálu společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je povinen respektovat příkazy a pravidla stanovená Objednatelem, a to včetně kontrolních oprávnění bezpečnostní služby.

  - Zhotovitel povede po dobu realizace montážní deník, do kterého bude denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat chronologicky údaje o druhu a časovém postupu prací, jejich jakosti, o případných překážkách v realizaci díla a o všech skutečnostech rozhodných pro řádné provedení díla.

  - Zhotovitel je povinen zajistit uložení dokumentace a montážního deníku v místě realizace díla po dobu provádění montážních prací; není-li to možné či účelné, je povinen uložit tyto doklady tak, aby byly na požádání k dispozici. Na vyžádání je povinen předložit montážní deník a dokumentaci Objednateli. Objednatel je oprávněn připojovat k zápisům v deníku své stanovisko a kopii zápisu převzít.

  - Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru realizace díla a je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé jeho činností. Předáním pracoviště přechází na Zhotovitele odpovědnost za správu pracoviště, včetně odpovědnosti za případně vzniklé škody.

  - Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla počínat si tak, aby Objednateli nevznikla škoda (zejména řádně zajistit rozpracované dílo).

  - Zhotovitel je povinen si zajistit na svůj náklad veškeré ochranné pracovní pomůcky a prostředky předepsané pro prováděnou činnost, tyto pomůcky řádně užívat a udržovat pracovní nástroje ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům upravujícím ochranu a bezpečnost práce, požární ochranu, odpadové hospodářství a ochranu životního prostředí.

  - Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla co nejšetrněji s ohledem na životní prostředí a ochranu přírody. Zjistí-li Zhotovitel, že při provádění díla hrozí nebezpečí poškození životního prostředí, je povinen práce ihned přerušit a o této skutečnosti informovat Objednatele. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotoviteli poskytnout potřebné pokyny a informace. O dobu přerušení prací se prodlužuje termín ukončení díla.

  - Objednatel má právo, mimo kontroly prováděné Zhotovitelem, provádět kontroly jakosti prováděných prací v průběhu realizace na vlastní náklady svými zástupci. Účastí Objednatelem pověřeného zástupce na provedené kontrole nezbavuje se Zhotovitel odpovědnosti za sjednanou kvalitu díla.

  - Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli odstranění závad vzniklých vadným prováděním díla. Zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky a závady bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit.

  - Zhotovitel je povinen provádění montážních prací organizovat tak, aby byl umožněn bezpečný výrobní provoz Objednatele i během realizace díla. Při realizaci všech částí díla bude kladen velký důraz na omezení prašnosti.

  - Zhotovitel je plně zodpovědný za řádné pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na svůj účet sjednat a udržovat v platnosti nebo zajistit, aby bylo sjednáno a udržováno v platnosti v průběhu realizace této Smlouvy, Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti; pojištění bude zahrnovat i odpovědnost za subdodavatele Zhotovitele. Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců Objednatele) a ztráty, poškození nebo škody na majetku (včetně majetku Objednatele a jakékoliv části díla), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla, jeho přepravou či jinou manipulací ve všech fázích realizace díla. Limit odpovědnosti Zhotovitele vůči třetím stranám bude minimálně sedmdesát milionů (70.000.000,- Kč) korun českých. Plnění této povinnosti je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele kdykoliv věrohodně prokázat. Zhotovitel potvrzuje, že předložil kopii certifikátu vztahujícího se k jím uzavřené pojistné smlouvě Objednateli před uzavřením této Smlouvy v rozsahu pojistného krytí podle této Smlouvy.

  - Zaměstnanci Zhotovitele zajišťující plnění díla musí mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení na strojích užívaných Zhotovitelem. Toto platí i pro zaměstnance a stroje subdodavatelů.

  - Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí Smlouvy, nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané Objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností Zhotovitele upřesnit si a/nebo si zajistit chybějící informace a údaje na vlastní náklady.

  - Zhotoviteli musí být Objednatelem umožněno a Zhotovitel má povinnost prozkoumat pracoviště nebo zjistit jeho podmínky před zahájením plnění díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení pracoviště po celou dobu realizace díla proti vstupu nepovolaných osob (ohrazení, výstražné tabulky apod.). Zhotovitel provede a zabezpečí realizaci díla a ve spolupráci se zástupcem Objednatele zajistí taková organizační opatření, aby zabránil zranění osob a poškození okolního majetku. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti nebo působení v areálu Objednatele respektovat a plně dodržovat právní předpisy v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochrany (dále jen „PO“), ochrany životního prostředí (dále jen „ŽP“) a nakládaní s odpady (dále jen „NsO“) a interní předpisy platné v areálu Objednatele.

  - Pro případ, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost z oblasti BOZP, PO, ŽP a NsO, která mu vyplývá z právních předpisů nebo Přílohy č. 2 této Smlouvy, si obě strany sjednávají smluvní pokutu ve prospěch Objednatele ve výši 25 000,- Kč za každé jednotlivé i opakující se porušení povinností. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli škodu způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

  - Zhotovitel se zavazuje plně respektovat technické řešení dle dokumentace uvedené v čl. 2.2.,  Přílohy č. 1 a Přílohy č. 5 této smlouvy bez možnosti svévolné záměny materiálu, zařízení apod., pokud tyto změny neodsouhlasí zástupce Objednatele zápisem do montážního deníku.

  - V případě, že zhotovitel poruší ustanovení v Příloze č. 2 II. čl. 11 o vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu a návykových látek si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každou osobu, která toto ustanovení poruší. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitel nahradit Objednateli škodu způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje.

  - Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi byl přítomen:

- stavbyvedoucí každý den, kdy budou prováděny montážní práce na Díle;

- vedoucí projektu / projektový manažer alespoň jednou (1x) týdně;

- Bezpečnostní technik alespoň jednou (1x) týdně.

Článek 7

Zkušební provoz, Předání a převzetí díla

  - Předpokladem pro zahájení zkušebního provozu je úspěšné provedení stavebních zkoušek vč. pomontážních čistících operací a proplachů, individuálních, funkčních a komplexních zkoušek (dle č. 7.2 této Smlouvy).

Předání zařízení do zkušebního provozu bude potvrzené protokolem o předání díla do zkušebního provozu podepsaným oběma smluvními stranami. Zkušební provoz bude probíhat dle čl. 7.3. této Smlouvy.

  - Provedení zkoušek

Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést veškeré předepsané zkoušky, měření a kontrolní postupy, které jsou nezbytné pro ověření kvality, bezpečnosti, funkčnosti a souladu provedených prací s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a požadavky objednatele. Zkoušky musí být prováděny odborně způsobilými osobami, za použití kalibrovaných zařízení a v souladu s platnými metodikami. Výsledky zkoušek musí být řádně dokumentovány ve formě protokolů, které budou předloženy objednateli ke kontrole a schválení. V případě negativního výsledku zkoušky je Zhotovitel povinen na vlastní náklady provést nápravná opatření a zkoušku opakovat. Objednatel má právo být přítomen u všech zkoušek, případně požadovat jejich opakování, pokud existuje důvodné podezření na nesprávný postup nebo nepravdivé výsledky. Zkoušky jsou nedílnou součástí procesu kontroly kvality a jejich úspěšné provedení je podmínkou pro předání do zkušebního provozu.

- Stavební zkouška

Součástí stavební zkoušky je ověření souladu provedených prací s výkresovou dokumentací, technickými specifikacemi a projektovou dokumentací. Zkouška zahrnuje vizuální kontrolu, měření skučeného stavu, jejichž cílem je potvrdit, že instalace veškerých zařízení jak strojních, potrubních, tak i elektro částí odpovídá schválené projektové dokumentaci DD (detail design). O zkoušce bude sepsán protokol a bude předložen ke schválení Objednateli. Objednatel je oprávněn se těchto zkoušek účastnit.

- Pomontážní čistící operace a proplachy

Po absolvování stavebních zkoušek bude přikročeno k provedení pomontážních čistících operací a proplachu veškerého potrubí, zařízení po montáži. tento krok je prováděn z důvodu, aby byly ze systému odstraněny zbytky z výroby, montáže a svařování.

Veškeré zařízení a potrubí bude vyčištěno.

K chemickému čištění dojde zejména u potrubí, které může obsahovat mastnoty, okuje po montáži: Nejčastěji se bude jednat o moření a pasivaci vnitřních povrchů nerezového potrubí, popř. filtrů a zařízení (bude-li potřeba).

Následně dojde k proplachu celého systému vodou.

Zhotovitel připraví jednoduchý projekt proplachů a čištění a předloží ho v dostatečném časovém předstihu ke schválení Objednateli.

- Individuální zkoušky (IZ)

Tyto zkoušky budou provedeny na všech dodaných zařízení, a to za účelem ověření jejich správné funkce, bezpečnosti, souladu s technickými specifikacemi a připravenosti k uvedení do provozu. Zkoušky musí být prováděny odborně způsobilými pracovníky, v souladu s příslušnými normami, návody výrobce a projektovou dokumentací. Každé zařízení musí být samostatně otestováno včetně jeho elektrického zapojení, mechanických funkcí, regulačních prvků, signalizace, komunikace s řídicím systémem a reakce na provozní i havarijní stavy. O každé zkoušce musí být vyhotoven protokol, který bude obsahovat identifikaci zařízení, popis provedených testů, naměřené hodnoty, zjištěné závady a potvrzení o úspěšném provedení. Protokoly musí být předloženy objednateli ke kontrole a schválení. V případě neúspěšné zkoušky je Zhotovitel povinen na vlastní náklady provést nápravná opatření a zkoušku opakovat. Úspěšné provedení individuálních zkoušek je podmínkou pro zahájení komplexních zkoušek a následné uvedení zařízení do zkušebního provozu. Individuální zkoušku může provádět sám Zhotovitel bez přítomnosti Objednatele.

- Komplexní zkoušky (KZ)

Po úspěšném dokončení individuálních zkoušek všech zařízení je Zhotovitel povinen provést komplexní zkoušky technologického celku, jejichž cílem je ověřit funkčnost, vzájemnou kompatibilitu, bezpečnost a provozní spolehlivost všech systémů jako jednoho integrovaného celku. Komplexní zkoušky musí simulovat reálný provoz, včetně automatického řízení, komunikace mezi jednotlivými komponentami, reakce na provozní i havarijní stavy, a ověření všech řídicích algoritmů. Zkoušky musí být prováděny za účasti objednatele, a jejich průběh musí být řádně dokumentován formou protokolů, které budou obsahovat popis testovaných funkcí, naměřené hodnoty, zjištěné závady a potvrzení o úspěšném provedení. V případě neúspěšného výsledku je Zhotovitel povinen na vlastní náklady provést nápravná opatření a zkoušky opakovat. Úspěšné provedení komplexních zkoušek je podmínkou pro zahájení zkušebního provozu.  O provedení komplexních zkoušek bude zhotoven protokol, který bude podepsán oběma stranami. K účasti na komplexních zkouškách bude vyzván Objednatel minimálně 3 dny předem.

Po úspěšném dokončení komplexních zkoušek celého zařízení dojde k zprovoznění zařízení, na již reálnou vodu. Po ustálení provozu, ke kterému dojde po cca 14 dnech provozu bude přistoupeno k zahájení zkušebního provozu.

  - Zkušební provoz

Během zkušebního provozu dojde k absolvování Garančních testů GT1 a GT2 v rozsahu dle Přílohy 7 – Garanční testy. První GT1 proběhne cca 14 dní po zahájení zkušebního provozu, druhý GT2 bude zkušební provoz ukončovat. Cílem zkušebního provozu je ověření funkčnosti, bezpečnosti a souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací. Výsledky zkušebního provozu budou doloženy protokolem, který bude součástí předávací dokumentace.

Během zkušebního provozu bude ověřeno:

- funkčnost zařízení a systémů v reálném provozu,

- soulad s dokumentací DD a legislativními požadavky,

- bezpečnost provozu,

- splnění technických a výkonových parametrů,

- školení obsluhy a údržby

- bude prokazatelně proškolena obsluha a údržba

- školení bude probíhat minimálně 2x pro každou směnu.

Při nesplnění Garančních testů nebo při nespolehlivosti zařízení může být zkušební provoz Objednatelem prodloužen.

Reakční doba během zkušebního provozu je max. 6 hodin od nahlášení problému. Reakční dobou se rozumí, že během této doby začne komunikace se zástupcem Objednatele a bude započato s řešením závady.

  - Při nesplnění prvního pokusu libovolného Garančního testu má Zhotovitel možnost garanční test opakovat. Zahájení opravného garančního testu musí být zahájeno nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení neúspěšného garančního testu.

  - Zhotovitel se zavazuje minimálně 3 dny před odevzdáním díla vyzvat Objednatele zápisem do montážního deníku k převzetí díla.

  - O úspěšném předání díla (úspěšné provedení funkčních zkoušek dle čl. 7.7 této Smlouvy) pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis (dále jen ”protokol o předání a převzetí díla”). Dílo je ukončeno a předáno ke dni oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Předání díla musí být přítomen kompetentní zástupce Objednatele.

  - Funkční zkoušky jsou považovány za splněné v případě, že:

- proběhl zkušební provoz dle bodu 7.3. této Smlouvy;

- bylo provedeno zaškolení obsluhy a údržby;

- byly předloženy návody k obsluze a údržbě, certifikáty a atesty, záznamy o individuálních zkouškách, komplexních testech a garančních testů, dokumentace skutečného provedení apod.

- seznam případných vad a nedodělků nebránících provozu díla včetně dohodnutých termínů odstranění;

- zřízená dálková správa.

  - Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady.

  - Nebylo-li převzetí díla úspěšné, nebo jsou-li v průběhu předávacího řízení zjištěny vady, přejímací řízení se opakuje.

  - Dokumentaci provedení díla předá Zhotovitel Objednateli v českém jazyce v termínu dle čl. 4.1g) této Smlouvy, a to v rozsahu dle čl. 7.10 této Smlouvy:

- 3 x v papírové formě;

- 1 x v elektronické podobě (např. na CD, USB disk):

  - Textové zprávy ve formátu *.doc, *.docx, popřípadě *.pdf

  - Výkresová dokumentace ve formátu *.dwg i *.pdf. elektro část v EPlan

  - Zhotovitel při odevzdání díla předloží dokumentaci v minimálním rozsahu:

- dokumentace skutečného provedení;

- návod na obsluhu a údržbu

- musí obsahovat podrobný popis funkce jednotlivých zařízení, provozní režimy, doporučené nastavení parametrů, postupy pro spouštění a odstavení, pravidla pro běžnou i preventivní údržbu, intervaly servisních zásahů, seznam náhradních dílů, bezpečnostní pokyny a postupy při poruchách nebo havarijních stavech;

- návrh provozního řádu

- musí obsahovat popis účelu a funkce zařízení, provozní režimy, podmínky uvedení do provozu a odstavení, pravidla pro obsluhu, bezpečnostní opatření, havarijní postupy, požadavky na pravidelnou údržbu a kontrolu, intervaly servisních zásahů, způsob vedení provozních záznamů a odpovědnosti jednotlivých pracovníků

- technické listy použitých materiálů;

- schémata zapojení;

- protokoly o zkouškách;

- prohlášení o shodě na celý předmět díla;

- revize, protokoly testů, zkoušek apod.;

- doklady o likvidaci odpadů;

- dodavatelská dokumentace

- výrobní výkresy (jsou-li relevantní), technické listy, certifikace, návody k obsluze a údržbě, schémata zapojení, montážní postupy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách, prohlášení o shodě a další dokumenty nezbytné pro správnou instalaci, provoz a servis dodaných zařízení;

- ostatní doklady potřebné ke provozování zařízení.

Článek 8

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

  - Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí díla po kompletním dodání bez vad a nedodělků.

  - Vlastnictví díla přechází na Objednatele po částech po zaplacení jednotlivých faktur.

Článek 9

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

  - Dílo bude odpovídat této Smlouvě, předpisům a normám platným v ČR a EU, včetně dodání prohlášení o shodě. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené jeho činností, popř. nekvalitním/neúplným/jinak vadným provedením díla.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno dle technického zadání a podmínek Smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vyžadované příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel zároveň zaručuje, že si dílo po dobu záruky za jakost díla zachová své vlastnosti a technické parametry nutné k naplnění testů výkonnosti, tj. způsobilost tyto kdykoliv znovu naplnit.

  - Doba záruky za jakost provedeného díla je [MIN 24 a MAX 60] měsíců ode dne předání a převzetí díla Objednatelem.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů, po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, v jaké přiměřené lhůtě vady odstraní (tím není dotčeno ustanovení článku 9.6 této Smlouvy) nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

- Po dobu záruky Zhotovitel odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval, a tyto vady bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstraní, a to za použití nových komponent či součástí, na které bude poskytnuta separátní záruka v délce trvání  [MIN 24 a MAX 60] měsíců ode dne sepsání protokolu o odstranění vad.

Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování záručních vad díla ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od obdržení reklamace a/nebo neodstraní-li vady ani v písemně dodatečně poskytnuté lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady a odpovědnost Zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán a oběma stranami podepsán protokol.

  - Odpovědnost Zhotovitele za vady, na které se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny nesprávnou činností Objednatele (záruka se nevztahuje zejména na závady vzniklé nedodržením předpisů, neoprávněným provedením zásahu, změn nebo oprav bez souhlasu Zhotovitele a používáním výrobku jinak než stanoveným způsobem).

  - Není-li možné po dobu odstraňování záručních vad dílo užívat, prodlužuje se záruka za jakost díla a dobu nemožnosti dílo pro záruční vadu užívat.

  - Náklady neoprávněné reklamace hradí Objednatel.

  - Zhotovitel nese plnou odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou tím, že dílo nesplňuje požadavky na kvalitu, výkon, bezpečnost či jiný smluvně daný parametr díla, jak jsou stanoveny v této Smlouvě.

  - Pro vyloučení pochybností se Objednatel a Zhotovitel výslovně dohodly, že za škodu nebo újmu ve smyslu této Smlouvy lze případně považovat i snížení nebo neposkytnutí zamýšlené dotace v rámci dotačního programu, pokud je toto snížení nebo neposkytnutí způsobeno prodlením nebo jiným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

  - Maximální souhrnná odpovědnost Zhotovitele za jakoukoliv újmu na straně Objednatele v přímé nebo nepřímé souvislosti s touto Smlouvou a/nebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů aplikovatelných na smluvní vztah dle této Smlouvy nepřesáhne sto procent (100 %) ceny díla včetně DPH s tím, že uvedený limit nezahrnuje:

      - náklady Zhotovitele na opravu anebo úpravu anebo výměnu vadných částí díla;

      - odškodnění za porušení práv průmyslového vlastnictví a jiných práv duševního vlastnictví;

      - odškodnění Objednatele z pojištění, které si Zhotovitel sjednal na základě této Smlouvy;

      - odpovědnost za ztráty a škody způsobené hrubou nedbalostí anebo úmyslným jednáním Zhotovitele nebo jeho pracovníků (pro vyloučení pochybností včetně subdodavatelů Zhotovitele a jejich personálu nebo jiných osob pod vedením Zhotovitele);

      - nároky třetích stran v souvislosti se ztrátou života anebo zraněním osob, pokud a v rozsahu, v jakém byly způsobeny Zhotovitelem.

Článek 10

Sankční ujednání, odstoupení od Smlouvy

  - Ocitne-li se Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s předáním dokumentace DD (detail design) (čl. 4.1 písm. b) této Smlouvy), zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zahájení montážních prací v místě realizace, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s ukončením montáží strojních a elektro včetně zkoušek (čl. 4.1 písm. d) této Smlouvy), zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zahájením zkušebního provozu (čl. 4.1 písm. e) této Smlouvy), zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení

Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. 4.1 písm. g) této Smlouvy), zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

s tím, že agregovaná výše smluvních pokut dle tohoto ujednání nepřesáhne 25 % ceny díla včetně DPH.

  - Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s:

- nástupem na odstraňování záručních vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení;

- odstraněním záručních vad díla bránících užívání díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení;

- odstraněním záručních vad díla nebránících užívání díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení;

- s tím, že agregovaná výše smluvních pokut dle tohoto ujednání nepřesáhne 20 % ceny díla včetně DPH.

  - V případě, že Zhotovitel při provádění libovolného garančního testu uvedeného v této Smlouvě v Příloze č. 7 – Garanční testy, nesplní ani na podruhé požadované parametry, může Objednatel požadovat zaplacení smluvní pokutu ve výši uvedené v této Smlouvě v Příloze č. 8 – Sankce za nesplnění garančních testů.

  - Smluvní strany v maximálním rozsahu, který umožňuje občanský zákoník, vylučují veškerá práva na odstoupení nebo výpověď této Smlouvy z jakýchkoli důvodů, které nejsou výslovně uvedeny jako důvody v této Smlouvě s tím, že odstoupení od této Smlouvy nemá vliv na trvání práv a povinností smluvní stran, které ze své povahy platí i nadále, zejména, nikoliv však jen, sankční nároky, nároky ze záruky a nárok poškozené strany na náhradu škody.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky dle své volby, jestliže Zhotovitel podstatným způsobem porušil tuto Smlouvu, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení Zhotovitele s plněním jakéhokoliv jeho závazku dle této Smlouvy delší než 30 dnů;

- ani na potřetí nebyl splněn libovolný garanční test uvedený v Příloze č. 7 – Garanční testy, této Smlouvy;

- druhý opravný garanční test nebyl zahájen do 10 kalendářních dnů od ukončení předchozího garančního testu;

- přes opakovaná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení Objednatele, nebo jeho dodavatelů;

- Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu Objednatele předpisy z oblasti BOZP, PO, NsO, popř. pravidla dle Přílohy č. 2 této Smlouvy nebo jedná způsobem, jímž může Objednateli způsobit škodu na jeho majetku;

- Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy vyplývající z platných norem, této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů;

- Zhotovitel přerušil práce na díle či v nich bez oprávněného důvodu přes písemné upozornění Objednatelem nepokračuje;

- třetí marné/neúspěšně předání díla;

- dosažení některého a jakéhokoliv limitu agregované smluvní pokuty dle této Smlouvy.

  - Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit, jestliže Objednatel podstatným způsobem porušil tuto Smlouvu, přičemž podstatným porušením této Smlouvy se rozumí prodlení s placením finančního závazku dle této Smlouvy déle než 60 dnů i přes písemnou výzvu Zhotovitele zaslanou Objednateli po 30 dnech prodlení s placením finančního závazku dle této Smlouvy.

  - Smluvní strany výslovně ujednávají, že v případě podstatného porušení Smlouvy může druhá strana od Smlouvy odstoupit, i když tak neučinila bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení Smlouvy dověděla.

  - Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nesmí pro plnění této Smlouvy ani jiné plnění případně realizované v rámci areálu Objednatele zaměstnávat (za úplatu či bezúplatně) zaměstnance Objednatele. Výjimka z tohoto zákazu je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Zákaz se vztahuje jak na aktivní nabízení uplatnění/práce/brigády/apod., tak na přijetí nabídky zaměstnance Objednatele, tj. Zhotovitel takovou nabídku od zaměstnance Objednatele nesmí přijmout. Porušení tohoto ujednání jednak opravňuje Objednatele k ukončení této Smlouvy odstoupením s účinky dle volby Objednatele a jednak k uplatnění smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každou osobu, ve vztahu, k níž Zhotovitel zde uvedený zákaz poruší.

  - Uplatnění ani platba jakékoli smluvní pokuty nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, zejména pokud jde o povinnost k odstranění vad díla či prodlení s plněním povinností dle této Smlouvy a zároveň nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

Článek 11

Ochrana informací

  - Oběma stranami bude dodržována zásada ochrany důvěrných informací, jimiž jsou:

- obsah Smlouvy, jejích dodatků a příloh,

- další informace, které některá ze smluvních stran za takové písemně označí.

  - Smluvní strany jsou povinny počínat si tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k důvěrným informacím nepovolanými osobami, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování a jejich zneužití.

  - Smluvní strany nejsou oprávněny důvěrné informace sdělovat či předávat dalším subjektům bez souhlasu druhého účastníka Smlouvy.

  - Za důvěrné informace nemohou být označeny takové informace, které jsou přijímající straně již dříve známy nebo jsou veřejně dostupné.

Článek 12

Vyšší moc, překážky plnění

  - Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo celkové neplnění závazků podle této Smlouvy, pokud příčinou neplnění je vyšší moc a pokud tyto okolnosti znemožnily plnění Smlouvy. Pokud působnost vyšší moci a jejich důsledků netrvá déle jak 1 měsíc, je Zhotovitel i Objednatel povinen dodržet Smlouvu, přičemž dodací a ostatní lhůty budou prodlouženy o dobu trvání vyšší moci a jejich důsledků.

  - Jako případy vyšší moci budou považovány takové mimořádné okolnosti, které dočasně nebo trvale brání splnění smluvních povinností, které vyvstaly bez zavinění smluvních stran po uzavření Smlouvy a které žádnou ze smluvních stran nemohly být předpokládány ani odvráceny (zejm. záplavy a jiné živelné pohromy, pandemie Covid, válečný stav, dodávky energií).

  - Smluvní strana, které z důvodu vyšší moci bylo plnění smluvních povinností znemožněno, musí při vyvstání takových okolností neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu a předložit patřičný důkaz o tom, že tyto okolnosti mají vliv na splnění smluvních závazků. Jestliže z důvodu vyšší moci se plnění dle této Smlouvy stane nemožné po dobu delší než 1 měsíc, smluvní strany se pokusí dohodnout změnu Smlouvy tak, aby bylo možné závazky vyplývající ze Smlouvy splnit. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy z důvodu vyšší moci.

  - V případě odstoupení od Smlouvy z titulu vyšší moci jsou obě strany povinny vrátit si poskytnutá plnění, případně se dohodnout na vyrovnání již poskytnutých plnění.

  - Obě strany jsou povinny se bez zpoždění oboustranně informovat o překážkách, které smluvní straně brání v plnění Smlouvy a mohou mít za následek nesplnění povinnosti stanovené touto Smlouvou a o odstranění těchto překážek.

Článek 13

Závěrečná ujednání

13.1	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

13.2	Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou, včetně jejích příloh. V případě jakéhokoli rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. Podmínky neupravené touto Smlouvou se řídí obecně platnou právní úpravou, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění s vyloučením kolizních norem jakož i Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a jakýchkoli českých nebo mezinárodních standardů obchodních podmínek (např. FIDIC apod.). Pro spory vyplývající z této Smlouvy a/nebo s ní jakkoliv související se určuje pravomoc a příslušnost obecných soudů České republiky podle sídla Objednatele.

13.3	Jakékoliv dodatky do originálně vytištěného textu Smlouvy, poznámky, škrty, změny textu učiněné rukou nebo strojem jsou platné pouze tehdy, když v místě, kde byly učiněny, jsou podepsány osobami oprávněnými k podpisu této Smlouvy. Podpis takového dodatku, vsuvky nebo škrtnutí v textu musí být učiněno takovým způsobem, aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti o tom, že dodatečná změna původního textu nebyla učiněna dohodou a se souhlasem obou smluvních stran. Podpis nebo parafa na spodní straně listu obsahujícího originální text Smlouvy nestačí pro platnost takové změny.

13.4		Smluvní strany si výslovně dohodly, že změna okolností anebo nemožnost plnění na straně jedné z nich není důvodem k ukončení této Smlouvy (s výjimkou případu uvedeného v článku 12.3 této Smlouvy).

13.5	Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neúčinnost či neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

13.6	Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. Vylučuje se aplikace § 1740 odstavec 3 občanského zákoníku a § 1751 odstavec 2 občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Smluvní strany podpisem této Smlouvy dále vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanovením zákona dle ustanovení § 558 odstavec 2 občanského zákoníku. Smluvní strany si dále sjednaly, že neplatí ustanovení § 582 odstavec 2 občanského zákoníku a neplatnost právního jednání, pro něž byla sjednána písemná forma, lze tak namítnout kdykoli.

13.7	Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

13.8	Změna této Smlouvy je možná pouze formou písemného dodatku odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

13.9.	Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Přílohy:

Příloha č. 1	Technické zadání

Příloha č. 2 	Informace o rizicích ze strany AL INVEST Břidličná, a.s. (BOZP – zákoník práce)

Příloha č. 3 	Položkový rozpočet

Příloha č. 4 	Předpokládaný harmonogram

Příloha č. 5	Popis navrhované technologie

Příloha č. 6	Vzor bankovní záruky

Příloha č. 7	Garanční testy

Příloha č. 8	Sankce za nesplnění garančních testů

Příloha č. 9	Spotřeba chemikálií

Příloha č.10	Spotřeba elektrické energie

V Břidličné dne:							V [●] dne:

Objednatel:							Zhotovitel:

--------------------------------------					------------------------------------------------

Ing. David Bečvář						[●]

předseda představenstva					[●]

AL INVEST Břidličná, a.s.

Příloha č.1 – Technické zadání

Předáno samostatně v rámci výběrového řízení

Příloha č. 2 - Informace o rizicích ze strany AL INVEST Břidličná, a.s. – oblast bezpečnosti práce (zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) - §101

Zhotovitel služeb: [●]

ROZSAH PRÁCE: „Úprava chladící vody“. Jedná se o návrh, dodávka, montáž a zprovoznění technologie na úpravu chladící vody z přímého chlazení lití hliníku. Součástí veřejné zakázky jsou veškeré práce související s realizací akce tzn. veškeré dodávky, doprava, montážní a stavební práce, likvidace všech odpadů, zprovoznění, zaškolení obsluhy a údržby, revize, vypracování projektových dokumentací a další práce a služby spojené se zhotovením díla.

Další podmínky s ohledem na bezpečnost v rámci pokrytí jednotlivých fází práce bude řešeno ve stavebním deníku či jiném dokumentu, který musí zhotovitel na pracovišti vést.

PRACOVIŠTĚ: Příjezd k objektům je po účelové komunikaci v areálu, pohyb po provozu ve směru k převzatému pracovišti. Uvnitř objektu s možností kontaktu s dopravou. Sociální zařízení ve vlastním sociálním zázemí. Pohyb autem i pěšky. Vjezd do areálu zadní vrátnicí, náklad zadní vrátnicí.

Parkování: na vyhrazeném parkovišti pro externí firmy, pokud nebude kapacita, tak na dohodnutém místě se zástupci objednatele.

Použití mechanizace (vlastní nebo objednatele), obsluha (vlastní nebo objednatele), způsob převzetí:

Pro práci budou používat vlastní technická zařízení: bagr, jeřáb, plošiny, ruční nářadí apod.

Délka práce od [●] do [●] tým zaměstnanců firmy [●].

Na zakázce budou spolupracovat následující subdodavatelé:

Firma 		prováděné práce

[●]		[●]

V případě změny je zhotovitel povinnost subdodavatele nahlásit odpovědné osobě objednatele

Kontrolní dny *): 1x týdně

Doba práce v den práce *): 7:00 až 17:00

Vedení stavebního/ montážního deníku: ANO

Bude prováděna činnost požárně nebezpečná (práce s otevřeným ohněm): NE

Seznam pracovníků: viz příloha

Pro naplňování podmínek BOZP:	p. Luboš Rochovanský, kontakt 606 723 089;

Pro naplňování podmínek PO:		p. Pavel Švan, kontakt 602 402 897;

Pro naplňování podmínek ekologie:	pí. Pavla Kozelková, kontakt 702 238 420.

*) údaj v případě dlouhodobějších akcí

**) nehodící škrtnout

- Vytvářená rizika, nebezpečí

- Riziko plynoucí z expozice hluku – viz aktuální seznam rizikových pracovišť, resp. přehled kategorizace prací AL INVEST Břidličná, a.s.

viz: F:\DIVIZE\BOZP,PO,Ekologie\RIZIKA_provoz AIB

- Riziko plynoucí z používání chemických škodlivin – viz aktuální seznam rizikových pracovišť, resp. přehled kategorizace prací AL INVEST Břidličná, a.s.

viz: F:\DIVIZE\BOZP,PO,Ekologie\RIZIKA_provoz AIB

- Riziko plynoucí z používání komunikací, dopravních prostředků, motorových vozíků, motorových vysokozdvižných vozíků, nemotorových i motorových vozidel (vč. kolejových na železniční vlečce) – umístění informačního, zákazového a příkazového značení, povinnost pohybu po vyznačených komunikacích

- Nebezpečí požáru, nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par – umístění informačního, zákazového a příkazového značení, rozmístění hasicích prostředků, před zahájením svářečských prací povinnosti dle Příkazu ke svařování se zvýšeným nebezpečím

- Riziko plynoucí z pohybujících se částí strojů a strojních zařízení – zákaz obsluhy nepovolanými osobami, pracovní oděv bez volně vlajících částí.

Vždy před nutností vstupu do nebezpečného prostoru, dotázat se obsluhy a vstup učinit až na základě zřetelného a jasného pokynu. Pokud se bude jednat o opakovaný postup je nutno koordinovat se zodpovědnou osobou objednatele.

- Riziko plynoucí z jeřábové dopravy – zákaz vstupu pod zavěšená a převážená břemena, (dále příp. SBP pracoviště OS 04-06)

- Riziko plynoucí ze zpracovávaných a používaných surovin (horký kov, horké látky) – zákaz manipulace nepovolanými osobami

- Ekologické důsledky – zákaz činností vedoucích k možnému znečištění na ovzduší a vodního toku.

- Riziko sálavé teplo okolo pecí a pod střechou.

- Riziko úrazu elektrickým proudem – elektrická instalace a rozvody v objektech a na objektech budov, trafostanice a el. rozvodny, nabíjení, např. el. trolej jeřábu, poškození kabelů el. rozvodů, nežádoucí dotyk při manipulaci s materiálem, osvětlení.

- Riziko v důsledku součinnosti více prací, pohybu osob v místě prací, manipulačních prací, nebo výskyt dalšího zhotovitele mimo tuto akci.

- Riziko nárazu do hlavy – provoz jeřábu, přístup a prostory s nedostatečnou výškou pro vzpřímení postavy, vystupující předměty.

- Riziko poškozením plynového potrubí, který je v místě práce.

- Riziko vstupu do pracovního prostoru (uvnitř i venku) náhodných osob (objednatele či třetí strany).

14 a. Riziko zasažení osob objednatele při prováděných činnostech Zhotovitele.

- Riziko zakopnutí, pádu vlivem nerovností, překážky, změn úrovně podlahy.

- Riziko uklouznutí při pohybu po komunikacích, konstrukcích, nezpevněných plochách. Vliv pracovního prostředí, ve venkovních prostorech vliv mikroklimatických podmínek (déšť, listí, kluzká tráva, bláto, led...).

- Riziko při nezajištění dostatečného pracovního/manipulačního prostoru, (uvolnění pracoviště, odklizení překážek do požadované či potřebné vzdálenosti apod..).

- Riziko pádu z výšky při vlastních pracích– např. nezajištění poklopu/zábrany, zachycení zdvihacím zařízením, motorovým vozidlem, chůze po konstrukci bez osobního zajištění, nezpevněná plocha, nerovná, náklo či poškozená plocha.

- Riziko snížené viditelnosti.

- Další upozornění na nebezpečí:

- v místě jsou umístěny různá technologická zařízení, se kterými není povoleno manipulovat a zasahovat do nich mimo sjednaný rozsah prací,

b)  v případě různých manipulací s břemeny, nářadím apod. je nutno brát zvýšený důraz na neporušení

technologických zařízení a rozvodů.

## Základní informace Zhotoviteli k eliminaci definovaných rizik včetně dodržení povinností a požadavků

Mimo obecně platné předpisy o bezpečnosti práce platí pro osoby jiných organizací, provádějící práce v prostorách firmy AL INVEST Břidličná, a.s., tyto specifické požadavky   s ohledem na bezpečnost práce:

- Osoby    jsou    povinny     dodržovat    veškerá    značení (vč. dopravního) v   prostorách   společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.   a dále v prostorách, které tato firma užívá, či je má pronajaty. Před zahájením činností jsou povinny   nahlásit se u zodpovědného vedoucího zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Osoba je uvedena a podepsána na konci tohoto dokumentu.

- Osoby jsou povinny dodržovat bezpečnostní a požární značení osazené v jednotlivých provozech a prostorách společnosti, ve kterých vykonávají pracovní činnost.

- Osoby jsou povinny v areálech společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.  používat výhradně vykázaných cest, vchodů a východů, které jsou pro osoby určeny.

- Chodec je povinen chodit po chodníku, a to vpravo. Kde chodník není, je povinen chodit po l e v é krajnici. Plynulost silničního provozu nesmí chodci omezovat, zejména bezdůvodným vytvářením skupin.

- Chodci jsou povinni používat při chůzi na pracovištích určené přístupové cesty a pro přecházení používat vyznačené přechody pro chodce.  Mimo vyznačené přechody se smí vozovka přecházet jen kolmo ke směru silničního provozu. Před vstupem vozovky je chodec povinen se přesvědčit, zda tak může učinit bez nebezpečí.

- Chodci smí jít po krajnici vozovky nejvýše dva vedle sebe, pokud tím, zejména za snížené viditelnosti nebo zvýšeného provozu, neohrozí nebo neomezí silniční provoz.

- Vstup do haly pouze vstupem pro pěší. Při transportu břemen průjezdy/vjezdy zajistit bezpečnost (např. potřebným počtem osob). Při pohybu v areálu mít na sobě reflexní vestu nebo reflexní oblečení.

- Osoba tlačící nebo táhnoucí ruční vozík o celkové šířce větší než 60 cm je povinna jít při p r a v é m okraji vozovky.

- Vzhledem k rizikům plynoucím z pracovního prostředí platí ve všech výrobních a provozních prostorách zákaz používání mobilních telefonů, tabletů a sluchátkových zdrojů hudby (MP přehrávače apod.). Výjimku tvoří služební telefonní hovory – s podmínkou, že jsou uskutečněny mimo prostředí s nebezpečím výbuchu a z bezpečného místa.

- Osoby jsou povinny dodržovat pořádek na pracovištích.

- Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu či psychotropních a návykových látek mají vstup  na  pracoviště firmy a vykonávání prací pro  firmu zakázáno. Donášení alkoholických nápojů a jejich konzumace v prostorách firmy je rovněž zakázáno. Toto se týká i psychotropních a návykových látek. Osoby jsou povinny podrobit se na příkaz odpovědného zaměstnance AL INVEST Břidličná, a.s. (rozumí se vedoucí zaměstnanec uvedený v pracovním řádu) zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

- V celém areálu společnosti je kouření zakázáno s výjimkou vyhrazených míst, která splňují podmínky stanovené vnitřním předpisem společnosti a jsou řádně označena.

- V případě potřeby lékařské pomoci volejte tel. 155.  V případě  pracovního  úrazu  je  nutno ihned informovat přímého  nadřízeného  zaměstnance  a  odpovědného zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

- V případě požáru, havárie apod. volejte níže uvedená telefonní čísla:

- INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11332/znacka-misto-prvni-pomoci-default.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11332/znacka-misto-prvni-pomoci-default.jpg" \* MERGEFORMATINET   Lékař, ordinace				2304

- INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11813/znacka-ohlasovna-pozaru-original.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11813/znacka-ohlasovna-pozaru-original.jpg" \* MERGEFORMATINET   Hasiči AL INVEST Břidličná, a.s.		2222

- Vypnutí el. proudu					2344, 2433

- Zastavení přívodu plynu	2302, 2306, v případě směn viz tel. seznam firmy

#### Státní linky

- INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11332/znacka-misto-prvni-pomoci-default.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11332/znacka-misto-prvni-pomoci-default.jpg" \* MERGEFORMATINET    Záchr. lékařská služba		155

- Policie 				158

- INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11813/znacka-ohlasovna-pozaru-original.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11813/znacka-ohlasovna-pozaru-original.jpg" \* MERGEFORMATINET   Hasiči 		           		150

- Vodovody a kanalizace 		554 711 051

- Úpravna vody Karlov			554 273 141

- AL INVEST Břidličná, a.s.		554 221 111, 554 222 xxx

a vždy informujte  příslušného  vedoucího, resp. odpovědnou  osobu  společnosti AL INVEST   Břidličná, a.s.

- Osoby   nesmí  svou   činností  ohrozit   jednotlivé  složky životního prostředí  (voda, vzduch, půda),  zejména s důrazem  na blízkost vodního toku.

- Veškeré vzniklé odpady si musí Zhotoviteltel či subdodavatel odvést a nevhazovat do kontejnerů objednatele.

- Zákaz vylévání kapalin do kanálů. Při práci postupovat tak, aby nezpůsobili ekologickou havárii (např. rozlití oleje, pohonných hmot, únik plynu apod.). Pokud se to stane, volat zodpovědnou osobu objednatele nebo přímo na hasiče objednatele (viz. bod 14).

- Osoby smí provádět pouze činnost, která je předmětem smlouvy či  dohody  o  dodávce  prací.  Jakákoliv  další  činnost smí být prováděna  pouze s  vědomím a  souhlasem odpovědného  zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

- Osoba smí vstupovat pouze na  ta pracoviště firmy,  kde má povinnost plnění smluvně dohodnutých prací, nakládky či vykládky. Dále smí vstupovat na sociální zařízení (WC, šatny, sprchy, koupelny, svačinové koutky, odpočívárny, zdroje pitné vody apod.), které jsou vymezeny v rámci dodávky prací a činností. Na  jiná  místa  smí  vstupovat  výhradně  s  vědomím  a svolením zodpovědného zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

- Osoba je povinna dbát všech případných pokynů odpovědného zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

- Před zahájením práce byly společně jednotlivá místa prohlédnuta, vysvětleny podmínky, ukázány   el. rozvaděče, kde se vypne přívod el. energie pro daný úsek práce, hlavní vypínač používaného jeřábu.  Dále byly vysvětleny uvedená rizika dle kap. I a dodržení požadovaných bezpečnostních opatření uvedená v tomto dokumentu včetně zajištění koordinace součinnosti dvou a více stran. Pracoviště budou předána zápisem do montážního/stavebního deníku a podpisem seznámení s tímto dokumentem.

Pokud zhotovitel bude mít připomínky vznese je v rámci školení. Později dle postupu v bodě 6 kap. III..

Po dobu, než bude daný úsek plně zprovozněn, bude vypínač příslušné energie označen bezp. tabulkou „Nezapínej na zařízení se pracuje“.

- Zhotoviteli a jeho subdodavatelům je zakázáno obsluhovat a zasahovat do strojních zařízení objednatele, pokud nebude uvedeno ve stavebním/montážním deníku a nebude řádně předáno k užívání.

V případě nutnosti a nejasnosti se vždy dopředu zeptat zodpovědného zaměstnance objednatele.

Jakékoliv další řešení v průběhu prací mající vliv na bezpečnost musí být dopředu řešeny mezi zodpovědnými osobami objednatele a Zhotovitele.

- Osoby Zhotovitele či subdodavatele nesmí opustit pracoviště při přerušení nebo ukončení pracovní činnosti bez zajištění či zabezpečení pracoviště proti vzniku úrazu, provést úklid, stabilitu uložených břemen.

- Práce s otevřeným ohněm pouze na základě předem vydaného písemného povolení.

- Zhotovitel si musí vyznačit ohrazením (např. páskou), pracovní, manipulační prostor s dostatečnou bezpečnou vzdáleností. Zejm. práce ve výškách. Zde doporučuje objednatel i dohled další osoby ze země pro případ pohybu osob i v nebezpečném prostoru.

- Zhotovitel a jeho subdodavatelé musí dodržovat a nesmí odstraňovat nebo poškozovat instalované bezpečnostní tabulky, světelné nebo zvukové signalizace, ochrany , kryty, zábrany apod.. Neprovádět nepovolené úpravy pracoviště či jeho bezpečnostního vybavení. Na konkrétních pracovištích a provozních halách byly tyto bezpečnostní prvky vysvětleny.

## Povinnosti Zhotovitele

- Za prokazatelné seznámení s touto přílohou (vč. ověření znalostí) všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, které pověří plněním úkolů ve vztahu k AL INVEST Břidličná, a.s., odpovídá Zhotovitel.

- Zajišťováním úkolů pro odběratele smí Zhotovitel pověřit pouze osoby a zaměstnance, vůči kterým naplnil povinnosti vyplývající z platné legislativy, zejména pak Zákoníku práce v platném znění (např. zajištění odborné způsobilosti, lékařských prohlídek, školení a ověřování znalostí z předpisů vztahujících se k vykonávaným činnostem, poskytování vhodných osobních ochranných pracovních prostředků a mycích prostředků, evidence pracovní doby vč. případné práce přesčas, nočních prací, evidence doby odpočinku, příp. bezpečnostních přestávek a ostatních evidenčních povinností ve vztahu k rozvržení práce, doby dovolené, evidence příp. rizikových prací apod.)

- Zhotovitel bere na vědomí veškerá pracovní rizika vyplývající z charakteru výrobní a provozní činnosti v areálu objednatele a vykonávaných prací jako předmětu díla, včetně rizik úrazů a jiného poškození zdraví s tím, že se zavazuje nést jejich následky.

- Při zajišťování úkolů, činností a dodávek prací pro společnost AL INVEST Břidličná, a.s. garantuje Zhotovitel ze své strany po celou dobu dodávky striktní respektování veškerých ustanovení vyplývající z platné legislativy, bezpečnostních předpisů a postupů.

- Zhotovitel prací je povinen stanovit si bezpečný pracovní postup s ohledem na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Zvláštní pozornost pak v postupu musí věnovat zajištění bezpečnosti při práci na strojích a strojních zařízení, práci na elektrických zařízení, při práci v prostorách s nebezpečím výbuchu, v prostorách se zákazem kouření a používání otevřeného ohně. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zaměstnanci AIB při zajištění nezbytné součinnosti - vymezení pracoviště a prostoru s případným zákazem vstupu a činnosti, zajištění předmětů proti pádu a nežádoucímu pohybu a zajištění bezpečnosti při práci ve výškách (vymezení součinnosti určení kotvících míst, předání podkladů a potřebné dokumentace k provedení práce ve výškách, odborná o zdravotní způsobilost k provedení pracích ve výškách.

- Jestliže Zhotovitel při zajišťování úkolů, činností a dodávek prací pro společnost AL INVEST Břidličná, a.s. nezná správný způsob zajištění bezpečnosti práce, popř. není-li takový způsob možný, popř. má-li pochybnosti o rozsahu a způsobu zajištění bezpečnosti práce (a to ve vztahu k zaměstnancům svým i zaměstnancům AL INVEST Břidličná, a.s.), je povinen nepokračovat v práci a bez zbytečného prodlení informovat kompetentního zaměstnance AL INVEST Břidličná, a.s.

- Přizve-li Zhotovitel v rámci výkonu činností pro AL INVEST Břidličná, a.s. další subdodavatele, odpovídá za koordinaci jejich činností a  přenos těchto Písemných informací o rizicích. Rovněž je povinen o této skutečnosti předem písemně informovat kompetentního zaměstnance AL INVEST Břidličná, a.s.

- Zhotovitel je ve smyslu platného zákoníku práce povinen rovněž písemně informovat AL INVEST Břidličná, a.s. o rizicích plynoucích z jím vykonávaných činností (viz níže) a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nepředá-li Zhotovitel k datu zahájení výkonu svých činností písemnou informaci o rizicích, má se za to, že hodnota rizika jeho činnosti je „nulová“ a od společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. nevyžaduje žádnou součinnost na úseku zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Každý vznik poranění, které by mělo spojitost s odpovědností AL INVEST Břidličná, a.s. nebo i ve vztahu

k jiné osobě v souvislosti s činností v AL INVEST Břidličná, a.s. a k němuž dojde v areálu AL INVEST

Břidličná, a.s. je zaměstnanec, zodpovědný zástupce Zhotovitele i třetí osoba, povinna ihned a neodkladně

oznámit zodpovědné osobě objednatele. Zhotovitel je povinnen proškolit a upozornit své zaměstnance a jiné

osoby v souvislosti  s činností k AL INVEST Břidličná, a.s., na povinnost ihned a neodkladně hlásit vznik

poranění (úrazu). Poranění následně zaevidovat na příslušné vrátnici AL INVEST Břidličná, a.s..

Rizika vyplývající z dodavatelských prací či činností v areálu společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. : Pozn.: Vyplní dodavatel v případě, že neposkytl jiné předání rizik vyplývajících z jeho činností v areálu AIB, v případě nevyskytujícího se rizika zapíše Zhotovitel tuto skutečnost.

Stanovená bezpečnostní opatření v místě práce a v její blízkosti, uložení břemen, doprava apod. z hlediska BOZP, PO a ekologie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Za bezpečnost práce její organizaci při všech činnostech dle rozsahu smlouvy (rozsahu prací) / objednávky včetně ukládání pokynů, vydávání příkazů, jejich kontrolu a za vzájemnou ohleduplnost je zodpovědný vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Subdodavatel, jejich zaměstnanci, popř. třetí osoby, dále zaměstnanci objednatele jsou povinni toto respektovat. Dbát také i o svou vlastní bezpečnost.

Řešení nedostatků u subdodavatele bude přes zodpovědnou osobu Zhotovitele.

V Břidličné dne

………………………………………			………………………………………

Ing. Lucie Lukášová, 727 874 343                                            [●]

Zodpovědná osoba za					 Zodpovědná osoba za

AL INVEST Břidličná, a.s.,                                                       [●]

Jméno, příjmení, podpis, mobil				 Jméno, příjmení, podpis, mobil

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

[●]

Příloha č. 4 – Předpokládaný harmonogram

[●]

Příloha č. 5 – Popis navrhované technologie

[●]

Příloha č. 6 – Vzor bankovní záruky

Pro:	AL INVEST Břidličná, a.s.

Bruntálská 167

793 51 Břidličná

Česká republika

Byli jsme informováni, že náš klient [●], se sídlem [●], identifikační číslo: [●], zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [●] („Zhotovitel“), uzavřel dne [●] se společností AL INVEST Břidličná, a.s., jako objednatelem, smlouvu o dílo týkající se zhotovení „[●]“ v Břidličné, Česká republika („Smlouva“).

Rozumíme, že článek 5.2. (Bankovní záruka) Smlouvy vyžaduje, aby Zhotovitel zajistil poskytnutí bankovní záruky ve výši pěti procent (5 %) Ceny díla, což odpovídá [částka a měna], za účelem zajištění náhrady za případný finanční nárok vyplývající z neplnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy („Bankovní záruka“).

My, [doplní se název a kontaktní údaje banky], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně prohlašujeme, že Vám na Vaši první písemnou výzvu zaplatíme bez námitek a výhrad jakoukoli částku nebo částky v souladu s touto Bankovní zárukou, jak je uvedeno výše, aniž byste museli prokazovat nebo dokládat důvody nebo příčiny pro Vašeho požadavku na vyplacení částky uvedené v této Záruce. Tímto se vzdáváme požadavku, abyste uplatnili uvedený nárok nejdříve u Zhotovitele před tím, než jej uplatníte u nás.

Naše závazky z této Bankovní záruky jsou omezeny do maximální celkové výše: [●] [částka a měna].

Tato Bankovní záruka je platná a účinná ode dne jejího vystavení a zůstává platná a účinná do [●].

Jakoukoli písemnou žádost podle této Bankovní záruky musíme obdržet před uplynutím platnosti a účinnosti výše.

Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruka automaticky zaniká, ať už nám byla vrácena, nebo ne.

Tato Bankovní záruka není převoditelná ani přenosná.

Dále souhlasíme s tím, že žádná změna nebo doplněk či jiná úprava podmínek Smlouvy nebo prací na Díle, které mají být podle ní provedeny, nebo jakéhokoli smluvního dokumentu, které mohou být uzavřeny mezi Vámi a Zhotovitelem, nás žádným způsobem nezprostí povinností plynoucích z této Bankovní záruky a tímto se vzdáváme nároku na doručení oznámení o jakékoli takové změně, dodatku nebo úpravě.

Tato Bankovní záruka se řídí českým právem a přiměřeně se na ni uplatní URDG 758, přičemž ustanovení této Bankovní záruky mají přednost.

S pozdravem

(PODPIS BANKY)

NÁZEV BANKY

ADRESA

Razítko, je-li relevantní

Příloha č. 7 – Garanční testy

Během garančních testů bude proveden soubor kontrol a měření, jejichž cílem je ověřit, že dílo  - technologický celek po zprovoznění, tak i po určité době provozu stále splňuje požadované parametry, jak byly stanoveny ve smlouvě, projektové dokumentaci a technických specifikacích.

První garanční test (GT 1) proběhne cca 2 týdny po zahájení zkušebního provozu, druhý garanční test (GT 2) proběhne před ukončením zkušebního provozu a je nutnou podmínkou pro ukončení zkušebního provozu. Poslední garanční test (GT 3) proběhne před ukončením záruční doby. K tomuto garanční test (GT 3) písemně Zhotovitel Objednatele vyzve. Bez úspěšného provedení třetího garančního testu (GT 3) nebude záruční doba ukončena.

Délka garančních testů bude minimálně:

- Garanční test GT 1		72 hodin

- Garanční test GT 2		10 dnů

- Garanční test GT 3		15 dní

Cíl garančního testu (GT)

- Ověření funkčnosti a kvality díla

- Identifikace případných závad nebo nedostatků

Závěrečný výstup

- Zápis o provedení garančního testu

- Seznam zjištěných závad (pokud existují)

- Návrh opatření a termíny pro jejich odstranění

- Potvrzení o úspěšném ukončení testu

Garanční test bude probíhat v délce uvedené výše. Během tohoto garančního testu musí být na stavbě přítomni zástupci Zhotovitele. Řídící systém musí být plně funkční se záznamem veškerých provozních stavů a se záznamem všech poruch vč. alarmů. Během garančního testu budou provedeny měření průtoků a tlaků – provozním měřidlem, ověřených minimálně ještě jedním dalším měřidlem instalovaným v technologii. Toto měření bude probíhat kontinuálně. Během garančních testů musí být vyvolán minimálně 10x stav, kdy bude dosaženo po dobu 10 minut maximální průtok. Během garantačních testů musí být též docíleno provozu technologie v rozmezí průtoků 30 - 100 m3/h. Odběr vzorků vyrobené vody bude realizován na předem specifikovaném odběrném místě schváleném Objednatelem. Odběr vzorků pro určení kvality vody bude realizován minimálně 5 x během garančních testů tak, aby bylo možno s jistotou určit tyto parametry. Vyhodnocení garančních testů na základě měření provede Zhotovitel a bude ho prezentovat Objednateli. Ten ho na základě výsledků a vyhodnocení schválí, nebo jeho závěry odmítne.

Libovolný Garanční test ověří následující:

- provozuschopnost technologie uvedené v předmětu díla, bez jakýkoliv výpadků technologie lití způsobených poruchou v dodávané technologii uvedené v předmětu díla – délka dle garančního testu (uvedeno výše)

  - při nedodržení tohoto parametru je GT opakován a náklady spojené s opakováním tohoto testu nese Zhotovitel technologie

- průtok technologií je minimálně 100 m3/h

- regulace technologie na průtok 30-100 m3/h

- průtok na předávacím místě – u licí linky

  - Q = 30–100 m3/h (+/- 5%)

(čas t = 2-3 sekundy (časový rozsah pro max. 15 % skutečného průtoku)

čas t = 1-2 sekundy (časový rozsah pro max. 5 % skutečného průtoku)

- tlak na předávacím místě u licí linky

  - 5 bar – konstantní tlak (uzavřený systém – systém není v provozu)

  - 2,5 – 5 bar – tlak při provozu

- kvalita vody na vstupu do licí linky (kvalita vyrobené vody) musí plnit parametry uvedené v následující tabulce:

| PARAMETR | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- |
| teplota | oC | 20-30 |
| Požadovaný stupeň filtrace (velikost ok filtru) | mm | 0.25 x 0.25 |
| pH | N/A | 7.0 - 8.6 |
| Celková tvrdost | odH | 5 -7.5 |
| el. vodivost | mS/cm | 100 – 1 000 |
| Chloridy | mg/l | < 120 |
| Sírany | mg/l | < 300 |
| Železo (celkové) | mg/l | < 2 |
| Alkalita | mg/l | 80 - 200 as CaC03 |
| Celkový počet nerozpuštěných látek | mg/l | < 7 |
| Oleje a tuky | mg/l | < 5 |
| Volné halogeny | mg/l | < 1 |
| Celkové halogeny | mg/l | < 2 |
| Celkové aerobní bakterie (biologická kontaminace) | CFU/m1 | < 10 000 |

Kvalita vody musí být ověřena akreditovanou laboratoří, Zhotovitel technologie si parametry před garančními testy může ověřit sám.

- Spotřeba chemikálií musí být menší nebo rovna spotřebám uvedeným v Příloze 9 – Spotřeba chemikálií.

- Spotřeba elektrické energie musí být menší nebo rovna spotřebám uvedeným v Příloze 10 – Spotřeba elektrické energie.

Příloha č. 8 – Sankce za nesplnění garančních testů

V případě, kdy se v rámci libovolného garančního testu (GT 1, GT 2 nebo GT 3) prokáže, že Zhotovitel nesplní požadované parametry uvedené v Příloze č. 7 – Garanční testy, může Objednatel požadovat zaplacení následujících smluvní pokut:

|  | Nesplněný parametr | Požadovaná hodnota | Sankce v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Průtok technologií | Minimálně 100 m3/hod | 200 000,- Kč za každý nedodržený m3 (výkon technologie |
| 2 | Průtok na předávacím místě u linky | Q = 30–100 m3/h (+/-5%) | 200 000,- Kč za nesplnění regulace v uvedeném rozmezí |
| 3 | Nedodržení tlaku na předávacím místě u linky | 5 bar konstantní tlak (uzavřený systém- systém není v provozu) | 200 000,- Kč za nesplnění +/- 0,2 bar požadované hodnoty |
| 4 | Nedodržení tlaku na předávacím místě u linky | 2,5- 5 bar tlak při provozu | 200 000,- Kč za nesplnění tohoto limitu |

V případě, kdy se v rámci libovolného garančního testu (GT 1, GT 2 nebo GT 3) prokáže, že Zhotovitel nesplní požadované parametry kvality vody, může Objednatel požadovat zaplacení následujících smluvní pokut:

|  | Nesplněný parametr | Jednotka | Požadovaná hodnota | Sankce v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | teplota | oC | 20-30 | 100 000, Kč za každý 1 oC |
| 2 | Požadovaný stupeň filtrace (velikost ok filtru) | mm | 0.25 x 0.25 | Nutno technicky dodržet |
| 3 | pH | N/A | 7.0 - 8.6 | 100 000,- Kč za každý 0,1 |
| 4 | Celková tvrdost | odH | 5 -7.5 | 100 000,- Kč za každý 0,1 odH |
| 5 | el. vodivost | mS/cm | 100 – 1 000 | 100 000,- Kč za každých 20 mS/cm |
| 6 | Chloridy | mg/l | < 120 | 300 000,- Kč za každých 5 mg/l |
| 7 | Sírany | mg/l | < 300 | 300 000,- Kč za každých 10 mg/l |
| 8 | Železo (celkové) | mg/l | < 2 | 300 000,- Kč za každých 0,1 mg/l |
| 9 | Alkalita | mg/l | 80 - 200 as CaC03 | 100 000,-Kč za každých 10 mg/l |
| 10 | Celkový počet nerozpuštěných látek | mg/l | < 7 | 200 000,- Kč za každých 0,1 mg/l |
| 11 | Oleje a tuky | mg/l | < 5 | 400 000,- Kč za každých 0,1 mg/l |
| 12 | Volné halogeny | mg/l | < 1 | 200 000,- Kč za každých 0,1 mg/l |
| 13 | Celkové halogeny | mg/l | < 2 | 200 000,- Kč za každých za 0,1 mg/l |
| 14 | Celkové aerobní bakterie (biologická kontaminace) | CFU/m1 | < 10 000 | 100 000,- Kč za každých 100 mg/l |

I při uplatnění sankcí uvedených v této příloze musí dojít k nápravě technologie tak, aby parametry byly splněny. Veškeré náklady spojené s tímto zásahem a s uvedením do řádného stavu nese Zhotovitel.

Příloha č. 9 – Spotřeba chemikálií

| Koagulace (A1): |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHEMIKÁLIE (uvést typ dané chemikálie) |  | SPOTŘEBA (na 1 m3 chl. vody) |
|  | Uveďte přesné označení a typ chemikálie | [mg/m3] |
| Anorganický koagulant | [●] | [●] |
| Pomocný organický flokulant | [●] | [●] |
| Organický sekundární koagulant | [●] | [●] |
| NaOH – 50% | [●] | [●] |
| H2SO4 - 96% | [●] | [●] |
| UF – CEB (A2): |  |  |
| CHEMIKÁLIE (uvést typ dané chemikálie) |  | SPOTŘEBA (na 1 m3 chl. vody) |
|  | Uveďte přesné označení a typ chemikálie | [mg/m3] |
| Kyselina citronová | [●] | [●] |
| H2SO4 - 96% | [●] | [●] |
| UF- CIP (A3): |  |  |
| CHEMIKÁLIE (uvést typ dané chemikálie) |  | SPOTŘEBA (na 1 m3 chl. vody) |
|  | Uveďte přesné označení a typ chemikálie | [mg/m3] |
| NaOH – 50% | [●] | [●] |
| NaClO | [●] | [●] |
| Kyselina citronová | [●] | [●] |
| HCl – 33% | [●] | [●] |

Příloha č. 10 – Spotřeba elektrické energie

[●]