Výzva na predloženie ponuky 
(ďalej len „Výzva“)

zákazka  v rámci zriadeného  DNS  Stavebné, remeselné stavebné, vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce.

Odkaz na DNS: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36815/summary

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: 		Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Sídlo:			Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava

IČO: 			17330190

Kontaktná osoba:	Ing. Milan Hamala

E-mail: 		milan.hamala@marianum.sk

(vo@marianum.sk )

Telefón:		+421 905 212 445

- Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky :   „Pamiatková obnova Kačacej fontány, Šafarikovo námestie, Bratislava“

Odkaz na zákazku:      https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75643/summary

CPV:

Hlavný slovník:

45454100-5 – Reštaurovanie

Dodatočný kód CPV:

45454000-4 - Obnovovacie práce

45453100-8 - Renovačné práce

90512000-9 - Služby na prepravu odpadu

90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh:				             služba

Elektronická aukcia:		 Nie

Opis predmetu zákazky  :

Predmetom zákazky je pamiatková obnova Kačacej fontány na Šafarikovom námestí v Bratislave. Fontánu v roku 1914 vytvoril bratislavský sochár Robert Kuhmayer v novobarokovom štýle. Fontána je spolu so svojimi jednotlivými časťami evidovaná ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 283/1-7.

Kačacia fontána je zverená do správy mestskej organizácii MARIANUM.

Podstavec fontány pozostáva z neopracovaných pieskovcových a žulových kameňov, rôznej veľkosti a tvaru. Na tomto podstavci sa nachádzajú bronzové sochy troch malých chlapcov a ich štyroch kačíc. Lem bazéna je tvorený z kamenných profilovaných dielov, konkávne a konexne zalomených.

Zákazka zahŕňa kompletnú pamiatkovú obnovu fontány s doplnením jedného odlomeného krídla kačice a vyhotovenia druhého nového krídla z bronzu.

Pri pamiatkovej obnove sa budú uplatňovať výhradne klasické reštaurátorské technologické postupy a materiály. Prioritná je záchrana a obnova originálov a originálnych riešení diel. V prípade nenávratného poškodenia je možná obnova formou rekonštrukčnej kópie podľa originálneho prvku (v rovnakom výraze, pri zopakovaní originálneho tvaru, materiálu a farebnosti/povrchovej úpravy). Obnova bude realizovaná reštaurátorom so špecializáciou na reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry a so špecializáciou na reštaurovanie kamenných sôch a/alebo architektonických článkov kamenných.

Bližšia špecifikácia plnenia:

- návrh na reštaurovanie

- spolupráca s KPÚ BA (kontrolné dni)

- demontáž poškodenej plastiky a prevoz do ateliéru

- vymodelovanie krídla (podkladom bude 3D scan fontány)

- vyhotovenie sadrového odliatku

- vyhotovenie formy z dusaného piesku (forma na kov)

- osadenie obidvoch krídiel

- cizelovanie, patinovanie

- montáž plastiky

- čistiace práce práce suchou a mokrou cestou – teleso fontány (podstavec, bazén s kamenným lemom)

- očistenie ostatných bronzových plastík, kotvenie do podstavca

- mechanické odstránenie sekundárnych zásahov

- vyčistenie špár

- tmelenie

- spevnenie kamennej hmoty  (podstavec, lem bazéna)

- retuš, farebné zjednotenie bronzových plastík

- obnova nápisu na podstavci

- farebné zjednotenie kameňa, hydrofibizácia

- záverečná reštaurátorská dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác obnovy NKP a odovzdanie dokumentácie na KPÚ Bratislava a objednávateľovi

K zásadným etapám reštaurovania bude zodpovedný reštaurátor zvolávať kontrolné dni za účasti zástupcov správcu a KPÚ Bratislava. Účelom bude prezentácia dosiaľ realizovaných prác a ďalšieho zamýšľaného postupu reštaurovania. KPÚ BA samostatne odsúhlasí modeláciu krídla v priebehu vyhotovovania rekonštrukčnej kópie.

Dodanie v termínoch: v zmysle spracovaného časového harmonogramu vypracovaného v spolupráci s úspešným uchádzačom

Preberanie a overovanie poskytovaných služieb, zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu:

Dodávateľ zodpovedá za všetky vzniknuté škody (krádež, stratu, zničenie a za iné poškodenie predmetu), ktoré vznikli na diele alebo jeho časti, alebo na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, počas doby dodávky, od protokolárneho prevzatia diela až po odovzdanie diela objednávateľovi. Ak dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu predmetu, je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu v rozsahu určenom a preukázanom objednávateľovi. Poškodený predmet ostáva majetkom objednávateľa. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu je zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške.

Ťažiskové legislatívne, právne rámce

- Pamiatkový zákon a Vyhláška MK SR č. 253/2010 v znení vyhlášky č. 231/2014 Z. z.

- Zákon č. 200/1994 Z.z. o komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti

- Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 z 13. decembra 2012

Termín dodania:   najneskôr do 30. 06. 2026

- Predpokladaná hodnota zákazky

45.550,-  EUR bez DPH  (vrátanie nákladov a dopravy do Bratislavy)

- Rozdelenie zákazky na časti –  nie

- Miesto a čas plnenia predmetu zákazky:

Miesto:   	Šafárikovo námestie, 811 02 Bratislava a priestory dielne dodávateľa

Čas:         	do 30. 05. 2026 – celková pamiatková obnova fontány

do 30. 06. 2026 – obnova poškodenej sochy kačice (odliatie krídla a montáž)

- Obhliadka:

Obhliadka nie je povinná. V prípade záujmu je možná v mieste plnenia zákazky po telefonickom dohovore v čase 10:00 hod. dňa 24. 03. 2026 alebo podľa telefonickej dohody s kontaktnou osobou.

Kontaktná osoba:  Mgr. Ing. arch. Soňa Ščepánová, PhD.

+421 911 362 162, sona.scepanova@marianum.sk

- Typ zmluvného vzťahu:  Objednávka s VOP

- Hlavné podmienky financovania :

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov, platba na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena časti predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s poskytnutím požadovaného plnenia predmetu zákazky.

- Podmienky účasti uchádzačov:

Reštaurátorské práce môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Z.z. o komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov s príslušnou špecializáciou na reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry, a so špecializáciou na reštaurovanie kamenných sôch a/alebo architektonických článkov kamenných.

- Komunikácia a vysvetľovania:

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v

štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE prevádzkovaného na

elektronickej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/. Tento spôsob komunikácie sa týka

akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a         záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

Každý hospodársky subjekt/záujemca má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE.

- Predkladanie ponúk:

Lehota:  30. 3. 2026  do 11:00 hod.

Spôsob: prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75643/summary

Ponuka  sa považuje za doručenú až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému obstarávateľovi v systéme Josephine. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnocovania.

Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS, je možné zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky

- Obsah ponuky :

Ponuka musí obsahovať riadne vyplnené a podpísané:

- Návrh na plnenie kritéria pre časť/ časti predmetu zákazky (podľa prílohy č.1)

- Doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť

Odporúčaný formát predkladaných dokladov je „PDF“, doklady sa predkladajú vo forme naskenovaných dokumentov.

- Osobitné podmienky plnenia

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

Celková  cena za predmet zákazky musí obsahovať  všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

V prípade rovnosti ponukových cien viacerých ponúk umiestnených na prvom mieste budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí ponúkli najnižšiu cenu, aby v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, upravili smerom nadol svoju cenu, prípadne potvrdili jej aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenou po uplynutí danej lehoty. Uvedený postup môže verejný obstarávateľ opakovať.

- Ďalšie informácie:

- SW Josephine zostaví poradie ponúk uchádzačov na základe vyhodnotenia návrhov na plnenie kritéria. Následne sa vyhodnotí ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky.

- Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile, a to v súlade s § 55 ZVO.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, O takomto postupe budú uchádzači informovaný

- Uchádzačom v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli pri príprave a predkladaní ponúk.

Prílohy:

Príloha č. 1    -  Cenová ponuka

Príloha č. 2    -  Fotodokumentácia

Príloha č. 3    -  Vzor objednávky s VOP a OPP