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A. Pokyny na vypracovanie ponuky

[bookmark: _Toc239446643]ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1 [bookmark: _Toc239446644]Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov obstarávateľa: 			Múzeum vo Svätom Antone
Adresa sídla/miesta podnikania: 	Svätý Anton 291, 969 72 Svätý Anton
Zastúpený:				Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ múzea
IČO:	    				35985135
 Adresa profilu:                                    https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3445
Kontaktná osoba pre VO: 		JUDr. Ing. Jana Lapinová
Tel:					+421 905 748 861
Email:					lapinova@msa.sk
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)
	

2 [bookmark: _Toc239446645]Úvodné ustanovenia
2.1 Postup zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) realizovanej prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na URL adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/ s použitím elektronickej aukcie.
2.2 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa, týkajúce sa tejto zákazky, uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
2.3 Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú súťažné podklady a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto súťažných podkladoch. 
2.4 Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok zadávania tejto zákazky.
2.5 Postupy a úkony verejného obstarávateľa a uchádzača neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, sa budú riadiť výlučne podľa zákona o verejnom obstarávaní.
2.6 Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu, ak ponuková cena úspešného uchádzača presiahne predpokladanú hodnotu zákazky alebo objem finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na realizáciu predmetu zákazky zabezpečené.

3 [bookmark: _Toc239446646]Predmet zákazky
3.1 Predmetom zákazky je realizácia stavebných, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác na stavbe s názvom „Obnova vybraných častí NKP kaštieľ, Múzeum vo Svätom Antone“, nachádzajúcej sa na adrese Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton, okres Banská Štiavnica, na parcelách C-KN č. 1, 2, 3, 4/1 a 7, evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1209/1.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v  časti B Opis predmetu zákazky, Prílohe č. 1 – Výkaz výmer, Prílohe č. 11 – Reštaurátorské výskumy a rozhodnutia a Prílohe č. 12 – Projektová dokumentácia.
3.2 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác § 3. ods. 3 ZVO.
3.3 V prípade ak súťažné podklady alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného obstarávania obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. Uchádzač je povinný preukázať splnenie technických parametrov alebo vlastností ekvivalentného riešenia vhodnými technickými dokumentmi alebo produktovými listami.
3.4 Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky alebo v Prílohe č. 1 alebo v Prílohe č. 12 uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby.
Za ekvivalent sa považuje materiál alebo výrobok s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako uvedený výrobok alebo materiál.
V prípade, ak uchádzač pri spracovaní ceny predmetu zákazky použije ekvivalentné výrobky, predloží do ponuky aj „Prehľad ekvivalentných výrobkov“ použitých pri ocenení predmetu zákazky.Spoločný slovník obstarávania (CPV):
3.5 Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená vo výške: 7 231 515,98 EUR bez DPH. 

Hlavný kód CPV
45000000-7 Stavebné práce
45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
		     45454100-5 Reštaurovanie
		     45262600-7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
		     
		
4 [bookmark: _Toc239446647]Rozsah a úplnosť dodávky
4.1 Predmet tejto zákazky nie je rozdelený na časti: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky uvedený v súťažných podkladoch časť B. Opis predmetu zákazky.
4.2 Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu technologickej a prevádzkovej previazanosti jednotlivých stavebných činností. Tie tvoria jeden celok, ktorý si vyžaduje jednotné organizačné a realizačné riadenie. Cieľom je zabezpečiť plynulosť prác a dosiahnuť komplexnú obnovu celého areálu, vrátane infraštruktúry pre návštevníkov a ochrany historických pamiatok, ktorý bude prevádzkovaný a udržiavaný ako jeden komplexný celok. 
Rozdelením zákazky na viacero častí by mohlo viesť k situácii, že by v rovnakom čase a na rovnakých prístupových trasách pôsobilo viac zhotoviteľov, čo by výrazne komplikovalo:
koordináciu BOZP v historickom areáli so zvýšeným pohybom osôb, zabezpečenie ochrany existujúcich pamiatkových prvkov a logistiku a režim vstupu (technika, mechanizácia, dovoz materiálov).
Pri NKP je pritom rozhodujúce, aby bol za výsledok zodpovedný jeden zhotoviteľ, ktorý bude niesť plnú zodpovednosť za koordináciu subdodávateľov (stavebná časť, remeselné práce, reštaurátorské postupy, povrchové úpravy, klampiarske prvky a pod.), za dodržanie technologických predpisov, ako aj za ochranu pamiatkovej hodnoty v priebehu realizácie.
Verejný obstarávateľ vyhodnotil, že predmet zákazky predstavuje vecne, technologicky, organizačne a funkčne jeden celok, ktorého realizácia si vyžaduje jednotnú koordináciu, jednotnú zodpovednosť, jednotný harmonogram a jednotné zabezpečenie ochrany pamiatkových hodnôt v celom dotknutom areáli NKP. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by viedlo k zvýšeným rizikám kolízií prác, zdržaniam, nárastu nákladov, zhoršeniu možnosti riadenia kvality, vzniku sporov o zodpovednosť za vady a v konečnom dôsledku by mohlo ohroziť dosiahnutie požadovaného výsledku obnovy pamiatkového areálu. Verejný obstarávateľ posúdil možnosť rozdelenia zákazky na časti a dospel k záveru, že rozdelenie by nebolo hospodárne ani efektívne. Verejný obstarávateľ zároveň posúdil možnosť rozdelenia zákazky na časti z pohľadu podpory hospodárskej súťaže a účasti malých a stredných podnikov a dospel k záveru, že vzhľadom na charakter, rozsah a technologickú previazanosť predmetu zákazky by rozdelenie zákazky na časti nebolo objektívne vhodné ani účelné.

5 [bookmark: _Toc239446648]Zdroj finančných prostriedkov
5.1	Predmet zákazky bude financovaný z Programu Slovensko v rámci národného projektu „Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu (NP NKP)“, kód výzvy PSK-MIRRI-017-2024-NP-EFRR, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Splatnosť faktúry je do 60 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu alebo od zmluvy odstúpiť v prípadoch ustanovených v návrhu zmluvy, najmä ak poskytovateľ finančných prostriedkov neposkytne alebo obmedzí finančné prostriedky na realizáciu projektu alebo ak nebudú splnené podmienky financovania projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP. 

6 [bookmark: _Toc239446649]Typ zmluvy
6.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“).
6.2    Preddavok ani zálohová platba sa nebude poskytovať.
6.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania požadovaného predmetu zákazky, tvorí časť „D. Obchodné podmienky“.  

7 [bookmark: _Toc239446650]Miesto a lehota plnenia
7.1 Miesto zhotovenia predmetu zákazky: Slovenská republika  NUTS kód: SK, Svätý Anton, okres Banská Štiavnica
7.2 Požadovaný termín plnenia: najneskôr do 30 mesiacov od termínu odovzdania staveniska objednávateľa zhotoviteľovi. 
7.3 Obhliadka miesta realizácie prác: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky za účelom oboznámenia sa s miestnymi podmienkami, rozsahom predmetu zákazky a všetkými okolnosťami, ktoré môžu mať vplyv na vypracovanie ponuky a realizáciu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nestanovuje pevný termín obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky. V prípade záujmu o obhliadku je možné dohodnúť dátum a čas prostredníctvom systému JOSEPHINE.


8 [bookmark: _Toc239446651]Oprávnení uchádzači
8.1 Ponuku môže predložiť hospodársky subjekt, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
8.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o VO.
8.3 Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely účasti, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
8.4 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
8.5 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.


[bookmark: _Toc239446652]Časť II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

9 [bookmark: _Toc239446653]Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
9.1 Komunikácia a výmena informácií (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom  a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke.
9.2 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE, ak zákon alebo tieto súťažné podklady neustanovujú inak.
9.3 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku prostredníctvom systému JOSEPHINE.
9.4 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
9.5 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania zákaziek postupmi podľa zákona o VO. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
9.6 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov: 
		- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo 
		- Google Chrome
- Microsoft Edge.

9.7 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
9.8 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily (zadaný/é pri registrácii do systému JOSEPHINE)  bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom. 
9.9 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnej zákazke môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
9.10 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
9.11 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty  v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.  
9.12 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) zákona o VO.


10 [bookmark: _Toc239446654]Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
10.1 V prípade nejasností a potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk (ďalej iba „vysvetlenie“) podľa týchto súťažných podkladov môže požiadať ktorýkoľvek záujemca o vysvetlenie, a to len elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
10.2 Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii podľa predchádzajúceho bodu týchto súťažných podkladov verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi záujemcovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE a všetkým záujemcom prostredníctvom svojho profilu na adrese uvedenej v bode 1. tohto oddielu súťažných podkladov, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. 
10.3 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže v lehote na predkladanie ponúk doplniť, alebo zmeniť informácie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej v lehote na predkladanie ponúk o čom poskytne všetkým záujemcom informáciu prostredníctvom svojho profilu na adrese uvedenej v bode 1. tohto oddielu súťažných podkladov. 
10.4 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie informácií podľa bodu 10.1. týchto súťažných podkladov zo strany verejného obstarávateľa nie je poskytnuté  v zákonnej lehote aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred, ako aj v prípade, ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu, o čom poskytne všetkým záujemcom informáciu prostredníctvom svojho profilu na adrese uvedenej v bode 1. tohto oddielu súťažných podkladov. 


[bookmark: _Toc239446655]Časť III. PRÍPRAVA PONUKY
11 [bookmark: _Toc239446656]Jazyk ponuky
11.1 Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, to neplatí pre ponuku, ďalšie doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 
11.2 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom slovenskom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

12 [bookmark: _Toc239446657]Zábezpeka
12.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Ponuka uchádzača musí byť zabezpečená požadovanou zábezpekou počas celej lehoty viazanosti ponúk uvedenej v bode 16.1. tohto oddielu súťažných podkladov. Zábezpeka ponuky musí byť doručená verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk, ak je poskytnutá formou bankovej záruky alebo poistením záruky, resp. pripísaná na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk, ak je poskytnutá formou zloženia finančných prostriedkov na bankový účet.
12.2 Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške 300 000,00 EUR (slovom tristotisíc eur).  
12.3 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: 
a) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača bankou, pobočkou zahraničnej       banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) alebo
b) poistením záruky alebo
c)zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke.
12.4 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa možností uvedených v bode 12.3. tohto oddielu súťažných podkladov a následne zloží podľa podmienok uvedených v bodoch 12.5. až 12.13. tohto oddielu súťažných podkladov v závislosti od vybraného spôsobu zloženia zábezpeky.
12.5 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky prostredníctvom poskytnutia bankovej záruky: Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentnou právnou normou v prípade poskytnutia bankovej záruky zahraničnou bankou. Ekvivalentnou právnou normou podľa predchádzajúcej vety sa rozumejú také právne predpisy platné a účinné v krajine sídla zahraničnej banky, na základe ktorých  banková záruka vystavená zahraničnou bankou je rovnako spôsobilá zabezpečiť viazanosť ponuky ako banková záruka vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou.
12.6 [bookmark: _Ref90363131]Z bankovej záruky vystavenej bankou musí vyplývať, že:
a) banka bezpodmienečne uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade naplnenia jednej z podmienok podľa bodu 12.15. tohto oddielu súťažných podkladov,
b) banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 12.2.  tohto oddielu súťažných podkladov,
c) banková záruka je vydaná pre účely zabezpečenia ponuky uchádzača v tomto verejnom obstarávaní, pričom v texte dokladu vystaveného bankou musí byť predmetné verejné obstarávanie nezameniteľne identifikovateľné napr. odkazom na uverejnené oznámenie o vyhlásení tohto verejného obstarávania. Takýto odkaz musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 
· názov predmetu zákazky „OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE“
· číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené a dátum jeho vydania, 
· značka oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. 
d) banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 12.9. tohto oddielu súťažných podkladov,  
e) banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a účinnosť doručením bankovej záruky v originálnom vyhotovení verejnému obstarávateľovi podľa bodu 12.12. a 12.13. tohto oddielu súťažných podkladov, 
f) platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 16.1.tohto oddielu súťažných podkladov.                  
12.7 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky prostredníctvom poistenia záruky:
Poskytnutie poistenia záruky sa riadi ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentnou právnou normou v prípade poskytnutia poistenia záruky zahraničnou poisťovňou. Ekvivalentnou právnou normou podľa predchádzajúcej vety sa rozumejú také právne predpisy platné a účinné v krajine sídla zahraničnej poisťovne, na základe ktorých poistenie záruky vystavené zahraničnou poisťovňou je rovnako spôsobilé zabezpečiť viazanosť ponuky ako poistenie záruky vystavené poisťovňou so sídlom na území Slovenskej republiky alebo pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike. Záručná listina (poistná zmluva) môže byť vystavená poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“).   
12.8   Z poistnej zmluvy musí vyplývať, že:
a) 	poisťovňa bezpodmienečne uspokojí oprávnenú osobu (verejného obstarávateľa) za poistníka (uchádzača) v prípade naplnenia jednej z podmienok podľa bodu 12.15. tohto oddielu súťažných podkladov,
b) 	poistné plnenie v dôsledku poistnej udalosti sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške zábezpeky ponuky podľa bodu 12.2. tohto oddielu súťažných podkladov, 
c) 	záručná listina (poistná zmluva) je vydaná pre účely zabezpečenia ponuky uchádzača v tomto verejnom obstarávaní, pričom v texte dokladu vystaveného poisťovňou musí byť predmetné verejné obstarávanie nezameniteľne identifikovateľné napr. odkazom na uverejnené oznámenie o vyhlásení tohto verejného obstarávania. Takýto odkaz musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 
· názov predmetu zákazky „OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE“ číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené a dátum jeho vydania, 
· značka oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 
d) poisťovňa sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy verejného  obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 12.9. tohto oddielu súťažných podkladov,  
e) 	poistenie záruky vznikne najneskôr posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2. tohto oddielu súťažných podkladov, 
f)  	platnosť poistnej zmluvy je min. do lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 16.1. tohto oddielu súťažných podkladov. 
12.9 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky prostredníctvom finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa:
Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 12.2. tohto oddielu súťažných podkladov musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa  vedenom v 
názov banky:                               	
číslo účtu v podobe IBAN:  		SK31 8180 0000 0070 0006 8058
BIC/SWIFT kód:                         	SPSRSKBA
variabilný symbol:                    	IČO uchádzača (napr. 12345678)
špecifický symbol:                   		IČO uchádzača (napr. 12345678) 
12.10 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v čase uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2. súťažných podkladov.
12.11 V prípade zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa sa odporúča, aby uchádzač predložil výpis z bankového účtu, resp. iné vyjadrenie uchádzača potvrdzujúce zloženie zábezpeky na účet verejného obstarávateľa.
12.12 Osobitné podmienky predkladania bankovej záruky a poistenia záruky:
   	Právne záväznú elektronickú bankovú záruku/poistenie záruky je potrebné predložiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE ako súčasť ponuky (vo forme elektronického dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisom banky/poisťovne v súlade s nariadením eIDAS). 
12.13 Ak banka/poisťovňa nevyhotovuje právne záväznú bankovú záruku / poistenie záruky elektronicky, tento dokument sa doručuje v originálnom (listinnom) vyhotovení (úradne osvedčená kópia nie je postačujúca) na adresu verejného obstarávateľa: s označením „NEOTVÁRAŤ” a  heslom: Zábezpeka ponuky „OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE“ v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2. tohto oddielu súťažných podkladov. V takomto prípade  naskenovaný dokument uchádzač  vloží ako súčasť ponuky do komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
12.14 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku  do  7  dní odo dňa:
a)  uplynutia lehoty viazanosti ponúk alebo
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo 
c) uzavretia zmluvy.
12.15 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote   viazanosti ponúk:
         	a) odstúpi od svojej ponuky alebo
b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 5 až 9 zákona o VO. 

13 [bookmark: _Toc239446658]Vyhotovenie ponuky
13.1 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.  
13.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.   
13.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady podľa bodu 17. tejto časti súťažných podkladov (doporučený formát je „PDF“). 
13.4 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol. Uchádzač vo svojej ponuke označí, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona o VO.
13.5 Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v týchto súťažných podkladoch musia byť podpísané:
a) uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo
b) zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) tohto bodu.
13.6 Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom uchádzač podpisovať nemusí.
13.7 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.


14 [bookmark: _Toc239446659]Mena a ceny uvádzané v ponuke
14.1 Cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena aj všetky ceny v ponuke budú vyjadrené v mene Slovenskej republiky v EUR. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, súčet/sumár všetkých položiek. 
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
· zmluvná cena bez DPH,
· sadzba DPH a výška DPH,
· zmluvná cena vrátane DPH.
14.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH alebo DPH na uvedený predmet sa neuplatňuje, uvedie zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
14.5 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné podklady a všetky dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. 
14.6 Ak bude úspešný uchádzač zdaniteľná osoba z členského štátu Európskej únie, nebude si uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine z dôvodu oslobodenia poskytovania služieb v inom členskom štáte. Príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky verejný obstarávateľ, ako nadobúdateľ služby z iného členského štátu v tuzemsku. V takomto prípade bude uchádzačovi prirátaná DPH k ponúkanej cene. Na skutočnosť, že si nebude uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine uchádzač upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke. Ak má uchádzač sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k cene DPH platnú v SR.

15 [bookmark: _Toc239446660]Variantné riešenie
15.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude naň verejný obstarávateľ prihliadať.

16 [bookmark: _Toc239446661]Lehota viazanosti ponuky
16.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.05.2027.
16.2 Verejný obstarávateľ v prípade uplatnenia revíznych postupov a potreby predĺženia lehoty viazanosti ponúk, oznámi uchádzačom primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, pričom sú uchádzači svojou ponukou viazaní do uplynutia takto predĺženej lehoty.

17 [bookmark: _Toc239446662]Obsah ponuky
17.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa týchto súťažných podkladov vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania doplnené tak, ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladoch. 
17.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovné dokumenty a doklady: 
17.2.1   
17.1 
17.1.1 
17.1.2 Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 2 – Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií a Príloha č. 1 – Výkaz výmer vo formáte pdf. aj xls. )
17.2.2 Údaje o subdodávkach a subdodávateľoch podľa Prílohy č. 3 „Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach“ týchto súťažných podkladov kompletne vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou (Pozn.: uchádzač údaje uvedie iba v tom prípade, ak sú mu v čase predloženia ponuky známi subdodávatelia, ktorým má v úmysle zadať časť zákazky. Subdodávateľom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t. j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy o poskytovaní služieb t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku uchádzača, a to na základe zmluvy s uchádzačom). Doklad „Zoznam subdodávateľov“ uchádzač predloží aj v tom prípade, ak k okamihu predkladania ponúk neplánuje pri plnení zmluvy využívať subdodávateľov (t. j. plnenie bude zabezpečovať vlastnými kapacitami) s tým, že uvedenú skutočnosť určeným spôsobom na doklade vyznačí. Ak uchádzač doklad „Zoznam subdodávateľov“ nepredloží, má sa za to, že k okamihu predkladania ponúk neplánuje pri plnení zmluvy využívať subdodávateľov, t. j. plnenie bude zabezpečovať vlastnými kapacitami. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť);
17.2.3 vyplnený formulár „Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov“ uvedený v Prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov; podpísaný splnomocnenou osobou podľa prílohy č. 5 a to v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov;
17.2.4 v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov, plnú moc pre jedného z členov skupiny podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny;
17.2.5 čestné vyhlásenie o reštriktívnych opatreniach podľa Prílohy č. 7,
17.2.6 vyhlásenie uchádzača, podpísané zodpovednou osobou podľa Prílohy č. 6,
17.2.7 čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 8  za uchádzača (podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov). Čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 8 za subdodávateľa. Čestné vyhlásenie v prípadne subdodávateľa podpisuje osoba oprávnená́ konať za subdodávateľa. 
17.2.8 Doklad o zložení zábezpeky, podľa podmienok uvedených v bode 12 tohto oddielu súťažných podkladov (pozn. v tejto súvislosti upozorňujeme uchádzačov na osobitnú podmienku predkladania bankovej záruky a poistenia záruky uvedenú v bode 12.13. tohto oddielu súťažných podkladov),
17.2.9 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa časti „E. Podmienky účasti uchádzačov“, a uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, alebo jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o VO;
17.2.10 Návrh zmluvy vrátane všetkých príloh, ktoré majú byť podľa týchto súťažných podkladov súčasťou ponuky (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov), ktorý bude v súlade s Prílohou č. 9. týchto súťažných podkladov
17.2.11 Harmonogram prác podľa časového a vecného hľadiska rozpracovaný na jednotlivé týždne, spracovaný vo forme Ganttovho diagramu alebo ekvivalentnej deskriptívnej forme. Tento súbor uchádzač predloží v needitovateľnej forme napr. vo formáte „pdf“.
17.2.12 Doklad (napr. zmluva) preukazujúci, že uchádzač bude realizovať časť zákazky v rozsahu najmenej 10 % z celkovej ceny zákazky bez DPH prostredníctvom registrovaného sociálneho podniku, pričom z predloženého dokladu musí byť jednoznačne zrejmý konkrétny rozsah stavebných prác podľa Prílohy č. 1 – Výkaz výmer, ktorý bude vykonaný registrovaným sociálnym podnikom.
17.2.13 Údaje za sociálny podnik (podľa prílohy č. 10 súťažných podkladov), s uvedením údajov za sociálny podnik. Uchádzač vyplní Údaje za sociálny podnik (podľa prílohy č. 10 súťažných podkladov) pre každý registrovaný sociálny podnik, zúčastnený na realizácii zákazky.
17.2.14 Čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade úspešnosti zabezpečí počas realizácie stavebných prác výkon archeologického dohľadu a/alebo archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. Z-PUSR-063811/2024/GRE, RUS a podmienkami návrhu Zmluvy o dielo (Príloha č. 9 súťažných podkladov).
17.2.15 zoznam dôverných informácií (ak sa uplatňuje),

V prípade, ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou inou ako je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, verejný obstarávateľ požaduje predložiť splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
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18.2 Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
18.3 Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 18.2. 
18.4 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a)   v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu selektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
b)   nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
c)   vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
d)   vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
e)   počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
18.5 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“. 
18.6 Požiadavky verejného obstarávateľa na doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti, ktoré musia byť predložené v ponuke, sú uvedené v bode 17 tejto časti súťažných podkladov.
18.7 Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo § 53 ods. 1 a 2 zákona o VO týmto nie sú dotknuté.
18.8 Verejný obstarávateľ obmedzuje účasť uchádzačom alebo skupine dodávateľov, ak má uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ požiada uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Zoznam tretích štátov vedie, aktualizuje a na svojom webovom sídle sprístupňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
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19.2 Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je https://josephine.proebiz.com/), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. 
19.3 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, príp. oznámení o oprave/korigende.
19.4 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 19.2. tejto časti súťažných podkladov sa elektronicky neotvorí. 
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20.2 Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty  na predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).
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21.2 Otváranie ponúk bude vykonané komisiou na vyhodnotenie ponúk a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti zriadenou verejným obstarávateľom (ďalej len „komisia“). 
21.3 Termín otvárania ponúk bude v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania príp. oznámení o oprave/korigende.
21.4 Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky použije elektronickú aukciu, bude otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o VO neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a neposiela sa uchádzačom ani zápisnica z otvárania ponúk.
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22.2 [bookmark: _Toc373703310][bookmark: _Toc375462732][bookmark: _Toc386529876]Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 39, § 40 a § 152 zákona VO a pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v súlade s § 53 zákona o VO.
22.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 37 zákona o VO.
22.4 [bookmark: _Toc373703313][bookmark: _Toc375462735][bookmark: _Toc386529879]Splnenie podmienok účasti uchádzačov bude komisia posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ pri posudzovaní splnenia podmienok účasti postupuje podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nepredloží niektorý z dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo predloží doklady neúplné, verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o ich vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie chýbajúcich dokladov v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní.
22.5 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré splnili podmienky účasti, z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a posúdi zloženie zábezpeky podľa podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom. 
22.6 Ponuky, ktoré neboli vylúčené, komisia vyhodnocuje podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti súťažných podkladoch v časti C Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
22.7 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ pokračovať v postupe zadávania zákazky elektronickou aukciou, podľa podmienok uvedených v bode 23 tejto časti súťažných podkladov a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
22.8 Verejný obstarávateľ podľa § 54 ods. 6 zákona o VO pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk. Zároveň verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí aj splnenie podmienok účasti a posúdi neexistenciu dôvodov na vylúčenie  podľa § 40 zákona o VO a ak je to potrebné bude postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o VO.
22.9 Úspešným bude ten uchádzač, ktorého ponuka bude prvá v poradí ponúk zostavenom automatizovaným vyhodnotením prostredníctvom elektronickej aukcie. 
22.10 Verejný obstarávateľ podľa § 54 ods. 15 zákona o VO nie je povinný použiť elektronickú aukciu, ak by sa elektronickej aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.
22.11 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
22.12 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak 
a)   ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch  potrebných na vypracovanie ponuky,
b)   uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
c)   uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa,
d)   uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
e)   uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien,
f)   uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
g)   uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
22.13 Verejný obstarávateľ  je povinný písomne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením
a)   dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom,
b)   lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170.
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23.2 [bookmark: _Toc373703316][bookmark: _Toc375462738][bookmark: _Toc386529882]Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia bude realizovaná v certifikovanom elektronickom systéme.
23.3 Elektronická aukcia podľa § 54 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy certifikované podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní na predkladanie 
a) nových cien upravených smerom nadol, 
b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo 
c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
23.4 Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
23.5 Všeobecné informácie:
Účelom elektronickej aukcie (ďalej len ,,e-aukcia“) je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. E-aukcia je realizovaná prostredníctvom certifikovaného aukčného systému TENDERBOX. Základné informácie týkajúce sa realizácie e-aukcie prostredníctvom certifikovaného aukčného systému TENDERBOX sú uvedené na https://www.proebiz.com/sk/produkt/komplexny-tendrovaci-nastroj/. 
E-aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnotenie v reálnom čase.
23.6 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v € s DPH .
23.7 Priebeh elektronickej aukcie:
Na účasť do e-aukcie budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí budú vyhodnotení komisiou na vyhodnotenie  ponúk, že splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, a ktorých ponuky neboli vylúčené.
23.8 V rámci e-aukcie uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v e-aukcii, môžu v priebehu opakujúceho sa procesu upravovať svoje návrhy na plnenie kritérií uvedené vo svojich ponukách smerom nadol.
23.9 V rámci nastavenia e-aukcie budú výsledky úvodného úplného vyhodnotenia ponúk uchádzačov nastavené ako vstupné hodnoty, ktoré budú záväzné.
23.10 Po otvorení e-aukcie odošle systém TENDERBOX uchádzačom správu o otvorení E-aukcie obsahujúcu odkaz na výzvu na účasť v e-aukcii. Správa o otvorení E-aukcie zasielaná uchádzačom obsahuje link na web stránku výzvy na účasť v e-aukcii a link na web stránku príslušnej e-aukcie.
23.11 Verejný obstarávateľ Výzvu na účasť v e-aukcii (ďalej len „Výzva“) odošle najneskôr dva pracovné dni pred uskutočnením e-aukcie. Vo Výzve budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa e-aukcie. V prípade, že sa uchádzač prihlási na stránku e-aukcie (otvorí doručenú linku) pred otvorením aukčnej siene alebo po jej uzavretí, bude táto stránka zobrazená v pasívnom móde – nebude možné zadávať ponuky.
23.12 Aukčná sieň sa otvorí až uplynutím dátumu a času stanoveného ako začiatok e-aukcie. Celý systém e-aukcie sa riadi časom na serveri.
23.13 Systém TENDERBOX po otvorení aukčnej siene rozpošle e-mailovú správu o otvorení aukčnej siene. E-mailová správa má len informatívny charakter, uchádzač sa môže prihlásiť do aukčnej siene aj bez doručenia tejto e-mailovej správy. Prípadné nedoručenie tejto e-mailovej správy o otvorení aukčnej siene nie je technickou chybou. Ide len o informatívnu e-mailovú správu. 
23.14 E-aukcia sa začne v deň a v čase uvedenom vo Výzve na účasť v e-aukcii. Na začiatku e-aukcie sa každému z uchádzačov zobrazí jeho návrh na plnenie kritérií aj s aktuálnym poradím jeho ponuky a počas priebehu e-aukcie bude všetkým uchádzačom zobrazovaná najlepšia ponuka uchádzača (najlepšia navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky).
23.15 Pre predkladanie cenových ponúk v rámci E-aukcie a ich vyhodnocovanie v E-aukcii sa stanovuje: 
a) Minimálny krok zníženia: 0,01 € s DPH
b) Maximálny krok zníženia zadanej hodnoty: neuplatňuje sa 
c) Počet desatinných miest: 2 
d) nastavenie počtu úspešných (očakávaných ) uchádzačov: 1 
e) bude sa jednať o otvorený typ e-aukcie, ktorý bude definovaný názvom zákazky 
f) zobraziť  hodnoty  najlepšej ponuky: áno - počas celého konania e-aukcie bude uchádzačovi zobrazené jeho relatívne umiestnenie/postavenie – uplatnené 
g) vstupné hodnoty uchádzačov sú záväzné 

23.16 Každý uchádzač v e-aukcii môže počas e-aukcie opakovane znižovať svoj návrh na plnenie kritérií. Ponuka predkladaná uchádzačom nebude systémom PROEBIZ TENDERBOX akceptovaná, ak nebude splnená podmienka minimálneho rozdielu medzi registrovanou ponukou uchádzača a navrhovanou ponukou uchádzača. Výška požadovaného minimálneho rozdielu je zobrazená na stránke aukčnej siene. 
23.17 V priebehu e-aukcie budú všetkým jej účastníkom zverejňované informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní novej ponuky alebo po aktualizácii stránky. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači zúčastnení v e-aukcii.
23.18 Verejný obstarávateľ skončí e-aukciu v zmysle § 54 ods. 11 písm. b) zákona o VO. E-aukcia bude nastavená na základný časový limit 20 minút a verejný obstarávateľ vo Výzve uvedie dátum a čas jej skončenia. E-aukcia bude ukončená, ak verejný obstarávateľ nedostane v lehote 20 minút žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených na stránke aukčnej siene. Koniec e-aukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny v posledných dvoch minútach trvania e-aukcie vždy o ďalšie 2 minúty, tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca e-aukcie pridajú celé 2 minúty). Počet predĺžení nie je limitovaný. 
23.19 Po skončení e-aukcie systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať ceny, ktoré boli predmetom danej e-aukcie.
23.20 Výsledkom e-aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa ceny automatizovaným hodnotením. 
23.21 Informácie o termínoch e-aukcie a informácia o systémovom čase na serveri sú zobrazené v aukčnej sieni.
23.22 Systém TENDERBOX rozpošle každému uchádzačovi e-aukcie e-mailovú správu s informáciou o ukončení e-aukcie a odkazom na stránku ukončenej e-aukcie, kde je možné zobraziť aj výsledný protokol  e-aukcie pre uchádzača. Výsledný protokol e-aukcie pre uchádzača bude pripojený aj do odoslanej e-mailovej správy s informáciou o ukončení e-aukcie.
23.23 Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v posledných minútach súťažného kola e-aukcie. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že ponuky predložené v posledných sekundách môžu, ale nemusia byť spracované systémom PROEBIZ TENDERBOX. Keďže medzi časom odoslania ponuky z počítača uchádzača a časom prijatia ponuky v systéme PROEBIZ TENDERBOX uplynie nejaký čas, ktorý je závislý od rýchlosti a kvality internetového pripojenia a samotného počítačového vybavenia, môže sa stať, že ponuky predložené v posledných sekundách budú systémom PROEBIZ TENDERBOX prijaté po lehote na ukončenie e-aukcie ako takej a nebudú systémom PROEBIZ TENDERBOX spracované. Uvedené nie je chybou systému PROEBIZ TENDERBOX. Z uvedeného dôvodu je predkladanie ponuky v posledných sekundách e-aukcie na zvážení a zodpovednosti uchádzača.
23.24 Počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť v e-aukcii je potrebný niektorý z nasledujúcich podporných webových prehliadačov:
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome,
- Microsoft Edge. 
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a Javascript. 
Na príslušnú web stránku E-aukcie môže uchádzač vstúpiť kliknutím na link uvedený vo výzve na účasť v e-aukcii. 


Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v e-aukcii) verejný obstarávateľ uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným internetom). Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky a taktiež nezodpovedá  za technické problémy s internetovým pripojením do systému e-aukcie. V prípade výpadku pripojenia k internetu alebo iného technického problému na strane uchádzača počas e-aukcie verejný obstarávateľ e-aukciu nezruší a nebude ju opakovať.

Verejný obstarávateľ zopakuje celú E-aukciu v nasledujúcich prípadoch:
· [bookmark: _Toc199433183][bookmark: _Toc199433764][bookmark: _Toc199434487]Ak sa preukáže, že verejný obstarávateľ nesprávne nastavil parametre e-aukcie, ktoré sú v rozpore s výzvou na účasť v e-aukcii, alebo sú nesprávne zadané vstupné hodnoty uchádzača.
· [bookmark: _Toc199433184][bookmark: _Toc199433765][bookmark: _Toc199434488]Ak sa preukáže, že počas priebehu e-aukcie došlo k výpadku alebo technickej chybe systému PROEBIZ TENDERBOX na strane prevádzkovateľa a prevádzkovateľ uvedenú skutočnosť potvrdí.
· [bookmark: _Toc199433185][bookmark: _Toc199433766][bookmark: _Toc199434489]Ak sa preukáže, že počas priebehu e-aukcie došlo k neštandardnému správaniu sa systému PROEBIZ TENDERBOX, ktoré je v rozpore s príručkou prevádzkovateľa systému PROEBIZ TENDERBOX, alebo sa zistí nová, doteraz neobjavená chyba v systéme PROEBIZ TENDERBOX a prevádzkovateľ uvedenú skutočnosť potvrdí. Za chybu  sa nepovažuje odlišné správanie sa aukčného systému PROEBIZ TENDERBOX v porovnaní so správaním sa iného aukčného systému.

23.24	Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve. 
23.25 Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu v danej časti predmetu   zákazky, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.


[bookmark: _Toc239446670]Časť V. PRIJATIE PONUKY
24 [bookmark: _Toc239446671]Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
24.2 Verejný́ obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 55 zákona o VO. 

25 [bookmark: _Toc239446672]Uzatvorenie zmluvy 
25.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
25.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
25.4 Povinnosť podľa bodu 25.3 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.
25.5 Povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
25.6 Verejný obstarávateľ bude pri uzatváraní zmluvy postupovať podľa § 56 zákona o VO.
25.7 Úspešný uchádzač/uchádzači je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzavretá podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný.
25.8 Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje najmä:
25.8.2 Zabezpečenie právoplatného zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. Tento zápis sa vzťahuje na všetky osoby podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na zák. č. 315/2016 Z. z., a to aj vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje.
25.8.3 Predloženie zoznamu subdodávateľov.
25.8.4 V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy, preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov.
25.8.5 Predloženie údajov o registrovanom sociálnom podniku, ktorý bude realizovať časť zákazky v rozsahu najmenej 10 % z celkovej ceny zákazky bez DPH, určených na zapracovanie do Zmluvy o dielo.
25.8.6 Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy preukáže, že má vytvorené podmienky na uplatňovanie environmentálnych, sociálnych a riadiacich opatrení (ESG) pri realizácii predmetu zákazky podľa návrhu Zmluvy o dielo. Túto požiadavku preukáže predložením dokladu vydaného nezávislou inštitúciou alebo iných rovnocenných dokladov, z ktorých vyplýva uplatňovanie opatrení v oblasti životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a riadenia organizácie. Ako doklady možno predložiť najmä registráciu v schéme EMAS, certifikáty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 37301, SA8000 alebo iné rovnocenné doklady. Predložené doklady musia jednotlivo alebo v kombinácii preukazovať opatrenia vo všetkých troch oblastiach ESG.
25.8.7 Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy preukáže, že bude mať počas realizácie diela zabezpečený výkon archeologického dohľadu a/alebo archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. Z-PUSR-063811/2024/GRE, RUS.


26 [bookmark: _Toc239446673]Subdodávatelia
26.2 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.
26.3 Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona o VO požaduje od uchádzačov, aby:
a) v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
26.4 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 26.3 písm. b) týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o jeho nahradenie. Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o nahradenie subdodávateľa, ktorý́ má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá́ Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú́ zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety alebo druhej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
26.5 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
26.6 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi predložiť oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel plnenia, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, vrátane označenia predmetu subdodávok, ktoré má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. 


[bookmark: _Toc239446674]Časť VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

27 [bookmark: _Toc341101511][bookmark: _Toc371610336][bookmark: _Toc373330305][bookmark: _Toc495909271][bookmark: _Toc239446675][bookmark: _Toc295378602][bookmark: _Toc338751490]Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
27.2 Verejný obstarávateľ bude pri zrušení verejného obstarávania postupovať podľa § 57 zákona o VO.

28 [bookmark: _Toc458675297][bookmark: _Toc495909267][bookmark: _Toc239446676]Dôvernosť procesu verejného obstarávania
28.2 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
28.3 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o VO a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.).
28.4 Za dôverné informácie je na účely zákona o VO možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
28.5 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „poskytovateľ“), ako aj akýkoľvek iný poskytovateľ, s ktorým je/bude poskytovateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), prípadne jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré dodávateľ vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.


29 [bookmark: _Toc239446677]Generálna klauzula  
29.2 Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so zákonom o VO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
29.3 Skutočnosti, ktoré nie sú upravené v týchto súťažných podkladoch sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o VO.
29.4 Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní.





Predmet zákazky:

„OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE“



[bookmark: _Toc239446678]B. Opis predmetu zákazky


Opis predmetu zákazky

OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE


Identifikačné údaje stavby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác na stavbe s názvom „Obnova vybraných častí NKP kaštieľ, Múzeum vo Svätom Antone“, nachádzajúcej sa na adrese Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton, okres Banská Štiavnica, na parcelách C-KN č. 1, 2, 3, 4/1 a 7, evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1209/1.
Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou – Koháryovský kaštieľ. Investorom je Múzeum vo Svätom Antone. Predmet zákazky sa realizuje podľa projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy (11/2025), podľa reštaurátorských výskumov, návrhov technologického postupu umelecko-remeselnej obnovy cenných prvkov vrátane všetkých súvisiacich odborných podkladov, rozhodnutí a záväzných stanovísk KPÚ.
Stavba bude realizovaná v rámci národného projektu „Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu (NP NKP)“ programu „Program Slovensko“, kód výzvy MIRRI SR: PSK-MIRRI-017-2024-NP-EFRR, kód výzvy MK SR: MKSR-NP-1-2025, kód projektu v ITMS2021+: 401405B637 spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vyhlasovateľom výzvy NP NKP je Ministerstvo kultúry SR.

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je kompletná realizácia stavebných, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác vrátane dodávky materiálov, montáže, ochranných opatrení, likvidácie odpadu, zabezpečenia zariadenia staveniska, vedenia stavebného a reštaurátorského  denníka a odovzdania diela vrátane dokumentácie skutočného vyhotovenia (6 paré v tlačenej podobe, 2 paré v elektronickej podobe na USB kľúči) a dokumentácie vykonaných reštaurátorských a umelecko-remeselných prác (každá dokumentácia v 4 paré v tlačenej podobe, 2 paré v elektronickej podobe na USB kľúči). 
Stavebné práce - zákazka je členená na stavebné objekty:
SO-01 – Obnova vybraných častí NKP kaštieľ
SO-02 – Novostavba altánku

SO-01 – Obnova vybraných častí NKP kaštieľ:
Búracie práce
Sanácia vlhkosti v miestnostiach 1.51 až 1.64 a 1.74 a pozdĺž východnej fasády bude realizovaná výhradne reverzibilnými postupmi, bez použitia injektáže alebo podrezávania muriva.
Komplexná obnova interiérov časti prízemia (1.NP) východného a severného krídla objektu vrátane podbránia:
· modernizácia inžinierskych sietí – elektroinštalácia vrátane osvetlenia, vykurovanie a napojenie na alternatívne zdroje vykurovania, elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém, internetové pripojenie;
· obnova omietok a náterov stien a klenieb;
· obnova – výmena nevhodných podláh, nové podlahy s podlahovým vykurovaním v kombinácii s radiátormi;
· výroba a montáž okenných a dverných výplní – výmena nevhodných novodobých výplní,
· vzduchotechnika;
· zdravotechnika;
· debarierizačné prvky.
Obnova strešného plášťa -  komplexná obnova a sanácia šindľovej strechy vrátane riešenia zatekania ponechaním pôvodnej funkcie nezobytneného podstrešia v rozsahu: 
-	obnova poškodenej strešnej krytiny – postupná výmena dreveného šindľa na všetkých krídlach kaštieľa – dodávka nového dreveného ručne štiepaného šindľa z červeného smreku, dvojito kladený (nesmie byť pílený!!!!); 
· obnova inžinierskych sietí – elektroinštalácia;
· lokálne vysprávky poškodených prvkov krovu; 
· obnova izolácie podkrovia v celej ploche podlahy; 
· obnova – výmena žľabov a zvodov: na nádvorí za nové medené, po vonkajšom obvode za nové pozinkované s náterom (z dôvodu rizika odcudzenia);
· dodávka, montáž a prenájom lešenia – lešenie bude slúžiť aj pre potreby umelecko-remeselnej obnovy hodnotných prvkov na všetkých fasádach kaštieľa vrátane veže kaplnky.  
Napojenie objektov sa realizuje na existujúce vnútroareálové rozvody bez budovania nových prípojok. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky existujúce inžinierske siete a ochranné pásma.
SO-02 – Novostavba altánku
Predmetom zákazky je realizácia novostavby altánku so zastavanou plochou 70 m² a úžitkovou plochou 31,20 m², vrátane základov, nosnej konštrukcie, zastrešenia a povrchových úprav. V priestoroch altánku budú osadené vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel.

Podrobný rozsah prác na oboch stavebných objektoch je uvedený v projektovej dokumentácii v stupni pre ohlásenie stavby a realizáciu stavby s názvom „Obnova vybraných časti NKP kaštieľ, Múzeum vo Svätom Antone“, ktorú vypracovala Ing. arch. Adriana Zorvanová, 11/2025. 

Zhotoviteľ bude musieť strpieť výkon záchranného archeologického výskumu a dohľad archeológa  počas realizácie výkopových prác  pri sanácii vlhkosti a v interiéroch kaštieľa. Výkon archeologického výskumu a dohľadu zabezpečí verejný obstarávateľ externou dodávateľskou firmou.


Reštaurátorské a umelecko-remeselné práce sú delené na nasledovné časti:
Umelecko-remeselná obnova hodnotných prvkov kaštieľa
Umelecko-remeselná obnova (ďalej len „UR) všetkých okien kaštieľa vrátane reštaurovania barokových okien
Reštaurovanie interiérov prízemia kaštieľa  – reštaurátorská rehabilitácia miestností 1.14 a 1.15 
Reštaurovanie tympanónov s nástennými maľbami 
Rozsah prác:
· reštaurovanie vonkajšieho tympanónu nad hlavným vstupom severného krídla a obnovou kovových hodín tympanónu;
· reštaurovanie tympanónu nádvoria severnej fasády južného krídla;
· reštaurovanie kamenných architektonických článkov exteriéru: 
· vstupného kamenného portálu na čelnej severnej fasáde severného krídla, 
· UR obnova pôvodného barokového schodiska z 1.NP na 2. NP, 
· UR obnova poškodených drevených prvkov exteriéru: 
· vstupnej drevenej dvojkrídlovej brány v hlavnom vstupnom otvore na severnej fasáde; 
· drevených žalúziových okeníc na fasádach kaštieľa a veže kaplnky; 
· kompletná UR obnova všetkých okenných výplní kaštieľa vrátane reštaurovania pôvodných barokových okien,
· UR obnova všetkých fasád kaštieľa vrátane štukových prvkov a profilovaných korunných a kordónových ríms,
· UR obnova kamenných architektonických článkov exteriéru: okenných šambrán, priebežných kordónových ríms, portálov vstupných otvorov a pätníkov portálov, 
· UR obnova kovových prvkov exteriéru: 
· zapustených, vyhliadkových, košovitých typov kovových mreží na všetkých fasádach; 
· kovovej konzoly osvetlenia, osadenej v hornej časti vstupného portálu hlavného vstupu na severnej fasáde severného krídla; 
· kovových okeníc na okenných otvoroch na 1. NP na východnej fasáde východného krídla; 
· kovového zábradlia balkóna na 2. NP na východnej fasáde východného krídla; 
· UR obnova hodnotných prvkov v interiéri kaštieľa:
· obnova barokových dverných výplní vrátane fládrovania, pôvodných dverí;
· kamenné články – dverné portály, komínové ostenia;
· kamenné, drevené schodiská;
· kovové články – komínové dvierka, mreže;
· drevené kazetové, parketové podlahy;
Podrobný rozsah reštaurátorských a umelecko-remeselných prác vrátane technologického postupu je uvedený v nasledovných dokumentáciách:
· Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie nástenných malieb tympanónov kaštieľa, Múzeum vo Svätom Antone  (Vonkajší tympanón, vnútorný tympanón – nádvorie) - akad. mal. Miroslav Bezák, akad. mal. Vojtech Mýtnik, 10/2024;
· Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie „1. časť zákazky - historických omietkových vrstiev, štukových prvkov, maľovanej výtvarnej výzdoby v interiéri kaštieľa a spracovanie návrhu na reštaurovanie (OBNOVA INTERIÉROV SEVERNÉHO KRÍDLA na 1. NP – m. č.: 1.14, 1.15., 1.16, 1.17 a 1.18 (poľovnícka a rybárska expozícia) a  1.36 a 1.37 (chodba))“ - akad. mal. Mário Flaugnatti, terra m s.r.o., 8-9/2025;
· Návrh technologického postupu umelecko-remeselnej obnovy hodnotných prvkov, Múzeum vo Svätom Antone – Mgr. art. Tomáš Molnár, 8-9/2025;
· Návrh technologického postupu umelecko-remeselnej obnovy dverných výplní v poľovníckej a rybárskej expozícii v Múzeu vo Svätom Antone – Mgr. art. Tomáš Molnár, 8-9/2025;
· Pasportizácia okien Múzea vo Svätom Antone – Ján Parobek, Ing. Martina Parobeková, 10/2023.
Povinnosť viesť reštaurátorský denník.
Zhotoviteľ bude musieť po ukončení reštaurovania vypracovať a predložiť verejnému obstarávateľovi reštaurátorskú dokumentáciu v stupni – dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác vypracovaný odborne spôsobilou osobou prostredníctvom  fyzickej osoby s odbornými spôsobilosťami a špecializáciou reštaurovania M1 - Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry. 
Zhotoviteľ bude musieť po ukončení umelecko-remeselných prác vypracovať spôsob obnovy zachovaných hodnotných prvkov a zapracovať ich do realizačnej projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa 


Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie zariadenia staveniska v rámci areálu parku a zabezpečí ochranu historických prvkov počas realizácie.
Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou a zabezpečiť preukázateľnú likvidáciu odpadu.
Realizácia musí prebiehať v súlade s rozhodnutiami a záväznými stanoviskami KPÚ  a podmienkami určenými metodikmi KPÚ počas pamiatkového a archeologického dohľadu. Bez písomného súhlasu projektanta a investora nie je možné meniť technologické postupy ani materiálové riešenia.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy a minimalizovať negatívne  vplyvy na životné prostredie.

Pred začatím prác je nutné urobiť zabezpečenie staveniska a vybudovanie prípadnej ochrannej konštrukcie pre pohyb návštevníkov múzea v priestoroch, v ktorých nebude prebiehať  stavebná obnova kaštieľa.

UPOZORNENIE PRE UCHÁDZAČOV: 
· Priestory a expozície múzea, ktoré nepodliehajú obnove, budú celoročne prístupné širokej verejnosti. 
· Do priestorov nádvoria kaštieľa je povolený vstup dopravným prostriedkom len do 3,5 tony vrátane výškového obmedzenia dopravných prostriedkov.
· Priestory nádvoria môžu byť využívané len dovoz a odvoz lešenia.
· Uchádzač je povinný naskladňovať stavebný materiál len z vonkajších strán fasád a nie z nádvoria. 
· Kompletná výmena poškodenej strešnej krytiny  bude realizovaná postupne po jednotlivých krídlach kaštieľa, nie celoplošne.
· Dodávka strešnej krytiny bude z nového dreveného ručne štiepaného šindľa z červeného smreku s dvojitým kladením (šindeľ nesmie byť pílený!!!!).
· Lešenie používané pri obnove striech bude slúžiť aj pre potreby umelecko-remeselnej obnovy hodnotných prvkov na všetkých fasádach kaštieľa vrátane veže kaplnky.  
· Zhotoviteľ bude musieť strpieť výkon záchranného archeologického výskumu a dohľad archeológa  počas realizácie výkopových prác  pri sanácii vlhkosti a v interiéroch kaštieľa. Výkon archeologického výskumu a dohľadu zabezpečí verejný obstarávateľ externou dodávateľskou firmou.



Predpokladaný harmonogram prác – minimálne podmienky verejného obstarávateľa:
· rok 2026/2027: sanácia vlhkosti východného krídla (interiér aj exteriér) a s tým súvisiace búracie práce, práce súvisiace so sanáciou nesmú byť ukončené finalizáciou povrchov z dôvodu technologickej prestávky (omietky, podlahy); výmena strešnej krytiny na západnom krídle kaštieľa vrátane lešenia a postupná umelecko-remeselná obnova fasád a hodnotných prvkov fasád;
· rok 2027/2028:  výmena strešnej krytiny na južnom krídle kaštieľa vrátane lešenia a nadväzujúca U-R obnova fasád a hodnotných prvkov fasád; po minimálne polročnej technologickej prestávke ukončiť finalizáciu povrchov súvisiacich s realizáciou sanačných opatrení vo východnom krídle; ukončenie všetkých prác v interiéroch prízemia severného a východného krídla;
· rok 2028 – 2029: výmena strešnej krytiny na severnom a východnom krídle kaštieľa vrátane lešenia a nadväzujúca U-R obnova fasád a hodnotných prvkov fasád.



Lehota realizácie diela:

Začiatok realizácie diela:  Predpokladaný termín začatia realizácie diela: IV. štvrťrok 2026 až II. štvrťrok 2027, v závislosti od splnenia odkladacej podmienky

Trvanie zmluvy o dielo: 	najneskôr do 30 mesiacov od termínu odovzdania staveniska objednávateľa zhotoviteľovi 


Účinnosť Zmluvy o dielo je podmienená splnením odkladacej podmienky v nasledovnom znení:
Odkladacia podmienka: Účinnosť Zmluvy o dielo na realizáciu diela je podmienená:
(i) Účinnosť zmluvy o dielo na realizáciu diela je podmienená podpísaním/odsúhlasením „Zmluvy o spolupráci“ medzi objednávateľom/verejným obstarávateľom ako budúcim užívateľom „NP NKP“ (Múzeum vo Svätom Antone) a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo kultúry SR). V prípade, ak „Zmluva o spolupráci“ nenadobudne účinnosť, má objednávateľ/verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy o dielo bez akéhokoľvek finančného nároku zo strany zhotoviteľa. 
a zároveň
(ii) ukončením kontroly verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, Orgánu financovania alebo iného oprávneného orgánu, ak tieto orgány v rámci kontroly neidentifikujú nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi;
alebo
(iii) ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, Orgánu financovania alebo iného oprávneného orgánu identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, doručením písomnej akceptácie objednávateľa navrhovanej finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej Orgánom financovania (alebo iným príslušným orgánom) a kumulatívnym splnením podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa príslušnej projektovej príručky.
Osobitné podmienky realizácie diela:

Zhotoviteľ je povinný počas realizácie stavebných prác zabezpečiť výkon archeologického dohľadu/archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. Z-PUSR-063811/2024/GRE, RUS a v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu pamiatkového fondu.


Uplatňovanie sociálneho aspektu:
1. Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami v oblasti stavebníctva/architektúry, umeleckého priemyslu a školami 
Dodávatelia stavebných prác a odborných špecializovaných prác sú povinní zabezpečiť zapojenie v rámci výkonu svojich činností študentov vzdelávacích inštitúcii v oblasti stavebníctva/architektúry a umeleckého priemyslu formou prezentácie o výkone svojich činností na obnovovanej NKP, a to nielen formou prednášok, ale hlavne formou exkurzií a prezentácie výkonu činností priamo na mieste samotnej obnovy. 
Zároveň bude možné zapojiť aj základné školy, predovšetkým žiakov 9. ročníkov (ak relevantné), formou exkurzií na obnovách NKP, čo môže aktivovať hlavne nerozhodnutých študentov, aby sa rozhodli pre ďalšie štúdium na takých vysokých školách, po ukončení ktorých budú aktívnymi v obnove NKP v rámci svojho zamestnania. 
Odporúčaný zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktoré je možné osloviť v súvislosti so zapojením do národného projektu "Obnova NKP vo vlastníctve štátu" je zverejnený na webovom sídle: https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/program-slovensko/narodny-projekt-obnova-narodnych-kulturnych-pamiatok-vo-vlastnictve-statu/vyzva-na-zapojenie/zoznam-vzdelavacich-institucii/

2. Využitie subjektov sociálnej ekonomiky/registrovaných sociálnych podnikov na obnove NKP 

Uchádzač je povinný pri realizácii stavebných prác zabezpečiť, aby minimálne 10 % z celkového objemu zákazky (EUR bez DPH) bolo vykonaných registrovaným sociálnym podnikom.

Uchádzač si zvolí konkrétny rozsah realizácie stavebných prác (z cenovej kalkulácie - výkaz výmer), ktorý bude vykonaný registrovaným sociálnym podnikom, tak, aby celkový objem prác vykonaných sociálnym podnikom dosiahol minimálne 10 % z celkového objemu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť:
· Doklad (napr. zmluva ) preukazujúci, že uchádzač bude realizovať časť zákazky (minimálne 10 % z celkového objemu zákazky (EUR bez DPH)) registrovaným sociálnym podnikom, pričom z dokladu bude jednoznačne zrejmý konkrétny rozsah realizácie stavebných prác (z cenovej kalkulácie - podľa Prílohy č. 1 – Výkaz výmer týchto súťažných podkladov), ktorý bude vykonaný registrovaným sociálnym podnikom
· Údaje za sociálny podnik (podľa prílohy č. 10 súťažných podkladov), s uvedením údajov za sociálny podnik. Uchádzač vyplní Údaje za sociálny podnik (podľa prílohy č. 10 súťažných podkladov) pre každý registrovaný sociálny podnik, zúčastnený na realizácii zákazky.


3. Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať zásadu „Nespôsobovať významnú škodu“ (DNSH), postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie a zabezpečiť, aby najmenej 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného.
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C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 

Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.

[bookmark: kriteria_pravidlo1]Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky s DPH bude po skončení elektronickej aukcie najnižšia a nebude vylúčený.

Návrh na plnenie kritéria uchádzač stanoví v zmysle Prílohy č. 1 – Výkaz Výmer v súlade s Prílohou č. 2 – Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií tejto výzvy na predkladanie ponúk. Všetky ceny a výpočty zaokrúhli uchádzač na maximálne dve (2) desatinné miesta.
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D. Obchodné podmienky

Podmienky pre vypracovanie návrhu zmluvy
· Text ustanovení návrhu zmluvy je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné ho meniť, dopĺňať alebo akokoľvek upravovať. 
· Návrh zmluvy môže byť doplnený len v súlade s podmienkami súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch v procese uzatvárania zmluvy. 
· Uchádzač musí predložiť návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade.
· Návrh zmluvy je prílohou č 9 týchto súťažných podkladov.

[bookmark: _Hlk530444919]
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E. Podmienky účasti uchádzačov

[bookmark: _Toc70200162][bookmark: _Toc70214212]STANOVENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV     

1. Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
§ 32 ods. 7 ZVO - Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety.
§ 32 ods. 8 ZVO - Za osobu podľa § 32 ods. 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7
a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo
d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.
UPOZORNENIE:
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v súlade so súťažnými podkladmi. 




2. Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Ekonomické a finančné postavenie uchádzač preukáže:
2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. c) ZVO – likvidita 1. stupňa, likvidita 2. stupňa a likvidita 3. stupňa, INDEX N05,
2.2 podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupne v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.


Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
AD 2.1 Likvidita 1., 2. a 3. stupňa
· Uchádzač je povinný v ponuke predložiť súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia.
· Súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia predloží uchádzač v origináli alebo overenej fotokópii, potvrdené príslušným daňovým úradom
· Takéto predloženie potvrdených výkazov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk. 
· V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetkoch a záväzkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (táto povinnosť neplatí pre doklady v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
· Pri uchádzačoch – fyzických osobách so sídlom v SR, uchádzačoch so sídlom mimo SR alebo právnických osobách so sídlom na území SR, ktorí nemajú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok si verejný obstarávateľ vypočíta požadovanú hodnotu údajov z predložených dokladov uchádzačmi ( dosadením údajov do vzorcov uvedených v týchto súťažných podkladoch), tzn. zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch za požadované roky.
· Pri uchádzačoch – právnických osobách so sídlom v SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok si verejný obstarávateľ splnenie podmienky účasti overí na verejne dostupných webových stránkach analytických spoločností, zaoberajúcich sa ekonomickými analýzami a hodnotením ekonomických ukazovateľov podnikov a do dokumentácie verejného obstarávania založí doklad splnenia/nesplnenia tejto podmienky účasti uchádzačom alebo si ich sám vypočíta a to dosadením údajov z verejne dostupných dokumentov z registra účtovných závierok do vzorcov uvedených v týchto súťažných podkladoch.
· Metódami a kritériami v zmysle § 38 ods. 9 zákona verejný obstarávateľ určil minimálnu úroveň  jednotlivých stupňov likvidity uchádzača. 
· Vzorce pre výpočet jednotlivých stupňov likvidity, ktoré vchádzajú do týchto vzorcov sú uvedené v tejto časti Súťažných podkladov. 
· Verejný obstarávateľ rovnako uvádza aj špecifikáciu jednotlivých riadkov z relevantných výkazov. V prípade, že v niektorom z posudzovaných rokov sa riadky v účtovných výkazoch zmenili (a to ako u právnických, tak aj fyzických osôb) alebo sú inak číslované a to v prípade právnických alebo fyzických osôb so sídlom mimo územia SR, berie verejný obstarávateľ do úvahy údaje relevantné pre výpočet predmetných ukazovateľov.



METÓDY A KRITÉRIÁ pre splnenie podmienky účasti - likvidita:
Prostredníctvom finančných analýz sú stanovené úrovne likvidity 1. stupňa, likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa.


a) Likvidita 1. stupňa (pohotová likvidita) – schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky hotovostnými prostriedkami. Tento ukazovateľ sa označuje aj ako solventnosť a vyjadruje vzťah medzi najlikviditnejšou časťou majetku a okamžite splatnými záväzkami. Jeho ideálna hodnota je 1, vtedy má podnik toľko finančných prostriedkov, koľko činia jeho krátkodobé záväzky. V takomto prípade podnik nemá problémy s uhrádzaním svojich záväzkov, je teda solventný. V zmysle finančných analýz sú akceptovateľné hodnoty v intervale 0,2 až 0,8. Spoločnosť FinStat s.r.o., zaoberajúca sa finančnými analýzami spoločností a prevádzkujúca webový portál www.finstat.sk uvádza ako optimálnu hodnotu 0,2-0,5.
Výpočet pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:
-výpočet: Finančné účty/(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)
- pričom S= súvaha

Vzorec pre výpočet Likvidity 1. stupňa pre právnickú osobu:
	Výpočet vo formáte účtovnej závierky:

	(r.72 S + r.73 S + r.66 S) / (r.122 S + r.140 S + r.139 S + r.143 S + r.145 S)



	Výpočet vo formáte účtovnej závierky mikro:

	(r.21 S) / (r.38 S + r.44 S + r.45 S)


Výpočet pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ:
-výpočet: Finančné účty/(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery
- pričom VMaZ = výkaz o majetku a záväzkoch

b) Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) – schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami okrem zásob. Tento ukazovateľ vyjadruje pomer najlikvidnejších aktív ku krátkodobým záväzkom. Pod krátkodobými záväzkami sa rozumejú všetky dlhy podniku splatné do 1 roku. V zmysle finančných analýz sú najideálnejšie hodnoty v intervale 1,0 až 1,5. Krátkodobé záväzky by nemali presiahnuť objem finančného majetku a krátkodobých pohľadávok. Spoločnosť FinStat, s. r. o., zaoberajúca sa finančnými analýzami spoločností a prevádzkujúca webový portál www.finstat.sk uvádza, že približná optimálna hodnota by sa mala pohybovať okolo hodnoty 1 (približne v intervale 0,7-1,2).

Výpočet pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:
výpočet: (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie)/(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)
· pričom S= súvaha

Vzorec pre výpočet Likvidity 2. stupňa pre právnickú osobu:

	Výpočet vo formáte účtovnej závierky 

	(r.53 S + r.72 S + r.73 S+ r.66 S + r.76 S + r.78 S) / (r.122 S + r. 140 S + r.139 S + r.143 S + r.145 S)

	Výpočet vo formáte účtovnej závierky mikro:

	(r.17 S + r.21 S) / (r.38 S + r.44 S + r.45 S)



Výpočet pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ:
-výpočet: (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty)/(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)
· pričom VMaZ = výkaz o majetku a záväzkoch

Vzorec pre výpočet Likvidity 2. stupňa pre fyzickú osobu – podnikateľa:
( z r.8 VMaZ krátkodobé pohľadávky splatné do 1 roka + r.9 VMaZ finančný majetok ) / (z r. 17 VMaZ krátkodobé záväzky splatné do 1 roka vrátane fin. výpomocí teda pôžičiek splatných do 1 roka ak sú evidované na tomto riadku + z r. 18 VMaZ bežné bankové úvery, teda kontokorentné úvery, povolené prečerpania, alebo časti úverov splatné do 1 roka)



c) Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) – schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami. Pri konštrukcii tohto ukazovateľa sa vychádza z toho, že v prípade potreby je možné z krátkodobého majetku premeniť zásoby na peňažné prostriedky. V zmysle finančných analýz by celková likvidita mala dosahovať hodnoty 1,5 až 2,5. Požadované číslo je vyššie z dôvodu nižšej likvidity zásob. Krátkodobý cudzí kapitál by teda nemal presiahnuť 40 % hodnoty krátkodobého majetku. Spoločnosť FinStat, s. r. o., zaoberajúca sa finančnými analýzami spoločností a prevádzkujúca webový portál www.finstat.sk uvádza, že približná optimálna hodnota by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2 ( približne v intervale 1,5-2,5).

Výpočet pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:
-výpočet: (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie)/(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)
· pričom S= súvaha

Vzorec pre výpočet Likvidity 3. stupňa pre právnickú osobu:

	Výpočet vo formáte účtovnej závierky 

	(r.34 S + r.53 S + r.72 S + r.73 S + r.66 S + r.76 S + r.78 S) /( r.122 S + r.140 S + r.139 S + r.143 S + r.145 S)

	Výpočet vo formáte účtovnej závierky mikro:

	(r.15 S + r.17 S + r.21 S) / (r.38 S + r.44 S + r.45 S)


Výpočet pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ:
-výpočet: (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty)/(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)
· pričom VMaZ = výkaz o majetku a záväzkoch

Vzorec pre výpočet Likvidity 3. stupňa pre fyzickú osobu – podnikateľa:
(r.4 VMaZ ide o zásoby celkom + z r.8 VMaZ krátkodobé pohľadávky splatné do 1 roka + r.9 VMaZ finančný majetok) /( z r. 17 VMaZ krátkodobé záväzky splatné do 1 roka vrátane fin. výpomocí teda pôžičiek splatných do 1 roka ak sú evidované na tomto riadku + z r. 18 VMaZ bežné bankové úvery, teda kontokorentné úvery, povolené prečerpania, alebo časti úverov splatné do 1 roka)


Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona splní uchádzač:
· Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 1. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,2 za aritmetický priemer  za  posledné  tri  ukončené  hospodárske  roky,  resp.  za  roky,  ktoré  sú  dostupné     v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 1. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 1. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,2.

· Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 2. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 2. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,7.

· Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 3. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,9 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 3. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné  ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2).  Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 3. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,9.
· 

INDEX N05
INDEX N05 – Verejný obstarávateľ na posúdenie ekonomickej a finančnej spôsobilosti týkajúcej sa finančného zdravia podniku, t.j. uchádzača stanoveného indexom INDEX N05 (český credit- scoringový model) požaduje od uchádzača predložiť výkaz ziskov a strát za posledné tri ukončené hospodárske roky alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné tri ukončené roky,resp.za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia.
Výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia predloží uchádzač potvrdené príslušným daňovým úradom alebo iným orgánom/úradom, ktorý má spôsobilosť vydať v mene príslušného daňového úradu predmetné dokumenty (napr. Datacentrum alebo Jednotné kontaktné miesto na území SR).
Takéto predloženie potvrdených výkazov nemá povinnosť predložiť ten subjekt, ktorého účtovné závierky sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk.
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strán alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka ( táto povinnosť neplatí pre doklady v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

Pri uchádzačoch – fyzických osobách so sídlom v SR, uchádzačoch so sídlom mimo SR alebo právnických osobách so sídlom na území SR, ktorí nemajú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok, si verejný obstarávateľ vypočíta požadovanú hodnotu údajov z predložených dokladov (dosadením údajov do vzorcov uvedených v týchto súťažných podkladoch), tzn. zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch za požadované roky.

Pri uchádzačoch – právnických osobách so sídlom v SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok si verejný obstarávateľ splnenie podmienky účasti overí na verejne dostupných webových stránkach analytických spoločností, zaoberajúcich sa ekonomickými analýzami a hodnotením ekonomických ukazovateľov podnikov a do dokumentácie verejného obstarávania založí doklad splnenia/nesplnenia tejto podmienky účasti uchádzačom alebo si ich sám vypočíta a to dosadením údajov z verejne dostupných dokumentov z registra účtovných závierok do vzorcov uvedených v týchto súťažných podkladoch.

Metódami a kritériami v zmysle § 38 ods. 9 zákona verejný obstarávateľ určil minimálnu úroveň ukazovateľa INDEX N05 uchádzača.

Vzorec a údaje, ktoré do vzorca na výpočet ukazovateľa INDEX N05 vchádzajú, sa nachádzajú v časti Metódy a kritériá pre splnenie podmienky účasti požadovanej pre bod (2) sú uvedené v tejto časti Súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ rovnako uvádza aj špecifikáciu jednotlivých riadkov z relevantných výkazov. V prípade, že v niektorom z posudzovaných rokov sa riadky v účtovných výkazoch zmenili (a to ako u právnických, tak aj fyzických osôb) alebo sú inak číslované a to v prípade právnických alebo fyzických osôb so sídlom mimo územia SR, berie verejný obstarávateľ do úvahy údaje relevantné pre výpočet predmetných ukazovateľov.

INDEX N05 - bonitný model, slúžiaci na posúdenie finančného zdravia podniku. Stanovuje sa porovnaním ekonomických ukazovateľov zo súvahy a výkazu ziskov a strát pri právnických osobách a z výkazu majetku a záväzkov a výkazu príjmov a výdavkov pri fyzických osobách podnikateľoch.

Výpočet pre právnické osoby ( tuzemské aj zahraničné):
S=súvaha alebo ekvivalentný doklad zahraničnej právnickej osoby
VZaS = výkaz ziskov a strát alebo ekvivalentný doklad zahraničnej právnickej osoby
Vzorec pre výpočet INDEX N05 pre právnické osoby:




	Výpočet vo formáte účtovnej závierky:

	Y1 - Aktíva/ Cudzie zdroje = (r.1 S) / (r. 1 S – r.80 S)
Y2 - EBIT/Nákladové úroky = (r.49 VZaS + r.57 VZaS + r.61 VZaS) / r.49 VZaS
Y3 - EBIT/Aktíva = (r.49 VZaS + r.57 VZaS + r.61 VZaS) / (r.1 S)
Y4 - Celkové výnosy/Aktíva = (r.3 VZaS + r.4 VZaS + r.5 VZaS + r.8 VZaS + r.46 VZaS) / (r.1 S)
Y5 - Obežné aktíva/Krátkodobý dlh = (r.33 S) / (r.122 S + r.139 S)

INDEX N05 = 0,13*Y1+0,04*Y2+3,97*Y3+0,21*Y4+0,09*Y5
to znamená
INDEX  N05= 0,13 ∗	Aktíva	+  0,04 ∗	EBIT	+ 3,97 ∗ EBIT + 0,21 ∗ Výnosy + 0,09 ∗
Cudzie zdroje	Nákladové úroky	Aktíva	Aktíva
Obežné aktíva

Krátkodobý dlh





	Výpočet vo formáte účtovnej závierky mikro:

	Y1 - Aktíva/ Cudzie zdroje = (r.1 S) / (r.1 S – r.25 S)
Y2 - EBIT/Nákladové úroky = (r.31 VZaS + r.36 VZaS + r.38 VZaS) / (r.31 VZaS)
Y3 - EBIT/Aktíva = (r.31 VZaS + r.36 VZaS + r.38 VZaS) / (r.1 S)
Y4 - Celkové výnosy/Aktíva = ( r.2 VZaS + r.3 VZaS+ r.6 VZaS+ r.28 VZaS) / (r.1 S) Y5 - Obežné aktíva/Krátkodobý dlh = (r.14 S) / (r.38 S+ r.44 S)

INDEX N05 = 0,13*Y1+0,04*Y2+3,97*Y3+0,21*Y4+0,09*Y5
to znamená
INDEX N05= 0,13 ∗	Aktíva	+ 0,04 ∗	EBIT	+ 3,97 ∗ EBIT + 0,21 ∗ Výnosy + 0,09 ∗ Obežné aktíva
Cudzie zdroje	Nákladové úroky	Aktíva	Aktíva	Krátkodobý dlh




Výpočet, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ:
VMaZ = výkaz majetku a záväzkov alebo ekvivalentný doklad zahraničnej fyzickej osoby-podnikateľa VPaV = výkaz príjmov a výdavkov alebo ekvivalentný doklad zahraničnej fyzickej osoby-podnikateľa
	Vzorec pre výpočet INDEX N05 pre fyzickú osobu – podnikateľa:

	Y1 - Aktíva/ Cudzie zdroje = (r. 15 VMaZ, ide o majetok celkom) / (r.20 VMaZ teda záväzky celkom )

Y2 - EBIT/Nákladové úroky = ( r. 10 VPaV nákladové úroky účtované na ostatné výdavky + daň z príjmov nie je evidovaná vo výkazoch, ale z daňového priznania sa dá vyčítať a to riadok daňovej povinnosti z Daňového priznania + r.12 VPaV teda rozdiel príjmov a výdavkov ) / z r. 10 VPaV nákladové úroky účtované na ostatné výdavky.

Y3 - EBIT/Aktíva = (z r. 10 VPaV nákladové úroky účtované na ostatné výdavky + daň z príjmov nie je evidovaná vo výkazoch, ale z daňového priznania sa dá vyčítať a to riadok daňovej povinnosti z Daňového priznania) / (r. 15 VMaZ, ide o majetok celkom)

Y4 - Celkové výnosy/Aktíva = (r.04 VPaV teda príjmy celkom) / (r. 15 VMaZ, teda majetok celkom)

Y5 - Obežné aktíva/Krátkodobý dlh = (r. 04 VMaZ teda zásoby + r. 08 VMaZ pohľadávky všetky + r. 09 VMaZ teda fin. majetok) / (z r. 17 VMaZ krátkodobé záväzky splatné do 1 roka + z r. 18 bežné bankové úvery, teda kontokorentné úvery, povolené prečerpania, alebo časti úverov splatné do 1 roka)

INDEX N05 = 0,13*Y1+0,04*Y2+3,97*Y3+0,21*Y4+0,09*Y5
to znamená
INDEX  N05=  0,13  ∗        Aktíva	+ 0,04 ∗	EBIT	+ 3,97 ∗ EBIT + 0,21 ∗ Výnosy + 0,09 ∗
Cudzie zdroje	Nákladové úroky	Aktíva	Aktíva
Obežné aktíva

Krátkodobý dlh




Stanovené rozpätia hodnôt (všeobecné ekonomické analýzy) platné pre tuzemské a zahraničné právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov:
>1,6– prosperujúca spoločnosť
>0,9 a <1,6 – stredné rozhranie
<0,9 – neprosperujúca spoločnosť
V prípade, že uchádzač má nákladové úroky nulové, tak pri výpočte úrokového krytia (EBIT/Nákladové úroky) použije hodnotu 9.

Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona splní uchádzač:
- ktorého spodná hodnota ekonomického ukazovateľa INDEX-u N05 je rovná alebo vyššia ako 0,9 za aritmetický priemer z posledných troch ukončených hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa INDEX N05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp.za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za posledné tri ukončené hospodárske roky, tak súčet vydelí číslom
3. Ak sú dostupné za ukončené 2 hospodárske roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ INDEX N05 musí byť rovný alebo vyšší ako 0,9.



Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

K § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/).
Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť min. 10 000 000,00 eur bez DPH.
V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v dokumentoch uchádzača, ktorými preukazuje obrat, uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa kumulatívneho ročného kurzu relevantného roku obratu podľa kurzového lístka ECB (dostupný tiež napr. na www.nbs.sk).

3. Technická alebo odborná spôsobilosť
§ 34 ZVO Technická a odborná spôsobilosť
Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:
3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;
3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii
riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác,
3.3 podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
3.4 podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.


[bookmark: _Toc225507609][bookmark: _Toc239446682]Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
AD 3.1: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú stavebné práce realizované na národných kultúrnych pamiatkach zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentných pamiatkovo chránených objektoch v členských štátoch EÚ.), doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Do realizovaných stavebných prác v rámci referenčného obdobia možno započítať iba práce na úspešne dokončených projektoch, resp. samostatne funkčných častiach projektu, spĺňajúcich nižšie uvedené parametre.

Do objemu referenčného plnenia v rámci preukazovania podmienok účasti podľa tohto bodu možno započítať všetky práce (objemy) referenčného plnenia od začiatku realizácie daného projektu za predpokladu, že tento projekt (resp. jeho samostatne funkčná ucelená časť spĺňajúca požadované parametre) bol v rámci referenčného obdobia dokončený a prevzatý odberateľom.

Do objemu referenčného plnenia v rámci preukazovania podmienok účasti podľa tohto bodu nemožno započítať žiadne práce (objemy) plnenia, pokiaľ v rámci referenčného obdobia nebol projekt (resp. jeho samostatne funkčná ucelená časť spĺňajúca požadované parametre), ktorého sa čiastkovo vykonané práce týkajú, ako funkčný celok riadne dokončený a odovzdaný k užívaniu resp., prevzatý odberateľom.

Uchádzač preukáže, že v referenčnom období úspešne dokončil stavebné práce a tieto boli prevzaté objednávateľom, pričom spĺňajú nasledovné parametre (obdobné predmetu zákazky):

1. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil stavebné práce súvisiace s obnovou alebo rekonštrukciou národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentných pamiatkovo chránených objektoch v členských štátoch EÚ v súhrnnej hodnote najmenej 6 000 000,00 EUR bez DPH, pričom hodnota najmenej jednej zákazky predstavovala najmenej 3 000 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

2. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil minimálne 3 zákazky, ktorých predmetom bolo reštaurovanie, obnova alebo výroba replík okenných a dverných výplní na národných kultúrnych pamiatkach zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentných pamiatkovo chránených objektoch v členských štátoch Európskej únie, pričom v rámci týchto zákaziek bolo zrealizovaných spolu najmenej 200 kusov historických okenných a dverných výplní vrátane ich replík.

3. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil minimálne jednu zákazku, ktorej súčasťou boli reštaurátorské práce v odbornej špecializácii M1 – Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry, realizované na národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentnom pamiatkovo chránenom objekte v členskom štáte Európskej únie.

4. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bolo reštaurovanie, umelecko-remeselná obnova, konzervácia, stabilizácia alebo reprofilácia historických omietok vrátane štukových architektonických článkov v interiéri a/alebo exteriéri národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentnom pamiatkovo chránenom objekte v členskom štáte Európskej únie.

5. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bola umelecko-remeselná obnova alebo reštaurovanie historických drevených architektonických prvkov na národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentnom pamiatkovo chránenom objekte v členskom štáte Európskej únie.

6. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bolo reštaurovanie alebo umelecko-remeselná obnova historických kamenných architektonických prvkov na národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentnom pamiatkovo chránenom objekte v členskom štáte Európskej únie.

7. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bolo reštaurovanie alebo umelecko-remeselná obnova historických kovových architektonických prvkov na národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentnom pamiatkovo chránenom objekte v členskom štáte Európskej únie.

8. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bolo neinvazívne odstránenie nevhodných depozitov a nevhodných vrstiev z historických architektonických prvkov laserovou technológiou na národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentnom pamiatkovo chránenom objekte v členskom štáte Európskej únie.

9. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bola obnova historických drevených konštrukcií alebo historického krovu tradičnými tesárskymi metódami vrátane ručne tesaných prvkov, tradičných tesárskych spojov, protézovania alebo technológie dvíhania historického krovu na národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentnom pamiatkovo chránenom objekte v členskom štáte Európskej únie.

10. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bolo reštaurovanie historických hodín alebo historických hodinových mechanizmov ako súčasti národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentnom pamiatkovo chránenom objekte v členskom štáte Európskej únie.

11. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bola obnova historického krovu a obnova alebo výmena historickej šindľovej krytiny na národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky alebo na ekvivalentnom pamiatkovo chránenom objekte v členskom štáte Európskej únie.



Predložené referencie môžu preukazovať splnenie jednej alebo viacerých vyššie uvedených požiadaviek, ak z ich obsahu jednoznačne vyplýva splnenie všetkých požadovaných parametrov príslušných podmienok účasti.

V prípade, ak bola odplata za referenčné plnenie dohodnutá v inej mene ako EUR, bude na účely posúdenia vykonaný prepočet na EUR podľa kurzu Národnej banky Slovenska platného ku dňu dokončenia referenčného plnenia.


AD 3.2: K § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Uchádzač predloží za účelom preukázania praktických skúseností podpísaný profesijný životopis experta a certifikát, resp. osvedčenie k jeho oprávneniu. 

V životopise je potrebné uviesť súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň zoznam realizovaných praktických skúsenosti (pri expertoch, pri ktorých je uvedená požiadavka na praktické skúsenosti, viď tabuľku nižšie). 
Každá uchádzačom predložená praktická skúsenosť v zozname, ktorou uchádzač preukazuje príslušnú odbornú prax experta obsahuje základné identifikačné informácie, a to najmä meno a priezvisko príslušného experta, názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa, čas plnenia zmluvy/projektu, t. j. od do (mesiac, rok), stručný opis predmetu zmluvy/projektu, resp. rozsah činností, ktoré príslušný expert zabezpečuje/zabezpečoval, pozíciu, ktorú v rámci príslušnej zmluvy/projektu expert zastáva/zastával, meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu pracovníka odberateľa/zamestnávateľa, u ktorého si možno tieto údaje overiť. 

Zo životopisu musí byť zároveň zrejmé, či je zamestnancom uchádzača alebo sa jedná o osobu, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienky účasti. V takom prípade musí uchádzač dodržať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov uvedených v životopise alebo v predložených dokladoch.



Uchádzač musí preukázať splnenie minimálnych úrovní expertov nasledovne:


	P.
č.
	Pozícia Odborníka
	Požiadavka na dĺžku praxe
	Požiadavka na
praktické skúsenosti
	Vzdelanie, osvedčenia
a oprávnenia

	1.
	Stavbyvedúci (1 osoba)


	Minimálne 5 rokov praxe
v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho
	Odborník musí preukázať, že vykonával činnosť stavbyvedúceho pri obnove alebo rekonštrukcii NKP, ktorých kumulatívny investičný náklad predstavoval najmenej 6 000 000,00 EUR bez DPH, pričom hodnota najmenej jednej zákazky predstavovala najmenej 3 000 000,00 EUR bez DPH.
	Odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentná odborná spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia podľa právnych predpisov štátu, v ktorom bola získaná.

	2. 
	Zástupca stavbyvedúceho 
(1 osoba)

	Minimálne 5 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho
	Odborník musí preukázať, že vykonával činnosť stavbyvedúceho pri obnove alebo rekonštrukcii NKP, ktorých kumulatívny investičný náklad predstavoval najmenej 3 000 000,00 EUR bez DPH, pričom hodnota najmenej jednej zákazky predstavovala najmenej 1 500 000,00 EUR bez DPH.
	Odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentná odborná spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia podľa právnych predpisov štátu, v ktorom bola získaná.

	3
	Koordinátor BOZP
(1 osoba)
	Minimálne 3 roky odbornej praxe vo výkone funkcie koordinátora BOZP.
	Odborník musí preukázať, že vykonával činnosť koordinátora BOZP pri obnove alebo rekonštrukcii NKP.
	Platné osvedčenie koordinátora bezpečnosti podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. a vyhláškou č. 356/2007 Z. z. alebo ekvivalentné osvedčenie alebo odborná kvalifikácia podľa právnych predpisov štátu, v ktorom bola získaná.

	4.
	Reštaurátor M1

(1 osoba)

	Minimálne 5 rokov praxe
v oblasti výkonu
činnosti reštaurátora
	Odborník musí preukázať minimálne 3 pracovné skúsenosti na 3 rôznych NKP (rôzne čísla NKP zapísané v ÚZPF), pričom najmenej jedna z uvedených pracovných skúseností musí byť súvisiaca s reštaurátorskými prácami v odbornej špecializácii M1 v minimálnom finančnom objeme 300 000,00 EUR bez DPH.
	Odborná spôsobilosť na reštaurovanie historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry (M1) podľa zákona č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentná odborná spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia podľa právnych predpisov štátu, v ktorom bola získaná.
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	5.
	Reštaurátor S1

(1 osoba)



	
	Odborník musí preukázať min. 1 pracovnú skúsenosť súvisiacu
s reštaurátorskými prácami v odbornej špecializácii S1 


	Odborná spôsobilosť na reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru (S1) podľa zákona č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentná odborná spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia podľa právnych predpisov štátu, v ktorom bola získaná.

	6.
	Umelecký majster 
(1 osoba)


	Minimálne 5 rokov praxe v oblasti reštaurovania NKP
	Odborník musí preukázať min. 3 pracovné skúsenosti súvisiace
s reštaurátorskými prácami v národných kultúrnych pamiatkach
	Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore výtvarné umenie alebo reštaurovanie.

	7.
	Odborník na umelecko-remeselnú obnovu drevených konštrukcií (historické okná, dvere, podlahy) 
(1 osoba)
	Minimálne 5 rokov praxe v oblasti umelecko-remeselnej obnovy historických drevených konštrukcií (historické okná, dvere, podlahy).
	Odborník musí preukázať skúsenosti pri obnove NKP a zároveň najmenej 3 pracovné skúsenosti s umelecko-remeselnou alebo reštaurátorskou obnovou historických okien, dverí a podláh na minimálne 3 rôznych NKP (rôzne čísla NKP zapísané v ÚZPF).
	

	8. 
	Odborník na umelecko-remeselnú obnovu kovových konštrukcií 
(1 osoba)
	Minimálne 5 rokov praxe v oblasti umelecko-remeselnej obnovy historických kovových architektonických prvkov.
	Odborník musí preukázať odborné skúsenosti pri obnove NKP a súčasne najmenej 3 pracovné skúsenosti s umelecko-remeselnou obnovou historických kovových architektonických prvkov na minimálne 3 rôznych NKP (rôzne čísla NKP zapísané v ÚZPF).
	

	9. 
	Odborník na umelecko-remeselnú obnovu kamenných článkov (okenné, dverné portály, kamenné rímsy)
(1 osoba)
	Minimálne 5 rokov praxe v oblasti umelecko-remeselnej obnovy historických kamenných architektonických prvkov.
	Odborník musí preukázať odborné skúsenosti pri obnove NKP a súčasne najmenej 3 pracovné skúsenosti s umelecko-remeselnou obnovou historických kamenných architektonických prvkov na minimálne 3 rôznych NKP (rôzne čísla NKP zapísané v ÚZPF).
	

	10.
	Odborník na umelecko-remeselnú obnovu omietok a štukových prvkov 
(1 osoba)

	Minimálne 5 rokov praxe
v oblasti výkonu umelecko- remeselnej činnosti na NKP
	Odborník musí preukázať najmenej 1 pracovnú skúsenosť s umelecko-remeselnou obnovou historických omietok a štukových architektonických článkov na NKP.
	Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore výtvarné umenie alebo reštaurovanie.

	11.
	Umelecký remeselník laserom

(1 osoba)



	Minimálne 5 rokov praxe v oblasti reštaurovania alebo obnovy drevených architektonických článkov pamiatkovo hodnotných prvkov pomocou čistenia laserom.
	Odborník musí preukázať najmenej jednu pracovnú skúsenosť s reštaurovaním alebo obnovou drevených architektonických článkov pamiatkovo hodnotných prvkov pomocou čistenia laserom na NKP.
	Osvedčenie o absolvovaní školenia o bezpečnosti laserových zariadení podľa STN EN 60825-1 alebo rovnocenný ekvivalent. Odbornú spôsobilosť preukáže aj protokolom o zaškolení na obsluhu laserovej technológie.

	12.
	Elektrotechnik 
(1 osoba)
	Minimálne 5 rokov odbornej praxe vo výkone činnosti elektrotechnika
	Odborník musí preukázať najmenej 3 pracovné skúsenosti pri realizácii elektroinštalačných prác na minimálne 3 rôznych NKP (rôzne čísla NKP zapísané v ÚZPF).
	Osvedčenie podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na činnosť elektrotechnika na riadenie činností alebo riadenie prevádzky alebo ekvivalentná odborná spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia.

	13.
	Revízny technik 
(1 osoba)
	Minimálne 5 rokov odbornej praxe vo výkone činnosti revízneho technika
	Odborník musí preukázať najmenej 3 pracovné skúsenosti pri výkone činnosti revízneho technika elektrických zariadení na minimálne 3 rôznych NKP (rôzne čísla NKP zapísané v ÚZPF).
	Osvedčenie podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na činnosť revízneho technika elektrických zariadení alebo ekvivalentná odborná spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia.

	14.
	Tesár 
(1 osoba)
	Minimálne 5 rokov praxe vo výkone tesárskej činnosti pri obnove alebo rekonštrukcii NKP.
	Odborník musí preukázať odborné skúsenosti pri obnove NKP a súčasne najmenej 3 pracovné skúsenosti s umelecko-remeselnou obnovou historických krovov a striech na minimálne 3 rôznych NKP (rôzne čísla NKP zapísané v ÚZPF).
	Výučný list. 





Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť aby na splnenie vybraných podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO bola pri odborníkoch č. 1 – 14 využitá tá istá fyzická osoba na viacerých expertných pozíciách.



AD 3.3: K § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží registráciu v systéme environmentálneho manažérstva EMAS vzťahujúcu sa na oblasť predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré preukazujú rovnocenné opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní.


AD 3.4: 
a) Uchádzač predloží certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle požiadaviek normy ISO 45001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam riadenia bezpečnosti podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
b) Uchádzač predloží certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.






4. Jednotný európsky dokument
4.1 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. 
4.2 Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.
4.3 Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jeden jednotný európsky dokument.
4.4 Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jednotný európsky dokument za svoju osobu spolu s vyplneným/i samostatným/i jednotným/i európskym/i dokumentom/i, ktorý/é obsahuje/ú príslušné informácie pre každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade, ak uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží samostatný jednotný európsky dokument s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov.

	





Predmet zákazky:

„OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE“
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[bookmark: _Toc495909288][bookmark: _Toc239446685]Príloha č. 2 súťažných podkladov

[bookmark: _Toc495909279]Všeobecné informácie o uchádzačovi
	Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača
	

	
	

	Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku
	

	
	

	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača
	

	
	

	IČO
	

	
	

	Právna forma
	

	
	

	Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje
	

	
	

	Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený
	

	
	

	Zoznam osôb oprávnených 
konať v mene uchádzača
	meno a priezvisko
	

	
	

	Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného obstarávania
	

	Kontaktná adresa:
	

	
	

	Meno a priezvisko kontaktnej osoby
	

	Telefón
	

	E-mail
	

	................................, dňa ................
	
..................................................
meno, funkcia



[bookmark: _Toc495909286][bookmark: _Toc419999789][bookmark: _Toc429730869]
Návrh na plnenie kritérií 

Predmet zákazky:
OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE

Obchodné meno uchádzača:
Adresa/ sídlo uchádzača:

	
Položka   
	Celkom cena
v Eur bez DPH
	Výška DPH
	Celkom cena
v Eur s DPH *

	OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE
	
	
	


Potvrdzujem, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V .............................., dňa ..............               ........................................................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača    
	                                                               podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky
[bookmark: _Toc239446686]
Príloha č. 3 súťažných podkladov
[bookmark: _Toc495909287]
Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach

Uchádzač/skupina dodávateľov: 
Obchodné meno
Adresa spoločnosti IČO


Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE“ vyhláseného verejným obstarávateľom MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE, zverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie zo ....doplniť... pod číslom ....doplniť... a vo Vestníku verejného obstarávania č. ....doplniť... /2026 – zo dňa ....doplniť... pod značkou ....doplniť...– MSP

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*

	P. č.
	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa
	IČO
	% podiel na zákazke
	Predmet
subdodávok

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	




Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).


V ........................., dňa ............... 

						.................................................................
Meno, priezvisko a podpis 
								oprávnenej osoby konať za uchádzača                                                                                          








[bookmark: _Toc239446687]Príloha č. 4 súťažných podkladov
Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno :
Adresa spoločnosti :
IČO :

[bookmark: _Toc458675321][bookmark: _Toc495909281]Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní na dodanie predmetu zákazky „OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE vyhlásenej verejným obstarávateľom MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE, zadávanej na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa ....doplniť... pod číslom ....doplniť... a vo Vestníku verejného obstarávania č. ....doplniť... /2026 – zo dňa ....doplniť... pod značkou ....doplniť...– MSP (ďalej len „verejné obstarávanie“)., sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:  
· 
· 
1. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

2. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.
	Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO: 
	


               .................................................................
Meno, priezvisko a podpis 
oprávnenej osoby konať za uchádzača                                                                                          



V......................... dňa...............
	
   
[bookmark: _Toc495909282][bookmark: _Toc239446688]Príloha č. 5 súťažných podkladov
[bookmark: _Toc495909283][bookmark: _Toc338751516][bookmark: _Toc284324162]Plná moc 
pre jedného z členov skupiny, konajúceho za skupinu dodávateľov

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

udeľuje/ú plnomocenstvo

splnomocnencovi:
Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE“ vyhlásenej verejným obstarávateľom MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE, na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa ....doplniť... pod číslom ....doplniť... a vo Vestníku verejného obstarávania č. ....doplniť... /2026 – zo dňa ....doplniť... pod značkou ....doplniť...– MSP vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

	V .................... dňa ...........................
	..................................................
podpis splnomocniteľa





Plnomocenstvo prijímam: 

	V .................... dňa ...........................
	..................................................
podpis splnomocnenca
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Príloha č. 6 súťažných podkladov

Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno :
Adresa spoločnosti :
IČO :

Čestné vyhlásenie

Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne
1. vyhlasujem(e), že bezvýhradne súhlasím(e)  a plne akceptujem(e) ustanovenia návrhu zmluvy a bezvýhradne súhlasím(e) s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;
2. vyhlasujem(e), že všetky predložené doklady a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné a o tom, že obsahu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a obsahu Súťažných podkladov a obsahu všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk rozumiem(e);
3. vyhlasujem(e), že dôverné a osobné údaje v  predloženej ponuke sme náležite ošetrili v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
4. vyhlasujem(e), že bezvýhradne súhlasím(e) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov so zverejnením údajov, ktoré boli poskytnuté v ponuke, ktorá je zhodná až na náležite ošetrené osobné údaje a dôverné informácie s ponukou predloženou v listinnej forme v procese verejného obstarávania v profile Úradu pre verejné obstarávanie. Týmto nie sú dotknuté zverejnenia oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka;
5. vyhlasujem(e), že som(sme) sa oboznámil(i) a v tomto verejnom obstarávaní sa budem(e) riadiť v súlade s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní zverejnenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: 
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
6. vyhlasujem(e), že dokumentmi zaslanými prostredníctvom systému JOSEPHINE disponujeme v originálnych, resp. overených vyhotoveniach. 

Čestné vyhlásenie sa viaže k zákazke s názvom: „OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE“ vyhlásenej verejným obstarávateľom MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE v Ú.v. EÚ dňa ....doplniť... pod číslom ....doplniť... a vo Vestníku verejného obstarávania č. ....doplniť... /2026 – zo dňa ....doplniť... pod značkou ....doplniť...– MSP

V......................... dňa...............

                                                                           .................................................................
Meno, priezvisko a podpis 
						   oprávnenej osoby konať za uchádzača                                                                                   
[bookmark: _Toc62826333][bookmark: _Toc239446690]Príloha č. 7 súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie o reštriktívnych opatreniach 

[doplniť názov uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov člen skupiny], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku k zákazke s názvom: „OBNOVA VYBRANÝCH ČASTÍ NKP KAŠTIEĽ, MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE“ vyhlásenej verejným obstarávateľom MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE v Ú.v. EÚ dňa ....doplniť... pod číslom ....doplniť... a vo Vestníku verejného obstarávania č. ....doplniť... /2026 – zo dňa ....doplniť... pod značkou ....doplniť...– MSP, týmto v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky čestne vyhlasujem že:

v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:
a)	nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom ale
o orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike;
b)	nie je vlastnený z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode a);
c)	nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode a) alebo b);
d)	nebude plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy so subdodávateľmi, dodávateľmi alebo subjektmi podľa bodu a) až c), ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní v pomere viac ako 10 % hodnoty zákazky;
e)	nemá a/alebo jeho subdodávateľ a/alebo iný subjekt, ktorý koná v mene Dodávateľa a/alebo na základe pokynov Dodávateľa sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike;
f)	údaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v iných verejných registroch Slovenskej republiky sú úplné a správne.


V .................... dňa ...........................



				.................................................................
Meno, priezvisko a podpis 
						   oprávnenej osoby konať za uchádzača                                                                                          












                                                                                   
[bookmark: _Toc239446691]                                                                      Príloha č. 8 súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie 
podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
________________________________________________________________

Týmto ako [uchádzač, subdodávateľ] uvádzam podľa § 32 ods. 7 ZVO zoznam osôb (okrem štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu) v spoločnosti: 

[doplniť názov uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov člen skupiny], resp.oplniť názov subdodávateľa


ktoré majú rozhodujúci vplyv na jej riadenie v rozsahu podľa § 32 ods.8 ZVO[footnoteRef:1]: [1:  ( § 32 ods. 8 ZVO): „Za osobu podľa odseku 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7
a)	vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
b)	má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
c)	má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo
d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.“. ] 

Uviesť meno, priezvisko a postavenie  
............................................................................
......................................................................
...........................................................................

Zároveň čestne vyhlasujem,  že uvedené osoby v zozname spĺňajú podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z.z.  t.j nebol/li odsúdený/í za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ,trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
__________________________________________________________________________________________

Týmto ako [uchádzač, subdodávateľ]  čestne vyhlasujem, že v spoločnosti:   

[doplniť názov uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov člen skupiny], resp.oplniť názov subdodávateľa

okrem štatutárneho orgánu, členov štatutárnych orgánov, členov dozorného orgánu a prokuristov neidentifikujem osoby s rozhodujúcim vplyvom na riadenie spoločnosti v rozsahu  podľa § 32 ods.8 ZVO.
  
V ..............................dňa...................... 
                                                             
                                                                                     ...................................................................
        Meno, priezvisko a podpis 
                                                                                                       oprávnenej osoby konať za [uchádzača, subdodávateľa]
 
!!!!!!! Uchádzač nerelevantné znenie vyhlásenia odstráni !!!!!
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Príloha č. 9  súťažných podkladov 
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Reštaurátorské výskumy a rozhodnutia
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