ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY

verejná súťaž

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona (tzv. „super reverzná verejná súťaž“)

AKTUALIZOVANÉ SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Verzia 2

Predmet zákazky:

„Realizácia vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.“

Druh predmetu zákazky: Stavebné práce

04/2026

Obsah súťažných podkladov

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1	Identifikácia verejného obstarávateľa

2	Predmet zákazky

3	Rozdelenie predmetu zákazky

4	Variantné riešenie

5	Miesto a termín plnenia predmetu zákazky

6	Zdroj finančných prostriedkov

7	Typ zmluvy

8	Lehota viazanosti ponuky

Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

9	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

10	Vysvetlenie informácií

11	Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky

Príprava ponuky

12	Forma a spôsob predkladania ponuky

13	Jazyk ponuky

14	Mena a ceny uvádzané v ponuke

15	Zábezpeka

16	Obsah ponuky

17	Náklady na prípravu ponuky

Časť IV.

Predkladanie ponuky

18	Predloženie ponuky

19	Registrácia a autentifikácia uchádzača

20	Lehota na predkladanie ponuky

21	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

22	Otváranie ponúk

23	Preskúmanie ponúk

24	Dôvernosť procesu verejného obstarávania

25	Vyhodnocovanie ponúk

26	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

27	Oprava chýb

Časť VI.

Prijatie ponuky

28	Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

29	Uzavretie Dohody

30	Zrušenie verejného obstarávania

31	Ochrana osobných údajov

32	Využitie subdodávateľov

A.2 KritériUM na hodnotenie ponúk a PRAVIDLÁ JEHO uplatnenia

A.3 PODMIENKY ÚČASTI

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM

Príloha č. 1 k časti A.1 -		Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 k časti A.1 -		Jednotný európsky dokument (ďalej len „JED“)

Príloha č. 3 k časti A.1 -		Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov (ak sa uplatňuje musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č. 4 k časti A.1 -	Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov konajúci za skupinu dodávateľov (ak sa uplatňuje musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č. 5 k časti A.1 -		Zoznam dôverných informácií (ak sa uplatňuje musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č. 6 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v Nariadenia rady (EÚ) č. 2025/395 z 24.februára 2025 (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č. 7 k časti A.1 -		Čestné vyhlásenie uchádzača (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č. 1 k časti A.2 -		Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.1 k časti A.3 - 	Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (povinné predložiť k ponuke)

Príloha č.1. časť B.1   - 	Opis predmetu zákazky (zároveň aj ako Príloha č. 1 k Rámcovej dohode)

(povinné predložiť v ponuke)

Príloha č. 1 k časti B.2 -		Špecifikácia ceny  (zároveň aj ako Príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1 k časti B.3 -		Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

(zároveň aj ako Príloha č. 3 k Rámcovej dohode)

(povinné predložiť v ponuke)

# A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

## Časť I.

## Všeobecné informácie

### Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:								Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Sídlo organizácie:								Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava

IČO:												35 919 001

IČ DPH: 											SK 2021937775

Bankové spojenie: 								Štátna pokladnica

IBAN:												SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT: 			 							SPSRSKBA

Internetová adresa organizácie (URL): 	www.ndsas.sk

Profil verejného obstarávateľa: 		https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-	profilov/detail/9127

Kontaktná osoba:								Ing. Elena Závodská

Telefón:											+421 2 58311055

E-mail: 											elena.zavodska@ndsas.sk

Verejný obstarávateľ neuplatnil prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Predmet zákazky

  - Predmetom verejného obstarávania je zákazka podľa § 3 ods. 3 Zákona na uskutočnenie stavebných prác s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“ alebo „SP“).

  - Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa super reverznej verejnej súťaže uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“ alebo „Oznámenie o vyhlásení“)  v týchto SP a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

  - Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s Oznámením o vyhlásení, s týmito SP a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok tohto verejného obstarávania stanovených verejným obstarávateľom.

  - Ponuka, ktorá obsahuje akékoľvek obmedzenia alebo výhrady voči podmienkam uvedeným v Oznámení o vyhlásení, v týchto SP a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a ponuka, ktorá obsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, sa považuje za neplatnú.

  - Súťažné	podklady sú bezodplatne k dispozícii na webovom sídle https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127 prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa a v elektronickom prostriedku – informačného systému (IS) JOSEPHINE  https://josephine.proebiz.com/sk/public-tenders/list (ďalej len “JOSEPHINE“).

  - Uchádzač vypracuje a predloží ponuku a všetky súvisiace dokumenty elektronicky (ak nie je uvedené inak) prostredníctvom systému JOSEPHINE, v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, s týmito SP a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

  - Názov predmetu zákazky

„Realizácia vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.“

  - Stručný opis predmetu zákazky

Realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej VDZ) sa rozumie aplikácia VDZ na povrch vozovky, a to najmä pri realizácií pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizácií obnovy VDZ po opravách alebo údržbe povrchov vozoviek, prípadne doplnenie akustiky. V rámci zákazky je uvažované aj s odstránením existujúceho VDZ. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

  - Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

45233221-4 Natieračské práce povrchu vozoviek

  - Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona (super reverzná verejná súťaž).

  - Celková predpokladaná hodnota zákazky: 14 851 000,00 eur bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky. V prípade, ak ponuky všetkých uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ uvedené identifikuje ako dôvod hodný osobitného zreteľa a môže postupovať v súlade s § 57 ods. 2 ZVO, a teda zrušiť dané verejné obstarávanie.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v súlade s § 6 ods.1 ZVO.

### Rozdelenie predmetu zákazky

  - Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

  - Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

  - Uchádzač môže predložiť ponuku len na celý predmet zákazky.

  - Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti: Zabezpečenie konzistentnosti, zjednodušenie komunikácie a zníženie administratívnej záťaže pri zabezpečovaní daných prác. Zabezpečenie flexibility použitia technických a personálnych kapacít dodávateľa na jednotlivých úsekoch opravy/obnovy VDZ vozoviek resp. v jednotlivých regiónoch. Motivácia dodávateľa pri plnení podmienok rámcovej dohody (značný finančný rámec RD). Zabezpečenie identickej kvality a technických štandardov naprieč všetkými regiónmi je efektívnejšie prostredníctvom jedného subjektu, čím sa predchádza regionálnym rozdielom v kvalite poskytovaného plnenia. Zároveň jeden dodávateľ pre celé územie SR dokáže lepšie optimalizovať logistické a fixné náklady spojené s plnením.

### Variantné riešenie

  - Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

  - Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

### Miesto a termín plnenia predmetu zákazky

5.1   Predmet zákazky sa bude plniť v 3 oblastiach podľa úsekov uvedených v súťažných podkladoch:

    - Oblasť Západ: patria tu komunikácie aktuálne v dĺžke 223 km v správe stredísk správy a údržby diaľnic (SSÚD) a stredísk správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR) SSÚD 1 Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava, SSÚR 1 Galanta,

    - Oblasť Stred: patria tu komunikácie aktuálne v dĺžke 454 km v správe stredísk: SSÚD 4 Trenčín, SSÚD 5 Považská Bystrica, SSÚD 6 Martin, SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, SSÚR 2 Nová Baňa, SSÚR 3 Zvolen, SSÚR 6 Čadca, SSÚR 7 Lučenec,

    - Oblasť Východ: patria tu komunikácie aktuálne v dĺžke 236 km v správe stredísk: SSÚD 9 Mengusovce, SSÚD 10 Beharovce, SSÚD 11 Prešov a SSÚR 4 Košice.

Predmet zákazky sa bude vykonávať / zabezpečovať na nasledujúcich úsekoch:

Oblasť Západ

| Komunikácia | Úseky | SSÚD/SSÚR |
| --- | --- | --- |
| Diaľnica D1 | Bratislava - Trnava - Piešťany - Horná Streda | SSÚD 2, SSÚD 3, SSÚD 4 |
| Diaľnica D2 | Čunovo - Bratislava - Malacky - Brodské | SSÚD 1, SSÚD 2 |
| Diaľnica D4 | Stupava, Jarovce | SSÚD 1, SSÚD 2 |
| Rýchl. c. R1 | Trnava - Sereď - Galanta – Nitra, Západ | SSÚR 1 |
| Rýchl. c. R1A | Nitra, Západ - Nitra, Zobor | SSÚR 1 |

Oblasť Stred

| Komunikácia | Úseky | SSÚD/SSÚR |
| --- | --- | --- |
| Diaľnica D1 | Horná Streda - Trenčín - Ilava - Považská Bystrica - Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - Dubná Skala - Turany, Hubová - Ivachnová - Hybe - Važec | SSÚD 4, SSÚD 5, SSÚD 6, SSÚD 8 |
| Diaľnica D3 | Hričovské Podhradie - Žilina - Brodno, Čadca, Bukov - Svrčinovec - Skalité | SSÚD 5, SSÚR 6 |
| Rýchl. c. R1 | Hronský Beňadik - Lehôtka pod Brehmi - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica | SSÚR 2, SSÚR 3 |
| Rýchl. c. R2 | Ruskovce - Pravotice, Žiar nad Hronom (obchvat), Budča - Pustý hrad, Zvolen, východ -Pstruša - Kriváň - Mýtna - Tomášovce, Ožďany (obchvat), Figa - Tornaľa | SSÚD 4, SSÚR 2, SSÚR 3, SSÚR 7 |
| Rýchl. c. R3 | Oravský Podzámok - Horná Lehota, Nižná - Tvrdošín - Trstená, H. Štubňa, Privádzač Martin | SSÚD 8, SSÚR 3, SSÚD 6 |
| Rýchl. c. R6 | Privádzač Púchov | SSÚD 5 |
| Cesta I/9 | Trenčín - Drietoma, Drietoma - Starý Hrozenkov | SSÚD 4 |
| Cesta I/11 a I/11a | Budatín - Žilina - Brodno, Kysucký Lieskovec - Oščadnica - Čadca, Bukov, Svrčinovec | SSÚR 6 |
| Cesta I/16 | Pustý hrad - Zvolen | SSÚR 3 |
| Cesta I/49a | Dolné Kočkovce - Púchov | SSÚD 5 |
| Cesta I/64b | Privádzač Žilina (Lietavská Lúčka) | SSÚD 5 |
| Cesta I/65 | Olichov | SSÚR 2 |

Oblasť Východ

| Komunikácia | Úseky | SSÚD/SSÚR |
| --- | --- | --- |
| Diaľnica D1 | Važec - Mengusovce - Spišský Štvrtok - Beharovce - Prešov - Budimír - Bidovce | SSÚD 9, SSÚD 10, SSÚD 11, SSÚR 4 |
| Rýchl. c. R2 | Košice Šaca - Košické Oľšany | SSÚR 4 |
| Rýchl. c. R4 | Obchvat Svidníka, Košice - Milhosť, privádzač Rozhanovce, Prešov severný obchvat - tunel Bikoš | SSÚD 11, SSÚR 4 |
| Cesta I/16 | Hrhov - Moldava nad Bodvou - Mokrance, Brzotín (obchvat), Šaca - Pereš - Košice, Červený Rak - Prešovská - Sečovská | SSÚR 4 |
| Cesta I/17 | Košice - Barca | SSÚR 4 |
| Cesta I/18 | Jablonov - Studenec | SSÚD 10 |
| Cesta I/20 | Budimír - Košice križovatka Prešovská - Sečovská | SSÚR 4 |

  - Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu prác vykonať priamo na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. správe verejného obstarávateľa, čo bude špecifikované v samostatných objednávkach. Konkrétne termíny realizácie zákazky budú špecifikované v samostatných objednávkach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

  - Predpokladaná dĺžka trvania realizácie predmetu zákazky je 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.

  - Podrobné vymedzenie miesta plnenia a predpokladaného termínu  plnenia predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.3  Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

### Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

  - Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Rámcovej dohody.

  - Splatnosť faktúr je do 30 (slovom tridsať) kalendárnych dní odo dňa doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov do sídla verejného obstarávateľa.

### Typ zmluvy

  - Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie  Rámcovej  dohody (ďalej len „Dohoda“) uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

  - Vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu predmetu zákazky tvorí časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Spôsob určenia ceny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

### Lehota viazanosti ponuky

  - Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom v súlade s § 46 ods. 2 ZVO, t.j. lehota viazanosti ponúk je 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

## Časť II.

## Komunikácia a vysvetľovanie

### Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

  - Komunikácia a výmena informácií (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s ustanovením § 22 Zákona.

  - Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa  ustanovení uvedených  v § 20 ods. 1 a nasl. Zákona.

  - Verejný obstarávateľ bude na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi používať elektronický prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej aj len „JOSEPHINE“). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.

  - JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

  - Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,

- Google Chrome,

- Microsoft Edge.

  - Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude  mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

  - Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude vysvetľovanie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a požiadaviek uvedených v týchto SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, predkladanie ponúk, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie alebo doplnenie predložených dokladov, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP vyskytujú požiadavky na vysvetľovanie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a požiadaviek uvedených v týchto SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie alebo doplnenie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky alebo akákoľvek iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka aj prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené jeho vylúčenie alebo vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný od záujemcu/uchádzača) v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.

  - Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

  - Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže k predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

  - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvomprofilu verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho verejného obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa  vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP 
a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE pričom priamy odkaz na dokumenty alebo informácie podľa prvej časti tejto vety verejný obstarávateľ sprístupní na profile verejného obstarávateľa	https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127 a to v súlade s § 64 ods. 3 ZVO

### Vysvetlenie informácií

  - V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

  - Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostatočne vopred.

  - Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však 6 (šesť) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.

  - Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk:

- ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa tohto Zákona aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred,

- ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.

  - Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasti alebo lehotu na predkladanie návrhov.

  - Na účely ZVO sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

### Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky

  - Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky sa nevykonáva.

Časť III.

## Príprava ponuky

### Forma a spôsob predkladania ponuky

  - Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek  uvedených v SP. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ za podmienok:

    - Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

    - V	predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované doklady (odporúčaný je formát „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP.

    - Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich viditeľne označí. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky bude uvedená 
v ponuke uchádzača  spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.

    - Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 ZVO, ktoré mu uchádzač poskytol. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo Zákona.

    - Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

  - Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov 
v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 305/2013 Z.z. a nasl. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente) v znení neskorších predpisov alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených  fotokópií týchto dokumentov. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

  - Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto SP.

### Jazyk ponuky

  - Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. Dané znenie platí aj v prípade ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

### Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (€ alebo EUR).

  - Cena za plnenie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

  - Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

14.3.1	navrhovaná zmluvná cena bez DPH;

14.3.2	sadzba DPH a výška DPH;

14.3.3	navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

  - Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť či je, alebo nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria (Príloha č. 1 k časti A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia týchto SP).

  - V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

### Zábezpeka

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

  - Zábezpeka je stanovená vo výške 500 000,00 (slovom: päťstotisíc, nula eurocentov) EUR.

  - Spôsoby zloženia zábezpeky:

    - zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo

    - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

    - poskytnutím poistenia záruky za uchádzača.

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia.

  - Podmienky zloženia zábezpeky

    - Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

15.4.1.1	Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa určený pre zábezpeky vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu:

IBAN: 					SK13 8180 0000 0070 0069 4614

SWIFT kód:				SPSRSKBA

Variabilný symbol: 	5202610302

15.4.1.2 	Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.

15.4.1.3 	Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1 a 15.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.

    - Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača

15.4.2.1	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky.

Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou.

15.4.2.1.1	Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Kontaktné miesto: prízemie - podateľňa v čase:

pondelok až piatok 8:00 –15:00 hod.

15.4.2.1.2 	Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom „Banková záruka – Realizácia VDZ na pozemných komunikáciách“.

15.4.2.2    	Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

15.4.2.3   	V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

15.4.2.4	Verejný	obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej záruky sa nedoručuje do podateľne.

    - Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača

15.4.3.1	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) poistenia záruky.

Poistenie záruky za uchádzača môže byť poskytnuté poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“).

15.4.3.1.1	Originál poistenia záruky vystavený posťovňou musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.2.1.1.

15.4.3.1.2	Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom „Poistenie záruky – Realizácia VDZ na pozemných komunikáciách“.

15.4.3.2 	Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.3.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.

15.4.3.3 	V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.

15.4.3.4	Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál poistenia záruky nedoručuje do podateľne.

  - Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky:

    - Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 (siedmich) dní odo dňa:

      - uplynutia lehoty viazanosti ponúk;

      - márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo

15.5.1.3	uzavretia Dohody s úspešným uchádzačom.

  - Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Dohodu podľa § 56 ods. 5 až 10 Zákona.

  - Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu komunikácie verejnému obstarávateľovi.

### Obsah ponuky

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona a vložená do elektronického prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ a musí obsahovať nasledovné doklady:

  - Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto SP.

  - Obsah ponuky (index – položkový zoznam).

  - Vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny pre záujemocv/uchádzačov týchto SP). V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen.

  - Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky, bod 4.4., podbody e), f), bod 5.3.

  - Návrh Dohody s vyplnenými cenami (časť B.3 týchto SP), vrátane požadovaných príloh k Dohode. Návrh Dohody musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. V prípade podpisu návrhu Dohody iným zástupcom, ako je štatutárny zástupca uchádzača, je uchádzač povinný predložiť plnú moc, z ktorej vyplýva oprávnenie na podpis ponuky, vrátane návrhu Dohody, ktoré uchádzač udelil príslušnému zástupcovi. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, návrh Dohody musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, pričom toto oprávnenie musí vyplývať z priloženej plnej moci.

*Príloha č. 4 k Rámcovej dohode – Zoznam oprávnených osôb a Príloha č. 5 k Rámcovej dohode – Odberné miesta a kontaktné osoby nie sú súčasťou súťažných podkladov, budú prílohou Dohody uzatvorenej s úspešným uchádzačom a budú poskytnuté až úspešnému uchádzačovi v rámci procesu súčinnosti.

  - V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov v súlade s bodom 18.3.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Dohody vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov podľa Prílohy č.3 k časti A1 týchto SP (ak sa uplatňuje).

  - V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny podľa Prílohy č.4 k časti A1 týchto SP (ak sa uplatňuje).

  - Vyhlásenia/Dokumenty ktoré tvoria Prílohu č. 5, Prílohu č. 6 a Prílohu č. 7 k časti A.1 týchto SP – Zoznam dôverných informácií, Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014, Čestné vyhlásenie uchádzača.

  - Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 alebo poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu bankovej záruky alebo poistenia záruky. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.4.2.1.1 tejto časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP.

  - Vyplnenú Prílohu č. 1 k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP Návrh na plnenie kritéria - v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel ٭.xls/*.xlsx, zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom (*pdf), a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Uchádzač zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf. forme sa zhodujú.

  - Vyplnenú Prílohu č. 1 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP Špecifikácia ceny v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel ٭.xls/*.xlsx a zároveň aj ako sken (*pdf) podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Uchádzač zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf. forme sa zhodujú.

  - Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, uvedených v Oznámení a v SP v časti A.3 Podmienky účasti týchto SP a tiež Prílohu č. 1 k časti A.3 týchto SP  - Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Hopodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže podľa § 39 zákona doklady na preukázanie podmienok účasti predbežne nahradiť:

Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona

- JED tvorí Prílohu č. 2 k časti A.1 Pokyny pre záujemocv/uchádzačov týchto SP. Hopodársky subjekt/záujemca/uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u, zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel α (alpha): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.

- Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač/záujemca je povinný predložiť JED aj pre túto/tieto/osoby obsahujúce informácie podľa § 39 ods. 2 zákona.

- V prípade, ak uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, ktorá predkladá ponuku, uchádzač/záujemca vyplní a predloží samostatný JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov.

- Ak uchádzač využíva na plnenie zákazky subdodávateľa, ktorého technické a odborné kapacity nevyužíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, uchádzač je povinný predložiť JED za každého takého subdodávateľa.

- Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uzáujemca/uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

- Ak uchádzač/záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača/záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu/dokladov nahradeným JED-om. Uchádzač/záujemca doručí doklady do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

### Náklady na prípravu ponuky

  - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

### Ponuky predložené elektronicky v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

## Časť IV.

## Predkladanie ponuky

### Predloženie ponuky

### Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 12 časti A.1 týchto SP. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) v dostatočnom časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.

### Uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť na každú časť predmetu zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk na jednu z častí zákazky, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.

### Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov:

### v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Dohody vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v  bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo predloženie Čestného vyhlásenia skupiny dodávateľov podľa Prílohy č.3 k časti A.1 týchto SP;

### ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich právne zaväzuje.

### Za účelom riadneho plnenia Dohody skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky zoskupenie bez právnej subjektivity napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka  alebo niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka.

### Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem tam  uvedených, pred uzatvorením Dohody bude povinná preukázať, že  táto právna forma má spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra atď.

### V  prípade zoskupenia bez právnej subjektivity zmluva o vytvorení tohto zoskupenia a musí obsahovať:

### plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s predložením ponuky pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy;

### percentuálny podiel na zákazke, ktorý uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia, a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti;

### prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté v súvislosti s plnením Dohody.

### Registrácia a autentifikácia uchádzača

### Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

### Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

### Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

### Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže: „Realizácia VDZ na pozemných komunikáciách“.

### Lehota na predkladanie ponuky

### Lehota na predkladanie ponuky je uvedená v Oznámení.

### Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.

### Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

### Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím  pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

### Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom.

## Časť V.

## Otváranie a vyhodnotenie ponúk

### Otváranie ponúk

### Dátum a hodina otvárania ponúk sú uvedené v Oznámení, v bode Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť, Lehota I, Lehota na predkladanie ponúk.

### Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO.

### Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 týchto SP.

### Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje podľa § 52 ods. 2 Zákona.

### Preskúmanie ponúk

### Verejný obstarávateľ zriadi, v súlade s § 51 Zákona, za účelom preskúmania a vyhodnotenia ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk.

### Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.

### Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.

### Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

- boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk,

- obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP,

- zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto SP.

### Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení a v týchto SP.

### Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.

### Dôvernosť procesu verejného obstarávania

### Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona.

### Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia Zákona a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

### Vyhodnocovanie ponúk

### Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona.

### Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa návrhu na plnenie kritéria určenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto SP a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a na základe pravidiel ich uplatnenia. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa podľa ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (tzv. „super“ reverzná súťaž) u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.

### Komisia vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti a vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky/vylúči uchádzača, ktorý nespĺňa podmienky účasti uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto SP a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom. Ak dôjde k vylúčeniu ponuky uchádzača resp. uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti a u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti.

### Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku, komisia bude postupovať v súlade s § 53 ods. 2 a ods. 4 Zákona.

### Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktorá je pre jej cenu podstatná.

### Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

### Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 39, § 40 a § 152 ZVO.

### Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 37 ZVO.

### Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona: „ ... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.

### Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

### Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

### Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek z verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 6 a 7 zákona, Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 8 zákona.

### Verejný obstarávateľ dáva hospodárskym subjektom na vedomie, že bude postupovať podľa čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

### ruský štátny príslušník alebo fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadený v Rusku;

### právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo

### právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.

### Oprava chýb

### Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol písomne, požiada uchádzača prostriedkami elektronickej platformy JOSEPHINE o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv ani na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.

### Zrejmé matematické chyby zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:

### rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená správne;

### rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny súčin jednotkovej ceny a množstva;

### preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny;

### nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.

### O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie súhlasu s vykonanou opravou prostredníctvom systému JOSEPHINE.

### Je potrebné, aby komisia v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky v súlade s § 53 ods. 1 zákona zistila, či sa v konkrétnom prípade jedná o zrejmú chybu v písaní a počítaní a či je takúto chybu možné (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) prostým spôsobom odstrániť. Pokiaľ komisia dospeje k záveru, že nejde o chybu v písaní a počítaní, pre určenie ďalšieho postupu z kontextu celej ponuky komisia (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) môže relevantne vyhodnotiť, že v tomto prípade ide o nejasnosť/ nezrovnalosť iného charakteru, a aplikuje závery z Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria. Nezrovnalosti tohto charakteru je vo všeobecnosti možné odstrániť bez toho, aby sa to považovalo za (nedovolenú) zmenu ponuky (t. j. situáciu, v ktorej by nešlo len o objasňovanie skutočností uvedených v ponuke ale o faktické predloženie novej ponuky).

## Časť VI.

## Prijatie ponuky

### Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

### Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

### Uzavretie Dohody

### Uzavretá Dohoda nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

### Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

### Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu1,  majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora2.

### Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1, a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je:

- prezident Slovenskej republiky,

- člen vlády,

- vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,

- vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

- sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

- generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,

- verejný ochranca práv,

- predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

- štátny tajomník,

- generálny tajomník služobného úradu

- prednosta okresného úradu,

- primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo

- predseda vyššieho územného celku.

### Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu1 , majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa bodu 29.4.

### Dohoda s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 11. (jedenásty) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona.

### Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Dohody tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 4 Zákona, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE. Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“) alebo ich subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Dohody mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod.

### Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Dohodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 29.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí.

### Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí, sú povinní splniť povinnosť podľa bodu 29.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Dohody tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE.

### Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 29.7 a 29.9 je dlhšia ako 10 (desať) pracovných dní.

### Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje sumu 100 000 eur alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorých hodnota v úhrne neprevyšuje sumu 250 000 eur, to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci, ktorej hodnotu plnenia nemožno určiť vzniká povinnosť zápisu bez ohľadu na hodnotu plnenia. Limity podľa prvej vety sa posudzujú bez DPH.

### Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Dohodu vrátane všetkých jej príloh. Pri predkladaní Dohody v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť 5 (päť) rovnopisov Dohody. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

### Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložil Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok podľa § 41 ods.3. (Príloha č. 1 k časti B.3 týchto SP) v ktorom uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

### V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v bode 18.5 tejto časti súťažných podkladov. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

### V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Dohoda s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/osôb na podpis Dohody (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

### Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

### Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t.j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

### Zrušenie verejného obstarávania

### Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:

- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona;

- nedostal ani jednu ponuku;

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona;

- jeho zrušenie nariadil Úrad.

### Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie  tohto Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

### Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení verejného obstarávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

### Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

### Ochrana osobných údajov

### Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že v priebehu predmetného verejného obstarávania dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a s vybranými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, aby pri príprave ponúk a v priebehu verejného obstarávania dbali na povinnosti vyplývajúce z GDPR.

### Využitie subdodávateľov

  - Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti, v súlade s § 41 ods. 3 zákona uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet subdodávky a podiel subdodávok vyjadrený v % z navrhovanej ponukovej ceny podľa prílohy č. 3 k časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP.

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti A.1 -		Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 k časti A.1 -		Jednotný európsky dokument (ďalej len „JED“)

Príloha č. 3 k časti A.1 -		Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov (ak sa uplatňuje musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č. 4 k časti A.1 -	Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov konajúci za skupinu dodávateľov (ak sa uplatňuje musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č. 5 k časti A.1 -		Zoznam dôverných informácií (ak sa uplatňuje musí byť súčasťou ponuky)

Príloha č. 6 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení (povinné predložiť v ponuke)

Príloha č. 7 k časti A.1 -		Čestné vyhlásenie uchádzača (povinné predložiť v ponuke)

# A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a PRAVIDLÁ jeho uplatnenia

- Určenie kritéria

  - Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) Zákona, a teda na základe najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky.

  - Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia navrhovaná celková cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky v eurách (€, alebo EUR) bez DPH.

  - Celková cena za dodanie predmetu zákazky je cena za dodanie predmetu zákazky v rozsahu a v súlade s požiadavkami uvedenými v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

- Definícia kritéria

  - Jediným kritériom je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky v rozsahu a v súlade s požiadavkami uvedenými v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH. Predpokladané množstvo a celková cena za dodanie predmetu zákazky je vyjadrená v Prílohe č. 1 k časti B.2 Špecifikácia ceny a bude slúžiť iba pre účely vyhodnotenia verejnej súťaže. Celková cena zahŕňa náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa technicko-kvalitatívnych požiadaviek, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie a odvzdanie diela ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky vrátane nákladov na dopravu.

  - Cena musí byť vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov SP. Pre potreby vyhodnotenia ponúk sa použije cena v EUR bez DPH.

- Spôsob uvedenia návrhu na plnenie

  - Uchádzač uvedie svoj Návrh na plnenie kritéria v Prílohe č. 1 k časti A.2 týchto SP  - Návrh na plnenie kritéria v súlade s údajmi uvedenými v Prílohe č. 1 k časti B.2 Špecifikácia ceny týchto SP:

- Pravidlá uplatnenia stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk

  - Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa navrhovanej celkovej ceny v jednotlivých ponukách za realizáciu predmetu zákazky.

  - Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za realizáciupredmetu zákazky. Hodnotenie sa vykoná na základe cien vyjadrených v eurách bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria.

  - Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa podľa zostaveného poradia podľa stanoveného kritéria umiestni na prvom mieste, t.j. bude mať najnižšiu celkovú cenu za realizáciu predmetu zákazky a zároveň splní požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom.

  - V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk bude rozhodným kritériom najnižšia cena pri položke „Realizácia VDZ Jednozložkovou farbou – Aplikácia, iné čiary a plochy“. V prípade rovnosti celkovej ceny a aj ceny pri položke „Realizácia VDZ Jednozložkovou farbou – Aplikácia, iné čiary a plochy“ bude rozhodným kritériom najnižšia cena pri položke „Realizácia VDZ Dvojzložkovým materiálom / studeným plastom – Aplikácia, iné čiary a plochy“.

Príloha:

Príloha č. 1 k časti A.2 -	Návrh na plnenie kritéria

# A.3 PODMIENKY ÚČASTI

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA, FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA, TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

- Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

- Podľa § 32 ods.7 zákona, podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením podľa Prílohy č.1 k časti A.3 týchto SP alebo vyhlásenia podľa § 32  ods. 5 zákona, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

- Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona inou osobou v zmysle § 33 ods. 2 zákona a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona inou osobou v zmysle § 34 ods. 3 zákona, uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v spojení s ods. 7 zákona verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia Prílohy č. 1 k časti A.3 týchto SP alebo vyhlásenia podľa § 32  ods. 5 zákona, a to za každú inú osobu samostatne. Samostatné čestné vyhlásenia musia byť podpísané inou osobou, jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom inej osoby, ktorý je oprávnený konať v mene inej osoby v záväzkových vzťahoch.

- Podľa § 32 ods. 8 zákona, za osobu podľa odseku 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7:

- vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu.

b)    má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu.

c)   má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného   orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo.

d)   má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe zmluvy uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

- Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

- Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

- Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

- Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO

Vyjadrenie banky/bánk, pobočky zahraničnej banky/bánk, alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y, že jeho účet nie je/sú v nepovolenom debete, nie je/sú predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár a je schopný plniť si svoje finančné záväzky. Vyjadrenie nebude k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke ako tej, od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie resp. ekvivalentný doklad. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

- Podľa 33 ods. 1 písm. d) ZVO

Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

- Ak uchádzač preukáže finančnú a ekonomickú spôsobilosť podľa § 33 ods. 2 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 33 ods. 2 ZVO.

- Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

- Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti  Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Ekonomické a finančné postavenie, bod 1:

Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o uchádzačovi/klientovi banky (ďalej len „klient“):

- či si bol klient schopný plniť finančné záväzky v posledných 3 rokoch voči banke riadne a včas,

- či je v čase vydania potvrdenia klient v nepovolenom debete,

- či u klienta neeviduje banka exekúciu alebo predbežné opatrenie.

- v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár . Ak klient v posledných 3 rokoch čerpal úver, potvrdenie musí obsahovať informáciu, či si záväzky z neho vyplývajúce plnil riadne a včas.

Potvrdenie banky nesmie byť k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky a nebude akceptovaný.

Súčasne s potvrdením banky uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom (alebo splnomocnenou osobou), že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke/iných bankách než v tej/tých, od ktorej/ktorých predložil potvrdenie.

Ak má uchádzač sídlo mimo SR a jeho domovský štát nevydáva ekvivalentné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa § 33 ods. 3 ZVO.

Finančné a ekonomické postavenie, bod 2:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v celkovej minimálnej hodnote 7 000 000 Eur bez DPH (slovom: sedem miliónov eur bez DPH) za posledné 3 hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát a ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov.

Ak uchádzač má účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok (www.registeruz.sk), uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné.

Verejný obstarávateľ príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti.

V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné ich v ponuke predložiť spolu so scanom originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie scan osvedčovacej doložky DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ uzná aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť:

- podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO v nadväznosti na § 34 ods. 2 ZVO:

zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. realizácia vodorovného dopravného značenia na diaľniciach, rýchlostných cestách alebo cestách I. triedy, za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) s uvedením druhu a množstva realizovaných prác, cien, lehôt uskutočnenia stavebných prác a odberateľov; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1.1	bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,

1.2	bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

- podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO

uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy

- podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO

údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác

- podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. ZVO:

certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 1:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za rozhodné obdobie s rovnakým alebo podobným charakterom ako predmet zákazky, t. j. realizácia vodorovného dopravného značenia na diaľniciach, rýchlostných cestách alebo cestách I. triedy, uskutočnených v celkovom objeme prác v hodnote minimálne 7 000 000,00 Eur bez DPH, pričom musí preukázať v rámci tohto zoznamu realizáciu práce jednozložkovou farbou v minimálnom celkovom objeme 6 000 000,00 Eur bez DPH; a realizáciu prác dvojzložkovou zmesou, studeným plastom alebo termoplastickou hmotou v minimálnom celkovom objeme 1 000 000,00 Eur bez DPH.

V zozname stavebných prác uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov realizovanej stavebnej práce, jej stručný opis, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému stavebnú prácu realizoval.

V prípade realizácie prác, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov realizovaných prác spadajúcich do rozhodného obdobia.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného  kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu platného certifikátu ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva.

Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 3:

Pre účely splnenia tejto podmienky na uskutočnenie stavebných prác uchádzač predloží zoznam strojového vybavenia:

- značkovacie stroje líniové s platnými dokladmi – technický preukaz (neoverená kópia), v minimálnom počte 3 ks pre jednozložkovú farbu a 2 ks pre dvojzložkový materiál,

- stroje na plošné značenie s platnými dokladmi – technický preukaz (neoverená kópia), v minimálnom počte 2 ks,

- stroj na odstránenie VDZ nedeštruktívnou metódou s platnými dokladmi – technický preukaz (neoverená  kópia), v minimálnom počte 1 ks,

- stroj na odstránenie VDZ deštruktívnou metódou s platnými dokladmi – technický preukaz (neoverená  kópia), v minimálnom počte 1 ks,

- súpravy k značkovacím strojom líniovým s platnými dokladmi – technický preukaz (neoverená kópia),

- predznačovacie zariadenia s platnými dokladmi – technický preukaz (neoverená kópia), v minimálnom počte 2 ks,

- dodávkové vozidlá k značkovacím strojom plošným s platnými dokladmi – technický preukaz (neoverená kópia),

- doprovodné vozidlá k aplikácii vodorovného dopravného značenia s výbavou výstražných svetiel s platnými dokladmi – technický preukaz (neoverená kópia), v minimálnom počte 4 ks.

Uchádzač predloží podpísaný zoznam a popis strojného vybavenia (ďalej len „zoznam“), ktoré má priamo on alebo člen skupiny dodávateľov k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, resp. ak má uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov zabezpečené strojné vybavenie formou lízingu alebo má strojné vybavenie v nájme, uvedie túto skutočnosť v zozname strojného vybavenia pri podaní ponuky a zároveň v ponuke predloží zmluvu/-y, v zmysle ktorej/-ých má na strojné vybavenie zabezpečený lízing alebo ich má v nájme.

Predložený zoznam musí obsahovať údaje:

•	názov, resp. typ technického a strojového vybavenia,

•	rok výroby,

•	krátky technický popis stojného vybavenia,

•	počet kusov,

•	technický list, vlastníka uvedeného strojového a technického vybavenia (to znamená, že uvedie, či je vo vlastníctve, formou lízingu, v prenájme alebo ho vlastní člen skupiny dodávateľov, subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na realizácii tohto predmetu zákazky a názov subdodávateľa).

Uchádzač musí disponovať požadovaným strojným vybavením, aby bol schopný plniť čiastkové objednávky vo všetkých oblastiach aj súbežne.

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 4:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží platné certifikáty o nemennosti parametrov a príslušné vyhlásenia o parametroch pre nasledovné produkty, ktoré sú predmetom obstarávania:

- jednozložková farba s balotinou,

- dvojzložková farba s balotinou.

Platné certifikáty budú vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ktorým bude uchádzač realizovať predmet zákazky. Uchádzač predloží originály alebo overené kópie certifikátov.

Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

- Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

- Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.

Príloha:

Príloha č.1 k časti A.3 - 	Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní

# B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce „Realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej len VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve resp. správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“.

Realizácia VDZ sa rozumie aplikácia VDZ na povrch vozovky, a to najmä pri realizácií pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizácií obnovy VDZ po opravách alebo údržbe povrchov vozoviek, prípadne doplnenie akustiky. V rámci zákazky je uvažované aj s odstránením existujúceho VDZ.

Rozsah, počet a druh požadovaných prác spolu s termínmi ich plnenia, ako aj konkrétne vymedzený úsek pozemnej komunikácie budú upresňované priebežne formou čiastkových objednávok objednávateľa vystavených oprávnenou osobou, v zmysle  špecifikácii podľa Prílohy č. 2 k rámcovej dohode - Jednotkové ceny.

- Miesto realizácie predmetu zákazky

Miestom realizácie predmetu zákazky sú diaľnice, rýchlostnej cesty (cesty pre motorové vozidlá), cesty I. triedy a súvisiace komunikácie spolu s ostatnými súvisiacimi objektmi (križovatky, odpočívadlá, čerpacie stanice, núdzové odstavné plochy, mostné objekty a pod.) vo vlastníctve resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“). Presná lokalizácia a kontaktná osoba za príslušné SSÚD/SSÚR bude upresnená v samostatných objednávkach.

Zákazka zahŕňa nasledovné oblasti a úseky komunikácií:

- Oblasť Západ: patria tu komunikácie aktuálne v dĺžke 223 km v správe stredísk SSÚD 1 Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava, SSÚR 1 Galanta v úsekoch:

| Komunikácia | Úseky | SSÚD/SSÚR |
| --- | --- | --- |
| Diaľnica D1 | Bratislava - Trnava - Piešťany - Horná Streda | SSÚD 2, SSÚD 3, SSÚD 4 |
| Diaľnica D2 | Čunovo - Bratislava - Malacky - Brodské | SSÚD 1, SSÚD 2 |
| Diaľnica D4 | Stupava, Jarovce | SSÚD 1, SSÚD 2 |
| Rýchl. c. R1 | Trnava - Sereď - Galanta – Nitra, Západ | SSÚR 1 |
| Rýchl. c. R1A | Nitra, Západ - Nitra, Zobor | SSÚR 1 |

- Oblasť Stred: patria tu komunikácie aktuálne v dĺžke 454 km v správe stredísk: SSÚD 4 Trenčín, SSÚD 5 Považská Bystrica, SSÚD 6 Martin, SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, SSÚR 2 Nová Baňa, SSÚR 3 Zvolen, SSÚR 6 Čadca, SSÚR 7 Lučenec v úsekoch:

| Komunikácia | Úseky | SSÚD/SSÚR |
| --- | --- | --- |
| Diaľnica D1 | Horná Streda - Trenčín - Ilava - Považská Bystrica - Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - Dubná Skala - Turany, Hubová - Ivachnová - Hybe - Važec | SSÚD 4, SSÚD 5, SSÚD 6, SSÚD 8 |
| Diaľnica D3 | Hričovské Podhradie - Žilina - Brodno, Čadca, Bukov - Svrčinovec - Skalité | SSÚD 5, SSÚR 6 |
| Rýchl. c. R1 | Hronský Beňadik - Lehôtka pod Brehmi - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica | SSÚR 2, SSÚR 3 |
| Rýchl. c. R2 | Ruskovce - Pravotice, Žiar nad Hronom (obchvat), Budča - Pustý hrad, Zvolen, východ -Pstruša - Kriváň - Mýtna - Tomášovce, Ožďany (obchvat), Figa - Tornaľa | SSÚD 4, SSÚR 2, SSÚR 3, SSÚR 7 |
| Rýchl. c. R3 | Oravský Podzámok - Horná Lehota, Nižná - Tvrdošín - Trstená, H. Štubňa, Privádzač Martin | SSÚD 8, SSÚR 3, SSÚD 6 |
| Rýchl. c. R6 | Privádzač Púchov | SSÚD 5 |
| Cesta I/9 | Trenčín - Drietoma, Drietoma - Starý Hrozenkov | SSÚD 4 |
| Cesta I/11 a I/11a | Budatín - Žilina - Brodno, Kysucký Lieskovec - Oščadnica - Čadca, Bukov, Svrčinovec | SSÚR 6 |
| Cesta I/16 | Pustý hrad - Zvolen | SSÚR 3 |
| Cesta I/49a | Dolné Kočkovce - Púchov | SSÚD 5 |
| Cesta I/64b | Privádzač Žilina (Lietavská Lúčka) | SSÚD 5 |
| Cesta I/65 | Olichov | SSÚR 2 |

- Oblasť Východ: patria tu komunikácie aktuálne v dĺžke 236 km v správe stredísk: SSÚD 9 Mengusovce, SSÚD 10 Beharovce, SSÚD 11 Prešov a SSÚR 4 Košice v úsekoch:

| Komunikácia | Úseky | SSÚD/SSÚR |
| --- | --- | --- |
| Diaľnica D1 | Važec - Mengusovce - Spišský Štvrtok - Beharovce - Prešov - Budimír - Bidovce | SSÚD 9, SSÚD 10, SSÚD 11, SSÚR 4 |
| Rýchl. c. R2 | Košice Šaca - Košické Oľšany | SSÚR 4 |
| Rýchl. c. R4 | Obchvat Svidníka, Košice - Milhosť, privádzač Rozhanovce, Prešov severný obchvat - tunel Bikoš | SSÚD 11, SSÚR 4 |
| Cesta I/16 | Hrhov - Moldava nad Bodvou - Mokrance, Brzotín (obchvat), Šaca - Pereš - Košice, Červený Rak - Prešovská - Sečovská | SSÚR 4 |
| Cesta I/17 | Košice - Barca | SSÚR 4 |
| Cesta I/18 | Jablonov - Studenec | SSÚD 10 |
| Cesta I/20 | Budimír - Košice križovatka Prešovská - Sečovská | SSÚR 4 |

- Doba trvania zmluvného vzťahu a termín realizácie prác:

- Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov.

- Termín realizácie prác bude určený konkrétne v objednávkach v závislosti od rozsahu požadovaných prác.

- Zhotoviteľ je povinný pri pravidelnej obnove VDZ začať s prácami na mieste plnenia najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia objednávky, pokiaľ v objednávke nie je  dohodnutý iný termín začatia prác,

- Zhotoviteľ je povinný po opravách a údržbe povrchu vozoviek, resp. opravách mostov začať s prácami na mieste plnenia najneskôr do 24 h po obdržaní e-mailu od objednávateľa (osoba oprávnená konať v technických veciach zmluvy).

- Technicko - kvalitatívne požiadavky na realizáciu predmetu zákazky:

  - Verejný obstarávateľ požaduje vodorovné dopravné značky vyhotoviť s technickými požiadavkami v zmysle STN 01 8020:2018 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, TP 013 - systém hodnotenia  zvislých a vodorovných dopravných značiek, TP 117 – Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení, TP 118 - Zásady používania vodorovných dopravných značiek, TP 014 „Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN  P ENV 13459-2“, STN EN 1436 v platnosti od augusta 2019, VL 6.2 Vodorovné dopravné značky, TP 069: Vzorové schémy pre pracovné miesta.

V prípade novelizácie noriem, technických predpisov, zákonov a vyhlášok, ktoré majú priamy súvis s realizáciou VDZ, musí zhotoviteľ zmeny akceptovať a aplikovať v plnom rozsahu bez nároku na zmenu ceny položiek zmluvy, t.j. legislativná zmena nie je finančne nárokovateľná.

  - Technicko – kvalitatívne požiadavky pre retroreflexný náterový (striekaný) jednozložkový materiál v zmysle STN EN 1436, STN 01 8020:2018, VL 6.2:

    - hrúbka (výška): min. 0,25 mm

    - reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dní po aplikácii VDZ musí byť minimálne 160 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2019, Tabuľka  1  - trieda Q4),

    - reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci záručnej doby musí byť minimálne 100 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2019, Tabuľka 1 – trieda Q2),

    - retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha do 30 dní po aplikácii musí byť minimálne 200 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 3 – trieda R4),

    - retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha na konci záručnej doby musí byť minimálne 100 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 3 – trieda R2),

    - retroreflexnosť VDZ v podmienkach za vlhka musí byť počas záručnej doby minimálne 25 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 4 – trieda RW1),

    - retroreflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa musí byť počas záručnej doby minimálne 25 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 5 – trieda RR1),

    - trichromatické súradnice bodov tolerančných oblastí musia byť v súlade s STN EN 1436:2019, Tabuľka 6 a 7,

    - hodnota protišmykovej odolnosti, vyjadrenej v jednotkách SRT, nesmie počas záručnej doby klesnúť pod 45 (STN EN 1436:2019, Tabuľka 8 – trieda S1).

  - Technicko – kvalitatívne požiadavky pre retroreflexný plastový dvojzložkový materiál – profilovaný v zmysle STN EN 1436, STN 01 8020:2018, VL 6.2:

      - Hrúbka (výška): 2-3 mm,

      - reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dní po aplikácii VDZ musí byť minimálne 160 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2019, Tabuľka  1  - trieda Q4),

      - reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci záručnej doby musí byť minimálne 100 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2019, Tabuľka 1 – trieda Q2),

      - retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha do 30 dní po aplikácii musí byť minimálne 200 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 3 – trieda R4),

      - retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha na konci záručnej doby musí byť minimálne 100 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 3 – trieda R2),

      - retroreflexnosť VDZ v podmienkach za vlhka musí byť počas záručnej doby minimálne 25 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 4 – trieda RW1),

      - retroreflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa musí byť počas záručnej doby minimálne 25 mcd/m2/lx (STN EN 1436:2019, Tabuľka 5 – trieda RR1),

      - trichromatické súradnice bodov tolerančných oblastí musia byť v súlade s STN EN 1436:2019, Tabuľka 6 a 7,

      - hodnota protišmykovej odolnosti, vyjadrenej v jednotkách SRT, nesmie počas záručnej doby klesnúť pod 45 (STN EN 1436:2019, Tabuľka 8 – trieda S1).

  - Technicko-kvalitatívne požiadavky pre realizáciu VDZ:

  - Realizácia VDZ sa bude vykonávať jednozložkovou (farba) alebo dvojzložkovou farbou (plast) s odtieňom materiálu jednozložkovej farby bielej, žltej, čiernej farby, s odtieňom dvojzložkového materiálu bielej farby.

  - Dodatočný posyp vodorovných dopravných značiek požadujeme realizovať v zmysle platných certifikátov a podľa TP uvedených v bode 4.1.

  - Musia mať požadované svetelno-technické vlastnosti a merný súčiniteľ svietivosti spätne reflexných materiálov nesmie klesnúť počas záruky pod požadované hodnoty podľa bodu 4.2 a 4.3, ako i v zmysle STN 018020:2018.

  - Môžu byť použité iba také materiály pre retroreflexnosť, ktoré sú doporučené výrobcom použitej balotiny v zmysle technického listu výrobku, ktorý je v súlade s certifikátom zhody.

  - Použité materiály, farba, balotina, štruktúrované značenie, musia mať platné certifikáty zhody podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a vykonávacej vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z.z. Pre jednozložkový materiál odtiene farby biela a žltá, pre dvojzložkový materiál odtieň farby biela.

  - Zhotoviteľ je povinný byť držiteľom platného certifikátu ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva.

  - Zhotoviteľ je povinný pri aplikácií a doplňaní AKUSTIKY dodržať objednávateľom stanovený reliéfny vzor, tzv. rebrík a vzdialenosť medzi jednotlivými priečnymi pásmi, ktoré by mali zabezpečiť potrebný zvukový a vibračný efekt.

  - Predznačenie po opravách a údržbe povrchu vozoviek:

- pri plnej čiare (súvislá) udávať dĺžku predznačenia v celej dĺžke realizácie VDZ,

- pri prerušovanej čiare udávať dĺžku predznačenia v celej dĺžke realizácie VDZ bez kadencie.

  - Pri pravidelnej obnove je potrebné uvažovať s realizáciou bez predznačenia, ak to nie je v objednávke uvedené inak.

  - Spôsob odstránenia vodorovného dopravného značenia

- Odstránenie existujúceho VDZ deštruktívnou metódou t.j. frézovaním.

- Odstránenie existujúceho VDZ nedeštruktívnou metódou t.j. vodným lúčom (tryskaním).

- Odstránenie akustického vodorovného dopravného značenia ručne.

  - Zabezpečenie pracovného miesta realizácie VDZ

  - Zabezpečenie pracovného miesta musí byť v súlade s technickými podmienkami TP 069: Vzorové schémy pre pracovné miesta.

  - Oblasť pracoviska a ochranu pracovníkov pri realizácii prác na pozemnej komunikácii zabezpečí dočasným dopravným značením objednávateľ resp. stredisko SSÚD resp. SSÚR bezodplatne.

  - V prípade realizácie VDZ v rámci reklamácie, oblasť pracoviska a ochranu pracovníkov pri realizácii prác na pozemnej komunikácii zabezpečí dočasným dopravným značením zhotoviteľ VDZ na vlastné náklady.

- Požiadavky na dodávku prác:

  - Objednávateľ

Je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov vykonávať počas realizácie diela a počas záručnej doby priebežnú kontrolu diela (inšpekcie, skúšky a merania) a prostredníctvom nezávislej autorizovanej osoby odobrať vzorky náterovej hmoty z náhodne vybraného úseku za účelom kontroly jej parametrov:

- trvanlivosť - vizuálne hodnotená počas záručnej doby. Stupeň zakrytia nesmie klesnúť pod 80 % plochy ako bola zhotovená. Pritom každá čiara, šípka a nápis, alebo symbol musí zodpovedať tomuto kritériu,

- hrúbka suchej vrstvy náteru - v prípade potreby môžu byť zhotovené vzorky náterov na oceľovom alebo sklenenom podklade na meranie hrúbky náteru a pre ďalšie skúšky v akreditovanom laboratóriu (STN EN ISO 2808),

- kontrola geometrickej presnosti - sa vykoná premeraním čiar a medzier s náhodne vybratého úseku, pričom sa skontroluje aj ich umiestnenie na vozovke, alebo na dopravnej ploche. Podľa STN 018020 sú dovolené tieto odchýlky:

- u pozdĺžnych čiar v pozdĺžnom smere + - 50 mm,

- v šírke čiary + - 10 mm,

- u priečnych čiar a ostatných vodorovných značiek + - 50 mm vo všetkých smeroch,

- kontrola vonkajšieho vzhľadu VDZ - zo vzdialenosti 1,5 m vizuálne sa musia vodorovné značky javiť presne ohraničené a s jednoliatym povrchom, bez bublín, prasklín a odlupkov,

- viditeľnosť za denného svetla a v noci - objednávateľ je oprávnený hodnotiť kvalitu  meraním reflexie (koeficient Qd) a retroreflexie (koeficient RL) prístrojom Retroreflektometer v nasledovných lehotách:

- do 30 dní po obnove,

- kedykoľvek počas záručnej lehoty,

- na konci záručnej lehoty.

  - Každá čiara bude hodnotená osobitne, na úseku, ktorý vyberie zamestnanec NDS 
na 5-tich rovnomerne od seba vzdialených bodoch. Výsledná hodnota retroreflexie bude aritmetickým priemerom týchto meraní. V prípade, že priemer nameraných hodnôt sledovanej čiary bude nižší ako hodnoty uvedené v 4.2 „Technicko – kvalitatívne požiadavky pre retroreflexný náterový (striekaný)  jednozložkový materiál“, v 4.3 „Technicko – kvalitatívne požiadavky pre retroreflexný plastový dvojzložkový materiál – profilovaný“ a v 4.4 „Technicko – kvalitatívne požiadavky pre realizáciu VDZ“, zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná obnovu meranej VDZ na hodnotenom úseku cesty, minimálne v dĺžke 500 m hodnoteného úseku.

  - Objednávateľ môže zabezpečiť vykonanie náhodných kontrolných skúšok, ak zistí nedostatky v kvalite vykonávaných prác. Kontrolné skúšky zadá nezávislej autorizovanej osobe.

- Objednávateľ prostredníctvom SSÚD/SSÚR vyčistí pred realizáciou prác povrch vozovky od nečistôt na mieste realizácie prác.

  - Zhotoviteľ

    - Kvalita poskytovaných prác

      - Požadované práce bude vykonávať firma oprávnená na túto činnosť, práce budú realizované zaškolenými a poučenými pracovníkmi s požadovanou odbornou spôsobilosťou v zmysle platných predpisov, technických noriem a podmienok zmluvy.

      - Bude sa riadiť východiskovými podkladmi verejného obstarávateľa, jeho pokynmi, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

      - Vykoná predmet zmluvy - VDZ v reflexnej úprave s posypom balotinou pod tlakom s použitím náterovej hmoty, ktorú bude nanášať na vyčistenú suchú vozovku pri teplote vyššej ako 5 °C, pričom zasychanie nesmie trvať dlhšie ako 30 minút a kvalita dodávky musí spĺňať všetky vyššie uvedené parametre.

    - Starostlivosť o bezpečnosť

      - Zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov na príslušnej komunikácii v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

      - Je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných učastníkov cestnej premávky a nepoškodil majetok NDS.

      - Zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel  cestnej premávky príslušným označením, všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

    - Organizácia prác

- Za organizáciu prác zodpovedá poverený pracovník zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ oznámi elektronicky objednávateľovi (osoby oprávnené konať vo veciach technických uvedené v konkrétnej objednávke) začatie prác minimálne 48 hodín vopred (z dôvodu zosúladenia s výkonom iných prác v rámci údržby na príslušnom SSÚD/SSÚR), predloží harmonogram výkonu prác a požiadavky na zabezpečenie výkonu prác.

- Pred fyzickou realizáciou VDZ zabezpečí príslušné stredisko SSÚD/SSÚR zápisničné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP.

- Pred celkovým ukončením prác zhotoviteľ vyzve e-mailom osoby objednávateľa na začatie preberacieho konania.

- Pracovníci zhotoviteľa sa budú pohybovať len vo vymedzených priestoroch, budú dbať na svoju bezpečnosť, pričom neohrozia bezpečnosť iných osôb ani majetok NDS.

- Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste plnenia a je povinný odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré produkuje pri svojej činnosti.

- Začiatok a ukončenie prác ohlási zhotoviteľ poverenej osobe na príslušnom SSÚD/SSÚR.

- Plnenie zo zmluvy zhotoviteľ vykonáva s vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej norme STN 01 8020:2018 a zmluvyným podmienkam.

- Počas realizácie písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na porušený povrch vozovky, pričom špecifikuje miesto, druh a rozsah porušenia.

- V stavebnom denníku sa budú uvádzať denné výkony prác, ktoré budú potvrdzovať oprávnené osoby za SSÚD/SSÚR.

- Odovzdanie staveniska bude prebiehať písomnnou formou zápisom do stavebného denníka príslušným SSÚD/SSÚR, poverenou osobou vedúcim/vedúcou príslušneho strediska.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch realizáciu prác uskutočniť v nočných hodinách.

- Dopravné značenie „DZ 603 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou“ sa bude realizovať cez príslušné položky DZ 601 a DZ 602 (Aplikácia, pozdĺžna súvisla čiara 601; Aplikácia, pozdĺžna prerušovaná čiara 602).

  - Kvalita použitého materiálu:

V prípade, že objednávateľ zistí odchýlky v kvalite požadovaných materiálov alebo od technicko- kvalitatívnych požiadaviek, ktoré sú v súťažných podkladoch, tak zhotoviteľ na  vlastné náklady vykoná opravu, resp. odstránenie nedostatkov a súčasne má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v zmysle rámcovej dohody, článok Zmluvné sankcie.

Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolné meranie hodnoty retroreflexnosti vodorovných DZ príslušným prístrojom v zmysle bodu 5.1 písm. e) počas trvania zmluvy a záručnej doby (pracovníkmi NDS a.s.).

Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa počas realizácie dodávky predmetu zákazky o preukázanie dokumentácie o kvalite materiálov (dokumentácia o kvalite) - certifikáty, technické listy výrobkov (atesty) a pod.

  - Objednanie predmetu zákazky:

Osobami oprávnenými konať v technických veciach zmluvy, uvedenými v časti B3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

  - Preberanie predmetu zákazky:

- Písomnou formou.

- K preberaniu prác je potrebné zo strany zhotoviteľa predložiť objednávateľovi tieto doklady:

- stavebný denník, potvrdený poverenými 2 osobami za NDS (2 osoby z SSÚD/SSÚR) s odsúhlasením výmer,

- rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku,

- súpis vykonaných prác podpísaný 2 osobami za NDS (1 osoba z SSÚD/SSÚR a 1 osoba z oddelenia BECEP),

- preberací protokol podpísaný minimálne 2 osobami za NDS zodpovednými vo veciach technických v zmysle objednávky (1 osoba z SSÚD/SSÚR a 1 osoba z oddelenia BECEP),

- fotodokumentácia pri každej fakturovanej objednávke realizácie VDZ,

- pri každej pravidelnej obnove VDZ predloží zhotoviteľ meranie retroreflexie (vykonávať za sucha do 30 dní), ktoré zabezpečí objednávateľ na základe výzvy dodávateľa emailom.

- Po písomnej výzve zhotoviteľa emailom na začatie preberacieho konania a po predložení vyššie uvedených podkladov bude vykonaná spoločná obhliadka VDZ, môže byť spojená s meraniami retroreflexie (alebo sa zmeria v iný deň po ukončení realizácie VDZ).

- Preberacieho konania po pravidelnej obnove VDZ sa zúčastnia za NDS poverené osoby príslušného strediska (SSÚD alebo SSÚR) a osoba objednávateľa v zmysle zmluvy.

- Preberacieho konania VDZ po oprave a údržbe vozoviek sa zúčastnia za NDS poverené osoby príslušného strediska (SSÚD alebo SSÚR) v zmysle zmluvy.

  - Požadovaná záruka

- na jednozložkové vodorovné značenie po oprave a údržbe vozoviek min. 6 mesiacov,

- na jednozložkové vodorovné značenie po pravidelnej obnove min. 12 mesiacov,

- na dvojzložkové vodorovné značenie (plast) min. 48 mesiacov.

Príloha:

Príloha č.1 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky, ako samostatná  príloha (zároveň aj ako Príloha č. 1 k Rámcovej  dohode) (povinné predložiť v ponuke)

# B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

- Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

- Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zákazky.

- Uchádzač je povinný v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte *xls./*xlsx. oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 k časti B.2 týchto SP - Špecifikácia ceny označené na ocenenie primeranou cenou.

- Uchádzač vyplní jednotkové ceny v eurách bez DPH (€, alebo EUR) na dve desatinné miesta  pre všetky činnosti uvedené v Prílohe č.1 k časti B.2 týchto SP – Špecifikácia ceny. Uchádzač vyplňuje len žlto označené bunky. Do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch. Ceny predloží vo formáte pdf. podpísané uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a tiež vo formáte Microsoft Excel *xls./*xlsx. a zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf. forme sa zhodujú.

- Prijaté jednotkové ceny sú záväzné pre uzatvorenie Dohody stanovené v súlade s ponukou uchádzača. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky, sú pevné a nemenné počas trvania Dohody. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky, a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa SP.

- Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.

- Na požiadanie verejného obstarávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky.

- Žiadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu nebude dôvodom na zmenu jednotkovej ceny.

- V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.

Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise Zmluvy:

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží Zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý pre kalkulovanie a databázy oceňovacích podkladov budú spracované v aplikácii MS Office Excel, ktoré predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi vo formáte *.xls/*.xlsx.

Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce sú nasledovné možnosti:

  - jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v Zmluve) zámenou len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.;

  - jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť hlavne pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok);

  - jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b).

Podkladom pre vytvorenie a odsúhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenová agenda, predložená Zhotoviteľom, a ktorá obsahuje:

- kalkulačný vzorec - pre tvorbu jednotkových cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený Objednávateľom nasledovne:

Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava) + režijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN + R);

- ocenenie materiálov - preukázané cez cenové doklady (faktúry, 3 cenové ponuky a podobne);

- databázy oceňovacích nástrojov – strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce; tarify a sadzby - databázy budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1x predložené v *.pdf  v slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou;

- cenový dopad na stavbu vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien, schválený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.;

- kompletné definovanie položky, ktoré pozostáva z čísla, názvu, mernej jednotky (podľa triednika TSP) a kalkulácie jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov);

- podrobný popis položky a rozbor spotreby (množstvo práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktorý je podkladom pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov) odsúhlasený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..

V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. Koordinačnou činnosťou sa rozumie pokrytie nákladov Zhotoviteľa potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe, zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu Harmonogramu a úspešnému odovzdaniu diela.

Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť (definícia koordinačnej činnosti je uvedená v odseku vyššie) cez hodinovú sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z ceny poddodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď.  s podrobným popisom činnosti. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje podzhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie podzhotoviteľa, (v zmysle bodu Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise zmluvy (v zmysle bodu Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise zmluvy s použitím vlastného kalkulačného vzorca),), ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu podzhotoviteľa bude vydokladovaný minimálne 3 cenovými ponukami.

Príloha:

Príloha č. 1 k časti B.2 -	Špecifikácia ceny  (zároveň aj ako Príloha č. 2 k Rámcovej dohode)

# B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Dohody podľa Obchodného zákonníka, v ktorej budú v celom rozsahu akceptované obchodné podmienky predmetu zákazky stanovené v dokumentoch, ktoré tvoria prílohu k týmto súťažným podkladom.

Predložený návrh Rámcovej dohody musí byť podpísaný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v nasledovnom znení:

Rámcová dohoda

Realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej len VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

číslo objednávateľa:										číslo zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „ZVO“) a  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

medzi stranami dohody

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava

Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri

Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B

Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny

riaditeľ

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

IČO:		35 919 001

DIČ: 	202 193 7775

IČ DPH: 	SK 202 193 7775

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT:	SPSRSKBA

Tel.:		+421 2 5831 1111

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu iba ako „strany rámcovej dohody“ alebo každý samostatne ako „strana rámcovej dohody“)

ČASŤ 1

RÁMCOVÁ DOHODA

Článok I

Predmet rámcovej dohody

- Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa dielo, a to:

,,Realizáciu vodorovného dopravného značenia (ďalej len „VDZ“) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len „dielo“) v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou, písomnými objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v Čl. IV tejto rámcovej dohody.

- Realizáciou VDZ sa rozumie aplikácia VDZ na povrch vozovky, a to najmä pri realizácii pravidelnej  obnovy VDZ, alebo realizácii obnovy VDZ po opravách alebo údržbe povrchov vozoviek prípadne doplnenie akustiky. V rámci zákazky je uvažované aj s odstránením existujúceho VDZ. Rozsah diela – predpokladané výmery prác zhotoviteľa na diele sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, pričom nie sú záväzné pre plnenie tejto rámcovej dohody, Časť B.1 Opis predmetu zákazky ako príloha č. 1 tvorí  neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody.

- Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania tejto rámcovej dohody,  ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo“).

- Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia Čl. I časti 3 tejto dohody.

- Zmenu rozsahu (ďalej len „naviac práce“) alebo obsahu (ďalej len „nové práce“) diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody, je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k rámcovej dohode alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. Cenu diela uvedenú v Čl. IV rámcovej dohody je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

Článok II

Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa

- Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať v mene objednávateľa oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, pričom objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek zmene v uvedenom zozname.

- Oprávnené osoby podľa bodu 2.1 tohto článku sú oprávnené konať v mene objednávateľa v nasledovnom rozsahu:

- odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku;

- kontrolovať práce;

- preberať samostatné dielo;

- zabezpečovať stavenisko podľa platnej legislatívy;

- zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou;

- koordinovať práce počas realizácie.

- Objednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať prevádzkový riaditeľ objednávateľa.

Článok III

Miesto, čas a spôsob plnenia diela

- Miestom zhotovenia diela sú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy (ďalej len „cesty“) vo vlastníctve, resp. v správe  objednávateľa uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej objednávke vystavenej objednávateľom.

- Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti resp. do vyčerpania sumy prijatej v ponuke úspešného uchádzača v bode 4.3 Čl. IV tejto dohody v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

- Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať zhotoviteľovi písomnú objednávku na začatie realizácie samostatného diela. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať samostatné dielo najneskôr v deň uvedený v písomnej objednávke. Opätovné nedodržanie lehoty vykonania samostatného diela, ako aj opakované nedodržanie termínu začatia vykonávania samostatného diela sa považuje za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody a oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od rámcovej dohody/objednávky. Odstúpením od rámcovej dohody/objednávky nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodov 5.1 a 5.2 Čl. V časti II tejto dohody.

- Písomná objednávka musí obsahovať najmä:

- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude zhotovenie diela realizovať (lokalizácia),

- Dátum začatia vykonávania samostatného diela,

- Lehotu na vykonanie samostatného diela,

- Špecifikáciu druhu a rozsahu realizovaných prác.

- Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu samostatného diela a má za následok predĺženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela. Predĺžením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa Čl. V časti II tejto dohody, okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Článok IV

Celková cena diela v zmysle rámcovej dohody a jednotkové ceny

- Cena za vykonanie diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien pre tú ktorú oblasť uvedených v prílohe č. 2 Špecifikácia ceny tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác.

- Jednotkové ceny z Prílohy č. 2 Špecifikácia ceny sú pevné a nemenné počas celej doby trvania tejto dohody. Jednotkové ceny z Prílohy č. 2 Špecifikácia ceny  pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotoviteľa v rozsahu podľa tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady na dodanie a realizáciu vrátane dopravných nákladov, prípadne ďalšie iné náklady.

- Celková cena predmetu tejto rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu ..................... Eur bez DPH (slovom:...............................), ktorú ponúkol zhotoviteľ vo svojej cenovej ponuke.

ČASŤ 2

ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY

Článok I

Plnenie objednávky

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa konkrétnej objednávky vykonávať v súlade s písomnými objednávkami objednávateľa a ustanoveniami tejto rámcovej dohody.

  - Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela (alebo jeho časti) podľa konkrétnej objednávky riadne a včas.

  - Strany rámcovej dohody sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov rámcovej dohody, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa pokladajú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí rámcovej dohody v dôsledku stranami rámcovej dohody nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy a ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie záväzkov strán rámcovej dohody. Pre vylúčenie pochybností sa štrajk zamestnancov niektorej zo strán rámcovej dohody alebo zhoršenie finančnej situácie niektorej zo strán rámcovej dohody nepovažuje za vyššiu moc.

Článok II

Cena diela v zmysle konkrétnej objednávky

2.1 	Cena diela podľa konkrétnej objednávky bude tvorená súčtom súčinov objednaných množstiev a zmluvných jednotkových cien pre tú ktorú oblasť uvedených v prílohe č. 2 Špecifikácia ceny tejto dohody.

2.2 	Cena diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku.

Článok III

Platobné podmienky

  - Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele podľa konkrétnej objednávky.

  - Fakturácia bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí diela podľa konkrétnej objednávky v súlade s čl. VII bodom 7.6 tejto časti rámcovej dohody.

  - Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku a odovzdávací a preberací protokol uvedený v čl. VII bode 7.6 tejto časti rámcovej dohody. Súpis bude potvrdený osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela podľa konkrétnej objednávky považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma stranami rámcovej dohody.

  - Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov a konkrétnych objednávok nebudú uhradené.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu uvoľnenia zádržného podľa zádržného podľa bodu 3.7 tohto článku.

  - Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody predložiť objednávateľovi bankovú záruku vo výške 50.000,00 Eur. Banková záruka slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. Poskytnutie bankovej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného zákonníka. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako bankovú záruku v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z rámcovej dohody. Po skončení poslednej záručnej doby objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.

  - Banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.

  - Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa.

  - Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon o DPH“). Faktúra musí  obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo rámcovej dohody, dodatku, objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu rámcovej dohody, bankové spojenie v zmysle rámcovej dohody a musia byť k nej priložené požadované prílohy (musí byť k nej priložený preberací protokol). V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie  lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Strany rámcovej dohody berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.

  - V prípade, že je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa Zákonom o DPH.

Článok IV

Záručná doba, zodpovednosť za vady

  - Záručná doba na dielo podľa konkrétnej objednávky (stavebné práce): na realizáciu VDZ jednozložkovým materiálom je 12 mesiacov, dvojzložkovým materiálom je 48 mesiacov. Záručná doba na realizáciu VDZ po opravách povrchu vozovky jednozložkovým materiálom je 6 mesiacov, dvojzložkovým materiálom je 48 mesiacov.

  - Záručná doba začína plynúť dňom od písomného prevzatia diela podľa konkrétnej objednávky na základe podpísaného preberacieho protokolu uvedeného v článku VII bode 7.6 tejto časti rámcovej dohody. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela podľa konkrétnej objednávky a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť do 10 dní odo dňa jej oznámenia na svoje náklady, ak sa strany s prihliadnutím na povahu vady písomne nedohodnú inak.

  - Uznanie reklamovanej vady diela podľa konkrétnej objednávky je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

  - Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto dohody. Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné porušenie tejto dohody.

  - Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

Článok V

Zmluvné sankcie

  - V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná riadne a včas bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa dohody, technicko-kvalitatívnych podmienok podľa súťažných podkladov a technických noriem má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2% z ceny, vrátane DPH, danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za každý aj začatý deň omeškania. V prípade opätovného nedodržania technicko-kvalitatívnych podmienok podľa súťažných podkladov a technických noriem má objednávateľ právo okamžite vypovedať rámcovú dohodu alebo objednávku, pričom výpovedná lehota je 10 dní a začne plynúť dňom doručenia písomnej výpovede do sídla zhotoviteľa. Vypovedaním rámcovej dohody nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

  - V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začiatku vykonávania diela uvedený v konkrétnej objednávke, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2% z ceny, vrátane DPH, danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za každý aj začatý deň omeškania. V prípade opätovného nedodržania termínu začiatku vykonávania diela, má objednávateľ právo okamžite vypovedať rámcovú dohodu alebo objednávku, pričom výpovedná lehota je 10 dní a začne plynúť dňom doručenia písomnej výpovede do sídla zhotoviteľa. Vypovedaním rámcovej dohody/objednávky nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

  - V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní termínu ukončenia diela podľa konkrétnej objednávky, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny, vrátane DPH, danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania. V prípade opätovného nedodržania termínu ukončenia diela, má objednávateľ právo okamžite vypovedať túto rámcovú dohodu alebo objednávku, pričom výpovedná lehota je 10 dní a začne plynúť dňom doručenia písomnej výpovede do sídla zhotoviteľa. Vypovedaním rámcovej dohody/objednávky nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

  - V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť zistenú v rámci kontroly v zmysle článku VI bod 6.7 tejto časti rámcovej dohody, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé porušenie samostatne.

  - V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku VI bod 6.2 tejto časti rámcovej dohody, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé porušenie samostatne.

  - Zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodov 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 tohto článku nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.

  - V prípade, že objednávateľ zistí odchýlky v kvalite požadovaných materiálov, alebo od  technicko- kvalitatívnych požiadaviek, ktoré sú v súťažných podkladoch najmä, no nie výlučne, v Opise predmetu zákazky, tak uchádzač na  vlastné náklady  vykoná opravu  resp. odstránenie nedostatkov a súčasne má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2% z ceny objednávky, vrátane DPH, danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky.

  - Nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktoré ovplyvnia významnou mierou kvalitu a životnosť diela bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie dohody, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od rámcovej dohody/objednávky, neprevziať takéto dielo a pri odstúpení od rámcovej dohody/objednávky požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Pri súčasnom nedodržaní kvalitatívnych parametrov vodorovného dopravného značenia môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa odstránenie a opätovné položenie VDZ na náklady zhotoviteľa. V prípade, ak tak zhotoviteľ neurobí, považuje sa to za podstatné porušenie dohody.

  - V prípade nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktoré neovplyvnia významnou mierou kvalitu a životnosť diela je objednávateľ oprávnený uplatniť nárok na predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku.

  - Predĺženie záručnej doby podľa bodu 5.7 tohto článku sa vykoná uzavretím dodatku k dotknutej objednávke.

  - V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú strany rámcovej dohody postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

  - V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

  - Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo inej paušalizovanej náhrady škody podľa tejto dohody nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov.

Článok VI

Podmienky vykonávania diela

  - Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného diela, t. j. konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke objednávateľa, najneskôr v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 3.3 Čl. III časti 1 tejto dohody a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany v stavebnom denníku zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na samostatnom diele zhotoviteľ.

  - Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na dodanie a/alebo vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto rámcovej dohody. Súhlas objednávateľa so zhotovením diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za zhotovenie diela zo strany subdodávateľa.

  - Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), potom sú zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania rámcovej dohody, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený od rámcovej dohody odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti v tomto bode uloží príslušný orgán akúkoľvek sankciu, dodávateľ je povinný mu túto sankciu v plnej výške nahradiť.

  - Počas trvania rámcovej dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 rámcovej dohody výlučne na základe dodatku k rámcovej dohode. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa zákona o RPVS v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS sektora podľa zákona o RPVS v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva, nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa zákona o RPVS v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 k rámcovej dohode obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom strany rámcovej dohody sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k rámcovej dohode. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k rámcovej dohode, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ neoznámi objednávateľovi subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- (päťtisíc) EUR.

  - V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení rámcovej dohody skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení rámcovej dohody skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc eur). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody. Objednávateľ je zároveň oprávnený okamžite odstúpiť od rámcovej dohody pre jej podstatné porušenie.

  - Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto existujú.

  - Zhotoviteľ bude práce vykonávať nepretržite, bez prerušenia, aj v dňoch pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky), v súlade so súťažnými podkladmi a objednávkou objednávateľa, pričom bude v maximálnej možnej miere (s ohľadom na poveternostné – teplotné pomery) využívať čas denného svetla, čo zohľadní pri spracovaní harmonogramu.

  - Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa poverený riadením prác.

  - Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 25/2025 Z. z. – Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v platnom znení v čase realizácie. Stavebný denník musí byť trvale prístupný v listinnej alebo elektronickej podobe účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky. Dňom zápisničného odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele.

  - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela podľa konkrétnej objednávky.

  - Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny diela podľa konkrétnej objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

  - V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.

  - Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky v mieste plnenia a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších a súvisiacich predpisov.

  - Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

  - Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch realizáciu prác uskutočniť v nočných hodinách.

  - Čas pre obnovenie premávky na novopoloženom povrchu je zhotoviteľ povinný určiť zápisom v stavebnom denníku.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

  - V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o odpadoch“) je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä nie však výlučne o povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch a s nimi súvisiace povinnosti držiteľa odpadu. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle vyhlášky 366/2015 Z. z. účinnej do 31.12.2026 a 49/2024 účinnej od 1.1.2027 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

  - Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. účinnej do 31.12.2026 a 49/2024 účinnej od 1.1.2027 je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení rámcovej dohody, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. účinnej do 31.12.2026 a 49/2024 účinnej od 1.1.2027 Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho roka, najneskôr však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom dohody, resp. v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom dohody, zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

  - V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude  objednávateľovi uložená pokuta, ktorú  objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

Článok VII

Preberanie diela

  - Preberanie čiastkových prác a diela podľa konkrétnej objednávky bude vykonané v súlade s požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky. Prebratím čiastkových prác sa nepreberá dielo podľa konkrétnej objednávky v zmysle bodu 7.6 tohto článku, a nezačínajú plynúť záručné doby podľa článku IV tejto časti rámcovej dohody. Dielo podľa konkrétnej objednávky, resp. stavebné objekty budú najprv prebraté do predčasného užívania – uvedenia do premávky formou podrobného zápisu v stavebnom denníku na základe vykonanej technickej prehliadky diela podľa konkrétnej objednávky; v zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné vady diela podľa konkrétnej objednávky pri konečnom preberaní. Zápis bude podpísaný zodpovednými zástupcami oboch strán rámcovej dohody.

  - Žiadosť o prevzatie diela podľa konkrétnej objednávky je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi v písomnej forme. K žiadosti je zhotoviteľ povinný doložiť doklady preukazujúce riadne vykonanie prác podľa Prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky: stavebný denník s rekapituláciou výmer, súpis vykonaných prác, preberací protokol, meranie retroreflexie pri každej pravidelnej obnove, fotodokumentáciu pri každej realizácii VDZ.

  - Najneskôr do 5 dní po odovzdaní kompletných dokladov podľa bodu 7.2 tohto článku objednávateľ zvolá konanie o odovzdaní a prevzatí diela podľa konkrétnej objednávky.

  - Za riadne ukončené dielo podľa konkrétnej objednávky sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa konkrétnej objednávky, tejto rámcovej dohody, Prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky  a technických noriem.

  - V prípade odstraňovania vád podľa bodu 5.6 a 5.7, čl. V, tejto časti rámcovej dohody alebo objednávky si zhotoviteľ zabezpečí povolenie na obmedzenie dopravy a vyznačenie obmedzenia na vlastné náklady. Ak tak neurobí, oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto rámcovej dohody/objednávky.

  - O odovzdaní a prevzatí riadne vykonaného samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí samostatného diela, ktorý podpíše za objednávateľa osoba oprávnená rokovať a konať vo veciach technických ako aj oprávnená osoba konať za príslušné SSÚR/SSÚD a za zhotoviteľa osoba oprávnená rokovať a konať vo veciach technických. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma stranami rámcovej dohody prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele podľa konkrétnej objednávky.

ČASŤ 3

Článok I

Ukončenie rámcovej dohody

  - Táto rámcová dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania aj písomnou dohodou strán rámcovej dohody, písomným odstúpením od rámcovej dohody, písomnou výpoveďou objednávateľa alebo vyčerpaním sumy určenej na plnenie tejto rámcovej dohody uvedenej v Čl. IV bod 4.3 časti 1 tejto rámcovej dohody. Ukončením rámcovej dohody akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté práva objednávateľa súvisiace so zádržným a bankovou zárukou v zmysle bodu 3.5 a nasl. Čl. III časti 2 tejto rámcovej dohody, s plynutím záručnej doby a zodpovednosťou za vady, nárokov zo zmluvných pokút vzťahujúcich sa na všetky už vykonané a prevzaté diela na základe konkrétnych objednávok.

  - V prípade zániku tejto rámcovej dohody/objednávky dohodou strán rámcovej dohody, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku rámcovej dohody dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky strán rámcovej dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou stranou rámcovej dohody ku dňu zániku rámcovej dohody dohodou.

  - Objednávateľ má právo okamžite písomne odstúpiť od rámcovej dohody/objednávky v prípade podstatného porušenia tejto rámcovej dohody zhotoviteľom. Na účely tejto rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody zhotoviteľom považuje najmä:

- ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto rámcovej dohody, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

- ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke predloženej v rámci procesu verejného obstarávania,

- ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný  návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov  zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne ohrozené,

- ak zhotoviteľ poruší ustanovenie článku II bod 2.2 tejto časti tejto rámcovej dohody,

- ak zhotoviteľ opakovane (najmenej 2x) nepotvrdí objednávku podľa článku III bod 3.3 časti 1 tejto rámcovej dohody,

- ak zhotoviteľ neodstráni vady pri preberaní diela alebo počas záručnej doby v termíne podľa požiadavky objednávateľa,

- v ďalších prípadoch uvedených v rámcovej dohode (ak sú uvedené),

- v ďalsích prípadoch uvedených v ZVO.

  - V prípade nepodstatného porušenia tejto rámcovej dohody sú strany rámcovej dohody oprávnené od tejto rámcovej dohody/objednávky odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej strany rámcovej dohody na odstránenie konania v rozpore s touto rámcovou dohodou, jej prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa strany rámcovej dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.

  - V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

  - Odstúpenie od tejto rámcovej dohody/objednávky sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ táto rámcová dohoda neustanovuje inak. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej strane rámcovej dohody (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia. Odstúpením od rámcovej dohody sa táto zrušuje dňom doručenia odstúpenia druhej strane rámcovej dohody. Odstúpením od rámcovej dohody nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.

  - Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto rámcovú dohodu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

Článok II

Záverečné ustanovenia

  - Strany rámcovej dohody sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto rámcovej dohody alebo v súvislosti s touto rámcovou dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty “adresát neznámy“ alebo “adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto rámcovej dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

  - Práva a povinnosti strán rámcovej dohody touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Strany rámcovej dohody sa dohodli, že v prípade vzniku sporov strán rámcovej dohody týkajúcich sa tejto rámcovej dohody a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať dohodou a aj v prípade, ak jednou zo strán rámcovej dohody je subjekt mimo územia Slovenskej republiky, je daný právny poriadok, právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.

  - Táto rámcová dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, tri (3) sú určené pre objednávateľa a dva (2) pre zhotoviteľa.

  - Strany rámcovej dohody sa dohodli, že túto rámcovú dohodu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o ukončení tejto rámcovej dohody musí byť písomná. Dodatok k tejto rámcovej dohode ako aj dohoda o ukončení tejto rámcovej dohody musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami strán rámcovej dohody, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k tejto rámcovej dohode alebo dohody o ukončení tejto rámcovej dohody nedošlo.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že na uzatváranie dodatkov k tejto rámcovej dohode sa uplatnia ustanovenia § 18 ZVO.

  - Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán rámcovej dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

  - Neoddeliteľnými prílohami tejto rámcovej dohody sú Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 4 – Zoznam oprávených osôb

Príloha č. 5 – Odberné miesta a kontaktné osoby

  - Strany rámcovej dohody vyhlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s jej obsahom, a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle ju podpisujú.

V ........................ dňa ...................	V Bratislave, dňa ..............

Zhotoviteľ: 												      Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:			 Odtlačok pečiatky:

....................................................                                 ....................................................

konateľ                                                                          Ing. Filip Macháček

predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

....................................................

PhDr. Rastislav Droppa

podpredseda predstavenstva
Prílohy:

Príloha č. 1 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Súťažné podklady spracoval

.........................................................

Ing. Elena Závodská

osoba zodpovedná za vypracovanie

súťažných podkladov

Súťažné podklady schválil:

.................................................................

Ing. Filip Macháček

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

..................................................................

PhDr. Rastislav Droppa

podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov.