# Zmluva na realizáciu stabilizácie a optimalizácie
 informačného systému Centrálna správa identít

# č. C-NBS1-000-120-795

podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

(ďalej len „Zmluva“)

###### Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:				Národná banka Slovenska

Sídlo:			Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Zastúpený: 		<vyplní verejný obstarávateľ>

IČO: 		30844789

DIČ: 				2020815654

IČ DPH: 			SK2020815654

Bankové spojenie:		Národná banka Slovenska

Č. účtu v tvare IBAN:		SK07 0720 0000 0000 0000 1919-platí pre domáceho zhotoviteľa

SK60 0720 0000 0000 0000 2129-platí pre zahraničného zhotoviteľa

(ďalej len „NBS“ alebo „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:		<vyplní uchádzač>

Sídlo:				<vyplní uchádzač>

Zastúpený:			<vyplní uchádzač>

BIC (SWIFT): 			<vyplní zahraničný uchádzač>

IČO:				<vyplní uchádzač>

IČ DPH:			<vyplní uchádzač>

DIČ:				<vyplní uchádzač>

Bankové spojenie:		<vyplní uchádzač>

Číslo účtu v tvare IBAN:	<vyplní uchádzač>

Zapísaný:	<vyplní uchádzač>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“).

###### PREAMBULA

- Túto zmluvu uzatvárajú objednávateľ a zhotoviteľ ako výsledok realizácie verejného obstarávania nadlimitnej zákazky, ktorú verejný obstarávateľ vyhlásil oznámením 
č. <vyplní verejný obstarávateľ>, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. <vyplní verejný obstarávateľ> dňa <vyplní verejný obstarávateľ> podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom „Stabilizácia a servisná podpora prevádzky informačného systému CSI“.

- Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka zhotoviteľa vyhodnotená ako ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť a predloženú ponuku zhotoviteľa sa Zmluvné strany na základe slobodnej vôle a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.

- Objednávateľ v rámci predmetu zákazky vymedzil požiadavky na vecnú a technickú špecifikáciu predmetu plnenia tejto Zmluvy a rozsah a úroveň plnenia predmetu Zmluvy, ktoré tvoria Prílohu 1 tejto Zmluvy.

- Súčasne s touto Zmluvou objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú aj Zmluvu 
č. C-NBS1-000-120-796 o poskytovaní servisných služieb pre informačný systém Centrálna správa identít (ďalej len ako „Servisná zmluva“), ktorou sú zabezpečované služby  prevádzky, údržby, podpory a rozvoja informačného systému Centrálna správa identít, ktorým sa má na mysli ďalšia úprava, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti podľa požiadaviek objednávateľa.

###### Článok I

ÚČEL ZMLUVY A PREDMET ZMLUVY

- Účelom Zmluvy je zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie činností smerujúcich k stabilizácii a optimalizácii informačného systému Centrálna správa identít, ktorý realizuje v podmienkach objednávateľa služby Identity and Access managementu a zabezpečuje kontrolovaný prístup a autorizáciu k iným informačným systémom v rámci objednávateľa, a ktorého opis je uvedený v Prílohe 1 (ďalej len „IS CSI“). Cieľom je zabezpečiť jej spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo udržateľnú prevádzku, odstrániť existujúce nedostatky a neštandardné riešenia, ako aj zaviesť osvedčené procesy a postupy v súlade s platnými štandardmi. Súčasťou je aj príprava IS CSI na ďalší rozvoj, rozširovanie funkcionalít a integráciu s inými systémami.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi:

  - poskytnúť projektové riadenie zastrešujúce vykonanie prác potrebných pre odstránenie nedostatkov a realizáciu odporučení k IS CSI uvedených v prílohe 1 tejto Zmluvy.

  - vykonať analýzu nedostatkov a odporučení k IS CSI uvedených v prílohe 1 tejto Zmluvy, vypracovanie návrhov na ich odstránenie a následnú realizáciu návrhov odstránenia nedostatkov a odporučení k IS CSI.

  - vypracovať novú dokumentáciu (kde je potrebná), resp. upraviť existujúcu dokumentáciu k IS CSI súvisiacu s realizáciou návrhov.

  - špecifikovať integrované systémy dotknuté realizáciou jednotlivých návrhov.

  - pripraviť implementáciu a implementovať odsúhlasené návrhy.

  - testovať core funkcionality IS CSI po implementácii každého návrhu, priebežne odstraňovať incidenty v IS CSI vyvolané implementáciou návrhov.

  - vytvoriť a odovzdať technickú dokumentáciu v GitLab prostredí objednávateľa.

  - vytvoriť automatický proces na otestovanie základnej funkčnosti IS CSI.

(plnenia zhotoviteľa uvedené v bode 2 a v rozsahu, špecifikácii a úrovni plnenia uvedenej v Prílohe 1 tejto Zmluvy  - Špecifikácia predmetu plnenia a Prílohe 3 – Slovník pojmov ďalej spolu ako „dielo“ alebo „predmet plnenia“).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať akceptačné testovanie diela v rozsahu nevyhnutnom na overenie jeho funkčnosti, výkonnosti a súladu s požiadavkami podľa tejto zmluvy, a to v trvaní minimálne jeden mesiac a maximálne 2 mesiace.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu skúšobnej prevádzky diela v rozsahu nevyhnutnom na overenie jeho funkčnosti, výkonnosti a súladu s požiadavkami podľa tejto zmluvy, a to v trvaní 2 mesiacov.

- Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve za riadne vytvorený, zhotovený, dodaný, poskytnutý predmet plnenia zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa článku III tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvárať, zhotovovať, dodávať a poskytovať predmet plnenia a plnenia podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy v súlade s požiadavkami upravenými v Prílohe 1 tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvárať, zhotovovať, dodať a poskytovať predmet plnenia a plnenia podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy prostredníctvom osôb určených na plnenie Zmluvy podľa Prílohy 4 tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje udeliť súhlas na používanie autorských diel, resp. iných predmetov práv duševného vlastníctva, ktoré boli vytvorené na základe, resp. v rámci plnenia tejto Zmluvy v rozsahu upravenom v článku V tejto Zmluvy. Na časti diela, ktoré boli dodané objednávateľovi ako hotové riešenie, resp. produkt, poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi nevýhradnú licenciu, ktorej podmienky sú upravené v článku V tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať aj ostatné dodávky, činnosti a práce, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela a aj keď nie sú výslovne stanovené ako povinnosť zhotoviteľa.

- Predmetom plnenia tejto Zmluvy nie je dodávka hardvéru (HW) pre objednávateľa.

- Predmet plnenia nie je objednávateľovi dodaný a poskytovaný zhotoviteľom ani tretími stranami formou cloudových služieb.

- Tento bod sa uplatňuje iba v prípade, ak zhotoviteľom je skupina dodávateľov. Vedúci člen združenia a každý jeho člen zodpovedajú za všetky záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, vrátane náhrady škody, spoločne a nerozdielne. V prípade zániku združenia je objednávateľ oprávnený uplatniť si všetky práva a nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči ktorémukoľvek subjektu uvedenému na strane zhotoviteľa v záhlaví tejto Zmluvy.

###### Článok II

###### MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU PLNENIA

- Miesto dodania a poskytovania predmetu plnenia a plnenia podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy je Národná banka Slovenska, ústredie, I. Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť a dodať dielo do 24 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy vrátane vykonania skúšobnej prevádzky diela a akceptačného testovania plnenia podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri zhotovovaní, dodávaní diela a plnení podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy časový Rámcový harmonogram projektu (ďalej len „Rámcový harmonogram“) resp. lehoty, etapy a termíny uvedené v Rámcovom harmonograme; porušenie tohto záväzku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Rámcový harmonogram je uvedený v Prílohe 1 tejto Zmluvy.

- Rámcový harmonogram je možné zmeniť na základe vecne odôvodneného návrhu zhotoviteľa a súhlasu riadiacej rady projektu, a to bez nutnosti uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje do jedného mesiaca od účinnosti tejto Zmluvy dodať objednávateľovi detailný harmonogram projektu (obsahujúci detailný projektový plán), ktorý je v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a termínmi Rámcového harmonogramu. Detailný harmonogram projektu sa môže na základe požiadavky zhotoviteľa v rámci jeho aktualizácie a na základe súhlasu riadiacej rady projektu zmeniť, pričom musí byť v súlade s Rámcovým harmonogramom. Bližšie podmienky Rámcového harmonogramu projektu sú upravené v Prílohe 1 tejto Zmluvy.

- Ak prípadné omeškanie objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, ktorú je povinný poskytnúť zhotoviteľovi má alebo preukázateľne bude mať vplyv na dodržanie Rámcového harmonogramu, tzn. ak sa jedná o neposkytnutie takej súčinnosti, ktorá je nevyhnutná pre včasné zhotovenie, vykonanie a dodanie diela a plnení podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy, zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením, vykonaním a dodaním diela a plnení podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy a lehota na dodanie jednotlivých častí diela a plnení podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy podľa Rámcového harmonogramu sa po písomnom schválení riadiacou radou projektu predĺži o čas omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. To však platí len za predpokladu, že po vzniku omeškania objednávateľa zhotoviteľ písomne upozornil oprávnenú osobu objednávateľa na konkrétne vymedzenú povinnosť súčinnosti, s ktorou je objednávateľ v omeškaní. Pokiaľ tento postup nebude dodržaný a riadiaca rada projektu neschváli predĺženie času, lehoty na vykonanie jednotlivých častí diela, lehota na vykonanie diela a plnení podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy sa nebude predlžovať. Pre zamedzenie pochybností sa stanovuje, že lehotu na vytvorenie a dodanie diela podľa bodu 2 tohto článku a plnení podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy je možné predĺžiť iba na základe písomného dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

###### Článok III

###### CENA ZA PREDMET PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- Za dohodnutý, riadne vykonaný, zhotovený a dodaný predmet plnenia vrátane plnení podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy v  rozsahu určenom v tejto Zmluve zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu < vyplní verejný obstarávateľ v zmysle návrhu na plnenie kritérií v ponuke uchádzača > eur (slovom: < vyplní verejný obstarávateľ v zmysle návrhu na plnenie kritérií v ponuke uchádzača > eur) bez DPH, ktorá je bližšie špecifikovaná v Prílohe 2 tejto Zmluvy.

- Cena za poskytnutý predmet plnenia a plnenia podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy určená v bode 1 tohto článku zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, vzniknuté v príčinnej súvislosti so zhotoviteľovým záväzkom vykonať a dodať predmet plnenia, a plnenia podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy a poskytnuté licencie.

- Cena za predmet plnenia a plnenia podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy sa stanovuje dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- Celková cena predmetu plnenia vrátane plnení podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy zahŕňa akékoľvek a všetky náklady na vykonanie, zhotovenie, dodanie a poskytnutie predmetu plnenia a plnení podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo a plnenia podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy bude uhrádzaná v nasledovných platobných míľnikoch:

- 70 % z ceny diela bude objednávateľom uhradených na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po podpise akceptačného protokolu;

- 30 % z ceny diela bude objednávateľom uhradených na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky a podpise záverečného akceptačného protokolu.

- Ku každej faktúre musí byť priložený originál akceptačného protokolu / záverečného akceptačného protokolu podpísaného Zmluvnými stranami.

- Ceny v zmysle tejto Zmluvy sú uvedené bez DPH. Zhotoviteľ k dohodnutým cenám uplatní DPH podľa všeobecne záväzného právneho predpisu platného v čase fakturácie. (Text platí pre tuzemského zhotoviteľa, zahraničný zhotoviteľ text druhej vety odstráni)

- Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Úhrada faktúry sa bude realizovať bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.

- Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že zhotoviteľ bude zasielať len elektronické faktúry z e-mailovej adresy zhotoviteľa <vyplní uchádzač> na e-mailovú adresu objednávateľa faktury.ofr@nbs.sk vo formáte PDF. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú výlučný prístup k uvedeným e-mailovým adresám. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť e-mailové adresy a to len písomne s uvedením novej e-mailovej adresy, pričom z dôvodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. Zhotoviteľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru zaručeným elektronickým podpisom. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- Zmluvné strany sú povinné bezodkladne písomne oznámiť druhej strane akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.

- V prípade, že faktúra nebude po vecnej a/alebo formálnej stránke správne vyhotovená, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia na doplnenie (prepracovanie), pričom nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej (prepracovanej) faktúry objednávateľovi.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedenú daň na faktúre odvedie správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu je podstatným porušením tejto Zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy. (Text platí pre tuzemského zhotoviteľa, zahraničný zhotoviteľ tento text aj s bodom odstráni)

- Zhotoviteľ najneskôr do doby vyhotovenia prvej faktúry predloží objednávateľovi originál potvrdenia o mieste svojej daňovej rezidencie, alebo jeho úradne overenú fotokópiu. Počas trvania Zmluvy zhotoviteľ predmetné potvrdenie predloží objednávateľovi na začiatku každého nového zdaňovacieho obdobia. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v prípade vzniku stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky počas trvania Zmluvy bude o tejto skutočnosti objednávateľa bezodkladne písomne informovať. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že je konečným príjemcom platieb uvedených v tejto Zmluve. (Text platí pre zahraničného zhotoviteľa, tuzemský zhotoviteľ tento text aj s bodom odstráni)

###### Článok IV

###### KONTAKTNÉ OSOBY PRE PLNENIE TEJTO ZMLUVY A KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

- Zhotoviteľ sa zaväzuje do piatich (5) pracovných dní od uzavretia tejto Zmluvy vymenovať oprávnenú osobu, ktorá bude počas účinnosti tejto Zmluvy oprávnená konať za zhotoviteľa v určených záležitostiach súvisiacich s plnením tejto Zmluvy a v tej istej lehote písomne oznámiť objednávateľovi jej meno, priezvisko a kontaktné údaje.

- Objednávateľ sa zaväzuje do piatich (5) pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy vymenovať oprávnenú osobu, ktorá bude počas účinnosti tejto Zmluvy oprávnená konať za objednávateľa v určených záležitostiach súvisiacich s plnením tejto Zmluvy a v tej istej lehote písomne oznámiť zhotoviteľovi jej meno, priezvisko a kontaktné údaje.

- Prostredníctvom určených oprávnených osôb Zmluvné strany:

  - zabezpečia vzájomnú komunikáciu Zmluvných strán týkajúcu sa všetkých záležitostí týkajúcich sa plnenia tejto Zmluvy,

  - plnia vymedzené úlohy Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy,

  - uskutočnia všetky organizačné záležitosti s ohľadom na všetky aktivity a činnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy,

  - zabezpečia koordináciu jednotlivých aktivít a činností Zmluvných strán súvisiacich s plnením tejto Zmluvy,

  - sledujú priebeh plnenia tejto Zmluvy,

  - navrhujú potrebné zmeny technických riešení a technickej povahy v zmysle tejto Zmluvy a

  - zabezpečia vzájomnú spoluprácu a súčinnosť.

- Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia ohľadom akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa tejto Zmluvy bude vykonávaná prostredníctvom oprávnených osôb Zmluvných strán.

- Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že bežná komunikácia (napr. komunikácia týkajúca sa organizácii stretnutí alebo iných organizačných záležitosti alebo podkladov pre fakturáciu a pod.) bude vykonávaná prostredníctvom emailu.

- Komunikácia Zmluvných strán, ktorá má povahu právneho úkonu (napr. odstúpenie od Zmluvy, uplatnenie zmluvnej pokuty a pod.) bude vykonávaná písomne v listinnej podobe s doporučeným doručovaním druhej Zmluvnej strane prostredníctvom poštovej služby alebo kuriérskej služby. Za deň doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky, v prípade odmietnutia prevzatia zásielky dátum odmietnutia prevzatia a v prípade vrátenia zásielky odosielateľovi deň jej vrátenia.

- Každá zo Zmluvných strán môže zmeniť oprávnené osoby. Takáto zmena je účinná dňom doručenia písomného oznámenia o zmene obsahujúceho aj meno a kontaktné údaje novej oprávnenej osoby druhej Zmluvnej strane.

###### Článok V

###### PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

- Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je dielo, ktoré má povahu autorského diela v zmysle príslušnej autorskoprávnej ochrany. Autorským dielom sa na účely tejto zmluvy rozumejú najmä počítačové programy vrátane ich všetkých súčastí, databázy, súvisiaca dokumentácia, alebo akéhokoľvek iné autorské dielo vytvorené zhotoviteľom spĺňajúce znaky autorského diela (ďalej len ako „autorské dielo“).

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť licenciu k autorskému dielu v rozsahu špecifikovanom touto Zmluvou. V prípade, ak tretia strana sa bude voči objednávateľovi domáhať porušenia svojich autorských práv je zhotoviteľ povinný bezodkladne vysporiadať s takouto treťou stranou autorské práv, aby zodpovedali jeho vyhláseniam v tejto zmluve a zároveň zodpovedá za všetku škodu, ktorá objednávateľovi tým vznikla.

- Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú, časovo (po dobu trvania autorských práv) a územne neobmedzenú licenciu k autorskému  dielu. Licencia oprávňuje objednávateľa použiť autorské dielo akýmkoľvek spôsobom v zmysle § 19 Autorského zákona a to najmä akékoľvek použitie autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí v neobmedzenom množstevnom, či vecnom rozsahu, ktorý pre zamedzenie pochybností zahŕňa všetky známe spôsoby použitia autorského diela, ktorými sú najmä právo autorské dielo spracovať (dokončenie autorského diela, zmenu autorského diela alebo iný zásah do autorského diela) objednávateľom, sprístupniť a/alebo dať spracovať (dokončenie autorského diela, zmenu autorského diela alebo iný zásah do autorského diela) tretej osobe, vrátane v rovnakom rozsahu výkonu autorských práv k strojovým a zdrojovým kódom najmä právo ich kopírovania, prekladania, prispôsobovania, modifikovania, upravovania a začleňovania do iných diel. V prípade, ak autorské dielo bolo vytvorené v rámci spoločného autorského diela ( § 92 Autorského zákona) je výlučným alebo jediným nositeľom majetkových práv autora objednávateľ. Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu k autorskému  dielu akejkoľvek tretej osobe. Odmena za licenciu je súčasťou ceny.

- Zhotoviteľ najneskôr v prvý deň plynutia posledných siedmich kalendárnych mesiacov trvania Zmluvy poskytne objednávateľovi všetky a úplné komentované zdrojové kódy k informačnému systému vytvorené alebo zmenené na základe Zmluvy. Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa kedykoľvek požiadať o vydanie všetkých zdrojových kódov alebo ktoréhokoľvek z nich. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy táto povinnosť vzniká dňom požiadania objednávateľa o ich vydanie a to do 30 dní odo dňa požiadania objednávateľa.

- Vlastníkom veci, prostredníctvom ktorej je autorské dielo vytvorené, sa stáva objednávateľ odovzdaním diela.

- Zmluvné strany výslovne deklarujú, že ak pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy vznikne činnosťou zhotoviteľa a objednávateľa autorské dielo spoluautorov a ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak, bude sa mať za to, že objednávateľ vykonáva majetkové práva autora k autorskému  dielu spoluautorov. Celková cena diela podľa článku III tejto Zmluvy je stanovená so zohľadnením tohto ustanovenia a zhotoviteľovi nevzniknú v prípade vytvorenia autorského diela spoluautorov žiadne nové nároky na odmenu.

- Prípadná zmena v osobe zhotoviteľa (napr. právne nástupníctvo) nebude mať vplyv na oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy zhotoviteľom objednávateľovi.

- V prípade, ak zhotoviteľ nedodá riadne a včas kompletné dielo a dôjde z tohto dôvodu k ukončeniu tejto Zmluvy, zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi licenciu podľa bodu 3 tohto článku na všetky časti autorského diela, ktoré boli ku dňu ukončenia tejto Zmluvy vykonané, a to okamihom ukončenia tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený takéto časti autorského diela ďalej používať, upravovať, spájať s inými dielami a dať ich na použitie tretím osobám v rozsahu potrebnom na dokončenie a využívanie diela na účel podľa tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy dodržiavať všetky licenčné podmienky vzťahujúce sa na IS CSI a na všetky softvérové produkty a komponenty, ktoré budú pri plnení tejto zmluvy použité. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je s týmito licenčnými podmienkami oboznámený, a zodpovedá objednávateľovi za to, že plnením tejto Zmluvy nedôjde k ich porušeniu ani k porušeniu práv tretích osôb.

- Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii diela na ktoré sa udeľuje licencia podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy odovzdať objednávateľovi zdrojový kód v jeho úplnej aktuálnej podobe, bez obfuskácie (snaha o znemožnenie analýzy zdrojového kódu, zahmlievanie, transformácia zdrojového kódu, ktorá zachová programovú funkcionalitu, ale znemožňuje jeho pochopiteľnosť, znečitateľnenie kódu) v jednom z týchto spôsobov:

- zapečatený, na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie IS CSI, ktorej sa týka. Za odovzdanie vytvoreného zdrojového kódu objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy rozumie odovzdanie technického nosiča dát oprávnenej osobe objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol;

- pomocou distribuovaného systému správy verzií zdrojových kódov GIT (ďalej tiež „GIT“). Za odovzdanie vytvoreného zdrojového kódu objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy taktiež rozumie uloženie v chránenom repozitári GIT, ktorý je v správe objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí dát bude oboma zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol.

# Článok VI

# Odovzdanie a prevzatie Diela

  - Odovzdaniu a prevzatiu diela musí predchádzať úspešné vykonané akceptačné testovanie a následná úspešná skúšobná prevádzka podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy. Čiastkové výstupy diela môžu byť odovzdávané postupne počas realizácie projektu, pričom ich dodanie a akceptácia sa potvrdzuje formou preberacích protokolov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

  - Zmluvné strany vykonajú vo vzájomnej súčinnosti akceptačné testy. Akceptačné testy sa vykonajú v (testovacom) prostredí objednávateľa. Výsledky akceptačných testov sa zachytia v zápisnici o akceptačných testoch podpísanej oprávnenými osobami Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy. Zápisnica o akceptačných testoch musí obsahovať správu o priebehu akceptačného testu a klasifikáciu zistených chýb diela podľa stupňa ich závažnosti špecifikovaných v Prílohe 1 časť 8 tejto Zmluvy – Klasifikácia chýb.

  - Za úspešné akceptačné testovanie sa považuje, ak prebehne A) plná akceptácia akceptačných testov alebo B) podmienečná akceptácia akceptačných testov. Vyjadrenie objednávateľa môže byť:

- plná akceptácia testov – znamená bez výhrad, čiže akceptačné testovanie prebehlo bez zistenia zásadnej chyby (A), závažnej chyby (B) alebo nepodstatnej chyby (C) alebo

- podmienečná akceptácia testov – znamená, že v rámci akceptačného testovania nebola zistená žiadna zásadná chyba (A), neboli zistené viac ako dve (2) závažné chyby (B) a zároveň nebolo zistených viac ako 20 nepodstatných chýb. Závažné chyby a nepodstatné chyby (C) sa uvedú do zápisnice o akceptačných testoch s lehotou na ich odstránenie.

Ak objednávateľ nevie posúdiť o chybu akej kategórie sa jedná, pre účely určenia lehoty na odstránenie chýb sa bude táto považovať za nepodstatnú chybu (C). V prípade, že nedôjde k zhode pri kategorizácii chyby, má objednávateľ právo eskalovať rozhodnutie o klasifikácii chyby na riadiacu radu projektu. Riadiaca rada projektu v takom prípade rozhodne o klasifikácii chyby.

  - V prípade úspešných akceptačných testov Zmluvné strany podpíšu akceptačný protokol.

  - Ak akceptačné testovanie neprebehne úspešne nemôže prebehnúť skúšobná prevádzka. V prípade neúspešného akceptačného testovania zhotoviteľ odstráni každú zásadnú chybu (A) do 2 pracovných dní, každú závažnú chybu (B) do 5 pracovných dní a každú nepodstatnú chybu (C) v lehote dohodnutej v zápisnici o akceptačných testoch. Akceptačné testy sa môžu iba jeden krát opakovať, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli na ďalšom pokuse. Ak sa pri opakovaných akceptačných testoch zistí zásadná chyba (A) alebo závažná chyba (B), tak objednávateľ je, okrem uplatnenia zmluvnej pokuty upravenej v článku VII bod 1.4 a/alebo 1.5. Zmluvy, oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie Zmluvy.

  - Skúšobná prevádzka sa vykoná po úspešnej akceptácii a po podpise akceptačného protokolu Zmluvnými stranami. Skúšobná prevádzka prebehne v produkčnom prostredí. Skúšobná prevádzka trvá minimálne jeden mesiac a maximálne dva mesiace. Výsledkom skúšobnej prevádzky je Správa o skúšobnej prevádzke. Počas skúšobnej prejvádzky je zhotoviteľ povinný identifikovať a odstraňovať incidenty súvisiace s prevádzkou IS CSI. Klasifikácia prevádzkových incidentov a záväzné lehoty ich odstraňovania sú upravené v Prílohe 1 časť 9 Tabuľka 2 a Tabuľka 3 tejto Zmluvy.

  - Skúšobná prevádzka sa považuje za úspešnú a objednávateľ môže prevziať dielo na základe podpisu záverečného akceptačného protokolu Zmluvnými stranami, ak nastane:

- plná akceptácia – znamená bez výhrad, čiže odovzdanie diela prebehlo bez výhrad a v plnom súlade s požiadavkami objednávateľa a so Zmluvou. Dielo neobsahuje nedostatky a chyby alebo

- podmienečná akceptácia – znamená, že objednávateľ má výhrady k  dielu, ktoré podľa objednávateľa vykazuje odchýlku vo vzťahu k požiadavkám na dielo, ale odovzdanie diela prebehlo s výhradami, ktoré nebránia jeho prebratiu a používaniu, pričom dielo nemá v skúšobnej prevádzke zistenú žiadnu zásadnú chybu (A), žiadnu závažnú chybu (B) a môže mať zistených maximálne 10 nepodstatných chýb (C). V prípade podmienečnej akceptácie Správa o skúšobnej prevádzke obsahuje identifikované nepodstatné chyby a lehotu na ich odstránenie. V prípade podmienečnej akceptácie objednávateľ súhlasí s úhradou predmetu plnenia v plnom rozsahu.

  - Objednávateľ neprevezme dielo, ak vykazuje dielo právne a/alebo faktické vady, chyby, okrem prípadu podmienečnej akceptácie podľa bodu 7 písm. B) tohto článku Zmluvy. Dielo má vady, chyby, ak je zhotovené v rozpore s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  - Po úspešnej skúšobnej prevádzke prebehne odovzdanie a prevzatie diela t. j. Zmluvnými stranami podpísaný záverečný akceptačný protokol. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční najneskôr v termínoch špecifikovaných v Rámcovom harmonograme podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Záverečný akceptačný protokol musí byť pred jeho podpisom schválený riadiacou radou projektu. Záverečný akceptačný protokol v závislosti od predmetu plnenia obsahuje najmä: identifikačné údaje Zmluvných strán, identifikáciu oprávnených osôb Zmluvných strán, identifikáciu predmetu odovzdania a prevzatia. Ak Zmluvné strany podpíšu záverečný akceptačný protokol, zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za dodanie diela.

  - Prílohou záverečného akceptačného protokolu sú najmä:

  - prezenčné listiny zo školení, ak boli vykonané pre užívateľov diela, spolu so školiacim materiálom,

  - dokumenty a doklady osvedčujúce kompletnosť (napr.: zoznam požiadaviek, osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na obsluhu).

  - Záverečný akceptačný protokol sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 2 (dve) vyhotovenia sú určené pre zhotoviteľa.

  - Vlastnícke právo k hmotným nosičom prostredníctvom ktorého je dielo prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím diela tzn. podpísaním záverečného akceptačného protokolu. Uvedené platí na všetky hmotné nosiče vyjadrenia Diela majúce charakter Autorského diela (dokumentácia a pod.).

  - Ak pri zhotovení diela dôjde k zhotoveniu databázy definovanej Autorským zákonom v súlade s § 135 Autorského zákona, uvedie sa táto skutočnosť v príslušnom Akceptačnom protokole. V tomto prípade bude súčasťou akceptačných testov, ktorých vykonanie predchádza vyhotoveniu záverečného akceptačného protokolu, detailná špecifikácia databázy tvoriacej súčasť dodaného diela.

  - Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi finálnu dokumentáciu k dielu na elektronickom zariadení/nosiči dát (USB prenosné zariadenie) alebo na inom vhodnom, dohodnutom nosiči dát alebo odovzdali v zdieľanom úložisku objednávateľa a v prípade potreby a požiadavky objednávateľa aj v jednom vyhotovení v písomnej forme pri podpise záverečného akceptačného protokolu. Požiadavky na finálnu dokumentáciu k dielu sú upravené v Prílohe 1 tejto Zmluvy.

  - Objednávateľ je oprávnený zaslať pripomienky k finálnej dokumentácii k dielu v dohodnutom formáte v lehote do 10 pracovných dní odo dňa jej odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný pripomienky odborne posúdiť a upraviť finálnu dokumentáciu podľa vznesených pripomienok, ktoré nerozširujú predmet diela, najneskôr do 5 pracovných dní od zaslania pripomienok objednávateľa podľa tohto bodu Zmluvy. Ak nie je možné niektorú z pripomienok objednávateľa akceptovať, zhotoviteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi a písomne to vysvetlí objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety.

  - Objednávateľ je povinný do 10 (piatich) pracovných dní od dodania prepracovanej finálnej dokumentácie podľa bodu 15 preveriť spôsob zapracovania pripomienok a v prípade nesúhlasu v uvedenej lehote zaslať svoje stanovisko zhotoviteľovi, pričom záverečný akceptačný protokol v takom prípade nemôže byť podpísaný.

  - Márnym uplynutím ktorejkoľvek z lehôt v zmysle bodu 15 a 16 tejto Zmluvy spôsobené nekonaním Zmluvnej strany sa táto Zmluvná strana, ktorá nesplnila svoj záväzok dostáva do omeškania.

  - Klasifikácia chýb diela je upravená v Prílohe 1 časť 8 – Klasifikácia chýb tejto Zmluvy.

###### Článok VII

###### ZMLUVNÉ POKUTY

- Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:

  - 0,10 % (slovom jedna desatina percenta) z celkovej ceny diela, za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti zhotoviť, dodať dielo alebo plnenia podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy v lehote podľa bodu 2 článku II tejto Zmluvy o viac ako štrnásť (14) kalendárnych dní,

  - 0,05 % z celkovej ceny diela, za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti poskytnúť, aj jednotlivú, súčinnosť podľa tejto Zmluvy,

  - 0,02 % z celkovej ceny diela, za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti v termíne špecifikovanom v rámcovom harmonograme projektu alebo detailnom harmonograme projektu,

  - 0,10 % z celkovej ceny diela, za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odstrániť zásadnú chybu (A) do 2 pracovných dní v zmysle článku VI bod 5 tejto Zmluvy,

  - 0,05 % z celkovej ceny diela, za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odstrániť závažnú chybu (B) do 5 pracovných dní alebo nepodstatnú chybu (C) do 10 pracovných dní v zmysle článku VI bod 5 tejto Zmluvy,

- Ak sa ktorákoľvek Zmluvná strana dostane do omeškania so splnením peňažného záväzku voči druhej Zmluvnej strane, má druhá Zmluvná strana právo uplatniť si z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka a v sadzbe podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Zmluvnej strany na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá bola spôsobená porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

###### Článok VIII

###### MLČANLIVOSŤ

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súvislosti s poskytnutím predmetu plnenia nedošlo k sprístupneniu dát objednávateľa a jeho zamestnancov tretím stranám a rovnako sa zaväzuje k takému konaniu, ktoré bude minimalizovať kontakt s dátami na mieru čo najnižšiu, avšak postačujúcu k riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Táto povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na subdodávateľov zhotoviteľa, nezaniká ani po ukončení tejto Zmluvy, nie je možné sa jej nijako zbaviť. V prípade porušenia tohto záväzku je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- eur bez DPH za každý dokázaný prípad zneužitia objednávateľových interných informácií a údajov, pričom uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Táto zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od písomného oznámenia objednávateľa o zistení porušenia záväzku podľa tohto bodu Zmluvy.

###### Článok IX

###### OSOBITNÉ USTANOVENIA

  - Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že počas trvania Zmluvy bude pre evidovanie vád, chýb, nedostatkov, incidentov a žiadostí využívaný informačný systém na evidenciu a správu prevádzkových incidentov poskytnutý objednávateľom (ďalej aj „IS Service Desk“), pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. IS Service Desk eviduje vadu a chybu ako incident.

  - Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

  - Nedodržanie zhotoviteľových záväzkov podľa bodu 4, 5, 6 alebo 7 tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia písomného odstúpenia od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že osoba alebo osoby, ktoré sú v registri partnerov verejného sektora zapísané ako jeho koneční užívatelia výhod, nie sú osobami uvedenými v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, medzi ktoré patrí prezident Slovenskej republiky, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta a predseda vyššieho územného celku. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak na plnenie tejto zmluvy použije subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, tak tento subdodávateľ alebo títo subdodávatelia k dátumu podpisu tejto zmluvy nemajú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť, dodať a poskytovať predmet plnenia a plnenia podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy prostredníctvom kľúčových expertov t. j. fyzické osoby označené zhotoviteľom, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti a/alebo boli predmetom hodnotenia kritérií vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva a ktoré sú uvedené v Prílohe 4 zmluvy, prostredníctvom ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje poskytovať plnenie predmetu zmluvy.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že zabezpečí účasť na plnení predmetu zmluvy kľúčovými expertmi, čo bude dokladovať mesačnými výkazmi odpracovaných hodín (výkazmi práce). V prípade, ak zhotoviteľ poruší záväzok uvedený v predchádzajúcej vete, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 5.000 eur bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanoveného záväzku zhotoviteľa.

  - V prípade zmeny kľúčového experta zhotoviteľa uvedeného v prílohe 4 tejto zmluvy musí byť počas celej doby trvania zmluvy zabezpečená minimálne rovnocenná úroveň odbornosti, čím sa myslia osobné praktické skúsenosti a odborná prax osoby, ktorá je nahradzovaná.

###### Článok X

###### SÚČINNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s objednávateľom počas vykonávania diela a plnení podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy a vyvinúť maximálne úsilie a súčinnosť z jeho strany tak, aby bolo dielo a plnenia podľa čl. I bod 3 a 4 Zmluvy vykonané v súlade s touto Zmluvou.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy poskytne objednávateľovi alebo subjektu určenému objednávateľom primeranú súčinnosť pri prechode na nového zhotoviteľa, najmä v oblasti architektúry diela a integrácie informačných systémov a informuje nového zhotoviteľa o všetkých procesných a iných úkonoch pri plnení tejto Zmluvy so zreteľom na úkony týkajúce sa odovzdania diela v súlade s touto Zmluvou. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť novému subjektu podľa tohto bodu v období maximálne 2 (dvoch) mesiacov od predčasného ukončenia tejto Zmluvy a v rozsahu minimálne 2,5 osobodňa (20 osobohodín) Zmluvy za kalendárny mesiac. V prípade ak objednávateľ bude potrebovať súčinnosť od zhotoviteľa nad rámec 5 osobodní a túto potrebu identifikuje počas trvania tejto Zmluvy, tak objednávateľ a zhotoviteľ môžu za týmto účelom pred ukončením tejto Zmluvy uzatvoriť písomný dodatok k Zmluve, ktorého predmetom bude poskytnutie súčinnosti tretej strane teda novému subjektu na strane zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy, najmä v oblasti:

- podpory a prípravy verejného obstarávania za účelom vysúťaženia nového zhotoviteľa (najmä vo forme konzultácií zo strany zhotoviteľa),

- nevyhnutnej podpory nového zhotoviteľa po podpise zmluvy (najmä vo forme zaškolenia zamestnancov nového zhotoviteľa),

- konkrétnych konzultácií vzťahujúcim sa k dielu, a to aj po uplynutí trvania tejto Zmluvy.

- Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že súčinnosťou v zmysle tohto článku Zmluvy sa myslí maximálne 5 osobodní počas 2 mesiacov po ukončení tejto Zmluvy.

###### Článok XI

###### VYŠŠIA MOC

            - Za porušenie Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiar, teroristický útok, havária počas transportu, atď.).

            - Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, Zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior). Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli oznámené okolnosti vyššej moci je povinná dotknutá zmluvná strana predložiť hodnoverný dôkaz.

###### Článok XII

###### Zmena pôvodného zhotoviteľa na nového zhotoviteľa

            - Ak zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu, tak je objednávateľ oprávnený vykonať zmenu Zmluvy spočívajúcu v zmene osoby zhotoviteľa, a to nahradením pôvodného zhotoviteľa (ďalej len "Pôvodný zhotoviteľ") novým zhotoviteľom v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.

            - Zmenu v osobe zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený vykonať nahradením pôvodného zhotoviteľa subjektom, ktorý ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní k zákazke s názvom „Stabilizácia a servisná podpora prevádzky informačného systému CSI“ splnil podmienky účasti, všetky požiadavky na predmet zákazky, vrátane splnenia povinností v zmysle súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní a umiestnil sa na druhom mieste v poradí v rámci verejného obstarávania (ďalej len "Nový zhotoviteľ"). Na vysporiadanie plnení medzi Pôvodným zhotoviteľom a objednávateľom sa primerane aplikujú ustanovenia bodu 6 tohto článku Zmluvy. Na vysporiadanie plnení medzi Novým zhotoviteľom a objednávateľom sa vykonajú primerané úpravy Zmluvy.

            - Zhotoviteľ týmto výslovne súhlasí s takouto zmenou Zmluvy, ak objednávateľ nahradí Pôvodného zhotoviteľa Novým zhotoviteľom podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že nadobudnutím účinnosti zmeny v osobe zhotoviteľa prestáva byť zmluvnou stranou tejto Zmluvy a zmluvou stranou tejto Zmluvy sa stáva Nový zhotoviteľ.

            - Pôvodný zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní od oznámenia objednávateľa za účelom zmeny Zmluvy podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotoviteľa, odovzdať objednávateľovi všetky potrebné informácie a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením tak, aby nedošlo k vzniku škody alebo inej ujmy objednávateľovi.

            - V prípade omeškania Pôvodného zhotoviteľa s plnením povinnosti podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy (neposkytnutie súčinnosti) vzniká objednávateľovi za každý aj začatý deň omeškania nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Pôvodného zhotoviteľa vo výške 250 eur (slovom: dvestopäťdesiat eur). Povinnosť nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou ostáva zaplatením zmluvnej pokuty nedotknutá, a to aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

            - V prípade uplatnenia postupu zmeny osoby zhotoviteľa objednávateľom podľa tohto článku Zmluvy si zmluvné strany ponechajú doposiaľ akceptované/dodané plnenia, vykonané v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluvy a jej prílohách a úhrady za ne.

            - V prípade zmeny osoby zhotoviteľa podľa tohto článku bude predmet plnenia poskytovaný novým zhotoviteľom vychádzať z ponuky nového zhotoviteľa. Ceny všetkých položiek predmetu plnenia (položka – vytvorenie a dodanie ...) z ponuky pôvodného zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva môžu byť na základe rokovania dodatkom k tejto Zmluve navýšené o rozdiel medzi konkrétnou cenou položky z ponuky pôvodného zhotoviteľa a konkrétnou cenou položky z ponuky nového zhotoviteľa, najviac však o 20 % konkrétnej ceny položky z ponuky pôvodného zhotoviteľa.

            - V prípade zmeny osoby zhotoviteľa podľa tohto článku budú termíny dodania predmetu plnenia stanovené v čl. II tejto zmluvy plynúť pre nového zhotoviteľa odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny osoby zhotoviteľa.

            - Nový zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu účinnosti zmeny zhotoviteľa prevziať dielo a všetky jeho rozpracované časti v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu zmeny zhotoviteľa, a to na základe preberacieho protokolu podpísaného objednávateľom, pôvodným zhotoviteľom a novým zhotoviteľom, ak sa objednávateľ a nový zhotoviteľ nedohodnú inak.

            - Nový zhotoviteľ je povinný pri ďalšom plnení zmluvy vychádzať z už zhotovených častí diela a nadviazať na ne tak, aby bola zachovaná kontinuita plnenia a aby nedošlo k neodôvodnenému predlžovaniu realizácie diela alebo zvyšovaniu nákladov objednávateľa, ak sa objednávateľ a nový zhotoviteľ nedohodnú písomne inak.

            - Nový zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný dielo dokončiť a uviesť do riadneho užívania/prevádzky aj s využitím prevzatých častí diela, bez nároku na zvýšenie ceny nad rámec ceny určenej podľa tejto Zmluvy alebo jej zvýšenia v súlade s touto Zmluvou, s výnimkou prípadov výslovne upravených v Zmluve alebo, ak sa nový zhotoviteľ a objednávateľ nedohodnú písomne inak.

            - Nový zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré preukázateľne vznikli výlučne činnosťou pôvodného zhotoviteľa, je však povinný tieto vady bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi, identifikovať ich v primeranom rozsahu a navrhnúť spôsob ich odstránenia. Spôsob a financovanie odstránenia takýchto vád sa dohodne medzi objednávateľom a novým zhotoviteľom osobitne.

            - Objednávateľ poskytne novému zhotoviteľovi licenciu a právo užívať doterajšie časti diela v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto Zmluvy, a to po celý čas trvania Zmluvy; novému zhotoviteľovi nevzniká z tohto titulu samostatný nárok na odmenu.

###### Článok XIII

###### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť, vymáhateľnosť, či účinnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu toho ustanovenia.

- Táto Zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované Zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ berie na vedomie zverejnenie tejto Zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

- Táto Zmluva nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán nepodpíšu túto Zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

- Právne vzťahy Zmluvných strán výslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia Všeobecnými podmienkami k zmluve, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s ním súvisiacimi a to v uvedenom poradí.

- V prípade sporného výkladu ustanovení tejto Zmluvy alebo neplnenia záväzkov Zmluvných strán sa obidve Zmluvné strany budú snažiť prednostne dosiahnuť vzájomnú dohodu. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. Prípadné spory týkajúce sa výkladu a realizácie tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

- Túto Zmluvu možno meniť výlučne formou písomných číslovaných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

- Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie je určené pre zhotoviteľa.

- Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zhotoviteľa pre účely plnenia tejto Zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zverejnená na webovom sídle objednávateľa: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha 1 – Špecifikácia predmetu plnenia

Príloha 2 – Cena predmetu plnenia

Príloha 3 – Slovník pojmov

Príloha 4 – Zoznam zhotoviteľových subdodávateľov a zoznam kľúčových expertov

Príloha 5 – Všeobecné podmienky k Zmluve

- Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto Zmluvu, a že táto Zmluva nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu Zmluvnú stranu. Súčasne Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sa s touto Zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa ustanovenia tejto Zmluvy plniť, pričom Zmluvné strany na znak toho, že táto Zmluva je určitá, zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali túto Zmluvu prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.

Za objednávateľa:					Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa ......................				V <vyplní uchádzač >, dňa ......................

___________________________________			___________________________________

<vyplní VO>						<vyplní uchádzač>

###### Príloha 1 – Špecifikácia predmetu plnenia

Opis IS CSI

- IS CSI je realizovaný s využitím produktov MMidPoint a Red Hat Single Sign On (RH SSO).

- Produkt MidPointMidPoint slúži pre potreby identity manažmentu, identity sa propagujú do realmov RH SSO podľa požiadaviek integrovaných aplikácií.

- RH SSO poskytuje služby IAM, poskytovateľom identít je okrem MMidPointu aj Active directory objednávateľa a tiež ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Aplikácie resp. systémy sa integrujú s využitím SAML2 a OpenID.

- Identity z Active Directory objednávateľa sa federujú do RH SSO, odkiaľ sú synchronizované do MidPointu. Po obohatení o atribúty aplikačných rolí sú identity následne propagované späť do RH SSO.

- RH SSO aj MidPoint sú prevádzkované v Openshift infraštruktúre objednávateľa, so zabezpečenou vysokou dostupnosťou.

- Vysoká dostupnosť je zabezpečená prevádzkou viacerých node v dvoch samostatných lokalitách Openshift klastra Klaster aktuálne pozoztáva zo štyroch worker nodov kde dva sú umiestnené na hlavnom a dva na záložnom pracovisku. IS CSI má samostatné produkčné, testovacie aj vývojové prostredie.

- Pre zálohovanie a obnovu komponentov IS CSI sa využíva zálohovací systém objednávateľa, ktorý využíva natívne nástroje Openshift v kombinácii s produktom Veritas Netbackup.

- Bežné úkony v IS CSI ako napr. zriaďovanie používateľov, alebo prideľovanie roly (L1) vykonávajú primárne zamestnanci objednávateľa. Úpravy systémových nastavení (L2) môžu realizovať podľa dohody obe strany.

- Rozvojové, alebo väčšie úpravy IS CSI (L3) vykonávajú primárne zamestnanci zhotoviteľa.

- Zamestnancom zhotoviteľa bude zriadený prístup a pridelené potrebné práva resp. roly do IS CSI a tiež zriadený vzdialený prístup na IS CSI s využitím VPN objednávateľa.

Databázový server

Komponent IS CSI RH SSO používa externú databázu Oracle, ktorá je cez oracle dataguard replikovaná na záložnej lokalite.

Komponent IS CSI MidPoint používa lokálnu databázu  postgress vytvorenú v openshifte a je súčasťou namespace MidPoint.

Aplikačný server

Komponenty IS CSI (MidPoint, RH SSO) majú svoje samostatné namespace v ktorých sú prevádzkované.

RH SSO je pre vysokú dostupnosť prevádzkované na 2 podoch pre každé prostredie samostatne. Pre zvýšenie bezpečnosti je admin konzola RH SSO prevádzkovaná na inej url ako pre štandardné dotazy. Primárne sa používajú 2 realmy pričom každý je pre iný typ používateľov.

MidPoint je prevádzkovaný pre každé prostredie samostatne. Medzi produkčným a testovacím MidPointom je spustená synchronizácia, cez ktorú sa na základe pravidiel prenášajú objekty s produkcie do testu. Interní a externí používatelia používajú na prístup do MMidPoint samostatné url.

Klientska aplikácia

Klientske aplikácie používajú službu IS CSI na autentifikáciu a autorizáciu. Podľa typu integrácie môžu vznikať dva typy prepojenia:

a) aplikácia – IS CSI komponent RH SSO (preferované)

b) aplikácia - IS CSI komponent MidPoint (náročné na implementáciu)

Objednávateľ požaduje vykonanie prác potrebných pre odstránenie nedostatkov a realizáciu odporučení k IS CSI, a to konkrétne:

  - prehodnotiť aktuálny proces riadenia subjektov, navrhnúť jeho úpravy pre možnosť efektívnejšieho spravovania externých (EXT) identít a ich subjektov. Každá organizácia musí byť reprezentovaná práve jedným objektom typu subjekt, každý používateľ musí mať práve jeden účet. Požadujeme konsolidovať aktuálne dáta a eliminovať duplicity.

  - zmeniť reprezentáciu ext. subjektov z používateľov na groupy v RH SSO. Zmena musí byť realizovaná v paralelnom režime, tzn. IAM bude poskytovať pomenovanie obomi spôsobmi. Zmena pre jednotlivé už integrované aplikácie bude prebiehať individuálne. Musí byť poskytnutá možnosť pri prihlásení používateľa vybrať konkrétny subjekt v ktorého kontexte sa chce prihlásiť.

  - zaviesť custom action, ktorá bude schopná vytvoriť správcu v prípade, že ešte neexistuje.

  - zaviesť jednotný formát a popísať ho v dokumentácií. Táto zmena nesmie mať funkčný dopad na už integrované aplikácie.

  - zvýšiť hodnotu zachovania auditných údajov na 1,5 roka. Odčleniť tieto údaje do samostatnej DB. V prípade, že to bude technologicky možné, využiť na tento účel existujúcu DB Oracle objednávateľa.

  - odstrániť LDAP login module zo securityPolicy.

  - odstrániť jeden z dvojice endpointov a druhý premenovať na „admin-gui“.

  - vymeniť kryptografické kľúče na MidPoint TEST aj PROD.

  - upraviť mapping alebo proces zmeny hesla používateľom.

  - preveriť či realm „SZPSVC“ je potrebný , ak áno, doplniť do dokumentácie, ak nie, vymazať.

  - vytvoriť klienta v každom realme separátne a nastaviť len potrebné „realm-management“ oprávnenia.

  - nepotrebné realmy vymazať a zdokumentovať tie ktoré potrebné sú.

  - každému klientovi nastaviť hodnotu správne na URL aplikácie kam má prístup.

  - preveriť či aktuálne nastavenie je dôvodné a ak áno, zdokumentovať ho. V opačnom prípade klientovi nastaviť hodnotu na false.

  - nastaviť hodnotu „web origins“ na konkrétnu URL adresu alebo hodnotu +.

  - nastaviť password policy pre master realm v súlade s password policy objednávateľa.

  - zjednotiť pre rovnaké realmy nastavenia medzi prostrediami TEST a PROD v jednotlivých realmoch v nastavení Saved event types  v oboch prostrediach.

  - zapnutie uchovávania reprezentácie Admin eventov.

  - presunúť proces riadenia bežných používateľských interných identít kompletne pod IDM MidPoint a teda napojiť ho priamo na HR systém.

  - zaviesť spätnú synchronizáciu hesla z RH SSO do MidPoint. Navrhujeme zladiť politiku hesiel medzi MidPoint a RH SSO, aby nemohol nastať problém propagovania. Týmito nastaveniami sa vyrieši aj prípad kedy by v budúcnosti mohol byť na miPoint integrovaný ďalší systém, ktorý vyžaduje nastavenie hesla.

  - implementovať interný mechanizmus v IDM MidPoint 4.8 na aktívnu kontrolu prístupov.

  - implementovať security provider-ov v IAM a poskytnúť súčinnosť pre správcov integrovaných systémov pri zavedení tejto zmeny.

  - presmerovať auditné záznamy do dedikovanej auditnej DB.

  - vytvoriť návrh release plánu.

  - vytvoriť presný release plan pre budúce deployment-y, aby bolo jasné aké kroky je nutné podstúpiť, aby bola nová funkcionalita dodaná z DEV prostredia IAM, cez TEST až po PROD.

  - vytvoriť disaster recovery plán a zapracovať ho do existujúcej dokumentácie.

  - navrhnúť revidovaný autorizačný model v IDM MidPoint. Po schválení objednávateľom implementovať do existujúcich prostredí IAM.

  - vytvoriť návrh CI/CD pipeline pre IDM MidPoint.

  - zanalyzovať a navrhnúť spôsob automatického prideľovania organizačných roly na základe pozície alebo inej kombinácie atribútov. Po schválení objednávateľom implementovať v IAM.

  - zanalyzovať nastavenia access grantov a v prípade, že sa používajú, preskúmať dôvody nastavenia implicit flowov. Navrhnúť úpravy konfigurácie integrovaných aplikácií a schválené úpravy implementovať.

  - vypracovať návrh na hardening Admin REST API (alternatívou môže byť aj jeho náhrada iným REST API v rámci RH SSO). Po odsúhlasení implementácia hardeningu na všetkých prostrediach IAM.

  - nastaviť unikátny názov providera, alebo zmazať.

  - zapnúť detekciu brute force útokov vo všetkých realmoch.

  - implementovať nastavenia HTTP hlavičiek v IAM v súlade odporúčaniami publikovanými v OWASP Secure Headers Project a v OWASP Cheat Sheet Series. V prípade nutných výnimiek tieto zdokumentovať aj so zdôvodnením. Zdokumentovanie postupov pre pravidelnú aktualizáciu týchto nastavení v IAM, podľa publikovaných zmien OWASP

  - navrhnúť a po odsúhlasení objednávateľom implementovať pravidlá riadenia konfigurácií RH SSO s využitím vhodného nástroja - napr. Terraform.

  - zmazať všetkých klientov ktorí nie sú používaní.

  - vypracovať objektový a dátový model údajov v IAM s určením účelu a ich popisom (kde to nie je zjavné z názvu). Po vypracovaní modelu uviesť údaje v IAM do súladu s vypracovaným modelom.

  - odstrániť všetky autentifikačné flowy, ktoré sa nepoužívajú/neplánujú používať.

  - doplniť chýbajúce popisy pre jednotlivé komponenty.

  - ponechať v AD federáciach iba relevantné Object classes, odstrániť z LDAP filtrov Object classes (uvádzať ich v dedikovanom konfiguračnom parametri) a v prípade možnosti optimalizovať LDAP filtre.

  - identifikovať clientov, pomocou ktorých sú do RH SSO naintegrované viaceré aplikácie. Následne vytvoriť nových clientov dedikovaných pre tieto aplikácie (a úprava existujúcich). Konfiguračná zmena bude následne nutná aj na strane integrovaných aplikácií

  - spracovať dokument v ktorom sa vyhodnotí compliance s platnou politikou a guideline k IAM. Zistené odchýlky budú posúdené objednávateľom, tam kde bude možné upraviť stav, aby sa compliance dosiahla, dôjde k úprave konfigurácie IAM dodávateľom, kde to možné nie je bude zdokumentované aj s dôvodmi takéhoto stavu

  - vypracovať návrh na integráciu všetkých komponentov IAM na existujúce SIEM riešenie objednávateľa. Po schválení verejným objednávateľom tento návrh implementovať, resp. poskytnúť súčinnosť pracovníkom objednávateľa pri jeho implementácii.

  - zaktualizovať a zjednodušiť obsah integračného manuálu tak, aby bol zrozumiteľnejší pre dodávateľov integrujúcich sa aplikácií. Vyvinúť webovú aplikáciu, ktorá bude náhradou za súčasný integračný dotazník (excel) s nápovednou a s kompletnou dokumentáciou k vyplneniu formuláru. Výstupom z webovej aplikácie bude základná konfigurácia klienta do RH SSO a konfigurácie pre aplikáciu vo forme java kódu. Aplikáciu je potrebné implementovať tak, aby do budúcna bola schopná exportovať aplikačnú konfiguráciu aj do iných jazykov, s jednoduchou rozšíriteľnosťou.

  - pre účel testovania vyvinúť a implementovať do DEV prostredia aplikáciu, ktorá by dokázala simulovať správanie skutočných aplikácií a ktorá bude umožňovať testovanie integrácii s IAM end-to-end. Aplikácia musí umožňovať minimálne: plnohodnotné prihlásenie používateľa, výpis dekódovaného tokenu a jeho payload, demonštrovať požadovanú funkcionalitu. Aplikácia musí byť použiteľná aj pre testovania s technickými účtami.

Vytvorenie automatického procesu na otestovanie základnej funkčnosti IS CSI.

- Automatický proces na otestovanie základnej funkčnosti bude možné spustiť kedykoľvek. Pod rozsahom základnej funkčnosti sa myslí funkcionalita vytvárania používateľov a subjektov ich zmeny a test prihlásenia používateľa pre všetky typy autentifikácie. Základná funkčnosť testovania nemusí byť dodaná naraz, ale musí byť rozšíriteľná. Proces zmeny flow jednotlivých testov musí byť pre každý individuálny test samostatne konfigurovateľný v samostatnom konfiguračnom súbore. Rozsah testov musí zahŕňať väčšinu možných scenárov, ktoré umožňuje platforma IS CSI vytvoriť používateľom a správcom. Výber scenárov bude zapracovaný na základe vzájomnej dohody. Súčasťou dodávky bude nasadenie do prostredia objednávateľa, konfigurácia, dokumentácia a zaškolenie administrátorov IS CSI.

- Po nasadení každého realizačného balíčka je zhotoviteľ povinný zabezpečiť informačný workshop pre kľúčových používateľov a administrátorov IS CSI. Workshop musí byť zameraný na prezentáciu všetkých zavedených zmien, vysvetlenie ich dopadov na prevádzku systému a poskytnutie odporúčaných postupov pri ich využívaní.

Bezpečnostné požiadavky

Zoznam bezpečnostných požiadaviek, ktoré musí  stabilizované a optimalizované IS CSI spĺňať:

<Dokument Bezpečnostné požiadavky bude nahradený dokumentom vyplneným a predloženým uchádzačom v ponuke uchádzača, príloha č. 11 súťažných podkladov >

Rámcový harmonogram

<Dokument Rámcový harmonogram bude nahradený dokumentom vyplneným a predloženým uchádzačom v ponuke uchádzača, príloha č. 12 súťažných podkladov >

Požiadavky na rámcový harmonogram, ktoré je zhotoviteľ povinný dodržať v návrhu rámcového harmonogramu:

- Minimálna doba na vyjadrenie objednávateľa k zhotoviteľom predloženým dokumentom je 10 pracovných dní

- Akceptačné testovanie trvá minimálne jeden mesiac a maximálne dva mesiace.

- Skúšobná prevádzka trvá dva mesiace.

Projektové požiadavky

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávanie a dodávanie diela riadiť ako projekt na základe projektovej metodiky, ktorú určuje pracovný predpis objednávateľa č. 20/2020 o projektovom riadení (založenej na princípoch metodiky PRINCE2) a na základe projektových požiadaviek, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov k zákazke“ Stabilizácia a servisná podpora prevádzky informačného systému CSI,, z ktorej vzišla táto Zmluva, pričom ak o ne zhotoviteľ počas trvania tejto Zmluvy požiada, objednávateľ sa zaväzuje mu ich bezodkladne poskytnúť.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať plánovanie projektu a jeho priebežnú aktualizáciu prostredníctvom nástrojov Microsoft 365 podporujúcich riadenie projektov (napr. Microsoft Planner, Planner Premium alebo Microsoft Project), a to minimálne v rozsahu tvorby, správy a aktualizácie projektového plánu.

Požiadavky na finálnu dokumentáciu k dielu

- Manažérsky produkt

- Manažérskym produktom je taký projektový produkt, ktorý je spojený s riadením projektu. Obvykle plánuje a dokladuje priebeh samotného projektu, jeho riadenia, čerpania zdrojov a plnenia zmluvných záväzkov. Jeho konečným účelom je podpora a dosiahnutie plnenia predmetu projektu a vytvorenie špecializovaných výstupov.

- Zoznam požadovaných manažérskych projektových produktov:

| ID | Názov | Formát | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Projektový iniciačný dokument | doc, xls | PID v súlade s nastavenými míľnikmi projektu, minimálne pred / pre každú realizačnú etapu. |
| 02 | Plán projektu, revízie plánu projektu | mpp | Iniciačný a aktualizovaný plán projektu |
| 03 | Detailný plán etapy projektu, revízia detailného plánu etapy projektu | mpp | Iniciačný a aktualizovaný detailný plán etapy projektu |
| 04 | Správa o stave realizácie projektu | ppt, doc | Informácie o stave plnenia projektu a jednotlivých úloh a míľnikov projektu |
| 05 | Progress report | ppt, doc | Report o priebehu a progrese projektu |
| 06 | Zápis zo stretnutia | doc, xls | Informačný zápis o priebehu stretnutí, úloh a rozhodnutí z nich vyplývajúcich |
| 07 | Preberacie protokoly, Protokoly z testovania a akceptácie | doc, xls | Protokoly o prebratí a akceptácii projektového výstupu |
| 08 | Správa o dokončení projektu | ppt, doc | Informácie o stave plnenia dodávky celého projektu k míľnikom, aktivitám a úlohám, vrátane odporúčania nadväzných krokov, k ukončeniu projektu |
| 09 | Registre projektového riadenia | xls, vo väzbe na použitý podporný nástroj | Register úloh, Register rizík, Register otvorených otázok, Register zmien, Register výstupov (odovzdanej dokumentácie pri akceptácii) |
| 10 | Akceptačný protokol / Záverečný akceptačný protokol | doc, xls | Protokol o odovzdaní predmetu plnenia zmluvy, čiastkového alebo celého, vo väzbe na fakturačný míľnik |

- Špecializovaný (odborný) produkt

- Špecializovaným produktom je projektový produkt spojený s obsahovou stránkou projektu tvorený osobitnými výstupmi, vytvorenými tak, aby boli dosiahnuté ciele projektu. Predstavuje sám o sebe plnenie predmetu projektu alebo priamo slúži na plnenie predmetu projektu.

- Zoznam požadovaných špecializovaných produktov:

| ID | Názov | Formát | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Detailný návrh riešenia-funkčná špecifikácia | doc, xls | Dokument popisujúci všetky požadované funkcionality riešenia, správanie sa riešenia v konkrétnych situáciách, popisuje logiku a pravidlá definujúce sa správanie riešenia, procesy, dátové modely a integračné body. |
| 02 | Detailný návrh riešenia-technická špecifikácia | doc, xls | Dokument obsahujúci popis architektúry riešenia, schémy komponentov rozdelené na frontend a backend, dáta a integrácie, diagramy komponentov, použité technológie, programovacie jazyky, frameworky, databázy, vizualizačný nástroj, služby a procesy súvisiace so spracovaním údajov a ich importom a exportom, bezpečnosť, výkonnostné a prevádzkové požiadavky, validačné kritériá, infraštruktúru. |
| 03 | Plán testovania | mpp, xls, pdf | Dokument popisujúci spôsob ako, kedy, kto a čo sa bude testovať v súlade s bankovým testovacím konceptom, definuje ciele, testovacie scenáre, zodpovednosti, časový plán, kritériá vyhodnotenia testovania. |
| 04 | Vyhodnotenie bezpečnosti | doc, xls | Dokument, v ktorom je vyhodnotenie spôsobu naplnenia stanovených bezpečnostných požiadaviek, vrátane odchýliek a ich zdôvodnenia, ako súčasť detailného návrhu riešenia alebo osobitný výstup. |
| 05 | Plán skúšobnej produkčnej prevádzky | mpp, xls, pdf | Dokument určuje kto, ako a kedy bude vykonávať skúšobnú produkčnú prevádzku v súlade s bankovým testovacím konceptom. Zároveň definuje ciele, skúšobné postupy, zodpovednosti a časový plán jej realizácie. |
| 05 | Používateľská príručka | doc | Dokument, ktorý jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje používateľovi ako s daným systémom alebo aplikáciou pracovať, ako ju obsluhovať, riešiť bežné situácie. Návod ako krok za krokom používať jednotlivú funkcionalitu, ako sa prihlásiť alebo ako a kde k systému pristipovať, základné scenáre využitia s popisom obrazoviek, navigácia v menu, vysadávanie, tlačidlá, služby, rozhrania a pod., základný trouble shooting ako riešiť chybové a neštandardné stavy, hotline a podpora. |
| 06 | Príručka pre správu a prevádzku systému | doc | Táto príručka popisuje, ako systém správne spravovať a udržiavať počas jeho bežnej prevádzky. Obsahuje postupy pre administráciu, monitoring, riešenie incidentov a bežné prevádzkové úkony. Je určená pre technický personál, ktorý sa stará o chod systému po jeho nasadení. Bude určený pre 1. úroveň podpory |
| 07 | Inštalačná, zálohovacia a konfiguračná príručka | doc | Dokument vysvetľuje, ako systém nainštalovať, nakonfigurovať a zálohovať (samotný systém alebo aplikáciu ale aj údaje alias obsah). Obsahuje technické kroky, parametre, závislosti a odporúčania pre obnovu systému v prípade poruchy. Slúži ako návod pri prvotnom nasadení aj pri obnove prevádzky. |
| 08 | Školenia | ppt, doc, mp4 | Pre 1. úroveň podpory Ku každému školeniu je potrebné pripraviť plán školenia, odovzdať školiace materiály, podpísaný zoznam účastníkov školenia a vyhotovený záznam zo školenia - Školenia pre administrátorov riešenia - Školenia pre kľúčových používateľov (v zmysle „train the trainer“) - Prevádzkové školenie pre účely nasadzovania a údržby riešenia |

Klasifikácia chýb

| - Zásadná chyba (A) | Chyba/nedostatok spôsobuje úplnú stratu funkcionality SW riešenia. Práce nemôžu ďalej pokračovať, operácia sa stáva kritickou pre činnosť NBS a nastáva pohotovostná situácia. Problém na úrovni závažnosti A obsahuje jednu či viac z nasledujúcich charakteristík: dáta sú poškodené / kľúčové funkcie nie sú dostupné/informačný systém spadne a toto sa deje opakovane vždy po reštartovaní. |
| --- | --- |
| - Závažná chyba (B) | Chyba obmedzujúca prevádzku projektového výstupu – SW riešenie, ktorá spôsobuje problémy pri využívaní a prevádzkovaní riešenia alebo jeho časti, ale umožňuje prevádzku, nemá vplyv na kvalitu dát a výsledky spracovania, a ňou spôsobené problémy možno dočasne riešiť organizačnými opatreniami. SW riešenie/komponent SW riešenia je čiastočne prevádzky schopný. SW riešenie je obmedzené vo funkčnosti v podpore kritických procesov, ale túto chybu je možné eliminovať iným postupom, alebo je obmedzené v podpore nekritických procesov, ale túto chybu nie je možné iným spôsobom eliminovať. |
| - Nepodstatná chyba (C) | Ostatné Chyby/nedostatky. SW riešenie/komponent SW riešenia je obmedzené vo funkčnosti pri podpore procesov, ktoré sú považované za nekritické. |

Klasifikácia prevádzkových incidentov a lehoty ich odstraňovania počas skúšobnej prevádzky

Lehoty odstránenia prevádzkových incidentov počas skúšobnej prevádzky

| Tabuľka č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Činnosti | Aktivácia služby |  |  | Úroveň služby |  |  |
|  |  | Spúšťač | Frekvencia | Štart | Dostupnosť služby | Doba odozvy | Lehota služby |
| 1. | Riešenie a odstránenie prevádzkových incidentov klasifikovaných. ako: „Zásadný prevádzkový incident“ a obnova riadnej prevádzky buď výkonom činností na mieste, po vzájomnej dohode objednávateľa a poskytovateľa zabezpečeným vzdialeným prístupom | Prijatie hlásenia o incidente zo Service Desk alebo e-mailom alebo telefonicky | - | - | v pracovných dňoch 6:00 – 21:00 | do 2 hodín od nahlásenia | do 4 hodín od nahlásenia |
| 2. | Riešenie a odstránenie prevádzkových incidentov klasifikovaných ako: „Závažný prevádzkový incident“ a obnova riadnej prevádzky buď výkonom činností na mieste, po vzájomnej dohode objednávateľa a poskytovateľa zabezpečeným vzdialeným prístupom | Prijatie hlásenia o incidente zo Service Desk alebo e-mailom alebo telefonicky | - | - | v pracovných dňoch 8:00 – 17:00 | do 2 hodín od nahlásenia | do 12 hodín od nahlásenia |
| 3. | Riešenie a odstránenie prevádzkových incidentov klasifikovaných ako: „Nepodstatný prevádzkový incident“ buď výkonom činností na mieste, po vzájomnej dohode objednávateľa a poskytovateľa zabezpečeným vzdialeným prístupom | Prijatie hlásenia o incidente zo Service Desk alebo e-mailom alebo telefonicky | - | - | v pracovných dňoch 8.00-16.00 | do 4 hodín od nahlásenia | do 3 pracovných dní od nahlásenia |

  - Klasifikácia incidentov stanovuje poverený zamestnanec objednávateľa podľa závažnosti:

| Tabuľka č. 3 |  |
| --- | --- |
| Závažnosť/typ incidentu | Popis naliehavosti incidentu |
| Zásadný prevádzkový incident | Do tejto klasifikácie spadajú všetky neplánované výpadky prevádzky IS CSI oznámené poskytovateľovi objednávateľom, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že je spôsobený vážnou chybou alebo nedostatkom IS a táto chyba a/alebo nedostatok zabraňuje jeho riadnemu používaniu v prevádzke nasledovne: - Aplikačné funkcie systému nie sú funkčné ako celok, alebo ide o takú chybu alebo nedostatok IS CSI, ktorý neumožní úspešne realizovať bankové procesy objednávateľa podporované IS CSI alebo - Aplikačné funkcie IS CSI, prostredníctvom ktorých sa realizujú časovo závislé bankové procesy súvisiace najmä s hotovostnými, majetkovými prevodmi a účtovnými procedúrami, nie sú úplne funkčné, alebo - Aplikačné funkcie IS CSI, ktoré majú priamy dopad na riadny chod objednávateľa, nie sú funkčné. |
| Závažný prevádzkový incident | Do tejto klasifikácie spadajú všetky neplánované výpadky prevádzky IS CSI oznámené poskytovateľovi objednávateľom, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že je spôsobený chybou alebo nedostatkom IS CSI a táto chyba a/alebo nedostatok zabraňuje jeho plnohodnotné používaniu v prevádzke nasledovne: - Aplikačné funkcie IS CSI neumožňujú vykonanie činnosti a/alebo vytvorenie výstupov, ktoré objednávateľa potrebuje na splnenie svojich záväzkov voči externým subjektom, - Aplikačné funkcie IS CSI, prostredníctvom ktorých sa realizujú časovo závislé bankové procesy súvisiace najmä s hotovostnými, majetkovými prevodmi a účtovnými procedúrami, nie sú čiastočne funkčné. |
| Nepodstatný prevádzkový incident | Do tejto klasifikácie spadajú všetky neplánované výpadky prevádzky IS CSI oznámené poskytovateľovi objednávateľom, ktoré nie sú klasifikované ako závažné alebo zásadné incidenty. Incidenty tejto klasifikácie síce obmedzujú používanie systému ale v zásade neobmedzujú základné funkcie a prevádzku tohto IS CSI. |

###### Príloha 2 – Celková cena predmetu plnenia

Tabuľka 1

| Položka |  | Označenie s popisom | Cena v eur bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1 | Cena za vykonanie, zhotovenie a dodanie diela |  |

<tabuľku vyplní verejný obstarávateľ v zmysle návrhu na plnenie kritérií v ponuke uchádzača>

###### Príloha 3 – Slovník pojmov

| Pojem (y) / Výraz / Skratka | Vysvetlenie Pojmu / Výrazu / Skratky |
| --- | --- |
| Bezpečnostný incident | Bezpečnostný incident je akákoľvek udalosť narušenia bezpečnosti služby IT alebo niektorého jej komponentu, ktorej následkom bola • strata dôvernosti údajov, únik/zničenie údajov alebo narušenie ich integrity alebo • obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti služby IT alebo • narušenie bezpečnostných mechanizmov alebo • poškodenie mena NBS |
| Dielo alebo dielo | Zmluvné strany rozumejú všetky služby, práce a súvisiace plnenia, ktoré je zhotoviteľ povinný plniť za podmienok tejto Zmluvy v prospech objednávateľa, vrátane udelenia licenčných práv na používanie diela a dodanie dokumentácie diela. Zmluvne stanovené práce a služby predstavujú okrem iného: - spracovanie plánu projektu, vykonanie revízií plánu projektu, čiastkových plánov, - riadenie projektu na strane zhotoviteľa, - vypracovanie projektovej a sprievodnej dokumentácie upraveného IS CSI, - analýza a návrh riešenia, prototypovanie, - implementácia stabilizácie, optimalizácie a úpravy existujúceho IS CSI, - príprava, podpora a pomoc pri vykonaní testovania upraveného IS CSI, opravy produktov a sprievodnej dokumentácie upraveného IS CSI a podpora pri vykonaní regresného testovania upraveného IS CSI, - vypracovanie testovacích scenárov pre všetky typy testov vykonávaných používateľmi objednávateľa, - príprava, podpora a pomoc pri nasadení do produkcie, vykonaní skúšobnej prevádzky, opravy produktov a sprievodnej dokumentácie upraveného IS CSI a podpora pri vykonaní regresného testovania upraveného IS CSI. - monitorovanie priebehu prác a napredovania projektu, či je v zhode so schváleným plánom projektu a následne pravidelné informovanie o stave - akceptačné protokoly pre systémové a integračné, bezpečnostné, záťažové, používateľské testy - školenie personálu - nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) - vykonanie skúšobnej prevádzky |
| Dodať podľa tejto Zmluvy, Odovzdať | Zmluvné strany rozumejú dodanie dodávky, uvedenej v popise predmetu Zmluvy a záväzkoch zhotoviteľa v tejto Zmluve zhotoviteľom objednávateľovi podľa Zmluvných podmienok, záväzkov, štandardov, postupov a oprávnení uvedených v tejto Zmluve. Táto skutočnosť musí byť písomne potvrdená zhotoviteľom a objednávateľom v príslušnom protokole. |
| Dodávaný/dodaný predmet Zmluvy alebo dodávané/dodané dielo | Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy. |
| Dokumentácia | Dokumentáciou sa rozumie technická, prevádzková, užívateľská a iná dokumentácia, ktorá vyplýva z ustanovení tejto Zmluvy alebo ktorá čo i len sčasti súvisí s vyhotovením a dodaním diela /dodaného predmetu Zmluvy, taktiež je definovaná v Prílohe č. 1 |
| Dôverná informácia druhej Zmluvnej strany | Zmluvné strany rozumejú každý dokument, materiál, myšlienku, údaje alebo iné informácie vzťahujúce sa k výskumu a vývoju, obchodným tajomstvám, bankovým a služobným tajomstvám alebo obchodným záležitostiam zhotoviteľa alebo objednávateľa alebo sú označené ako dôverné, a ktorejkoľvek zo strán dané druhou stranou iba pre účely tejto Zmluvy. |
| HW | Je hardvérový produkt, t. j. hotový výrobok/tovar týkajúci sa alebo predstavujúci celkové technické vybavenie počítača, servera alebo iného technického zariadenia; HW samostatne nie je výsledkom tvorivej duševnej činnosti, ale súčasťou HW môže byť aj SW alebo SW 3. strany. |
| Chyba | Chybu predstavuje akékoľvek nesplnenie požiadaviek na dodávaný predmet Zmluvy, nesplnenie stanovených štandardov, neschválené odchýlky od stanovenej funkcionality dodávaného predmetu Zmluvy, nedodržanie postupov stanovených pre analýzu, návrh, implementovanie, testovanie a spracovanie dokumentácie dodávaného predmetu Zmluvy a používanie iných ako stanovených softvérových nástrojov. Chybu predstavuje aj nevykonávanie alebo iba čiastočné vykonávanie funkcií komponentov, modulov, objektov a programov špecifikovaných v sprievodnej dokumentácií dodávaného predmetu Zmluvy. |
| Incident | Každá udalosť, ktorá nie je štandardnou funkčnosťou dodávaného predmetu Zmluvy, infraštruktúry dodávaného predmetu Zmluvy alebo prevádzky osobných počítačov používateľov dodávaného predmetu Zmluvy a môže spôsobiť alebo spôsobila výpadok alebo zníženie funkcionality a výkonnostných parametrov dodávaného predmetu Zmluvy, infraštruktúry dodávaného predmetu Zmluvy alebo prevádzky osobných počítačov používateľov dodávaného predmetu Zmluvy. |
| Inštalácia | Zmluvné strany rozumejú inštaláciu všetkých komponentov, programov a dát dodávaného predmetu Zmluvy. Táto inštalácia môže byť vykonaná testovacom prostredí a/alebo v produkčnom prostredí u objednávateľa. |
| Konfigurácia | Konfigurácia je úplný technický popis logicky zviazanej sady konfiguračných položiek potrebný pre tvorbu, testovanie, prevzatie, inštaláciu, prevádzku, údržbu a podporu dodávaného predmetu Zmluvy. Zahŕňa dodávaný predmetu Zmluvy a jeho sprievodnú dokumentáciu. |
| Konfigurácia, verzia | Konfigurácia môže mať niekoľko verzií zobrazujúcich kompletizáciu dodávaného predmetu Zmluvy. Konfigurácia prechádza úpravami pri vývoji, testovaní a opravovaní zistených chýb alebo implementácii požiadaviek na zmenu. Prvá verzia konfigurácie je zaznamenaná ako verzia 1.00.0. Zmeny konfigurácie sú odlišované číslom verzie, revízie a čiastkovej revízie. |
| Kontrola kvality | Kontrola kvality je porovnaním produktu (alebo skupiny súvisiacich produktov) s odsúhlasenými kritériami kvality. Tieto kritéria sú definované pre všetky typy produktov a sú súčasťou sprievodnej dokumentácie. |
| Kritérium kvality | Kritérium kvality predstavuje tie charakteristiky produktu, ktoré určujú, či produkt spĺňa požiadavky pre produkt stanovené. |
| Kvalita | Celkový súhrn znakov prvku, ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť uspokojiť stanovené a predpokladané potreby. |
| Nedostatok | Predstavuje nesplnenie skúšobnej podmienky stanovenej na overenie požadovaných funkčných, technických, prevádzkových a bezpečnostných vlastností dodávaného predmetu Zmluvy počas akceptácie predmetu Zmluvy. |
| Osobodeň | Zmluvné strany rozumejú práce a služby 1 osoby počas 8 hodín pracovného dňa. |
| Osobohodina | Rozumie sa 60 minút poskytnutia plnenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa. |
| Požiadavka na zmenu | Predstavuje prostriedok na modifikáciu dodávaného predmetu Zmluvy, t.j. akýkoľvek návrh a podnet, ktorého cieľom je zmeniť vlastnosti dodávaného predmetu Zmluvy voči požiadavkám na predmetu Zmluvy so zámerom zlepšiť vlastnosti dodávaného predmetu Zmluvy a podporiť úspešnosť realizácie projektu. |
| Pracovná doba | Za pracovnú dobu sa pre účely Zmluvy rozumie časové obdobie v pracovných dňoch medzi 7.00 h – 16.00 h, pričom pre účely odstraňovania incidentov dodávaného predmetu. |
| Prevzatý, Prevzatie, Prevziať | Pojmy „Prevzatý“, ”Prevzatie”, Prevziať“ tak ako sú uvádzané v Zmluve znamenajú pre obidve Zmluvné strany, že: - akákoľvek dodávka uvedená v popise predmetu tejto Zmluvy a/alebo akýkoľvek záväzok zhotoviteľa boli zo strany zhotoviteľa fyzicky dodané objednávateľovi v mieste objednávateľa za účelom ich prevzatia napr. na informovanie objednávateľa, na vykonanie akceptácie, na vykonanie pripomienkovania a akceptovania dokumentov, na zaistenie kvality riadenia projektu a na zaistenie kvality dodávaného predmetu Zmluvy a objednávateľ ich k uvedenému účelu fyzicky prevzal. - fyzické prevzatie dodávky a/alebo záväzku zhotoviteľa potvrdia zhotoviteľ a objednávateľ písomne v akceptačnom protokole alebo záverečnom akceptačnom protokole. |
| Prijatý, Prijatie, Prijať | Pojmy „Prijatý“, ”Prijatie”, „Prijať“ tak, ako sú uvádzané v Zmluve znamenajú pre obidve Zmluvné strany, že: - akákoľvek dodávka uvedená v popise predmetu tejto Zmluvy a/alebo akýkoľvek záväzok zhotoviteľa boli zo strany zhotoviteľa splnené podľa podmienok, štandardov, procedúr a kritérií tejto Zmluvy, a ktorých splnenie objednávateľ podľa podmienok tejto Zmluvy písomne odsúhlasil (akceptoval), - akákoľvek dodávka uvedená v popise predmetu tejto Zmluvy a/alebo akýkoľvek záväzok zhotoviteľa boli na základe predchádzajúceho objednávateľom odsúhlaseného splnenia (akceptácie) fyzicky dodané zhotoviteľom objednávateľovi v mieste objednávateľa a ktoré objednávateľ fyzicky prijal. |
| Problém | Predstavuje akúkoľvek skutočnosť identifikovanú počas a priamo súvisiace s realizáciou predmetu Zmluvy, ktorú zhotoviteľ a/alebo objednávateľ považujú za prekážku pri ďalšej realizácii predmetu Zmluvy podľa schváleného plánu projektu. |
| Produkčné prostredie | Zmluvné strany rozumejú technické zariadenia a programové vybavenie (softvér) a všetky údaje nachádzajúce sa u objednávateľa vrátane nastavenia ich parametrov určené k produkčnej prevádzke dodávaného predmetu Zmluvy. |
| Produkt | Predstavuje akýkoľvek výstup projektu, t.j. softvér dokumentácia a údaje. Popis produktu popisuje jeho účel, formát (podobu), prvky, z ktorých sa skladá, t.j. komponenty, a kvalitatívne kritéria, ktorým musia vyhovieť. Každý produkt má svoj popis. Čiastkové produkty komplexných produktov môžu mať svoje vlastné popisy a samotné sa môže skladať z ďalších produktov, podproduktov. |
| Prostredie | Zmluvné strany rozumejú testovacie a/alebo produkčné prostredie objednávateľa, ktoré je inštalované v priestoroch objednávateľa na používanie s dodávaným predmetom Zmluvy. |
| Riadenie | Proces plánovania, zabezpečenia, kontrolovania a vyhodnocovania činností pri realizácii projektu a kompletizovaní dodávaného predmetu Zmluvy. |
| Riziko | Predstavuje akúkoľvek skutočnosť identifikovanú pred začatím realizácie projektu, resp. začatím realizácie jednotlivých etáp projektu, ktoré môžu negatívne ovplyvniť úspešnosť realizácie projektu a kvalitu dodávaného predmetu Zmluvy, a ktorých dopad na úspešnosť realizácie projektu je možné včasným prijatím protiopatrení zmenšiť alebo odstrániť. |
| Servisná Zmluva | Rozumie sa Zmluva č. C-NBS1-000-120-796 o poskytovaní servisných služieb pre informačný systém Centrálna správa identít |
| SW | Je softvérový produkt/softvérové riešenie, ktoré spĺňa znaky počítačového programu/počítačových programov, a tvorí súčasť dodaného predmetu Zmluvy vrátane s ním súvisiacej dokumentácie a manuálov a bol dodaný zhotoviteľom v rámci plnenia tejto Zmluvy. |
| Testovacie prostredie | Zmluvné strany rozumejú technické zariadenia a programové vybavenie (softvér) a všetky údaje nachádzajúce sa u objednávateľa vrátane nastavenia ich parametrov určené k akceptácií dodávaného predmetu Zmluvy. |
| Verejný obstarávateľ | NBS, objednávateľ; |
| Výkaz | Zmluvné strany rozumejú tlačový výstup vyhotovený vo formáte a grafickej úprave, ktorý je predpísaný internými právnymi predpismi objednávateľa alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tlač môže byť vykonávaná na (čistý) papier formátu A4 a A3 podľa formátu požadovaného výkazu. |
| Zhotoviteľ | Subjekt/organizácia/spoločnosť/firma, ktorá dodáva, zabezpečuje a zodpovedá za dodávky, práce a služby uvedené v popise predmetu tejto Zmluvy a vo svojich záväzkoch v tejto Zmluve pre objednávateľa. |
| Zmluva, Zmluva, táto Zmluva, tejto Zmluvy | Rozumie sa Zmluva číslo č. C-NBS1-000-120-795. Uvedený pojem zahŕňa Zmluvu vrátane všetkých príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a každý iný dokument, ktorý sa dohodne medzi stranami a výslovne určí, aby tvoril súčasť tejto Zmluvy a zahŕňa každú zmenu tejto Zmluvy, ktorú Zmluvné strany dohodli písomne. |
| Zmluvná strana | Rozumie sa objednávateľ alebo zhotoviteľ. |

###### Príloha 4

###### Zoznam zhotoviteľových subdodávateľov a zoznam kľúčových expertov

A/ Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa

(V prípade plnenia predmetu Zmluvy subdodávateľom vyplní úspešný uchádzač podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní)

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača (dodávateľa), aby najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy uviedol:

- údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra

- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Úspešný uchádzač môže pridať toľko riadkov v tabuľke koľko potrebuje.

V prípade, ak úspešný uchádzač nebude mať subdodávateľov uvedie túto skutočnosť v tejto prílohe.

| Subdodávateľ |  | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa |
| --- | --- | --- |
| 1. | <vyplní uchádzač> | <vyplní uchádzač> |

B/ Zoznam kľúčových expertov

Kľúčový expert č. 1 - projektový manažér / koordinátor <vyplní uchádzač: meno a priezvisko pracovníka>

Získaný a platný certifikát na úrovni IPMA level C alebo PRINCE2-Practitioner alebo PMIPMP na odbornú spôsobilosť pre riadenie projektov alebo ekvivalent, preukazuje sa scanom platného certifikátu.

Kľúčový expert č. 1 je zodpovedný za riadenie a organizovanie prác zo strany poskytovateľa, komunikáciu a kooperáciu s koordinátorom na strane objednávateľa, udržiavanie dokumentácie ktorá súvisí s organizáciou a plánovaním činností podľa tejto Servisnej zmluvy.

Kľúčový expert č. 2 - architekt <vyplní uchádzač: meno a priezvisko pracovníka>

Získaná a platná certifikácia Certified MidPoint architect alebo ekvivalent, preukazuje sa scanom platného certifikátu.

Kľúčový expert č. 2 je zodpovedný za navrhovanie, udržiavanie a dokumentáciu architektúry CSI

Kľúčový expert č. 3 - expert pre MidPoint (MP) <vyplní uchádzač: meno a priezvisko pracovníka>

Získaná a platná certifikácia Certified MidPoint professional alebo ekvivalent, preukazuje sa scanom platného certifikátu.

Kľúčový expert č. 3 je zodpovedný za správu MP.

Kľúčový expert č. 4 - expert pre Red Hat SSO (RH SSO) <vyplní uchádzač: meno a priezvisko pracovníka>

Získaná a platná certifikácia Red Hat Certified Administrator alebo ekvivalent, preukazuje sa scanom platného certifikátu.

Kľúčový expert č. 4 je zodpovedný za návrhy úprav a aj ich prípadné vykonanie (v prípade, že bude objednávateľom požadované) v RH SSO.

Príloha 5

###### Všeobecné podmienky k Zmluve

(ďalej aj „všeobecné podmienky“, alebo „podmienky“)

Tieto všeobecné podmienky tvoria ako príloha neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Odchylné dojednania v Zmluve uzavretej v zmysle týchto všeobecných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými v týchto všeobecných podmienkach.

# Článok I

# Zodpovednosť za vady, chyby, záruka a odstraňovanie vád, chýb

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy (dielo) alebo akákoľvek jeho časť dodaná, poskytnutá na základe tejto Zmluvy bude mať vlastnosti a funkcionalitu požadovanú objednávateľom, bude poskytnutá v dohodnutom čase a jej poskytnutím nebude ohrozená prevádzka iného informačného systému objednávateľa.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodaný predmet Zmluvy (dielo) alebo akákoľvek jeho časť ku dňu podpisu akceptačného protokolu/záverečného akceptačného protokolu Základnej dodávky diela a počas záručnej doby je bez vád.

- Zhotoviteľ zaručuje, že predmet Zmluvy (dielo) alebo akákoľvek jeho časť v čase jeho poskytnutia/odovzdania nemá vecné a právne vady predovšetkým nie je zaťažený právami tretích osôb z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich chránených práv súvisiacich s plnením zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy (dielo) alebo akákoľvek jeho časť v okamihu jeho odovzdania a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu a počas záručnej doby. Záručná doba na dodaný predmet Zmluvy (dielo) resp. jeho časť v zmysle tejto Zmluvy začína plynúť odo dňa podpisu akceptačného protokolu resp. záverečného akceptačného protokolu Základnej dodávky diela objednávateľom a trvá 24 mesiacov.

- Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady dodaného predmetu Zmluvy podľa tohto článku kedykoľvek do uplynutia záručnej doby, a to bez zbytočného odkladu po tom, kedy sa objednávateľ o výskyte vady dodaného predmetu Zmluvy dozvedel. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady dodaného predmetu Zmluvy, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto Zmluvy, a to bezodkladne, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú na osobitnej lehote. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu dodaného predmetu Zmluvy (diela) podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vád predmetu Zmluvy (diela) resp. jeho časti iným vhodným spôsobom na náklady zhotoviteľa.

- Nahlásenie chyby, vady zo strany objednávateľa sa vykoná prioritne prostredníctvom objednávateľovho vzdialeného prístupu (IS Service Desk). V rámci nahlásenia chyby, vady objednávateľ najmä opíše, ako sa predmetná vada predmetu Zmluvy prejavuje; ak to vie posúdiť, uvedie tiež o chybu, vadu akej úrovne/ kategórie podľa klasifikácie v zmysle tejto Zmluvy sa jedná. Zhotoviteľ je oprávnený posúdiť správnosť kategorizácie chyby objednávateľom. V prípade nesprávnej kategorizácie chyby, vady objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený odôvodnene odmietnuť kategorizáciu chyby, vady objednávateľom. Ak objednávateľ nevie posúdiť, o chybu, vadu akej kategórie sa jedná, pre účely určenia lehoty na odstránenie vád sa bude táto považovať za nepodstatnú chybu (C). Prijatie nahlásenia chyby, vady zhotoviteľ bezodkladne potvrdí objednávateľovi v IS Service Desk a predmetnú chybu, vadu bezplatne v primerane stanovenej lehote objednávateľom, počítanej počnúc nahlásením chyby, vady v súlade s týmto bodom tejto Zmluvy, na svoje náklady odstráni. Zmluvné strany sa zaväzujú potvrdiť odstránenie chyby, vady v zápisnici o odstránení vady podpísanej oboma Zmluvnými stranami, v ktorej uvedú aj predmet chyby, vady, spôsob a čas jej odstránenia, alebo prostredníctvom IS Service Desk objednávateľa.

- Nároky z vád sa nedotýkajú nároku na náhradu škody a nároku na zmluvnú pokutu.

- Za účelom odstránenia pochybností sa stanovuje, že treba rozlišovať medzi:

a) chybou dodaného predmetu Zmluvy resp. jeho časti, na ktorú sa vzťahuje záručná doba v zmysle Zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán sa budú riadiť Zmluvou;

b) vadou Servisných služieb spôsobenou neposkytnutím Servisných služieb podľa Servisnej Zmluvy riadne, a v takom prípade sa budú práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s takou vadou riadiť Servisnou Zmluvou.

# Článok II

# Vzdialený prístup

- Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vzdialený prístup k dielu alebo čiastkovému plneniu s využitím systému pre vzdialený prístup objednávateľa. Tento vzdialený prístup bude pre zhotoviteľa zriadený v nevyhnutnom rozsahu, v ktorom je potrebný na plnenie Zmluvy.

- Zhotoviteľ bude využívať vzdialený prístup v dňoch a časoch, ako je stanovené v popisoch pre dostupnosť služieb tejto Zmluvy, a to výlučne na poskytovanie predmetu Zmluvy poskytovaných zhotoviteľovom na základe Zmluvy.

- Objednávateľ poskytuje vzdialený prístup pre zhotoviteľa bez akýchkoľvek záruk a vyhradzuje si právo dočasne prerušiť poskytovanie vzdialeného prístupu v prípade podozrenia na jeho zneužitie alebo aj bez udania dôvodu. Takéto prerušenie poskytovania vzdialeného prístupu nemôže byť chápané ako prekážka vo výkone poskytovania vzdialeného prístupu alebo porušenie Zmluvy a zhotoviteľ si z tohto titulu nemôže nárokovať akúkoľvek náhradu škody alebo zľavy v ostatných Zmluvných vzťahoch medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

- Objednávateľ poskytuje zhotoviteľovi podporu pre systém pre vzdialený prístup v pracovných dňoch v čase 8:00 h až 16:00 h.

- Zhotoviteľ je oprávnený požiadať o zriadenie prístupového účtu externého používateľa iba pre osoby oprávnené vzdialene pristupovať v mene zhotoviteľa podľa článku II týchto všeobecných podmienok.

- Zhotoviteľ je oprávnený požiadať o vzdialený prístup k IKT objednávateľa prostredníctvom oprávnenej osoby. Schvaľovanie vzdialeného prístupu externého používateľa prebieha podľa osobitných vnútorných právnych predpisov objednávateľa, s ktorými bude zhotoviteľ oboznámený.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby externí používatelia pri vzdialenom prístupe dodržiavali všetky Zmluvné a všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa k vzdialenému prístupu k IKT objednávateľa. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že po nadobudnutí účinnosti Zmluvy sa riadne a preukázateľne oboznámi so všetkými relevantnými vnútornými právnymi predpismi objednávateľa týkajúcimi sa informačnej bezpečnosti.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby jeho externí používatelia dodržiavali povinnosti externých používateľov uvedené v tomto bode. Externý používateľ je povinný:

a) dodržiavať pravidlá a postupy podľa bodu 10. až 16. tohto článku,

b) požiadať oprávnenú osobu objednávateľa o neodkladné zablokovanie svojho prístupového účtu v prípade výskytu akejkoľvek udalosti, v dôsledku ktorej by mohlo dôjsť k zneužitiu vzdialeného prístupu zriadeného externému používateľovi,

c) pri výskyte závažnej udalosti týkajúcej sa chránených informácií neodkladne informovať oprávnenú osobu objednávateľa,

d) upozorniť oprávnenú osobu objednávateľa na zistené nedostatky, ktoré sa vyskytnú počas vzdialeného prístupu,

e) poskytnúť súčinnosť pri riešení incidentov týkajúcich sa vzdialeného prístupu,

f) vrátiť hardvérový token alebo iný fyzický prostriedok, ktorý mu bol pridelený pri zriadení používateľského účtu a ktorý sa využíva pre potreby viacfaktorovej autentifikácie, pri zrušení alebo ukončení využívania vzdialeného prístupu.

- Porušenie záväzkov zhotoviteľa uvedených (aj jednotlivo určených) v bodoch 7., 8.,10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. a 17. tohto článku všeobecných podmienok sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že zriadenie a prevádzka prístupových účtov pre externých používateľov zhotoviteľa sa nespoplatňuje. Vzdialený prístup nie je zo strany zhotoviteľa nárokovateľný a zhotoviteľ rešpektuje právo objednávateľa zriaďovať vzdialené prístupy v rozsahu, ktorý objednávateľ považuje za potrebný.

- Externý používateľ pri využívaní vzdialeného prístupu postupuje podľa používateľskej dokumentácie, ktorá mu bude dodaná po zriadení jeho prístupového účtu. Dokumentácia obsahuje:

a) Postup pre kontrolu výpočtovej techniky pred pripojením,

b) Postup pre vzdialené pripojenie a odpojenie,

c) Postup pre nahlasovanie incidentov,

d) Poučenie používateľov vzdialeného prístupu.

- Externý používateľ smie na vzdialené pripojenie do NBS používať iba schválenú výpočtovú techniku uvedenú v žiadosti o zriadenie/zrušenie prístupového účtu externého používateľa s aktualizovaným operačným systémom a inštalovaným a aktuálnym antivírusovým softvérom.´

- Nie je dovolené vzdialene sa pripájať k IKT objednávateľa z výpočtovej techniky, ktorá obsahuje alebo obsahovala počítačový vírus alebo škodlivý softvér, o ktorom bol externý používateľ notifikovaný antivírusovým softvérom a ktorý nebol odborne odstránený.

- Externý používateľ nesmie hardvérový token, alebo iný fyzický prostriedok, ktorý sa využíva pre potreby viacfaktorovej autentifikácie poskytnúť inej osobe a je povinný v najkratšom možnom čase ohlásiť jeho stratu alebo odcudzenie kontaktnej osobe objednávateľa.

- Externý používateľ nesmie počas využívania vzdialeného prístupu opustiť pripojenú výpočtovú techniku, dovoliť iným osobám prístup k tejto technike, alebo sledovanie jej aktívnej obrazovky.

- Externý používateľ smie vzdialene pristupovať výhradne k IS a infraštruktúram IS, ktoré sú definované v bode 1 tohto článku.

- Externý používateľ nesmie na virtuálne PC inštalovať žiadny dodatočný softvér. V prípade potreby inštalácie dodatočného softvéru na virtuálne PC o jej vykonanie požiada kontaktnú osobu objednávateľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vráti objednávateľovi všetky technické prostriedky a vybavenie, ktoré mu boli zo strany objednávateľa poskytnuté za účelom vzdialeného prístupu, najneskôr do 5 dní od dňa ukončenia trvanie Zmluvy.

- V prípade nedodržania záväzku zhotoviteľa podľa bodu 18., bude objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, ktorú sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť. zmluvná pokuta sa vypočíta ako súčin poplatku 200 eur s DPH (ktorý pokrýva náklady objednávateľa na technické vybavenie jedného používateľa) a počtu používateľov zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi uhradiť zmluvnú pokutu do 14 pracovných dní od doručenia písomného uplatnenia zmluvnej pokuty (výzvou resp. doručením faktúry) zo strany objednávateľa. Čiastku zmluvnej pokuty uhradí Zhotoviteľ objednávateľovi bezhotovostným prevodom. Údaje pre vykonanie bezhotovostného prevodu zmluvnej pokuty oznámi objednávateľ zhotoviteľovi v písomnom uplatnení zmluvnej pokuty.

# Článok III

# Informačná bezpečnosť

- Zhotoviteľ sa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy zaväzuje dodržiavať bezpečnostnú politiku objednávateľa a objednávateľom vydané platné bezpečnostné smernice a štandardy.

- Oprávnené osoby a pracovníci zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pre objednávateľa činnosti súvisiace s plnením Zmluvy, musia byť poučení o povinnostiach podľa predchádzajúceho bodu tohto článku a o tomto poučení musí zhotoviteľ vytvoriť záznam, ktorý bude podpísaný poučenou osobou a osobou, ktorá poučenie vykonala. Za riadne poučenie zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi potvrdenie o oboznámení zamestnancov a subdodávateľov s platnými bezpečnostnými štandardmi objednávateľa, a to podľa vzoru objednávateľa, ak zhotoviteľovi takýto vzor poskytne.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu trvania vykonávania diela priebežne sledovať a vyhodnocovať bezpečnosť a odolnosť čiastkového plnenia voči aktuálne známym typom útokov, resp. poskytovať súčinnosť objednávateľovi pri zaisťovaní bezpečnosti odolnosti.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi kontaktnú osobu zodpovednú za kybernetickú bezpečnosť zhotoviteľa.

- Objednávateľ je oprávnený zaslať kontaktnej osobe zhotoviteľa informácie ohľadom podozrení na bezpečnostne relevantné udalosti týkajúce sa zhotoviteľa.

- Objednávateľ je oprávnený na zisťovanie stavu kybernetickej bezpečnosti zhotoviteľa použiť služby tretích strán.

- Objednávateľ je oprávnený zbierať informácie o kybernetickej bezpečnosti IT prostredia zhotoviteľa bez predchádzajúceho upozornenia a oznámenia rozsahu a spôsobu zisťovania.

- Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi písomné vyjadrenie k odstráneniu príčin problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

- V prípade kritických nedostatkov v kybernetickej bezpečnosti musí zhotoviteľ zabezpečiť bezodkladnú nápravu nedostatkov. Každý takýto kritický nedostatok v kybernetickej bezpečnosti bude evidovaný, riadený, sledovaný a vyhodnocovaný ako bezpečnostný incident.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o každom svojom závažnom bezpečnostnom incidente.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť, aplikovať a dodržiavať písomne vypracované pravidlá bezpečného vývoja počas celej doby trvania Zmluvného vzťahu a na požiadanie poskytnúť NBS.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci a osoby ktoré sa podieľajú na tvorbe a úpravách zdrojových kódov sú preukázateľne regulárne vyškolení na bezpečný vývoj aplikácií.

- Pravidlá bezpečného vývoja aplikácií obsahujú oblasti podľa “best practices”, ako napr. komentáre, funkčné testovanie, predchádzanie typickým bezpečnostným chybám, pravidelné bezpečnostné testovanie kódu integrované do procesu vývoja.

- Objednávateľ je oprávnený posúdiť pravidlá bezpečného vývoja informačných systémov, aplikácií zhotoviteľa prostredníctvom tretej strany.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať štandardy stanovené objednávateľom a zakomponovať ich do svojich pravidiel bezpečného vývoja aplikácií pre dodaný predmet Zmluvy a zmeny dodaného predmetu Zmluvy poskytované pre objednávateľa.

- Ak odovzdávané dielo/zmena dodaného diela obsahuje bezpečnostné nedostatky, ktoré sú klasifikované objednávateľom ako zásadný bezpečnostný incident, tak toto dielo/zmena nebude prevzaté do prevádzky objednávateľa, kým nebudú uvedené bezpečnostné nedostatky primerane odstránené, resp. ošetrené.

- Súčasťou akceptácie akejkoľvek zmeny zo strany NBS je prehlásenie zhotoviteľa, že boli vykonané všetky predpísané úkony, existuje k nim dokumentácia a kód neobsahuje žiadne známe zraniteľnosti

- Objednávateľ je oprávnený vykonávať preverenie bezpečnosti diela, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť (napr. dokumentáciu, vysvetlenia). Objednávateľ je oprávnený na preverenie bezpečnosti diela/zmeny použiť služby tretích strán.

# Článok IV

# Ochrana dôverných informácií

- Dôverné informácie sú všetky informácie sprístupnené, poskytnuté objednávateľom zhotoviteľovi počas trvania Zmluvy, ktoré nie sú verejne prístupné, a to najmä technické, obchodné, finančné alebo všetky iné informácie, ktoré objednávateľ poskytne zhotoviteľovi v akejkoľvek podobe či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté, ako aj informácie prijaté od inej osoby ako je objednávateľ, pokiaľ je táto osoba zaviazaná s nimi nakladať ako s dôvernými (ďalej len „dôverné informácie“).

- Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sú, alebo sa následne stanú verejne dostupnými inak ako porušením povinností podľa tejto Zmluvy zhotoviteľom, verejne dostupnými sa stávajú dňom zverejnenia.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 	dodržiavať a prijať zodpovedajúce technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v rozsahu ako je primerane obvyklé za účelom zabezpečenia neoprávneného pozmenenia, zničenia, straty, odcudzenia, zverejnenia, zneužitia alebo neoprávneným sprístupnením neoprávnenej osobe (ďalej ako „neoprávnená manipulácia s dôvernými informáciami“),

- 	dôverné informácie viesť od iných dôverných informácií, ktorými disponuje, aby sa predišlo ich zmiešaniu alebo zámene,

- 	bezodkladne oznámiť objednávateľovi každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami a zabezpečiť obnovu všetkých opatrení na ochranu dôverných informácií.

- Zhotoviteľ je oprávnený využívať dôverné informácie iba pre účely plnenia Zmluvy a po jej skončení nesmie bez akéhokoľvek časového obmedzenia použiť dôverné informácie na akýkoľvek účel. Likvidáciu dôverných informácií zabezpečí zhotoviteľ v súlade s článkom V bod 16 všeobecných podmienok.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený dôverné informácie poskytnúť inej osobe, ako zamestnancom, oprávneným osobám zhotoviteľa a subdodávateľom ustanovenými v súlade s ustanoveniami Zmluvy, ak ďalej nie je uvedené inak. Zároveň je povinný zaviazať všetky takéto osoby záväzkami mlčanlivosti a nakladania s dôvernými informáciami minimálne v rozsahu ako je zaviazaný sám touto Zmluvou.

- Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu:

- 	príslušnému súdnemu, správnemu orgánu v súvislosti s akýmkoľvek súdnym, správnym, či iným úradným konaním vzniknutým a vedeným v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi Zmluvnými stranami, alebo

- 	ak je ich poskytnutie požadované na základe rozhodnutia vydaného príslušným súdnym orgánom alebo orgánom verejnej správy, ktoré nadobudlo právne účinky, pričom sa zaväzuje včas a vopred oznámiť takúto povinnosť poskytnúť dôverné informácie objednávateľovi.

- Zhotoviteľ môže poskytnúť dôverné informácie inej osobe ako je uvedená v bode 6 tohto článku iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa s takýmto poskytnutím a súčasne takáto osoba, ktorej sa majú poskytnúť dôverné informácie uzavrela dohodu o ochrane dôverných informácií s zhotoviteľ v rozsahu stanovenom Zmluvou.

- V prípade, že bude u zhotoviteľa inštalované vývojové prostredie dodaného predmetu Zmluvy smie byť toto využívané len pre vykonanie činností pre zabezpečenie dodania predmetu Zmluvy pre objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený používať inštalované prostredia dodaného predmetu Zmluvy pre prevádzku výpočtového strediska, teda za účelom spracovania dát tretích strán a/alebo osôb, napr. tým, že dovolí tretej strane a/alebo osobe užívanie dodaného predmetu Zmluvy akýmkoľvek technickým spôsobom, alebo tým, že využije alebo umožní využitie dodaného predmetu Zmluvy pre účely tretej strany a/alebo osoby.

- Zmluvné strany písomne zaviažu svojich zamestnancov, iné strany a osoby, ktoré budú pracovať na základe Zmluvy a týchto podmienok, na dodržiavanie povinností podľa tohto článku všeobecných podmienok.

- Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi informácie, ktoré patria do zoznamu utajovaných skutočností v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu, ak tieto informácie nie sú nutné na splnenie predmetu Zmluvy. V prípade, že tieto informácie budú potrebné k splneniu predmetu Zmluvy bude sa postupovať v zmysle všeobecne záväzných predpisov upravujúcich ochranu utajovaných skutočností.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v tomto článku všeobecných podmienok, má objednávateľ právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- eur bez DPH (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa. zmluvná pokuta je splatná do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. Povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vzniká bez ohľadu na skutočnosť, či objednávateľovi vznikla škoda v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo poškodenej osoby (objednávateľa) na náhradu škody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

# Článok V

# Subdodávatelia, register partnerov verejného sektora a iné povinnosti zhotoviteľa

- Zhotoviteľ je povinný riadne a načas plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a týchto podmienok vo vlastnom mene, na vlastný účet, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Pokiaľ zhotoviteľ poverí plnením ktoréhokoľvek zo záväzkov podľa Zmluvy a týchto podmienok tretiu stranu, má zhotoviteľ voči objednávateľovi rovnakú zodpovednosť za zhotovenie predmetu Zmluvy a jeho poskytovanie a za prípadné škody, náklady a únik dôverných informácií spôsobený treťou stranou, ako by plnil tieto záväzky sám.

- Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje a zaväzuje sa, že na plnení Zmluvy sa budú podieľať iba osoby legálne zamestnané zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

- V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa bodu 2 tohto článku všeobecných podmienok Zmluvy a kontrolný orgán uloží objednávateľovi pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi Zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute uplatnenej kontrolným orgánom u objednávateľa, a to do siedmich dní odo dňa jej uplatnenia u zhotoviteľa objednávateľom.

- Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby jeho zamestnanci a ostatné osoby zhotoviteľa konajúce v mene zhotoviteľa pri plnení Zmluvy v objektoch objednávateľa dodržiavali všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa k vykonávaniu činností, hlavne predpisy súvisiace s bezpečnosťou práce a požiarnou bezpečnosťou, interné predpisy objednávateľa, najmä predpisy o vstupe do objektov objednávateľa a k bezpečnosti systémov a aby sa riadili organizačnými pokynmi oprávnených zamestnancov objednávateľa.

- Objednávateľ na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa je povinný zabezpečiť vstupy do svojich priestorov povereným osobám zhotoviteľa. Tento prístup zhotoviteľa bude vykonaný vždy len pod priamym dozorom objednávateľa za účelom včasného plnenia záväzkov zhotoviteľa dohodnutých v tejto Zmluve a v súlade s internými predpismi objednávateľa upravujúcimi vstup zamestnancov cudzích organizácií a vykonávanie činnosti v priestoroch objednávateľa a bude platiť len na obdobie trvania tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že viacerí používatelia zhotoviteľa nebudú pristupovať do testovacieho a produkčného prostredia dodaného na základe Zmluvy pod jedným identifikačným názvom.

- Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie Zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní a zhotoviteľ je povinný odovzdávať objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

- Zhotoviteľ je povinný, počas celej doby trvania tejto Zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak má túto povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“). U subdodávateľa táto povinnosť platí, ak mu takáto povinnosť v zmysle zákon č. 315/2016 Z. z. vzniká, pričom za jej splnenie zodpovedá zhotoviteľ. Porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto bode podmienok sa považuje sa podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ potvrdzuje, že podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uviedol v príslušnej prílohe Zmluvy údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľoch v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu/sídlo, dátum narodenia/IČO. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v príslušnej prílohe tejto Zmluvy do troch pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny.

- V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 10 tohto článku, najmenej štyri pracovné dni pred jeho plánovaným využitím.

Počas trvania Zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v príslušnej prílohe tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia a následného písomného odsúhlasenia objednávateľom, pričom objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, a to najmä v prípade, ak existuje dôvodný predpoklad, že plnenie záväzkov subdodávateľa podľa Zmluvy je ohrozené a v prípade, ak subdodávateľ nespĺňa požiadavky na odborno-technickú spôsobilosť vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia, ktorá má byť subdodávateľom plnená.

- Za účelom preukázania splnenia povinnosti v zmysle bodu 10 tohto článku všeobecných podmienok je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní, predložiť objednávateľovi všetky Zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v príslušnej prílohe Zmluvy, resp. následne doplnenými/ zmenenými postupom podľa bodu 11 tohto článku všeobecných podmienok a zároveň predložiť zoznam všetkých subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení Zmluvy. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ.

- Pre zamedzenie pochybností, v prípade aktualizácie Prílohy 4 tejto Zmluvy, t. j. zmeny subdodávateľa zhotoviteľa uvedeného v prílohe 4 tejto Zmluvy nie je potrebné vyhotoviť dodatok k tejto Zmluve.

- V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoj záväzok byť počas celej doby plnenia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa bodu 9 tohto článku všeobecných podmienok, ak má túto povinnosť podľa zákona o registri partnerov, má objednávateľ právo na Zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 3000,- eur bez DPH.

- V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť v zmysle bodu 9 tohto článku všeobecných podmienok, a teda bude Zmluva plnená (resp. budú na jej plnení participovať) subdodávateľmi, ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu (resp. jeho udržiavania) do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo na Zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 3 000,- eur bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.

- V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku (povinnosti) v zmysle bodu 11 tohto článku všeobecných podmienok, má objednávateľ právo na Zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- eur bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania.

- Zhotoviteľ sa môže odvolávať na objednávateľa vo svojich verejných materiáloch v tom zmysle, že ide o zákazníka zhotoviteľa s písomným súhlasom objednávateľa a nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, publikovať prácu zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že nebude publikovať prácu vykonanú druhou Zmluvnou stranou tak, že by použil názov druhej Zmluvnej strany bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dňom odstúpenia od Zmluvy zrušiť odvolávku vo svojich verejných materiáloch o tom, že ide o zákazníka zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa po ukončení Zmluvy vydať objednávateľovi všetky hmotné nosiče, ich kópie a vymazať programy uložené do pamäti, ako aj vydať všetku sprievodnú dokumentáciu a ostatné náležitosti patriace k dodanému predmetu Zmluvy, ktoré boli poskytnuté od objednávateľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť internými pravidlami riadenia projektov objednávateľa s ktorými ich po nadobudnutí účinnosti Zmluvy objednávateľ oboznámi.

# Článok VI

# Zmluvné pokuty

- Zaplatením Zmluvnej pokuty nebude dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré objednávateľovi vzniknú porušením Zmluvných povinností zhotoviteľa.

- Zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia faktúry druhej Zmluvnej strane, ak v týchto podmienkach alebo v Zmluve nie je uvedené inak.

# Článok VII

# Zodpovednosť za škodu

- Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škody spojené s predmetom Zmluvy v zmysle § 373 - § 386 Obchodného zákonníka.

- Pre vylúčenie pochybností a príkladom platí, že zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škody spojené s predmetom Zmluvy a jeho dodávkou, a to:

  - vzniknuté v dôsledku toho, že chod a funkčnosť dodaného predmetu Zmluvy, komponentov, programov a funkcií, pokiaľ nebudú modifikované objednávateľom a ak objednávateľ neporuší svoje povinnosti, nebude zodpovedať chodu a funkčnosti dodaného predmetu uvedenému v sprievodnej dokumentácií dodaného predmetu Zmluvy, ktorú zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi a ktorá bola objednávateľom prijatá podľa tejto Zmluvy,

  - takým spôsobom zapríčinené následné škody, ušlý zisk, straty dát alebo porušenia technických zariadení,

  - škody vzniknuté iným nedovoleným konaním, škody vzniknuté nedbanlivosťou, porušením Zmluvy,

  - škody spôsobené na majetku objednávateľa zamestnancami a subdodávateľmi zhotoviteľa pri plnení tejto Zmluvy.

# Článok VIII

# Ukončenie Zmluvy

- Zmluva zaniká:

a)	uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,

b)	písomnou dohodou Zmluvných strán,

c)	písomným odstúpením od Zmluvy Zmluvnou stranou podľa podmienok ustanovených v Zmluve.

- Odstúpiť od Zmluvy je možné z dôvodov podstatného porušenia Zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou alebo v prípade nepodstatného porušenia Zmluvných povinností Zmluvy druhou Zmluvnou stranou v prípadoch, ak to upravuje všeobecne záväzný právny predpis (napr. v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. alebo § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo Zmluva. Odstúpenie od Zmluvy musí byť v písomnej forme doručené na adresu druhej Zmluvnej strany.

- Okrem prípadov uvedených v iných článkoch Zmluvy, podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sú aj prípady, ak:

- Zhotoviteľ nevyhotovuje dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, platných právnych predpisov alebo nedodrží podstatné kvalitatívne a dodacie podmienky;

- Zhotoviteľ poruší akékoľvek ustanovenie Zmluvy a svoje porušenie neodstráni ani do 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie porušenia Zmluvy; to neplatí pre ustanovenia tejto Zmluvy umožňujúce odstúpenie od Zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na plnenie;

- sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je Zmluva predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;

- Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s plnením akéhokoľvek termínu stanoveného v čl. II. Zmluvy a v Rámcovom harmonograme, a to o viac ako 10 dní;

- Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní Diela tak, že to bude objektívne nasvedčovať tomu, že termín Odovzdania a prevzatia Diela nebude dodržaný pre okolnosti na strane Zhotoviteľa;

- Zhotoviteľ neodstráni vady Diela riadne a včas v súlade so Zmluvou;

- Zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona o DPH;

- Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom;

- zhotoviteľ preruší alebo skončí svoju podnikateľskú činnosť alebo stratí podnikateľské oprávnenie potrebné pre plnenie Zmluvy;

- zhotoviteľ vstúpi do likvidácie bez právneho nástupcu;

- je zhotoviteľ preukázateľne v úpadku;

- sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka;

- je majetok zhotoviteľa predmetom exekučného konania;

- bol zhotoviteľovi právoplatne uložený trest zrušenia právnickej osoby, trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- bol štatutárny orgán zhotoviteľa alebo člen štatutárneho alebo dozorného orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie (trestné činy podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona), trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 Trestného zákona), trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (§ 263 Trestného zákona), trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní alebo vo verejnej dražbe (§ 266 Trestného zákona), ako aj za akýkoľvek trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním zhotoviteľa v oblasti IT technológií alebo výkonom jeho činnosti; alebo

- ak preukázateľne nastala skutočnosť, ktorá môže viesť k výmazu zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa v zmysle ustanovení Zmluvy z registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.

- Za nepodstatné porušenie Zmluvy sa považuje každé porušenie Zmluvy, okrem porušení Zmluvy upravených v Zmluve a/alebo v všeobecných podmienkach ako podstatné porušenie Zmluvy. V prípade, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán poruší nepodstatným spôsobom niektorú zo svojich povinností dohodnutých v Zmluve a nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne určenej primeranej lehote stanovenej dotknutou Zmluvnou stranou, môže táto Zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť. Výzva na splnenie povinnosti s určením dodatočnej primeranej lehoty musí byť písomná a doručená druhej Zmluvnej strane. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strany.

- Ukončením Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením ustanovení Zmluvy a tiež nie je dotknutý nárok na úhrady sumy zodpovedajúcej Zmluvnej pokute, ktorý vznikol do účinnosti odstúpenia. Skončenie Zmluvy nemá vplyv na ustanovenia, ktorých platnosť a účinnosť vzhľadom na ich povahu má trvať aj po skončení Zmluvy.

- Ak bude Zmluva predčasne ukončená dohodou Zmluvných strán, tvorí stanovenie spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe Zmluvy podstatnú náležitosť dohody o ukončení účinnosti Zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že môžu odstúpiť od Zmluvy, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase jej uzatvorenia alebo v tomto čase bolo možné rozumne predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý plynie z jej obsahu a z okolností jej uzatvorenia, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy.

# Článok IX

# Ochrana osobných údajov

V prípade, ak bude objednávateľ poskytovať alebo sprístupňovať zhotoviteľovi v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy informácie obsahujúce osobné údaje chránené v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je zhotoviteľ povinný s objednávateľom uzatvoriť Zmluvu podľa Článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

# Článok X

# Záverečné ustanovenia

- Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti určené druhej Zmluvnej strane (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak Zmluva neustanovuje inak v písomnej forme:

a) v listinnej podobe prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky, v prípade odmietnutia prevzatia zásielky dátum odmietnutia prevzatia a v prípade vrátenia zásielky odosielateľovi deň jej vrátenia;

b) osobne do sídla druhej Zmluvnej strany alebo

c) elektronicky prostredníctvom informačného systému objednávateľa Service Desk, e-mailom, a iba pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom. V prípade nezaslania potvrdzujúceho e-mailu príjemcom sa e-mail považuje doručený uplynutím 5 pracovných dní odo dňa odoslania e-mailu.

- V prípade, ak je to účelné a potrebné, objednávateľ sprístupní zhotoviteľovi v mieste poskytovania predmetu Zmluvy na dobu a pre účel zhotovenia, dodania, poskytnutia predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy a Všeobecných podmienok nevyhnutný počet licencií na použitie softvéru, ktorý má objednávateľ v užívaní.

- Zmluva a tieto podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom.

- Všetky spory zo Zmluvy a týchto podmienok alebo súvisiace s jej porušením, ukončením alebo neplatnosťou budú riešené s konečnou platnosťou vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.

- Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v Zmluve a týchto podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

- Komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom vrátane Zmluvnými stranami vytvorenej písomnej dokumentácie sa bude v priebehu trvania Zmluvy uskutočňovať výhradne v slovenskom a/alebo českom jazyku.