###### Príloha č. 12 k časti D. PRÍLOHY súťažných podkladov

Rámcový harmonogram projektu

| Etapa / Činnosť | Začiatok | Koniec | Zodpovedný |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Projektový manažment | T1) |  |  |
| 0.1. Predprojektová príprava |  |  | zhotoviteľ, objednávateľ |
| 0.2. Otvorenie projektu – úvodné rokovanie riadiacej rady projektu |  |  | objednávateľ |
| 0.3. Otvorenie projektu – úvodné stretnutie členov projektového tímu |  |  | zhotoviteľ |
| 0.4. Projektové činnosti na strane objednávateľa a zhotoviteľa vrátane spracovania projektovej dokumentácie. |  |  | objednávateľ zhotoviteľ |
| - Analýza a Dizajn Vstupy : - Zmluva o dielo, Opis predmetu zákazky |  |  |  |
| 1.1. Analýza požiadaviek na stabilizáciu CSI („ďalej“ požiadavky) |  |  | zhotoviteľ |
| 1.2. Interview a pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa k požiadavkám |  |  | zhotoviteľ |
| 1.3. Vypracovanie dokumentu „Detailný návrh riešenia“ |  |  | zhotoviteľ |
| 1.5. Vypracovanie plánu etapy „Implementácia a testovanie“ |  |  | zhotoviteľ |
| 1.6. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy |  |  | objednávateľ |
| 1.7. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie |  |  | objednávateľ |
| Výstupy : - Detailný návrh riešenia - Plán etapy „Implementácia a testovanie“ |  |  |  |
| 2. Implementácia a testovanie Vstupy: - Detailný návrh riešenia - Plán etapy „Implementácia a testovanie“ |  |  |  |
| 2.1. Implementácia riešenia (Balík 1 až n) |  |  | zhotoviteľ |
| 2.2 Informačný workshop k nasadeným balíkov úprav |  |  | zhotoviteľ |
| 2.2 Testovanie riešenia (Balík 1 až n) |  |  | objednávateľ |
| 2.2. Vypracovanie sprievodnej dokumentácie |  |  | zhotoviteľ |
| 2.3. Vypracovanie dokumentu „Plán akceptačného testovania“ |  |  | zhotoviteľ |
| 2.4. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii |  |  | objednávateľ |
| 2.5. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie |  |  | objednávateľ |
| Výstupy: - Plán akceptačného testovania - Plán školení - Sprievodná dokumentácia - Implementovaný CSI |  |  |  |
| 3. Akceptačné testovanie Vstupy: - - Plán akcepatčného testovania testovania - Sprievodná dokumentácia - Stabilizovaný CSI |  |  |  |
| 4.1. Príprava akceptačného testovania |  |  | zhotoviteľ, objednávateľ |
| 4.2. Vykonanie akceptačného testovania systému |  |  | objednávateľ, |
| 4.3. Vypracovanie dokumentu „Akceptačný protokol“ |  |  | zhotoviteľ |
| 4.4. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie |  |  | zhotoviteľ |
| 4.6. Vypracovanie dokumentu „Plán skúšobnej prevádzky“ |  |  | zhotoviteľ |
| 4.7. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii |  |  | objednávateľ |
| 4.8. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie |  |  | objednávateľ |
| Výstupy: - Akceptačný protokol - Plán skúšobnej prevádzky - Otestovaný a akceptovaný systém |  |  |  |
| 5. Skúšobná prevádzka Vstupy: - Plán skúšobnej prevádzky - Stabilizovaný CSI |  |  |  |
| 5.1. Príprava skúšobnej prevádzky, Inštalácia systému do produkčného prostredia |  |  | zhotoviteľ |
| 5.2. Vykonanie skúšobnej prevádzky |  |  | objednávateľ |
| 5.3. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie |  |  | zhotoviteľ |
| 5.4. Vypracovanie dokumentu „Záverečný akceptačný protokol“ |  |  | zhotoviteľ |
| 5.5. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii |  |  | objednávateľ |
| 5.6. Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie |  |  | objednávateľ |
| Výstupy: - Záverečný akceptačný protokol |  |  |  |
| - Ukončenie projektu - Záverečné rokovanie riadiacej rady projektu - Záverečné stretnutie členov projektového tímu |  | T+730 | zhotoviteľ objednávateľ |

1) Termín nadobudnutia účinnosti Zmluvy