Strana 52 z 53
[bookmark: _Hlk211933233]„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.“ 
[image: hlavičkový papier_podklad]	











VEREJNÁ SÚŤAŽ
ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY 


podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona (tzv. „super reverzná verejná súťaž“)



SÚŤAŽNÉ  PODKLADY



PREDMET ZÁKAZKY:



„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.“



DRUH ZÁKAZKY: POSKYTNUTIE SLUŽIEB











11/2026

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV 
Časť I.
Všeobecné informácie
1	Identifikácia verejného obstarávateľa
2	Predmet zákazky
3	Rozdelenie predmetu zákazky
4	Variantné riešenie
5	Miesto a termín plnenia predmetu zákazky
6	Zdroj finančných prostriedkov
7	Typ zmluvy
8	Lehota viazanosti ponuky
Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
9	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
10	Vysvetlenie informácií 
11	Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky
Časť III.
Príprava ponuky
12	Forma a spôsob predkladania ponuky
13	Jazyk ponuky
14	Mena a ceny uvádzané v ponuke
15	Zábezpeka
16	Obsah ponuky
17	Náklady na prípravu ponuky
Časť IV.
Predkladanie ponuky
18	Predloženie ponuky
19	Registrácia a autentifikácia uchádzača 
20	Lehota na predkladanie ponuky
21	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
22	Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie)
23	Preskúmanie ponúk
24	Dôvernosť procesu verejného obstarávania
25	Vyhodnocovanie ponúk
26	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
27	Oprava chýb
Časť VI.
Prijatie ponuky
28	Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
29	Uzavretie dohody
30 Zrušenie verejného obstarávania
   31  Ochrana osobných údajov
      32  Využitie subdodávateľov
A.2 KritériUM na hodnotenie ponúk a PRAVIDLÁ JEHO uplatnenia

A.3 PODMIENKY ÚČASTI
B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM

Príloha č. 1 k časti A.1  -   Všeobecné informácie o uchádzačovi
Príloha č. 2 k časti A.1  -   Jednotný európsky dokument
Príloha č. 3 k časti A.1  -   Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 
                                             z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, 
		           ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení 
Príloha č. 4 k časti A.1  -   Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 1.1 k časti A.2 –  Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.  pre časť 1

Príloha č. 1.2 k časti A.2 –  Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.  pre časť 2

Príloha č. 1.3 k časti A.2 –  Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe   NDS, a.s.  pre časť 3

Príloha č. 1.4 k časti A.2 –  Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe   NDS, a.s.  pre časť 4
Príloha č. 1.5 k časti A.2 –  Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.  pre časť 5
Príloha č. 1.6 k časti A.2 –  Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe    NDS, a.s.  pre časť 6
Príloha č. 1.7 k časti A.2 –  Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.  pre časť 7
Príloha č. 1.8 k časti A.2 –  Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.  pre časť 8
Príloha č. 1.9 k časti A.2 –  Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.  pre časť 9
Príloha č. 1.10 k časti A.2 – Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.  pre časť 10
Príloha č. 1.11 k časti A.2 –  Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe  NDS, a.s.  pre časť 11
Príloha č. 1.12 k časti A.2 –  Návrh na plnenie kritéria: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.  pre časť 12
Príloha č. 1 k časti A.3    -  Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
Príloha č.2 k časti A.3   - Zoznam členov pracovnej skupiny - odborníkov
Príloha č. 1.1 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 1 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.2 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 2 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.3 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 3 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.4 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 4 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.5 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 5 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.6 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 6 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.7 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 7 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.8 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 8 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.9 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 9 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.10 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 10 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.11 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 11 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.12 k časti B.1    -  Opis predmetu zákazky pre časť 12 
				   (zároveň aj ako príloha č. 2 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 2.1 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 1 
Príloha č. 2.2 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 2
Príloha č. 2.3 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 3
Príloha č. 2.4 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 4
Príloha č. 2.5 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 5
Príloha č. 2.6 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 6
Príloha č. 2.7 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 7
Príloha č. 2.8 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 8
Príloha č. 2.9 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 9
Príloha č. 2.10 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 10
Príloha č. 2.11 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 11
Príloha č. 2.12 k časti B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 12

Príloha č. 1.1 k časti B.2  -  Špecifikácia ceny pre Časť 1: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1.2 k časti B.2  -   Špecifikácia ceny pre Časť 2: Geotechnický monitoring počas prevádzky v   správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1.3 k časti B.2  -  Špecifikácia ceny pre Časť 3: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1.4 k časti B.2  -  Špecifikácia ceny pre Časť 4: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1.5 k časti B.2  -  Špecifikácia ceny pre Časť 5: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1.6 k časti B.2  -  Špecifikácia ceny pre Časť 6: Geotechnický monitoring počas prevádzky v  správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1.7 k časti B.2  -  Špecifikácia ceny pre Časť 7: Geotechnický monitoring počas prevádzky v  správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)

Príloha č. 1.8 k časti B.2  -  Špecifikácia ceny pre Časť 8: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.9 k časti B.2  -  Špecifikácia ceny pre Časť 9: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.10 k časti B.2  -  Špecifikácia ceny pre Časť 10: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.11 k časti B.2  -  Špecifikácia ceny pre Časť 11: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 1.12 k časti B.2  -  Špecifikácia ceny pre Časť 12: Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s. (zároveň aj ako príloha č. 1 k Rámcovej dohode)
Príloha č. 2 k časti B.3  -      Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (zároveň aj ako príloha č. 3 
                                                k Rámcovej dohode).

Nepovinné (resp. je potrebné predložiť ak sa uplatňuje):

Príloha č. 5 k časti A.1 -      Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov

Príloha č. 6 k časti A.1 -      Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov, konajúcu za skupinu
                                               dodávateľov

Príloha č. 7 k časti A.1 -      Zoznam dôverných informácií































A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV / UCHÁDZAČOV

[bookmark: _Toc461981348]Časť I.
[bookmark: _Toc461981349]Všeobecné informácie

[bookmark: _Toc461981350]Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov organizácie:			Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Sídlo organizácie:				Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma:	               	akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B  
IČO:					35 919 001
IČ DPH: 					SK 2021937775
Bankové spojenie:                                     	Štátna pokladnica
IBAN:					SK95 8180 0000 0070 0069 4593
BIC/SWIFT: 			 	SPSRSKBA
Internetová adresa organizácie (URL):	www.ndsas.sk
Profil verejného obstarávateľa:	https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-  profilov/detail/9127
Kontaktná osoba:			Ing. Elena Závodská
Telefón:					+421 2 5831 1055
E-mail:					elena.zavodska@ndsas.sk			 


Verejný obstarávateľ neuplatnil prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní.

[bookmark: _Toc461981351]Predmet zákazky
2.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní zákazka na poskytnutie služieb s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“). 
2.2 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa super reverznej verejnej súťaže uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“ alebo „Oznámenie o vyhlásení“)  v týchto SP a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
2.3 Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s Oznámením o vyhlásení, s týmito SP a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok tohto verejného obstarávania stanovených verejným obstarávateľom.
2.4 Ponuka, ktorá obsahuje akékoľvek obmedzenia alebo výhrady voči podmienkam uvedeným v Oznámení o vyhlásení, v týchto SP a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a ponuka, ktorá obsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, sa považuje za neplatnú.
2.5 Súťažné podklady sú k dispozícii na webovom sídle: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127/ prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa a na elektronickej platforme verejného obstarávateľa https://josephine.proebiz.com/sk/public-tenders/list (ďalej len “JOSEPHINE“). 
2.6 Uchádzač vypracuje a predloží ponuku a všetky súvisiace dokumenty elektronicky (ak nie je uvedené inak) prostredníctvom systému JOSEPHINE. V súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, s týmito SP a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
2.7 Názov predmetu zákazky: 
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.“
2.8 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vykonanie geotechnického monitoringu na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Cieľom monitoringu je  dlhodobé monitorovanie, sledovanie, kontrola a usmernenie geotechnických rizík na objektoch v správe a prevádzke NDS v  pravidelných časových intervaloch.
2.9 [bookmark: _Hlk138684356]Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona (super reverzná verejná súťaž).
2.10 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):
71332000-4	Geotechnické inžinierske služby
76533000-8	Služby na zber údajov vo vrtoch
[bookmark: _Hlk236656969][bookmark: _Hlk236657180]71351000-3	Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby
51216000-9 	Služby na inštalovanie geologického zariadenia
71242000-6	Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71319000-7	Služby znalcov (expertíza)
71351220-1 	Geologické poradenské služby
71351910-5 	Geologické služby

2.11 Celková predpokladaná hodnota zákazky: 3 050 114,88 EUR (tri milióny päťdesiattisícstoštrnásť EUR, osemdesiatosem centov) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)
2.12 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 1:  105 824,00 EUR (stopäťtisícosemstodvadsaťštyri EUR, nula centov) bez DPH. 
2.13 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 2:  511 805,50 EUR
(päťstojedenásťtisícosemstopäť EUR, päťdesiat centov) bez DPH.
2.14 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 3:  203 320,30 (dvestotritisíctristodvadsať EUR, tridsať centov) bez DPH.
2.15 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 4:  193 215,08 EUR (stodeväťdesiattritisícdvestopätnásť EUR, osem centov) bez DPH.
2.16 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 5:  199 237,00 EUR
(stodeväťdesiatdeväťtisícdvestotridsaťsedem EUR, nula centov) bez DPH
2.17 [bookmark: _Hlk231392486]Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 6:  228 961,50 EUR
(dvestodvadsaťosemtisícdeväťstošesťdesiatjeden EUR päťdesiat centov) bez DPH
2.18 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 7:  233 438,00  EUR
(dvestotridsaťtritisícštyristotridsaťosem EUR, nula centov) bez DPH
2.19 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 8:  231 443,00  EUR (dvestotridsaťjedentisícštyristoštyridsaťtri EUR, nula centov) bez DPH
2.20 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 9:  288 251,50  EUR (dvestoosemdesiatosemtisícdvestopäťdesiatjeden EUR, päťdesiat centov) bez DPH
2.20.1 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 10:  305 257,00 EUR (tristopäťtisícdvestopäťdesiatsedem EUR, nula centov) bez DPH
2.21 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 11:  33 134,00 EUR 
(tridsaťtritisícstotridsaťštyri EUR, nula centov) bez DPH
2.22 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 12:  516 228,00  EUR (päťstošestnásťtisícdvestodvadsaťosem EUR, nula centov) bez DPH
2.12  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne celkovú predpokladanú hodnotu celej zákazky a/alebo predpokladanú hodnotu niektorej z časti zákazky. V prípade, ak ponuky všetkých uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu celej zákazky alebo jej časti, verejný obstarávateľ uvedené identifikuje ako dôvod hodný osobitného zreteľa a môže postupovať v súlade s § 57 ods. 2 ZVO, a teda zrušiť dané verejné obstarávanie.
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v súlade s § 6 ods.1 ZVO.
2.13	Verejný obstarávateľ dáva, v súvislosti s udalosťami narúšajúcimi mier na Ukrajine a územnú celistvosť Ukrajiny, uchádzačom na vedomie, že bude postupovať podľa článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení, a preto vyžaduje, aby uchádzač na účely preukázania skutočností podľa článku 5k dotknutého nariadenia Rady (EÚ), predložil čestné vyhlásenie. Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 3 Časť A.1 týchto SP. V prípade akýchkoľvek pochybností si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo vyžiadať dodatočné informácie, vysvetlenie alebo doklady/dokumenty

[bookmark: _Toc461981352]Rozdelenie predmetu zákazky
3 
3.1     Predmet zákazky je rozdelený na 12 samostatne vyhodnocovaných častí podľa objektov 
    uvedených v súťažných podkladoch:
3.1.1 Časť 1: Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 1.úsek D1 Bratislava - Triblavina, I. a II. etapa. 
3.1.2 Časť 2: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala.
3.1.3 Časť 3: Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna.
3.1.4 Časť 4: Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)
3.1.5 Časť 5: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča
3.1.6 Časť 6: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou
3.1.7 Časť 7: Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov I. úsek
3.1.8 Časť 8: Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, I. etapa (km 0,000 – 4,300)
3.1.9 Časť 9: Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, II. etapa (km 4,300 – 14,500)
3.1.10 Časť 10: Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek
3.1.11 Časť 11: Rýchlostná cesta R4 Milhosť – odpočívadlo
3.1.12 Časť 12: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová       
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky tvoria prílohy časti B.1 Príloha č.1 Opis predmetu zákazky a Príloha č.2 Prehľad objektov GTM týchto SP.
Realizácia zákazky bude za každý úsek samostatne. Podrobný rozsah meraní a všeobecné požiadavky pre kompletné splnenie predmetu zákazky sú popísané v prílohách časti B.1 -  Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky, Príloha č. 2 Prehľad objektov GTM, v špecifikácii ceny za každý úsek samostatne, s podrobne rozpísaným počtom merných jednotiek, periodicitou meraní a celkovým počtom meraní. 
3.2 Uchádzač môže predložiť svoju ponuku na všetky časti predmetu zákazky, alebo môže predložiť ponuku podľa vlastného uváženia len na niektorú z častí.
3.3 Na každú samostatne vyhodnocovanú časť/ti predmetu zákazky uchádzač vo svojej ponuke predloží samostatné obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky – návrh Rámcovej dohody (ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „Dohoda“) podľa časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP.
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4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

[bookmark: _Toc461981354]Miesto a termín plnenia predmetu zákazky
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Miesta plnenia predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.
Časť 1: Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 1.úsek D1 Bratislava - Triblavina, I. a II. etapa	
Časť 2: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala 
Časť 3: Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna
Časť 4: Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)
Časť 5: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča
Časť 6: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou
Časť 7: Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov I. úsek
Časť 8: Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, I. etapa (km 0,000 – 4,300)
Časť 9: Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, II. etapa (km 4,300 – 14,500)
Časť 10: Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek
Časť 11: Rýchlostná cesta R4 Milhosť – odpočívadlo
Časť 12: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová
5.1 Predpokladaný termín plnenia predmetu zákazky pre všetky časti sú 4 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody v zmysle Prílohy č. 1 k časti B.1 týchto SP. 
5.2 Podrobné vymedzenie miesta plnenia a predpokladaného termínu  plnenia predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

[bookmark: _Toc461981355]Zdroj finančných prostriedkov  
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6.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
6.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Dohody. 
6.3 Splatnosť faktúr je do 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
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7.1 Výsledok postupu verejného obstarávania: Rámcová dohoda uzavretá podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní, § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda). 
7.2 Vymedzenie zmluvných podmienok na plnenie predmetu zákazky tvorí primárne časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, podporne časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny, pričom všetky tieto časti sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.
[bookmark: _Toc461981357]Lehota viazanosti ponuky
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8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom v súlade s § 46 ods. 2 ZVO, t. j. lehota viazanosti ponúk je 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a je uvedená v Oznámení. 
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9.1 Komunikácia a výmena informácií (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s ustanovením § 22 Zákona.
9.2 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa ustanovení uvedených v § 20 ods. 1 a nasl. Zákona.
9.3 Verejný obstarávateľ bude na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi používať elektronický prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej aj „JOSEPHINE“). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.
9.4 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
9.5 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Edge 
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo 
- Google Chrome. 
9.6 Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
9.7 Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a požiadaviek uvedených v týchto SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, predkladanie ponúk, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie alebo doplnenie predložených dokladov, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP vyskytujú požiadavky vysvetľovanie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a požiadaviek uvedených v týchto SP , vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, predkladanie ponúk, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky alebo akákoľvek iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka aj prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené jeho vylúčenie alebo vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný od záujemcu/uchádzača) v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.
9.8 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/ uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
9.9 Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže k predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
9.10 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, ktorí si vyhľadali toto verejné obstarávanie prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho verejného obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa  vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke/verejnému obstarávaniu nebude doručený. 
9.11 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami                 k SP a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v týchto SP a v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOPSEHINE pričom priamy odkaz na dokumenty alebo informácie podľa prvej časti tejto vety verejný obstarávateľ sprístupní na profile verejného obstarávateľa	https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127 a to v súlade s § 64 ods. 3 ZVO. 
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10.1 V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
10.2 Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostatočne vopred. Zákon expressis verbis nedefinuje, aký časový okamih sa má považovať za „dostatočne vopred“. Či záujemca požiadal dostatočne vopred sa posudzuje vždy ad hoc s ohľadom na charakter, zložitosť, počet otázok uvedených v žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok.
10.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú  mu známi, najneskôr však 6 (šesť) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
10.4  Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk: 
-   ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa tohto zákona aj  napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred,
-  ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu. 
10.5 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzač/záujemca nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
10.6 Na účely ZVO sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.


[bookmark: _Toc461981362]Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky
11.1 Obhliadka miesta plnenia predmetnej zákazky sa nevykonáva.
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Časť III.
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12.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek  uvedených v SP. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com za podmienok:
12.1.1 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/;
12.1.2 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované doklady a dokumenty (odporúčaný je formát „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP. 
12.1.3 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 ZVO, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú dôverné. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo Zákona; 
12.1.4 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 ZVO, ktoré mu uchádzač poskytol. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo Zákona;
12.1.5 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
12.2 Doklady a dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 305/2013 Z.z. a nasl o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených fotokópií týchto dokumentov. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. 
12.3 Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto súťažným podkladom.

[bookmark: _Toc461981366]Jazyk ponuky
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13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky.
[bookmark: _Toc461981367]Mena a ceny uvádzané v ponuke
14 
14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách bez DPH (€, alebo EUR). 
14.2 Cena za plnenie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 
14.3 Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovaná zmluvná cena v Prílohách č. 1 až č. 1.12 k časti B.2  a v časti B.3 týchto súťažných podkladov, podľa toho na ktorú z častí uchádzač ponuku predkladá, bude  uvedená v zložení:
14.3.1 	navrhovaná zmluvná cena bez DPH
14.3.2	sadzba DPH a výška DPH
14.3.3 	navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

14.4.  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH. Skutočnosť či je, alebo nie je uchádzač platiteľom DPH uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria (Príloha č. 1 k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP).
14.5   V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
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15.1  Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa.
15.2   Výška zábezpeky je stanovená v závislosti od predložených ponúk:
15.2.1 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie prvej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 5.000,00 (slovom: päťtisíc) eur,
15.2.2 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie druhej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 25.000,00 (slovom: dvadsaťpäťtisíc) eur,
15.2.3 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie tretej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 10.000,00 (slovom: desaťtisíc) eur,
15.2.4 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie štvrtej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 9.000,00 (slovom: deväťtisíc) eur.
15.2.5 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie piatej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 9.000,00 (slovom: deväťtisíctisíc) eur.
15.2.6 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie šiestej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 11.000,00 (slovom: jedenásťtisíc) eur.
15.2.7 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie siedmej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 11.000,00 (slovom: jedenásťtisíc) eur.
15.2.8 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie ôsmej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 11.000,00 (slovom: jedenásťtisíc) eur.
15.2.9 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie deviatej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 14.000,00 (slovom: štrnásťtisíc) eur.
15.2.10 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie desiatej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 15.000,00 (slovom: pätnásťtisíc) eur.
15.2.11 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie jedenástej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 1.500,00 (slovom: jedentisícpäťsto) eur.
15.2.12 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie dvanástej časti predmetu zákazky zloží zábezpeku vo výške – 25.000,00 (slovom: dvadsaťpäťtisíc) eur.
15.2.13 Ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí a skladá zábezpeku podľa bodu 15.3.1 je povinný zložiť zábezpeku vo výške súčtu jednotlivých zábezpek uvedených v bode 15.2.1 až 15.2.12. Ak uchádzač postupuje podľa bodu 15.3.2 a 15.3.3 bankovú záruku/poistenie záruky predkladaná na každú časť predmetu zákazky samostatne.
15.3	Spôsoby zloženia zábezpeky:
15.3.1   zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), alebo
15.3.2    poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
15.3.3    poskytnutím poistenia záruky za uchádzača.
Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia.
15.4	Podmienky zloženia zábezpeky
15.4.1	Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
15.4.1.1 	Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa určený pre zábezpeky vedenom v banke Všeobecná úverová banka, a. s., na číslo účtu: 
		   IBAN:			SK13 8180 0000 0070 0069 4614
		   SWIFT (BIC): 		SPSRSKBA
			   variabilný symbol:	542610302
15.4.1.2	Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
15.4.1.3 	Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1 a 15.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.
15.4.2	Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
15.4.2.1  	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky.
15.4.2.1.1 	Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Kontaktné miesto: prízemie – podateľňa v čase: pondelok až piatok 8:00 – 15:00 hod.
15.4.2.1.2	Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom:
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 1“
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 2“
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 3“
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 4“
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 5“
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 6“
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 7“
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 8“
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 9“
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 10“
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 11“
„Banková záruka – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 12“
 (uchádzač uvedie podľa toho, na ktorú časť ponuku predložil).
15.4.2.2  	Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1, bude ponúka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. 
15.4.2.3 	V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.
15.4.2.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto dokument podpisovať.
15.4.3 Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača
15.4.3.1  	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) poistenia záruky.
15.4.3.1.1 	Originál poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.2.1.1.
15.4.3.1.2	Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí „Verejná súťaž – neotvárať“ a doplní heslom:
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 1“
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 2“
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 3“
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 4“
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 5“
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 6“
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 7“
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 8“
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 9“
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 10“
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 11“
„Poistenie záruky – Geotechnický monitoring pre NDS, a. s. – Časť 12“

(uchádzač uvedie podľa toho, na ktorú časť záruku predložil).
15.4.3.2  	Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.3.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. 
15.4.3.3 	V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.
15.4.3.4 Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/ými za poisťovateľa takýto dokument podpisovať.

15.5	Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky: 
15.5.1 	Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 (siedmich) dní odo dňa:
15.5.1.1  uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
15.5.1.2 	márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo
15.5.1.3	uzavretia Dohody.
15.6	Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo, ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Dohodu podľa § 56 ods. 8 až 12 Zákona.
15.7 	Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu komunikácie verejnému obstarávateľovi. 
15.8	V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom cez systém JOSEPHINE novú lehotu viazanosti ponúk.
15.8.1 Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
15.8.2 Platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo poistenia záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný predĺžiť a doručiť originál bankovej záruky alebo poistenia záruky, prípadne ich dodatok. Uchádzač môže nahradiť bankovú záruku alebo poistenie záruky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške v tejto lehote.
15.8.3 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle § 46 ods. 2 Zákona. 
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Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do elektronického prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ a musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty:

Povinný obsah ponuky
16.1 Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto SP.
16.2 Obsah ponuky (index – položkový zoznam).
16.3 Vyplnený  formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP). V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen. 
16.4 Návrh Dohody s vyplnenými cenami (časť B.3 týchto SP) podľa toho, na ktorú časť uchádzač ponuku predkladá. Návrh Dohody musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, návrh Dohody musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
16.5 V prípade ak ponuku predkladá skupina dodávateľov v súlade s bodom 18.3.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 5 k časti A.1 týchto SP (ak sa uplatňuje).
16.6 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny podľa Prílohy č.6 k časti A.1 týchto SP.
16.7 Vyplnenú Prílohu č. 1 až č. 12 Návrh na plnenie kritéria pre Časť 1  a/alebo pre Časť 2 a/alebo časť 3 a/alebo pre Časť 4 a/alebo pre Časť 5 a/alebo pre Časť 6 a/alebo pre Časť 7 a/alebo pre Časť 8 a/alebo pre Časť 9 a/alebo pre Časť 10 a/alebo pre Časť 11 a/alebo pre Časť 12 k časti A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP v závislosti od toho, na ktorú časť/ti uchádzač ponuku predkladá - v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte ٭.xls/*.xlsx, zároveň aj ako sken (*.pdf) podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
16.8 Vyplnenú Prílohu č.1 až č.12 Špecifikácia ceny pre Časť 1 a/alebo pre Časť 2 a/alebo Časť 3 a/alebo pre Časť 4 a/alebo pre Časť 5 a/alebo pre Časť 6 a/alebo pre Časť 7 a/alebo pre Časť 8 a/alebo pre Časť 9 a/alebo pre Časť 10 a/alebo pre Časť 11 a/alebo pre Časť 12 v závislosti od toho, na ktorú časť/ti uchádzač predkladá ponuku v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte ٭.xls/*.xlsx, zároveň aj ako sken (*.pdf) podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
(Príloha Špecifikácia ceny a Príloha Návrh na plnenie kritéria sa nachádza vždy spolu v jednom *xls dokumente pre každú časť zákazky). 
16.9 Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie podľa článku 5 k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.
16.10 Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.
16.11 oklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15 časti A.1 Pokyny  pre  záujemcov/uchádzačov týchto SP. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 alebo poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky alebo poistenia záruky alebo elektronický dokument, podľa bodov 15.4.2.4 a 15.4.3.4. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.4.2.1.1 alebo podľa bodu 15.4.3.1.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP (pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej záruky/poistenia záruky nedoručuje do podateľne).
16.12	Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, uvedených v SP v časti A.3 a Prílohu č. 12 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 7 ZVO k časti A.3 týchto SP, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Záujemca/uchádzač môže podľa § 39 zákona doklady na preukázanie podmienok účasti predbežne nahradiť: Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 zákona, spĺňajúcim  náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona 
1) JED tvorí Prílohu č. 2 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Hopodársky subjekt/záujemca/uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u, zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel α (alpha): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
2) Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač/záujemca je povinný predložiť JED aj pre túto/tieto/osoby obsahujúce informácie podľa § 39 ods. 2 zákona. 
3) V prípade, ak uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, ktorá predkladá ponuku, uchádzač/záujemca vyplní a predloží samostatný JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov.
4) Záujemca/uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní/predloží jeden JED.
5) [bookmark: _Hlk119508286]Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné 
v elektronických databázach, záujemca/uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
6) Ak uchádzač/záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača/záujemcu písomne požiadať o preloženie dokladu/dokladov nahradeným JED-om. Uchádzač/záujemca doručí doklady do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
16.13    Príloha č. 7 Zoznam dôverných informácií k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, ak sa uplatňuje.
[bookmark: _Toc461981370]Náklady na prípravu ponuky
17 
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
17.2 [bookmark: _Toc461981371]Ponuky predložené elektronicky v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania. 


Časť IV.
[bookmark: _Toc461981372]Predkladanie ponuky

[bookmark: _Toc461981373]Predloženie ponuky
18 
18.1 Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 12 časti A.1 týchto SP. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) v dostatočnom časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.
18.2 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
18.3 Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov:
18.3.1 v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Dohody vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo predloženie Čestného vyhlásenia skupiny dodávateľov podľa Prílohy č.5 časti A.1 týchto SP;
18.3.2 ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich právne zaväzuje.
18.4 Za účelom riadneho plnenia Dohody skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky určitú právnu formu, napríklad zoskupenie bez právnej subjektivity napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka alebo niektorú z obchodných spoločností podľa § 56 ods.1 Obchodného zákonníka.
18.5 Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem tam  uvedených, pred uzatvorením Dohody bude povinná preukázať, že táto právna forma má spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra atď.
18.6 V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí obsahovať:
18.6.1 plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s predložením ponuky pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody;
18.6.2 percentuálny podiel na zákazke, ktorí uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia, a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti, 
18.6.3 prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s plnením Dohody.

Registrácia a autentifikácia uchádzača
18 
19.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
19.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 08:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom; 
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 08:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;	
19.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“. 
19.4 Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom verejného obstarávania podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky uchádzač ponuku/-ky predkladá:
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 1 – Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 1.úsek D1 Bratislava - Triblavina, I. a II. etapa“
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 2 – Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala“
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 3 – Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 4 – Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)“
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 5 – Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča“
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 6 – Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou“
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 7 – Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek“
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 8 – Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, I. etapa (km 0,000 – 4,300)“
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 9 – Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, II. etapa (km 4,300 – 14,500)“
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 10 - Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek“
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 11 – Rýchlostná cesta R4 Milhosť – odpočívadlo“
„Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.– Časť 12 – Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová“

[bookmark: _Toc461981375]Lehota na predkladanie ponuky
20.1 Lehota na predkladanie ponuky je uvedená v Oznámení.
20.2 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.
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[bookmark: _Toc461981376]Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
20 
21.1 [bookmark: _Toc461981377]Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

Časť V.
[bookmark: _Toc461981378]Otváranie a vyhodnotenie ponúk

[bookmark: _Toc459860071][bookmark: _Toc461981379]Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie)
22 
22.1 [bookmark: _Hlk104902751]Dátum a hodina otvárania ponúk je uvedená v Oznámení, v bode Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť, Lehota I, Lehota na predkladanie ponúk.
22.2 [bookmark: _Hlk118968826]Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO.
22.3 Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 časti A.1 týchto SP. 
22.4 [bookmark: _Hlk118969057]Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje podľa § 52 ods. 2 Zákona.

[bookmark: _Toc461981380]Preskúmanie ponúk
23 
23.1 Verejný obstarávateľ zriadi, v súlade s § 51 Zákona, za účelom preskúmania a vyhodnotenia ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk. 
23.2 Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.
23.3 Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. 
23.4 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
a) boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk,
b) obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP,
c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto SP.
23.5 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení a v týchto SP.
23.6 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.  

[bookmark: _Toc461981381]Dôvernosť procesu verejného obstarávania
17 
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24.1 Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona.
24.2 [bookmark: _Hlk118969884]Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia Zákona ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa Zákona a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie  týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.



Vyhodnocovanie ponúk
25 
25.1 [bookmark: _Hlk118969986]Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona.
25.2 Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa návrhu na plnenie kritéria určenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto SP a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a na základe pravidiel jeho uplatnenia.  Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk  z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa podľa ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (tzv. „super“ reverzná súťaž) u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.
25.3 Komisia vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti a vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a vylúči uchádzača, ktorý nespĺňa podmienky účasti uvedené v týchto SP a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom. Ak dôjde k vylúčeniu ponuky uchádzača resp. k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti.
25.4 V prípade ak z ponuky vyplýva viac rôznych návrhov na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponúk postupovať v zmysle Výkladového stanoviska č.1/2021 Úradu pre verejné obstarávania (ďalej len „Úrad“).
25.5 Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku, komisia bude postupovať v súlade s §53 ods. 2  ods.4 Zákona.
25.6 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktorá je pre jej cenu podstatná.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
26 
26.1 Verejný obstarávateľ zriadi na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov komisiu; na jej zriadenie sa použije § 51 zákona.
26.2 Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 39, § 40 a § 152 ZVO.
26.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 37 ZVO.
26.4 [bookmark: _Hlk100584835]Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona: „ ... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti  u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.
26.5 Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
26.6 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
26.7 Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek z verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 6 a 7 zákona, Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 8 zákona.
26.8 Verejný obstarávateľ dáva, v súvislosti s udalosťami narúšajúcimi mier na Ukrajine a územnú celistvosť Ukrajiny, uchádzačom na vedomie, že bude postupovať podľa článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení, a preto vyžaduje, aby uchádzač na účely preukázania skutočností podľa článku 5k dotknutého nariadenia Rady (EÚ), predložil čestné vyhlásenie. Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 Časť A.1 týchto SP. V prípade akýchkoľvek pochybností si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo vyžiadať dodatočné informácie, vysvetlenie alebo doklady/dokumenty.

[bookmark: _Toc461981384]Oprava chýb
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27.1 [bookmark: _Hlk118971470][bookmark: _Toc461981385]Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada uchádzača prostriedkami elektronickej platformy JOSEPHINE o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv ani na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
27.2 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:
27.2.1 [bookmark: _Toc461981386]rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená správne,
27.2.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny súčin jednotkovej ceny a množstva,
27.2.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,
27.2.4 [bookmark: _Toc461981387]nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
27.3 [bookmark: _Toc461981394][bookmark: _Toc461981395][bookmark: _Toc461981397][bookmark: _Toc461981398][bookmark: _Toc461981399][bookmark: _Toc461981401][bookmark: _Toc461981409][bookmark: _Toc461981412][bookmark: _Toc461981415][bookmark: _Toc461981422][bookmark: _Toc461981423][bookmark: _Toc461981424][bookmark: _Toc461981425][bookmark: _Toc461981427][bookmark: _Toc461981431][bookmark: _Toc461981432]O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie súhlasu 
s vykonanou opravou prostredníctvo systému JOSEPHINE.
27.4 Je potrebné, aby komisia v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky v súlade s § 53 ods. 1 Zákona zistila, či sa v konkrétnom prípade jedná o zrejmú chybu v písaní a počítaní a či je takúto chybu možné (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) prostým spôsobom odstrániť. Pokiaľ komisia dospeje k záveru, že nejde o chybu v písaní a počítaní, pre určenie ďalšieho postupu z kontextu celej ponuky komisia (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) môže relevantne vyhodnotiť, že v tomto prípade ide o nejasnosť/ nezrovnalosť iného charakteru, a aplikuje závery z Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria. Nezrovnalosti tohto charakteru je vo všeobecnosti možné odstrániť bez toho, aby sa to považovalo za (nedovolenú) zmenu ponuky (t. j. situáciu, v ktorej by nešlo len o objasňovanie skutočností uvedených v ponuke ale o faktické predloženie novej ponuky).
[bookmark: _Toc461981433]
Časť VI.
[bookmark: _Toc461981434]Prijatie ponuky

[bookmark: _Toc461981435]Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
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28.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení posupu podľa § 55 ods. 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile verejného obstarávateľa a v systéme JOSEPHINE. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom Úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie najmä identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 zákona a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3 zákona a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

[bookmark: _Toc461981436]Uzavretie Dohody
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29.1 Uzavretá Dohoda ku ktorejkoľvek časti zákazky nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.  
29.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora[footnoteRef:2] a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.2 [2:  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.] 

29.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu,1  majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.2
29.4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je
1. prezident Slovenskej republiky,
2. člen vlády,
3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,
7. verejný ochranca práv,
8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9. štátny tajomník,
10. generálny tajomník služobného úradu,
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13. predseda vyššieho územného celku. 
29.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Dohodu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu1 , majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa bodu 29.4. 
29.6 Dohoda s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr jedenásty (11) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona. 
29.7 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Dohody tak, aby mohla byť uzavretá do desiatich (10) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 4 Zákona, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE. Úspešný uchádzač alebo uchádzači,  ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“)  alebo ich subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Dohody mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod.
29.8 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Dohodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 29.7 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. 
29.9 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí, sú povinní splniť povinnosť podľa bodu 29.7.
29.10  časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Dohody tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE.
29.11 Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 29.7 až 29.9 je dlhšia ako 10 pracovných dní.
29.12 Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia, ktorých hodnota v úhrne neprevyšuje sumu 250 000 eur, to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci, ktorej hodnotu plnenia nemožno určiť vzniká povinnosť zápisu bez ohľadu na hodnotu plnenia. Limity podľa prvej vety sa posudzujú bez DPH. 
29.13 Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Dohodu vrátane všetkých jej príloh. Pri predkladaní Dohody 
v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť päť (5) rovnopisov Dohody. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
29.14 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložil prílohu Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok podľa § 41 ods. 3 ZVO.  (Príloha č.3 časti B.3 týchto SP) vyplnenú podľa bodu 32.1 týchto SP. V prípade ak uchádzač je úspešným vo viacerých častiach zákazky predloží túto prílohu pre každú zmluvu samostatne. 
29.15 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr ku dňu podpisu rámcovej dohody predložil objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy (Príloha č. 4 - Poistná zmluva rámcovej dohody), ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu v súvislosti s vykonávaním jeho činnosti (profesijná zodpovednosť) v zmysle bodu 8.6. rámcovej dohody.
29.16 V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v bode 18.4 tejto časti súťažných podkladov. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
29.17 V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Dohoda s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/ osôb na podpis Dohody (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
29.18 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
29.19 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t.j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

[bookmark: _Toc461981437]Zrušenie verejného obstarávania
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30.1. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona,
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona,
d) jeho zrušenie nariadil úrad.
30.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie  tohto Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. 
30.3 [bookmark: _Hlk118983076]Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení verejného obstarávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
30.4 [bookmark: _Hlk118983092]Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

31. Ochrana osobných údajov
31.1 Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že v priebehu predmetného verejného obstarávania dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“) a s vybranými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31.2	Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, aby pri príprave ponúk a v priebehu verejného obstarávania dbali na povinnosti vyplývajúce z GDPR.

32     Využitie subdodávateľov
32.1  Verejný obstarávateľ vyžaduje aby úspešný uchádzač najneskôr v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti v súlade s § 41 ods. 3 zákona uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet subdodávky a podiel subdodávok vyjadrený v % z navrhovanej ponukovej ceny podľa Prílohy č.1 k časti B.3 týchto SP. 




Prílohy - povinné:
Príloha č. 1 k časti A.1	-       Všeobecné informácie o uchádzačovi
Príloha č. 2 k časti A.1	-       Jednotný európsky dokument
Príloha č. 3 k časti A.1    -       	Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 
                                                   z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, 
		                      ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení 
Príloha č. 4 k časti A.1	-       Vyhlásenie uchádzača



Prílohy – nepovinné, ak sa uplatňuje:
Príloha č. 5 k časti A.1	-       Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov
Príloha č. 6 k časti A.1   -	Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov, konajúcu za skupinu dodávateľov
Príloha č. 7 k časti A.1 	-       Zoznam dôverných informácií




[bookmark: _Toc528243901]A.2     KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ JEHO UPLATNENIA

1 Určenie kritéria

1.1	Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) Zákona, a teda na základe najnižšej ceny.
1.2 	Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia sú pre každú samostatne vyhodnocovanú časť predmetu zákazky (bod 3.2 časti A.1 týchto SP) rovnaké.
1.3 	Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk pre každú časť samostatne  je:  
	Najnižšia  navrhovaná cena  za predmet zákazky v eurách (€ alebo EUR) bez DPH pre príslušnú časť zákazky.

2 Definícia kritéria

2.1	Cena za celý predmet zákazky príslušnej časti zákazky predstavuje celkovú cenu za službu, ktorú uskutoční zhotoviteľ na základe plnenia predmetu zákazky v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v časti B.1 Opis predmetu zákazky pre tú ktorú časť, týchto SP,  ktorá zahŕňa náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa technicko-kvalitatívnych požiadaviek, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na riadne poskytnutie služby, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s prácami, vrátane nákladov na dopravu a predznačenie.
2.2	Cena za celý predmet zákazky príslušnej časti je vypočítaná a vyjadrená podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.

3 Pravidlá uplatnenia stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk

3.1	Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky pre príslušnú časť.
3.2	Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za plnenie predmetu zákazky vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria.
3.3	Úspešný uchádzač bude ten, ktorý sa podľa zostaveného poradia v zmysle stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk, na základe najnižšej ceny pre každú samostatne vyhodnocovanú časť predmetu zákazky (bod 3.2 týchto SP), umiestni na prvom mieste.

4 Spôsob uvedenia návrhu na plnenie

4.1 Uchádzačov Návrh na plnenia kritéria bude uvedený v Prílohe č. 1 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria pre Časť 1 a/alebo pre Časť 2 a/alebo pre Časť 3 a/alebo pre Časť 4 a/alebo pre Časť 5 a/alebo pre Časť 6 a/alebo pre Časť 7 a/alebo pre Časť 8 a/alebo pre Časť 9 a/alebo pre Časť 10 a/alebo pre Časť 11 a/alebo pre Časť 12 týchto SP pre každú samostatne vyhodnocovanú časť predmetu zákazky. Uchádzač tabuľku nevypĺňa, jednotlivé hodnoty budú vyplnené automaticky, po vyplnení jednotkových cien v Prílohe č. 1 Ponúkaná cena k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP uchádzačom, na základe zabudovaného vzájomného prepojenia medzi danými prílohami. 




Prílohy:

Príloha č. 1.1 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 1
Príloha č. 1.2 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 2
Príloha č. 1.3 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 3
Príloha č. 1.4 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 4
Príloha č. 1.5 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 5
Príloha č. 1.6 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 6
Príloha č. 1.7 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 7
Príloha č. 1.8 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 8
Príloha č. 1.9 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 9
Príloha č. 1.10 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 10
Príloha č. 1.11 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 11
Príloha č. 1.12 k časti A.2  Návrh na plnenie kritéria pre Časť 12































A.3 PODMIENKY ÚČASTI
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA, FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA, TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PLATNÉ PRE VŠETKY ČASTI ZÁKAZKY

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa   osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

1.2. Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazujú uchádzači verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia podľa Prílohy č. 1 Časť A.3 súťažných podkladov alebo vyhlásenia podľa § 32  ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač uvedie zoznam osôb podľa prvej vety. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
1.3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia podľa Prílohy č. 1 Časť A.3 súťažných podkladov alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, za každého dodávateľa samostatne. Samostatné čestné vyhlásenia musia byť podpísané členom skupiny dodávateľov, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v záväzkových vzťahoch alebo osobou/osobami oprávnenou/ými konať v danej veci za každého člena skupiny.
1.4. Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona inou osobou v zmysle § 34 ods. 3 zákona, uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v spojení s ods. 7 zákona verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia, Prílohy č. 1 k časti A.3 týchto SP alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 zákona ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, a to za každú inú osobu samostatne. Samostatné čestné vyhlásenia musia byť podpísané inou osobou, jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom inej osoby, ktorý je oprávnený konať v mene inej osoby v záväzkových vzťahoch.
1.5. Podľa § 32 ods. 8 zákona, za osobu podľa odseku 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7:
a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
b)   	má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
c) 	má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo,
d) 	má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.
1.6	Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
1.7	Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.8	Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.9	Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

2. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa §33 ZVO.
Neuplatňuje sa.


3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť:
3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: 

Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich sedem rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní. Dokladom k zoznamu je referencia vystavená podľa § 12 ZVO, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, poskytnutie služby potvrdí vyhlásením uchádzača o ich realizácií, doplnený dokladom, preukazujúcim ich realizáciu alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli plnenia realizované.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží  Zoznam poskytnutých služieb, ktorým preukáže skúsenosť s realizáciou služieb rovnakého charakteru ako predmet zákazky v minimálnom počte 2 (dve), z toho min. 1 (jedna) referencia musí byť v hodnote nad 50.000,00 EUR bez DPH. 

V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov poskytnutia služieb, jeho stručný opis, cenu a termín jej plnenia, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa) - telefonické spojenie a e-mail, ktorému službu poskytol.

V prípade poskytnutých služieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky len výška nákladov realizovaných plnení spadajúcich do rozhodného obdobia.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného  kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

Verejný obstarávateľ zároveň akceptuje použitie rovnakých referencií od tých istých odberateľov v ktorejkoľvek časti predmetu zákazky.

3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: 

Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží Zoznam členov pracovnej skupiny – odborníkov podľa prílohy č. 2 k časti A.3 v zložení:
1. zodpovedný riešiteľ projektu – inžiniersky geológ;
2. člen pracovnej skupiny – zodpovedný geotechnik/statik;
3. člen pracovnej skupiny – odborník pre geodetickú časť. 

Na každú uvedenú pozíciu uchádzač predloží samostatného odborníka. Jednotliví členovia pracovnej skupiny - odborníci musia spĺňať nasledovné požiadavky: 

1. Zodpovedný riešiteľ projektu – inžiniersky geológ 
· odborná prax min. 7 rokov, ktorú uchádzač preukáže predložením pracovného životopisu s názvami zákaziek, na ktorých vypracovaní sa zúčastňoval s nižšie uvednou požadovanou odbornou spôsobilosťou
· odborná spôsobilosť na inžinierskogeologický prieskum vydaný Ministerstvom životného prostredia SR v zmysle § 9 bod 2 písm. d) zákona č. 569/2007 Z. z. (geologický zákon) alebo ekvivalent – uchádzač preukáže predložením príslušného osvedčenia.
· účasť na minimálne 2 (dvoch) projektoch, v rámci ktorých vykonával zodpovedného riešiteľa v rámci GTM realizovaných pre stavby dopravnej infraštruktúry, ktorými môžu byť: tunelové stavby, stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc, vypracované za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania – uchádzač predloží referenčný list pre každý projekt. 

2. Člen pracovnej skupiny – zodpovedný geotechnik/statik
· odborná prax min. 7 rokov, ktorú uchádzač preukáže predložením pracovného  životopisu člena pracovnej skupiny  s názvami zákaziek, na ktorých vypracovaní sa zúčastňoval s nižšie uvednou požadovanou odbornou spôsobilosťou,
· odborná spôsobilosť autorizácie stupňa I3 – Inžinier pre statiku stavieb, (§ 5 ods. 1b (3)) v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch a autorizovaných architektoch v znení neskorších predpisov so zameraním na statiku a dynamiku stavieb prípadne so zameraním na geotechniku alebo ekvivalent uchádzač preukáže predložením príslušného osvedčenia, 
· Účasť na minimálne 2 (dvoch) projektoch, v rámci ktorých spolupracoval počas realizácie geologickej úlohy v rámci GTM realizovaných pre stavby dopravnej infraštruktúry, ktorými môžu byť: tunelové stavby, stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc, vypracované za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania – uchádzač predloží referenčný list pre každý projekt

3. Člen pracovnej skupiny – odborník pre geodetickú časť
· odborná prax min. 7 rokov, ktorú uchádzač preukáže prdložením pracovného životopisu člena pracovnej skupiny s názvami zákaziek, na ktorých vypracovaní sa zúčastňoval s nižšie požadovanou odbornou spôsobilosťou, 
· odborná spôsobilosť podľa zákona č. 215/1995 Z.z. a 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent preukáže predložením príslušného osvedčenia, 
· účasť minimálne na 2 (dvoch) projektov, v rámci ktorých spolupracoval počas realizácie geologickej úlohy v rámci GTM realizovaných pre stavby dopravnej infraštruktúry, ktorými môžu byť: tunelové stavby, stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc, vypracované za uplynulých 7 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania – uchádzač predloží referenčný list pre každý projekt.

Uchádzač za členov pracovnej skupiny, u ktorých sa v rámci podmienok účasti vyžaduje odborná spôsobilosť, predloží doklady o odbornej spôsobilosti opatrené originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie) týkajúce sa predmetnej časti dokumentácie.
Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
Referenčný list za člena pracovnej skupiny, ktorým uchádzač preukazuje reálnu pracovnú skúsenosť odborníka musí obsahovať minimálne nasledovné informácie:  
· meno a priezvisko odborníka;
· názov poskytnutej služby a jej stručný opis;
· čas plnenia zmluvy, poskytovania služby, t.j. od - do (mesiac, rok);
· názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a jeho sídlo, resp.údaje  zamestnávateľa;
· kontaktnú osobu (meno) zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť.

4.    Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3   ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO. 

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 

6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. (Príloha č.2 časti A.1 týchto SP).

6.1 Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

6.2 Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač/záujemca je povinný predložiť JED aj pre túto/tieto/osoby obsahujúce informácie podľa § 39 ods. 2 zákona.
6.3 V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, záujemca/uchádzač vyplní a predloží samostatný JED s požadovanými informáciami za  každého člena skupiny dodávateľov samostatne.

7. Podmienky účasti sú platné pre všetky časti zákazky rovnako. 


Príloha č. 1 k časti A.3   - 	Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7. zákona o verejnom obstarávaní
Príloha č. 2 k časti A.3   -        Zoznam členov pracovnej skupiny - odborníkov	












B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Opis a rozsah predmetu zákazky, ako aj technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky pre jednotlivé nižšie vymenované časti zákazky sú uvedené v jednotlivých samostatných prílohách tejto časti súťažných podkladov.
Časť 1: Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 1.úsek D1 Bratislava - Triblavina, I. a II. etapa
Časť 2: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala
Časť 3: Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna
Časť 4: Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)
Časť 5: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča
Časť 6: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou
Časť 7: Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov I. úsek 
Časť 8: Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, I. etapa (km 0,000 – 4,300)
Časť 9: Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, II. etapa (km 4,300 – 14,500)
Časť 10: Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek
Časť 11: Rýchlostná cesta R4 Milhosť – odpočívadlo
Časť 12: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová


Prílohy:
Príloha č. 1.1 časť B.1 -  Opis predmetu zákazky pre časť 1 (zároveň aj ako Príloha č.2 Rámcovej dohody)
Príloha č. 1.2 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 2 (zároveň aj ako príloha č.2 rámcovej dohody)
Príloha č. 1.3 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 3 (zároveň aj ako príloha č.2 rámcovej dohody)
Príloha č. 1.4 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 4 (zároveň aj ako príloha č.2 rámcovej dohody)
Príloha č. 1.5 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 5 (zároveň aj ako príloha č.2 rámcovej dohody)
Príloha č. 1.6 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 6 (zároveň aj ako Príloha č.2 Rámcovej dohody)
Príloha č. 1.7 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 7 (zároveň aj ako príloha č.2 rámcovej dohody)
Príloha č. 1.8 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 8 (zároveň aj ako príloha č.2 rámcovej dohody)
Príloha č. 1.9 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 9 (zároveň aj ako príloha č.2 rámcovej dohody)
Príloha č. 1.10 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 10 (zároveň aj ako príloha č.2 rámcovej dohody)
Príloha č. 1.11 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 11 (zároveň aj ako príloha č.2 rámcovej dohody)
Príloha č. 1.12 časť B.1  -  Opis predmetu zákazky pre časť 12 (zároveň aj ako Príloha č.2 Rámcovej dohody)
Príloha č. 2.1 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 1 
Príloha č. 2.2 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 2
Príloha č. 2.3 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 3
Príloha č. 2.4 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 4
Príloha č. 2.5 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 5
Príloha č. 2.6 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 6
Príloha č. 2.7 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 7
Príloha č. 2.8 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 8
Príloha č. 2.9 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 9
Príloha č. 2.10 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 10
Príloha č. 2.11 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 11
Príloha č. 2.12 časť B.1 –  Prehľad objektov GTM – pre časť 12
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

2. Cena je vytvorená špecifikáciou ceny služieb (Prílohy č.1 až č.12 k časti B.2) ako súčet súčinov počtu merných jednotiek na jednu etapu a periodicitou meraní podľa náročnosti poskytovaných služieb. Ceny za jednotlivé činnosti je potrebné uviesť do Príloh č. 1 až č. 12 k časti B.2 - Špecifikácia ceny na časť/ti, podľa toho  pre ktorú časť  uchádzač má záujem predložiť svoju ponuku. 

3. Uchádzač vyplní čiastky/ceny v eurách maximálne na dve desatinné miesta pre všetky činnosti uvedené v špecifikácii prác (Prílohy č.1 až č.12 k časti B.2). Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky. Do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vypňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch. Ceny predloží v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte *.xls/*.xlsx a vo formáte *.pdf. podľa toho na ktorú časť zákazky ponuku predkladá. 
Množstvá uvedené v Prílohách k časti B.2 k tejto časti súťažných podkladov budú slúžiť iba pre účely vyhodnotenia verejnej súťaže pre jednotlívé časti zákazky, verejný obstarávateľ bude v jednotlivých rokoch platnosti Rámcovej dohody vychádzať z potrieb meraní a opráv podľa technického stavu predmetných prvkov a finančných možností.

4. Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zákazky, ako aj náklady na opravy a úpravy predmetu zákazky. 

5. Ceny uvedené v ponuke je možné meniť iba v lehote na predkladanie ponúk, potom sú jednotké ceny pevné, nemenné a záväzné pre uzatvorenie zmluvy.

6. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na  podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na predloženie kalkulácií, rozborov, rozpisov jednotkových cien z ponuky uchádzača a to v prípade, že táto jednotková cena vykazuje výrazný rozdiel oproti ostatným uchádzačom alebo oproti obvyklým trhovým cenám.


Prílohy:
Príloha č.1 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 1: Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 1.Úsek D1 Bratislava - Triblavina, I. a II. Etapa

Príloha č.2 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 2: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala

Príloha č.3 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 3: Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna 

Príloha č.4 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 4: Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce)

Príloha č.5 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 5: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča
Príloha č.6 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 6: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

Príloha č.7 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 7: Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek

Príloha č.8 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 8: Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, I. etapa (km 0,000 – 4,300)

Príloha č.9 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 9: Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, II. etapa (4,300 – 14,500)

Príloha č.10 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 10: Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické  Oľšany, II. úsek 

Príloha č.11 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 11: Rýchlostná cesta R4 Milhosť – odpočívadlo 

Príloha č.12 k časti B.2 – Špecifikácia ceny pre Časť 12: Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová






















B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLnenia  PREDMETU ZÁKAZKY

Uchádzač predloží návrh rámcovej dohody podľa toho na ktorú časť zákazky ponuku predkladá (podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v ktorom budú uvedené nasledovné údaje:

RÁMCOVÁ DOHODA
Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.
[doplniť názov časti]

uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „rámcová dohoda“)

medzi stranami rámcovej dohody:

Objednávateľ
Obchodné meno: 	 	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
	Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené:
	Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
  	PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
IČO:	35 919 001	
DIČ:	2021937775	
IČ DPH: 	SK2021937775
Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica 
Číslo účtu (IBAN):	SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT kód:	SPSRSKBA
Tel.:		02/5831 1111

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ
Obchodné meno:			
Sídlo:							
Právna forma:				
Štatutárny orgán:				
Osoby oprávnené na rokovanie:	
- vo veciach zmluvných: 		
- vo veciach finančných:		
- vo veciach technických:		
IČO:								
DIČ:								
IČ DPH:							
Bankové spojenie:			
Číslo účtu (IBAN):			
SWIFT kód:				
Tel.:					
				
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)


Čl. 1
PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY

1.1	Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode a uvedených v súťažných podkladoch pre objednávateľa vykonávať geotechnický monitoring na úseku Časť: [doplniť číslo časti a názov úseku] (ďalej len „predmet plnenia“ alebo „dielo“), na základe konkrétnych objednávok objednávateľa, a objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto rámcovej dohode dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho realizáciu a vyhotovenie dohodnutú cenu v súlade s Čl. 4 tejto rámcovej dohody. Presná špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody ako príloha č. 2.

1.2	Rozsah diela – predpokladané výmery prác zhotoviteľa na diele sú uvedené v Prílohe č. 2 - Opis predmetu zákazky, pričom nie sú záväzné pre plnenie rámcovej dohody, t.j. zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v rozsahu uvedenom v príslušných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania tejto rámcovej dohody.

1.3	Každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky bude posudzované ako samostatné dielo v zmysle tejto rámcovej dohody.

1.4	Ak sa pri vykonaní diela v prípade nepredvídateľných okolností vyskytne požiadavka naviac prác alebo nových prác na diele oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác na diele, akákoľvek takáto zmena rozsahu diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom. Zmenu rozsahu diela je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k tejto rámcovej dohode alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. Cenu diela uvedenú v Čl. 4 tejto rámcovej dohody je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zmena ceny diela môže byť vykonaná výlučne po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, podpísaného štatutárnymi zástupcami objednávateľa, s touto zmenou a zmluvné strany sa zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k tejto rámcovej dohode podľa postupu uvedeného v Čl. 9 bod 9.3 a Čl. 4 bod 4.2 a 4.3 tejto rámcovej dohody.

Čl. 2
SPÔSOB PLNENIA

2.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia v rámci dohodnutej ceny podľa Čl. 4 bod 4.1 tejto rámcovej dohody v čase, mieste, frekvencii a spôsobom so zohľadnením požadovaných parametrov a metodiky meraní v súlade s Prílohou č. 2 - Opis predmetu zákazky.

2.2	Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať dielo na základe potvrdenej objednávky. Objednávateľ je oprávnený objednávať u zhotoviteľa vykonávanie konkrétneho predmetu plnenia v čase plnenia podľa Čl. 3 tejto rámcovej dohody. Na účely tejto rámcovej dohody sa za potvrdenú objednávku považuje objednávka uskutočnená objednávateľom písomne listovou zásielkou alebo e-mailom (sona.augustinova@ndsas.sk), ktorej obsah je potvrdený zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný objednávku písomne potvrdiť a potvrdenú objednávku doručiť späť objednávateľovi najneskôr do piatich (5) dní odo dňa jej doručenia. Potvrdená objednávka sa považuje za čiastkovú zmluvu, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia rámcovej dohody primerane.
2.3	Na účely preukázania riadneho a včasného vykonania predmetu plnenia spočívajúceho v monitorovaní a vyhodnocovaní jednotlivých monitorovaných veličín zhotoviteľ vypracuje na základe objednávky v súlade s Prílohou č. 2 – Opis predmetu zákazky a objednávateľovi dodá:
2.3.1 	čiastkové správy z monitoringu (ďalej len „čiastkové správy“), každú správu v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 (dvoch) vyhotoveniach v elektronickej forme na USB nosiči, pričom textová a tabuľková časť – čiastková správa, vrátane príloh – bude vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx a grafická časť vo formáte *.dwg, *.dgn. a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.
V prípade uzavretého formátu z interného firemného softvéru (napríklad pri meraní presnej inklinometrie a pod.) je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi výstup v editovateľnej forme (*.xls/*.xlsx). Veľkoobjemové surové dáta je zhotoviteľ povinný dodať len v elektronickej, editovateľnej tabuľkovej forme. 
	Digitálne médiá nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu. Čiastková správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.
2.3.2	záverečnú správu z monitoringu (ďalej len „záverečná správa“) v 5 (piatich) vyhotoveniach v tlačenej forme a v 3 (troch) vyhotoveniach v elektronickej forme na USB, pričom textová a tabuľková časť – záverečná správa, vrátane príloh – bude vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx a grafická časť vo formáte *.dwg, *.dgn. a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.
		V prípade uzavretého formátu z interného firemného softvéru (napríklad pri meraní presnej inklinometrie a pod.) je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi výstup v editovateľnej forme (*.xls/*.xlsx). Veľkoobjemové surové dáta je zhotoviteľ povinný dodať len v elektronickej, editovateľnej tabuľkovej forme.
	Digitálne médiá nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu. Záverečná správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu trvania tejto rámcovej dohody bude objednávateľ potrebovať kvôli digitalizácii doplniť dodanie čiastkových správ a záverečnej správy v iných digitálnych formátoch, zhotoviteľ tieto dodá na požiadanie.
 2.4	Zhotoviteľ je povinný písomne prostredníctvom e-mailu nahlasovať objednávateľovi začiatok vykonávania predmetu plnenia v zmysle potvrdenej objednávky podľa bodu 2.2 tohto článku rámcovej dohody najmenej jeden (1) týždeň pred plánovaným začiatkom výkonu činností spojených s predmetom plnenia, a to ........................ (e-mail: ..................), a vedúcemu Strediska správy a údržby [doplniť podľa úseku].
2.5	Zhotoviteľ je povinný v prípade zistenia závažných udalostí, týkajúcich sa vykonávania predmetu plnenia (nefunkčnosť sond, prekročenie limitov a pod.), bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) dní od zistenia týchto skutočností, upozorniť na tieto skutočnosti objednávateľa prostredníctvom e-mailu, a to vedúceho oddelenia 40603 .................... (e-mail: .....................) a zamestnanca oddelenia 40603 ........................ (e-mail: ..........................). Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s upozornením na závažné udalosti navrhnúť objednávateľovi riešenie za účelom prijatia nápravných opatrení.
2.6	V prípade zmeny osôb alebo emailových adries uvedených v bode 2.4 a 2.5 tohto článku rámcovej dohody, objednávateľ tieto oznámi zhotoviteľovi formou elektronickej komunikácie osobe poverenej zhotoviteľom vo veciach technických.
2.7		Objednávateľ pri podpise rámcovej dohody poskytne zhotoviteľovi dostupné podklady pre plnenie rámcovej dohody. Zhotoviteľ je oprávnený použiť poskytnuté podklady len v súvislosti s výkonom plnenia rámcovej dohody. V prípade nedodržania postupu zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený uplatniť sankciu uvedenú v Čl. 5 bod 5.3 tejto rámcovej dohody.
Čl. 3
 ČAS PLNENIA
3.1	Táto rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie štyroch (4) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, alebo do vyčerpania sumy, ktorá nemôže prekročiť sumu prijatú v ponuke úspešného uchádzača, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
3.2	Termíny realizácie konkrétneho diela budú špecifikované v objednávkach objednávateľa vystavených v období trvania rámcovej dohody.
3.3	Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v potvrdených objednávkach podľa Čl. 2 bod 2.2 rámcovej dohody objednávateľovi dielo bez vád. Pojem „dielo bez vád“ pre účely tejto rámcovej dohody znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto rámcovej dohode a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania uvedené v zápise zo záverečného prerokovania v zmysle tohto článku rámcovej dohody.
3.4	Dňom doručenia každej čiastkovej správy ako aj záverečnej správy do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie pre každú jednu čiastkovú správu a záverečnú správu samostatne. V každej čiastkovej správe a záverečnej správe musia byť uvedené údaje o diele (názov, etapa), ako aj údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či príslušná správa má kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto rámcovej dohode a v súťažných podkladoch. Na účely tejto rámcovej dohody príslušná správa nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto rámcovej dohode, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto rámcovej dohode (ďalej len „zjavné vady“).
3.5	O odovzdaní a prevzatí každej jednotlivej čiastkovej správy a záverečnej správy spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Preberacie protokoly sa vyhotovia v 2 (dvoch) vyhotoveniach, po 1 (jednom) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
3.6	Preberacie konanie pre príslušnú správu je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, a to osobami oprávnenými konať vo veciach technických za každú zmluvnú stranu. Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu protokolu k čiastkovým správam predložiť súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude podpísaný za zhotoviteľa osobou oprávnenou konať vo veciach technických. Podpísaním preberacieho protokolu deklaruje objednávateľ skutočnosť, že každá jedna čiastková správa samostatne a záverečná správa nemá/nemajú zjavné vady a/alebo skutočnosť uvedenú v prvej vete bodu 3.8 tohto článku rámcovej dohody. 
3.7	V prípade ak:
3.7.1	každá jedna čiastková správa samostatne nemá zjavné vady, zaväzuje sa objednávateľ podpísať preberací protokol v lehote do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla objednávateľa a
3.7.2	záverečná správa nemá zjavné vady, zaväzuje sa objednávateľ podpísať preberací protokol v lehote 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla objednávateľa.
3.8	Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že čiastková správa (ktorákoľvek samostatne) a/alebo záverečná správa má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi v primeranej lehote odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Lehota na odstránenie zjavných vád je zmluvnými stranami dohodnutá pre každú jednu čiastkovú správu v lehote 5 (päť) pracovných dní a pre záverečnú správu 10 (desať) pracovných dní.
3.9	Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehoty uvedené v bode 3.7  tohto článku rámcovej dohody neplynú. Odo dňa doručenia opraveného diela (každej jednotlivej čiastkovej správy alebo záverečnej správy) spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, začína plynúť nová lehota uvedená v bode 3.7 tohto článku rámcovej dohody (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“). V prípade, ak doručené upravené dielo v zmysle predchádzajúcej vety bude obsahovať zjavné vady, objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle bodu 3.8 a bodu 3.9 prvej vety tohto článku rámcovej dohody, a to aj opakovane, až pokiaľ nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať zjavné vady.
3.10	Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak zhotoviteľ na základe prvýkrát doručeného oznámenia o zjavných vadách podľa bodu 3.8 tohto článku rámcovej dohody riadne a včas neodstráni všetky v ňom uvedené zjavné vady diela v súlade s bodom 3.9 tohto článku rámcovej dohody, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom. Uvedené platí aj v prípade, ak zhotoviteľ zjavné vady diela neskôr odstráni na základe opätovného oznámenia o zjavných vadách, uskutočneného zo strany objednávateľa v zmysle bodu 3.9 tohto článku rámcovej dohody.
3.11	Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 3.6 tohto článku rámcovej dohody.
3.12	V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
3.13	Na účely tejto rámcovej dohody sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.

3.14	Na základe dohody zmluvných strán sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto rámcovej dohody nepovažuje, ak toto omeškanie zhotoviteľa bolo spôsobené rozhodovacou činnosťou, prípadne nečinnosťou orgánov verejnej moci, orgánov územnej samosprávy, resp. konaním/opomenutím zo strany iných dotknutých subjektov.
3.15	Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akékoľvek dielo podľa tejto rámcovej dohody v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek inú časť diela (jednotlivé čiastkové správy a/alebo záverečnú správu) podľa tejto rámcovej dohody v zmluvne dohodnutom termíne.

Čl. 4
CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY
4.1	Cena za vykonanie predmetu plnenia v rozsahu a obsahu dohodnutom v tejto rámcovej dohode je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu plnenia, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie predmetu plnenia. Prijaté jednotkové ceny z ponuky (Príloha č. 1 Špecifikácia ceny tejto rámcovej dohody) sú pevné, nemenné a záväzné počas trvania rámcovej dohody. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje: 
Cena bez DPH:		......................... EUR
Zákonná výška DPH: 	......................... EUR
Cena s DPH:		......................... EUR
Cena slovom:		......................... EUR
Podrobný rozpis ceny tvorí prílohu č. 1 Špecifikácia ceny tejto rámcovej dohody.

4.2	V prípade zmeny ceny diela podľa Čl. 1 bod 1.4 rámcovej dohody naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.
4.3	V prípade zmeny ceny diela podľa Čl. 1 bod 1.4 rámcovej dohody a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 4.2 tohto článku rámcovej dohody budú ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
4.4	Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na predmete plnenia podľa konkrétnej objednávky. Fakturácia sa bude uskutočňovať  po odovzdaní a prevzatí diela podľa konkrétnej objednávky na základe skutočne vykonaných prác. Faktúry musia byť vyhotovené písomne a doporučene doručené do sídla objednávateľa. Podkladom pre fakturáciu bude súpis skutočne vykonaných prác, ako aj preberací protokol uvedený v Čl. 3 bod 3.6 rámcovej dohody. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov a konkrétnych objednávok, nebudú uhradené.
4.5	Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za každé dielo samostatne, a to do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu k čiastkovým správam podľa Čl. 3 rámcovej dohody. Na účely fakturácie sa za deň dodania čiastkovej správy považuje deň podpísania preberacieho protokolu príslušnej čiastkovej správy podľa Čl. 3 tejto rámcovej dohody.
4.6	Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za záverečnú správu samostatne, a to do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu k záverečnej správe podľa Čl. 3 tejto rámcovej dohody. Na účely fakturácie sa za deň dodania záverečnej správy považuje deň podpísania preberacieho protokolu podľa Čl. 3 tejto rámcovej dohody.
4.7	Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúry do sídla objednávateľa.
4.8	Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo rámcovej dohody, prípadne číslo dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu rámcovej dohody, bankové spojenie v zmysle rámcovej dohody a musia k nej byť priložené súpisy prác a preberacie protokoly uvedené v Článku 3 bod 3.6 tejto rámcovej dohody. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.
4.9	Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
4.10	V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom o DPH.

Čl. 5 
ZMLUVNÉ SANKCIE
5.1	Ak zhotoviteľ nesplní termíny realizácie konkrétneho diela v súlade s  Čl. 3 bod 3.2 tejto rámcovej dohody, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu plnenia bez DPH uvedenej v bode 4.1 za každý aj začatý deň omeškania, a to za každý nesplnený termín samostatne.
5.2	V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách podľa Čl. 3 bod 3.8 rámcovej dohody v lehote určenej podľa druhej vety bodu 3.8 rámcovej dohody, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR (slovom: dvesto eur) za každý aj začatý deň, pokiaľ toto porušenie povinnosti trvá, a to za každé takéto porušenie samostatne.
5.3	V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto rámcovej dohode, inú ako povinnosť uvedenú v bode 5.1 a 5.2 tohto článku a Čl. 8 bod 8.7, 8.12, 8.13, 8.14 tejto rámcovej dohody, vzniká objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,00 EUR (slovom: tristo eur) za každý aj začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé takéto porušenie samostatne.
5.4	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v súlade s Čl. 4 rámcovej dohody vzniká zhotoviteľovi voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5.5	O použití ktorejkoľvek zo sankcií majú strany rámcovej dohody povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
5.6	Ustanoveniami Čl. 5 body 5.1 až  5.4 tejto rámcovej dohody nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinnosti vyplývajúcej z tejto rámcovej dohody druhou zmluvnou stranou.
5.7	V prípade vzájomných nárokov zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli, že tieto nároky budú vzájomne započítavané súlade s ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
5.8	Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle tejto rámcovej dohody uhradiť objednávateľovi v lehote 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto rámcovej dohody je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške, spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

5.9	Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto rámcovej dohody.

Čl. 6 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA
6.1	Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, resp. diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
6.2	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní predmetu plnenia bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmet plnenia. 

6.3	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto rámcovej dohode a v súťažných podkladoch a bude vykonané v súlade s pokynmi objednávateľa podľa tejto rámcovej dohody a že bude bez vád.
 
6.4	Ak pri vykonávaní predmetu plnenia zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností predmetu diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto rámcovej dohody, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností.

6.5 	Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 10 (desať) kalendárnych dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie vady“). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z ceny diela uvedenej v Čl. 4 bod 4.1 tejto rámcovej dohody bez DPH. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady diela. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

6.6	Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela po písomnej výzve objednávateľa podľa jeho požiadaviek, resp. po vrátení diela na opravu objednávateľom a v termíne, ktorý určí objednávateľ. 
6.7	Záručná doba jednotlivých čiastkových správ, ako aj záverečnej správy je v trvaní 36 (tridsaťšesť) mesiacov a začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu k príslušnej čiastkovej správe alebo záverečnej správe oboma zmluvnými stranami podľa Čl. 3 tejto rámcovej dohody. 
6.8	Vady uvedené v tomto článku je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.

Čl. 7
 ZÁNIK RÁMCOVEJ DOHODY
7.1	Táto rámcová dohoda zanikne uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, alebo vyčerpaním sumy, ktorá nemôže prekročiť sumu prijatú v ponuke úspešného uchádzača, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Rámcovú dohodu je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán rámcovej dohody, písomným odstúpením od rámcovej dohody niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
7.2	V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, rámcová dohoda zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku rámcovej dohody dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku rámcovej dohody dohodou. 
7.3	Odstúpenie od rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia  zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Odstúpenie od rámcovej dohody sa nedotýka práva objednávateľa na uplatnenie akýchkoľvek zodpovednostných nárokov z vád diela v zmysle Čl. 6 tejto rámcovej dohody. 
7.4	Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od rámcovej dohody alebo príslušnej objednávky v prípade podstatného porušenia rámcovej dohody zhotoviteľom. Na účely tejto rámcovej dohody sa za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom považuje najmä:
· neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote určenej podľa Čl. 3 bod 3.8 druhá veta tejto rámcovej dohody,
· porušenie Čl. 9 bod 9.2, Čl. 8 bod 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 rámcovej dohody,
· ak zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania predložil v ponuke nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
· ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov, ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov iných skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia rámcovej dohody ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
· nesplnenie povinnosti podľa Čl. 8 bod 8.7 rámcovej dohody,
· ak je zhotoviteľ v omeškaní s termínom realizácie príslušného diela v súlade s Čl. 3 bod 3.2 tejto rámcovej dohody,
· ak zhotoviteľ opakovane (najmenej 2x) nepotvrdí objednávku podľa Čl. 2 bod 2.2 tejto rámcovej dohody,
· v ostatných prípadoch uvedených v tejto rámcovej dohode,
·    v ostatných prípadoch uvedených v ZVO.
7.5	V prípade nepodstatného porušenia rámcovej dohody sú zmluvné strany oprávnené od rámcovej dohody odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore s rámcovou dohodou, prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa strany rámcovej dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.
7.6 	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od rámcovej dohody v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody aj v prípadoch uvedených v ZVO. V prípade odstúpenia od rámcovej dohody zo strany objednávateľa je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných postupov:
	7.6.1 	zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od rámcovej dohody druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od rámcovej dohody druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 7.9 tohto článku rámcovej dohody.
7.6.2 	požadovať vrátenie už dodaných plnení.
7.7	Pre právnu úpravu odstúpenia od rámcovej dohody a vzájomných nárokov strán rámcovej dohody z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 
7.8	Objednávateľ je oprávnený vypovedať rámcovú dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa. Od účinnosti výpovede je zhotoviteľ povinný nepokračovať v plnení predmetu tejto rámcovej dohody a je povinný objednávateľa upozorniť na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať za účelom, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi v dôsledku nepokračovania v činnosti zhotoviteľom, ktorej výkon predstavuje predmet plnenia zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody. 
7.9 	V prípade ukončenia rámcovej dohody v zmysle tohto článku, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote 2 (dvoch) týždňov odo dňa ukončenia rámcovej dohody odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela alebo dokumentácie, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu ku dňu ukončenia rámcovej dohody, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný písomne, najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu v súlade s predchádzajúcou vetou tohto článku, odovzdať objednávateľovi zhodnotenie stavu predmetu plnenia ku dňu ukončenia rámcovej dohody a odporučiť ďalší postup monitorovania sledovaného úseku vrátane návrhu vhodných opatrení. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti alebo inej dokumentácie nie je odstúpením od rámcovej dohody dotknutý.

7.10 	V prípade výpovede rámcovej dohody podľa bodu 7.8 tohto článku rámcovej dohody má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch (2) týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. 
7.11 	V prípade výpovede rámcovej dohody podľa bodu 7.8 tohto článku rámcovej dohody má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v Čl. 4 tejto rámcovej dohody zodpovedajúcu riadne a včas vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia Čl. 4 tejto rámcovej dohody.

Čl. 8 
OSTATNÉ USTANOVENIA
8.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet plnenia nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto rámcovej dohode. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
8.2	Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie predmetu plnenia, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
8.3	Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal predmet plnenia, resp. dielo na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

8.4	Vlastnícke právo k  dielu, t. j. k jednotlivej čiastkovej správe a k záverečnej správe objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa Čl. 3 tejto rámcovej dohody. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva podľa prvej vety tohto bodu.

8.5	V prípade, že predmet plnenia, resp. dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto rámcovej dohody spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z.  Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne dňom prevzatia diela v zmysle  Čl. 3 tejto rámcovej dohody licenciu podľa § 65 a nasl. autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom) tak, aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy, prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle Čl. 3 tejto rámcovej dohody alebo v zmysle Čl. 7 bod 7.9 a 7.10 tejto rámcovej dohody objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.
8.6	Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpisu tejto rámcovej dohody predložiť objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy (Príloha č. 4 - Poistná zmluva tejto rámcovej dohody), ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu v súvislosti s vykonávaním jeho činnosti (profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu [doplniť 50% z ceny diela bez DPH] (slovom:......................) (ďalej len „poistná zmluva“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania rámcovej dohody, a to až do  skončenia záručnej doby plynúcej odo dňa podpísania posledného preberacieho protokolu  v zmysle Čl. 3 rámcovej dohody, a to za pôvodne dojednaných poistných podmienok. V tejto súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, ako je doba trvania rámcovej dohody, predložiť objednávateľovi novú poistnú zmluvu v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa tohto bodu rámcovej dohody zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy v lehote uvedenej v druhej vete tohto bodu, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR (slovom: sto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

8.7	V prípade, ak je zhotoviteľ skupina dodávateľov, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu uzavretú medzi poistiteľom a všetkými členmi skupiny dodávateľov ako poistenými/spolupoistenými alebo predložiť samostatné poistné zmluvy, uzavreté každým jednotlivým členom skupiny dodávateľov zvlášť. V prípade poistných zmlúv uzatváraných jednotlivými členmi skupiny dodávateľov samostatne, musia byť uvedené poistné zmluvy dojednané na poistnú sumu zodpovedajúcu výške percentuálneho podielu z poistnej sumy podľa prvej vety tohto bodu, rovnajúceho sa výške percentuálneho podielu, akým sa uvedený člen skupiny dodávateľov podieľa na plnení predmetu rámcovej dohody podľa zmluvy upravujúcej vzťahy medzi jednotlivými členmi skupiny dodávateľov.

8.8	Zhotoviteľ nesmie predmet rámcovej dohody podľa tejto rámcovej dohody ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto rámcovej dohody. Súhlas objednávateľa s vykonaním predmetu rámcovej dohody prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

8.9	Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto rámcovej dohody, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený od rámcovej dohody odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.
8.10	Počas tejto rámcovej dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe rámcovej dohody výlučne na základe dodatku k tejto rámcovej dohode. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.

8.11	Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 -  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok k tejto rámcovej dohode obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom strany rámcovej dohody sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k rámcovej dohode. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto eur) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k rámcovej dohode, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ bezodkladne neoznámi subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa objednávateľovi, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur), pričom obdobne tu platí ustanovenie článku 5 bod 5.6 rámcovej dohody.

8.12	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení rámcovej dohody skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (ďalej len „technicky alebo odborne spôsobilá osoba“). 

	Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu navrhnúť nahradenie technicky alebo odborne spôsobilej osoby v prípade:
a)	smrti technicky alebo odborne spôsobilej osoby, 
b)	choroby alebo úrazu technicky alebo odborne spôsobilej osoby, ktoré sú prekážkou tomu, aby zhotoviteľ prostredníctvom technicky alebo odborne spôsobilej osoby riadne poskytoval predmet plnenia,
c)	ak sa náhrada technicky alebo odborne spôsobilej osoby stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod).

Zhotoviteľ je v prípade nahradenia technicky alebo odborne spôsobilej osoby povinný doporučene doručiť Objednávateľovi na adresu jeho sídla písomnú žiadosť o schválenie novej technicky alebo odborne spôsobilej osoby. Nová technicky alebo odborne spôsobilá osoba musí spĺňať požiadavky uvedené v časti A3 Podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch. Zhotoviteľ je oprávnený poskytovať predmet plnenia prostredníctvom novej technicky alebo odborne spôsobilej osoby až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby, ktoré bude podpísané štatutárnym orgánom alebo inou oprávnenou osobou Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že na tento účel nie je potrebné uzatvárať dodatok k rámcovej dohode. Ak Objednávateľ neschváli novú technicky alebo odborne spôsobilú osobu, oznámi písomne túto skutočnosť, vrátane dôvodu neschválenia, Zhotoviteľovi, pričom uvedené zdôvodnenie má pre Zhotoviteľa výlučne informatívny charakter a nezakladá pre Zhotoviteľa právo na akúkoľvek výhradu a/alebo špekuláciu a/alebo odvolanie voči neschváleniu novej technicky alebo odborne spôsobilej osoby zo strany Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi novú žiadosť o schválenie novej technicky alebo odborne spôsobilej osoby. 

8.13	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom rámcovej dohody, resp. v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom rámcovej dohody zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 69/2026 Z.z. o medzinárodnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Smernicou, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe rámcovej dohody dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

8.14	Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy 
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj 
o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8.15	Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu diela do 
14 (štrnástich) kalendárnych dní po odovzdaní Záverečnej správy. V prípade poskytnutia elektronických verzií podkladov k vypracovaniu diela sa zhotoviteľ zaväzuje tieto odstrániť z príslušného elektronického média, v ktorom má podklady uložené, a k záverečnej správe priložiť písomné vyhlásenie, že ku dňu odovzdania záverečnej správy bola elektronická forma podkladov z príslušného média odstránená.
8.16	Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto rámcovej dohody alebo v súvislosti s touto rámcovou dohodou sa bude doručovať doporučene, poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne  písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty ,,adresát neznámy“ alebo ,,adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. 9 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
9.1	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto rámcovej dohode, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, platných a účinných v Slovenskej republike.

9.2	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto rámcovej dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

9.3	Rámcovú dohodu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, oprávnenými  zástupcami oboch strán podpísaných písomných dodatkov. Návrh dodatku k rámcovej dohode, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k rámcovej dohode musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k rámcovej dohode nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 ZVO.

9.4	Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom tri (3) rovnopisy sú určené pre  objednávateľa a dva (2) rovnopisysú určené pre zhotoviteľa. 
9.5	Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne až deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlady Slovenskej republiky.

9.6	Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom rámcovej dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

9.7	Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny  
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 4 – Poistná zmluva
Príloha č. 5 – Spôsob určenia ceny  











9.8	Súčasťou rámcovej dohody sú súťažné podklady objednávateľa (neprikladajú sa ku kažému vyhotoveniu rámcovej dohody, ale ich obsah je zmluvne záväzný, pokiaľ ich rámcová dohoda neupravuje), ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia rámcovej dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami rámcovej dohody prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.


V ........................ dňa ...................	V Bratislave dňa ..............

Zhotoviteľ:	Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:	Odtlačok pečiatky:


		.................................................
		Ing. Filip Macháček 
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ 


	..................................................
							      Ing. Július Mihálik
		člen predstavenstva






Zhotoviteľ je povinný v návrhu zmluvy uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho úkonu podľa vyššie uvedeného. 

Súťažné podklady spracovala:


Ing. Elena Závodská
osoba zodpovedná za spracovanie 
súťažných podkladov




Súťažné podklady schválil:

Ing. Filip Macháček 
predseda predstavenstva 
	a generálny riaditeľ



Ing. Július Mihálik
	člen predstavenstva

image1.png
NARO D N A Narodna dialniéna spoloénost, a.s.

, ANT A Dubravska cesta 14
DIAI'N IGNA - 841 04 Bratislava
SPOLOCNOST Slovenska republika
telefén +421 2583 11 111 bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri 160 35919 001
fax +421 2583 11 706 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Okresného sudu Bratislava | DIC 2021937775
web www.ndsas.sk pobocka zahrani¢nej banky oddiel Sa 1€ DPH SK 2021937775
SWIFT UNCRSKBX vlozka ¢islo 3518/B

¢islo Gétu SK30 1111 0000 0066 2485 9013




