Príloha č. 1 k opisu predmetu zákazky

**Ročný orientačný harmonogram prác v zeleni**

***január - marec***

* presvetľovací a omladzovací rez kríkov
* rez stromov na čapík
* výruby stromov
* doplnenie mulčovacej kôry do záhonov
* frézovanie pňov
* oprava alebo odstránenie oporných kolov pri nových výsadbách

***apríl - máj***

* kosba
* rezy stromov (máj)
* hnojenie trávnika
* jarné odhrnutie nakopčenia ruží
* jarný rez ruží a trvaliek
* okopávka a pletie záhonov a mobilných nádob
* v prípade potreby zavlažovanie výsadieb
* odstránenie nežiaducich náletových drevín
* odstránenie koreňových a kmeňových výmladkov
* oprava alebo odstránenie oporných kolov pri nových výsadbách
* zber nečistôt z trávnatých plôch

***jún - júl***

* rez a tvarovanie živých plotov
* rezy stromov
* kosba
* zavlažovanie výsadieb
* okopávka a pletie záhonov a mobilných nádob
* odstránenie nežiaducich náletových drevín
* odstránenie koreňových a kmeňových výmladkov
* oprava alebo odstránenie oporných kolov pri nových výsadbách
* odstraňovanie odkvitnutých, suchých a zlomených kvetov
* zber nečistôt z trávnatých plôch

***august - september***

* rezy stromov (august)
* rez a tvarovanie živých plotov
* kosba
* zavlažovanie výsadieb
* okopávka a pletie záhonov a mobilných nádob
* odstránenie nežiaducich náletových drevín
* odstránenie koreňových a kmeňových výmladkov
* oprava alebo odstránenie oporných kolov pri nových výsadbách
* odstraňovanie odkvitnutých, suchých a zlomených kvetov
* zber nečistôt z trávnatých plôch

***október - december***

* výruby stromov
* frézovanie pňov
* kosba
* okopávka a pletie záhonov a mobilných nádob
* odstránenie nežiaducich náletových drevín
* odstránenie koreňových a kmeňových výmladkov
* oprava alebo odstránenie oporných kolov pri nových výsadbách
* jesenný rez a nakopčenie ruží
* odstránenie zvyškov kvetov z kvetinových záhonov
* vyhrabávanie lístia z trávnatých plôch
* zryľovanie záhonov