|  |
| --- |
| **Město moravský krumlov** |
| **VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST** |
| pro zadání podlimitní veřejné zakázky  na stavební práce zadávané v užším řízení dle §58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění  (dále jen „zákon“) |
|  |
| s názvem  **„MORAVSKÝ KRUMLOV – VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A IS V LOKALITĚ NA KAČENCE“** |
|  |

## Preambule

V užším řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku, oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádosti o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace. Užší řízení je dvoukolové zadávací řízení. V 1. kole dodavatelé podávají elektronickou žádost o účast, v níž prokazují splnění kvalifikace. Ve 2. kole jsou pak vyzváni účastníci, kteří splnili kvalifikaci, aby podali nabídku. Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení (dále jen „účastník“ nebo „účastníci“) o podaných nabídkách jednat.

Dokument „VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST“ je součástí zadávací dokumentace a zahrnuje podle ustanovení § 28 odstavec 1 písm. a) Zákona veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a pro ukončení zadávacího řízení. VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST obsahuje zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované účastníkům při zahájení zadávacího řízení. Zadávací podmínky upřesňující informace k údajům, které byly obsaženy v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, a jsou uveřejňovány v souladu s ustanovením § 96 Zákona na PROFILU ZADAVATELE a případně na adrese ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE, je-li odlišný od PROFILU ZADAVATELE. Obsah dokumentů zadávací dokumentace je uveden v textu ZADÁVACÍCH PODMÍNEK.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v tomto zadávacím řízení probíhá elektronicky podle ustanovení § 211 odstavec (3) Zákona. Žádosti o účast / nabídky předkládají dodavatelé pouze v elektronické podobě, a to povinně prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE. Ostatní komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem probíhá **výhradně elektronicky** prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE, datové schránky nebo e-mailu opatřeného elektronickým podpisem.

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele: Město Moravský Krumlov

Sídlo: Nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Zastoupený: Mgr. Tomáš Třetina

IČ: 00293199

DIČ: CZ00293199

profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00293199/

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29268087

Kontaktní osoba: Ing. Tomášem Šturalou, jednatel společnosti

e-mail: info@optimalconsulting.cz

tel.: 731 623 492

3. 1. Zástupce zadavatele není ve vztahu k veřejné zakázce podjatý, prohlašuje, že se nebude podílet na zpracování žádné nabídky a není ve střetu zájmů dle § 44 zákona.

### Zástupce zadavatele je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením podle zákona a této zadávací dokumentace. Zástupce zadavatele slouží k profesionalizaci zadání této veřejné zakázky a zástupce zadavatele koná v zadávacím řízení všechny úkony za zadavatele jako svého příkazníka dle příkazní smlouvy.

Zástupce zadavatele se podílel na přípravě zadávací dokumentace a je autorem procesně-formálních částí zadávací dokumentace.

3.3 **Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem (žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, námitky, vysvětlení nejasností apod.) přednostně užili ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ.**

Minimální technické podmínky pro práci s ELEKTRONICKÝM NÁSTROJEM. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že do ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE je nutné se registrovat. Dodavatel registrovaný v ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI dostává zprávy o veřejné zakázce v průběhu zadávacího řízení. Pouze registrovaný dodavatel může vložit do ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE žádost o účast/nabídku. Vyřízení registrace v některých elektronických nástrojích může trvat i 48 hodin (v pracovní dny) a není zpoplatněna. Dodavatel tedy musí provést registraci včas, aby nezmeškal lhůtu pro podání žádosti o účast.

## Druh zadávacího řízení

### Předmětná veřejná zakázka je zadávaná jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení dle § 58 zákona.

## Předmět veřejné zakázky

### Název veřejné zakázky: **„MORAVSKÝ KRUMLOV – VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A IS V LOKALITĚ NA KAČENCE“**

### Druh veřejné zakázky: na stavební práce

### Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:

45000000-7 Stavební práce

44161200-8 Vodovody

45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace

45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné plochy

45316110-9 Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic

45300000-0 Stavební a montážní práce

### Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 12 731 487,63 Kč bez DPH**

### Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: **„ MORAVSKÝ KRUMLOV – VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A IS V LOKALITĚ NA KAČENCE“**.

### Účelem stavby je vybudování dopravní a technické infrastruktury. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností AQUAPROJEKT, IČ 16325915. Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Pokorný, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Ing. Aleš Čeleda, AC - projekt, Dobšická 12, Znojmo. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace „PŘÍLOHA Č. 6\_PROJEKTOVÁ DOKUMANTCE.

### Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

### Pokud se v dokumentaci pro zadání veřejné zakázky vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to z důvodu, že stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné a zadavatel u každého takového odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

### Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

### Termín plnění veřejné zakázky se předpokládá v roce 2021.Maximální délka realizace je 290 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Maximální termín pro předání kompletního díla je do 30. listopadu 2021, dílčí plnění – technická infrastruktura (IS) do konce září 2021.

### Místem plnění je Moravský Krumlov (okres Znojmo), katastrální území 699128, blíže specifikováno v technických podmínkách a projektové dokumentaci.

### Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl **v nabídce časový a finanční harmonogram postupu výstavby, členěný na měsíce a obsahující všechny činnosti nutné pro realizaci díla.**

### Splněním předmětu plnění veřejné zakázky je absolutní splnění Obchodních podmínek zadavatele, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

### Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Délka zadávací lhůty činí 120 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

## Rozsah a místo plnění veřejné zakázky

### Zadavatel si nevyhradil změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 100 zákona.

## Předpokládaný časový rozsah souvisejícího plnění včetně předpokládaného zahájení souvisejícího zadávacího řízení

### S plněním předmětu veřejné zakázky nesouvisí žádné další plnění, které by bylo předmětem souvisejícího zadávacího řízení.

## Předpokládaná doba výzvy k podání nabídek

### Zadavatel předpokládá, že výzva k podání nabídek bude zaslána dodavatelům, kteří prokázali kvalifikaci po posouzení žádosti o účast, respektive pro uplynutí lhůty po podání námitek proti vyloučení.

## Zadávací dokumentace

### Kompletní zadávací dokumentace (kromě formulářů dle § 212) je dostupná na profilu zadavatele uvedeném v čl.2 – identifikační údaje zadavatele

## Lhůta pro podání žádosti o účast

### Lhůta pro podání žádostí o účast končí dne 8.2.2021.v 10:00 hod.

* 1. Žádost o účast musí být doručena elektronicky prostřednictvím systému Josephine, a to ve lhůtě pro podání žádosti o účast. Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci.
  2. Žádosti podané po uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast nebudou zadavateli zpřístupněny.
  3. Žádosti o účast bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Žádost o účast i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
  4. Pokud žádost o účast bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou zařazeny až na závěr (tj. za vlastní žádostí o účast).

## Způsob pro podání žádosti o účast

Žádosti o účast v elektronické podobě budou doručeny kdykoliv do ukončení lhůty pro podání žádostí o účast na adresu ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE uvedeného v čl. 1 těchto ZADÁVACÍCH PODMÍNEK. Žádosti o účast doručené na jinou než výše uvedenou adresu ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE nebo v jiné než elektronické formě se podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

## Požadavky na kvalifikaci

### Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:

#### splnění základní způsobilosti

#### splnění profesní způsobilosti

#### splnění ekonomické kvalifikace

#### splnění technických kvalifikačních předpokladů

## Prokazování splnění kvalifikace

### **Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v prostých kopiích.** Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

### **Zadavatel tímto, v souladu s § 86 odst. 2 zákona vylučuje možnost nahradit dokumenty prokazující kvalifikaci čestným prohlášením.**

### Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady dle čl. 15 této zadávací dokumentace a profesní kvalifikační předpoklady dle čl. 16 odst. 1 písm. a) této zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaného kritéria kvalifikace nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

### Dodavatel, který podal žádost o účast v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

### Dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace, s výjimkou kritéria podle dle čl. 16 odst. 1 písm. a) této zadávací dokumentace, prostřednictvím jiných osob.

### Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

#### doklady prokazující splnění profesní kvalifikačních předpokladů podle čl. 16 odst. 1 písm. a) této zadávací dokumentace jinou osobou,

#### doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

#### doklady o splnění základní způsobilosti podle čl. 15 této zadávací dokumentace jinou osobou a

#### písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

### Má se za to, že požadavek podle čl. 14 odst. 4 písm. d) této zadávací dokumentace je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, **musí dokument podle** 1 odst. písm. d) této zadávací dokumentace **obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje**.

### Pokud je prostřednictvím jiné osoby prokazována ekonomická kvalifikace podle čl. 17, požaduje zadavatel v souladu s § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

### Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

## Základní způsobilost

### Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů. Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který:

#### byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

#### má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

#### má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

#### má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

#### je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením těchto dokladů:

#### výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

#### potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu § 74 odst. 1 písm. b) zákona

#### písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona

#### písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona

#### potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

#### výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona

#### 

### **Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v prostých kopiích.** Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

### **Zadavatel tímto, v souladu s § 86 odst. 2 zákona vylučuje možnost nahradit dokumenty prokazující kvalifikaci čestným prohlášením.**

### Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen dle § 122 zákona před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je zadavatel již nemá k dispozici.

## Profesní způsobilost

### Zadavatel požaduje splnění profesních způsobilost. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

#### výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

#### doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání

#### **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,**

#### doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) a d) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor:

#### **vodohospodářské stavby**

### **Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v prostých kopiích.** Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

### **Zadavatel tímto, v souladu s § 86 odst. 2 zákona vylučuje možnost nahradit dokumenty prokazující kvalifikaci čestným prohlášením.**

## Ekonomická kvalifikace

### Zadavatel požaduje splnění ekonomické kvalifikace v souladu s § 78 zákona formou minimálního ročního obratu ve výši 20.000.000 Kč, a to za každé z 3 bezprostředně přecházejících účetních období. Jestliže uchazeč vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

### Účastník prokáže obrat výkazem zisku a ztrát uchazeče nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla uchazeče.

### Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je zadavatel již nemá k dispozici.

## Technické kvalifikační předpoklady

### Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

#### seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení **včetně osvědčení objednatele** o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na minimálně 3 zakázky spočívající ve stavební práci obdobného charakteru. Za stavbu obdobného charakteru se rozumí zbudování inženýrských sítě, zbudování chodníku a vybudování lávky pro pěší, kde rozsah prací provedených dodavatelem, podávajícím nabídku nebo jeho poddodavatelem prokazujícím kvalifikaci, byl v hodnotě alespoň 6 000 000,- Kč bez DPH pro každou zakázku zvlášť. Součástí alespoň jedné ze zakázek bylo vybudování lávky pro pěší.

#### Pokud z dokládaných osvědčení nebude jednoznačně patrné naplnění požadovaných parametrů (vydefinované požadavky stavby a jejich finanční objemy), přiloží dodavatele k příslušnému osvědčení čestné prohlášení, popř. jiný doklad (smlouva, předávací protokol stavby, část projektové dokumentace apod.) v němž budou deklarovány požadované údaje.

Dodavatel uvede výhradně dokončené a předané stavby. **Z uvedených údajů musí být patrno postavení zhotovitele v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a dále jeho podíl na zakázce (podíl prací realizovaných dodavatelem musí odpovídat min. finančnímu limitu požadovaného zadavatelem).**

b) seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na:

Hlavní stavbyvedoucí:

* Minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru. Účastníkč doloží vysvědčení nebo diplom.
* Osvědčení o autorizaci podle zákona č 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavby, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **pozemní stavby**. Účastník doloží kopii osvědčení.
* Minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací minimálně na pozici hlavního stavbyvedoucího musel působit u 2 obdobných zakázek,

účastník prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením dokladů o vzdělání, diplomem, maturitním vysvědčením, profesním životopisem na pozici hlavního stavbyvedoucího na straně zhotovitele obsahující jeho profesní životopis včetně délky praxe a účasti na realizovaných projektech. Profesní životopis musí být podepsán dotyčnou osobou. Z dodaných podkladů či prohlášení o praxi osoby hlavního stavbyvedoucího musí být patrné v jakém poměru je hlavní stavbyvedoucí k dodavateli (zda se jedná o pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah, atd…)

c) Zadavatel požaduje za účelem prokázání lidských zdrojů požaduje, aby účastník měl minimálně průměrný roční počet zaměstnanců 30 za poslední tři roky.

účastník prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců.

### **Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v prostých kopiích.** Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

### **Zadavatel tímto, v souladu s § 86 odst. 2 zákona vylučuje možnost nahradit dokumenty prokazující kvalifikaci čestným prohlášením.**

### Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen dle § 122 zákona před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je zadavatel již nemá k dispozici.

……………………………………………………………………

Město Moravský Krumlov

Mgr. Tomáš Třetina, starosta města