**Doplnenie – upresnenie súťažných podkladov**

Verejný obstarávateľ  vo výzve na predloženie cenových ponúk pri zákazke s  názvom „Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični, pavilón B3, ZŠ Lachova 1“ v rámci bodu 5 danej výzvy uvádza požiadavku objednávateľa realizovať zákazku „v lehote **9 týždňov**  odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), ktorú podpíše verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.“

Z dôvodu upresnenia a zjednotenia doby realizácie so znením v návrhu Zmluvy, tvoriacej prílohu súťažných podkladov, kde v Článku III. Doba realizácie Diela ods. 1., písm. c) pre termín ukončenia prác **uvádza ukončenie prác vrátane Odovzdania a prevzatia Diela do 31.8.2021,** touto formou pre potreby uchádzačov potvrdzujeme ako správny termín ukončenia prác - termín **31.8.2021.**

S úctou

V Bratislave dňa 18.6.2021