ZMLUVA O DlELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. 
         Obchodného zákonníka v platnom znení

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:     Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

sídlo:                          Južné  nábrežie 13 , PSČ 042 19   Košice

v mene spol. koná: Ing. Peter Vrábel PhD.  - konateľ spoločnosti

IČO: 44 518684

DIČ: 2022722075

IČ DPH :SK2022722075

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Číslo účtu - IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955

Telefón / fax:   +421 55 7871 301 / +421 55 7871 392

email : bpmk@bpmk.sk  ,URL: www.bpmk.sk

kontaktná osoba: Ing. Ladislav Lipták

ďalej len „objednávateľ“

1.2. Zhotoviteľ:

ďalej len „zhotoviteľ“

II. Predmet plnenia a miesto plnenia

2.1. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve, vykoná pre   objednávateľa dielo - „Rekonštrukcia strešného plášťa v BD Adlerova 4, Košice“  v rozsahu rozpočtu – ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo. ( Príloha č.1).

Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený v  Prílohe č.1 – Výkaz výmer - Rekonštrukcia strešného plášťa v BD Adlerova 4, Košice.

2.2. 	Objednávateľ sa zaväzuje riadne a bez vád zrealizované  dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2.3. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať   dielo v súlade so zmluvou, ako i v súlade                                s  príslušnými STN, technologickými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi súvisiacimi                         s predmetom plnenia tejto zmluvy.

2.4.  Miestom plnenia je objekt BD Adlerova 4, Košice.

III. Čas plnenia

3.1.Termín zrealizovania diela:  do 60 dní odo dňa odovzdania staveniska .

3.2. 	Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo prevezme a zaplatí za             jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa podmienok špecifikovaných v čl. IV. a V. tejto zmluvy.

IV.  Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena maximálna. Celková cena diela je: (Bližšia špecifikácia je uvedená v priloženom rozpočte-ocenenom výkaze )

Cena bez DPH         .............................................

DPH 20%                 ...............................................

Cena s DPH              ...............................................

V. Platobné podmienky

5.1. 	Objednávateľ prehlasuje, že má na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečené finančné prostriedky.

5.2. 	Po riadnom ukončení diela zhotoviteľ vystaví   faktúru.  Lehota splatnosti konečnej faktúry je  60  dní od jej doručenia objednávateľovi do podateľne. Faktúra bude mať všetky náležitosti podľa zákona o účtovníctve, jej prílohou bude výkaz výmer zrealizovaných prác, ktorý bude potvrdený technickým dozorom objednávateľa.

VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1.	Dielo sa pokladá za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím na základe písomného protokolu.

6.2.	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,  za predpokladu dodržania všeobecných záručných podmienok.

6.3. 	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet tejto zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba               v prípade, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6.4.	Záručná doba na prácu je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia zrealizovanej stavby zhotoviteľom objednávateľovi.

6.5.	Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť záručné vady diela.

6.6.	Za záručné vady diela nebudú považované vady, ktoré vznikli z dôvodu úmyselného alebo neúmyselného poškodenia, nesprávneho zaobchádzania, zanedbaním údržby, alebo                      z dôvodu nepovolenej manipulácie.

6.7.	Zhotoviteľ sa zaväzuje zaujať stanovisko k reklamovanej vade diela najneskôr do 3  pracovných dní od jej nahlásenia a v prípade, že reklamácia vady diela je oprávnená, začať s jej odstraňovaním najneskôr do 5 pracovných dní od nahlásenia vady. Termín odstránenia vady diela musí byť dohodnutý písomnou formou.

6.8.	Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa s podrobnou špecifikáciou vád.

6.9.	Záručná doba sa pozastavuje na dobu odo dňa oznámenia vady diela objednávateľom po deň jej odstránenia zhotoviteľom.

6.10.	O odstránení reklamácie sú povinní objednávateľ a zhotoviteľ urobiť záznam.

6.11.	V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu diela v dohodnutom termíne je povinný preplatiť náklady vzniknuté  objednávateľovi voči tretej osobe, ktorá mu vadu diela odstránila do 14 dní od doručenia faktúry. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizátora odstránenia prípadných vád, v opačnom prípade sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu 15,- € za každý deň omeškania.

VII.  Podmienky vykonania diela

7.1.     Objednávateľ písomne odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zbavené práv tretích osôb a zhotoviteľ prevezme stavenisko do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

7.2.	Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele. Zodpovednosť za škody na diele prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela.

7.3.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami a projektovou dokumentáciou a súhrnným rozpočtom, tvoriacim prílohu tejto zmluvy.  Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté ním zapríčinenou škodou.

7.4.	Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác zabezpečuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a subdodávateľov.

7.5.	Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na zhotovenie diela, za prípadne zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto zmluvy o dielo.

7.6.	Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela a že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nutné k realizácií zmluvného diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre realizáciu zmluvného diela potrebné. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávat‘ činnosť v rozsahu čl. II tejto zmluvy.

7.7.	Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.8.	Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, pričom priebeh prác bude priebežne odsúhlasovaný osobami poverenými jednať podľa čl. I tejto zmluvy. Prípadný stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.

7.9.	Zhotoviteľ je až do protokolárneho odovzdania vlastníkom diela.

VIII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela

8.1.	Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania zrealizovaného diela predložiť objednávateľovi všetky certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov, doklady o vykonaní a priebehu všetkých skúšok, ktoré je podľa noriem a zákonov platných v SR potrebné vykonať, a všetky ďalšie doklady, ktoré sú požadované pre úspešné odovzdanie a prevádzku diela podľa zákonov a noriem platných v SR.

8.2.	O odovzdaní a prevzatí ukončeného diela spíšu zmluvné strany záznam (písomný protokol). Záznam bude obsahovať zhodnotenie akosti výrobkov a vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách ich odstránenia, zľavách z ceny, alebo iných právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.

8.3.	Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom podpisu záznamu o odovzdaní a prevzatí diela oboma stranami.

8.4.	Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do 4 dní po odovzdaní a prevzatí diela.

8.5.	Veci a osoby potrebné pre realizáciu diela zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

IX.  Zmluvné pokuty

9.1.	Ak zhotoviteľ mešká s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, má právo objednávateľ na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

9.2.	Ak objednávateľ je v omeškaní s platením faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať úrok        z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

- Záverečné ustanovenia

10.1.	Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle (www.bpmk.sk), ktoré bezodkladne po podpise zmluvy zabezpečí objednávateľ.

10.2.	Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.3.	K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

10.4.	Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani pod nátlakom, pri plnom vedomí. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, a že bezvýhradne súhlasia so všetkými jej bodmi.

11.5.	Táto zmluva je vypracovaná v  4 vyhotoveniach, z  ktorých 2 obdrží objednávateľ a                      2 zhotoviteľ.

V ..........................,	dňa :                                               V ...........................,	dňa :

Za objednávateľa :                                                            Za zhotoviteľa :

Prílohy: 1) Výkaz výmer – rekonštrukcia strešného plášťa BD Adlerova 4,Košice