MESTO  LEVICE

Námestie hrdinov 1, 934 32  Levice

spis. číslo: 6961/2021

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

##### Predmet zákazky:  „Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021“

(stavebné práce)

##### Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ )

V Leviciach, dňa ..............................

Súťažné podklady schválil:

..............................................

RNDr. Ján Krtík

primátor mesta

V Leviciach, dňa .............................

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:

..............................................

Ing. Miloslava Szillerová

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.1  Pokyny pre hospodárske subjekty /ďalej len „záujemca“ alebo „uchádzač“

Časť I. 		Všeobecné informácie

- Identifikácia verejného obstarávateľa

- Predmet zákazky

- Rozdelenie predmetu zákazky

- Variantné riešenie

- Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky

- Zdroj finančných prostriedkov

Časť II. 		Príprava ponuky

- Forma a spôsob predkladania ponuky

- Jazyk ponuky

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

- Zábezpeka

- Náklady na ponuku

Časť III.   		Obsah  ponuky

- Obsah ponuky

Časť IV.		Predkladanie ponuky

- Oprávnenie predložiť ponuku

- Predloženie ponuky

- Miesto a lehota na predkladanie ponuky

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

- Lehota viazanosti ponuky

Časť V. 		Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní

- Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi vo verejnom obstarávaní

- Vysvetľovanie súťažných podkladov

- Obhliadka miesta dodania/poskytnutia/uskutočnenia predmetu zákazky

Časť VI. 		Ponuky

- Otváranie ponúk

Časť VII. 		Vyhodnocovanie ponúk

- Hodnotenie splnenia podmienok účasti

- Vyhodnotenie ponúk

- Oprava chýb

- Elektronická aukcia

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania

- Opravné prostriedky

Časť VIII. 		Prijatie ponuky

- Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Uzavretie zmluvy

- Zrušenie použitého postupu

- Doplňujúce informácie a osobitné požiadavky

- Subdodávatelia

Príloha  č. 1 k súťažným podkladom - Identifikačné údaje uchádzača

Príloha  č. 2/1 k súťažným podkladom -  Čestné vyhlásenie uchádzača

č. 2/2 k súťažným podkladom – Čestné vyhlásenie uchádzača o subdodávateľovi

č.2/3 k súťažným podkladom -  Čestné vyhlásenie o vytvorení určitej právnej formy

č.2/4 k súťažným podkladom -  Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov

č.2/5 k súťažným podkladom -  Súhlas so spracovaním osobných údajov

č.2/6 k súťažným podkladom – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

###### A.2    kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

Príloha č. 3 k súťažným podkladom - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 4 k súťažným podkladom – Výkaz výmer Železničná ul. a výkaz výmer Čankov

###### A.3    podmienky účasti uchádzačov

B.1    Opis predmetu zákazky

Príloha č. 5 k SP:  projektová dokumentácia Obnova a rekonštrukcia MK Ul. Železničná, Levice

Príloha č. 6 k SP:  projektová dokumentácia Obnova a rekonštrukcia MK - Čankov

B.2   Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky

B.3   Spôsob určenia ceny v ponuke

A.1  POKYNY PRE  ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV

Uchádzač vypracuje a predloží svoju ponuku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. V procese verejného obstarávania bude dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní, podmienky stanovené v súťažných podkladoch a Etický kódex uchádzača.

Časť I.

##### Všeobecné informácie

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: 			Mesto Levice

Adresa organizácie: 			Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice

Internetová adresa organizácie (URL): 	www.levice.sk

V zastúpení:	 			RNDr. Ján Krtík, primátor mesta Levice

(zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO)

IČO:					00307203

IČ DPH:				Mesto Levice nie je platcom DPH

Kontaktné adresa:        			Mestský úrad Levice

Kancelária prvého kontaktu

Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice

Elektronická schránka mesta:     		URI: ico://sk/00307203

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:	Ing. Miloslava Szillerová

(zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO)

Tel.:  +421366350285

E-mail:  miloslava.szillerova@levice.sk

Zainteresované osoby v prípravnej fáze procesu VO na strane verejného obstarávateľa:

Ing. arch. Mária Navrátilová, e-mail: maria.navratilova@levice.sk - (zainteres. osoba - § 23 ods. 3 ZVO),

Ing. Dalibor Kováč, e-mail: dalibor.kovac@levice.sk - (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO),

Ing. Rastislav Juhár, e-mail.: rastislav.juhar@levice.sk - (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO),

Ing. Eva Medovarská, e-mail: eva.medovarska@levice.sk - (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO),

Ďalšie zainteresované osoby: najmä členovia komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, členovia komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk, ktorí budú menovaní štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa

- Predmet zákazky

2.1     Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazka na uskutočnenie stavebných prác, s predmetom podrobne vymedzeným v týchto  súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“). Postup vo verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska, v zmysle § 112-114  Zákona.

  - Názov predmetu zákazky:

##### „Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021“

2.3  Predmet zákazky zahŕňa: Obnovu a rekonštrukciu MK Ul. Železničná, Levice a Obnovu a rekonštrukciu MK – Čankov. Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií bude realizovaná v zmysle spracovaných projektových dokumentácií. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky, časť B.2 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky a časť B.3 Spôsob určenia ceny v súťažných podkladoch tejto zákazky.

Projektovú dokumentáciu na Obnovu a rekonštrukciu MK Ul. Železničná, Levice spracovala spoločnosť PROKOM – Ružena Drienovská, Dopravná 16, Levice (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO) a projektovú dokumentáciu na Obnovu a rekonštrukciu MK – Čankov spracovala spoločnosť DAQE Slovakia, s.r.o. Pribinova 8953/62, 010 01  Žilina (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO),

  - Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO), prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Hlavný predmet :

45233142-6  Práce na oprave ciest

45233223-8  Obnova povrchu vozoviek

  - Predpokladaná hodnota zákazky spolu je:  212 818,89 € bez DPH,

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a stanovená na základe projektantom oceneného rozpočtu stavby.

2.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorá bude vyššia, ako objem finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii na realizáciu predmetu tejto zákazky.

- Rozdelenie predmetu zákazky

3.1   Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na požadovaný predmet zákazky podľa súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

- Variantné riešenie

  - Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

  - Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk.

- Miesto a termín  uskutočnenia  predmetu zákazky

  - Miesto poskytnutia predmetu zákazky je:

Levice, Železničná ulica a Levice - mestská časť Čankov.

  - Termín realizácie predmetu zákazky:

-	predpokladaný začiatok plnenia predmetu zmluvy: október 2021 – v závislosti od ukončenia procesu verejného obstarávania a od nadobudnutia účinnosti zmluvy

-	odovzdanie staveniska: do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

-    doba realizácie: 4 mesiace od dňa odovzdania staveniska (Ul. Železničná – 3 mesiace, Mestská časť Čankov – 1 mesiac)

5.3   Bližšie podmienky uskutočnenia predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky v týchto SP.

- Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa mesta Levice. Platba za predmet zákazky sa bude realizovať v eurách (EUR), bezhotovostným platobným stykom, na základe faktúr vystavených uchádzačom a doručených verejnému obstarávateľovi.

  - Bližšie podmienky financovania sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky v týchto SP.

Časť II.

Príprava ponuky

- forma a spôsob predkladania ponuky

7.1    Ponuku uchádzač vyhotoví elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vloží ju do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

7.2     Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

7.3   V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (doporučený formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v bode 11. týchto SP.

7.4   V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky.

7.5   V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

7.6    Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

7.7    V prípade, že uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať a uchádzača v zmysle § 49 ods. 4 zákona vylúči.

- jazyk ponuky

  - Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku.

  - Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

  - Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.

  - Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v tomto verejnom obstarávaní sú uvedené v bode 18 a v bode 19 týchto súťažných podkladov

- mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená v mene EUR, v štruktúre podľa bodu 9.6, resp. 9.7 týchto súťažných podkladov.

  - Záujemca stanoví zmluvnú cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

  - Zmluvná cena za uskutočnenie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých nákladov uchádzača potrebných pre riadne poskytnutie celého predmetu zákazky. Do návrhu na plnenie kritéria musia byť započítané všetky náklady, ktoré s uskutočnením predmetu zákazky bezprostredne súvisia, pričom tieto nesmú byť vyjadrené číslom „0“, ani záporným číslom.

  - Navrhovaná zmluvná cena za uskutočnenie predmetu zákazky vyjadrená v súlade s týmito súťažnými podkladmi musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky.

  - Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy pokyny na zhotovenie ponuky uvedené v týchto súťažných podkladoch vrátane návrhu zmluvy.

  - Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu v návrhu na plnenie kritéria podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),

- sadzba DPH v %,

- výška DPH v EUR,

- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

  - Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

- zábezpeka ponuky

Neaplikuje sa.

- náklady na ponuku

12.1   Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Časť III.

##### Obsah ponuky

- obsah ponuky

Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka predložená uchádzačom prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa tohto bodu SP, vo forme uvedenej v týchto SP. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie dokladov, dokumentov a vyhlásení, ktorých vzory sú súčasťou týchto SP, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

Ponuka uchádzača vložená elektronicky do systému Josephine musí obsahovať:

12.1.1.  Titulný list s uvedením obsahu, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov a dokumentov, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

12.1.2.  Identifikačné údaje uchádzača – Príloha č. 1 k súťažným podkladom

V prípade skupiny dodávateľov - identifikačné údaje za každého člena skupiny.

Okrem iného uchádzač uvedie, či je mikropodnik, malý alebo stredný podnik (viď odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely.

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.);

12.1.3   Vyplnený dokument Návrh na plnenie kritéria -  príloha č. 3 týchto súťažných podkladov a v súlade s informáciami uvedenými v týchto súťažných podkladoch.

12.1.4.1 Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 2/1 k súťažným podkladom. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom).

12.1.4.2 Čestné vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch - Príloha č. 2/2 k súťažným podkladom. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom).

12.1.4.3 Čestné vyhlásenie o vytvorení určitej právnej formy – Príloha č. 2/3 k súťažným  podkladom, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

12.1.4.4 Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov – Príloha č. 2/4 k súťažným podkladom, ktorý bude prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísané všetkými členmi skupiny.

12.1.4.5 Súhlas so spracovaním osobných údajov – Príloha č. 2/5 k súťažným podkladom, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

12.1.4.6 Vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov – Príloha č. 2/6 k súťažným podkladom, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe (minimálne k uvedeným v Kapitole A.1 – Pokyny pre uchádzačov, v bode I - Identifikácia verejného obstarávateľa/ďalšie osoby zainteresované v  proces verejného obstarávania), resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s príbuznými uchádzačov).

Konflikt záujmov – verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 ZVO konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je podľa osobitného predpisu vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchádzačom/záujemcom a zainteresovanou osobou.

V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 40 ods. 8 ZVO oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy (viď aj bod 27.8 a nasl. týchto Súťažných podkladov).

12.1.5. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa podmienok uvedených v časti A.3 Podmienky účasti v týchto SP v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, týkajúce sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. b) a písm. g).

Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

- predbežne nahradiť čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

- alebo v súlade s § 39 predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom /ďalej len „JED“/ v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré JED-om nahradil,

12.1.6 návrh zmluvy, uvedený v časti B.2 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou /osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a bude spracovaný bezo zmien.  Návrh zmluvy nesmie obsahovať žiadne ustanovenie, ktoré by boli v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Cenové a platobné podmienky v návrhu zmluvy uchádzač neuvádza;

Uchádzač nie je povinný prílohy ku zmluve predložiť v rámci ponuky. Verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie všetkých príloh ku zmluve od úspešného uchádzača v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy.

Časť IV.

Predkladanie ponuky

- oprávnenie predložiť ponuku

13.1. Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

13.2. Hospodárskym subjektom sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

13.3. Záujemcom/uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov oprávnenému konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Verejný obstarávateľ však môže v zmysle § 37 ods. 2 zákona vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy, ak ponuka predložená skupinou dodávateľov bude prijatá a vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia predmetu zmluvy.

13.4  Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, nemôže byť uchádzačom alebo záujemcom vo verejnom obstarávaní. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, alebo skupina dodávateľov, ktorej členom je takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.

- predloženie ponuky

14.1   Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to výlučne v elektronickej forme. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

14.2. Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.2 týchto SP.

14.3  Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .

14.4  Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné urobiť dvoma spôsobmi

a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je automaticky autentifikovaná spoločnosť, ktorej pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti.

b) alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listinnej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon je 3 pracovné dni a je potrebné s touto dobou  počítať pri vkladaní ponuky.

14.5  Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.

14.6. Požiadavka verejného obstarávateľa na obsah ponuky, t.j. na to, ktoré doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti musia byť predložené v ponuke je uvedená v bode 12. časti A1 týchto SP.

14.7. V kontexte s § 49 bod 1a) zákona o verejnom obstarávaní upozorňujeme uchádzačov na náležitosti predkladania ponúk elektronicky. Heslo súťaže: „Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021“.

14.8  Manuál a príručky k systému JOSEPHINE sú pre záujemcov/uchádzačov dostupné po kliknutí na ikonu knihy – tlačidlo „knižnica manuálov a odkazov“ v pravom hornom rohu listy webovej stránky

pričom uchádzač/záujemca plne zodpovedá za to, že si manuál a príručky k systému JOSEPHINE preštuduje.

14.9   Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak:

a) nedodržal určený spôsob komunikácie,

b) obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo

c) nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk. V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku alebo predloží ponuku inak ako cez systém JOSEPHINE, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 49 ods. 4 písm. a) Zákona.

14.10  Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí spolu s náležitým odôvodnením a označením právneho predpisu (konkrétne ustanovenie), na základe ktorého je možné informácie považovať za dôverné. V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať. V prípade, že uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať a uchádzača v zmysle § 49 ods. 4 zákona vylúči.

- miesto a lehota na predkladanie ponuky

15.1  Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je https:/josephine.proebiz.com), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej časti predmetu zákazky.

15.2    Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  27. 08. 2021 o 10,00  hodine.

15.3  Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 15.2. tejto časti súťažných podkladov sa elektronicky neotvorí.

- doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

16.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na  predkladanie ponúk.

16.2  Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

- lehota viazanosti ponuky

17.1   Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ určil lehotu viazanosti ponúk do 31.3.2022. Doručením ponuky súhlasí uchádzač s tým, že verejný obstarávateľ má právo predĺžiť viazanosť ponúk v súlade s § 46 ods. 2 zákona.

Časť V.

### Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní

- komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi vo verejnom obstarávaní

18.1	 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

18.2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

18.3  JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

18.4  Postupy/spôsob komunikácie

Na používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome,

- Microsoft Edge.

18.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

###### 18.6  Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

18.7  Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

18.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.

18.9 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

18.10   Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE. Zároveň budú súťažné podklady zverejnené v príslušnej časti na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

- Vysvetľovanie súťažných podkladov

19.1    Adresa stránky, na ktorej je možný prístup k dokumentácii VO: https://josephine.proebiz.com/

19.2  V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bol vyhlásený postup verejného obstarávania alebo podmienok uvedených v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote s prihliadnutím na znenie § 48 zákona, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE.

19.3 Vysvetlenie informácií uvedených vo oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

19.4  Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky prípadné poskytnuté vysvetlenia v súťaži záujemcovia zapracovali do svojich ponúk.

19.5  Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak:

- vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 19.3  aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo

- v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.

19.6  Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

- obhliadka miesta dodania/poskytnutia/uskutočnenia predmetu zákazky

20.1  Obhliadku miesta poskytnutia predmetu zákazky je dobrovoľná.

20.2 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky existujúceho stavu miesta uskutočnenia predmetu zákazky, si individuálny termín obhliadky môžu dohodnúť u Ing. Dalibora Kováča na adrese Mestský úrad, Námestie hrdinov č.1, 934 01 Levice alebo na telefónnom čísle 036/6350 249 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na „e-mailovej“ adrese: dalibor.kovac@levice.sk

20.3 Verejný obstarávateľ považuje ohliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky (zhotovenia diela) za súčasť vysvetľovania súťažných podkladov. Záujemca, ktorý sa zúčastní obhliadky, zašle po obhliadke svoju žiadosť o vysvetlenie (svoje otázky) prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

  - Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie – odpovede na otázky záujemcov bezodkladne, najneskôr však tri pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, všetkým záujemcom prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine a súčasne ho zverejní na profile verejného obstarávateľa.

  - V prípade, že sa záujemca neprejaví záujem o vykonanie obhliadky existujúceho stavu kultúrneho domu Družba, bude verejný obstarávateľ považovať jeho neúčasť na obhliadke za skutočnosť, že porozumel súťažným podkladom tejto zákazky.

Časť VI.

## Ponuky

- otváranie ponúk

21.1   Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v deň uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v mieste sídla verejného obstarávateľa.

21.2  Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije v procese zadávania tejto zákazky elektronickú aukciu, je v súlade s § 54 ods. 3 otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

21.3. Výzva na účasť v e-aukcii bude zaslaná súčasne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky splnili podmienky účasti a podmienky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky. Bližšie informácie o použití elektronickej aukcie sú uvedené v bode 25 v časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov v týchto súťažných podkladoch.

Časť VII.

##### Vyhodnocovanie ponúk

- Hodnotenie splnenia podmienok účasti

22.1	Na proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov budú aplikované postupy uvedené v § 40 zákona a § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní a hodnotení splnenia podmienok účasti týkajúcich sa:

- osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona,

- technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) zákona.

22.2	Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) zákona za všetkých členov skupiny spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

22.3	Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a týmito súťažnými podkladmi a to vždy, keď to bude potrebné v súlade so zákonom.

22.4	Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa  požiadaviek uvedených v časti súťažných podkladov A.3 Podmienky účasti uchádzačov. Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

22.5	Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti určenej verejným obstarávateľom, alebo nebude spĺňať podmienky účasti určené verejným obstarávateľom podľa časti súťažných podkladov A.3 Podmienky účasti uchádzačov, bude z ďalšieho procesu vyhodnotenia ponúk vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

22.6  Verejný obstarávateľ podľa zákona písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do

a)  dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov

b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písm. a) tohto bodu súťažných podkladov.

22.7     Verejný obstarávateľ  podľa  zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:

## nesplnil podmienky účasti,

## predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,

## poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,

## pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,

## pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,

## konflikt záujmov podľa § 23 zákona nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,

## pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,

## nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,

## nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,

## nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,

a to vždy, keď to bude v súlade so zákonom potrebné pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti.

22.8  Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona.

22.9   Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa zákona, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača; verejný obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytne uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových  konzultáciách  alebo  predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.

22.10	Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

22.11   Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči uchádzača, ktorý je v tom istom postupe zadávania zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

22.12	Doklady na preukázanie splnenia podmienky účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením postupom podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní.

22.13  Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzačov o predloženie skenov originálnych dokladov, resp. úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti predbežne nahradených  JEDom podľa § 39 zákona alebo predbežne nahradených čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona.

22.14  Uchádzači sú povinní skeny originálnych dokladov, resp. úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie dokladov a splnenie podmienok účasti u týchto uchádzačov vyhodnotí verejný obstarávateľ v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania  podľa § 40 zákona.

22.15 Nepredloženie dokladov v lehote a spôsobom podľa bodu 22.14 uchádzačmi je dôvodom na vylúčenie takéhoto uchádzača z verejného obstarávania.

23. 	Vyhodnotenie ponúk

23.1	Na proces vyhodnocovania ponúk budú aplikované postupy v zmysle § 53 zákona.

Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a posúdi zloženie zábezpeky (ak ju verejný obstarávateľ vyžadoval). Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné, tak aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

23.2	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

a)	hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,

b)	technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služby,

c)	osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,

d)	dodržiavania povinnosti v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,

e)	dodržiavania povinnosti voči subdodávateľom,

f)	možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

23.3	Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o :

a)	15 % nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a

b)	10 % nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.

23.4	Uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote určenej komisiou na doručenie tohto odôvodnenia.

23.5	Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 23.1. alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

23.6	Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača ak:

a)	uchádzač nezložil zábezpeku podľa podmienok určených v týchto SP,

b)	ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky  uvedených v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,

c)	uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na základe požiadavky o vysvetlenie ponuky uchádzačom do

1.	dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,

2.	piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,

d)	uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa § 53 ods.1 zákona,

e)	uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE do piatich dní od doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu

f)	uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa bodu 23.2,

g)	uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,

h)	uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

23.7	Verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodov vylúčenia a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

23.8	Komisia na vyhodnotenie ponúk bude vyhodnocovať ponuky podľa týchto súťažných podkladov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 22 a 23 a neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predloženie ponuky, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a spôsobom určeným v časti A.2 súťažných podkladov „Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“.

23.9	Maximálna akceptovateľná ponuka je ponuka do výšky určenej predpokladanej hodnoty tejto zákazky s pripočítaním DPH. Verejný obstarávateľ si v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá je vyššia ako určená predpokladaná hodnota zákazky.

24.	Oprava chýb

24.1.   Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:

- rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená správne,

- nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.,

- chybne prepísaný objem výkonov vo výkaze položiek, bude opravný na verejným obstarávateľom požadovaný objem výkonov uvedený v súťažných podkladoch, prípadne inej dokumentácii potrebnej na vypracovanie ponuky. Jednotková cena predložená uchádzačom v ponuke pre danú položku zostane nezmenená. Celková cena položky bude odvodená/vypočítaná ako súčin opraveného množstva výkonov a nezmenenej jednotkovej ceny predloženej v ponuke uchádzača.

24.2.  O každej zistenej chybe v ponuke bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie vysvetlenia k chybne uvedenému údaju v ponuke, týkajúceho sa návrhu na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk a to prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

25.	Elektronická aukcia

25.1	Pri použití elektronickej aukcie na predmet zákazky: „Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021“  bude verejný obstarávateľ využívať elektronické zariadenie certifikované  podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní s názvom systému PROe.biz od  NAR marketing, s.r.o.

25.2	Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

Verejný obstarávateľ použije pri zadávaní tejto zákazky na zostavenie poradia predložených ponúk elektronickú aukciu (ďalej len „eAukcia“)  podľa § 54 zákona. E-Aukcia nasleduje po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk predložených uchádzačmi v elektronickej podobe a po určení ich predbežného poradia komisiou na vyhodnotenie ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle týchto SP. Uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových cien budú do eAukcie vyzvaní elektronickými prostriedkami  a to Výzvou na účasť v elektronickej aukcii.

25.2.1	Vyhlasovateľ eAukcie (ďalej len „vyhlasovateľ“) je Mesto Levice, bližšie špecifikovaný v týchto SP.

25.2.2	Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve na predloženie 	ponuky a bližšie špecifikovaný v SP.

25.2.3	Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na 	predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

25.2.4	Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.

25.2.5	Kontrolné kolo, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia s eAukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).

    - Aukčné kolo (elektronická aukcia), v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich automatizované vyhodnocovanie v limitovanom čase.

25.3	V systéme PROe.biz budú uchádzačom sprístupnené vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii najmä nasledovné: Prihláška, Predmet zákazky, Kritéria na vyhodnotenie ponúk, Priebeh elektronickej aukcie, Pravidlá elektronickej aukcie, Návod na použitie elektronického zariadenia a Kontakty, ako aj termíne konania elektronickej aukcie.

  - Informácia o priebehu elektronickej aukcie

25.4.1	V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk vyhlasovateľ určí predbežné poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za uskutočnenie predmetu zákazky uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov (od najnižšej ceny po najvyššiu). Po určení poradia na základe predložených ponúk v elektronickej podobe, vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky na predloženie nových  cien v eAukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 zákona. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola.

25.4.2	Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Kontrolnom kole a v čase    uvedenom vo Výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to v súlade s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku Aukčného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť.

  - Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch  uvedených vo Výzve na účasť v eAukcii. Na začiatku Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia:

- najnižšia celková ponuková cena za celý predmet zákazky spolu v eurách s DPH,

- vaša celková ponuková cena za  predmet zákazky spolu v eurách s DPH,

- vaše priebežné umiestnenie (poradie).

Predmetom úpravy v eAukcii bude cena celkom v eurách s DPH za celý predmet zákazky, ktorú budete môcť počas aukčného kola upravovať iba smerom nadol.

Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu za  predmet zákazky (t.j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste v  predmete zákazky).

V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.

Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 30 eur z aktuálnej ceny celkom daného uchádzača.

Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude systémom upozornený pri zmene ceny o viac ako 50%. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene celkom daného uchádzača.

Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20 min. eAukcia bude ukončená ak na základe Výzvy na účasť v eAukcii nedostane vyhlasovateľ, v lehote 20 min., žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich bodoch.

Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa pridajú celé 2 min.). eAukcia sa bude predlžovať v prípade, ak dôjde k úprave ceny pri ktorejkoľvek položke. Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení  eAukcie už nebude možné upravovať ceny.

Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk od najnižšej ponuky po najvyššiu, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk, tak ako je uvedené v časti A.2 týchto súťažných podkladov.

  - Informácie technického zariadenia a špecifikácie technického pripojenia

25.6.1	Technické požiadavky na prístup do eAukcie:

Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)

- Google Chrome (http://google.com/chrome)

- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

  - Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity k internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ odporúča uchádzačom mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný Internet (napr. notebook s mobilným Internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.

25.8	Dôležité upozornenie pre uchádzačov počas elektronickej aukcie

25.8.1	Zúčastneným uchádzačom odporúčame skontrolovať pred začiatkom elektronickej aukcie, či ich použité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky.

25.8.2	Počas elektronickej aukcie uchádzači zadávajú nové ceny  upravené smerom nadol tak, aby sa nepomýlili. Ak sa pri zadávaní novej ceny pomýlia, ide o nevratný krok. Administrátor elektronickej aukcie nesmie zasahovať, meniť alebo iným spôsobom opravovať uchádzačmi zadané ceny  do systému elektronickej aukcie a to ani na telefonický alebo písomný pokyn uchádzača..

25.8.3	Pri predkladaní nových cien  upravených smerom nadol uchádzač berie do úvahy tú 	skutočnosť, že verejný obstarávateľ bude pri plnení predmetu zákazky uchádzačom, 	požadovať a kontrolovať dodržanie všetkých kvalitatívnych aj kvantitatívnych požiadaviek 	na predmet zákazky v súlade s tým, ako boli uvedené v súťažných podkladoch.

25.8.4	Ak nastane prípad, že dvaja alebo viacerí uchádzači zúčastnení v elektronickej aukcii budú mať rovnakú konečnú ponuku a nebude možné určiť výsledné poradie uchádzačov, elektronická aukcia sa bude opakovať, vstupné ceny pri opakovanej aukcii budú verejným obstarávateľom vložené do elektronickej aukcie z ponúk predložených elektronicky v systéme JOSEPHINE.

25.8.5	Verejný obstarávateľ v súlade s § 54 ods. 15 zákona nie je povinný použiť elektronický aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač

25.9.	Dôležité upozornenie pre uchádzačov po skončení elektronickej aukcii

Po ukončení eAukcie uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste vo výslednom poradí zostavenom automatizovaným vyhodnotením ponúk v elektronickej aukcii,  v lehote do 5 pracovných dní od ukončenia elektronickej aukcie predloží verejnému obstarávateľovi výkaz-výmer (Príloha č. 4 k SP) tak, aby cena celkom za realizáciu celého diela (vrátane DPH) uvedená vo výkaze – výmer bola totožná, ako cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky v eurách s DPH predložená týmto uchádzačom v elektronickej aukcii. Výkaz – výmer prepočítaný na cenu predloženú v elektronickej aukcii predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

26.	Dôvernosť procesu verejného obstarávania

26.1. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

26.2. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky a uzatvárania zmluvy, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.

26.3. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia § 64 zákona o verejnom obstarávaní a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

26.4. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, atď.).

26.5. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

26.6  Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzača, iba ak ich použitie vyplýva zo zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s týmto zákonom.

27.	Opravné prostriedky

27.1  Opravné prostriedky a revízne postupy je možné uplatniť podľa § 164 a § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

27.2 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

Časť VIII.

Prijatie ponuky

28.	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

28.1	Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí alebo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky alebo aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sa postupuje primerane podľa prvej až tretej vety. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa § 53.

28.2	Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzačov o predloženie skenov originálnych dokladov, resp. úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti predbežne nahradených  JEDom podľa § 39 zákona,  alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona.

28.3	Uchádzači sú povinní skeny originálnych dokladov, resp. úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie dokladov a splnenie podmienok účasti u týchto uchádzačov vyhodnotí verejný obstarávateľ v súlade s výzvou na predkladanie ponúk podľa § 40 zákona.

28.4	Nepredloženie dokladov v lehote a spôsobom podľa bodu 28.3 uchádzačmi je dôvodom na vylúčenie takéhoto uchádzača z verejného obstarávania.

28.5	Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 28.1. a 28.2 týchto súťažných podkladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk,  vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikáciu úspešného uchádzača, informácie o charakteristikách a výhodách jeho ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 zákona.

29. Uzavretie zmluvy

29.1	Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

29.2	Ak neboli uplatnené revízne postupy, zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, môže byť uzavretá najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk podľa § 55 Zákona, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa §  20 Zákona najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, pri dodržaní postupu stanoveného v § 56 Zákona.

29.3	Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

29.4	Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje  sumu 100 000 eur bez DPH, alebo v úhrne neprevyšuje sumu 250 000 eur bez DPH počas celého dohodnutého trvania zmluvy, ak ide o viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy.

  - Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 až 11 ZVO preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods. 12, ak to uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch; verejný obstarávateľ určí primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti.

  - Ak nie je podľa bodu 29.5 potrebné určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 ZVO, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

  - Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa § 56 ods. 12 ZVO (bod 31.5), verejný obstarávateľ je povinný ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva, spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4 ZVO, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety.

  - Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí neposkytnú súčinnosť podľa § 56 ods.12 ZVO (bod 31.5), verejný obstarávateľ je povinný ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4 ZVO, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety.

  - Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO (bod 29.6), verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.

  - Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.

  - Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

29.12	Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti Zmluvu v 5 rovnopisoch vrátane všetkých jej Príloh. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. Prílohy ku zmluve sú nasledovné:

Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer  (na cenu za predmet zákazky predloženú v elektronickej aukcii)

Príloha č.2 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č.3 – Zoznam ďalších subdodávateľoch v reťazci subdodávateľov

  - Úspešný uchádzač je v rámci poskytnutia súčinnosti povinný doručiť verejnému obstarávateľovi upravený výkaz - výmer (príloha č. 4 k týmto SP) tak, aby cena celkom s DPH uvedená vo výkaze výmer bola totožná s cenou predloženou v elektronickej aukcii. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. Sken dokumentu doručí uchádzač verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

  - Úspešný uchádzač je povinný preukázať verejnému obstarávateľovi najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky:

-  že bude počas celej platnosti zmluvy poistený voči akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené akýmkoľvek tretím osobám, ktorú môže spôsobiť pri výkone činností uvedených v predmete tejto zákazky. Požadovaný rozsah poistenia uchádzača musí byť minimálne vo výške 150000,- euro. Poskytovateľ je povinný preukázať objednávateľovi poistenie ako aj rozsah poistenia zodpovednosti za škodu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky.

Sken zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu predloží  úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v lehote na poskytnutie súčinnosti na uzatvorenie zmluvy, najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky.

29.15	Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v Zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa a predložil doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti subdodávateľov podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má subdodávateľ plniť. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.

Zoznam subdodávateľov bude tvoriť prílohu ku zmluve. Zmena subdodávateľa počas plnenia zmluvy bude upravená dodatkom ku zmluve. Zmluva ako aj dodatok k zmluve podľa predchádzajúcej vety budú podpísané len za predpokladu, že takýto subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 11 zákona (Register partnerov verejného sektora).

29.16   Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., t. j. o ďalších subdodávateľoch v reťazci subdodávateľov, ktorí prostredníctvom subdodávateľa/subdodávateľov, s ktorým/ktorými má úspešný uchádzač/dodávateľ uzavretú písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, poskytujú plnenia, ktoré súvisia so zmluvou v zmysle § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z., v danom prípade so zmluvou medzi verejným obstarávateľom/objednávateľom a úspešným uchádzačom/dodávateľom (§ 56 ZVO), pokiaľ sú mu známi, v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, predmet a rozsah ich subdodávok, (vid aj bod 9.4. tejto časti Súťažných podkladov). Ak subdodávatelia podľa predchádzajúcej vety nie sú úspešnému uchádzačovi známi, uvedie túto skutočnosť na samostatnom liste v podobe vyhlásenia, ktoré bude podpísané osobou/osobami, oprávnenými konať za úspešného uchádzača.

29.17	V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Zmluva s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb v súlade s bodom 18.3 časti A.1 týchto SP, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/ osôb na podpis Zmluvy (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti. V súlade s bodom 18.3 časti A.1 týchto SP verejný obstarávateľ však môže v zmysle § 37 ods. 2 zákona vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy, ak ponuka predložená skupinou dodávateľov bude prijatá a vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia predmetu zmluvy.

29.17	Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov, ktorý spĺňa podmienky pre zápis do registra partnerov verejného sektora uvedené v bode 30.8 týchto SP.

29.18   Postup tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne nie je upravený týmito súťažnými podkladmi, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona.

29.19  Verejný obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

29.20 V prípade ak uchádzač stratí po uzatvorení zmluvy schopnosť zmluvu plniť, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo prijať ponuku s druhou najnižšou cenou a uzatvoriť s príslušným uchádzačom zmluvu za podmienok a postupom uvedeným v zmluve.

## 29.21 Zmenu zmluvy počas jej trvania je možné uskutočniť len v súlade s § 18 ZVO. Návrh zmluvy je obsahom súťažných podkladov - Kapitoly B3 – Obchodné podmienky zmluvy. Zmena zmluvy musí byť písomná.

30	Zrušenie použitého postupu

30.1	Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 zákona.

30.2	Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie aj podľa § 57 ods. 2 zákona.

30.3	Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

31.	Doplňujúce informácie a osobitné požiadavky

1.	Podlimitná zákazka podľa ustanovenia § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2.	Súťažné podklady sú odo dňa uverejnenia výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku verejného obstarávania dostupné na portáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/ a v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4334). Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

3.  Zábezpeka – nevyžaduje sa.

4.	Úspešný uchádzač je povinný preukázať verejnému obstarávateľovi najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky:

-  že bude počas celej platnosti zmluvy poistený voči akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené akýmkoľvek tretím osobám, ktorú môže spôsobiť pri výkone činností uvedených v predmete tejto zákazky. Požadovaný rozsah poistenia uchádzača musí byť minimálne vo výške 150000,- euro. Poskytovateľ je povinný preukázať objednávateľovi poistenie ako aj rozsah poistenia zodpovednosti za škodu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky.

Sken zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu predloží úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v lehote na poskytnutie súčinnosti na uzatvorenie zmluvy, najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania tejto zákazky.

32.	Subdodávatelia

32.1	Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby:

32.1.1	uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,

32.1.2	navrhovaný subdodávateľ spĺňal, alebo najneskôr v čase plnenia spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Uchádzač v ponuke predloží čestné vyhlásenie – príloha č. 2/2 k týmto súťažným podkladom.

32.2	Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 33.1.2 týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

32.3	Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

32.4   Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., t. j. o ďalších subdodávateľoch v reťazci subdodávateľov, ktorí prostredníctvom subdodávateľa/subdodávateľov, s ktorým/ktorými má úspešný uchádzač/dodávateľ uzavretú písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, poskytujú plnenia, ktoré súvisia so zmluvou v zmysle § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z., v danom prípade so zmluvou medzi verejným obstarávateľom/objednávateľom a úspešným uchádzačom/dodávateľom (§ 56 ZVO), pokiaľ sú mu známi, v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, predmet a rozsah ich subdodávok, (vid aj bod 9.4. tejto časti Súťažných podkladov). Ak subdodávatelia podľa predchádzajúcej vety nie sú úspešnému uchádzačovi známi, uvedie túto skutočnosť na samostatnom liste v podobe vyhlásenia, ktoré bude podpísané osobou/osobami, oprávnenými konať za úspešného uchádzača.

32.5	V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f). Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť dodávky, ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

Príloha  č. 1 k SP - Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača

Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača

##### predmet zákazky: Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021

| Obchodné meno alebo názov uchádzača IČO | *) |
| --- | --- |
| Názov skupiny dodávateľov /vyplňte v prípade ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku/ | *) |
| Počet členov skupiny dodávateľov |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača | *) |
| Právna forma uchádzača | *) |
| Zápis uchádzača v obchodnom registri /označte Obchodný register alebo inú evidenciu, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie/ | *) |
| Štát | *) |
| Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača | *) |
| Informácia uchádzača /uveďte či ste – mikropodnik, malý podnik, stredný podnik /viď bod 16.1.1 týchto SP/ |  |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby v procese verejného obstarávania | *) |
| E-mail | *) |
| Telefón | *) |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby Pre realizáciu elektronickej aukcie | *) |
| E-mail | *) |
| Telefón | *) |
| Ponuku spracoval: (uviesť meno, priezvisko a telefonický kontakt) | *) |

*) vyplniť

Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

V prípade skupiny dodávateľov – identifikačné údaje musí vyplniť každý člen skupiny

Príloha č. 2/1 k SP - Čestné  vyhlásenie uchádzača

Čestné vyhlásenie uchádzača

predmet zákazky: Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021

  - Vyhlasujeme, že súhlasíme so znením obchodných podmienok a  všetkých ďalších podmienok obsiahnutých v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania , vzťahujúcich sa na obstaranie predmetu zákazky:

„Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021“

  - Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

  - Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

  - Vyhlasujeme, že zodpovedáme za súlad údajov poskytnutých verejnému obstarávateľovi v predloženej ponuke so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  - Vyhlasujem, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 od. 1 písme. b) zákona o verejnom obstarávaní.

  - Podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čestne vyhlasujem, že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V .........................................., dňa ................

.....................................................

/meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu uchádzača/

/V prípade skupiny dodávateľov, vyplní túto prílohu každý člen skupiny/

Príloha č. 2/2 k SP - Čestné  vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

Čestné vyhlásenie uchádzača

predmet zákazky: Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021

Na realizácii zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania vyššie uvedeného predmetu zákazky sa budú podieľať subdodávatelia:

ÁNO / NIE  (vyberte jednu z možností)

v prípade uvedenia možnosti „ÁNO“, vyplňte údaje v nižšie uvedenej tabuľke

| Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídla subdodávateľa | IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa | Predmet subdodávok | Podiel predpokladaných subdodávok v % |
| --- | --- | --- | --- |

Dolu podpísaný ........................................................................................................ (vyplní uchádzač)

čestne vyhlasujem,

-   že som uviedol pravdivé identifikačné údaje subdodávateľa/subdodávateľov,

-  že každý subdodávateľ v predmetnej zákazke, spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť

-  že beriem na vedomie ustanovenia súťažných podkladov a zákona o verejnom obstarávaní a v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy na požiadanie verejného obstarávateľa predložím doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vyššie uvedených navrhovaných subdodávateľov.

V .........................................., dňa ................

.....................................................

/meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu uchádzača/

Príloha č. 2/3 k SP - Čestné  vyhlásenie o vytvorení určitej právnej formy

Čestné vyhlásenie o vytvorení určitej právnej formy

predmet zákazky: Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021

Vyhlasujeme, že v prípade prijatia ponuky predloženej skupinou dodávateľov (*doplniť obchodné mená členov skupiny dodávateľov)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ako úspešnej ponuky verejným obstarávateľom, vytvoríme pred zatvorením zmluvy na poskytovanie predmetu tejto zákazky určitú právnu formu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z dôvodu riadneho plnenia predmetu zmluvy.

V .........................................., dňa ................

.....................................................

/meno, priezvisko a podpis člena skupiny dodávateľov/

.....................................................

/meno, priezvisko a podpis člena skupiny dodávateľov/

.....................................................

/meno, priezvisko a podpis člena skupiny dodávateľov/

.....................................................

/meno, priezvisko a podpis člena skupiny dodávateľov/

Príloha č. 2/4k SP - Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov

Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:

- Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

- Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

(doplniť podľa potreby)

udeľuje/ú plnomocenstvo

Splnomocnencovi - lídrovi skupiny dodávateľov:

1, Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov (ak Ide o fyzickú osobu)

na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021“ .

v	dňa

podpis splnomocniteľa

v	dňa

podpis splnomocniteľa

/doplniť podľa potreby)

Plnomocenstvo  prijímam:

v	dňa		................................................

podpis splnomocnenca

Pozn.: POVINNÉ, ak je uchádzačom skupina dodávateľov

Príloha č. 2/5 k SP – Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých uchádzačom

(ďalej len “Súhlas”)

v súlade s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spoločnosťou:

Obchodné meno: ………………………………………………………………………………………….………

Sídlo: ………………………………………………………………………………………………………….……

IČO: …………………………………………………………………………………………………………………

(ďalej len “uchádzač”)  pre verejného obstarávateľa, na účel a v rozsahu tak, ako sú špecifikované nižšie:

| VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno/názov: | Mesto Levice |
| Sídlo (adresa): | Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice |
| IČO: | 00307203 |
| Účel spracúvania: | Verejné obstarávanie Názov zákazky: Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021 |
| Doba trvania spracúvania: | Do ukončenia procesu verejného obstarávania |
| Rozsah osobných údajov: | Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovné zaradenie, prípadne ďalšie osobné údaje uvedené v ponuke uchádzača |
| Právny základ spracúvania: | § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov (osobitný súhlas zamestnanca ako dotknutej osoby sa nevyžaduje) |

V ………………………….., dňa…………………

…………………………….............................………………….

(meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)

Príloha č. 2/6 k SP – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

Verejné obstarávanie zákazky na predmet zákazky:

Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača:....................................................................................................................

zastúpený (meno, priezvisko osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača: .........................................................

.................................................................................................................................................................................. ,

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní, vyhláseného na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk, zverejnené/zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania  číslo:..........................zo dňa.........................., pod značkou...................................

týmto čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.

V ...................., dňa .....................

–––––––––––––––––––––––––-

Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača,

resp. osoby na základe plnenej moci

A.2  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

- Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov a zároveň aukčným kritériom je najnižšia cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky v eurách s DPH. Predstavujú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác, ktoré poskytne dodávateľ v súlade a v rozsahu podľa týchto súťažných podkladov a ktoré zahŕňajú všetky náklady uchádzača na uskutočnenie stavebných prác počas celého zmluvného obdobia uvedené v bode 2. časti  B.3 Spôsob určenia ceny v týchto SP. Celková cena je vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14. časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. Pre účely vyhodnotenia sa použije Cena za uskutočnenie predmetu zákazky spolu v eurách s DPH  (cena uvedená v  Návrhu na plnenie kritéria – Príloha č. 3 k SP).

- Uchádzač určí cenu  predmetu zákazky:

- podľa častí B.3 - spôsob určenia ceny v ponuke

- podľa časti B.1 - opis predmetu zákazky

- podľa časti B.2 – obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky

- Uchádzač spracuje svoj návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk do tabuľky – príloha č. 3 k týmto SP. Prílohu Návrhu na plnenie kritéria bude tvoriť uchádzačom vyplnený výkaz výmer položiek (príloha č. 4  k týmto SP).

- Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie ponúk porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za poskytnutie predmetu zákazky vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria a to od najnižšej ceny (t.j. najvýhodnejšia ponuka pre verejného obstarávateľa) po najvyššiu cenu za uskutočnenie predmetu zákazky v eurách s DPH (t.j. najmenej výhodná ponuka pre verejného obstarávateľa).

- Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol/požaduje za uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu cenu spolu v euro s DPH.

Príloha č. 3 k SP – Návrh na plnenie kritérií

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky spolu v € s DPH

Názov zákazky:      Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021

Uchádzač:

| Obchodné meno |  |
| --- | --- |
| Adresa alebo sídlo |  |
| IČO |  |

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

| Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021 | Cena bez DPH [EUR] | DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky spolu |  |  |  |

Poznámka: Cenu celkom za predmet zákazky uchádzač vypočíta ako súčet súčinov jednotkových cien a stanoveného počtu merných jednotiek za všetky položky predmetu zákazky podľa výkazu - výmer (Príloha č. 4 k súťažným podkladom).

V .....................................................

.............................................................

/meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača/

Poznámka: príloha č. 4: výkaz - výmer – viď samostatný súbor vo formáte .xls

A.3   PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa:

- Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e)  zákona - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné  práce alebo poskytovať službu.

Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej podmienky účasti vo verejnom obstarávaní dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e)

1.2  podľa § 32 ods. 1 písm. f)  zákona – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Uchádzač preukazuje splnenie uvedenej podmienky účasti vo verejnom obstarávaní dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. f)

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:

Povinnosť použitia týchto podmienky účasti vyplýva z ustanovenia § 112 ods. 4 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku v § 32 1. písm. e) a f), zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona.

- Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti:

    - čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil,  alebo

    - Jednotným európskym dokumentom podľa § 39

Dokument JED-u je dostupný na adrese:

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/iednotny-europsky-dokument-pre-vereine-obstaravanie-553.html

Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie podľa ustanovenia § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní aj o tejto osobe.

Uchádzač v ponuke predkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému Josephine v pdf. naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

- Upozornenie v zmysle § 32 ods. 3

Ak uchádzač v ponuke predkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému Josephine v pdf. naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak, verejný obstarávateľ, ako orgán verejnej moci, má prístup prostredníctvom portálu oversi.gov.sk k údajom z informačného systém verejnej správy:

- Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Z uvedeného dôvodu uchádzač, alebo záujemca (so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť nasledovný doklad na preukázanie splnenie podmienky osobného postavenia:

- Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona – t.j. výpis z Obchodného registra alebo výpis zo Živnostenského registra

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci sú oprávnené požiadať uchádzača alebo záujemcu o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesme byť staršia ako 30 dní.

- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

- Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

- Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

2. Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzača

2.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (alebo v závislosti od vzniku podnikateľskej činnosti) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcich ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň: Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzač predloží Zoznam stavebných prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v Zozname stavebných prác uviedol práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t.j. výstavba alebo rekonštrukcia miestnych komunikácií, uskutočnené za obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Prílohu predloženého Zoznamu stavených prác budú tvoriť objednávateľmi potvrdené referencie na zákazky uvedené v zozname. Referencie musia obsahovať najmä tieto údaje: za objednávateľa: názov, sídlo, IČO; za zhotoviteľa: názov, sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis a rozsah uskutočnených stavebných prác s uvedením zmluvnej ceny vrátane DPH, termínov realizácie, kontaktnej osoby, telefonického kontaktu, pečiatky a podpisu oprávneného zástupcu odberateľa. V prípade, že referencie predkladané uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto chýbajúce údaje uvedie v Zozname stavebných prác. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať. Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v súhrnnej hodnote minimálne 250 000,- € s DPH, pričom verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam obsahoval aspoň 1 zákazku v minimálnej hodnote 150 000,- euro s DPH. Verejný obstarávateľ akceptuje referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač môže predložiť tieto referencie v tlačenej forme vo svojej ponuke.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uskutočňovanie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zákazky budú realizované odborne a kvalifikovane uchádzačom, ktorý má praktické skúsenosti so stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky.

2.2 § 34 ods. 1 písm. g) – Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy

Minimálna požadovaná úroveň: Na posúdenie odbornej spôsobilosti uchádzača verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax alebo odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, konkrétne na pozícii stavbyvedúci, s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia,  určenie právneho vzťahu k uchádzačovi, vzdelanie.

Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii odborne spôsobilú osobu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov alebo v zmysle zákonov platných v členských krajinách ES na výkon funkcie stavbyvedúceho s odborným zameraním pre predmet zákazky. Ako doklad uchádzač predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním dopravné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky) podľa zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES, fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti bude opečiatkovaná originálom pečiatky a podpísaná odborne spôsobilou osobou.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že má k dispozícii pre zabezpečenie kvalitného plnenia predmetu tejto zákazky odborne spôsobilú osobu – stavbyvedúceho.

- Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom ich verejný obstarávateľ požadoval od uchádzača a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Oprávnenie na poskytnutie služby sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

- Skupina dodávateľov preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

- Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti:

    - čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil,  alebo

    - Jednotným európskym dokumentom podľa § 39

Dokument JED-u je dostupný na adrese:

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/iednotny-europsky-dokument-pre-vereine-obstaravanie-553.html

Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie podľa ustanovenia § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní aj o tejto osobe.

- Uchádzač v ponuke predkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému JOSEPHINE v pdf. naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené produkty určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú nasledovné stavebné práce:

- Obnova a rekonštrukcia MK Ul. Železničná, Levice

Stavba rieši obnovu a rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie  Ul. Železničná v meste Levice. Začiatok rekonštruovaného úseku je od križovatky s Ul. Kalnická cesta, koniec opravovaného úseku je v križovatke s Ul. Martina Kukučína. Celková dĺžka opravovanej komunikácie je 255,00m.Ulica Železničná je obojsmerná miestna komunikácia so šírkou vozovky premenlivou do 6,00m, ulica je bez chodníkov, s obojstrannými zelenými pásmi. Komunikácia je vedená v priamej trase. Ulica je zastavaná, nachádzajú sa tu rodinné domy, ale aj rôzne prevádzky a  služby. Celková výmera rekonštruovanej MK je:  1600,00m2. Rozsah rekonštrukcie je navrhnutý v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Milošom Gontkom a Ruženou Drienovskou

Nová konštrukcia miestnej komunikácie bude s asfaltobetónovým krytom, komunikácia bude lemovaná betónovými cestnými obrubníkmi ABO 1/15 a bude s obojstranným priečnym 2% spádom smerom do súvislých obojstranných zelených pásov. Pozdĺžne bude komunikácia takmer v rovine, s minimálnym stúpajúcim spádom smerom k Ul. Martina Kukučína. Nová konštrukcia miestnej komunikácie bude zhotovená v línii pôvodnej cesty, od napojenia  až po koniec úseku. Na jestvujúcej komunikácii sa budú realizovať búracie práce celej poškodenej konštrukcie vozovky celoplošne.   Búracie práce predstavujú výmeru 1 700,00m2. Napojenie na začiatku úseku, na Ul. Kalnická cesta bude betónovým cestným obrubníkom ABO 1/15 bez skosenia, ktorý bude osadený do betónového lôžka na stojato, do úrovne s krytom. Ul. Kalnická cesta má kryt zo žulových kociek, preto bude napojenie na začiatku úseku cestným obrubníkom. Napojenie na konci úseku, na Ul. M. Kukučína na jestvujúci asfaltový kryt komunikácie, bude preplátovaním asfaltových vrstiev.  Obe napojenia budú plynulé. Búracími ani výkopovými prácami nedôjde ku styku s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Dĺžka upravovaného úseku je 255,00m. Šírka obojsmernej komunikácie bude jednotná po celej dĺžke  6,00m + lemovanie betónovými cestnými obrubníkmi ABO 1/15 bez skosenia, ktoré budú osadené do betónového lôžka na stojato, do úrovne s novým asfaltobetónovým krytom. Celková dĺžka obojstranného lemovania obrubníkov je 530,00m.

Nová konštrukcia vozovky je navrhnutá v konštrukčnej skladbe:

- AC S 11 obrus., PMB 45/80-75, I., hr.50mm, STN EN 13108-1

- AC H 22 lož.,    PMB 45/80-75, I., hr.50mm, STN EN 13108-1

- Obaľované kamenivo OK II                                      hr. 110mm

- Drvené kamenivo fr.32-63mm                                  hr. 150mm

- Štrkopiesok                                                                hr. 150mm

---------------------------

Spolu :      hr. 510mm

Odvádzanie povrchových vôd je zabezpečené obojstranným priečnym 2% spádom cesty smerom do súvislých obojstranných zelených pásov šírky 1,40m až 2,20m.Na upravovanej komunikácii bude pravdepodobne potrebná výšková úprava existujúcich poklopov. Jedná sa o zdvihnutie do úrovne nového asfaltového krytu  7ks poklopov. V súvislosti s rekonštrukciou miestnej komunikácie nie je potrebné riešiť nové zvislé dopravné značenia. Po dobu realizácie stavebných prác na miestnej komunikácii bude komunikácia neprejazdná. Práce budú realizované v zmysle schváleného dočasného dopravného značenia.

- Obnova a rekonštrukcia MK – Čankov (situácia č. 2)

Ide o obnovu povrchu miestnej komunikácie / výmera  m2 /  Vetvy  – situácia č. 2 , v rámci ktorej sa vyfrézuje  existujúci podklad do hĺbky 100 mm, prevedie sa spojovací asfaltový povrch bez posypu , uloží sa ASB vrstva AC 11 O hŕ. 50 mm a následne ASB vrstva obrusná a ložná AC 16 hŕ. 50 mm. Celková dĺžka úseku je 341 m, celková plocha 1026  m2.

/pozn.: bližšia špecifikácia je uvedená v priloženej výkresovej časti a vo výkaze výmer, ktorej spracovateľom je spoločnosť DAQE Slovakia s.r.o. Žilina./

Podmienky uskutočnenia predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorá bude vyššia, ako objem finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii na realizáciu predmetu tejto zákazky.

Príloha č. 5 k SP:  projektová dokumentácia Obnova a rekonštrukcia MK Ul. Železničná, Levice

Príloha č. 6 k SP:  projektová dokumentácia Obnova a rekonštrukcia MK - Čankov

B.2  OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

ZMLUVA  O DIELO  č. ................... – návrh

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

1.	Objednávateľ:		Mesto Levice,  Mestský úrad Levice

Sídlo:			Námestie hrdinov č. 1, 934 32  Levice

Zastúpený :		štatutárny zástupca :RNDr. Ján Krtík – primátor mesta

IČO:			00307203

DIČ: 			2020403242

IBAN:			SK47 3100 0000 0042 2028 2802

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:         RNDr. Ján Krtík – primátor mesta

vo veciach technických:       Ing. Dalibor Kováč, Ing. Ernest Szilvás

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2.	Zhotoviteľ:		časti označené žltou farbou doplní v zmluve uchádzač

Sídlo podnikania

Zastúpený

IČO:

DIČ:

IČ DPH

IBAN:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Zapísaný v v Obchodnom registri:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok

PREAMBULA

Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na uzavretie tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka.

Článok I

Úvodné ustanovenia

- Objednávateľ je vlastníkom a správcom miestnych komunikácií v zmysle § 3d ods. 3 a ods. 5 písm. d) zákona č, 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a je povinný tieto udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.

- Nakoľko stav niektorých miestnych komunikácií vo vlastníctve a správe objednávateľa si v dôsledku ich poškodenia vyžaduje obnovu, pričom objednávateľ má zároveň v úmysle realizovať rekonštrukciu vybraných miestnych komunikácií, vyhlásil ako verejný obstarávateľ za účelom výberu zhotoviteľa verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021“ zverejnené vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod č. .......................... zo dňa ............ Uvedený predmet zákazky je vymedzený nasledovnými CPV kódmi: 45233142-6 Práce na oprave ciest a 45233223-8 Obnova povrchu vozoviek

- Objednávateľ uzatvára túto zmluvu s úspešným uchádzačom vyššie uvedeného verejného obstarávania.

Článok II

Predmet zmluvy

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo; „Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021“ (ďalej len „dielo“) v súlade a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

- Predmetom diela - obnovy miestnych komunikácií sú miestne komunikácie nachádzajúce sa na nasledovných uliciach a mestských častiach mesta Levice;

Obnova a rekonštrukcia MK Ul. Železničná, Levice

Obnova a rekonštrukcia MK – Čankov ( situácia č. 2 )

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa

Schválenej  projektovej dokumentácie

Právoplatných stavebných povolení

Oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 1 tejto zmluvy;

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že v rámci verejného obstarávania špecifikovaného v článku II. bod 2. zmluvy obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela uvedené v bode 3, tohto článku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady na vykonanie diela preskúmal s odbornou starostlivosťou a že sú vhodné a jednoznačné pre zhotovenie diela a neexistujú žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli prekážkou zhotovenia diela v súlade s touto zmluvou.

- Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.

Článok III.

Čas realizácie diela

- Najneskôr do 5 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy sa oprávnení zástupcovia zmluvných strán zúčastnia úvodného stretnutia (kick-off meeting), na ktorom sa dohodnú a schvália harmonogram prác (ďalej len „harmonogram"), ktorý bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy a ktorý bude zohľadňovať aj čas potrebný na vydanie povolení na dopravné značenie. Na tomto úvodnom stretnutí zhotovitel’ určí meno zodpovednej osoby za vedenie stavby, ktorá bude držiteľom osvedčenia na výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním na predmet zmluvy, podľa zákona SNR č. 138/1992Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. a preukáže pracovnoprávny vzťah alebo iný zmluvný vzťah tejto osoby k zhotoviteľovi a to predložením písomnej zmluvy. Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po odovzdaní grafického návrhu technického riešenia obnovy miestnych komunikácií , schváleného dočasného dopravného značenia a bezodkladne po odovzdaní prvého miesta výkonu diela (ďalej len „stavenisko“). Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi jednotlivé staveniská uvedené v bode 2. článku II, tejto zmluvy v súlade s harmonogramom, Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 4. týždňov od prevzatia prvého staveniska. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom termíne,

- Zhotoviteľ má právo na posun termínu ukončenia diela iba v prípade výskytu okolnosti vyššej moci, t. j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, ako ani zmena hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa.

- Termín uvedený v harmonograme sa posunie o dobu, po ktorú zhotovitel’ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej dĺžka bude schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi,

- Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku prekážky vyššej moci, o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu tejto prekážky nebude možné, ako aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko potrebné úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci.

- Právo na posunutie termínu uvedeného v harmonograme z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ zhotoviteľ najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vzniku výskytu tejto prekážky túto skutočnosť neoznámi objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie termínu.

- Pokiaľ okolnosti vyššej moci budú trvať viac ako 30 dní, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.

- V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi, ktorú táto zmluva výslovne predpokladá a bez poskytnutia ktorej nemôže zhotoviteľ vykonať dielo, a takúto súčinnosť neposkytne zhotoviteľovi ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty uvedenej vo výzve zhotoviteľa, predlžuje sa čas vykonania diela o dobu od uplynutia dodatočnej lehoty do poskytnutia súčinnosti objednávateľom.

- Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri zhotovovaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme, je zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela tak, aby bol termín zhotovenia diela uvedený v bode 1. tohto článku dodržaný. Tieto opatrenia je zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany objednávateľa, alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou zhotoviteľovi a/alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy.

Článok IV.

Cena za dielo

- Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena konečná, pevná a nemenná a to v nasledovnej výške:

- Obnova a rekonštrukcia MK Ul. Železničná, Levice

.......................  eur bez DPH        .......................  eur s DPH

- Obnova a rekonštrukcia MK  - Čankov

.......................  eur bez DPH        .......................  eur s DPH

---------------------------------------------------------------------

cena spolu bez DPH                                             Eur

DPH                                                                      Eur

cena spolu s DPH                                                 Eur

Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek tvoriacich celkovú cenu diela podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - ocenený výkaz výmer. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné pre úplné a riadne vykonanie diela a to aj v tom prípade, ak by to z podkladov osobitne nevyplývalo.

- Cena za dlelo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela a to najmä:

- náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,

- mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky,

- dane, clá, licenčné poplatky a odvody,

- dopravné náklady a náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia,

- náklady na vydanie všetkých potrebných povolení a dočasného dopravného značenia,

- náklady na zariadenie staveniska a náklady na ochranu životného prostredia,

- náklady na všetky ochranné opatrenia a stráženie  do doby prevzatia diela objednávateľom,

- náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu,

- skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

- prípadné náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

- K zvýšeniu ceny za dielo uvedenej v bode 1. tohto článku môže dôjsť len v prípade vzniku naviac prác na základe požiadavky objednávateľa (pri zmene rozsahu prác voči ocenenému výkazu výmer podľa prílohy č. 1 a to pri zvýšení množstva jednotlivých položiek alebo pri doplnení nových položiek do výkazu výmer) a to za splnenia podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jednotková cena jednotlivých položiek naviac prác bude rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, V prípade, ak naviac práce budú obsahovať nové položky, ktoré nie sú ocenené v prílohe č  1 tejto zmluvy, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotovitel’ povinný určiť v súlade s aktuálnymi cenníkmi stavebných prác (ODIS CENEKON).

Článok V.

Platobné podmienky

- Cenu za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi  na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 30 dní od prevzatia diela objednávateľom; prílohou faktúry bude preberací protokol na celé dielo.

- Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostne na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pričom lehota splatností  faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednanie lehoty splatnosti  faktúry podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre zhotoviteľa.

- Faktúra vystavená zhotoviteľom musí spĺňať náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru  vrátiť zhotoviteľovi a lehota splatnosti takejto faktúry prestáva plynúť. Nová lehota splatnosti opravenej a/alebo doplnenej faktúry začína plynúť odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Článok VI.

Podmienky vykonávania diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, schválenou projektovou dokumentáciou a stavebným povolením na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady a to v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré sú vyžadované na výkon diela platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ako aj technickými normami.

- Zhotoviteľ je oprávnený realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve; osoby subdodávateľov musia spĺňať podmienky osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f). Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť dodávky, ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie subdodávateľom tak, ako keby dielo alebo jeho časť realizoval sám.

- V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska, pričom znáša všetky náklady s tým spojené. Zhotoviteľ znáša taktiež všetky náklady súvisiace s projektom dočasného dopravného značenia, ako aj umiestnením príslušných dopravných značiek a je povinný zabezpečiť vydanie príslušných povolení s tým súvisiacich.

- Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný postupovať podľa harmonogramu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník na výzvu oprávnenej osobe objednávateľa. V prípade vykonávania naviac prác je zhotoviteľ povinný viesť osobitný stavebník denník týkajúci sa týchto prác. Stavebný dozor objednávateľa má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku. V prípade, ak stavebný dozor objednávateľa nepodpíše zápis uvedený v stavebnom denníku, takýto zápis nie je voči objednávateľovi účinný.

- Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa predovšetkým ochrany životného prostredia, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpad vzniknutý pri jeho činnosti. Odpad, ktorým je stavebná suť, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odviezť a uložiť na príslušnú skládku. Odpad, ktorým je odstránená asfaltová vrstva vozovky, ostáva vo vlastníctve objednávateľa a zhotoviteľ je povinný ho odviezť a uložiť na miesto určené objednávateľom a to do vzdialenosti 10 km. O splnení povinnosti podľa tohto bodu zhotoviteľ predloží objednávateľovi relevantné dokumenty.

- Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela uskutočniť kontrolu vykonávania diela z hľadiska jeho súladu s touto zmluvou a za účelom riadneho vykonania diela udeľovať objednávateľovi pokyny. Na prípadnú nevhodnosť pokynov je zhotoviteľ povinný objednávateľa upozorniť. Žiadna časť miestnej komunikácie, ktorá je predmetom obnovy, nesmie byť zakrytá novou vrstvou asfaltu bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru objednávateľa; zhotoviteľ je povinný pred takýmto zakrytím v dostatočnom časovom predstihu prizvať stavebný dozor objednávateľa na kontrolu.

- Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby dielo mohlo byť zrealizované v požadovanom termíne.

Článok VIl.

Poistenie

- Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 150 000,- euro.

Článok VIII.

Požiadavky na stavebné materiály

- Zhotoviteľ je pri realizácii povinný dodržať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, Slovenské technické normy týkajúce sa materiálu a kontrolných skúšok, ako aj požiadavky na strojné vybavenie na výrobu asfaltových zmesí. Skúšky a atesty vstupných materiálov na výrobu asfaltových zmesí nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.

- Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikát (elaborát) kvality asfaltu.

- Za účelom kontroly kvality stavebného materiálu a dodržania požiadaviek príslušných technických noriem je objednávateľ oprávnený odoberať vzorky zabudovávaného materiálu a podrobiť ich skúškam.

Článok IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

- Po riadnom a včasnom zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa na jeho prevzatie. Predmetom prevzatia bude dielo ako celok, pričom objednávateľ predbežne preberie aj jednotlivé časti diela uvedené v článku II. bod 2.  tejto zmluvy po ich dokončení a to čiastkovými preberacími protokolmi. O výsledku preberacieho konania bude vyhotovený preberací protokol. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj v prípade výskytu drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela; v takomto prípade bude prílohou preberacieho protokolu súpis vád a nedorobkov. Takéto vady a nedorobky musia byť zhotoviteľom odstránené v dohodnutej lehote, ak lehota na odstránenie vád nebude dohodnutá, je zhotoviteľ povinný vady odstrániť do 15 dní od podpisu preberacieho protokolu.

Po odstránení všetkých vád a nedorobkov sa uskutoční nové preberacie konanie, na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia tejto zmluvy o preberacom konaní. Odovzdanie diela bez vád a nedorobkov bude potvrdené konečným preberacím protokolom.

- Po podpise konečného preberacieho protokolu sa považuje dielo za odovzdané objednávateľovi a týmto dňom začína plynúť záručná doba na dielo.

- Na preberacie konanie zhotoviteľ vyzve v dostatočnom časovom predstihu objednávateľa a to písomne alebo elektronicky. Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia vždy dvaja oprávnení zástupcovia. V preberacom konaní zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky dokumenty - certifikáty, atesty, vyhlásenia o zhode apod., ako aj stavebný denník, doklady preukazujúce uloženie odpadu , projektovú dokumentáciu  s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas realizácie diela.

Článok X.

Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody

- Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa okamihom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela preberacím protokolom o odovzdaní diela bez vád a nedorobkov v súlade s touto zmluvou.

- Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ a to od momentu
vzniku diela alebo jeho zhotovenej časti; vlastnícke právo k materiálom, alebo inému
hmotnému majetku zabudovávaného do diela prechádza v momente ich zabudovania na
objednávateľa.

Článok XI.

Zodpovednosť za vady a záruka

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, že bude spôsobilé k dohodnutému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby. ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela konečným preberacím protokolom podľa tejto zmluvy.

- Objednávateľ reklamuje vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, písomne alebo e-mailom s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný začať s vybavovaním reklamácie a začať s odstraňovaním vady do dvoch pracovných dní po doručení reklamácie. Vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom, V prípade, že zhotoviteľ vadu v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

- S odstraňovaním vád, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb, alebo majetok, je zhotoviteľ povinný začať bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od ich telefonického oznámenia alebo oznámenia elektronickou formou zo strany objednávateľa. Ak odstránenie vady nie je bezodkladne možné, je zhotoviteľ povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu života, zdravia osôb alebo ochranu majetku.

- Záručná doba sa predlžuje o dobu reklamačného konania, t. j. od uplatnenia reklamácie objednávateľom do jej vybavenia (odstránenia vady) zhotoviteľom.

- Pred uplynutím záručnej doby vyzve zhotoviteľ objednávateľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotovitel’ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

Článok XII.

Sankcie

- Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty v nasledovných prípadoch:

- omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela v termíne uvedenom v článku III. bod 1. tejto zmluvy vo výške 0,5% z ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania.

- omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

- porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške 100,- Eur za každé porušenie.

- Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ neuhradí konečnú faktúru zhotoviteľa v termíne splatnosti vo výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania

- Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

- Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.

- Zhotovitel’ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu

nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy voči objednávateľovi.

Článok XIII

Ukončenie zmluvy

- Účinnosť tejto zmluvy zaniká:

- dohodou zmluvných strán o ukončení účinnosti tejto zmluvy ku dňu uvedenému v tejto dohode;

- odstúpením od zmluvy podľa bodov 2. až 4. tohto článku zmluvy.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v nasledovných prípadoch:

- zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal niektoré stavenisko,

- zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní,

- zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

- zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci,

- objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, alebo ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ spĺňa podmienky pre zapísanie do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,

- zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie

- ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok oproti ponuke.

Okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú z ďalších povinností a porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote uvedenej vo výzve objednávateľa nie kratšej ako 5 pracovných dní.

- Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť a zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že po odstúpení od zmluvy nie sú povinné vracať si poskytnuté plnenia a § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka sa neuplatní.

- Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

- vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,

- odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,

- vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní,

- písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

Článok XIV,

Záverečné ustanovenia

- Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, s výnimkou prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. Zmenu zmluvy počas jej trvania je možné uskutočniť len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

- V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy.

- Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy;

i

Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer  (na cenu za predmet zákazky predloženú v elektronickej aukcii)

Príloha č.2 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č.3 – Zoznam ďalších subdodávateľoch v reťazci subdodávateľov

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali.

V Leviciach, dňa:					V ....................., dňa:..................

--------------------------------------------			---------------------------------------------

Za objednávateľa: Mesto Levice			Za zhotoviteľa:

B.3  SPÔSOB URČENIA CENY

1.	Cena prác bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.	Cena za predmet zákazky bude zahŕňať všetky náklady uchádzača na uskutočnenie predmetu zákazky a to najmä:

náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje, pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a odvody, dopravné náklady a náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, náklady na vydanie všetkých potrebných povolení a dočasného dopravného značenia, náklady na zariadenie staveniska a náklady na ochranu životného prostredia, náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela objednávateľom, náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s právnymi predpismi, prípadné náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a poskytovateľ nie je z týchto dôvodov oprávnený požadovať jej zvýšenie.

3.	Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo výkaze - výmer - Príloha č.4 k SP.  Jednotkové ceny sa uvádzajú v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Uchádzač musí pre každú požadovanú položku uviesť jednotkovú cenu a celkovú sumu, pričom tieto nesmú byť vyjadrené číslom „0" ani záporným číslom. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného pri položkách. Nepripúšťa sa stanovovať zľavu na sumárnu cenu položkového rozpočtu. Zľava musí byť zakomponovaná v jednotlivých položkách.

4.	Cena za uskutočnenie stavebných prác bude tvorená súčtom všetkých medzisúčtov súčinov množstiev a  jednotkových cien uvedených vo výkaze – výmer v príloha č. 4 k SP.

5.	Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 4 k SP pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne uskutočnenie stavebných prác v rozsahu podľa súťažných podkladov. Uchádzač spracuje Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 3 k SP.

6.	K zvýšeniu ceny za predmet zákazky môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác na základe požiadavky verejného obstarávateľa (pri zmene rozsahu prác voči ocenenému výkazu položiek podľa prílohy č. 4 k SP a to pri zvýšení množstva jednotlivých položiek alebo pri doplnení nových položiek do výkazu výmer) a to za splnenia podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

7.	Jednotková cena jednotlivých položiek naviacprác bude rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v prílohe č. 4 k SP. V prípade, ak naviacpráce budú obsahovať nové položky, ktoré nie sú ocenené v prílohe č. 4 k SP, jednotková cena týchto položiek bude určená v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

§ 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF