Príloha č.4 - Projektové riadenie

Projektové riadenie

Plnenie predmetu Zmluvy a realizácia Diela bude organizovaná v projektovom režime.

      - Projektový tím

  - Za účelom riadneho vykonania Diela sa zmluvné strany dohodli, že každá Zmluvná strana si zriadi svoj vlastný projektový tím.

  - Poskytovateľ zabezpečí svoje plnenie povinností najmä prostredníctvom nasledovných osôb, ktoré sú kľúčovými členmi projektového tímu Poskytovateľa:

- Projektový manažér Poskytovateľa: ..................................

- IT Architekt: ..................................

- IT Programátor/Vývojár ..............................

- IT Analytik .................................

- IT/IS Konzultant (napr.SAP): ..................................

  - Poskytovateľ môže zmeniť svoj projektový tím len v odôvodnených prípadoch s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, ktorý nebude bezdôvodne odopretý. Kľúčových členov projektového tímu uvedených v bode 1.2., môže Poskytovateľ nahradiť iba osobami, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky Objednávateľa na vzdelanie, odbornú prax a odbornú kvalifikáciu.

  - Manažér projektu Poskytovateľa  bude oprávnený najmä:

- koordinovať činnosť projektového tímu Poskytovateľa;

- podpisovať príslušné protokoly a zápisnice podľa tejto Zmluvy vo vzťahu k odovzdaniu a prevzatiu jednotlivých plnení podľa Zmluvy;

- vykonávať ďalšie úlohy určené mu Zmluvou, vrátane jej príloh.

  - Manažér projektu Objednávateľa bude oprávnený najmä:

- zabezpečovať súčinnosť Objednávateľa a tretích strán pri plnení Zmluvy;

- koordinovať činnosť projektového tímu Objednávateľa;

- podpisovať príslušné Protokoly a Zápisnice podľa tejto Zmluvy vo vzťahu k odovzdaniu a prevzatiu jednotlivých plnení podľa Zmluvy;

- vykonávať ďalšie úlohy určené mu Zmluvou, vrátane jej príloh.

- Pracovné stretnutia

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na úvodnom stretnutí (ďalej len „Kick-off Meeting“) určených  Manažérov projektu oboch Zmluvných strán, ktoré sa uskutoční do 5 (päť) pracovných dní od uzavretia Zmluvy. Kick-off Meeting  má povinnosť zvolať Manažér projektu za Poskytovateľa. Manažéri projektu oboch Zmluvných strán si dohodnú spôsob komunikácie a súčinnosti v projekte na Kick-off Meeting-u.

  - Kontaktnou osobou za Objednávateľa pre zorganizovanie Kick-off Meeting-u Poskytovateľom bude Projektový manažér.

  - Obe zmluvné strany sú povinné zabezpečiť primeranú účasť jednotlivých členov svojho  projektového tímu na Kick-off Meeting-u, ako aj na ostatných pracovných stretnutiach.

- Správa o postupe plnenia Zmluvy

  - Poskytovateľ podáva Objednávateľovi písomné správy o priebehu a postupe plnenia Diela alebo Zmluvy prostredníctvom projektových manažérov určených za obe Zmluvné strany, a to najmenej dva krát za mesiac, pričom postačuje forma elektronickej správy (e-mail) zaslanej z e-mailovej adresy Projektového manažéra IT Poskytovateľa doručenej na e-mailovú adresu Projektového manažéra Objednávateľa: ...........................................

  - V správach sa uvedie najmä:

- aktuálny stav plnenia Zmluvy;

- riziká postupu prác a návrhy nápravných opatrení na ich efektívnu elimináciu;

- v prípade, ak dôjde k akýmkoľvek odchýlkam od harmonogramu plnenia tejto Zmluvy, Poskytovateľ tieto kvantifikuje, písomne vysvetlí, uvedie opatrenia potrebné na ich elimináciu a posúdi možné dôsledky a následne takúto informáciu bez zbytočného odkladu predloží Objednávateľovi na posúdenie;

- otvorené body (ak také sú);

- ďalšie podstatné informácie podľa uváženia;

- Porady

  - Pre zabezpečenie úspešného a časovo presného plnenia Zmluvy sa počas plnenia Zmluvy uskutočnia pracovné porady medzi Zmluvnými stranami s periodicitou najmenej 1 krát (jedenkrát)  za mesiac, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Z porád sa vyhotovuje  zápis, ktorý musí byť písomne odsúhlasený Projektovým manažérom Poskytovateľa a Projektovým manažérom Objednávateľa. Porady zvoláva a za vyhotovenie zápisu zodpovedá Manažér projektu Poskytovateľa. Podpisom zápisu z porady Manažérmi projektu oboch Zmluvných strán sa zápis stáva pre obe Zmluvné strany záväzný.

- Komunikácia

  - Komunikačným jazykom na spoločných poradách a stretnutiach bude slovenský jazyk alebo český jazyk a zápis bude vyhotovený a doručený v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

  - Členovia projektového tímu Poskytovateľa musia plynule komunikovať v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku slovom aj písmom. V prípade, že členovia projektového tímu, uvedené nespĺňajú, Poskytovateľ zabezpečí tlmočníka z/do slovenského alebo českého jazyka počas celej doby realizácie Diela/Zmluvy.