**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

|  |  |
| --- | --- |
| Přehled předpokladu časového plnění a požadavků na realizaci poptávaných služeb | |
| Předmět plnění | Požadovaný datum dodání / splnění závazků |
| *Dodání SW pro provádění tokenizaci čísel karet v bankovních terminálech* | - požaduje se dodání tokenizačního SW nejpozději do 04/2022 (tokenizační SW musí být součástí všech testovacích i produkčních bankovních čteček) |
| *Dodání služeb a SW pro placení v „dopravním“ režimu v bankovních terminálech* | - požaduje se dodání testovacích bankovních čteček s funkčním dopravním placením v testovacím režimu do 04/2022 (včetně popisu a dokumentace pro využití funkcí SW ze strany Zadavatele)  - požaduje se dodání produkčních bankovních čteček s funkčním retail režimem placením do 01/2023 (včetně popisu a dokumentace pro využití funkcí SW ze strany Zadavatele) |
| *Dodání služeb a SW pro placení v „retail“ režimu v bankovních terminálech* | - požaduje se dodání testovacích bankovních čteček s funkčním retail režimem placením v testovacím režimu do 04/2022 (včetně popisu a dokumentace pro využití funkcí SW ze strany Zadavatele)  - požaduje se dodání produkčních bankovních čteček s funkčním retail režimem placením do 01/2023 (včetně popisu a dokumentace pro využití funkcí SW ze strany Zadavatele) |
| *Dodání rozhraní pro DZC na zajištění inkasa peněz z plateb v „dopravním“ režimu placení* | - požaduje se dodání testovacího rozhraní (s funkcemi pro předávání informací o provedených testovacích platebních transakcích z back-office banky, řešení blacklistů + denylistů a pro možnost testovací verze tvorby inkasních požadavků vůči kartám) do 04/2022 (včetně popisu a dokumentace pro využití rozhraní ze strany Zadavatele)  - požaduje se produkčního rozhraní (se všemi funkcemi) do 01/2023 (včetně popisu a dokumentace pro využití rozhraní ze strany Zadavatele) |
| *Dodání tzv. „merchant“ administrace plateb s možností řešení reklamací* | - požaduje se přístupu do testovacího merchant rozhraní do 04/2022 (včetně popisu a dokumentace pro využití rozhraní ze strany Zadavatele)  - požaduje se přístup do produkčního merchant rozhraní do 01/2023 (včetně popisu a dokumentace pro využití rozhraní ze strany Zadavatele) |
| *Dodání bankovních terminálů včetně obslužného SW (v počtech dle bodu 4.6)* | - požaduje se dodání testovacích čteček (6 ks s dopravním módem placení a 3 ks s retail módem) do 04/2022  - požaduje se dodání všech požadovaných kusů produkčních čteček do 03/2023. Pro účely finálního ověření produkční verze je třeba o něco dříve (do 01/2023) dodat 10 ks produkčních čteček s dopravním módem placení |
| *Závazek dodání SW pro tokenizaci a „dopravní“ režim placení do bankovních terminálů v MHD* | - závazek na vyžádání platný během trvání smlouvy (pravděpodobně nejdříve až 2024+), který bude třeba splnit do 9 měsíců od vyzvání ze strany Zadavatele |
| *Závazek budoucích úprav tokenizačního SW* | - závazek na vyžádání platný během trvání smlouvy, který bude třeba splnit do 6 měsíců od vyzvání ze strany Zadavatele |