č. j. xxx/2021/OM

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 631 - 656 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

(ďalej len „Občiansky zákonník“)

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:		Mesto Nitra

so sídlom:		Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

v zastúpení:	Marek Hattas, primátor

IČO:				00 308 307

IČ DPH:				SK 2021102853

bankové spojenie:		Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:				SK04 0900 0000 0050 2800 1139

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:		.................................

so sídlom:		.................................

v zastúpení:		.................................

IČO:		.................................

IČ DPH:		.................................

bankové spojenie:	.................................

IBAN:		.................................

zapísaná:	.................................

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je: Dodávka a montáž 6 ks historických replík pôvodných okien, z obdobia výstavby budovy a osadené na predmetnom objekte Mestskej tržnice v Nitre. (demontáž a likvidácia existujúceho okna, montáž repliky, murárska vysprávka bez maľovky) v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve (ďalej len „Dielo“), na budove národnej kultúrnej pamiatky na Štefánikovej triede č. 50  v Nitre, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 11871 ako „Kasáreň“, nachádzajúcej sa na parc. reg. „C“ KN č. 2041 a 2042, v k. ú. Nitra, slúžiacej ako Mestská tržnica (ďalej len „Objekt“).

2. Touto zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonané Dielo dohodnutú odmenu a riadne vykonané Dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať na základe požiadaviek a pokynov Objednávateľa a Krajského pamiatkového úradu v Nitre, v rozsahu a za podmienok v zmysle:

- rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2017/5392-2/11273/KRM a č. KPUNR-2019/19230-3/66816/KRM;

- podmienok stanovených platnými právnymi predpismi SR, ktoré upravujú nakladanie a údržbu národných kultúrnych pamiatok, predovšetkým v zmysle podmienok zakotvených vo vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje práce vykonávať šetrným spôsobom tak, aby došlo k minimálnemu narušeniu pôvodných vonkajších a vnútorných ostení a nadpraží. V prípade, že k narušeniu dôjde, Zhotoviteľ je v rámci Diela povinný narušenie opraviť s maximálne možným zachovaním pôvodného materiálu v súlade s bodom 3. tohto článku tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo vrátane zabezpečenia montážneho materiálu, potrebného lešenia a strojného a mechanizačného vybavenia, odstránenie prípadného znečistenia okolia okien, ktoré sú dotknuté predmetom tejto zmluvy a odvozu a likvidácie odpadu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odvoz a likvidáciu odpadu vytvoreného v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy zabezpečiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.

7. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje Zhotoviteľovi najmä:

- poskytnúť podklady uvedené v bode 3. tohto článku tejto zmluvy potrebné k vykonaniu Diela;

- umožniť obhliadku (Objektu, vzorových okien, ktoré už sú osadené na Objekte a ktoré slúžia ako podklad pre umelecko-remeselnú obnovu a výrobu repliky okien);

- poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní predmetu zmluvy po dohode so správcom Objektu (zabezpečenie vstupu do Objektu, určenie odberných miest vody a elektrickej energie a pod.).

III.

Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že vykoná a odovzdá Objednávateľovi Dielo, bližšie špecifikované v čl. II. bode 1. v spojitosti s čl. VII. bodom 5. tejto zmluvy, najneskôr do 15.03.2022.

IV.

Miesto plnenia

- Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je: Objekt Mestskej tržnice v Nitre, Štefánikova tr. 50.

V.

Odmena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonané Dielo nasledovne:

Cena celkom bez DPH		....................... €

DPH					....................... €

Cena celkom vrátane DPH                	....................... €

(slovom: ......................eur) vrátane DPH.

- Odmena podľa bodu 1. tohto článku tejto zmluvy je konečná a sú v nej zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa  spojené s dodávkou Diela.

3. Odmena bude Zhotoviteľom fakturovaná po prevzatí riadne dokončeného Diela Objednávateľom v zmysle čl. VI. bodu 7. tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

5. Dohodnutá odmena vychádza z cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa ............, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

VI.

Práva a povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa

- Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje odovzdať Objednávateľovi predmetné Dielo, ako aj všetku dokumentáciu súvisiacu s Dielom a sprostredkovať všetky potrebné informácie súvisiace s Dielom v termíne podľa čl. III. tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

- Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj prostredníctvom tretích osôb (subdodávka), avšak aj v takomto prípade zodpovedá, ako keby dielo vykonával sám.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo zhotovené na základe tejto zmluvy bude mať po stanovenú záručnú dobu vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba Diela je 2 roky odo dňa prevzatia Diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady Diela odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľom, najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní od ich písomného oznámenia Objednávateľom.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť osobám povereným Objednávateľom na takúto činnosť.

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme dokončené Dielo, bez vád, na dohodnutom mieste plnenia záväzku najneskôr v posledný deň termínu plnenia za podmienky, že Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na prevzatie Diela najneskôr 5 (slovom: päť) pracovných dní vopred. V prípade omeškania výzvy Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety sa primerane predlžuje lehota Objednávateľa na prevzatie Diela. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorí podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.

8. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, ak má vady a/alebo ak nie je vyhotovené v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou.

9. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky zdravotné a bezpečnostné opatrenia potrebné k vykonaniu Diela predchádzajúce vzniku škôd na majetku alebo na zdraví osôb v súvislosti s výkonom predmetu tejto zmluvy.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré spôsobí sám, alebo osoby s ním spojené, v súvislosti s výkonom predmetu tejto zmluvy.

11.	Zhotoviteľ zodpovedá za vybraté pôvodné okná prevzaté od Objednávateľa.

12.	Na Objednávateľa prechádza zodpovednosť za náhodné zhoršenie Diela a vlastnícke právo k replikám okien v zmysle čl. II.) tejto zmluvy protokolárnym prevzatím Diela v zmysle čl. VI. bodu 7. tejto zmluvy.

VII.

Postup pri vyhotovení Diela

- Určenie, ktoré pôvodné okná na Objekte budú súčasťou Diela, vykoná správca Objektu.

- Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 (slovom: tri) pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, kedy (presne dátum a čas) plánuje demontáž existujúcich okien, aby Objednávateľ, resp. osoby ním poverené, mohol byť prítomný pri demontáži pôvodných okien.

VIII.

Ďalšie dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od tejto zmluvy možno len z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a je možné ho vykonať do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy sa zmluvná strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o dôvode zakladajúcom právo odstúpiť od tejto zmluvy dozvedela.

- V prípade, že sa Zhotoviteľ omešká s plnením ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy alebo nesplní niektorú povinnosť, ktorá mu vyplýva z tejto zmluvy, má Objednávateľ právo žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 15% z celkovej odmeny Zhotoviteľa podľa čl. V. bodu 1. tejto zmluvy, a to za každé omeškanie a/alebo nesplnenie povinnosti. Objednávateľ nemá právo na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety, ak neposkytol Zhotoviteľovi riadne a včas potrebnú súčinnosť podľa tejto zmluvy, pričom minimálna lehota daná Zhotoviteľom Objednávateľovi na poskytnutie súčinnosti je 5 (slovom: päť) pracovných dní. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

- Za škodu sa považujú aj sankčné postihy Objednávateľa za nedodržanie dotačnej disciplíny v zmysle zmlúv uvedených v čl. II. ods. 8 tejto zmluvy udelené Objednávateľovi v príčinnej súvislosti s omeškaním a/alebo nesplnením povinnosti Zhotoviteľa.

IX.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných strán očíslovanými písomnými dodatkami  k zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť, výlučne v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Ostatné skutočnosti neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

3. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu posledným zo zástupcov zmluvných strán.

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

5. Túto zmluvu v zmysle bodu 4. tohto článku zverejňuje:

- Objednávateľ na svojom webovom sídle, alebo

- ak zmluva nie je zverejnená podľa písmena a) tohto bodu do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže Zhotoviteľ podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku.

6. O zverejnení zmluvy podľa bodu 4. a 5. tohto článku svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Objednávateľ vydá Zhotoviteľovi na požiadanie písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.

7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom štyri vyhotovenia dostane Objednávateľ a jedno vyhotovenie dostane Zhotoviteľ diela.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, schválili, zmluva je prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, právny úkon nebol vykonaný pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom.

Za Objednávateľa:						Za Zhotoviteľa:

V Nitre dňa ................................			           V Nitre dňa ................................

Mesto Nitra

Marek Hattas

primátor Mesta Nitra