ZMLUVA O DIELO č. ........../2022

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl.  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. ZHOTOVITEĽ:

So sídlom :

V zastúpení :

IČO :

DIČ:

IČ DPH :

IBAN :

BIC/SWIFT :

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ....................., odd. : .............., vložka č. ....................

(ďalej len „zhotoviteľ“ )

2. OBJEDNÁVATEĽ:	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

So sídlom : 		Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská republika

V zastúpení :		MUDr. Ján Slávik, MBA, generálny riaditeľ

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, výkonný riaditeľ pre PS

IČO :			00 606 707

DIČ:			2021141969

IČ DPH : 		SK2021141969

IBAN : 			SK26 8180 0000 0070 0037 8160

BIC/SWIFT :		SPSRSKBA

Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990 – A/I – 2 zo dňa 18.12.1990

(ďalej len „objednávateľ“)

čl. II . ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.	Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v rámci plnenia svojich úloh obstaráva dodanie tovaru, uskutočnenie  stavebných prác a poskytnutie služby  postupom stanoveným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zák. č. 343/2015 Z. z.“).

2. 	Zhotoviteľ  prehlasuje, že je oprávnený na vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy, dielo 	vykoná osobne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a vlastné 	náklady za podmienok 	dohodnutých  v  tejto zmluve.

- 3.	Túto zmluvu  uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom ako  výsledok  podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska  realizovanej postupom podľa § 112- 116 zák. č. 343/2015 Z. z. prostredníctvom systému na elektronické verejné obstarávanie JOSEPHINE, zadávanej na základe výzvy uverejnenej vo Vestníku...............................č. ......................... zo dňa .................. pod číslom .........................., na predmet zákazky  s názvom : „Havarijná rekonštrukcia hydroizolácie strechy monobloku, UN L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova“ ,(ďalej len „verejné obstarávanie“).

- Evidenčné číslo verejného obstarávania objednávateľa : UNLP-2022-02-PZ

4. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať všetky špecifiká pri vykonávaní diela vyplývajúce z činnosti objednávateľa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ktoré súvisia s miestom plnenia zmluvy t.j. v areáli ústavného zdravotníckeho zariadenia.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude vykonávať s čiastočným obmedzením prevádzky   pracoviska, kde sa stavenisko nachádza, (čl. IV. bod 2 tejto zmluvy) a bez obmedzenia prevádzky  na všetkých vedľajších  pracoviskách a zaväzuje sa dielo, ako aj   jednotlivé činnosti pri vykonávaní diela (napr. búracie práce, dovoz a presun materiálu a zariadení na stavenisko, i v rámci staveniska) realizovať tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu prevádzky pracovísk objednávateľa. V prípade nevyhnutnej potreby je zhotoviteľ povinný sa vopred dohodnúť s objednávateľom na  prevádzkových opatreniach.

- 5.	Na financovanie plnenia tejto zmluvy boli objednávateľovi pridelené kapitálové výdavky z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  ( MZ SR - List č. S13127-2021-OVV-17 zo  dňa 20.9.2021). Zákazka, ktorá je predmetom zmluvy je hradená z pridelených kapitálových výdavkov štátu (čl. IX. bod 6 tejto zmluvy).

čl. III . PREDMET ZMLUVY

- Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo - „Havarijná oprava  hydroizolácie strechy monobloku  UN L. Pasteura  Košice,  pracovisko Rastislavova“,  v  rozsahu  a podľa  projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Projekt JM s.r.o.,  Krajná Poľana 56, PSČ 090 05, IČO :46 541 853 (projektant : Ing. Jozef Feciľák) z 09/2019  (ďalej len  „dielo“, „projektová dokumentácia“)  a  podmienok tejto zmluvy a záväzok objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri vykonávaní diela,   riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovené dielo cenu uvedenú v čl. VI. tejto zmluvy.

2.	Rozsah vykonania diela je presne  špecifikovaný v projektovej dokumentácií a výkaze 	výmer, ktorý je  	prílohou č. 1 tejto zmluvy.

3.	Dielo je verejnou prácou v zmysle zák. č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v znení 	neskorších predpisov.

4.	Popis použitého materiálu a zariadení, ktorý uviedol zhotoviteľ ponuke zo dňa 	........................... (vo Výkaze 	výmer)  je pre zhotoviteľa záväzný.

čl. IV. ČAS A MIESTO PLNENIA

- Zhotoviteľ  je   povinný dielo  podľa  čl. III. tejto zmluvy riadne  vykonať   a odovzdať     objednávateľovi v lehote do 90 kalendárnych dní  odo dňa  prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať od objednávateľa stavenisko do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Písomnú výzvu na prevzatie staveniska je objednávateľ povinný preukázateľne doručiť  zhotoviteľovi najneskôr do              3 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy na adresu zhotoviteľa uvedenú v čl. I. bod 1 tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný dielo podľa tejto zmluvy vykonať  na streche stavby SO 01 – Monoblok (XIX. Pavilon) – spodná časť, o výmere (celková plocha rekonštruovanej strechy) 595,17 m2, stavba súpisné číslo 3810, postavená na pozemku  parc. č.1887/1, druh stavby : budova zdravotníckeho  a sociálneho zariadenia,  okres : Košice IV, obec : Košice - Juh, katastrálne 	územie: Južné Mesto,  zapísaný na LV č. 	8495,   areál pracovísk objednávateľa na Rastislavovej č. 43, Košice (ďalej len „miesto 	plnenia“ alebo „stavenisko“).

- Ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom plnenia ( bod 1. tohto článku) objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať pred dohodnutým termínom plnenia.

čl. V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, SPÔSOB PLNENIA,

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa tejto zmluvy vykonať osobne, ak sa zmluvné strany nedohodli podľa tejto zmluvy inak,  na vlastné náklady,  s odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnými technickými normami a požiadavkami objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný sa pred začiatkom vykonávania diela riadne oboznámiť s projektovou dokumentáciou diela, podmienkami pre vykonanie diela ako aj podmienkami tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 dní odo dňa platnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi :

a/časový harmonogram zhotovenia diela vypracovaný v súlade s požiadavkami 	a podmienkami určenými objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný upraviť alebo zmeniť 	časový harmonogram, ak o to objednávateľ požiada z vážnych prevádzkových dôvodov;

b/ kópiu dokladov o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho, pracovnú zmluvu uzatvorenú medzi stavbyvedúcim a zhotoviteľom a referencie o riadení stavieb  v zdravotníckych zariadeniach za posledné 3 roky;

c/ doklad preukazujúci existenciu požadovaného  poistenia podľa čl. X. bod 4. tejto zmluvy 	alebo kópie poistných zmlúv;

d/ Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

e/ zoznam osôb/zamestnancov zhotoviteľa, vrátane stavbyvedúceho, ktorí budú dielo 	realizovať a súpis dopravných 	prostriedkov (vozidiel, mechanizmov) s uvedením EVČ, ktoré 	bude zhotoviteľ používať pre 	vykonanie diela ( vjazd do areálu pracovísk objednávateľa);

g/ vzorky materiálov, ktoré majú byť použité na vykonanie diela, ak sa s objednávateľom 	nedohodne inak.

- Objednávateľ je povinný pripraviť miesto plnenia  na vykonanie diela, umožniť prístup  zhotoviteľovi ( zamestnancom a vozidlám) na miesto plnenia a zabezpečiť prívod vody, elektrického prúdu s napätím 230 V a 400 V. Zhotoviteľ nebude v omeškaní zo zhotovením diela v prípade, ak mu objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť podľa tohto bodu riadne a včas, ak o to zhotoviteľ požiadal. Dodávka vody a elektrického prúdu je nákladom objednávateľa a nie je súčasťou ceny diela podľa čl. VI. bod 1 tejto zmluvy.

- Objednávateľ najneskôr pri prevzatí staveniska určí zhotoviteľovi miesto kde môže umiestniť prenosné kontajnery určené na uskladnenie materiálu a prevádzkové potreby zhotoviteľa (zamestnancov zhotoviteľa). Zhotoviteľ zodpovedá za uskladnenie materiálu a jeho bezpečnosť, ako aj za bezpečnosť určených prevádzkových priestorov, vrátane staveniska.

- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého je povinný zaznamenávať údaje o časovom postupe prác a všetky skutočnosti dôležité pre plnenie tejto zmluvy. Prevzatie staveniska potvrdí zhotoviteľ zápisom do stavebného denníka. Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka určuje § 46d zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov

Stavebný denník sa musí nachádzať u stavbyvedúceho na stavenisku a musí byť na   	požiadanie  predložený  objednávateľovi.  Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním 	a prevzatím diela.

- Zápisy do stavebného denníka  môžu vykonávať  oprávnené osoby zhotoviteľa a objednávateľa, projektant,  poverení zástupcovia orgánov štátnej správy a stavbyvedúci (čl. X. bod 2 a 3.) Objednávateľ je povinný sa vyjadriť k zápisom zhotoviteľa najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu.

- Zhotoviteľ je povinný po prevzatí staveniska zabezpečiť na vlastné náklady  dopravu všetkých materiálov a zariadení na stavenisko.

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný kedykoľvek počas vykonávania diela to objednávateľovi umožniť. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s právnymi predpismi,  projektovou dokumentáciou, pokynmi alebo  touto zmluvou, Objednávateľ  je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela na vlastné náklady a dielo vykonal riadnym spôsobom. Vykonanie každej kontroly je objednávateľ povinný zapísať do stavebného denníka.

- Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela prekážky týkajúce sa miesta plnenia a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi (vyžaduje sa zápis do stavebného denníka).

- Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo naraz ako celok.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ako celok odovzdať objednávateľovi v lehote podľa čl. IV. bod 1 tejto zmluvy,  písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela ako celku  na odovzdanie a termín odovzdania diela oznámiť najmenej tri dni vopred v mieste plnenia, o čom vykoná aj zápis do stavebného denníka.

- Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela objednávateľovi zaškoliť určených zamestnancov objednávateľa na servis a údržbu striech a hromozvodov, ktoré sú súčasťou diela.

- Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela v rámci preberacieho konania odovzdať objednávateľovi najmä : dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, stavebný denník, protokoly o vykonaných odborných prehliadkach a skúškach, osvedčenia a prehlásenia o použitých výrobkoch a materiáloch, v 3 (troch) vyhotoveniach

- O odovzdaní a prevzatí diela ako celku spíšu zmluvné strany Preberací  protokol o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle vyhl. č. 83/2008 Z.z. (ďalej len „Protokol“). Vykonanie diela ako celku sa rozumie  vykonanie diela v rozsahu uvedenom v čl. III. bod 2 tejto zmluvy. Protokol musí obsahovať, okrem iného aj zoznam certifikátov použitých stavebných materiálov a  správu o vykonaní odbornej prehliadky a skúšky bleskozvodov. Protokol musí obsahovať informáciu o splnení povinnosti zhotoviteľa podľa čl. V. tejto zmluvy. Spolu s odovzdaním diela ako celku  zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi aj stavenisko a vyhradené priestory, ktoré je povinný na vlastné náklady vypratať, zabezpečiť odvoz odpadu, materiálu a uviesť ich do pôvodného stavu.

15.Objednávateľ sa zaväzuje prevziať len riadne ukončené dielo ako celok,   bez vád 	a nedorobkov  v termíne oznámenom zhotoviteľom podľa bodu 11. tohto článku 	v súlade s touto zmluvou.

16.Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom prevzatia a odovzdania diela 	podľa bodu 14. - 18. tohto článku.

17. V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní  diela budú zistené vady  diela,  zmluvné strany sa dohodnú na termíne ich odstránenia, ktorý môže byť najviac 5 pracovných dní,  a na  termíne opakovaného odovzdania a prevzatia diela. Zistené vady diela, ako aj spôsob a termín ich odstránenia zapíše zhotoviteľ do  stavebného denníka. Ak  má dielo vady a/alebo nedorobky je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela.

18.	Dielo ako celok sa považuje za splnené po jeho riadnom vykonaní v súlade s projektovou 	dokumentáciou ( čl.  III. bod 1 tejto zmluvy), po odovzdaní všetkých dokladov podľa bodu 13. 	tohto článku, zaškolení na servis a údržbu technických, technologických a energetických 	zariadení, ktoré sú súčasťou diela  (podľa bodu 12. tohto článku)  a prevzatí a odovzdaním 	diela potvrdenom podpísaním Protokolu, odovzdaním staveniska a vyhradených priestorov 	(bod 14. tohto článku) oboma zmluvnými stranami a stavebným dozorom.

19.	Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok pracoviska , ktoré je miestom plnenia (stavenisko), 	priestorov vyhradených podľa čl. V. bod 4. tejto zmluvy, ako aj prístupových ciest  v areáli 	pracovísk objednávateľa (Rastislavova 43, Košice)  používaných zhotoviteľom na vykonanie 	diela. Zhotoviteľ je povinný denne upratať stavenisko, prístupové cesty a vyhradené priestory. 	Zhotoviteľ je povinný priebežne počas vykonávania diela  odvážať na vlastné náklady 	nečistoty a odpad, ktoré vzniknú pri realizácií diela a zabezpečiť jeho ukladanie 	a zneškodňovanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je pri nakladaní s 	odpadom povinný v celom rozsahu plniť povinnosti vyplývajúce pre pôvodcu odpadu v súlade 	so zákonom č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a je povinný Objednávateľovi 	odovzdať doklady o uložení/ likvidácii odpadu zo stavebnej činnosti na predmetnom diele.

20.Zhotoviteľ je povinný udržiavať používané vozidlá a mechanizmy, ktoré používa pri vykonávaní 	diela  v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok alebo iných 	nebezpečných látok, vrátane emisií.

21. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť plnenia predmetu tejto zmluvy  prostredníctvom 	svojich subdodávateľov, pričom Zhotoviteľ :

a/ je povinný plnenie tejto zmluvy zadať len subdodávateľovi uvedenému v Prílohe č. 3 tejto 	zmluvy s rozsahom jeho plnenia  uvedeným vo verejnom obstarávaní;

b/ garantuje spôsobilosť každého zo subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, 	pre plnenie predmetu tejto zmluvy;

c/  zodpovedá za celé a riadne plnenie tejto zmluvy počas celej doby platnosti tejto zmluvy a to 	bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil na plnenie predmetu zmluvy subdodávky alebo  nie, v 	akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie  žiadnu zodpovednosť  a nemá 	žiadne povinnosti  vyplývajúce z tejto zmluvy  voči subdodávateľom  Zhotoviteľa.

d/je povinný v prípade zmeny subdodávateľa alebo v prípade doplnenia nového 	subdodávateľa 	vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka  písomne oznámiť 	Objednávateľovi  akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi  a to  do piatich  pracovných dní 	odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala;

e/ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom 	predložiť Objednávateľovi aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý 	musí 	obsahovať 	minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet  a presný rozsah subdodávky, predpokladaný 	podiel plnenia zadávaný subdodávateľovi vo vzťahu k celému rozsahu plnenia a osobu 	oprávnenú konať za subdodávateľa 	(meno 	a priezvisko, adresa pobytu, dátum 	narodenia);

Zoznam subdodávateľov je uvedený Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Na zmenu v zozname 	subdodávateľov  t.j. zmenu Prílohy č. 3 tejto zmluvy sa vyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto 	Zmluve. Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto bode  sa považuje za  podstatné 	porušenie tejto zmluvy.

Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie diela/časti diela subdodávateľom tak, akoby dielo/časť 	diela vykonal sám.

22. Zhotoviteľ je povinný vo vzťahu k svojim zamestnancom a tretím osobám, ktorými zabezpečuje 	plnenie tejto zmluvy dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti 	a ochrany zdravia pri práci a v oblasti sociálneho zabezpečenia a to počas celej doby platnosti 	tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich 	zamestnancom a tretím osobám, ktorými zabezpečuje 	plnenie tejto zmluvy, pričom je 	povinný rešpektovať usmernenia a pokyny odborných zamestnancov objednávateľa v oblasti 	bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ak tieto vyplývajú zo špecifík 	objednávateľa.

23.		Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a technickými a personálnymi kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné.

Zhotoviteľ počas celej realizácie diela ručí za odbornú úroveň osôb pracujúcich na diele ako aj za to, že práce budú vykonané v súlade s touto zmluvou, právnymi a technickými normami platnými ku dňu odovzdania diela. Zhotoviteľ taktiež ručí za to, že osoby pracujúce na diele v jeho mene preukázateľne majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa vyžaduje právnymi predpismi (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok a zákaz fajčenia. Zhotoviteľ je povinný dodržiavanie týchto povinností u svojich zamestnancov priebežne kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr v deň nástupu na výkon prác na diele informovať svojich zamestnancov a tretie osoby, ktorými zabezpečuje 	plnenie tejto zmluvy, že sú povinní podrobiť sa kontrole na požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak by túto kontrolu vykonával oprávnený zástupca objednávateľa ..Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiada zamestnanca zhotoviteľa o podrobenie sa skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je povinný sa tomu podrobiť. Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby takúto osobu ihneď vykázal z pracoviska.

24. 	V prípade, ak bola pri realizácií diela vykonaná zmena, o ktorej zhotoviteľ vopred riadne písomne oboznámil objednávateľa a objednávateľ túto zmenu riadne písomne odsúhlasil, je zhotoviteľ povinný po vykonaní diela odovzdať objednávateľovi projekt skutočného vyhotovenia diela s označením všetkých zmien, ktoré boli vykonané v priebehu realizácie diela.

čl. VI. CENA  A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. 	Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy, v zmysle zák. č. 18/1996 Z z. o cenách, v znení neskorších predpisov,  vo výške  spolu ................  €  bez DPH. K uvedenej cene sa pripočíta  DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.

Cena diela bez DPH: 		   ................. eur,

DPH  vo výške 20% :		    ................. eur,

CENA DIELA CELKOM S DPH:   ................ eur,

slovom :  .....................

Uvedená cena diela bez DPH je konečná a záväzná pri nezmenenom rozsahu plnenia pre obe 	zmluvné strany.	 Podrobný položkovitý  rozpočet ceny diela, s uvedením jednotkových cien 	jednotlivých položiek  bez DPH , mernej jednotky, množstva celkom, ceny diela celkom  bez 	DPH  a s DPH je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa 	na riadne vykonanie diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na 	zhotovenie diela preddavok.

2.	Objednávateľ sa zaväzuje cenu za dielo podľa bodu 1. tohto článku uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na účet zhotoviteľa a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 15 dní odo dňa prevzatia diela ako celku  podľa čl. V. bod 18. tejto zmluvy, najneskôr však do 5-teho 	pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo prevzaté  ako celok podľa čl. V. bod 18. tejto zmluvy.

Zhotoviteľ je 	povinný doručiť objednávateľovi faktúru v písomnej listinnej forme v  troch vyhotoveniach, 	pričom faktúra okrem zákonných náležitosti  musí obsahovať aj presné označenie zákazky  „Havarijná rekonštrukcia  hydroizolácie  strechy monobloku, UN L. Pasteura  Košice,  pracovisko Rastislavova“. Zhotoviteľ je povinný, 	v prípade že o to objednávateľ požiada, vystaviť faktúru 	podľa pokynov objednávateľa  	s prihliadnutím na zdroje financovania	diela.

3.	Lehota splatnosti faktúry je  60 kalendárnych dní od dňa   jej doručenia 	objednávateľovi.

4.	Prílohou faktúry musí byť zmluvnými stranami podpísaný Protokol a Súpis vykonaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami a stavebným dozorom.

5.	V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené zákonom a touto zmluvou alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebudú pripojené prílohy podľa bodu 4. tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na prepracovanie/ doplnenie zhotoviteľovi , pričom sa doba splatnosti počíta až od doručenia opravenej  faktúry.

6.   Objednávateľ je oprávnený  zadržať Zhotoviteľovi 10 % z ceny diela (cena bez DPH) podľa čl. VI. bod 1 tejto zmluvy až do odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela.

čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v čase jeho odovzdania a prevzatia všetky zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho využitia na určený účel. Vadou sa rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, ktoré sú stanovené v tejto zmluve a projektovej dokumentácií.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania.

- Zhotoviteľ poskytuje na dielo ako celok záruku 5 rokov na plnú funkčnosť a na fyzikálne vlastnosti diela a zaväzuje sa, že dielo bude počas záručnej doby mať vlastnosti obvyklé vzhľadom na  povahu a účel diela. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia a odovzdania diela  podľa čl. V. bod 14. tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby na vlastné náklady vykonať alebo zabezpečiť vykonanie všetkých výrobcom predpísaných servisných prehliadok a príslušných servisných prác na technických zariadeniach, ktoré budú súčasťou diela (ak sú súčasťou diela).

- Záručná doba sa nevzťahuje na poškodenie diela nesprávnou manipuláciou alebo na úmyselné alebo neúmyselné poškodenie diela zo strany objednávateľa alebo tretích osôb.

- Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela v celom rozsahu.

- Objednávateľ je povinný zistenú vadu diela reklamovať bez zbytočného odkladu po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný sa k riadne reklamovanej vade diela písomne vyjadriť do 3 kalendárnych  dní odo dňa doručenia písomnej  reklamácie. Objednávateľ a oprávnené osoby objednávateľa podľa čl. X. bod 3 tejto zmluvy sú oprávnené reklamáciu uplatniť aj elektronickou formou.

- Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád do 48 hodín po obdržaní  písomnej reklamácie (bod 8. tohto článku) a vady odstrániť do 3 pracovných dní. V prípade rozsiahlejšej vady je Zhotoviteľ povinný určiť náhradný termín na odstránenie vady , ktorý musí predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie.

- Reklamáciu t.j. jej uplatnenie, priebeh ako aj vybavenie (v  písomnej forme) je povinný evidovať objednávateľ.

- Zhotoviteľ je povinný vady diela počas  záručnej doby odstrániť na vlastné náklady.

čl. VIII. MAJETKOVÉ SANKCIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. III., čl. IV., okrem bodu 1, čl. V okrem bodu 14 a bodu 21 ,čl. VII. okrem bodu 4,  7. a 8.   a čl. X. okrem bodu 13. a 14. tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa  je objednávateľ oprávnený vyúčtovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných podmienok  zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 €, slovom jedentisíc euro. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. IV. 	bod 1  tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa  t.j. zhotoviteľ 	nevykoná a neodovzdá dielo  	objednávateľovi v termíne podľa zmluvy,  je  zhotoviteľ  povinný 	zaplatiť 	objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 €, slovom jedentisíc euro,  za 	každý 	deň 	omeškania  s 	odovzdaním diela ako celku . Zmluvná pokuta 	je splatná v 	lehote 	do 30 	kalendárnych dní odo 	dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.

3.	V prípade omeškania s úhradou  faktúry (čl. VI. bod 3 tejto zmluvy) je zhotoviteľ 	oprávnený uplatniť si nárok na  zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa platných 	právnych predpisov SR. Úroky z omeškania  sú splatné v lehote do 30  kalendárnych dní odo 	dňa 	doručenia faktúry objednávateľovi.

4.	Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade, ak zhotoviteľ  poruší povinnosti uvedené v čl. X.. 	bod 13.  a bod 14. tejto zmluvy t.j.  postúpi pohľadávku , ktorá mu vznikne z tohto zmluvného 	vzťahu ako 	veriteľovi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 	Objednávateľa alebo vykoná právny úkon vedúci k zmene v osobe veriteľa, je zhotoviteľ 	povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 10 	%  z dohodnutej ceny diela 	(cena bez DPH). Zmluvná pokuta 	je splatná v 	lehote do 30 	kalendárnych dní odo 	dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.

5.	Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade, ak zhotoviteľ  poruší povinnosti uvedené v čl. V. 	bod 21. tejto zmluvy je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 	1000,00 € , slovom jedentisíc euro. Zmluvná pokuta 	je splatná v 	lehote do 30 	kalendárnych dní odo 	dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.

6.	Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade, ak zhotoviteľ  poruší povinnosti uvedené v čl. VII. 	bod 4. tejto zmluvy je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 	1 000,00 € , slovom jedentisíc euro. Zmluvná pokuta 	je splatná v 	lehote do 30 	kalendárnych dní odo 	dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.

7.	Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade, ak zhotoviteľ  poruší povinnosti uvedené v čl. VII. 	bod 7. a bod 8. tejto zmluvy je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 	1 000,00  €, slovom jedentisíc euro. Zmluvná pokuta 	je splatná v 	lehote do 30 	kalendárnych dní odo 	dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.

8.	Uplatnením majetkových sankcii podľa tohto článku nie je dotknuté právo poškodenej            	zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje             	zmluvná pokuta (zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhradu škody).

čl. IX. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

- Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa platnosti do odovzdania a prevzatia diela ako celku , okrem tých ustanovení tejto zmluvy, ktoré upravujú právne vzťahy aj po odovzdaní diela.

- Táto  zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve.

- Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť z dôvodov, ak Zhotoviteľ:

a/ nezačne s vykonávaním diela do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,

b/ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve, určenými 	v projektovej dokumentácií alebo technologickými postupmi.

c/ prerušil vykonávanie diela na viac ako 3 dní, pričom prerušenie nebolo nevyhnutné z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré by bránili vykonávaniu diela,

d/ použije na vykonanie diela iné materiály alebo dielo vykoná v inej technickej špecifikácii ako požadoval Objednávateľ (projektová dokumentácia),

e/ nebude dodržiavať schválený časový harmonogram prác a pokyny Objednávateľa, vzhľadom na špecifický charakter plnenia zmluvy / zdravotnícke zariadenie /,

f/  pri vykonávaní diela poruší právne predpisy SR,

g/ poskytne Objednávateľovi nepravdivé alebo zavádzajúce informácie vzťahujúce sa na dielo,

h/ poruší povinnosti uvedené v čl. V. bod 19 tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ:

a/ neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko/ miesto vykonania diela do 15 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,

b/ najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska/miesta vykonania diela neposkytne potrebnú súčinnosť podľa tejto zmluvy, čím zmarí možnosť vykonať dielo riadne a včas,

c/ požiada o prerušenie vykonávania diela z prevádzkových dôvodov a toto prerušenie bude trvať viac ako 30 pracovných dní,

d/ pri vykonávaní diela poruší právne predpisy SR,

e/ poskytne Zhotoviteľovi nepravdivé a zavádzajúce informácie vzťahujúce sa na dielo.

6.	Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že zákazka, ktorá je predmetom zmluvy je kapitálovým výdavkom hradeným zo štátneho rozpočtu (čl. II. bod 5.tejto zmluvy) a poskytovateľ finančných prostriedkov (príslušný orgán štátnej správy - ministerstvo), ktorý má realizovať jej financovanie neposkytol finančné prostriedky z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu na 	realizáciu tejto zákazky alebo už poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu tejto zákazky 	verejnému obstarávateľovi  odňal . Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od 	zmluvy z dôvodu, ktorý je uvedený v tomto bode, nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na akékoľvek finančné plnenie.

čl. X. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny za dielo podľa čl.  VI. tejto zmluvy.

- Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby) :

a/ ......................................................., tel. č. .........................................., e-mail : .......................

b/ stavbyvedúci : .............................................., tel. č. .........................., e-mail : .......................

Zhotoviteľ je povinný v prípade zmeny kontaktnej osoby túto zmenu písomne oznámiť 	objednávateľovi a súčasne o tom vykonať zápis do stavebného denníka. Táto zmena zmluvy 	nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku k tejto zmluve.

- Osoby oprávnené konať za objednávateľa  vo veciach plnenia tejto zmluvy :

a/ Ing. Radomír Tóth, tel. č. 0903625062, e-mail : radomír.toth@unlp.sk,

b/ Ing. Anton Lakatoš, tel. č.0948 017 963, e-mail : anton.lakatos@unlp.sk .

Objednávateľ je povinný v prípade zmeny kontaktnej osoby túto zmenu písomne oznámiť 	zhotoviteľovi a súčasne o tom vykonať zápis do stavebného denníka. Táto zmena zmluvy 	nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku k tejto zmluve.

4.	Zhotoviteľ prehlasuje, že má na celé obdobie vykonávania diela uzatvorené poistenie 	zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti a svojou prevádzkou, ako aj 	poistenie majetku, vrátane materiálu potrebného na vykonanie diela.

5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 	súvisiaceho s plnení tejto zmluvy vykonávaný oprávnenými osobami orgánov štátnej správy.

6.	Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa riadne oboznámil s projektovou 	dokumentáciou na vykonanie diela, dielo vykoná v súlade s touto dokumentáciou a podľa 	príslušnej technickej špecifikácie.

7. Zhotoviteľ  zodpovedá za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych 	opatrení v zmysle príslušných platných právnych predpisov a noriem. 	Zhotoviteľ(zamestnanci zhotoviteľa)  je povinný 	zúčastniť sa na vstupnom školení BOZP a PO	u odborných zamestnancov objednávateľa.

8.	Zhotoviteľ (zamestnanci zhotoviteľa)  je povinný zúčastniť sa oboznámenia s internými 	predpismi  objednávateľa, ktoré sa týkajú opatrení pri havarijnom úniku nebezpečných

odpadov a nebezpečných látok do životného prostredia (PI-01, PI-02.1, havarijný plán), ktoré 	vykonajú odborní zamestnanci objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať  	interné 	predpisy objednávateľa , s ktorými bol riadne oboznámený a riadiť sa pokynmi 	objednávateľa 	v prípade havarijnej 	alebo mimoriadnej situácie.

9. 	Zhotoviteľ je pre oblasť požiarnej ochrany povinný zabezpečiť dodržiavanie povinnosti podľa 	zák. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

10. 	Zhotoviteľ je povinný  pri realizácii diela zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 	svojich 	zamestnancov, vrátane aj všetkých ďalších osôb, ktoré sa budú pohybovať na 	stavenisku, dodržiavať povinnosti dané NV SR č. 396/2006 Z.z. a mať vypracovaný Plán 	bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý určuje pravidlá na vykonávanie prác na 	stavenisku. Je povinný poskytnúť  svojim zamestnancom príslušné ochranné pracovné 	pomôcky a zároveň zabezpečiť výkon prác podľa ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali 	príslušným právnym predpisom.

11.	Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky prípadné neoprávnené zásahy do budovy alebo zariadení 	objednávateľa,  ktoré boli spôsobené pri realizácii diela uviesť do pôvodného stavu.

12.	Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi pri vykonávaní diela a zaväzuje 	sa ju uhradiť v celom rozsahu. Uvedené sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú subdodávateľom 	zhotoviteľa.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu 	zhotoviteľovi ako veriteľovi, zhotoviteľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho 	písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je 	oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie 	pohľadávky zhotoviteľom bez 	predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 	zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník , v znení neskorších predpisov.

14.Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu  objednávateľa  ako dlžníka, žiadny právny úkon, ktorým by bola alebo ktorého dôsledkom by   bola alebo mohla byť zmena v osobe zhotoviteľa ako veriteľa, ktorý mu umožňuje platná  právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne, pohľadávku nezaloží ako  majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní  pohľadávok so svojim veriteľom a to vo vzťahu k pohľadávkam, vrátane príslušenstva, ktoré ku dňu platnosti tejto Zmluvy existujú a ktoré v budúcnosti vzniknú z ich akéhokoľvek vzájomného zmluvného vzťahu zhotoviteľovi ako veriteľovi a objednávateľovi ako dlžníkovi. Zmluvné strany  sa dohodli, že akýkoľvek právny úkon zhotoviteľa  ako veriteľa vedúci k zmene v osobe veriteľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa  ako dlžníka absolútne neplatný.  Súhlas za objednávateľa  je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Porušenie povinnosti   uvedené v tomto bode je považované za závažné porušenie tejto Zmluvy.

15.	Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Postúpenie práv a povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

16. Zhotoviteľ  je povinný, v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov                         	a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť ochranu osobných údajov osôb, ktoré 	objednávateľ ako prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva a s ktorými môže prísť 	zhotoviteľ, zamestnanci zhotoviteľa  a tretie osoby vo vzťahu k zhotoviteľovi do styku pri 	vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný poučiť o povinnosti mlčanlivosti  	zamestnancov zhotoviteľa a všetky tretie osoby, ktoré v  mene zhotoviteľa budú 	vykonávať alebo sa akýmkoľvek spôsobom budú zúčastňovať na vykonávaní diela 	zhotoviteľom pre objednávateľa.

17.Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej strany a ani tieto informácie a iné skutočnosti nepoužijú pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a na ich zverejnenie v súlade so zákonom.

čl. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán a to vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve, ak nie je v zmluve dohodnuté inak (čl. X. bod 2, bod 3. tejto zmluvy).

- Právne vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi predpismi SR.

- Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č. 1 – projektová dokumentácia (čl. III. bod 2. tejto zmluvy),  Príloha č. 2 . – položkovitý rozpočet diela (čl. VI. bod 1. tejto zmluvy), Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa (čl. V. bod 21. tejto zmluvy).

- Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Košiciach, dňa ...........................                                            	V ..........................., dňa   ...................

Objednávateľ :							Zhotoviteľ :

_________________________________                                 ________________________________

MUDr. Ján Slávik, MBA 						                             	    generálny riaditeľ

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

_________________________________

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD

výkonný riaditeľ pre LPS

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice