_________________________________________________________________________________________

Všetkým známym záujemcom

Elektronicky

__________________________________________________________________________________________

Váš list číslo/zo dňa 	Naše číslo	 	Vybavuje/linka 			Banská Bystrica

08823/2022/ODDVO	Kapustová/0949 014 597		04.05.2022

Vec

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,  974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu	„Výkon Stavebného dozoru (SD) pre stavbu s názvom: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina –

I. etapa a II.etapa“

Vyhlásené:		vo Vestníku verejného obstarávania č. 104/2022, dňa 03.05.2022, 23608 – WNS,

v systéme Josephine dňa 29.04.2022 11:30:00 hod.

Postup:			zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZVO

Typ zákazky:	             	zákazka na poskytnutie služieb

Dňa 03.05.2022, 12:56:54 hod. bola verejnému obstarávateľovi doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ poskytuje  všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie v zmysle ZVO.

Otázka

Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie informácie o predpokladanej dĺžke lehoty výstavby a z toho vyplývajúcej predpokladanej dĺžke lehoty poskytovania služieb z dôvodu kvalifikovaného a porovnateľného stanovenia ponukovej ceny.

Odpoveď

Lehota  výstavby a teda aj dĺžka lehoty na poskytnutie služieb pre obidve etapy je 17 mesiacov. Lehotu výstavby nájdete na priloženom linku v súťaži pre stavebné práce

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11552/summary

v dokumentoch zákazky Príloha č.2a SP ZoD časť 1 (I.etapa)  a Príloha č.2b SP ZoD časť 2 (II.etapa).

Odkaz na uvedený link je aj vo Výzve na predkladanie ponúk k zákazke na výkon stavebného dozoru v bode 2.Predmet zákazky.

S úctou

Ľubica Kapustová

kontaktná osoba verejného obstarávateľa

Banskobystrický samosprávny kraj