
                                                             
MESTO NITRA
	
Mestský úrad v Nitre




VÝZVA NA PRADKLADANIE PONÚK

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: 	Mesto Nitra
Adresa:	Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra
IČO:		00308307
IČ DPH:	SK2021102853
Kontaktná osoba: Vo veciach procesu zadávania zákazky – Ing. Matúš Maruniak
                        	Vo veciach opisu predmetu zákazky –     Ing. Matúš Maruniak
2. Názov zákazky: „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“

3. Typ zákazky a druh postupu:
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby.
Druh postupu zadávania zákazky: Podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

4. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo

5. Miesto dodania:
Mesto Nitra

6. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie v stupni DÚR, DPSP a DRS pre projekt „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská:
-             ul. Smetanova 8-12
-             Smetanova ul. vnútroblok
-             Šafárikova ul. vnútroblok

Situovanie navrhovaných parkovacích plôch a ich detailný opis zákazky je súčasťou príloh, Príloha č. 4: Návrh parkovísk Párovce II. etapa + opis a Príloha č. 5: Dokumentácia (podporné dokumenty), ktoré sú obsahom tejto výzvy. Príloha č. 4: Návrh parkovísk Párovce II. etapa + opis bude víťaznému uchádzačovi poskytnutá i vo formáte . dwg.




OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) diela „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, ktorá bude obsahovať projektovú dokumentáciu 3 parkovísk definovaných v čl. II, ods. 1,
1. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DPSP) diela „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, ktorá bude obsahovať projektovú dokumentáciu 3 parkovísk definovaných v čl. II, ods. 1,
1. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) , diela „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, ktorá bude obsahovať projektovú dokumentáciu 3 parkovísk definovaných v čl. II, ods. 1 v nasledovnom rozsahu:
· Autorizovaný projekt parkovacích miest (upravený podľa pripomienok dotknutých orgánov),
· návrh trvalého dopravného značenia,
· ochranu existujúcich inžinierskych sietí v dotknutom území,
· návrh odvodnenia územia (úprava odvodňovacích zariadení, doplnenie nových potrebných objektov),
· inventarizáciu drevín, projekt vegetačných úprav, plán ochrany drevín v súlade s normou STN 83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a návrh výrubu drevín,
· v prípade potreby doplnenie a výmena osvetlenia na ulici (výmena a doplnenie existujúcich výložníkov VO za nové s LED osvetlením),
· plán organizácie výstavby spolu s projektom dočasného dopravného značenia,
· aktuálny rozpočet a výkaz výmer stavby, bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena, neocenený rozpočet – bude slúžiť na ponuku - pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi v procese verejného obstarávania; ocenený rozpočet – bude slúžiť výhradne len pre potrebu objednávateľa.
1. Dokumentácia prekládky inžinierskych sietí a ich koncových prvkov, v prípade, ak to návrh bude vyžadovať,


Cenová ponuka predmetu zákazky by mala samostatne obsahovať nasledovnú tabuľku:

Tabuľka: Cenová ponuka „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“

	Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a))                                                             
	
....................€



	Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b))                                                             
	
....................€



	Cena diela (čl. II ods. 2 písm. c))                                                             
	
....................€
( podpoložky
spolu)



	· Autorizovaný projekt parkovacích miest (upravený podľa pripomienok dotknutých orgánov),

	
....................€



	· návrh trvalého dopravného značenia,
	
....................€

	· ochranu existujúcich inžinierskych sietí v dotknutom území,
	
....................€

	· návrh odvodnenia územia (úprava odvodňovacích zariadení, doplnenie nových potrebných objektov),

	
....................€

	· inventarizáciu drevín, projekt vegetačných úprav, plán ochrany drevín v súlade s normou STN 83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a návrh výrubu drevín,

	
....................€

	· v prípade potreby doplnenie a výmena osvetlenia na ulici (výmena a doplnenie existujúcich výložníkov VO za nové s LED osvetlením),

	

....................€

	· plán organizácie výstavby spolu s projektom dočasného dopravného značenia,

	
....................€

	· aktuálny rozpočet a výkaz výmer stavbyneocenený a ocenený (kontrolný)
· bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena, 
neocenený rozpočet – bude slúžiť na ponuku - pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi v procese verejného obstarávania, 
ocenený rozpočet – bude slúžiť výhradne len pre potrebu objednávateľa  
	
....................€

	Cena diela (čl. II ods. 2 písm. b))                                                             
	-


	· Dokumentácia prekládky inžinierskych sietí a ich koncových prvkov, v prípade, ak to návrh bude vyžadovať
	
....................€

	

	Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a) až d)) bez DPH                                                  
	
....................€

	DPH 20 %                                                                                                              
	
....................€

	Cena diela (čl. II ods. 2 písm. a) až d)) s DPH                                                  
	
....................€




Projektová dokumentácia bude vypracovaná za dodržania všetkých platných právnych predpisov, TP a STN, tak ako i jednotlivé úkony v rámci tvorby projektovej dokumentácie a prerokovania čiastkových procesov s dotknutými orgánmi (minimálne 3 stretnutia). V rámci projektovej dokumentácie musí byť zabezpečená tak statická, ako aj dynamická doprava. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bude geodetické zameranie územia, výškopis, polohopis, zameranie inžinierskych sietí, ktoré poskytne verejný obstarávateľ. 

Počet vyhotovení projektovej dokumentácie: 
Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť: 
-          DÚR – 8 x v tlačenej forme a 3 x v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte dwg a pdf, 
-          DSP a DRS bez časti rozpočet – 10 x v tlačenej forme a 3 x v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte dwg a pdf, 
-          rozpočet z DSP – 2 x v tlačenej forme a 3 x v elektronickej forme na CD nosiči v editovateľnom formáte xls alebo xlsx,
-          výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabuľkovú časť vo formáte kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx), digitálne spracovanie vyhotovené na CD nosiči.

Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta v termíne na základe dohody medzi verejným obstarávateľom a záujemcom. 

7. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky: 17 325,-€ bez DPH

8. Variantné riešenia a možnosť rozdelenia zákazky:
Ponuka s variantným riešením nebude prijatá.

9. Podmienky účasti:
- Osobné postavenie 
a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený  poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.
Uvedené ustanovenie uchádzač preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedené ustanovenie uchádzač preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(Príloha č. 1)

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f),  nakoľko  verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.

· Ekonomické a finančné postavenie
[bookmark: _Hlk82007214]Nepožaduje sa.

· Technická alebo odborná spôsobilosť
Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ktorými uchádzač preukáže úspešné poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou, z toho úspešné poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru v minimálnej súhrnnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky (bez DPH) v rámci jedného roka.
Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní preukázaním požadovaného rozsahu buď priamo v referenciách, alebo potvrdeniach objednávateľa (odberateľa). Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Za službu rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa úprav parkovacích plôch, realizáciu nových zámerov parkovísk a líniových stavieb ciest, návrhu dopravného značenia a dopravných zariadení. 

10. Lehota dodania:
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu čl. II tejto zmluvy nasledovne:
a) [bookmark: _Hlk75257530]predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2 písm. a): do 4 kalendárnych týždňov od účinnosti zmluvy,
b) predmet zmluvy podľa čl. II ods. 2 písm. b), c), d): do 6 kalendárnych týždňov od vydania územného rozhodnutia alebo požiadavky Objednávateľa.
Táto doba sa predlžuje o čas potrebný na zapracovanie pripomienok dotknutých orgánov, najdlhšie však o 30 dní.

11. Lehota na predloženie ponuky do: 13. 05. 2022 do 12:00 hod.
Ponuka doručená po uplynutí tejto lehoty nebude zaradená do vyhodnotenia, ale zostane súčasťou dokumentácie zadávania zákazky.
[bookmark: _GoBack]Lehota na predloženie ponuky je stanovená do 12.05.2022 do 12:00, pričom ponuka bude zaslaná elektroniky do systému JOSEPHINE v čase od 29.04.2022 do 13.05.2022 12:00. 

12. Obsah ponuky:
Ponuka môže byť predložená v slovenskom/českom jazyku.
Ponuka musí obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, bankové spojenie, IBAN) (Príloha č.2)
2. Tabuľku: Cenová ponuka „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“ (Príloha č.6)
3. Podpísaný a vypísaný Návrh zmluvy o dielo (Príloha č.3)
4. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti. (bod 9 tejto výzvy)

13. Vyhodnotenie ponúk:
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky účasti, požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, bude obsahovať najnižšiu celkovú cenu vrátane DPH, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Po vyhodnotení predložených ponúk  bude úspešnému uchádzačovi oznámené, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva. Neúspešnému uchádzačovi bude zaslaná informácia o neúspechu jeho ponuky s informáciou o identifikácii úspešného uchádzača a jeho návrhu na plnenie kritérií.   

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Hodnotiace kritérium je:
· najnižšia celková cena vrátane DPH.
(Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí cena celková).
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky účasti, požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou č. 3 tejto výzvy.

15. Elektronická aukcia: 
Elektronická aukcia sa nepoužije.	

16. Dôvody na zrušenie súťaže:
- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená,
- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky,
- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že bola predložená iba jedna ponuka.

17. Ďalšie informácie:
-Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu.


Príloha:  č.1 Čestné vyhlásenie
[bookmark: _Hlk82007789]               č.2 Identifikačné údaje uchádzača
               č.3 Návrh zmluvy 
č.4 Návrh parkovísk Párovce II. etapa + opis
č.5 Dokumentácia
č.6 Tabuľka: Cenová ponuka „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“ v zmysle Zmluvy o dielo
č.7 Zameranie parkovísk
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