Príloha č. 4                                                                                                      č.j........../2022/OK

NÁVRH zmluvY o Dielo

v zmysle § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Mesto Nitra

Zastúpené: Marekom Hattasom , primátorom mesta Nitra

So sídlom: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Číslo účtu: SK0409000000005028001139

IČO: 00 308 307

DIČ: 202 110 2853

IČ DPH: SK 202 110 2853

Zhotoviteľ:

Čl. 1

Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie rekonštrukčnej kópie 2 sôch apoštolov: sv. Mateja a sv. Tomáša na minerálnej báze, nachádzajúcich sa v kláštore Piaristov a reštaurovanie 1 podstavca pod sochou sv. Petra – nachádzajúceho  sa  v pamiatkovej zóne Nitra na parcele č. 1199, k.ú. Nitra /Cyrilometodské námestie/ vrátane všetkých prác, ktoré sa viažu na predmet zákazky. Sochy (kópie) sú súčasťou architektonicko-sochárskej kompozície Krista a 12 apoštolov s tzv. Malou Kalváriou, pamätihodnosti mesta Nitry.

- Predmet zákazky komplexnej obnovy pamätihodnosti tvoria nasledovné práce :

Vyhotovenie novej kópie 2 sôch na minerálnej báze:

- prevoz kamenných originálov z kláštora Piaristov do reštaurátorského ateliéru

- realizácia separačnej vrstvy na povrch originálu kamenného torza

- modelovanie rekonštrukčných častí v hline na originál – na kamenné torzo sochy

- vyhotovenie sadrovo – silikónovej formy

- čistenie originálneho kamenného torza od modelovacej hmoty

- vyhotovenie výdusku z umelého kameňa na minerálnej báze

- cizelovanie výdusku – tvarová retuš

- realizácia monochromatického náteru v odtieni lomenej bielej

- transport novej rekonštrukčnej kópie na miesto inštalácie – Cyrilometodské námestie

- inštalácia novej rekonštrukčnej kópie na podstavec, tmelenie styčných plôch, lokálna retuš

- transport originálu do vstupného vestibulu MsÚ v Nitre

- odvoz a likvidácia deinštalovanej kópie

- dokumentácia vykonaných prác

Reštaurovanie 1 podstavca:

- čistenie podstavca od depozitu

- odstránenie nesúdržných omietok z murovanej časti podstavca

- preverenie stavu tehál, prípadná realizácia odškárovania špár pod úroveň líca tehly, prípadne realizácia kontaktného mostíka pre lepšiu priľnavosť novej omietky

- tmelenie a omietanie podstavca

- relizácia monochromatického náteru v odtieni lomenej bielej

- dokumentácia vykonaných prác

- Plnením podľa tejto zmluvy sa rozumie vykonanie a dodávka všetkých prác, materiálov a služieb nutných k riadnemu plneniu predmetu zmluvy podľa bodu 1 a 2 tohto článku. Všetky práce a služby súvisiace s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy sú zahrnuté v cene určenej touto zmluvou. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

Čl. 2

Miesto plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy je Nitra – Cyrilometodské námesti a ateliér reštauráto-

ra na adrese: ateliér zhotoviteľa.

Čl. 3

Čas plnenia

- Plnenie v celom rozsahu podľa tejto zmluvy sa uskutoční nasledovne:

začiatok realizácie prác:	odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

ukončenie prác:		do 6 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet plnenia za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zaplatiť dohodnutú cenu, a to aj v prípade skoršieho časového plnenia dohodnutého touto zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie dohodnutých termínov.

Čl. 4

Cena za plnenie

Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a predstavuje.

Cena bez DPH 		.................

DPH				..................

Cena vrátane DPH 		..................

Čl. 5

Platobné podmienky

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za plnenie predmetu zmluvy uvedenú v Čl. 4 tejto zmluvy na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.

- Objednávateľ je povinný faktúru uhradiť do 14 dní odo dňa doručenia.

- Objednávateľ neposkytuje preddavok na predmet zmluvy.

Čl. 6

Odovzdanie a prevzatie plnenia

Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy sa vždy uskutoční formou protokolu o odovzdaní a prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

Čl. 7

Záručná doba

- Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu predmetu zmluvy podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jeho úplnosti, prevádzkovej spôsobilosti a spoľahlivosti v záručnej dobe v dĺžke 36 mesiacov.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vzniknuté poruchy a vady diela bez zbytočného odkladu.

- Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami.

- Záručné povinnosti zhotoviteľa sa nevzťahujú na poškodenie neodborným zásahom zo strany objednávateľa a na vady a poruchy spôsobené úmyselným poškodením alebo zásahom treťou osobou.

- Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré počas výkonu prác spôsobí sám alebo osoby s ním spojené a za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s plnením tejto zmluvy.

Čl. 8

Sankcie

- V prípade nedodržania termínov plnenia predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny plnenia za každý deň omeškania.

- V prípade omeškania s platbou objednávateľ uhradí úrok z omeškania 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

- Túto zmluvu v zmysle § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov v platnom znení

  - mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo

  - ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto odseku do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku

- Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na ustanovenie § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

- O nadobudnutí účinnosti svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra vydá účastníkovi na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

- Príloha č.1- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu o zámere úpravy pamätihodnosti

- Príloha č.2 – Prípravná dokumentácia úpravy architektonicko-sochárskej kompozície na Cyrilometodskom námestí v Nitre

- Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom.

- Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie a objednávateľ 3 vyhotovenia.

- Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva.

V Nitre dňa..............................                                           V ................... dňa ...............

Za objednávateľa:					           Za zhotoviteľa:

Marek Hattas

primátor mesta Nitry