SMLOUVA O DÍLO

č. …………………….

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

# I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatelé:

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ:			00287113

DIČ:			CZ00287113

bankovní spojení:		Komerční banka, a. s., číslo účtu 27-1477660297/0100

jednající:			Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města

ve věcech technických:	Aleš Winkler, vedoucí oddělení správy majetku a investic,

Radek Zapletal, referent oddělení správy majetku a investic, 
e-mail: zapletal@mubph.cz, mob: 605 446 937, a

Radim Pospíšil, správa nemovitostí Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o., e-mail: pospisil@tsbph.cz, 
mob: 733 739 631

Zhotovitel:			…………………………………….

se sídlem			…………………………………….

…………………………………….

IČ:				…………………………………….

DIČ:				…………………………………….

bankovní spojení:		…………………………………….

jednající:			…………………………………….

e-mail:…………………………….

ve věcech technických:	…………………………………….

e-mail:…………………………….

(dále jako zhotovitel)

# II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1	Předmětem díla je dodávka a montáž nové střešní krytiny, včetně dalších souvisejících prací (zejména montáž podkladního roštu, demontáž a montáž klempířských prvků atd.), to vše v rámci realizace akce:

„Výměna střešní krytiny na domech č.p. 1632 a 1633 v ulici U Hřiště,

Bystřice pod Hostýnem“.

Obsah předmětu díla je definován technickými požadavky objednatele zpracovanými v rámci zadávacího řízení na realizaci této veřejné zakázky a rozpočty které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

II.2	Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen předložit soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.3	Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

## III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1	Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 06.05.2019 a předat jej řádně dokončené nejpozději 15.07.2019.

III.2 	Místem plnění jsou objekty bytových domů č.p. 1632 a 1633 v ul. U Hřiště, Bystřice pod Hostýnem.

# IV. CENA DÍLA

IV.1	Cena díla je stanovena v rozpočtech na základě nabídky zhotovitele, které tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.

Cena za výměnu střešní krytiny na budově č.p. 1632:

bez DPH					……………………………..,- Kč

Cena za výměnu střešní krytiny na budově č.p. 1633:

bez DPH					………….…………………..,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí:		…….………………………..,- Kč

Celková cena díla včetně DPH činí:	…….………………………..,- Kč

IV.2 	Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky nabídky zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy.

IV.3	Město Bystřice pod Hostýnem bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena 
z plnění této smlouvy o dílo investorem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů 
od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1      Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.2	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli celou cenu díla jednorázově po předání díla na základě faktury vystavené zhotovitelem objednateli

V.3	Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

# VI. STAVENIŠTĚ

VI.1	Objednatel předá zhotoviteli staveniště podle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu provádění demontáží a montáží střešní krytiny.

VI.2	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

VI.3 	Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá zejména za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

VI.4 	Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 
do 3 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

# VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1 	Zhotovitel je povinen provést jednotlivá dílčí plnění i dílo jako celek na svůj náklad 
a na své nebezpečí ve sjednané době.

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedošlo k újmě v důsledku počasí nebo povětrnostních vlivů. Připadnou způsobenou újmu je povinen nahradit.

VII.2	Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

VII.3	Před prováděním prací zpracuje zhotovitel harmonogram. Tento harmonogram zhotovitel pojedná s objednatelem a po dohodě a odsouhlasení bude dílo dle tohoto harmonogramu provádět.

VII.4	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

VII.5	Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

# VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

VIII.1	Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VIII.2 	Objednatel je vlastníkem díla. Veškeré zařízení, materiály, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

VIII.3 	Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

# IX. ZÁRUKA

IX.1	Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 120 měsíců ode dne řádného předání díla objednateli.

# X. ZMĚNY SMLOUVY

X.1	Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

# XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XI.1 	Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel.

Příloha:

- položkové rozpočty

##### Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne ………………..

V Bystřici pod Hostýnem dne …………….		          V ………………..……………….

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………….…………………..				…………….…………………..

Mgr. Zdeněk Pánek					……………………….