**Zmluva o dielo a servisná zmluva**

**č. MAGTSXXXXXX**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len ako „**zmluva**")

medzi

Objednávateľ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora, na základe rozhodnutia č.6 / 2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní objednávok a zmlúv na dodanie tovarov, služieb a prác

IČO: 00 603 481

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK 2020372596

Číslo účtu: SK37 7500 0000 0000 2582 9413

(ďalej len ako „**objednávateľ**)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpenie:

Zapísaný:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len ako „**zmluvné strany**“ a samostatne aj ako „**zmluvná strana**“)

**Preambula**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky s názvom „Klimatizácia administratívnych priestorov v budove Nová radnica II“ v Úradnom vestníku EÚ zo dňa XX.XX.2022 pod značkou 2022/S XX-XXX.

Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje.

**Článok I**

**Predmet zmluvy**

* 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo: Klimatizácia administratívnych priestorov v  budove Nová radnica (ďalej len „**dielo**“) a to v zmysle podmienok a požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 „Opis predmetu zmluvy“ tejto zmluvy“, vypracovanej projektovej štúdie a projektu skutočného vyhotovenia CH1 uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy a v súlade s ponukou predloženou zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na realizáciu predmetu tejto zmluvy. Miestom vykonania diela je Nová radnica, Primaciálne námestie č. 1 v Bratislave.
  2. Predmetom zmluvy sú nasledujúce časti:

1. SYSTÉM CH2 TRAKT A od pripájacieho bodu – uzatvárací chladiarenský ventil pre časť CH2 – TRAKT A (ďalej len ako „**SYSTÉM CH2**“),
2. SYSTÉM CH4 TRAKT B (ďalej len ako „**SYSTÉM CH4**“),

a to vrátane všetkých potrebných zariadení, materiálu a prác pre úplnú realizáciu vertikálneho potrubia a horizontálnych rozvodov  a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach vo výkresovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme,

1. servisné sezónne profylaktické prehliadky počas trvania záručnej doby.
   1. SYSTÉM CH2, SYSTÉM CH4 a  servisné sezónne profylaktické prehliadky budú zhotoviteľom vykonané na základe čiastkových objednávok vystavených objednávateľom. Práce uvedené v čiastkovej objednávke na SYSTÉME CH2 a v čiastkovej objednávke na SYSTÉME CH4 musia byť ukončené v oboch prípadoch najneskôr do XXXX dní od doručenia čiastkovej objednávky zhotoviteľovi, pričom platí, že SYSTÉM CH2 a SYSTEM CH4 musia byt objednávateľovi odovzdané do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Servisné sezónne prehliadky budú vykonané do 2 týždňov od doručenia čiastkovej objednávky zhotoviteľovi.
   2. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobjednať jednotlivé časti predmetu zmluvy.
   3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za zhotovené dielo dohodnutú cenu vo výške a spôsobom tak, ako určuje táto zmluva.
   4. Klimatizácia administratívnych priestorov bude zhotoviteľom vykonaná v súlade s vypracovanou projektovou štúdiou administratívnej budovy Nová radnica (príloha č. 2 tejto zmluvy) a v súlade so zodpovedajúcimi technologickými a odbornými postupmi.
   5. Stavebné práce musia byť realizované na základe objednávateľom a zhotoviteľom odsúhlaseného harmonogramu vykonávania diela. Objednávateľ požaduje aby počas realizácie diela vykonávané práce žiadnym spôsobom nenarúšali prevádzku v budove, t.j. hlučné práce, odstávky elektriny a pod. je potrebné realizovať po pracovnej dobe po 16:00h, resp. dňoch pracovného pokoja. Zhotoviteľ je povinný harmonogram vykonania diela s konkrétnymi dátumami predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie do 5 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky.
   6. Zhotoviteľ vykoná demontáž pôvodného klimatizačného systému umiesteného na 5. podlaží budovy Nová radnica v počte 29 kusov vnútorných a vonkajších jednotiek a zabezpečí ich ekologickú likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi. Doklad preukazujúci odovzdanie demontovaných jednotiek pôvodného klimatizačného systému do zariadenia k ekologickej likvidácii zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskôr pri podpise preberacieho protokolu podľa bodu 16. tohto článku zmluvy.
   7. Servisné sezónne profylaktické prehliadky počas záručnej doby 24 mesiacov od odovzdania príslušnej časti diela pozostávajú z :

a) čistenie a dezinfekcia výparníka vnútornej jednotky,

b) čistenie a dezinfekcia filtrov,

c) kontrola elektroinštalácie vnútornej jednotky,

d) čistenie a dezinfekcia kondenzátora vonkajšej jednotky,

e) kontrola elektroinštalácie vonkajšej jednotky,

f) meranie odberných prúdov kompresora,

g) kontrola tlakov chladiaceho okruhu,

h) meranie odporov snímačov chladiaceho zariadenia,

i) funkčnosť zariadenia a 4-cestného ventilu (kúrenie, chladenie),

j) dotiahnutie elektrických svoriek (prechodový odpor),

k) vyhotovenie protokolov o stave zariadení s nameranými hodnotami v súlade s ustanoveniami zákona č. 286/2009 z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

* 1. Zmluvné strany sa dohodli, že k odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde na základe preberacieho konania, výsledkom ktorého bude zmluvnými stranami podpísaný preberací protokol, v ktorom bude výslovne uvedené, či dielo v čase jeho odovzdávania vykazuje alebo nevykazuje vady.

1. Dielo vykazuje vady, ak kvalitatívne a/alebo kvantitatívne nezodpovedá tejto zmluve, jej prílohám, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo príslušným normám.
2. V prípade, ak dielo počas preberacieho konania vykazuje vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu objednávateľom, objednávateľ nie je povinný dielo prevziať a dielo sa nepovažuje za odovzdané. Zistené vady uvedú zmluvné strany v preberacom protokole a zhotoviteľ je povinný ich odstrániť.
3. V prípade, ak dielo počas preberacieho konania vykazuje vady, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu objednávateľom, objednávateľ nie je povinný dielo prevziať a dielo sa nepovažuje za odovzdané a to ani v prípade, ak ho objednávateľ prevezme. Zistené vady uvedú zmluvné strany v preberacom protokole a zhotoviteľ je povinný ich odstrániť.
4. V prípade, ak dielo počas preberacieho konania nevykazuje vady, objednávateľ je povinný dielo prevziať a dielo sa považuje za odovzdané. Zmluvné strany túto skutočnosť výslovne uvedú v preberacom protokole.
5. V prípade, ak budú SYSTÉM CH2 a SYSTÉM CH4 odovzdané a prevzaté v rozdielnych termínoch, záručná doba začne plynúť od neskoršieho dátumu odovzdania a prevzatia.
6. Pri podpise preberacieho protokolu podľa článku I ods. 10 tejto zmluvy objednávateľ predloží zhotoviteľovi všetky doklady a dokumenty potrebné k riadnemu užívaniu diela, a to najmä záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, certifikáty a atesty, správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, ostatné doklady súvisiace s predmetom tejto zmluvy ako aj doklad podľa článku I ods. 8 tejto zmluvy.

**Článok II**

**Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy**

* 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
     1. uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
     2. splnením podmienok určených v zmluve,
     3. na základe písomnej dohody zmluvných strán,
     4. jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
     5. v prípade podľa ust. § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
  3. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.

**Článok III**

**Cena a platobné podmienky**

* 1. Cena za vykonanie diela (ďalej len ako „**cena**“) je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa uvedenej v prílohe č. 3 tejto zmluvy, podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške XXXXXXX € (slovom xxxxxxxxxxxxxxxx eur ) bez DPH, celkom XXXXXXX € s DPH a zahŕňa všetky náklady na zhotovenie diela. Cena je tvorená z:

1. ceny za zhotovenie SYSTÉM CH2 TRAKT A: XXXXX€ s DPH,
2. ceny za zhotovenie SYSTÉM CH4 TRAKT B: XXXXX€ s DPH,
3. ceny za vykonanie 4 servisných sezónnych prehliadok počas záručnej doby SYSTÉM CH2 TRAKT A: XXXXXX€ s DPH
4. ceny za vykonanie 4 servisných sezónnych prehliadok počas záručnej doby SYSTÉM CH4 TRAKT B: XXXXXX€ s DPH
   1. Zmluvné strany prehlasujú, že cena je konečná, jednostranne nemenná a sú v nej zahrnuté všetky oprávnené nároky zhotoviteľa súvisiace s touto zmluvou a dielom vrátane recyklačných poplatkov a primeraného zisku.
   2. Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platbu vopred objednávateľ neposkytne. Úhrada ceny sa uskutoční jednotlivo po prevzatí častí predmetu zmluvy objednávateľom, t.j. podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí časti predmetu zmluvy zmluvnými stranami a po vykonaní každej sezónnej servisnej prehliadky, formou prevodu na bankový účet zhotoviteľa na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
   3. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.

**Článok IV**

**Zodpovednosť za vady a záruka**

* 1. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na mieste vykonania diela a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo nemá v čase jeho odovzdania a prevzatia žiadne vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
  3. Záručná lehota na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí SYSTÉMU CH2 a SYSTÉMU CH4 zmluvnými stranami v zmysle článku I ods. 10 a ods. 14 tejto zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
  4. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 3 dní odo dňa ich oznámenia objednávateľom. V závažných a písomne odôvodnených prípadoch je zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela do 5 dní odo dňa ich oznámenie objednávateľom.
  5. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľa vady diela bezodkladne po ich zistení a to telefonicky alebo mailom na telefónne číslo a emailovú adresu uvedenú v článku VIII ods. 1 psím. b) tejto zmluvy.
  6. V prípade, aj zhotoviteľ neodstráni vady diela v lehotách podľa tejto zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou. Náklady takéhoto odstránenia vád je zhotoviteľ povinný refundovať objednávateľovi. Odstránenie vád diela podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy a nemá vplyv na trvanie a/alebo existenciu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela.
  7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí SYSTÉMU CH2 a  SYSTÉMU CH4 podľa článku IV ods. 3 tejto zmluvy a podľa toho, ktorá z častí diela bude odovzdaná ako posledná, odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach vo výkresovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme.

**Článok V**

**Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

* 1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách :
     1. ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, objednávateľ môže uplatniť pokutu   
        3230 EUR za každý deň omeškania.
     2. ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, zhotoviteľ môže uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.
     3. zhotoviteľ je povinný pre prípad porušenia predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok uhradiť objednávateľovi 100,- EUR.
     4. pri zhotovení diela je zhotoviteľ povinný za nedodržanie čistoty a poriadku na mieste montáže a demontáže uhradiť objednávateľovi 100,- EUR za každý prípad,
     5. v prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla.
     6. v prípade, ak bude objednávateľovi kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia plnenia prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky sankcie uloženej objednávateľovi.
     7. v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť a nesplní si svoju povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky sankcie uloženej objednávateľovi,
     8. v prípade porušenia povinností uvedených v článku VI ods. 1 až 6 tejto zmluvy má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00,- EUR, a to aj opakovane,
     9. v prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť podľa tejto zmluvy, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každé takého porušenie zmluvnej povinnosti, a to aj opakovane.
  2. Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti porušenú povinnosť splniť.
  3. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán porušením dohodnutých zmluvných povinností.

**Článok VI**

**Subdodávatelia**

* 1. Zhotoviteľ je oprávnený časť plnenia, ktoré je predmetom tejto Zmluvy zabezpečiť a plniť aj prostredníctvom tretej osoby/tretích osôb (subdodávateľa); za splnenie svojich záväzkov voči objednávateľovi však zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu tak, ako keby predmet zmluvy plnil on sám.
  2. Zhotoviteľ uvádza údaje o všetkých ním navrhovaných subdodávateľoch v čase uzavretia Zmluvy v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v Prílohe č. 4 „Zoznam subdodávateľov“ tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi uvedených v Prílohe č. 4 „Zoznam subdodávateľov“ tejto zmluvy počas jej trvania.
  3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr desať (10) pracovných dní pred plánovanou zmenou subdodávateľa doručiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne nasledovné informácie:

1. obchodné meno, adresa sídla a IČO subdodávateľa; resp. názov/meno a priezvisko, miesta podnikania/adresy pobytu a dátumu narodenia subdodávateľa a
2. meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa.
   1. V prípade, ak sa na nového subdodávateľa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, tento musí spĺňať túto podmienku zápisu. Zhotoviteľ je povinný pripojiť dôkazy, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa naňho vzťahuje táto povinnosť podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je oprávnený plniť túto zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom len v prípade, ak ho objednávateľ písomne schváli.
   2. Zhotoviteľ nemá automatický nárok na schválenie nového subdodávateľa objednávateľom. Ak objednávateľ zamietne návrh nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný zmluvu plniť pôvodným subdodávateľom alebo sám. Proces schvaľovania subdodávateľa nemá vplyv na plynutie lehôt a termíny podľa tejto zmluvy.
   3. Ustanovenia tohto článku zmluvy platia aj v prípade, ak v čase uzavretia tejto zmluvy Zhotoviteľ v Prílohe č. 4 „Zoznam subdodávateľov“ tejto zmluvy neuviedol žiadneho subdodávateľa.
   4. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať zmenu tohto subdodávateľa alebo aby zhotoviteľ sám začal plniť tú časť plnenia predmetu zmluvy, ktorá je plnená týmto subdodávateľom.

**Článok VII**

**Zmena zmluvy**

* 1. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné len formou riadnych písomných zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a s právnymi predpismi.
  2. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.
  3. Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak by sa jednalo o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ.

**Článok VIII**

**Osobitné ustanovenia**

* 1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
     1. Kontaktnou osobou za objednávateľa je **Ing. Vladimír Zdražil, e**-**mail: ........................, telefónne číslo: ...............................**.
     2. Kontaktnou osobou za zhotoviteľa je **xxxxxxxxxxxxx, e-mail: ..........................., telefónne číslo: .....................................**.
  2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli mat' vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.
  3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.
  4. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
  5. bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
  6. prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
  7. bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.
  8. Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa tejto zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
  9. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je možné doručovať tie písomnosti v znení neskorších predpisov, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „**zákon o e-Governmente**“ v príslušnom gramatickom tvare). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
  10. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové schránky.
  11. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.
  12. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „**pracovnoprávne predpisy**“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v pracovnoprávnych predpisoch. Zhotoviteľ môže na realizáciu diela nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky MPSVaR 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku objednávateľa a tretích osôb.
  13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb pri realizácii diela, vrátane bezpečnosti technických zariadení tak, že bude vedieť preukázať vykonávanie prác odborne spôsobilými osobami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za technické zariadenia.
  14. Zhotoviteľ je povinný

1. dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. byť držiteľom platného certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi, min. kategórie I. a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy,
3. zrealizovať dielo a vykonať servisné sezónne profylaktické prehliadky podľa tejto zmluvy prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platných osvedčení na prácu s chladivami v zmysle platnej legislatívy.
   1. Zhotoviteľ je povinný mať počas trvania tejto zmluvy uzatvorenú poistnú zmluvu týkajúcu sa poistenia zodpovednosti za škodu s minimálnou poistnou sumou vo výške 100 000,- EUR (slovom: stotisíc eur). Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy kópiu potvrdenia vydaného poisťovňou, ktoré nebude staršie ako 30 dní. Rovnako je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa preukázať uzatvorenie poistnej zmluvy potvrdením vydaným poisťovňou, ktoré nebude staršie ako 30 dní.

**Článok IX**

**Záverečné ustanovenia**

* 1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
  2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
  3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 10/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
  5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

1. Príloha č.1 Opis predmetu zmluvy (totožný s časťou D „Opis predmetu zákazky súťažných podkladov),
2. Príloha č. 2 Projektová štúdia administratívnej budovy Nová radnica a Projekt skutočného vyhotovenia CH1,
3. Príloha č. 3 Cenová ponuka úspešného uchádzača (totožné s dokumentom: Návrh na plnenie kritérií a výkaz výmer predložené v ponuke zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní),
4. Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov.

Objednávateľ

V Bratislave, dňa

........................................................................

meno a priezvisko

funkcia/pozícia

Zhotoviteľ

V ......................., dňa

........................................................................

meno a priezvisko

funkcia/pozícia