Zmluva o dielo

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: 	Správa mestskej zelene v Košiciach

sídlo:	Rastislavova 79,040 0l Košice-Juh

v zastúpení: 		Ing. Marta Popríková – riaditeľka

bank. spojenie:  	Prima banka Slovensko a.s.

IBAN:	SK60 5600 0000 0004 4386 8001

IČO: 	17 078 202

DIČ: 	2021157556

IČ DPH: 	SK2021157556

2. Zhotoviteľ:	xx

sídlo:

v zastúpení:

bank. spojenie	:

č. účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

II.  Preambula

Zmluva sa uzatvára v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka s nízkou hodnotou.

III.  Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo „XVI. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach“ v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a spracovanou projektovou dokumentáciou, predloženou objednávateľom a záväzok objednávateľ prevziať zhotovené dielo, zaplatiť dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy bude spĺňať všetky požiadavky zverejnené vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 00.00.2022.

2.	Pod predmetom zmluvy sa rozumie obnova horizontálnych vrtov a objektov stabilizujúcich sídlisko DH Košice. Celkom sa jedná o rekonštrukciu piatich horizontálnych odvodňovacích vrtov (označenie HV) a doplňujúcich  monitorovacích vrtov hydrogeologických (označenie HG) a inklinometrické vrty (označenie I.V.).

Obnovované HV budú realizované na stanovisku v novej šachte, celková dĺžka HV bude 425bm. Súčasťou stanoviska bude pre odvodnenie HV zriadený vsakovací objekt - vsakovací vrt hĺbky 45m, ktorý odvedie stabilizačné vody vytekajúce z vrtov mimo aktívnu zónu zosuvu.

Navrhnuté je doplnenie monitorovacej siete o tri I.V. v súčte hĺbok 90bm a obnova jedného monitorovacieho HG vrtu v hĺbke 30m.

Územie XVI. Etapy obnovy HV a monitorovacích vrtov sa nachádza na pozemkoch             v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na parcelách: 1604/89 pre HV, 1604/89, 525/9, 1978/3 pre I.V., 1604/89 pre HG. Všetky parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Furča a sú vo vlastníctve mesta Košice.

Rozsah a detailné technické riešenie je opísané v realizačnej projektovej dokumentácii XXX, ktorá bola zhotoviteľovi odovzdaná pri podpise tejto zmluvy.

IV. Termín a spôsob plnenia zmluvy

1. 	Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku III. je nasledovný:

1. etapa: od zahájenie prác do 31.12.2022

2. etapa: od január 2023 do september 2023

Miesto uskutočnenia prác:  Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov.

2. 	Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác zdokumentovať skutkový stav v blízkosti nadzemných  stavieb, jednoduchých stavieb, hospodárskych budov a sadových úprav. Práce realizovať tak, aby bol navrátený ich pôvodný stav, ktorý bol pred začatím stavebných prác.

3. 	Zhotoviteľ je povinný denne zaznamenávať do stavebného denníka vykonané práce a ostatné náležitosti vyplývajúce z realizačnej činnosti.

4. 	Zhotoviteľ je povinný vyzvať zástupcu objednávateľa k prevzatiu jednotlivých ukončených vrtov za účelom preukázania projektovanej dĺžky.

5. 	Zhotoviteľ je povinný dodržať sklon projektovaného vrtu a určiť spôsob merania sklonu.

6. 	Po vykonaní diela, zhotoviteľ zabezpečí porealizačné zamerania celej stavby na základe skutočne vykonaných prác a vypracovanie realizačnej správy.

7. 	Po ukončení vrtov v jednotlivých staveniskách vyzve zhotoviteľ zástupcu objednávateľa                          k prevzatiu ukončeného stavebného objektu.

8. 	Zhotoviteľ je povinný spísať s objednávateľom zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorú podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania.

9. 	Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať tak, že bude spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými EN STN a všeobecnými záväznými právnymi predpismi.

10.	Vzhľadom k tomu, že práce sú realizované v zastavanom území, pri realizovaní je potrebné merať a graficky zdokumentovať priebeh subhorizontálného vrtu.

11.	S ohľadom na životnosť vrtov (cca 10 rokov) je potrebné pri vrtných prácach použiť pažnice s hrúbkou steny min. 5 mm.

12.	Nakoľko je zhotovenie diela plánované počas dvoch etáp (t.j. práce v roku 2022 a práce v roku 2023), zhotoviteľ je povinný rozvrhnúť práce tak, aby v prvej etape, t.j. v roku 2022, vykonal práce v objeme 136 200,- € s DPH. Zvyšné práce je zhotoviteľ povinný uskutočniť v druhej etape, t. j. v roku 2023. V prípade nedodržania tohto ustanovenia, objednávateľ nezaplatí a neprevezme zhotoviteľovi práce, ktoré budú prekračovať dohodnutý rozsah.

V. Cena a platobné podmienky práce

1.	Cena za predmet zmluvy je:

1.etapa

Cena bez DPH 20%                                  	00,00 €

DPH 20%                                     	     	00,00 €

Cena za zhotovenie diela s DPH 20%              136 200,- €

2.etapa

Cena bez DPH 20%                                  	00,00 €

DPH 20%                                     	     	00,00 €

Cena za zhotovenie diela s DPH 20%              00,00 €

2.	Cena sa môže upravovať iba v prípade naviac prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne (nepredvídané okolnosti), a len na základe súhlasu oboch zmluvných strán formou písomného dodatku, podľa príslušných záznamov v stavebnom denníku, a to v súlade                so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. 	Skutočne vykonané práce odsúhlasené zástupcom objednávateľa v stavebnom denníku budú fakturované 1x mesačne.

4. 	Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5. 	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vystavené faktúry budú spĺňať náležitosti podľa zákona                         č. 222/2004 Z. z. o DPH. V prípade nesprávne vystavenej faktúry má objednávateľ právo faktúru vrátiť na prepracovanie, počas prepracovávania lehota splatnosti faktúry neplynie a začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry.

6. 	Zhotoviteľ do konečnej faktúry zahrnie všetky prípadné práce naviac, ktoré budú odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami počas realizácie, budú zapísané v stavebnom denníku a spracované formou dodatku k zmluve.

7. 	Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 10 pracovných dní  od prevzatia diela.

VI. Záruka

1.	Zhotoviteľ zodpovedá za to že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej dokumentácii a súvisiacich platných technických normách.

2. 	Záručná doba je 5 rokov na vykonané práce.

3. 	Záruka na vykonané práce začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

4. 	V prípade zistených vád diela v záručnej dobe, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady najneskôr do troch dni od uplatnenia písomnej reklamácie zo strany objednávateľa.

5. 	Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady diela v lehote dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu vád, ak nebude lehota dohodnutá, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 15 pracovných dní. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela riadne a včas, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom nárok objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu ostáva nedotknutý.

VII. Zmluvné sankcie

1. 	V prípade zhotoviteľom spôsobeného omeškania s plnením predmetu zmluvy podľa podmienok tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa a zhotoviteľ má v takom prípade  povinnosť uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu z celkovej zmluvnej ceny diela vo výške 50 € za každý deň omeškania.

2 	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo požadovať                              od objednávateľa a objednávateľ povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 %                             z omeškanej platby, za každý deň omeškania.

VIII. Zodpovednosť a súčinnosť zhotoviteľa a objednávateľa, náhrada škody

1. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť škody spôsobené zhotoviteľom tretej strane na vlastné náklady.

2. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť práce podľa projektu, práce ktoré nevie zabezpečiť sám,     zabezpečí prostredníctvom subdodávateľov na svoje náklady bez navýšenia dohodnutej ceny.

3. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje predmetné práce realizovať podľa príslušných všeobecných a rezortných   predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Po celú dobu realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť práce a prevádzky, dodržiavanie predpisov BOZP a požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením týchto predpisov objednávateľovi alebo tretím osobám.

4.	Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstraňovať vady diela zistené a označené    objednávateľom v priebehu realizácie.

5.	Zhotoviteľ je povinný zamedziť prípadnej kontaminácii pôdy ropnými látkami a zabezpečí    uzavretý okruh výplachového média.

6. 	Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadmi vzniknutými ich činnosťou, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.	Zhotoviteľ sa zaväzuje do troch dní po ukončení diela resp. stavebného objektu stavenisko uviesť do pôvodného stavu.

8.	Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí pred realizáciou vytýčenie podzemných sietí dotknutých výstavbou.

9.	Technický dozor objednávateľa bude vykonávať Ing. Pavol Olejník- zamestnanec  Správy mestskej zelene v Košiciach.

IX. Ukončenie zmluvného vzťahu

1.	Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením        od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok. Nároky zmluvných strán vyplývajúce im z právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

2. Každá zmluvná strana môže túto zmluvu kedykoľvek ukončiť písomnou výpoveďou                 bez uvedenia dôvodu. V prípade výpovede je výpovedná doba jeden mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

3.	Zmluvný vzťah  podľa tejto zmluvy môže skončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán           ku ktorémukoľvek dňu.

X. Záverečné ustanovenia

1. 	Zmluvu možno zmeniť alebo upraviť na základe dohody oboch zmluvných strán len písomnou formou podpísaním štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán.

2.	Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka platného v SR a všeobecne záväzných  právnych predpisov SR.

3.	Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnými rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa podriadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.

4.	Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.	Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú, uzavreli ju                      zo slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

6.	Príloha tejto zmluvy je Cenová ponuka zhotoviteľa, predložená vo verejnej súťaži, výkaz výmer, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

7.	Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach, dňa

Ing. Marta Popríková

––––––––––––––––––––––––––––––                                ––––––––––––––––––––––––––––

za zhotoviteľa                                                                    za objednávateľa