**Názov diela: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. Etapa – úseky v rámci okresu Zvolen**

**PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD**

za obdobie od <dátum>do<dátum>

**Objednávateľ:** **Banskobystrický samosprávny kraj**, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

**Správca: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.**, Majerská cesta č. 94, 974 69 Banská Bystrica, Slovenská republika

**Zhotoviteľ: ......................................... STRABAG s.r.o.,**

**Stavebný dozor: .........................................**

**Technický dozor: ......................................... BBRSC, a.s.**

**Cena diela: 6 675 350,03,- EUR s DPH**

**Doba realizácie Odovzdanie**

**diela: staveniska:** <dátum>

**Vypracoval SD: ......................................... podpis + autorizácia**

**Dátum: ......................................... podpis**

**Schválil TD: ......................................... podpis**

**Schválil BBSK: ......................................... podpis**

**Obsah:**

1. Zmluvné vzťahy
   * ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
   * Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)
2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba
3. Vstupná kontrola HMG, KSP
4. Priebeh prác
   * Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
   * Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
   * Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť
5. Kontrola časová, kontrola kvality
   * Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
   * Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
   * Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
6. Prehľad nákladov
   * Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa Rekapitulácie VV ZoD (excel)
7. Ďalšie informácie
   * Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
   * Návrh opatrení na akceleráciu prác
   * Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
   * Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
   * Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

Prílohy

* + Priebežná rekapitulácia výkaz výmer (excel)
  + Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)