OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom verejného obstarávania sú „Archeologické služby – archeologický výskum“ pre Univerzitnú nemocnicu Martin, ktorá pripravuje výstavbu novej nemocnice pod názvom „Univerzitná nemocnica sv. Martina“, s názvom stavby v projektovej dokumentácii „Nemocnica budúcnosti Martin“ (ďalej len „stavba“), konkrétne:

Predmetom verejného obstarávania je vykonanie archeologického, predstihového a záchranného výskumu a vypracovanie výskumnej dokumentácie v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/1741-4/18117/OPO, zo dňa 09.03.2021 (viď. príloha č. 1),na základe výsledkov a zistení (viď príloha 2) „Výskumná správa z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022“, Vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/17290-1/68417/OPO, zo dňa 10.08.2022 (viď. príloha č. 4), Vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/15827-3/67741/OPO zo dňa 10.8.2022 (viď. príloha č. 5), Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/67-5/17729/KOP, zo dňa 08.03.2021 (viď. príloha č. 6) pre Univerzitnú nemocnicu Martin, ktorá pripravuje výstavbu novej nemocnice pod názvom „Univerzitná nemocnica sv. Martina“, s názvom stavby v projektovej dokumentácii „Nemocnica budúcnosti Martin“ (ďalej len „stavba“).

Miesto a rozsah výskumu:

- Výskum bude prebiehať v rozsahu stavby „Nemocnica budúcnosti Martin (NBM)“ na pozemkoch

(viď. príloha č. 10).

- Výskum bude prebiehať v rozsahu stavby „Veľká hora - Komunikácie a siete (KaS)“ na pozemkoch

(viď. príloha č. 10).

- Výskum bude prebiehať v rozsahu stavby „Sekundárne dopravné napojenie (SDN)“ na pozemkoch

(viď. príloha č. 10).

- Výskum bude prebiehať v rozsahu stavby „VN prípojka pre Nemocnicu budúcnosti Martin (VN)“ na pozemkoch (viď. príloha č. 10).

Spôsob vykonania pamiatkového archeologického výskumu:

- NBM terénna časť – II.b) a III. etapa archeologického výskumu v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KP a výsledkov a zistení (viď príloha č. 2) „Výskumná správa z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022“, KPUZA-2021/1741-4/18117/OPO, zo dňa 09.03.2021 (viď. príloha č. 1).

- KaS terénna časť – v zmysle vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/17290-1/68417/OPO, zo dňa 10.08.2022 (viď. príloha č. 4).

- SDN terénna časť – v zmysle vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/15827-3/67741/OPO, zo dňa 10.08.2022 (viď. príloha č. 5).

- VN terénna časť – v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/67-5/17729/KOP, zo dňa 08.03.2021 (viď. príloha č. 6).

- Vykonanie predstihového výskumu v súlade s § 35 ods. 4 písm. a) pamiatkového zákona, realizovaného na záchranu predpokladaných archeologických nálezov v dostatočnom časovom predstihu, vrátane výkopových prác a geodetického zamerania:

- Na základe výsledkov a zistení (viď príloha 2) „Výskumná správa z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022“ bude nutné uskutočniť skrývku ornice. „Zemina bude z plochy výskumu odstránená. Následný postup bude stanovený po uskutočnení skrývky a pásovom prehĺbení v priestore predpokladaného neolitického domu a jeho bezprostrednom okolí“ vyjadrenie KPÚ Žilina zo dňa 19.4.2022 mailová komunikácia (viď. príloha č. 3).

- Rozsah výskumu v druhej etape bude súvisieť s výsledkami sondážneho výskumu prvej etapy. Minimálne bude však pozostávať zo sledovania a priebežného dokumentovania plošného odkryvu a ostatných zemných prác na mieste plánovanej stavby.

- V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr, bude každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline.

- Ak budú zistené unikátne archeologické situácie, stavebník ich zakomponuje do projektovej dokumentácie podľa pokynov Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

- Archeologický odkryv sídliskových objektov bude prebiehať postupne, po pásoch jednotlivých domoch a objektoch, ktoré sa budú skúmať ako komplex.

- Pre dokonalé rozpoznanie reliktov v zemi bude potrebné ešte ručné začistenie plošného odkryvu, ručné odkrývanie archeologických objektov realizovať pomocou bežného náradia (rýľ, lopata, motyka) a drobného náradia (motyčka, špachtľa, štetec) na detailné začistenie nálezu a jeho následnú fotografickú a grafickú dokumentáciu podľa zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len ako „pamiatkový zákon“).

- Ručné práce uskutočňujú kopáči / brigádnici za prítomnosti minimálne jedného archeológa / archeologického technického pracovníka.

- Ak sa v podloží vyrysujú zahĺbené objekty, zdokumentuje sa ich profil a pôdorys s geodetickým zameraním s prenesením do súradníc a následne sa pristúpi k ich ručnému odbornému vyberaniu.

- Sektorovanie archeologických nálezov sa bude realizovať v prípade zachytenia artefaktov mimo archeologických objektov.

- Hnuteľné archeologické nálezy, ktoré sú podľa § 40 ods. 5 cit. Zák. vlastníctvom Slovenskej republiky budú uložené v depozitároch oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum.

- Všetky archeologické nálezy v zmysle definície pamiatkového zákona budú následne presne geodeticky zamerané s podrobným opisom ich nálezových súvislostí.

- Pre dokonalé rozpoznanie reliktov v zemi bude potrebné ešte ručné začistenie plošného odkryvu, ručné odkrývanie archeologických objektov realizovať pomocou bežného náradia (rýľ, lopata, motyka) a drobného náradia (motyčka, špachtľa, štetec) na detailné začistenie nálezu a jeho následnú fotografickú a grafickú dokumentáciu podľa zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len ako „pamiatkový zákon“),

- Ručné práce, ktoré uskutočňujú kopáči / brigádnici musia byť realizované za prítomnosti minimálne jedného archeológa / archeologického technického pracovníka,

- Vykonanie záchranného výskumu podľa § 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona realizovaného počas a v súčinnosti s povolenými stavebno-zemnými prácami na záchranu archeologických nálezov a nálezových situácií.

- Predpokladaný čas realizácie archeologického výskumu je 5 mesiacov.

- Výskumná dokumentácia

Vypracovanie a odovzdanie výskumnej dokumentácie v súlade s ustanoveniami § 7 a § 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z.. Výskumná dokumentácia sa odovzdáva ako uzavretý autorizovaný dokument v 6 (šiestich) vyhotoveniach, v pevnej väzbe vo formáte A4 s číslovanými stranami vrátane stanoviska pamiatkového úradu a 1x v elektronickej podobe vo formáte PDF s podpisom a pečiatkou na USB kľúči.

Práce je možné fakturovať mesačne na základe archeologického denníka. Splatnosť faktúr 30 dní, fakturujú sa skutočne odvedené práce.

| Tab. A.1) archeologické služby – archeologický výskum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba | popis | cena celkom [€] bez DPH | DPH | cena celkom [€] s DPH |
| NBM | II.b) etapa archeologického výskumu | - | - | - |
|  | III. etapa archeologického výskumu | - | - | - |
| KaS | Archeologický výskum | - | - | - |
| SDN | I. etapa archeologického výskumu | - | - | - |
|  | II. etapa archeologického výskumu | - | - | - |
|  | III. etapa archeologického výskumu | - | - | - |
| VN | Archeologický výskum - VN prípojka - káblová - dĺžka trasy mimo "NBM“, "KaS" a "SDN" = 1040 mb | - | - | - |
|  | Archeologický výskum - VN prípojka - vzdušná |  |  |  |
|  | Výskumná dokumentácia / Záverečná správa | - | - | - |
|  | Cena celkom archeologické služby – archeologický výskum |  |  | - |

Prílohy:

- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/1741-4/18117/OPO, zo dňa 09.03.2021

- Výskumná správa z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022

- Vyjadrenie KPÚ Žilina zo dňa 19.4.2022 mailová komunikácia

- Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/17290-1/68417/OPO, zo dňa 10.08.2022

- Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/15827-3/67741/OPO, zo dňa 10.08.2022

- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/67-5/17729/KOP, zo dňa 08.03.2021

- SDN_DUR_A_C0a_sit_suvisiacich_PD

- SDN_DUR_D1_koordinacna_situacia_750

- UNsvM_situacia_prieskumne_prace–archeologia

- UNsvM_ucastnici_uzemneho_konania