Cintorín Dolné Krškany – rozšírenie – aktualizácia (hrubá stavba)

Zadanie :

Realizovať sa bude objekt SO 02 Obradná sieň (len hrubá stavba), časť vnútorného vodovodu kanalizácie, žumpa, elektroinštalácia a bleskozvod pre hrubú stavbu.

Postup :

Odstránenie ornice

Odkopávky pod budovou a spevnenej plochy okolo objektu

Výkopy rýh pre základy z betónu a zo železobetónu

Podsyp z kameniva  a železobetónová doska

Izolácia podložia

Nadzákladové železobetónové múry, stĺpy a steny

Priečky z tehál a preklad keramický

Železobetónový strop

Obklad stropnej dosky a sokla polystyrénom

Fasádny obklad s konštrukciou

Strecha, krov s náterom

Klampiarske konštrukcie

Dodávka a osadenie výplni otvorov – vonkajších

Profesia zdravotechnika  :

Výkop, lôžko, dodávka a osadenie žumpy

Časť rozvodov vnútornej kanalizácie a vodovodu

Profesia elektroinštalácia  :

Uzemnenie a bleskozvod