# Zmluva na poskytnutie služby - Návrh

Montáž a demontáž drevených trhových stánkov

## Článok I

## Zmluvné strany

Objednávateľ:			Mesto Nitra

v zastúpení: 		Marek Hattas, primátor mesta Nitry

so sídlom: 		Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

bankové spojenie: 	SLSP, a.s.

číslo účtu: 		5028001139/0900

IBAN:			SK04 0900 0000 0050 2800 1139

IČO: 			00 308 307

DIČ: 			202 110 2853

IČ DPH: 		SK2021102853

Dodávateľ:

V zastúpení:

So sídlom:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

## Článok II

## Predmet zmluvy a miesto plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa prevoz a montáž drevených predajných stánkov v počte 30 ks na Svätoplukovom námestí v Nitre v termíne 3.-22.11.2022 a ich demontáž a uskladnenie od 7.1.2023 do 15.1.2023 do skladu bývalých kasární pod Zoborom (Martinský vrch). Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pracovníkov, pracovné prostriedky, dopravné a manipulačné prostriedky a stráženie stánkov počas ich montáže a demontáže.

Montáž stánkov pozostáva:

Naloženie stánkov (zabezpečí objednávateľ) v mieste ich skladovania (sklad v objekte kasárni pod Zoborom – 1,5 km od Svätoplukovho námestia) na prepravný prostriedok (zabezpečí dodávateľ), ich prevoz na miesto dodania (Svätoplukovo námestie) a ich montáž.

Stánky sú uložené v rozobratom stave tak, že veľké stánky (450 x 230cm) sú rozobraté na 16 dielcov (10x stenový diel, 2x podlahový diel a 4x strecha) a menšie stánky (350 x 230cm) sú rozobraté na 3 diely (steny a podlaha a dva strešné dielce).

Na stánky budú tiež domontované doplnky (dekorácie, police...).

Termín  montáže od 3.11.2022 do 22.11.2022

Počet stánkov je 8 kusov s rozmermi 450 x 230cm, 22 kusov s rozmermi 350 x 230cm, celkovo teda 30 kusov.

Všetky stroje, nástroje a prepravné prostriedky si zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady.

K montáži a prevozu stánkov je zo strany dodávateľa potrebné:

Stolárov (cca 4 až 5 pracovníkov)

Prepravu (kamión 2ks)

Auto s rukou (montáž striech)

Paletové vozíky 2 kusy – potrebné k vyrovnávaniu stánkov na pätky z dôvodu nerovného podložia miesta montáže.

Stroj na vykládku stánkov (vysokozdvižný vozík nosnosť 3,5 tony lyžiny 2,20 m)

Zabezpečenie stráženia rozostavaných stánkov a materiálu na námestí poobede a v noci v termínoch 3.-22.11.2022 počas montáží.

Stánky je potrebné zmontovať do prevádzkyschopného stavu. Súčasťou montáže je aj vyrovnávanie stánkov na vyrovnávacie šrauby z dôvodu nerovnosti terénu na Svätoplukovom námestí.

Demontáž stánkov pozostáva:

Demontáž pri veľkých stánkoch (450 x 230cm) bude vykonaná na 16 dielcov (10x stenový diel, 2x podlahový diel a 4x strecha), pri menších stánkoch (350 x 230cm)  bude zo stánkov oddelená iba strecha a rozložená na dva dielce. Zo stánkov budú tiež demontované doplnky (dekorácie, police). Uvedené časti stánkov budú po demontáži naložené na Svätoplukovom námestí na prepravné prostriedky a následne budú prevezené a zložené do skladu na adrese vzdialenej 1,5 km od miesta demontáže. Všetky stroje, nástroje a prepravné prostriedky si zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady.

Termín  demontáže od 7.1.2023 do 15.1.2023

Počet stánkov je 8 kusov s rozmermi 450 x 230 cm a 22 kusov s rozmermi 350 x 230 cm, celkom teda 30 kusov.

K demontáži a odvozu stánkov do miesta skladovania je potrebné:

Stolárov

Prepravu (kamión 2 kusy)

Auto s rukou (demontáž  striech)

Paletové vozíky 2 kusy

Stroj na nakládku a vykládku stánkov (vysokozdvižný vozík nosnosť 3,5 tony lyžiny 2,20 m)

## Článok III

## Cena predmetu plnenia, platobné a fakturačné podmienky

- Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade s § 3 zák. č. 18/1996 o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.

- Predmet zákazky bude dodávateľom fakturovaný až po jeho vykonaní a po prevzatí a potvrdení poskytnutých služieb zamestnancom Mesta Nitry – odboru kultúry MsÚ, pričom fakturovaná cena bude predstavovať sumu rovnajúcu sa hodnote uvedenej v ponuke dodávateľa zo dňa .............. a to v celkovej sume........................€ s DPH (slovom: .........................................................................................................).

- Objednávateľ uhradí cenu za plnenie predmetu zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia.

## Článok IV

## Čas plnenia

Dodávateľ vykoná práce v rozsahu a množstve v zmysle čl. II tejto zmluvy a ponuky uchádzača, ktorá je prílohou č.1 tejto zmluvy a v termínoch stanovených nižšie.

Termín montáže: od 3.11.2022 do 22.11.2022

Termín demontáže: v období od 7.1.2023 do 15.01.2023

## Článok V

## Osobitné dojednanie

- Dodávateľ je povinný rešpektovať všetky bezpečnostné opatrenia na ochranu zdravia a majetku a rešpektovať platné STN.

- Nepredvídané okolnosti je dodávateľ povinný okamžite konzultovať s poverenými zamestnancami objednávateľa – odboru kultúry MsÚ Nitra.

- Dodávateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené počas prác.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly vykonávaných prác.

- Dodávateľ si zabezpečí všetky dopravné prostriedky a stroje na prepravu stánkov a manipuláciu s nimi na vlastné náklady.

## Článok VI

## Všeobecné dojednania

- Za nedodržanie času plnenia predmetu zmluvy podľa čl. IV tejto zmluvy, zaplatí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny uvedenej v čl. III ods. 2 za každý aj začatý deň omeškania s plnením predmetu zmluvy.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že za nedodržanie termínu úhrady faktúry v zmysle článku III ods. 3 tejto zmluvy zaplatí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípadoch, ktoré táto zmluva neupravuje sa zmluvné strany budú riadiť Obchodným zákonníkom.

- Akékoľvek zmeny a doplnky k zmluve je možné robiť len písomným očíslovaným dodatkom, potvrdeným podpismi oboch zmluvných strán.

- Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a tri objednávateľ.

- Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

- Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv alebo ak zmluva nie je zverejnená do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

- Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

- O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

- Dodávateľ súhlasí so zverejnením svojich identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

V   ............................., dňa .............     		    V Nitre, dňa ....................

Za dodávateľa:	Za objednávateľa:

___________________                                                _____________________

Marek Hattas

konateľ                                                                 primátor Mesta Nitra