Návrh
ZMLUVA O DIELO č. 24/2022/SMaS
uzatvorená podľa § 536 a násled. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany:
1. Objednávateľ:
Názov:	Mesto Snina
Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán:	Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
IČO:	00323 560
IČ DPH:	SK2020794666
Banka:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN SK14 5600 0000 0042 0596 3001
Tel.:	+421 918 695 138
e-mail:	primator@snina.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:
Názov:

Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Banka:
IBAN:
Tel.:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Predmet zmluvy

1.	Predmetom tejto zmluvy je realizácia „Výmeny kotla v kotolni Nemocnice Snina“ a práce s tým spojené, vrátane predpísaných skúšok a revízií, v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného zadania/výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – prílohu č. 1.
2.	Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa spracovaného celkového rozpočtu a projektovej dokumentácie Technická dokumentácia k inštalácii nového plynového kotla, ktorú vypracoval PLYNMONT PROJEKT Ing. Ivan Sokologorský, Jilemnického 3551/58, 071 01 Michalovce v auguste 2022, v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia.
3.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez vád a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

   Článok II.
Čas plnenia a miesto dodania

1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne:	do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2.	Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
3.	Miesto dodania: Nemocnica Snina, Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina.
4.	Na účely doručovania objednávok bude zhotoviteľ používať doručovanie prostredníctvom e-mailu (oskenovaná podpísaná objednávka). V zmysle predchádzajúcej vety, sa na účely tejto zmluvy objednávka považuje za doručenú doručením elektronickou poštou za podmienok stanovených v tejto zmluve.
Za účelom riadneho doručovania objednávok elektronickou formou sa zmluvné strany dohodli na týchto kontaktoch:
e-mailová adresa zhotoviteľa: ........................................
e-mailová adresa objednávateľa: adriana.karlova@snina.sk.

Článok III.
Cena diela

1.	Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:
Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	...................... EUR
Sadzba DPH 20 % a výška	...................... EUR
Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH	...................... EUR
(slovom: ............................................................................................................... s DPH)
2.	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet s výkazom výmer, ktorý je záväzný.
3.	K zmene ceny za predmet plnenia môže dôjsť len v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzieb DPH.
4.	Úpravu ceny pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác objednávateľ zhotoviteľovi nepriznáva.
5.	Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka zhotoviteľa je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletná a zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a množstvá, a do maximálnej ceny diela s odbornou starostlivosťou zahrnul všetky náklady potrebné na realizáciu diela. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z realizačnej projektovej dokumentácie.
6.	Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok IV.
Platobné podmienky

1.	Zhotoviteľ bude realizovať dielo na vlastné náklady a fakturovať do 30 dní odo dňa podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
2.	Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.
3.	Súčasťou predloženej faktúry budú nasledujúce prílohy:
-	zisťovací protokol,
-	súpis vykonávaných prác potvrdený objednávateľom.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní.
5.	Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku vo výške 10 % z ceny diela do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela (v prípade, že sa tieto vady a nedorobky vyskytnú).

Článok V.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

1.	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa technickej dokumentácie, v súlade s platnými predpismi a technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy a, že po ukončení bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu.
2.	Záručná doba je 36 mesiacov.
3.	Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela bez zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne s objednávateľom.
5.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky skryté vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej doby a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamácií začne odstraňovať bez zbytočného obkladu do 48 hodín.
6.	Pokiaľ zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni v termíne stanovenom v reklamačnom konaní, objednávateľ dá vadu odstrániť tretej osobe. Náklady na odstránenie uhradí zhotoviteľ.
7.	Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.
8.	Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.
9.	Doba od uplatnenia reklamácie vady až do vykonania opravy resp. jej odstránenia sa nezapočítava do plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platí aj pre prípad plnenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcich zo záručných záväzkov tejto zmluvy.
10.	Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

Článok VI.
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1.	Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko osobitným zápisom v termíne do 5 pracovných dní od účinnosti ZoD.
2.	Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 1x technickú dokumentáciu uvedenú v čl. I bod 2.
3.	Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, že vymedzí hranice staveniska, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je možné až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.
4.	Prevádzkové, sociálne prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
5.	Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
6.	Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na komunikáciách, ktoré znečistí svojou činnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku.
7.	Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené v projekte.
8.	Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. Použité materiály musia zodpovedať ustanoveniam zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnené niektorých zákonov.
9.	Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými predpismi.
10.	Kontrola zo strany objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom poverenej osoby objednávateľa.
11.	Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú v ďalšom technologickom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi oznámená najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a zápisom v stavenom denníku, pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi zhotoviteľom a poverenou osobou objednávateľa. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ ho požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané zjavne vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
12.	Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela podľa tejto zmluvy uvoľniť stavenisko.

Článok VII.
Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele

1.	Za všetky škody vzniknuté na objektoch počas celej doby realizácie diela zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ diela.
2.	Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa až odovzdaním a prevzatím celého diela.

Článok VIII.
Odovzdanie ukončeného diela

1.	Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviteľ dielo až jeho riadnym ukončením a to bez chýb.
2.	O ukončení stavby zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa a vyzve ho k prevzatiu diela. Objednávateľ následne nato určí termín preberacieho konania.
3.	Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
4.	V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne nato určí nový termín preberacieho konania.
5.	V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu kotolne, môže objednávateľ dielo prevziať a určiť lehotu na ich odstránenie podľa povahy vád a nedorobkov. Prevzatím takéhoto diela objednávateľom, nie je však splnený záväzok zhotoviteľa. Záväzok zhotoviteľa zanikne až uspokojením nárokov, ktoré vzniknú z chybného plnenia, t.j. až odstránením všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní.
6.	Náklady spojené so zabezpečovaním dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.

Článok IX.
Zmluvné pokuty

1.	Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela z dôvodu zo strany zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2.	Za nedodržanie termínu odstránenia vád a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3.	Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia akcie, odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, reklamačných vád a iných ustanovení tejto zmluvy o dielo.

Článok X.
Vyššia moc

1.	Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy atď.).
2.	Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom dorečenia oznámenia.

Článok XI.
Ostatné ustanovenia

1.	Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2.	Ak dohody uzatvorené podľa bodu 1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
3.	Realizácia stavebných prác a pracovný čas zhotoviteľa stavby bude konzultovaný a prispôsobený požiadavkám prevádzky nemocnice.

Článok XII.
Odstúpenie od zmluvy

1.	Zhotoviteľ nesme z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.
2.	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
- keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou diela,
- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
- bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie, zamietnutý návrh na vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku,
- zhotoviteľ je v likvidácii,
- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených,
- ak bude zhotoviteľ postupovať pri výkone prác aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany objednávateľa tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela pre okolnosti na strane zhotoviteľa nebude dodržaný,
- ak aj napriek upozorneniam zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, alebo technologickými postupmi, alebo platnými STN.
3.	Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou už vykonaných prác.
4.	V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške a odkúpiť od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo. Jeho hodnotu zhotoviteľ preukáže faktúrou dodávok tovaru.

Článok XIII.
Uzatváranie dodatkov

1.	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.	Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3.	K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvne strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne 7 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znené dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

1.	Pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizácii stavby môžu nastať, platia ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov a Obchodného zákonníka.
2.	Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ prevezme dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.
3.	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V Snine, dňa.................	V ............................, dňa ..................

Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa	:

.............................................	............................................
   Ing. Daniela Galandová
       primátorka mesta

Prílohy:
výkaz a výmer

Príloha:
ROZPOČET

Stavba:
		Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
		19-2022 UK - ústrené vykurovanie

Miesto:			Snina			Dátum:	30. 8. 2022

Objednávateľ:					Projektant:
Zhotoviteľ:					Spracovateľ:	Ing. Ivan Sokologorský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu					0,000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
	D	713	Izolácie tepelné				0,000
42	K	713482121.S	Montáž trubíc z minerálnej vlny, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	24,000	0,000	0,000
43	M	283310004700	Izolačná trubica z minerálnej vlny s Al foliou hr.30 32 mm	m	24,000	0,000	0,000
	VV		23,5294117647059*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		24,000
44	K	713482123.S	Montáž trubíc z minerálnej vlny hr.30 mm,vnút.priemer 96-133 mm	m	12,000	0,000	0,000
45	M	283310005500.S	Izolačná trubica z minerálnej vlny s Al. fóliov30 mm, 108 mm	m	12,240	0,000	0,000
	VV		12*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		12,240
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,000
2	K	721171106	Potrubie z PVC odvod kondenzu	súb	1,000	0,000	0,000
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,000
3	K	722270000	Montáž neutralizačného zariadenia pre kondenzačné kotly do 600 kW	ks	1,000	0,000	0,000
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				0,000
40	K	731191941.S	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla do 5 m2	súb.	1,000	0,000	0,000
4	K	731261113	Montáž plynového kotla nástenného kompaktného kondenzačného	ks	1,000	0,000	0,000
13	K	731261130.S	Montáž plynového kotla stacionárneho oceľového nízkoteplotného 451-600 kW	ks	1,000	0,000	0,000
14	M	484120000414.S	Kotol stacionárny, plynový kondenzačný 520 kW s príslušenstvom	súb	1,000	0,000	0,000
5	K	731360149	Dymovod 306	m	5,000	0,000	0,000
15	K	731361181.S	Nerezový komín dvojplášťový DN 350 mm, výšky 8 m	súb.	1,000	0,000	0,000
16	K	731361189.S	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína dvojplášťového DN 400 mm, výšky nad 8 do 18 m	súb.	4,000	0,000	0,000
51	K	731361201.S	A-test a revízia komína	súb.	1,000	0,000	0,000
17	K	731361229.S	Montáž komína a dymovodu	súb.	1,000	0,000	0,000
39	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	1,000	0,000	0,000
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				0,000
6	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	2,000	0,000	0,000
46	M	484720026200.S	Separátor kalov	ks	1,000	0,000	0,000
47	K	732331221.S	Montáž expanzného automatu	súb.	1,000	0,000	0,000
48	M	484640002700	Expanzný automat Variomat 2-1/60 G touch s príslušenstvom a uvedením do prevádzky	súb	1,000	0,000	0,000
18	K	732429114.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 65	súb.	1,000	0,000	0,000
19	M	426110008800	Čerpadlo obehové MAGNA3 65-60 F 340, PN 6/10,	ks	1,000	0,000	0,000
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				0,000
33	K	733121114.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	24,000	0,000	0,000
34	K	733121129.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/5,0	m	12,000	0,000	0,000
35	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	24,000	0,000	0,000
36	K	733190232.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0	m	12,000	0,000	0,000
38	K	733194928.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky priemer 108/4, 0	ks	2,000	0,000	0,000
37	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	13,236	0,000	0,000
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				0,000
20	M	422810002500.S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 100, dĺ. 52 mm, liatina, EPDM, FKM	ks	4,000	0,000	0,000
21	M	422820004800.S	Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 100, dĺ. 64 mm, liatina, nerezová oceľ, EPDM, -10 až +100°C	ks	1,000	0,000	0,000
22	M	484120023200	Rozdelovač malý, poistná skupina s poistným ventilom 4 bar, manometrom 0-600 kPa a OV s tepelnou izoláciou pre tepelný výkon 600 kW	ks	1,000	0,000	0,000
23	M	551210017600.S	Ventil poistný pružinový proporciálny DN 32/50F	ks	1,000	0,000	0,000
24	K	734173418.S	Prírubový spoj PN 1,6/I, 200 °C DN 100	súb.	7,000	0,000	0,000
25	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	0,000	0,000
30	K	734412250.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 160 mm dĺžka 150 mm	ks	2,000	0,000	0,000
26	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	2,000	0,000	0,000
27	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	2,000	0,000	0,000
28	M	551290000100.S	Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	ks	2,000	0,000	0,000
29	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	2,000	0,000	0,000
31	K	734499211.S	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	2,000	0,000	0,000
32	M	388320004400.S	Návarok priamy M20x1,5 mm	ks	2,000	0,000	0,000
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
50	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia	ks	30,000		0,000
	D	783	Nátery				0,000
41	K	783425151.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	36,000	0,000	0,000
	D	M	Práce a dodávky M				0,000
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,000
10	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín demontáž	hod	120,000	0,000	0,000
11	K	HZS000112	Stavebno montážne práce topná skúška	hod	72,000	0,000	0,000
12	K	HZS000113	Dopravné náklady	súb	1,000	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba:
		Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
		19-2022 OPZ - odberné plynové zariadenie

Miesto:			Snina			Dátum:	30. 8. 2022

Objednávateľ:					Projektant:
Zhotoviteľ:					Spracovateľ:	Ing. Ivan Sokologorský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu					0,000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				0,000
11	K	723150303.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 25x2, 6 mm	m	6,000	0,000	0,000
1	K	723150312.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	m	6,000	0,000	0,000
24	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	1,000	0,000	0,000
25	M	551340004700.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	0,000	0,000
26	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,000	0,000	0,000
27	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	0,000	0,000
15	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	12,000	0,000	0,000
2	K	723190207.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50	súb.	1,000	0,000	0,000
13	K	723190913.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	1,000	0,000	0,000
12	K	723190917.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 50	ks	1,000	0,000	0,000
3	K	723221021.S	Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	ks	1,000	0,000	0,000
4	M	551340010000.S	Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	0,000	0,000
7	K	723231021.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	ks	1,000	0,000	0,000
8	M	551340005200.S	Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	0,000	0,000
9	K	723239206.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	1,000	0,000	0,000
10	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	0,000	0,000
21	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	1,000	0,000	0,000
22	M	551290000100.S	Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	ks	1,000	0,000	0,000
23	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000	0,000	0,000
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
16	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia	ks	10,000	0,000	0,000
	D	783	Nátery				0,000
17	K	783425151.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	12,000	0,000	0,000
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,000
18	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín demontáž	hod	8,000	0,000	0,000
19	K	HZS000112	Prvá úradná skúška	súb	1,000	0,000	0,000
20	K	HZS000113	Dopravné náklady	súb	1,000	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba:
		Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
		19-2022 MaR - meranie a regulácia

Miesto:			Snina			Dátum:	30. 8. 2022

Objednávateľ:					Projektant:
Zhotoviteľ:					Spracovateľ:	Ing. Ján Piteľ, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu					0,00
1	D	DRS001032	PAVV-4800, Expandér 8 x AI, 4 x AO	ks	1,00	0,00	0,00
2	D	DZD006040	TBL 015-124, Spínaný zdroj DC 24V/0,63A ( -10°÷70°C) modulárny prístroj, AC 230 V, 50 Hz, 16 W, IP20	ks	1,00	0,00	0,00
3	D	DRS002009	Úprava SW riadiaceho systému M01 v MS1	hod	4,00	0,00	0,00
4	D	DRS002009	Úprava SW riadiaceho systému S03 v DT1	hod	16,00	0,00	0,00
5	D	DID001011	Dielenská dokumentácia rozvádzača DT1	sub	1,00	0,00	0,00
6	M	HZS-004/1	Úpravy v rozvádzači DT1	hod	8,00	0,00	0,00
7	D	DKO004190	GLT-0-10V, Modul pre externé riadenia výkonu kotla 0-10V, IP20	ks	2,00	0,00	0,00
8	D	DST001003	PA530-100, Snímač teploty vody do objímky 100 mm, 0 až 150 °C, 4 až 20 mA, 0.5 W, IP65	ks	1,00	0,00	0,00
9	M	360410012/1	Montáž snímača teploty do jímky	ks	2,00	0,00	0,00
10	D	DRS002006	Impl. SW, oživenie, kompl. a prev. skúšky, Ing.	hod	10,00	0,00	0,00
11	D	DIZ0011015	DispProg, Programovanie dispeč.systému	hod	12,00	0,00	0,00
12	D	DRS002007	Školenie obsluhy MaR	hod	2,00	0,00	0,00
13	D	3410306000	JYTY 2x1, Tienený kábel	m	22,00	0,00	0,00
14	M	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	4,00	0,00	0,00
15	M	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	2,00	0,00	0,00
16	M	210100501	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 2 x 1 mm2	ks	2,00	0,00	0,00
17	M	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	m	22,00	0,00	0,00
18	D	5628900000	120J, Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,00	0,00	0,00
19	D	3410560600	H05VV-F 2X0,75, Šnúra medená	m	24,00	0,00	0,00
20	M	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	4,00	0,00	0,00
21	M	210100201	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 2 x 4 mm2	ks	2,00	0,00	0,00
22	M	210802301	Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 2x0.75	m	24,00	0,00	0,00
23	D	5628900000	120J, Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,00	0,00	0,00
24	D	MOP001001	Východzia odborná prehliadka a skúška (revízia)	hod	8,00	0,00	0,00
25	M	HZS-002/1	Demontáž nefunkčných inštalácií	hod	6,00	0,00	0,00
26	P	PDO001001	Mimostavenisková preprava a doprava	%	4,80	0,00	0,00
27	P	PDO001003	Podružný materiál	%	3,00	0,00	0,00
28	P	PDO001004	Presun	%	1,00	0,00	0,00
29	P	PMO001002	PPV	%	6,00	0,00	0,00