Príloha č. 3

Opis predmetu zákazky

- Názov predmetu zákazky

„Upgrade systému SAS“

- Východisková situácia

CVTI SR prevádzkuje od r. 2014 aplikačný systém SAS a poskytuje ho vedecko-výskumným pracovníkom bezplatne so zámerom podpory vedy a výskumu na Slovensku Pre riadne poskytovanie aplikačného softvéru v CVTI SR pre ďalšie obdobie je potrebný upgrade prostredia SAS na novú infraštruktúru v Dátovom centre pre výskum a vývoj (DC VaV).

Systém SAS je implementovaný v prostredí CVTI SR na základe zmluvy Zmluva o dodávke softvéru SAS (č. 54/PK/2013) zo dňa 21.02.2014 a pozostáva z viacerých modulov:

| SAS Enterprise Guide SAS Data Integration Studio SAS Enterprise Miner Client SAS Forecast Project Manager SAS Forecast Studio SAS Information Map Studio SAS Management Console SAS Model Manager Client | SAS OLAP Cube Studio SAS Personal Login Manager SAS Simulation Studio SAS Time Series Studio SAS Workflow Studio SAS Content Categorisation Studio JMP Clinical JMP Genomics |
| --- | --- |

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je upgradovať SAS aplikácie z pôvodnej už nepodporovanej platformy IBM na novú platformu Intel.

Upgrade SAS musí zahŕňať nasadenie najnovších  verzií softvérových modulov na novú hardvérovú platfornu v DC VaV vrátane migrácie  všetkých používateľských dát a súborov.

Pred migráciou verejný obstarávateľ požaduje nainštalovať nový systém na platformu Intel s najnovšími verziami všetkých modulov systému SAS.

Po otestovaní novej verzie systému i s premigrovanými dátami a rozbehnutí ostrej prevádzky bude starý systém postupne odinštalovaný a vypnutý.  Integráciu na aplikácie tretích strán v novom prostredí bude koordinovať odborný garant obstrávateľa.

Upgrade SAS pozostáva z:

- inštalácia, implementácia a konfigurácia najnovších verzií modulov systému SAS pre platformu Intel a operačný systém serverov MS Windows 2012 na najnovšiu infraštruktúru DC VaV vrátane súvisiacich licencií ako novú inštaláciu

| Server | CPU * (počet jadier) | RAM (GB) | Disk (GB) |
| --- | --- | --- | --- |
| SAS Server 1 | 16 | 128 | 4500 |
| SAS Server 2 | 8 | 64 | 300 |

* HW konfigurácia s použitím procesorov typu Intel Xeon E5-2690 v4.

Zoznam požadovaných najnovších verzií modulov:

- SAS Enterprise Guide

- SAS Data Integration Studio

- SAS Enterprise Miner Client

- SAS Forecast Project Manager

- SAS Forecast Studio

- SAS Information Map Studio

- SAS Management Console

- SAS Model Manager Client

- SAS OLAP Cube Studio

- SAS Personal Login Manager

- SAS Simulation Studio

- SAS Time Series Studio

- SAS Workflow Studio

- SAS Content Categorisation Studio

- JMP Clinical

- JMP Genomics

  - Otestovanie systému a odovzdanie pred migráciou dát.

- Migrácia dát z aktuálneho prostredia SAS do nového a testovanie upgradovaného systému SAS:

- V rámci upgradu  preniesť do nového systému SAS:

    - všetky používateľské objekty na úrovni metadát

    - dáta na úrovni súborového systému.

- Implementácia a konfigurácia nového systému SAS do súčasne pripojených systémov v CVTI SR

- Vytvorenie a migrácia skriptov a nástrojov určených na údržbu nového prostredia.

- Vytvorenie resp. migrácia skriptov a nástrojov určených na monitorovanie nového prostredia.

- Otestovanie konektora midPoint - SAS, resp. nasadenie upraveného konektora.

- Konsolidácia konfigurácie SAS komponentov.

- Testovanie a ostrá prevádzka:

- Upgradovaný  systém otestovať v režime paralelného behu vedľa starého systému až do skončenia testovania a odovzdania do prevádzky.

- Všetky zmeny, ktoré sa udejú v starom systéme do začatia prevádzky upgradovaného  systému, premietnuť do nového systému najneskôr deň pred uvedením do ostrej prevádzky.

- Integrácia systému na aplikácie tretích strán

- Uvedenie systému do ostrej prevádzky

- Odinštalovanie a vypnutie starého systému

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie všetkých softvérových komponentov a prác súvisiacich s predmetom zákazky maximálne do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy.