**Otázka č. 1**

Zmluva o dielo  
Článok 5.  
Prevod vlastníctva a nebezpečenstva škody  
  
bod 5.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je vlastníkom vecí, z ktorých sa má dielo zhotoviť a dodaných zariadení a je opravnený s nimi nakladať a nie sú zaťažené právami tretích osôb.  
  
Uvedené ustanovenie nie je v súlade so súťažnými podkladmi, nakoľko proces zabezpečenia celej dodávky zariadení má určitý časový a fakturačný harmonogram u všetkých čiastkových dodávateľov jednotlivých komponentov (komponenty sú vlastníctvom tretích strán až do úhrady celého komponentu odberateľom), z ktorých bude dielo pozostávať, a teda nie je možné aby dodávateľ prehlásil pri podpise Zmluvy o dielo, že je vlastníkom všetkých vecí z ktorých sa má Dielo zhotoviť.  
  
Zhotoviteľ v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo nebude vlastníkom vecí, z ktorých sa má dielo zhotoviť a nebude ani vlastníkom dodávaných zariadení, pričom s poukazom na celý proces resp. postup vykonania tohto diela nie je ani možné, aby zhotoviteľ bol v čase uzatvorenia zmluvy o dielo vlastníkom týchto vecí a zariadení.

**Odpoveď č. 1**

Vysvetlenie je zapracovane v Zmluve o dielo – oprava 1

Nezodpovedané otázky z vysvetlenia č. 4

**Odpoveď č. 9**

Zmluva o dielo a jej bod 4.8 vychádza zo špecifikácie predmetu zákazky. Vyhlasovateľ doplnil bod 4.8.

Vysvetlenie je zapracovane v Zmluve o dielo – oprava 1

**Otázka č. 13**

2. článok 4.8 ZoD: Zmluvné strany sa dohodli, že Cena bude uhradená v častiach v zmysle harmonogramu vykonávania diela podľa prílohy č. 3 ZoD nasledovne... Body c), ca) a cb) tohto článku ZoD sú v nesúlade s harmonogramom (článok 8 ŠPZ) ako aj s prílohou č. 3 ZoD. Máme za to, že podmienky uvedené v harmonograme (článok 8 ŠPZ) a v prílohe č. 3 ZoD sú stanovené správne, žiadame o zosúladenie v zmysle harmonogramu. Takisto si v tejto súvislosti dovoľujeme uviesť článok 23 VI, prvá veta, v ktorej sa uvádza že „...Uzavretá Zmluva o dielo nesmie byť v rozpore so súťažnými podmienkami...“ čo v tomto prípade nie je splnené.

Vysvetlenie je zapracovane v Zmluve o dielo – oprava 1

**Otázka č. 14**

3. články 4.12, 4.12.1 a 4.12.2 ZoD: Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň vystavenia priebežnej faktúry podľa písm. c bodu 4.8 tohto článku zmluvy...vystaviť v prospech Objednávateľa neodvolateľnú a nepodmienenú bankovú záruku za splnenie časti kontraktu (performance guarantee) podľa písm. c) bodu 4.8 tohto článku zmluvy vo výške celkovo 50% ceny diela... Články 4.12, 4.12.1 a 4.12.2 ZoD sú v nesúlade s harmonogramom (článok 8 ŠPZ, posledný odsek, strana 35/37), v ktorom sú podmienky vystavenia bankovej záruky odlišné. Máme za to, že podmienky uvedené v harmonograme (článok 8 ŠPZ, posledný odsek, strana 35/37) a v prílohe č. 3 ZoD sú stanovené správne, žiadame o zosúladenie v zmysle harmonogramu.

Vysvetlenie je zapracovane v Zmluve o dielo – oprava 1

**Otázka č. 16**

5. článok 7.9 ZoD: Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi ním zvolené záručné plnenie.  
Žiadame o presnú špecifikáciu pojmu „ním zvolené záručné plnenie“.

Vysvetlenie je zapracovane v Zmluve o dielo – oprava 1