Názov stavby:	„Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Slovenské Ďarmoty – Sklabiná

kumulatívne staničenie km 29,485 – 38,763;  III. etapa“

Požiadavky a podklady na vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu a výkonu odborného autorského dohľadu.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	„Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Slovenské Ďarmoty – Sklabiná; kumulatívne staničenie km 29,485 – 38,763; III. etapa“

Miesto stavby:		Slovenské Ďarmoty, Záhorce, Želovce, Sklabiná

Katastrálne územie:	Slovenské Ďarmoty, Záhorce, Želovce, Sklabiná

Okres:			Veľký Krtíš

Objednávateľ:		Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

Správca:		Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

URČENIE DOKUMENTÁCIE

Predmet stavby

Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/527 Slovenské Ďarmoty cez Záhorce, Želovce po Sklabinú; kumulatívne staničenie km 29,485 – 38,763; III. etapa vrátane mostov, priepustov, oporných múrov, odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia, bezpečnostných prvkov, autobusových zastávok a osvetlení autobusových zastávok.

Druh stavby

Rekonštrukcia a modernizácia.

Účel a ciele stavby

Realizovaním  stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Slovenské Ďarmoty – Sklabiná; kumulatívne staničenie km 29,485 – 38,763; III. etapa“ dosiahneme:

- Prepojenie na infraštruktúru siete I/66, I/75, E58, R1, R2, TEN-T súhrnná sieť.

- Zlepšenie dostupnosti vidieckych súborov k sídelným centrám pre zachovanie charakteristického rozptýleného územia v južnej časti územia Banskobystrického samosprávneho kraja	.

- Zlepšenie dostupnosti priemyselných parkov PP Veľký Krtíš, PP Krupina(2x), PP Šahy (NSK).

- Zlepšenie bezpečnosti vybudovaním bezpečnostných zariadení, odstránením zúžených úsekov.

- Zlepšenie stavebno-technického stavu ciest a mostov s dopadom na plynulosť cestnej premávky, zníženie nehodovosti.

- Zlepšenie podmienok pre cestnú hromadnú dopravu.

- Zníženie energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov na životné prostredie.

- Zlepšenie dostupnosti regionálneho  cestovného ruchu.

Cesta II/527 je dôležitý dopraný ťah, ktorý prepája NSK so Zvolenom smerom na rýchlostnú cestu R1, R2.

Uvedený stavebný zámer je v súlade s výhľadovými zámermi koncepcie rozvoja cestnej siete a v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja – rekonštruovať a vybudovať cestu II/527 v úseku Slovenské Ďarmoty – Sklabiná (I/66, I/75, E58, R1, R2).

Umiestnenie stavby

Staničenia cesty:

Cesta II/527 Slovenské Ďarmoty – Sklabiná; kumulatívne staničenie km 29,485 – 38,763; III. etapa v ckm:

VS   29,485 - 30,820

NS   30,820 - 33,416

NS   33,476 - 34,481

VS   34,481 - 36,017

NS   36,017 - 36,445

VS   36,445 - 38,763

Počet nevyhovujúcich priepustov podľa CDB – 7 ks

| evidenčné číslo | počet otvorov | staničenie | dĺžka | rozmer | vyhotovenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P21240 | 1 | 31,709 | 10,1 | 800 x 600 | kamenný |
| P21242 | 1 | 32,172 | 8 | 800 x 800 | betónový |
| P21245 | 1 | 34,318 | 13,1 |  | kamenný |
| P21246 | 1 | 34,626 | 8,6 | 600 x 1200 | kamenný |
| P21247 | 1 | 35,657 | 8,7 | 600 x 500 | kamenný |
| P21248 | 1 | 35,967 | 7,7 | 800 x 800 | kamenný |
| P21249 | 1 | 36,326 | 7,8 | 600 x 1200 | kamenný |

Dĺžka záchytno-bezpečnostných zariadení podľa CDB – 1 629 bm.

Rozšírenie cesty v úseku od km 31,800 – 34,500 na C7,5 (preveriť šírku cestného  pozemku pre rozšírenie cesty).

Mosty, staničenia:

- Most ev. č. 527 - 012  	ckm  30,844  	STS – 3	obnova

- Most ev. č. 527 - 013 		ckm  33,493 	STS – 3	obnova

- Most ev. č. 527 - 014  	ckm  35,162 	STS – 4	rekonštrukcia

- Most ev. č. 527 - 015  	ckm  37,019 	STS – 4	rekonštrukcia

- Most ev. č. 527 - 016		ckm  38,554 	STS – 5	prestavba

PODKLADY

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi do súťaže:

Mostné listy predmetných mostov, protokoly z hlavných prehliadok mostov, Stav cesty II/527 v staničení km 29,485 – 38,763 po hlavných prehliadkach v roku 2021 so zoznamom opravených a rekonštruovaných úsekov cesty od roku 2018.

Predpokladaná dĺžka rekonštrukcie ciest II. triedy je 9,218 km, s obnovou 5 mostov.

POŽIADAVKY

Všeobecné požiadavky

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dokumentáciu podľa STN, STN EN a dotknutých zákonov platných v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy a platných technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006) Dokumentácia stavieb ciest (www.ssc.sk) a tiež v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dokumentácia bude vypracovaná a potvrdená autorizovaným stavebným inžinierom v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch, autorizovaným geodetom  podľa  zákona  č. 512/2007 Z.z. o Komore geodetov a kartografov, dokumentácia pre vyňatie z PPF bude vypracovaná a potvrdená odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, inžiniersko-geologický prieskum  odborne spôsobilou osobou  na vykonávanie geologických prác podľa §9 zákona č. 569/2007 Z.z.  (geologický zákon), prípadne inou oprávnenou osobou v zmysle členenia dokumentácie.

Vypracovanie PD navrhne optimálnym technickým a ekonomickým riešením, s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov.

Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu a zmluvné činnost podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.

Zhotoviteľ zapracuje do dokumentácie podmienky vzniknuté v predošlých stupňoch dokumentácie.

Vypracovanie PD navrhne optimálnym technickým a ekonomickým riešením,                         s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov a minimalizovaním prekládok inžinierskych sietí.

Stavbu je potrebné navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov.

Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili.

Rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávateľom.

Zhotoviteľ PD zabezpečí overenie inžinierskych sietí potvrdených správcom alebo vlastníkom sietí v obvode stavby a zakreslí ich vytýčenú polohu do projektovej dokumentácie.

Etapy preložiek a postup výstavby je nutné navrhnúť tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách a toto zohľadniť v návrhu harmonogramu organizácie výstavby (POV).

Zhotoviteľ si zabezpečí diagnostiku mostov a prieskumy ak sú potrebné k návrhu technického riešenia, stavebného konania a realizácii stavby.

Návrh minimálnych opatrení

Na predmetných úsekoch cesty II/527, podľa stavu a  porúch uvedených v prehliadkach,  navrhuje objednávateľ a stavebník rekonštrukcie a modernizácie krytov komunikácie, reprofilácie priekop, obnovy a rekonštrukcie priepustov.

Objednávateľ a správca navrhujú tieto základné minimálne opatrenia na mostoch:

- ev. č. 527 – 012, ckm 30,844; STS 3

oprava mostného zvršku vrátane mostných záverov

- ev. č.  527 – 013, ckm  33,493; STS 3

opraviť obrusnú vrstvu vozovky, nábehové časti vozovky na most riešiť spôsobom ako  priľahlé úseky cesty

- ev. č. 527 – 014, ckm 35,162; STS 4

rekonštrukcia mosta z dôvodu nedostatočného šírkového usporiadania (doplniť chodník)  zosilnenie NK a spodnej stavby, výmena mostného zvršku, prekládka vedení

- ev. č. 527 – 015,  ckm  37,019; STS 4

rekonštrukcia mosta z dôvodu nedostatočného šírkového usporiadania (doplniť chodník), zosilnenie NK a spodnej stavby, výmena mostného zvršku, prekládka vedení

- ev. č. 527 – 016,  ckm  38,554, STS 5

celková prestavba

Členenie a rozsah dokumentácie a zmluvných činností

- Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)

- Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)

- Bezpečnostný audit

- Inžinierska činnosť

- Odborný autorský dohľad

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)

Zhotoviteľ vypracuje DSZ podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach s obsahom podľa prílohy č. 2 vyhlášky 83/2008 Z.z. s odsúhlaseným stavebným zámerom (MVRR SR/MD SR), prípadne protokolom o vykonaní štátnej expertízy.

Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)

V rámci stupňa dokumentácie DSPRS zhotoviteľ v nevyhnutnej miere vypracuje stavebné objekty, ktoré podľa stavebného zákona (č. 50/1976) podliehajú územnéu rozhodnutiu.

Zhotoviteľ navrhne logickú skladbu dokumentácie v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006), s rešpektovním okresov a predmetných ciest.

Bezpečnostný audit

Zhotoviteľ vypracuje v zmysle zákona č. 249/2011 Z.z. bezpečnostný audit so zapracovaním odporúčaní auditu do ďalších stupňov dokunentácie.

Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti zhotoviteľ odsúhlasí dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníkmi resp. správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s SVP š.p., a SPF, MO SR a s  fyzickými osobami dotknutých pozemkov tak, aby bolo možné požiadať o vydanie územných rozhodnutí (v prípade potreby) a stavebných povolení. Zhotoviteľ zabezpečí vydanie uvedených povolení potrebných k realizácii diela v zmysle stavebného zákona.

Dopravné značenie celej stavby bude odsúhlasené príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR.

Potvredenia alebo vyjadrenia, že realizovaný projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na chránené územia (Stanovisko sposudzovania vplyvov na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006, NATURA, ....)

Zhotoviteľ zabezpečí vydanie nových povelení (UR, SP) a ohlásení stavebných úprav na cestách II. triedy na OU odbor CDaPK v príslušnom okresnom úrade (VK).

V cene IČ sú započítané aj všetky preukázateľné priame náklady (správne poplatky, ...).

Objednávateľ a stavebník poskytnú zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie,  spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenie tejto zmluvy.

Odborný autorský dohľad

Výkon odborného autorského dohľadu je stanovený od začatia do ukončenia stavby (kolaudácie). Rozsah činností AD je v zmysle sadzobníka projektových prác UNIKA.

Lehota dodania projektovej dokumnetácie a inžinierskej činnosti

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu:

- v stupni DSZ do 2-och mesiacov od podpisu ZoD

- ostatná dokumentácia do 5 mesiacov od podpisu ZoD

Inžinierska činnosť:

- k vydaniu UR s vydaním UR do 4-och mesiacov od podpisu ZoD (v prípade potreby)

- k vydaniu právoplatného stavebného povolenia do 3 mesiacov odo odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na dodanie služieb IČ

Autorský dozor:

- odovzdanie staveniska – kolaudácia

Fakturácia

Faktúra bude vystavená s rozpisom ceny v zmylse členenia dokumentácie a zmluvných činností (Špecifikácie). Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť a autorský dohľad, resp. ich časti.

Spôsob a lehoty prejednávania

Spracovateľ prejedná návrh technického riešenia s objednávateľom a správcom Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s. Banská Bystrica  pred vypracovaním dokumentácie a predloží v priebehu spracovania schválený koncept dokumentácie na pripomienkovanie. Objednávateľ požaduje neuskutočňovať  zábery  mimo cestného pozemku a odsúhlasiť majetkové hranice a hranice dočasných záberov s objednávateľom a stavebníkom, ktoré sú podkladom pre spracovanie geometrických plánov.

V priebehu vykonávania diela podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa minimálne však raz za mesiac sa  uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom, objednávateľom a stavebníkom. Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis , ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ dokumentácie bude počas pracovných rokovaní  dokumentácie informovať objednávateľa a stavebníka o stave rozpracovanosti diela.

Po odsúhlasení technického riešenia objednávateľom spracovateľ dokumentácie prejedná dokumentáciu so  všetkými dotknutými správcami resp. vlastníkmi inžinierskych sietí a s ďalšími dotknutými účastníkmi stavebného konania. O požadovaných zmenách riešenia vyplývajúcich z vyjadrení oboznámi ihneď objednávateľa, stavebníka a následne po schválení objednávateľom  zapracuje  podmienky do projektovej dokumentácie. Objednávateľ požaduje účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou.

Zodpovednosť zhotoviteľa

V zmysle všeobecných požiadaviek.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný , zhotovený a odovzdaný  objednávateľovi podľa ustanovení  zmluvy o dielo riadne, včas, bez chýb a porúch.

Odovzdanie a prevzatie  diela

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie, zmluvnej činnosti zhotoviteľom na základe zápisu resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí, podpísanom osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických                      v stanovených termínoch.

Zhotoviteľ predloží  dokumentáciu a zmluvnú činnosť na  záverečnú kontrolu objednávateľovi BBSK a správcovi BBRSC, a.s. najneskôr 15 dní  pred  stanovenými termínmi.  Po kontrole dokumentácie pripraví zhotoviteľ  zápis o odovzdaní a prevzatí, ktorý sa bude aktualizovať v sídle objednávateľa v stanovených termínoch.

Povinným obsahom zápisu resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí dokumentácie a zmluvne činnosti sú:

- údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi

- názov zákazky, číslo zmluvy

- popis dokumentácie a zmluvnej činnosti

- počet vyhotovení dokumentácie

- cena za dielo

- prehlásenie Objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá

- zoznam chýb a nedorobkov

Pokiaľ bude dokumentácia pri odovzdávaní vykazovať drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jej riadnemu užívaniu, objednávateľ môže rozhodnúť, či dokumentáciu prevezme aj s takýmito chybami a nedorobkami. V takom prípade objednávateľ v odovzdávacom protokole určí lehotu na ich odstránenie. O tom, či má dokumentácia chyby a nedorobky a aký majú vplyv na dokumentáciu a jej užívanie, rozhoduje objednávateľ.

Miestom odovzdania dokumentácie a prerokovania bude sídlo Objednávateľa, ak sa strany nedohodnú inak.

Počet vyhotovení dokumentácie

Dokumentácia bude odovzdaná v tlačenej forme, elektronickej forme (usb nosič) needitovateľnej (.pdf), elektronickej forme editovateľnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentácia v elektronickej forme bude v identickom členení ako dokumentácia v tlačenej forme.

DSZ			4 x tlačená	1 x USB

DSPRS		6 x tlačená	1 x USB

Bezpečnostný audit	4 x tlačená	1 x USB

Vypracoval: 	Ing. Janka Hrčková

Dátum:	V Banskej Bystrici, 12.04.2023