***Príloha č. 3 k zmluve č. Z-011.10.1005.00***

**Rámcový plán projektu**

**Rámcový plán projektu**

*< Stĺpce Začiatok a Koniec vo všetkých riadkoch tabuľky vyplní uchádzač, pričom v nich uvedie relatívne termíny - základom bude Z – deň nadobudnutia účinnosti zmluvy a všetky ostatné termíny budú relatívne voči tomuto dátumu a to v tvare Z+X, kde X je počet dní (príklad, Z+30 znamená 30 deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy) >*

| **Etapa / Činnosť** | **Začiatok** | **Koniec** | **Zodpovedný** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Projektový manažment** | Z+... |  |  |
| * 1. Predprojektová príprava |  |  | zhotoviteľ, objednávateľ |
| * 1. Otvorenie projektu – úvodné stretnutie členov projektového tímu |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Projektové činnosti na strane objednávateľa a zhotoviteľa vrátane spracovania dokumentácie podľa Časti B- Požiadavky na Systém zaistenia kvality, Všeobecných podmienok (ďalej aj „dokument SZK“) |  |  | objednávateľ  zhotoviteľ |
| 1. **Detailná analýza a návrh dodávaného systému**  * Vstupy: Zmluva o dielo |  |  | - |
| * 1. Analýza požiadaviek na dodávaný systém |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Interview a pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa k požiadavkám na dodávaný systém |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Vypracovanie dokumentu Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy |  |  | objednávateľ |
| Výstupy:   * Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému |  |  | - |
| 1. **Implementácia dodávaného systému**   Vstupy:   * Funkčná a technická špecifikácia dodávaného systému |  |  | - |
| * 1. Implementácia dodávaného systému |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Dodanie technickej dokumentácie |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Vypracovanie používateľskej dokumentácie |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Vypracovanie dokumentu „Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému“ |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Vypracovanie plánu testovania dodávaného systému |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii |  |  | objednávateľ |
| Výstupy:   * Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému * Plán testovania dodávaného systému * Používateľská dokumentácia * Implementovaný systém |  |  | - |
| 1. **Školenia**   Vstupy: |  |  | - |
| * 1. Školenia správcov dodávaného systému |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Školenia používateľov dodávaného systému |  |  | zhotoviteľ |
| Výstupy:  - Vyškolení správcovia a používatelia dodávaného systému |  |  | - |
| 1. **Akceptačné testovanie**   Vstupy:  - Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému  - Používateľská dokumentácia |  |  | - |
| * 1. Vykonanie akceptačného testovania |  |  | objednávateľ |
| * 1. Vypracovanie dokumentu Funkčný prijímací protokol |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Vypracovanie Protokolu o akceptácii dodávaného systému |  |  | objednávateľ |
| * 1. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Vypracovanie Plánu skúšobnej prevádzky |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii |  |  | objednávateľ |
| Výstupy:  - Správa o testovaní dodávaného systému  - Funkčný prijímací protokol  - Plán skúšobnej prevádzky |  |  | - |
| 1. **Skúšobná prevádzka**   Vstupy:  - Plán skúšobnej prevádzky  - nainštalovaný dodávaný systém v produkčnom prostredí |  |  | - |
| * 1. Príprava skúšobnej prevádzky |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Vykonanie skúšobnej prevádzky |  |  | objednávateľ |
| * 1. Aktualizácia sprievodnej dokumentácie |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Vypracovanie protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy, |  |  | zhotoviteľ |
| * 1. Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii |  |  | objednávateľ |
| Výstupy:   * Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy |  |  | - |
| 1. **Ukončenie projektu**    1. záverečné stretnutie členov projektového tímu |  | Z+...1) | zhotoviteľ  objednávateľ |

1) Zhotoviteľom navrhnutý konečný termín nesmie presiahnuť termín najneskoršieho splnenia zmluvných povinností stanovený v bode 2.3 zmluvy. Plán navrhnutý zhotoviteľom musí spĺňať požiadavky na trvanie jednotlivých etáp tak, ako sú stanovené v zmluve a vo Všeobecných podmienkach. Rovnako je potrebné brať do úvahy lehoty na pripomienkovanie dodávanej dokumentácie stanovené vo Všeobecných podmienkach.