| Zodpovednosti za zriadenie staveniska |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávka: | Dodávateľ | Zákazník | Komentáre |
| DOKUMENTÁCIA |  |  |  |
| Povolenie na vstup / Povolenie na prácu |  | X |  |
| OSOBNÁ LOGISTIKA |  |  |  |
| Mobilizácia / Demobilizácia | X |  |  |
| Lokálna preprava | X |  |  |
| Stravovanie & Ubytovanie | X |  |  |
| LOGISTIKA NA KS01 |  |  |  |
| Klimatizovaná a bezpečná kancelária s telefonickým a internetovým pripojením | X |  |  |
| Šatňa s elektrickým pripojením | X |  |  |
| Toalety | X |  |  |
| Skladovací priestor / dielenský kontajner v blízkosti pracoviska na KS01 | X |  |  |
| Kontajner pre náradie, ručné a elektrické náradie | X |  |  |
| ZARIADENIA NA KS01 |  |  |  |
| El. napájanie (24/230/400 V) |  | X |  |
| Prívod vody |  | X | only not drinking water |
| Prívod pracovného vzduchu |  | X |  |
| NÁSTROJE A SPOTREBNÉ MATERIÁLY |  |  |  |
| Štandartné náradie | X |  |  |
| Meracie prístroje (metre, mikrometre, meranie hladiny vody, , denný indikátor, momentový kľúč atď.) | X |  |  |
| Spotrebný materiál (mazivo, tesniace hmoty, rozpúšťadlá,…) | X |  |  |
| ZDVÍHACIE A MANIPULAČNÉ MATERIÁLY |  |  |  |
| Preprava / manipulácia s materiálmi na mieste | X |  |  |
| Mostový žeriav |  | X | eustream vyžaduje od dodávateľa vyškolenú obsluhu |
| Mobilný žeriav | X |  |  |
| Špecificke náradie pre zdvíhanie | X |  |  |
| Vysokozdvižný vozík | X |  |  |
| Príves | X |  |  |
| Lešenie | X |  |  |
| ŠPECIÁLNE PRÁCE |  |  |  |
| Kryt a izolácia (demontáž, oprava, opätovná montáž) | X |  |  |
| Vyprázdňovanie Nádrže Mazacieho oleja, čistenie a naplnenie nádrže | X |  |  |
| Čistenie opravovaných agregátov a použitých pracovných priestorov | X |  |  |
| Likvidácia a odstraňovanie toxického / nebezpečného odpadu (napr. Azbestu, odtokových olejov, odpadov zo železných kusov atď.). | X |  |  |
| Likvidácia a odstraňovanie odpadových materiálov | X |  |  |
| Stavebné práce | X |  |  |
| Káblové žľaby | X |  |  |
| Inštalácia káblov | X |  |  |
| INÉ |  |  |  |