**Harmonogram projektu ASOPPCP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **FÁZA/AKTIVITA** | **Trvanie** |
| ***1*** | *Návrh systému (Analýza a Dizajn)* |  |
|  | 1a Skúška funkčnosti návrhu systémuFunkčný prototyp | do 2 mesiacov od účinnosti Zmluvy |
| ***2*** | *Vybudovanie transakčného modulu* |  |
|  | 2a Implementácia a testovanie  | do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy |
|  | **2b Nasadenie Transakčného modulu do produkcie a sfunkčnenie 4 ks technických zariadení** 2c Skúška funkčnosti transakčného modulu | **Max. do 8 mesiacov** od účinnosti Zmluvy (bude upravené v súlade s návrhom na plnenie kritéria) |
| ***3*** | *Úplné vybudovanie systému* |  |
|  | **3a Osadenie všetkých zariadení** Komplexná skúška funkčnosti systému | **do 7 mesiacov od oznámenia miest** |
| **4** | Post implementačná podpora | 3 mesiace po nasadení |
| **5** | Dokončovacia fáza | do 3 mesiacov po nasadení |
| **6** | Podpora prevádzky (SLA) | od ukončenia fázy 2c |