Zmluva o dielo č..........

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami

(ďalej „zmluva“):

Objednávateľ:

Obchodné meno:		Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

Sídlo:		A. Dubčeka 45, 965 58  Žiar nad Hronom

IČO:		31609651

IČDPH:		SK 2020479714

DIČ:

Zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica oddiel Sro, vložka číslo: 2034/S.
Bankové spojenie:

Účet číslo:

IBAN:

SWIFT:

Zastúpený:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: 	............................

Sídlo:	............................

............................

............................

Daňové číslo: 	............................

IČ DPH:	............................

Zapísaný v Obchodnom registri ............................ ............................ ............................

Bankové spojenie: 	............................

Číslo účtu: 	............................

SWIFT: 	............................

IBAN: 	............................

Zastúpený:	............................,

............................

(ďalej len „zhotoviteľ“),

(spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Preambula

Táto zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom,  v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej „ZVO"), na obstaranie nadlimitnej zákazky Zimný štadión - Chladenie. Predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov Objednávateľa.

- Predmet zmluvy

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné dielo:

Zhotovenie a dodanie technologického celku pozostávajúceho z viacerých na seba nadväzujúcich technologických zariadení –

(ďalej tiež „dielo" alebo „zariadenia“ alebo jednotlivé zariadenia ako „časti diela“ alebo „zariadenie“) podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 ku tejto zmluve a previesť na neho vlastnícke právo k dielu. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a dodané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo podľa čl. II tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že každé zariadenie bude dodané spolu s (i) dodacím listom zariadenia,                      (ii) návodom na použitie zariadenia v slovenskom alebo českom jazyku, (iii) záručným listom zariadenia, (iv) kópiami certifikátov alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené uvedenie zariadenia do prevádzky a jeho užívanie v zmysle príslušných právnych predpisov, (v) dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie licencie, alebo iného práva duševného vlastníctva v prípade, že v zariadení je predmet takéhoto duševného vlastníctva vyjadrený (napr. software).

- Dielo sa považuje za riadne zhotovené a dodané po odovzdaní všetkých zariadení v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje na základe tejto zmluvy ako súčasť zhotovenia diela poskytnúť objednávateľovi nasledovné služby v mieste uvedenom v bode 2.1 súťažných podkladov a súvisiacej dokumentácii poskytnutej objednávateľom:

- návrh, príprava a schválenie realizačnej projektovej dokumentácie (do 4 týždňov od podpisu zmluvy),

- zabezpečenie schválenia vytvorenej projektovej dokumentácie na technickej inšpekcii,

- demontáž starej technológie chladenia (s výnimkou časti pod ľadovou plochou),

- montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu),

- výroby tepla,

- vodného hospodárstva,

- technologických oceľových konštrukcií,

- elektroinštalácie,

- automatického systému riadenia technologických procesov,

- detekčného systému,

- automatického systému varovania obyvateľstva,

- prevádzkového potrubia NH3,

- prevádzkového potrubia vykurovacej vody,

- prevádzkového potrubia chladiacej vody,

- prevádzkové potrubie technologickej vody,

- havarijné vetranie,

- odvlhčovanie zimného štadióna,

- zabezpečenie všetkých povolení a skúšok potrebných pre prevádzku celého predmetu zákazky. Najmä o odskúšanie, zabezpečenie tlakových skúšok pevnosti a tesnosti potrubných systémov a úradných skúšok ďalších systémov a ich sprevádzkovanie.

- doprava zariadení do miesta určenom v tejto zmluve,

- inštalácia zariadení na mieste určenom v tejto zmluve,

- vybavenie a vykonanie všetkých povolení a skúšok potrebných na prevádzku zariadení,

- odovzdanie zariadení v zmysle dohodnutej konečnej prebierky,

- vykonanie školení obsluhy a údržby v zmysle dohodnutého rozsahu,

- demontáž a montáž existujúcich (nahrádzaných) zariadení a rozvodov,

- ostatné zariadenia potrebné na funkčnú prevádzku (najmä uvedené v prílohe č. 4 súťažných podkladov),

- záručné servisy,

- servisné prehliadky kompresorov od spustenia počas záruky 24 mesiacov (vrátane),

(ďalej tiež len „súvisiace služby“).

- Súčasťou vykonania diela sú všetky činnosti a náklady vynaložené zhotoviteľom najmä naprojektovanie a príprava projektovej dokumentácie, na materiál potrebný na zhotovenie zariadení, poistenie, clo, iné poplatky súvisiace s dovozom materiálu, dopravou zariadení, poplatky súvisiace s certifikáciou zariadení a správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci, ako aj cena dokumentácie a návodu na obsluhu zariadení, ktoré sú nevyhnutné na riadne užívanie zariadení alebo s nimi súvisia, kompletná inštalácia zariadení, vykonanie predpísaných testov, skúšok, kompletného zaškolenia obsluhy zariadení po ich nainštalovaní, záruka za vady a pozáručná technická podpora.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že (i) veci dodané zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela nie sú a ani v čase vykonania predmetu plnenia nebudú zaťažené žiadnym právom tretej osoby, najmä záložným právom alebo predkupným právom, (ii) takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase vykonania predmetu plnenia nebudú prenajaté tretej osobe a (iii) neexistuje právny predpis ani rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré by zhotoviteľovi akýmkoľvek spôsobom bránili v nakladaní s takýmito vecami.

- V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu plnenia nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva zhotoviteľa alebo tretej osoby, zhotoviteľ zabezpečí, že objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu plnenia získa aj všetky oprávnenia a licencie na takého práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu plnenia.

- Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že v okamihu odovzdania dielo nebude mať nemá žiadne právne vady a nebude zaťažené právom tretej osoby.

- Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:

- technologickú podporu pri sprevádzkovaní zariadenia.

- dodávku potrebných dielcov na prebranie pracoviska v zmysle zadania (u zhotoviteľa                                       a objednávateľa).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa predmetu tejto zmluvy v priestoroch objednávateľa dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR a vnútorných predpisov objednávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany, ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané zhotoviteľom pre objednávateľa a s pôsobením zamestnancov zhotoviteľa v objektoch objednávateľa na základe tejto zmluvy.

- Pre prípad, že časť predmetu plnenia bude mať povahu autorského diela v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v platnom znení (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi v súlade s § 40 autorského zákona bezodplatne súhlas na použitie takéhoto diela (súčasť predmetu plnenia). Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu, resp. sublicenciu po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 21 autorského zákona a teritoriálne neobmedzenú licenciu, resp. sublicenciu. Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi bezodplatne súhlas použiť dielo spôsobmi uvedenými v § 18 ods.2 autorského zákona.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, spolupôsobili resp. dodali obsah vyššie uvedeného diela, a to najmä uzavretím príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči objednávateľovi žiadne nároky, vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

- Cena diela a cena za služby

- Celková cena diela (zariadení) vrátane súvisiacich služieb a cena za záručné prehliadky a servisné prehliadky v rozsahu podľa čl. I. bod 1 a bod 2 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán vo výške:

| Názov zariadenia (časti diela) alebo cena prehliadok a servisov | Cena v € bez DPH | Výška DPH v € (20%) | Cena v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Chladenie Zimného štadióna |  |  |  |
| Cena za povinné záručné prehliadky |  |  |  |
| Cena za servisné prehliadky kompresorov od spustenia počas záručnej doby 24 mesiacov (vrátane) |  |  |  |
| Cena celkom |  |  |  |

- Zmluvné strany jasne vyhlasujú, že cena stanovená v bode 1 tohto článku je cena pevná, odsúhlasená zhotoviteľom na základe jeho odborne vykonaného zhodnotenia diela, jeho stavu a podmienok súvisiacich s vykonaním tohto diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že neuplatní navýšenie ceny z dôvodu prípadného chybného výpočtu pri spracovaní ponuky, ako ani z dôvodu neznalosti stavu, podmienok a procesov potrebných pre vykonanie diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať, odplatne ani bezodplatne prevádzať, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi zo zmluvy.

- Zhotoviteľ prehlasuje, že cena za povinné záručné prehliadky a cena za servisné prehliadky kompresorov je pevná a nemenná počas doby dohodnutej doby.

- Platobné podmienky

- Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhradená nasledovne:

- čiastka 100% zo zmluvnej ceny za chladenie zimného štadióna do 30 dní po uvedení zariadenia do prevádzky a podpisu preberacieho protokolu na zariadenie oboma zmluvnými stranami.  Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru na zmluvnú cenu za chladenie zimného štadióna. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

- Cena za záručné prehliadky do 30 dní po ich úspešnom vykonaní,

- Cena za servisné prehliadky kompresorov do 30 dní po ich úspešnom vykonaní.

- Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúr bude zmluva a preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podpísané zástupcami oboch zmluvných strán vyhotovené v súlade s podmienkami  čl. VI bod 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia objednávateľom.

- Úhrada sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa: č.ú.: (viď str. 1 tejto zmluvy).                           V prípade ak je na vystavenej faktúre uvedené iné číslo účtu zhotoviteľa, je objednávateľ bez ohľadu na túto skutočnosť oprávnený uhradiť príslušnú cenu na účet zhotoviteľa uvedený v tomto bode.

- Faktúra (daňový doklad) zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- obchodné meno zhotoviteľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,

- bankové spojenie zhotoviteľa (názov a adresa banky zhotoviteľa, SWIFT kód),

- číslo bankového účtu zhotoviteľa (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),

- názov objednávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne
objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,

- poradové číslo faktúry,

- dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu
vyhotovenia faktúry,

- dátum vyhotovenia faktúry,

- množstvo a druh realizovaného predmetu plnenia,

- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, j.

- sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak zhotoviteľ neuplatňuje na faktúre   DPH   z iných   dôvodov,   informáciu   o osobe   povinnej   zaplatiť   DPH,   s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,

- výšku dane spolu v mene EUR,

- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,

- číslo a názov zmluvy,

- kód klasifikácie produkcie CPV:

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak faktúra zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti uvedené        v predchádzajúcom bode, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia riadne a správne vystavenej faktúry objednávateľovi.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak objednávateľ neurčí inak, bude akékoľvek peňažné plnenie zo strany objednávateľa zhotoviteľovi prednostne použité na úhradu istín pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi a až po úplnom uhradení istín všetkých pohľadávok na úhradu ich príslušenstva.   V prípade existencie viacerých pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi sa takéto peňažné plnenie použije najprv na úhradu istiny pohľadávky najskôr splatnej.

- Miesto, čas a spôsob plnenia

- Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v areáli a budove Zimného štadióna v meste Žiar nad Hronom  (ďalej aj „pracovisko"), s odbornou starostlivosťou, včas a riadne. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami pracoviska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov pracoviska, oboznámil pred podpisom tejto zmluvy. Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o pracovisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na pracovisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k pracovisku.

- Zhotoviteľ zabezpečí ako súčasť ceny o dielo na svoje náklady a riziko aj:

  - nakládku každého zariadenia u výrobcu,

  - transport a poistenie zariadení počas transportu

  - vykládku zariadení z kamiónu za účasti zástupcu zhotoviteľa,

  - pripojenie zariadení podľa dokumentácie výrobcu,

  - sprevádzkovanie zariadení.

- Objednávateľ na svoje náklady a riziko zabezpečí:

- demontáž zariadení

- vypratanie priestorov pre stavbu a inštaláciu zariadení

- Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vrátane súvisiacich služieb v množstve, kvalite a vyhotovení podľa prílohy č.1 a dodať objednávateľovi prislúchajúcu sprievodnú dokumentáciu.

- Zhotoviteľ je povinný dodať dielo nezaťažené právom tretej osoby.

- Zhotoviteľ vykoná dielo na základe písomnej objednávky po uzavretí tejto zmluvy (ďalej „Objednávka/-ky“). Zhotoviteľ sa zaväzuje touto zmluvou vykonať dielo, resp. jeho časti v lehote najneskôr do 4 mesiacov odo dňa doručenia Objednávky.  Lehota potrebná na dodanie projektovej dokumentáciu v kvalite vyhotovenia potrebnej na schválenie technickou inšpekciou (max. 4 týždne) je už započítaná v pôvodnej 4 mesačnej lehote odo dňa doručenia objednávky. Lehotu dodania celého diela je možné predĺžiť maximálne o 1 mesiac potrebný na schválenie dokumentácie technickou inšpekciou.

- V prípade ak hrozí, že zhotoviteľ nevykoná dielo resp. neposkytne objednávateľovi súvisiace služby v lehote určenej podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie bude obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný deň vykonania diela resp. poskytnutia súvisiacich služieb. Splnením povinnosti zhotoviteľa uvedenej v tomto odseku nie sú dotknuté ostatné nároky objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku zhotoviteľa vykonať dielo resp. poskytnúť súvisiace služby riadne a včas, predovšetkým nároky na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré zabezpečil pre vykonanie predmetu plnenia.

- Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia alebo jeho vykonanej časti znáša výlučne zhotoviteľ a to až do jeho prevzatia podľa čl. VI tejto zmluvy zo strany objednávateľa. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa záverečným odovzdaním predmetu plnenia, podpísaním Preberacieho protokolu.

- V prípade vzniku škody na predmete plnenia do času jeho prevzatia objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje túto škodu oznámiť objednávateľovi a prednostne, bez zbytočného odkladu, uviesť predmet plnenia do pôvodného stavu.

- Dodacie listy predkladané pri dodávke diela objednávateľovi musia obsahovať číslo tejto zmluvy a popis diela, ktorý je obsahom dodávky. Poverená osoba objednávateľa prekontroluje a písomne potvrdí správnosť a zhodu dodacích listov s obsahom dodávky, ktorý je predmetom tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť pripravenosť diela k odoslaniu najneskôr 5 pracovných dní pred začatím inštalačných prác.

- Za veci prevzaté od objednávateľa na zapracovanie do diela zodpovedá zhotoviteľ v rovnakom rozsahu ako skladovateľ za škodu na skladovanej veci podľa § 533 Obchodného zákonníka.

- Záruka a nároky z vád diela

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve ako aj obvyklé vlastnosti a bude spôsobilý na riadne používanie na účel, na ktorý je určený.

- Záručná doba na dielo, resp. zariadenia tvoriace dielo je minimálne 24 mesiacov ak, výrobca neponúka dlhšiu záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť až po úspešnom uskutočnení skúšobnej prevádzky a odo dňa odovzdania predmetu plnenia (jednotlivého zariadenia) a jeho prevzatia objednávateľom. Počas tejto záručnej doby musí byť dielo, resp. jeho časť tvorená jednotlivým zariadením, spôsobilé na zmluvný a bežný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté a obvyklé vlastnosti. Osobitné záručné podmienky týkajúce sa jednotlivých zariadení tvoria obsah prílohy č. 1 tejto zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli že objednávateľ je oprávnený uplatňovať nároky z akejkoľvek vady kedykoľvek až do skončenia trvania záručnej doby.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v okamihu prechodu nebezpečenstva na objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností zhotoviteľa.

Na odstránenie vád zistených a reklamovaných objednávateľom v záručnej aj pozáručnej dobe nastúpi zhotoviteľ v lehote do 48 hodín od oznámenia objednávateľom. Zároveň bude poskytnutá podpora na horúcej linke "Hot Line" - tel. číslo: [doplní uchádzač], e-mail: [doplní uchádzač].

- Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, e-mailom.

- Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať zariadenie pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi pozáručný servis v dĺžke minimálne 10 rokov od uplynutia záruky. Poskytovania pozáručného servisu nie je predmetom tejto zmluvy. Okrem služby uvedenej v čl. 2 bod 1 (ceny za servisné prehliadky kompresorov do 10 000 MTh), ktorú si bude objednávateľ objednávať na základe aktuálnych potrieb.

- Ak má dodané zariadenie vady, objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady a objednávateľ má vždy právo požadovať od zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu začal s odstraňovaním vád a v lehote primeranej zložitosti a charakteru vád na svoje náklady odstránil vady, a to (i) dodaním chýbajúcej časti predmetu plnenia, (ii) odstránením vád opravou, ak sú vady opraviteľné v mieste dodania alebo (iii) odstránením vád opravou, ak sú vady opraviteľné v mieste v najbližšom servisnom pracovisku zhotoviteľa alebo v najbližšom pracovisku servisného partnera zhotoviteľa, ak povaha vád predmetu plnenia neumožňuje ich odstránenie spôsobmi v mieste dodania; v tomto prípade je zhotoviteľ povinný na svoje náklady dopraviť príslušnú časť predmetu plnenia alebo celý predmet plnenia z miesta dodania do svojho servisného pracoviska alebo do najbližšieho pracoviska svojho servisného partnera a následne po odstránení vád na svoje náklady dopraviť príslušnú časť predmetu plnenia alebo celý predmet plnenia do miesta dodania.

- Do doby odstránenia vád nie je objednávateľ povinný platiť časť zmluvnej ceny, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu zo zmluvnej ceny, ak by vady neboli odstránené.

- Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád predmetu plnenia, najmä náklady na prácu spojenú s odstránením vád, náklady na obstaranie častí zariadenia, ktorými majú byť nahradené vadné časti predmetu plnenia a náklady na dopravu s tým súvisiacu.

- Predmet plnenia má právne vady, ak predmet plnenia alebo jeho časť je zaťažená právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (napr. právom z priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom a pod.) (ďalej „právne vady“).

- Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi právne vady do 14 pracovných dní po tom, čo sa dozvedel o uplatnení práva tretej osoby podľa bodu 12 toho článku.

- Ak má akákoľvek časť predmetu plnenia akúkoľvek právnu vadu podľa bodu 12 tohto článku, má objednávateľ vždy právo požadovať od zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od obdržania písomného oznámenia objednávateľa o právnej vade, na svoje náklady odstránil právne vady. Do doby odstránenia právnych vád podľa bodu 15 tohto článku nie je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú cenu.

- V prípade, že zhotoviteľ neodstráni právne vady predmetu plnenia v lehote podľa bodu 14 tohto článku, bude objednávateľ oprávnený (i) požadovať zľavu zo zmluvnej ceny (objednávateľ je vždy oprávnený znížiť o zľavu zmluvnú cenu platenú zhotoviteľovi; ak zmluvná cena už bola zaplatená, môže objednávateľ požadovať vrátenie časti zmluvnej ceny, alebo (ii) odstúpiť od zmluvy.

- Objednávateľ je povinný rozhodnúť sa medzi nárokmi podľa bodu 14 tohto článku do 30 dní od márneho uplynutia lehoty podľa bodu 13.

- V prípade právnych vád ktorejkoľvek časti predmetu plnenia je zhotoviteľ zároveň povinný na svoje náklady zabezpečiť obhajobu objednávateľa proti nárokom tretích osôb z porušenia ich práv, a uhradiť všetky sumy, najmä náklady, škody a trovy právneho zastúpenia, ktoré súd vo svojom konečnom rozhodnutí prizná tretej osobe, alebo na ktoré vznikne tretej osobe nárok v súlade s dohodou o urovnaní s treťou osobou odsúhlasenou zhotoviteľom, za predpokladu, že objednávateľ oznámi zhotoviteľovi písomne právne vady v lehote podľa bodu 12 tohto článku.

- Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 8 resp. 14 tohto článku patrí objednávateľovi, ak túto voľbu oznámi zhotoviteľovi v oznámení vád zaslanom zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže v každom prípade popri nároku uvedenom v bode 8 tohto článku požadovať aj primeranú zľavu zo zmluvnej ceny.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje v záručnej dobe diela v lehote 48 hodín od doručenia písomnej reklamácie začať s odstraňovaním vád na vlastné náklady. Uvedená lehota sa predlžuje o dni pracovného voľna a sviatky.

- V prípade omeškania zhotoviteľa s nástupom na servisný zásah za účelom odstraňovania vád, patrí objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý začatý deň omeškania. Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním.

- Odovzdanie a prevzatie diela do užívania

- Zhotoviteľ je povinný objednávateľa vyzvať na prevzatie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy minimálne 14 pracovných dní pred dohodnutým dátumom dodania a prevzatia takéhoto plnenia.

- Preberacie konanie bude pozostávať z (i) prevzatia zariadenia u zhotoviteľa a (ii) prevzatia zariadenia u objednávateľa (vrátane inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky a preverenie kompletnosti a funkčnosti zariadenia). Súčasťou preberacieho konania bude tiež vykonanie súvisiacich služieb. Preberacie konanie sa vykoná v súlade s podmienkami preberacieho konania, ktoré si zmluvné strany dohodnú v súlade so zvyklosťami.

- O prevzatí predmetu plnenia sa spíše preberací protokol (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý podpíšu obidve zmluvné strany, a ktorý bude obsahovať čitateľné mená a podpisy kontaktných osôb odovzdávajúceho a preberajúcich osôb, pečiatku a dátum prevzatia zariadenia.

- K podpísaniu Preberacieho protokolu za objednávateľa a zhotoviteľa sú oprávnené kontaktné osoby objednávateľa a zhotoviteľa určené v tejto zmluve. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie zariadenia. V prípade, že má dielo pri preberaní vady, respektíve zhotoviteľ si riadne nesplnil akúkoľvek zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu plnenia.

- O riadnom ukončení poskytovania služieb podľa čl. I ods. 4 podľa písm. a) až h) a 5 tejto zmluvy bude spísaný osobitný preberací protokol po uskutočnení poslednej služby.

- Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy, objednávateľ je vždy oprávnený podmieňovať prevzatie predmetu plnenia preukázaním riadnej inštalácie, uvedením do prevádzky a odskúšaním zariadenia, predvedením a overením funkčnosti zariadenia, kompletným zaškolením objednávateľom určeného obsluhujúceho personálu a dodávkou úplnej technickej dokumentácie k zariadeniu, potrebnej na jeho riadne užívanie. Zhotoviteľ je povinný skúšky, predvedenie pred objednávateľom a zaškolenie vykonať na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo v termíne dohodnutom s objednávateľom. Pokiaľ nie sú skúšky, predvedenie a zaškolenie riadne vykonané v dohodnutom termíne, nebezpečenstvo škody na zariadení neprechádza na objednávateľa ani v prípade splnenia ostatných povinností pri vykonaní predmetu plnenia a objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že tento prípad sa nepovažuje za prípad omeškania objednávateľa s prevzatím predmetu plnenia.

- Neúspešné overenie akéhokoľvek z kritérií uvedeného v tomto článku je dôvodom na neprevzatie diela objednávateľom a zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vykonať všetky nevyhnutné úkony na diele tak, aby dielo splnilo kritéria uvedené v prílohe 1.

- Objednávateľ po neúspešnom overení kritérií uvedených v tomto článku určí zhotoviteľovi lehotu,  v ktorej sa opakovane vykonajú skúšky podľa kritérií uvedených v tomto článku. Pokiaľ Zhotoviteľ ani v opakovanej lehote nepreukáže, že dielo spĺňa všetky v tejto Zmluve dohodnuté požiadavky (najmä funkčné a/alebo výkonnostné parametre, riadnu inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy), ide zo strany Zhotoviteľa o podstatné porušenie tejto Zmluvy.

- Vyššia moc

- Zhotoviteľ a objednávateľ nie sú povinní plniť povinnosti podľa zmluvy počas doby trvania okolností, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré vylučujú ich zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade ak takéto okolnosti nastanú, zhotoviteľ je oprávnený predĺžiť termín vykonania predmetu plnenia a objednávateľ je oprávnený predĺžiť termín splatnosti ceny o dobu trvania takýchto okolností. Zmluvná strana, ktorá bola takýmito okolnosťami postihnutá, je povinná bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, v opačnom prípade nebude mať nárok na uplatnenie svojich práv podľa tohto odseku.

- Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k dielu, k cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, môže zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

- Odstúpenie od zmluvy

- V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.

- Ak porušenie zmluvných povinností zmluvnou stranou z tejto zmluvy znamená nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, môže druhá zmluvná strana odstúpiť od zmluvy v prípade, že zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá, ibaže táto skôr vyhlási, že svoj záväzok nesplní.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže; alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy objednávateľa.

- Podstatným porušením zmluvy sa v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie najmä:                         (i) omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela; (ii) nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady zariadenia; (iii) dodanie zariadenia s neodstrániteľnou podstatnou vadou, ktorá bráni alebo by mohla brániť jeho riadnemu užívaniu, resp. vedie k nesplneniu technických parametrov zariadenia uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

- Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

- Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa pre nedodržanie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa uplatní nasledujúci postup:

  - zhotoviteľ vráti všetky čiastky zaplatené objednávateľom podľa tejto zmluvy.

  - objednávateľ vráti všetky položky dodané podľa tejto zmluvy.

- Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa sa nedotýka práva na náhradu škody.

- Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď je prejav vôle zmluvnej strany oprávnenej odstúpiť od zmluvy doručený druhej zmluvnej strane.

- Odstúpením od tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na zmluvnú pokutu alebo na úrok z omeškania.

- Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od tejto zmluvy poskytla plnenie druhá zmluvná strana, toto plnenie vráti; pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi vo výške 0,03% / deň. Ak vracia plnenie zmluvná strana, ktorá odstúpila od tejto zmluvy, má nárok na úhradu preukázateľných nákladov s tým spojených.

- Zmluvné sankcie

- V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním diela patrí objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Eur za každý začatý deň omeškania, avšak maximálne do výšky 20% celkovej zmluvnej ceny. Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výška takto určenej zmluvnej pokuty je primeraná povahe a výške zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

- V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny 1 resp. zmluvnej ceny 2 patrí zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

- V prípade neposkytnutia servisných služieb podľa č. 2 bod 1 tejto zmluvy patrí objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý začatý deň omeškania poskytnutia služby.

- Doručovanie

- Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje písomne, a to doporučene, expresnou kuriérskou službou, faxom alebo e-mailom a považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej zmluvne strane, ak nie je ustanovené inak; v prípade oznámenia faxom alebo e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi faxu, a to na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto zmluvy.

- Na účely vykonávania ustanovení tejto zmluvy sú kontaktnými osobami, resp. koordinátormi nasledovné osoby:

  - za zhotoviteľa: uchádzač [uchádzač doplní meno, e-mail a tel. číslo]

  - za objednávateľa: .....................................

- Každá zo zmluvných strán je oprávnená kedykoľvek zmeniť kontaktnú osobu, o čom je povinná bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Kontaktná osoba bude disponovať oprávneniami a právomocami potrebnými pre prijímanie a realizáciu rozhodnutí v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

- Osobitné ustanovenia

- V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.

- Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým stane                                  z akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá. Zmluvné strany súhlasia, že v takomto prípade sa takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie považuje za nahradené platným ustanovením, ktoré má čo možno najviac podobný skutočný a obchodný účinok ako pôvodné ustanovenie.

- V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto zmluvy.

- Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

- Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

- Prílohy tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť

- Príloha č. 1 - špecifikácia diela (uchádzač doplní podrobnú špecifikáciu zariadení tvoriacich predmet diela v štruktúre podmienok uvedených v projektovej dokumentácii vrátane opisu súvisiacich služieb)

- Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené, riadiť v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

- Zmluvné strany sa dohodli, že na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré medzi nimi vzniknú z právneho vzťahu vzniknutého na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky, príslušným na rozhodovanie uvedených sporov je Krajský súd v Prešove.

- Všetky bankové poplatky vyrubené bankou odlišnou od banky objednávateľa v súvislosti s touto zmluvou znáša zhotoviteľa.

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy zaväzujú aj právnych nástupcov ktorejkoľvek zo zmluvných strán.

- Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia, a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, ktorí zmluvu podpísali.

V Žiari nad Hronom, dňa ...........................	V ............................, dňa ..........................

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:

________________________________	___________________________________

[uchádzač  doplní meno a priezvisko štatutárneho orgánu]