ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej len „Zmluva“)

- Zmluvné strany

Objednávateľ:		Fakultná nemocnica Trenčín

Zastúpený: Ing. Tomáš Janík, MBA, riaditeľ

IČO:00610470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

E – mail: riaditel@fntn.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	[doplniť obchodné meno]

[doplniť sídlo]

Zastúpený: 	[doplniť meno a funkciu]

Obchodný register:	[doplniť]

Oddiel: 	[doplniť]

Vložka číslo: 	[doplniť]

IČO:	[doplniť]

DIČ:	[doplniť]

IČ DPH:	[doplniť]

Bankové spojenie:  	[doplniť]

číslo účtu:	[doplniť]

E – mail:	[doplniť]

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

( Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Východiskové podklady:

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon činnosti autorského dohľadu, výkon inžinierskych činností pre stavbu „Stavba Psychosociálneho centra Fakultnej nemocnice Trenčín“ je cenová ponuka predložená Zhotoviteľom dňa [doplniť] (príloha č. 2 tejto Zmluvy) v rámci verejného obstarávania ..... zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania dňa ...... pod číslom ......., ktorej plnenie zo strany objednávateľa bude realizované z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy „Vybudovanie psycho - sociálnych centier“  s kódom 12I03-21-V16 , ktorými je táto zmluva limitovaná.

- Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dielo „Projektová dokumentácia stavby a výkon činnosti autorského dozoru, inžinieringu a technického dozoru na Stavbe „Stavba Psychosociálneho centra Fakultnej nemocnice Trenčín“ v rozsahu určenom prílohou č. 1 - Zadanie pre obstaranie projektových prác a inžinierskych činností pre stavbu „Stavba Psychosociálneho centra Fakultnej nemocnice Trenčín“ (ďalej len „Príloha č. 1“) nasledovne:

    - Vypracovanie projektovej dokumentácie Stavby v rozsahu dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia podľa § 58 Stavebného zákona, § 3, § 8 a § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. pre zlúčené územného a stavebného konania a minimálne v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. „

    - Vypracovanie projektovej dokumentácie Stavby v rozsahu dokumentácie pre uskutočňovanie (realizáciu) stavby podľa prílohy č. 3 UNIKA a minimálne v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie podľa tohto bodu je Objednávateľom písomne schválená dokumentácia podľa bodu 2.1.1 tejto Zmluvy a schválená príslušným orgánom v stavebnom konaní.

    - Výkon stáleho odborného autorského dohľadu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

    - Spolupráca pri vypracovaní projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby  minimálne v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

    - Výkon inžinierskej činnosti, a to:

- vybavenie stavebného povolenia v rozsahu podľa príslušných ustanovení Prílohy č. 1 tejto Zmluvy,

- pre kolaudačné konanie v rozsahu činností podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy,

Na účely plnenia predmetu zmluvy definovaného v písm. a) a b) tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky činnosti smerujúce k tomu, aby bolo vydané príslušné rozhodnutie, resp. povolenie podľa bodov 2.1.1 až 2.1.5 a zároveň, aby uvedené rozhodnutia aj nadobudli právoplatnosť.

Činnosti definované v bodoch 2.1.1 až 2.1.5 budú ďalej spoločne uvedené aj ako „Dielo“ alebo „Predmet zmluvy“.

  - Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade neočakávaných udalostí napr.  doplniť, resp. inak meniť Predmet zmluvy podľa svojich prevádzkových potrieb, pričom platí, že Každá takáto zmena bude vopred prerokovaná so Zhotoviteľom. Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi písomný návrh na doplnenie, resp. zmenu Predmetu zmluvy, ku ktorému Zhotoviteľ zaujme stanovisko do troch dní odo dňa jeho doručenia. V prípade dopadu na rozsah predmetu zmluvy bude takéto doplnenie predmetom rokovania o prípadnom dodatku k Zmluve. V prípade omeškania Zhotoviteľa s akceptáciou návrhu Objednávateľa, resp. neakceptovania takého návrhu podľa tohto bodu 2.2., vzniká Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy.

  - Objednávateľ sa zaväzuje prevziať Predmet zmluvy a zaplatiť zmluvnú cenu Zhotoviteľovi za podmienok obsiahnutých v tejto Zmluve.

  - Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytne veci určené na vykonanie Diela, a to:

- v dohodnutom termíne sa vyjadrí k jednotlivým stupňom dokumentácie;

- odovzdá Zhotoviteľovi všetky dostupné projektové dokumentácie a iné podklady areálových inžinierskych sietí v dotknutom území;

- oznámi svoje požiadavky ovplyvňujúce obsah a formu Diela,

- Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi na jeho požiadanie súčinnosť pri príprave podkladov pre výber zhotoviteľa stavby, počas procesu výberu zhotoviteľa stavby a pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby.

  - Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v termínoch dohodnutých v článku 4 tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne a písomne nedohodnú inak.

  - Pri vykonávaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania Diela viazaný pokynmi Objednávateľa, okrem prípadov, že je to uvedené v tejto Zmluve, alebo sa Zhotoviteľ písomne zaviazal plniť pokyny Objednávateľa na jeho vlastné riziko.

  - Zhotoviteľ vykoná Dielo osobne, s odbornou starostlivosťou a v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, v zmysle požiadaviek príslušného stavebného úradu a prípadných požiadaviek orgánov štátnej správy.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním celého Diela inú osobu. Zhotoviteľ Diela však môže poveriť vykonaním časti Diela subdodávateľa. Pri takomto vykonávaní Diela inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.

  - Dielo bude Zhotoviteľom zhotovené v súlade s Objednávateľovými požiadavkami na kvalitu, ktorá je definovaná touto Zmluvou, príslušnými slovenskými normami (STN), európskymi normami (EN) alebo normami DIN alebo ISO, ak neexistujú príslušné slovenské normy.

  - Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa požiadaviek a inštrukcií Objednávateľa, ak nie sú v rozpore s ustanoveniami platných legislatívnych predpisov a normami uvedenými v ods. 2.9; tým nie sú dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa všetky materiálne, technické, organizačné a personálne požiadavky nevyhnutné na riadne plnenie Predmetu zmluvy.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý svojej zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti podľa tejto Zmluvy, pričom zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobia osoby, ktoré konali v jeho mene ako jeho zamestnanci alebo zástupcovia na základe plnomocenstva.

  - Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu,  ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho zamestnancov s poistným plnením najmenej vo výške 150.000,00 Eur, ktoré bude platné počas celého obdobia plnenia Predmetu zmluvy až do ukončenia realizácie stavby a jej úspešnej kolaudácie a uvedenia do užívania. Písomné potvrdenie o poistení je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, a následne kedykoľvek na výzvu Objednávateľa do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy preukázať Objednávateľovi, že poistná zmluva je platná a spĺňa podmienky uvedené v tomto bode Zmluvy, a že poistné je riadne a včas uhrádzané. Zhotoviteľ sa za účelom udržiavania platnosti poistnej zmluvy zaväzuje riadne a včas platiť poistné a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vinkulovať poistné plnenie v zmysle tohto ustanovenia v prospech Objednávateľa až do ukončenia stavebných prác na Stavbe, jej úspešnej kolaudácie, uvedenia do užívania a podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí ukončenej Stavby, a vinkuláciu a jej trvanie kedykoľvek počas uvedenej doby hodnoverne písomne preukázať Objednávateľovi na jeho požiadanie. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

  - Všetka dokumentácia vypracovaná podľa tejto Zmluvy je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávneným vykonávateľom majetkových práv a Zhotoviteľ’ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ’ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve Objednávateľa. Zhotovitel’ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto Zmluvy.

  - Pri vypracovaní diela podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť a zapracovať požiadavky objednávateľa, ktoré sa vyskytnú priebežne počas doby realizácie Stavby na základe aktuálnej potreby objednávateľa, na základe zmien technických predpisov, noriem a podobne.  Zo strany Objednávateľa je možné doplniť a rozšíriť objektovú skladbu a doplniť a spresniť požadované technické riešenie a technologické zariadenia, avšak len v priamej súvislosti s predmetom projektu a pri dodržaní podmienok podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

  - Zhotoviteľ je povinný rešpektovať vecné väzby na súvisiace časti objektov a stavieb v dotknutom území a je zodpovedný za koordináciu projektových prác so súvisiacimi stavbami.

  - Zhotoviteľ je povinný vypracovať a predložiť Objednávateľovi na schválenie Harmonogram vo fáze projektovej prípravy (spracovania a dodania diela podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku Zmluvy).

  - Podrobný rozsah a obsah predmetu diela podľa tohto článku 2 je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

  - Zhotovitel’ je povinný zúčastňovať sa na odovzdávacom a preberacom konaní stavby alebo jej časti v rámci plnenia činnosti autorského dozoru. O uvedených skutočnostiach sa Objednávateľ zaväzuje písomne informovať Zhotoviteľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred.

- Miesto plnenia Predmetu zmluvy.

  - Miestom plnenia Predmetu zmluvy je sídlo zhotoviteľa a sídlo objednávateľa.

- Termín zhotovenia Predmetu zmluvy:

  - Zhotoviteľ splní svoj záväzok podľa bodu 2.1.1 tejto Zmluvy vypracovaním a odovzdaním 10 x pare v tlačenej podobe a 1x v elektronickej podobe – dwg.pdf na CD/USB kľúči, projektovej dokumentácie v termíne do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ splní svoj záväzok podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy vypracovaním a odovzdaním 8 x pare v tlačenej podobe a 1x v elektronickej podobe – dwg.pdf na CD/USB kľúči, projektovej dokumentácie v termíne najneskôr do 3 mesiacov od splnenia svojho záväzku v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy a po zapracovaní požiadaviek vyplývajúcich z podmienok stavebného povolenia.

  - Zhotoviteľ splní svoj záväzok podľa bodu 2.1.3 tejto Zmluvy pravidelnou účasťou na kontrolných dňoch minimálne 1-krát v priebehu 7 kalendárnych dní a splnením úloh z neho vyplývajúcich počas výstavby Stavby podľa spresnenia pri začatí výstavby. Zhotoviteľ je povinný viesť knihu výkonu autorského dozoru, ktorá bude na základe účasti Zhotoviteľa na stavbe verifikovaná Objednávateľom. Z knihy autorského dozoru musí na účely fakturácie vyplývať meno zamestnanca (zástupcu) Zhotoviteľa zúčastneného na výkone autorského dozoru, dátum a čas strávený na stavbe pri výkone autorského dozoru a predmet autorského dozoru (ďalej len „Prezenčná listina“). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ustanovenia predchádzajúcej vety, nebude Zhotoviteľovi uznaná a vyplatená odmena dohodnutá v bode 5.3.3 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ splní svoj záväzok podľa bodu 2.1.3 tejto Zmluvy po ukončení stavebných prác na Stavbe a podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí ukončenej Stavby.

  - Zhotoviteľ splní svoj záväzok podľa bodu 2.1.4 tejto Zmluvy predložením podpísaného protokolu o odovzdaní a schválení Projektu skutočného vyhotovenia stavby Zhotoviteľom stavby v termíne do 30 dní od odovzdania a ukončenia Stavby.

  - Zhotoviteľ splní svoj záväzok podľa bodu 2.1.5 písm. a) Zmluvy podaním žiadosti o vydanie  stavebného povolenia, pričom doba trvania získania stavebného povolenia nesmie byť negatívne ovplyvnená nedostatkami príslušného stupňa projektovej dokumentácie podľa bodu 2.1.1.

  - Zhotoviteľ plní svoj záväzok podľa bodu 2.1.5 písm. b) Zmluvy podaním žiadosti o vydanie  kolaudačného rozhodnutia, pričom doba trvania získania kolaudačného rozhodnutia nesmie byť negatívne ovplyvnená nekonaním Zhotoviteľa. Záväzok sa považuje za splnený získaním kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutím jeho právoplatnosti.

  - Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa informácie o priebehu zhotovovania Diela v každej jeho fáze a to aj prostredníctvom osobných stretnutí v rozsahu požadovanom Objednávateľom. O priebehu stretnutí Zmluvné strany vyhotovia a vzájomne odsúhlasia bez zbytočného odkladu písomný záznam zo stretnutia.

  - Lehoty podľa bodov 4.1 až 4.6 tejto Zmluvy neplynú v čase, v ktorom Zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa, na ktorú bol Objednávateľ včas písomne vyzvaný, resp. po dobu, pokiaľ stavebný úrad, alebo iný orgán štátnej správy alebo akýkoľvek iný účastník konania mešká so svojím vyjadrením nad rámec zákonnej lehoty.

  - Nesplnenie záväzku v lehotách, resp. časových úsekoch podľa bodu 4.1 až 4.6 je omeškaním Zhotoviteľa.

- Zmluvná cena

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo a príjme riziká realizácie v rámci tejto Zmluvy za zmluvnú cenu.

  - Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu Zhotoviteľovi za realizáciu Diela podľa platobných podmienok špecifikovaných v článku 6. tejto Zmluvy.

  - Zmluvná cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Zmluvná cena Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy, ktorá v sebe zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa za realizáciu Diela v rozsahu určeného projektom je:

5.3.1	Zmluvná cena Diela podľa bodu 2.1.1 tejto Zmluvy je [doplniť],- € ([doplniť]) bez DPH, je splatná po odovzdaní Diela podľa článku 9 tejto Zmluvy a je dohodnutá ako cena pevná, zahŕňajúca všetky náklady Zhotoviteľa, ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak.

5.3.2	Zmluvná cena Diela podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy je [doplniť],- € ([doplniť]) bez DPH, je splatná po  odovzdaní Diela podľa článku 9 tejto Zmluvy a je dohodnutá ako cena pevná, zahŕňajúca všetky náklady Zhotoviteľa, ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak.

5.3.3	Zmluvná cena Diela podľa bodu 2.1.3 tejto Zmluvy je [doplniť],- € ([doplniť]) bez DPH, je splatná po odovzdaní Diela podľa článku 9 tejto Zmluvy a je dohodnutá ako cena pevná, zahŕňajúca všetky náklady Zhotoviteľa, ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak.

5.3.4	Zmluvná cena predmetu Zmluvy podľa bodu 2.1.5 a) tejto Zmluvy je [doplniť],- € ([doplniť]) bez DPH, je splatná po odovzdaní Diela podľa článku 9 tejto Zmluvy a je dohodnutá ako cena pevná, zahŕňajúca všetky náklady Zhotoviteľa, ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak.

5.3.5	Zmluvná cena predmetu Zmluvy podľa bodu 2.1.5 b) tejto Zmluvy je [doplniť],- € ([doplniť]) bez DPH, je splatná po odovzdaní Diela podľa článku 9 tejto Zmluvy a je dohodnutá ako cena pevná, zahŕňajúca všetky náklady Zhotoviteľa, ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak.

(Zmluvné ceny uvedené v bodoch 5.3.1 až  5.3.5.spoločne ďalej aj ako „Celková zmluvná cena“ a každá samostatne „Zmluvná cena“).

  - K Zmluvným cenám uvedeným v bodoch 5.3.1 až  5.3.5 tejto Zmluvy bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

  - Objednávateľ prehlasuje, že Zmluvná cena diela bude uhradená z Prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy „Vybudovanie psycho - sociálnych centier“  s kódom 12I03-21-V16 . V prípade, že objednávateľovi nebudú pridelené prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z výzvy  „Vybudovanie psycho - sociálnych centier“  s kódom 12I03-21-V16“ na predmet zmluvy oprávnenou osobou, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a zmluvné strany sú povinné si bezodkladne vrátiť dovtedy poskytnuté vzájomné plnenie.

- Platobné podmienky, fakturácia a splatnosť faktúr

  - Splatnosť faktúr je do 60 dní od dátumu preukázateľného doručenia úplnej a správnej faktúry Objednávateľovi.

  - Faktúra musí spĺňať ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať najmä  tieto náležitosti:

- názov a sídlo Zhotoviteľa a Objednávateľa,

- Predmet zmluvy a deň jeho splnenia,

- bankové spojenie – označenie banky a číslo účtu Zhotoviteľa,

- registračné číslo pre DPH oboch Zmluvných strán,

- číslo Zmluvy,

- fakturovanú Zmluvnú cenu za Dielo podľa platobných podmienok a ďalšie cenové náležitosti,

- Objednávateľom potvrdený odovzdávací a preberací protokol, resp. Prezenčná listina

- podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky Zhotoviteľa.

Faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 9 tejto Zmluvy.

  - V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle bodu 6.2 tohto článku alebo bude vystavená v rozpore s touto Zmluvou, má Objednávateľ bez rizika omeškania právo takúto faktúru do lehoty jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti.

- Zhotovenie Diela

  - Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť Dielo v súlade so zákonmi, vyhláškami, opatreniami, normami, smernicami a inými predpismi platnými v Slovenskej republike, resp. v zmysle Prílohy č. 1.

  - Zhotovitel’ nesmie predmet zmluvy ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Časť predmetu zmluvy môže odovzdať na plnenie svojmu subdodávateľovi.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľa/subdodávateľov. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že je subdodávateľ povinný registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinný predložiť objednávateľovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti.

  - Zhotovitel’ je najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy povinný predložiť objednávateľovi zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých má záujem dielo alebo jeho časť zhotovovať, vrátane vymedzenia príslušných častí diela, ktoré bude konkrétny subdodávateľ zhotovovať a zároveň musí preukázať, že jeho subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.

  - Inému subdodávateľovi/subdodávateľom ako subdodávateľom uvedeným v zozname subdodávateľov, je zhotovitel’ oprávnený zadať subdodávku na realizácii diela iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

  - V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotovitel’ povinný objednávateľovi najneskôr päť (5) dní pred zmenou subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zadaním subdodávky novému subdodávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať a identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Žiadna zmena subdodávateľa nemá vplyv na záväzok riadneho plnenia povinností zhotoviteľa v súlade so zmluvou.

  - Ak došlo k výmazu subdodávateľa z Registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia podlá § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť) a ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, musí v ňom byť zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

- Práva a povinnosti Zmluvných strán

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy, ktoré malo v deň jeho odovzdania Objednávateľovi; nezodpovedá za vady Diela spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa alebo tretej osoby, na nevhodnosť ktorých Zhotoviteľ upozornil a Objednávateľ trval na ich realizácii. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela podľa článku 2 tejto Zmluvy, zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do Diela alebo inej úpravy Diela vykonanej Objednávateľom proti vôli Zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu, a to v rozsahu dotknutom takýmto zásahom.

  - Zhotoviteľ  bezodplatne odstráni reklamované vady bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi, v ojedinelých prípadoch pri potrebe obzvlášť rozsiahlej zmeny najneskôr v lehote do 20 dní odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi (po písomnom odsúhlasení tejto lehoty Objednávateľom). Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ má reklamovaná vada dosah aj na inú projektovú dokumentáciu vykonávanú podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ v rámci bezodplatného odstraňovania vád podľa tohto bodu 8.2 Zmluvy, povinný bezodplatne vykonať opravy, resp. zosúladenie projektovej dokumentácie vo všetkých jej fázach, vrátane projektu skutočného vyhotovenia stavby.

  - Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté Zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody s Objednávateľom.

  - Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, zdôvodniť ich nevhodnosť a upozorniť na možné následky realizácie Diela podľa takýchto pokynov Objednávateľa. Všetky pokyny, ako aj upozornenie na ich nevhodnosť so zdôvodnením, musia byť písomne zaznamenané.

  - Vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať:

- osobne;

- kuriérom;

- doporučenou poštou;

- zápisom podpísaným oboma Zmluvnými stranami;

- elektronickou poštou, použitím kontaktných údajov uvedených pri určení Zmluvných strán alebo písomne oznámených Zmluvnou stranou.

  - Zodpovedným zamestnancom za Objednávateľa je:

- Pre veci zmluvné:		[Mgr. Martina Riedlová, tel. 032/6566515, e.mail: martina.riedlova@fntn.sk]

- Pre veci technické		[Ing. Milan Králik, tel. 032/6566 524, e.mail: milan.kralik@fntn.sk]

  - Zodpovedným zamestnancom za Zhotoviteľa je:

- Pre veci zmluvné:		[doplniť meno, tel., e.mail]

- Pre veci technické:		[doplniť meno, tel., e.mail]

  - Zhotoviteľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri“). Zhotovitel’ je povinný počas trvania tejto zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) spolu s oprávnenou osobou a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotovitel’ nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona o registri alebo o uložení pokuty zhotoviteľovi z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o registri alebo ak je zhotovitel’ viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ak zhotovitel’ nie je alebo nebude zapísaný v registri alebo ak zhotovitel’ nesplní povinnosť overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly súvisiaci s predmetom plnenia tejto zmluvy, ako aj s ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy zo strany osôb oprávnených na výkon kontroly,  kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy a počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu Obnovy a Odolnosti č. ......... uzavretej medzi poskytovateľom prostriedkov mechanizmu a prijímateľom dňa .............; oprávnenými osobami sú najmä:

- Riadiaci orgán (poskytovateľ) a ním poverené osoby;

- Najvyšší kontrolný úrad SR;

- príslušná správa finančnej kontroly;

- certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;

- splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontroly špecifikovaným v odseku 9 tohto článku, všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, že v dôsledku kontroly vykonanej oprávneným orgánom, dôjde zavinením zhotoviteľa k uznaniu plnenia predmetu tejto zmluvy ako neoprávneného výdavku, t.j. výdavku, ktorý nezodpovedá cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku, a ktorý preto nebude objednávateľovi uznaný ako oprávnený, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi v plnom rozsahu škodu, ktorá mu v dôsledku tejto skutočnosti vznikne.

  - Zhotoviteľ bude rešpektovať právo osôb oprávnených na výkon kontroly podľa odseku 9 tohto článku vstupovať do objektov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.

  - Zhotoviteľ za zaväzuje prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly, v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly podľa odseku 9 tohto článku, a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

- Odovzdanie a prevzatie Diela

  - Odovzdaním Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatím Objednávateľom sa rozumie úspešné vykonanie protokolárneho odovzdania a prevzatia, t. j. zápisničné odovzdanie Diela Zhotoviteľom - jeho písomné prevzatie Objednávateľom.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že každá jednotlivá časť Diela definovaná v bodoch 2.1.1 až 2.1.5 tejto Zmluvy bude protokolárne odovzdávaná a preberaná samostatne.

  - Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi doporučeným listom alebo spôsobom uvedeným v bode 8.5 ukončenie každej jednotlivej časti Diela definovanej v bodoch 2.1.1 až 2.1.5 tejto Zmluvy a ukončenie výkonov podľa tejto Zmluvy. Po predchádzajúcej dohode medzi Zmluvnými stranami sa určí konkrétny termín odovzdania a prevzatia časti Diela.

  - Pred predložením poslednej faktúry musia byť Zhotoviteľom odstránené akékoľvek nedostatky a nedorobky, zistené pri preberaní Diela. Odstránenie nedostatkov a nedorobkov musí byť písomne potvrdené Objednávateľom.

  - Objednávateľ Dielo, resp. jeho časť protokolárne prevezme, pokiaľ zhotovené Dielo, resp. jeho časť v deň preberania, zodpovedá požiadavkám Objednávateľa, platným normám a predpisom a je ukončené v rozsahu určenom v Zmluve. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác. Pokiaľ sa na Diele, resp. jeho časti vyskytnú v deň preberania vady a nedorobky, má Objednávateľ právo Dielo, resp. jeho časť neprevziať, ale je povinný do preberacieho protokolu uviesť všetky dôvody, pre ktoré Dielo, resp. jeho časť odmieta prevziať a zároveň podmienky a lehoty na odstránenie vád a nedorobkov. Do protokolu o preberaní sa uvedú taktiež menšie vady a nedorobky, spolu s podmienkami a lehotami  na ich odstránenie. Drobné vady nie sú dôvodom k neprebratiu Diela, resp. jeho časti.

  - Zhotoviteľ zabezpečí a odovzdá Objednávateľovi zhotovené Dielo, resp. jeho časť na CD nosiči  / USB kľúči vo formáte dwg alebo pdf.

  - O protokolárnom odovzdaní a prevzatí hotového Diela spíše Zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí Diela v 4-och rovnopisoch, z ktorých po 2 vyhotovenia dostane každá Zmluvná strana.

  - Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela obsahuje okrem základných údajov o Diele, údajov podľa bodu 9.7 tejto Zmluvy aj:

- zhodnotenie kvality odovzdávaného Diela,

- konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu,

- súpis odovzdávaných dokladov,

- záväzné termíny odstránenia prípadných vád Diela, ak existujú,

- podpisy oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán.

  - Všetky náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného odovzdávacieho a preberacieho konania znáša Zhotoviteľ.

- Vady Diela

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady Diela bezplatne odstrániť v lehotách podľa bodu 8.2 tejto Zmluvy.

  - Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania celého Diela Objednávateľovi.

  - Pre záruku a akosť Diela platia primerane ustanovenia § 429 - 431 Obchodného zákonníka.

  - V prípade vzniku škody budú Zmluvné strany postupovať pri jej náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

  - Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady Objednávateľa vynaložené Objednávateľom v dôsledku vád Diela v rámci akýchkoľvek konaní pred orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými a fyzickými osobami a pri samotnej realizácií Stavby.

- Zmluvné pokuty

  - Za omeškanie Zmluvných strán s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy sú dohodnuté nasledovné zmluvné  pokuty:

    - Zmluvná pokuta za omeškanie Zhotoviteľa s termínom zhotovenia Diela podľa bodov 4.1 až 4.6 tejto Zmluvy je dohodnutá vo výške 0,05% z ceny tej časti Diela definovanej v bodoch 5.3.1 až 5.3.5 tejto Zmluvy s príslušnou sadzbou DPH, ktorej sa omeškanie týka, a to za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 20 % z ceny tej časti Diela s príslušnou sadzbou DPH, ktorej sa omeškanie týka.

    - Zmluvná pokuta za omeškanie Zhotoviteľa s odstraňovaním reklamovaných vád Diela v lehotách podľa bodu 8.2 tejto Zmluvy je dohodnutá vo výške 100,- € za každú jednotlivú vadu, a to za každý aj začatý deň omeškania.

    - Objednávateľ je povinný v prípade omeškania s úhradou ceny diela na základe riadne vystavenej faktúry v súlade a za podmienok stanovených v tejto zmluve, zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej právnymi predpismi

    - Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu. Prípadné nároky na náhradu škody, ktoré vznikajú z omeškania zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté.

11.2	V prípade akéhokoľvek omeškania pri realizácií Stavby spôsobeného vadami Diela, vzniká Objednávateľovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi Diela, a to vo výške 100,- € za každý deň takéhoto omeškania.

- Vyššia moc

  - Okolnosti, ktoré zbavujú zodpovednosti:

    - Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v prípadoch vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvajú dlhšie ako 6 mesiacov, Zmluvné strany sú povinné dodržať Zmluvu, pričom sa lehoty predlžujú o dobu trvania vyššej moci.

    - Okolnosťami vyššej moci sa rozumejú také okolnosti, ktoré vznikli po podpise Zmluvy v dôsledku zo strany Zmluvných strán nepredvídaných, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadneho charakteru, prírodné a podobné katastrofy, nepriaznivé počasie, výluky a štrajky, ktoré sa neobmedzujú len na jeden závod. Za prekážku Vyššej moci sa pokladajú najmä nasledujúce, pre Zhotoviteľa nepredvídateľné alebo neodvrátiteľné, udalosti mimoriadnej povahy, majúce bezprostredný vplyv na predmet plnenia a vzniknuté po uzatvorení Zmluvy: vojna, občianska vojna, revolúcia, celoštátny odborový štrajk, zemetrasenie, záplava, úder blesku, embargo úradov, nevydanie rozhodnutia, za ktoré nezodpovedá Zhotoviteľ. Za Vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej Strany alebo Subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek Rozhodnutia z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

    - Za prípady vyššej moci sa však nepovažuje omeškanie dodávky zo strany subdodávateľa.

    - V prípade vyššej moci sú Zmluvné strany povinné informovať sa telefonicky alebo e-mailom v priebehu 10 dní o vzniku a zániku vyššej moci a tiež ich písomne potvrdiť a preukázať. V prípade nedodržania tejto povinnosti nemajú Zmluvné strany právo odvolávať sa na vyššiu moc.

- Postúpenie práv a prevod práv

  - Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka - Objednávateľa. Rovnakým spôsobom Zhotoviteľ pohľadávku voči Objednávateľovi nezabezpečí ručením treťou osobou alebo žiadnym iným právne prípustným spôsobom Zhotoviteľ neposkytne práva k takejto pohľadávke tretej osobe. Písomný súhlas Objednávateľa s týmito úkonmi je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy postúpi, resp. prijme ručenie tretej osobe bez súhlasu protistrany, bude sa takýto úkon považovať za absolútne neplatný a neúčinný voči Objednávateľovi.

- Autorské a vlastnícke práva, nebezpečenstvo škody na diele

  - Veci určené na vykonanie Predmetu zmluvy, ktoré sú vlastníctvom Objednávateľa, Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu po upotrebení prípadne po výzve Objednávateľa, najneskôr však v deň odovzdania Diela vráti Objednávateľovi.

  - Dielo je vlastníctvom Zhotoviteľa až do dňa prevzatia Diela Objednávateľom.

  - Odmena za použitie Diela je súčasťou Zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Objednávateľ mohol použiť Dielo na účel sledovaný touto Zmluvou, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi vzniknutú.

  - Nebezpečenstvo škody na diele, oprávnenie na vykonávanie majetkových práv k dielu a vlastnícke právo k dielu a k veciam prostredníctvom, ktorých je dielo vyjadrené, prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 9 tejto zmluvy.

  - V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), Zhotoviteľ’ udeľuje Objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 6 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh Objednávateľa. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotovitel’ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 9 Objednávateľovi právo udeliť tretej osobe súhlas na použite diela v rozsahu udelenej licencie a tiež súhlas na postúpenie licencie.

  - Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena Zhotoviteľa v zmysle odseku 14.5 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene uvedenej v článku 5 tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy nedôjde/nedochádza k porušovaniu práv tretích osôb a Objednávateľ za žiadnych okolností za konanie v opačnom prípade nepreberá zodpovednosť.

- Zánik Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác

  - Každá zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy pri porušení podmienok Zmluvy druhou Zmluvnou stranou za predpokladu, že porušujúca Zmluvná strana neodstráni chybný stav ani napriek písomnej výzve druhej Zmluvnej strany v lehote ňou určenej. Súčasťou tejto výzvy bude oznámenie odstupujúcej Zmluvnej strany o prejavení vôle odstúpiť od Zmluvy, ak druhá Zmluvná strana nevykoná nápravu v lehote ňou určenej. Nárok na zmluvnú pokutu a na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

  - Zmluva môže zaniknúť aj na základe vzájomnej písomnej dohody Zmluvných strán.

  - Za podstatné zmluvné povinnosti Zhotoviteľa sa považuje plnenie predmetu Zmluvy v požadovanej kvalite a v požadovaných lehotách podľa tejto Zmluvy.

  - Za podstatné zmluvné povinnosti Objednávateľa sa považuje uhradenie Zmluvnej ceny podľa článku 5. tejto Zmluvy.

  - V prípade zániku Zmluvy Zhotoviteľ najneskôr do 5 pracovných dní odovzdá rozpracované materiály týkajúce sa Diela Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný za vykonané práce na Diele zaplatiť.

  - Zhotoviteľ nesmie z vlastného popudu zastaviť práce, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.

  - Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v týchto prípadoch:

    - keď Zhotoviteľ riadne a včas neplní Predmet zmluvy špecifikovaný v článku 2. tejto Zmluvy;

    - keď Zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu Objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta spoluprácu s expertmi vybranými Objednávateľom, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov Zhotoviteľa,

    - z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia prispôsobiť sa ustanoveniam Zmluvy alebo požiadavkám Objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy by Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky,

    - keď sa situácia Zhotoviteľa zmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených podľa tejto Zmluvy, resp. keď Zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy,

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd.

  - Objednávateľ má v prípadoch definovaných v bode 15.7 právo si uplatniť náhradu škody.

  - Objednávateľ je v prípadoch definovaných v bode 15.7  povinný zaplatiť Zhotoviteľovi čiastku, zodpovedajúcu cene už vykonaných prác a s tým spojených nákladov.

  - Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:

    - Objednávateľ požaduje také úpravy Predmetu zmluvy, ktoré odporujú ústave alebo zákonom alebo sú natoľko nevhodné, že zhotovený Predmet zmluvy by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť v legislatívnom procese;

    - Objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy;

    - Objednávateľ ani napriek upozorneniu Zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je opakovane v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov Zhotoviteľa.

  - V prípade, že Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať nevyhnutné opatrenia na zabránenie vzniku škody na dosiaľ vykonanom Diele, pričom Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané práce na Predmete zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť.

  - Odstúpenie od Zmluvy oznámi odstupujúca Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane doporučeným listom, ak tá v predtým stanovenej lehote nevykonala nápravu.

  - Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

  - Záväzok Objednávateľa je iba k plneniu, ktoré Zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od Zmluvy.

  - Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy ani zodpovednosti za škody.

  - Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 15.11 tohto článku, Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru skutočne zrealizovaných prác a dodávok materiálu v dvoch vyhotoveniach doporučeným listom v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Splatnosť tejto faktúry bude 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.

- Prechod vlastníctva

  - Vlastnícke právo k celému zhotovenému Dielu prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia diela Objednávateľom.

- Sporové konanie a platné právo

  - V prípade, že z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknú spory, Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa najprv pokúsia také spory pokojne urovnať priateľskou dohodou.

  - Zmluvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, predložia na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu  Slovenskej republiky.

- Záverečné ustanovenia

  - Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude druhá Zmluvná strana oboznámená v priebehu uzatvárania a plnenia tejto Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nesmú sa uviesť tretej strane bez súhlasu dotknutej Zmluvnej strany. Obe Zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku.

  - V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, každá zo Zmluvných strán bez odkladu oznámi túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, v súlade s § 18 ZVO, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po uvedenú dobu je týmto návrhom viazaná iba zmluvná strana, ktorá ho navrhla druhej strane.

  - V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia platnosť alebo účinnosť alebo boli neplatné a neúčinné už pri podpise Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení Zmluvy alebo na úpravu právnych vzťahov, ktoré nie sú zmluvou upravené, sa použijú právne predpisy rozhodného práva, a ak neexistujú, tak obchodné zvyklosti, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.

  - Ak posledný deň lehoty určenej pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, presúva sa povinnosť plniť na najbližší nasledujúci pracovný deň.

  - Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Prílohy:

Príloha č. 1- 	Zadanie pre obstaranie projektových prác a inžinierskych činností pre stavbu „Stavba Psychosociálneho centra Fakultnej nemocnice Trenčín“

Príloha č. 2 - 	Cenová ponuka zo dňa ............

Príloha č. 3 – 	Zoznam Subdodávateľov

  - Zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tejto Zmluvy a potvrdzujú, že si Zmluvu riadne prečítali, a že táto Zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

  - Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých si po ich podpise tri ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

  - Zmluva je platná dňom jej uzatvorenia, t. j. jej podpisom všetkými zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v súlade s  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Trenčíne, dňa ......................	V ..................., dňa .............................

Za Objednávateľa:	Za Zhotoviteľa:

........................................			          ...........................................

Ing. Tomáš Janík, MBA

riaditeľ