Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

## Podmienky uzatvorenia zmluvy

- S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník za podmienok uvedených nižšie, ako aj ďalších štandardných obchodných podmienok používaných pre takýto typ zmluvy v súlade s právom Slovenskej republiky.

- Obsah zmluvy o dielo bude totožný s návrhom zmluvy o dielo uvedeným nižšie a bude doplnený o kontaktné údaje verejného obstarávateľa, kontaktné údaje uchádzača, ktoré uchádzač poskytne vyplnením prílohy č.5 súťažných podkladov - Kontaktné údaje a vyhlásenia uchádzača. Predmet plnenia ako aj jeho cena budú presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky a budú v súlade so špecifikáciou stanovenou v  Prílohe č. 3 súťažných podkladov – Špecifikácia ceny.

„ Návrh “

Zmluva o dielo

č. ...............................

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu:

„Námestovo OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“

(ďalej len „ZoD“)

Zmluvné strany

| Objednávateľ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov a sídlo: |  |  |
| V zastúpení: |  |  |
| Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: |  |  |
| Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: |  |  |
| Bankové spojenie: |  |  |
| Číslo účtu: |  |  |
| IČO: |  |  |
| DIČ: |  |  |
| tel.: |  |  |
| e-mail : |  |  |
| (ďalej len „objednávateľ“) |  |  |
| Zhotoviteľ |  |  |
| Názov a sídlo: |  |  |
| V zastúpení: |  |  |
| Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: |  |  |
| Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: |  |  |
| Bankové spojenie: |  |  |
| Číslo účtu: |  |  |
| IČO: |  |  |
| DIČ: |  |  |
| IČ DPH |  |  |
| tel.: |  |  |
| e-mail : |  |  |
| Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri ..................., oddiel: ....., vložka číslo: ............................ |  |  |
| (ďalej len „zhotoviteľ“) (ďalej spolu len „zmluvné strany“) |  |  |

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na poskytnutie služby. Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. ........... zo dňa .................. pod zn. ........

Čl. II.

PREDMET ZMLUVY

| 2.1. | Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu |
| --- | --- |
|  | „Námestovo OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ dielo v nasledovnom rozsahu (ďalej len „dielo“): |

| 2.1.1 | Zabezpečenie vstupných podkladov diela predstavuje: |
| --- | --- |
| 2.1.1.1 2.1.1.2 | zameranie súčasného stavu objektu v rozsahu potrebnom pre vypracovanie realizačného projektu stavby, polohopisné a výškopisné zameranie objektu a priľahlých plôch v nadväznosti na vybudovanie dopravného napojenia na existujúci systém miestnych komunikácií a riešenie parkovacej politiky pre objekt klientskeho centra; zameranie inžinierskych sietí. |

| 2.1.2 | Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – stavebný zámer predstavuje: |
| --- | --- |
| 2.1.2.1 | vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce (stavby) na základe schválenej základnej požiadavky investičnej akcie podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. Stavebný zámer vypracovať podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 Prílohy č. 1 k tejto ZoD, ktorý bude súčasne použitý aj ako dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, |
| 2.1.2.2 | zabezpečenie dokladov - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii k dokumentácii stavebného zámeru v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné predložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj návrh na vydanie územného rozhodnutia zabezpečí objednávateľ, |
| 2.1.2.3 | zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do dokumentácie stavebného zámeru. |

| 2.1.3 | Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt stavby predstavuje: |
| --- | --- |
| 2.1.3.1 | vypracovanie realizačného projektu stavby, ktorý sa použije aj na účely stavebného konania podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 2 Prílohy č. 1 k tejto ZoD a na základe schváleného stavebného zámeru a v rozsahu prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA vrátane : - energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“) v rozsahu podľa bodu 3 Prílohy č. 1 k tejto ZoD, - environmentálneho hodnotenia budovy podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 k tejto ZoD, - popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 4 Prílohy č. 1 k tejto ZoD, |
| 2.1.3.2 | zabezpečenie dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii ( vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam ) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ, |
| 2.1.3.3 | zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby. |

| 2.1.4 | Počas realizácie stavby: |
| --- | --- |
| 2.1.4.1 | zhotoviteľ diela má povinnosť spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach), |
| 2.1.4.2 | zhotoviteľ diela spracuje plán užívania verejnej práce v spolupráci so zhotoviteľom stavby tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu, plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach), |
| 2.1.4.3 | zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu: |
|  | - poskytovanie vysvetlení a doplnení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, - účasť na kontrolných dňoch stavby, - zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby, - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, - vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania, - účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. |
| 2.2. | V prípade, ak nebude potrebné vydanie územného rozhodnutia, zhotoviteľ nebude zabezpečovať projektovú prípravu podľa bodu 2.1.2.2 a 2.1.2.3 článku II. tejto ZoD. Uvedenú skutočnosť objednávateľ bezodkladne oznámi zhotoviteľovi po vypracovaní stavebného zámeru podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD. |

| 2.3 | Spôsob vypracovania a dodania diela podľa tejto ZoD je nasledovný: |
| --- | --- |

| 2.3.1 | Vstupné podklady podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD budú dodané objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach. |
| --- | --- |

| 2.3.2 | Vypracovaný stavebný zámer podľa bodu 2.1.2 článku II. tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | stavebný zámer podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme, |
|  | b) | dokladová časť podľa bodu 2.1.2.2 článku II. tejto ZoD v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme. Súčasťou dokladovej časti bude písomné vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok, |
|  | c) | stavebný zámer podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD vrátane dokladovej časti podľa bodu 2.1.2.2 článku II. tejto ZoD upravený v zmysle všetkých prípadných pripomienok v 1 vyhotovení aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči výkresová časť vrátane technických správ a dokladová časť vo formáte „pdf“. |

| 2.3.3 | Vypracovaný realizačný projekt stavby pre realizáciu podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne: |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) | realizačný projekt podľa bodu 2.1.3.1 článku II tejto ZoD: - výkresová časť, vrátane technických správ v ôsmich (8) vyhotoveniach v tlačenej forme, - energetické hodnotenie budovy v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme, - environmentálne hodnotenie budovy v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme, - kontrolný rozpočet v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme, - popis prác s výkazom výmer v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme, |
|  | b) | dokladová časť podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD v ôsmich (8) vyhotoveniach v tlačenej forme. Súčasťou dokladovej časti bude písomné vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok, |
|  | c) | realizačný projekt stavby podľa bodu 2.1.3.1 článku II. tejto ZoD vrátane dokladovej časti podľa bodu 2.1.3.2 článku II. tejto ZoD upravený v zmysle všetkých prípadných pripomienok v 1 vyhotovení aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči pre potreby zabezpečenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác a to nasledovne : - výkresová časť, vrátane technických správ a dokladová časť spolu s písomným vyjadrením zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok vo formáte „pdf“, - energetické hodnotenie budovy vo formáte „pdf, - enviromentálne hodnotenie budovy vo formáte „pdf, - kontrolný rozpočet vo formáte „xls“, - popis prác s výkazom výmer vo formáte „xls“. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade potreby výkresovú časť vrátane technických správ aj v elektronickej podobe vo formáte napr. „dwg“, „doc“. |

| 2.3.4 | Plán užívania verejnej práce podľa bodu 2.1.4.2 článku II. tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme vo formáte „doc“ a „pdf“ a v 1 (jednom) vyhotovení aj v elektronickej forme na CD/DVD nosiči. |
| --- | --- |

| 2.4. | Pri spracovaní diela sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a technickými normami platnými na území SR v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a pokynmi oprávnených zamestnancov objednávateľa. |
| --- | --- |

| 2.5. | Východiskové podklady pre zhotovenie diela podľa tejto ZoD sú: - základná požiadavka investičnej akcie č. p. CPZA-ON-2023/003617-002 zo dňa 19.05.2023, - energetický audit zo dňa máj/2017, ktorý vypracoval OZE ENERGIA s.r.o., Košická Polianka 246, 044 41 Košická Polianka, IČO: 47 194 341, - pokyny objednávateľa uvedené v Prílohe č. 1 k tejto ZoD, - zápis z obhliadky miesta dodania predmetu zákazky č p. : ................. (ak bude potrebné vytvoriť zápis z obhliadky) |
| --- | --- |

| 2.6. | Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia realizačného projektu stavby na základe osobitnej objednávky. Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie sa vypočíta podľa cenníka reprografických prác. |
| --- | --- |

| 2.7. 2.7.1 | V procese verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác je zhotoviteľ povinný v rámci zmluvnej ceny: aktualizovať rozpočet stavby pre potreby preukázania stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania v prípade ak od odovzdania projektovej dokumentácie a prípravou verejného obstarávania uplynie viac ako jeden (1) rok, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní, |
| --- | --- |
| 2.7.2 | poskytnúť potrebné vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentácie, prípadne výkazu výmer v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v procese verejného obstarávania, a to v objednávateľom stanovenom termíne, |
| 2.7.3 | odborne posúdiť dokumenty predložené uchádzačmi v rámci vyhodnocovania ponúk na preukázanie technických vlastností navrhovaných výrobkov a zariadení, resp. ekvivalentných výrobkov a zariadení, a to najneskôr v termíne do troch (3) pracovných dní. |

| 2.8. | Vypracovaný realizačný projekt stavby pre realizáciu podľa bodu 2.1.2 článku II. tejto ZoD vrátane právoplatného stavebného povolenia bude podkladom pre podanie žiadosti objednávateľa do výzvy vyhlásenej v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. V prípade, ak bude objednávateľ po predložení žiadosti o NFP vyzvaný na doplnenie, resp. opravu projektu stavby, energetického hodnotenia budovy, environmentálneho hodnotenia budovy, resp. rozpočtu je zhotoviteľ povinný najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní v rámci zmluvnej ceny doplniť, resp. opraviť požadovaný dokument. |
| --- | --- |

| 2.9. | Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas dodané dielo podľa tohto článku tejto ZoD zaplatiť zhotoviteľovi cenu v súlade s čl. V tejto ZoD. |
| --- | --- |

ČI. III

ČAS PLNENIA

| 3.1. | Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo riadne a včas v rozsahu a podľa podmienok stanovených v článku II. tejto ZoD v nasledovných lehotách: |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Začiatok doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2. sa začína | : dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZoD, |
| a) | Koniec doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1 tejto ZoD je | : 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD, |
| b) | Koniec doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.2 tejto ZoD je | : 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD, |

| 3.1.2 | Začiatok doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.3. sa začína | : dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZoD, |
| --- | --- | --- |
| a) | Koniec doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.3.1 a), b) tejto ZoD je | : 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD, |
| b) | Koniec doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.3.1 c), 2.1.3.2, 2.1.3.3 je | : 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD, |

| 3.1.3 | Začiatok doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.4.1 tejto ZoD sa začína | : dňom odovzdania staveniska, |
| --- | --- | --- |
|  | Koniec doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.4.1 tejto ZoD je | : podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa stavby, |

| 3.1.4 | Začiatok doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.4.2 tejto ZoD je | : dňom odovzdania staveniska, |
| --- | --- | --- |
|  | Koniec doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.4.2 tejto ZoD je | : začiatkom preberacieho konania stavby, |

| 3.1.5 | Začiatok doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.4.3 tejto ZoD je | : dňom odovzdania staveniska, |
| --- | --- | --- |
|  | Koniec doby plnenia diela podľa čl. II. bod 2.1.4.3 tejto ZoD je | : dňom ukončenia kolaudačného konania. |

| 3.2. | Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia v bode 3.1. tohto článku tejto, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. |
| --- | --- |

| 3.3. | Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. |
| --- | --- |

Čl. IV.

MIESTO PLNENIA

| 4.1. | Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne a včas dokončené dielo podľa bodu 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, ul. Hollého č.7, 010 01 Žilina. |
| --- | --- |

| 4.2. | Miesto plnenia pre výkon diela podľa bodu 2.1.4 článku II. tejto ZoD je: ul. Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo (budovy a areál bývalej územnej polikliniky). |
| --- | --- |

ČI. V.

CENA ZA DIELO

| 5.1. | Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa tejto ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu článku II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške: |
| --- | --- |
|  | .............................. Eur |
|  | slovom: ................................................................. Eur |

Cena za dielo predstavuje:

| 5.1.1 | zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1. tejto ZoD | Eur |
| --- | --- | --- |

| 5.1.2 | stavebný zámer podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD | Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1.3 | doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD | Eur |

| 5.1.4 | realizačný projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD | Eur |
| --- | --- | --- |

| 5.1.5 | doklady podľa čl. II. bod 2.1.3.2 tejto ZoD | Eur |
| --- | --- | --- |

| 5.1.6 | spolupráca so zhotoviteľom stavby podľa čl. II. bod 2.1.4.1 tejto ZoD | Eur |
| --- | --- | --- |

| 5.1.7 | plán užívania verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.4.2 tejto ZoD | Eur |
| --- | --- | --- |

| 5.1.8 | autorský dohľad projektanta podľa čl. II. bod 2.1.4.3 tejto ZoD | Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1.9 | cena celkom bez DPH | Eur |
| 5.1.10 | DPH 20% | Eur |
| 5.1.11 | cena celkom vrátane DPH | Eur |

| 5.2. | Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 3 tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 5.3. | Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1.11 tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 5.4. | V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia alebo zmeny projektovaného technického riešenia, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela a ktoré ovplyvňujú cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1. tohto článku tejto ZoD, budú tieto práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom 15.1. článku XV. tejto ZoD. Dodatok k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ a pre výpočet zmeny ceny použije dohodnuté hodinové sadzby pre jednotlivé kategórie prác v príslušnej výkonovej fáze uvedené v pílohe č. 3 tejto ZoD. |
| --- | --- |

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

| 6.1. | Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne: |
| --- | --- |

| 6.1.1 | Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list podľa bodu 2.1.1. a 2.1.2 článku II. tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 6.1.2 | Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.4 a 5.1.5 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude akceptačný list o prevzatí diela podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 6.1.3 | Po ukončení spolupráce so zhotoviteľom, ktorú preverí a potvrdí objednávateľ, podľa bodu 2.1.4.1 článku II. tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.6 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. |
| --- | --- |

| 6.1.4 | Po prevzatí diela podľa bodu 2.1.4.2 článku II. tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.7 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 2.1.4.2 článku II. tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 6.1.5 | Za autorský dohľad podľa bodu 2.1.4.3 článku II. tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 15 dní po ukončení kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa bodu 5.1.8 článku V. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. |
| --- | --- |

| 6.1.6 | Faktúry vystavené podľa bodu 6.1.1 až 6.1.5 tohto článku tejto ZoD budú objednávateľovi predložené v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. |
| --- | --- |

| 6.2. | Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. |
| --- | --- |

| 6.3. | Faktúry sa doručujú výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ. |
| --- | --- |

| 6.4. | Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený na pečiatke z Centrálnej evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za deň doručenia faktúry. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúr pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúr sa považuje nasledujúci pracovný deň. |
| --- | --- |

| 6.5. | Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani preddavky. |
| --- | --- |

| 6.6. | Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ. |
| --- | --- |

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

| 7.1. | Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie, východiskových podkladov objednávateľa odovzdaných pri uzatvorení ZoD a dohôd oprávnených osôb zmluvných strán a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. Záručná doba na dielo je dohodou zmluvných strán stanovená na obdobie do ukončenia kolaudačného konania a začína plynúť dňom prevzatia diela. |
| --- | --- |

| 7.2. | Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1. tohto článku tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 7.3. | Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bode 7.5. tohto článku tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 7.4. | Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia. |
| --- | --- |

| 7.5. | Zhotoviteľ je povinný do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom. |
| --- | --- |

| 7.6. | V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 7.5. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do piatich (5) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku ZoD má sa za to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom. |
| --- | --- |

| 7.7. | Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. |
| --- | --- |

| 7.8. | Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.2. tohto článku tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby. |
| --- | --- |

| 7.9. | Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa. |
| --- | --- |

Čl. VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

| 8.1. | V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 3.1.1 a 3.1.2 článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania. |
| --- | --- |

| 8.2. | V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v bode 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela |
| --- | --- |

| 8.3. | V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy. |
| --- | --- |

| 8.4. | V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím aktualizovaného rozpočtu stavby v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.7.1 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia. |
| --- | --- |

| 8.5. | V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím vysvetlenia v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.7.2 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia. |
| --- | --- |

| 8.6. | V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím odborného posúdenia dokumentov v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.7.3 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia vysvetlenia. |
| --- | --- |

| 8.7. | V prípade omeškania zhotoviteľa s poskytnutím doplnenia, resp. opravy v termíne stanovenom v zmysle bodu 2.7 článku II. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do poskytnutia doplnenia, resp. opravy. |
| --- | --- |

| 8.8. | V prípade vzniku naviac prác počas realizácie stavby, spôsobených nesúladom realizačného projektu stavby s rozpočtom spracovaných zhotoviteľom, resp. nevhodne navrhnutým technickým riešením, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1,5 % z ceny diela uvedenej v bode 5.1.9 článku V. tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 8.9. | Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má každá zo zmluvných strán právo písomne odstúpiť od tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 8.10. | Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zaviní zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD. |
| --- | --- |

Čl. IX.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

| 9.1. | Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zabezpečení, resp. spresnení podkladov a doplňujúcich údajov potrebných pre plnenie tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 9.2. | Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa ......................................... K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený ................................... |
| --- | --- |

| 9.3. | Zmeny osôb uvedených v bode 9.2 tohto článku tejto ZoD sú obe zmluvné strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť formou písomného dodatku k tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 9.4. | Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na úvodné stretnutie k spracovaniu diela (predmetu ZoD) do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. Zhotoviteľ je povinný sa tohto stretnutia zúčastniť. Z úvodného stretnutia bude spracovaný písomný zápis, ktorý sa stane súčasťou projektu stavby. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi a informáciami z tohto stretnutia. |
| --- | --- |

| 9.5. | Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania realizačného projektu stavby zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovaného realizačného projektu stavby s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou realizačného projektu stavby. Pri realizácii predmetu ZoD je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní. |
| --- | --- |

| 9.6. | Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa výmenu tých osôb podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto ZoD, ktoré bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilé, prípadne nedodržiava časový harmonogram spracovania príslušnej časti projektovej dokumentácie v súvislosti s celkovým termínom a prikázať zhotoviteľovi, aby tieto osoby nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od požiadavky objednávateľa. |
| --- | --- |

| 9.7. | Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií. |
| --- | --- |

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

| 10.1. | Dielo sa bude odovzdávať podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD nasledovne : |
| --- | --- |

| 10.1.1 | Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.1 ods. a) článku III. tejto ZoD predmet ZoD podľa bodu 2.1.1 článku II. tejto ZoD v troch (3) vyhotoveniach a podľa bodu 2.1.2.1 článku II. tejto ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, ul. Hollého č.7, 010 01 Žilina spolu s dodacím listom za účelom zabezpečenia stanovísk odborných zložiek MV SR. Objednávateľ vráti zhotoviteľovi predmet ZoD podľa bodu 2.1.2 tejto článku II. tejto ZoD spolu so stanoviskami odborných zložiek MV SR. |
| --- | --- |

| 10.1.2 | Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.1 ods. b) článku III. tejto ZoD predmet ZoD podľa bodu 2.1.2 článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, ul. Hollého č.7, 010 01 Žilina spolu s dodacím listom. |
| --- | --- |

| 10.1.3 | Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 ods. a) článku III. tejto ZoD predmet ZoD podľa bodu 2.1.3.1 a) a b) článku II. tejto ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, ul. Hollého č. 7, 010 01 Žilina spolu s dodacím listom za účelom zabezpečenia stanovísk odborných zložiek MV SR. Objednávateľ vráti zhotoviteľovi predmet ZoD podľa bodu 2.1.3.1 a) a b) článku II. tejto ZoD spolu so stanoviskami odborných zložiek MV SR. |
| --- | --- |

| 10.1.4 | Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 ods. b) článku III. tejto ZoD predmet ZoD podľa bodu 2.1.3 článku II. tejto ZoD v jednom (1) vyhotovení v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, ul. Hollého č.7, 010 01 Žilina spolu s dodacím listom. |
| --- | --- |

| 10.1.5 | Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4 článku III. tejto ZoD predmet ZoD podľa bodu 2.1.4.2 článku II. tejto ZoD v tlačenej podobe na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, ul. Hollého č.7, 010 01 Žilina spolu s dodacím listom. |
| --- | --- |

| 10.2 | Objednávateľ vykoná kontrolu rozsahu a úplnosti diela odovzdaného podľa bodu 10.1.2, 10.1.4 a podľa bodu 10.1.5 tohto článku tejto ZoD v súlade so záväzkami tejto ZoD. V prípade, ak nebude predmet ZoD zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi zistené nedostatky. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené nedostatky odstrániť do päť (5) pracovných dní, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených nedostatkov. |
| --- | --- |

| 10.3 | Po odstránení všetkých zistených nedostatkov bude dielo považované za riadne dokončené a bude objednávateľom prevzaté akceptačným listom, na základe ktorého je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.4 článku VI. tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 10.4 | Po vystavení akceptačného listu odovzdá zhotoviteľ riadne dokončené dielo v rozsahu bodu 2.3.3 ods. c) článku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, ul. Hollého č.7, 010 01 Žilina spolu s dodacím listom. |
| --- | --- |

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

| 11.1. | Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a technické normy platné na území SR v čase realizácie a podmienky tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 11.2. | Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi, návrhmi na riešenie a pokynmi oprávnených zamestnancov uvedených v záhlaví v časti objednávateľ a v článku IX. tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií. |
| --- | --- |

| 11.3. | Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD. |
| --- | --- |
| 11.4. | V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ fakturovať práce rozpracované ku dňu prerušenia vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1 článku V. tejto ZoD. |

| 11.5. | Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa. |
| --- | --- |

| 11.6. | Zhotoviteľ bude v rámci projektových prác týkajúcich sa ochrany objektu (EZS, PSN) spolupracovať s odborom ochrany objektov Prezídia policajného zboru alebo ním povereným organizačným útvarom, ktorý bude gestorom týchto prác a pri časti projektových prác elektroinštalácia - slaboprúd /štruktúrovaná kabeláž, vyvolávací systém, kamerový systém/ zhotoviteľ poskytne súčinnosť odborným útvarom Centra podpory Žilina. |
| --- | --- |

| 11.7. | Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matríc podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie. |
| --- | --- |

| 11.8. | Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bude uzatvorená medzi objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä : - poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, - útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, - orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, - splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, - osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto bodu tohto článku tejto ZoD v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. |
| --- | --- |

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej „len autorský zákon“).

Čl. XIII.

LICENČNÉ PODMIENKY

| 13.1. | Zhotoviteľ na základe tejto ZoD udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela (licenciu) – realizačný projekt stavby, ktoré je špecifikované v bode 2.1.3 článku II. tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 13.2. | Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet ZoD uvedený v bode 2.1.2 a 2.1.3 článku II. tejto ZoD je autorským dielom a zhotoviteľ je oprávnený na použitie tohto diela v súlade s autorským zákonom. |
| --- | --- |

| 13.3. | Licencia k predmetu diela podľa bodu 2.1.2 a 2.1.3 článku II. tejto ZoD je bezodplatná. |
| --- | --- |

| 13.4. | Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na všetky známe spôsoby použitia diela v čase uzavretia tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte vyhotovení, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela. |
| --- | --- |

| 13.5. | Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi územne a vecne neobmedzenú licenciu. |
| --- | --- |

| 13.6. | Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na dobu trvania majetkových práv k dielu odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 13.7. | Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu jemu udelenej licencie (sublicencia). Postúpiť práva z licencie udelenej touto licenčnou zmluvou na tretiu osobu je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase zhotoviteľa. |
| --- | --- |

| 13.8. | Udeľovaná licencia podľa tohto článku tejto ZoD je výhradná. |
| --- | --- |

Čl. XIV.

Skončenie zmluvy

| 14.1. 14.1.1. 14.1.2. | Túto ZoD je možné skončiť: písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 14.2. 14.2.1. 14.2.2. 14.2.3. 14.2.4. 14.2.5. | Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ: vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie, vstúpil do likvidácie, je v omeškaní s dodaním diela v lehote/lehotách podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD, neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.5. a 7.6. článku VII. tejto ZoD, koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote neodstráni. |
| --- | --- |

| 14.3. | Odstúpením od tejto ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VIII. tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 14.4. 14.4.1. 14.4.2. | Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak: objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy, je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti. |
| --- | --- |

| 14.5. | Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie nadobudlo účinnosť na tretí deň po jej odoslaní. |
| --- | --- |

| 14.6. | Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody. |
| --- | --- |

| 14.7. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto ZoD môžu byť postúpené na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka. |
| --- | --- |

| 14.8. | V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR. |
| --- | --- |

| 14.9. | Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú skončením tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z článku VII. a článku VIII. tejto ZoD. |
| --- | --- |

| 14.10 | Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracať už poskytnuté plnenia. |
| --- | --- |

Čl. XV.

Záverečné ustanovenia

| 15.1. | Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. |
| --- | --- |

| 15.2. | Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ. |
| --- | --- |

| 15.3. | Táto ZoD vrátane príloh je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy. |
| --- | --- |

| 15.4. | Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. |
| --- | --- |

| V Bratislave dňa |  | V .............................. dňa |
| --- | --- | --- |
| za objednávateľa |  | za zhotoviteľa |

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. ......................

Pokyny objednávateľa k vypracovaniu projektu stavby

tu bude vložená časť B. prílohy 1 Súťažných podkladov –Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. ......................

Vzor environmentálneho hodnotenia budovy

| ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov objektu : ................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Potreba tepla súčasný stav |  | Potreba tepla navrhovaný stav |  | Úspora |  |
|  |  |  | [kW/h] | [GJ] | [kW/h] | [GJ] | [kW/h] | [GJ] |
| Potreba tepla na vykurovanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Potreba tepla súčasný stav |  | Potreba tepla navrhovaný stav |  | Úspora |  |
|  |  |  | [kW/h] | [GJ] | [kW/h] | [GJ] | [kW/h] | [GJ] |
| Potreba energie na prípravu teplej vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potreba energie na osvetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potreba energie na osvetlenie a prípravu TV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energetický nosič |  |  |  | Zemný plyn |  |  |  |  |
|  |  |  | Spotreba plynu súčasný stav |  | Spotreba plynu navrhovaný stav |  | Úspora |  |
|  |  |  | m3/rok |  | m3/rok |  | m3/rok |  |
| Spotreba plynu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znečisťujúca látka | Emisný faktor |  | Emisie súčasný stav |  | Emisie navrhovaný stav |  | Redukcia emisií |  |
|  | [kg/ 1000 . m3] |  | [kg] | [t] | [kg] | [t] | [kg] | [t] |
| TZL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nox |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znečisťujúca látka Zemný plyn | Emisný faktor |  | Emisie súčasný stav |  | Emisie navrhovaný stav |  | Redukcia emisií |  |
|  | [t/ 1000 . GJ] |  | [kg] | [t] | [kg] | [t] | [kg] | [t] |
| CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrická energia | Emisný faktor |  | Emisie súčasný stav |  | Emisie navrhovaný stav |  | Redukcia emisií |  |
|  | [t/ 1000 . kWh] |  | [kg] | [t] | [kg] | [t] | [kg] | [t] |
| CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 spolu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ročná produkcia emisií súčasný stav: |  |  |  |  |  |  | [t] |  |
| Ročná produkcia emisií navrhovaný stav: |  |  |  |  |  |  | [t] |  |
| Ročná redukcia emisií: |  |  |  |  |  |  | [t] |  |

Príloha č. 3 k zmluve o dielo č. ......................

Špecifikácia ceny

| V Bratislave dňa |  |  | V ................................. dňa |
| --- | --- | --- | --- |
| Za objednávateľa: |  |  | Za zhotoviteľa: |

tu bude vložená ponuka uchádzača v zmysle  Prílohy č 3.  Súťažných podkladov – Špecifikácia ceny

Príloha č. 4 k  zmluve o dielo č. ........................................

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

| V Bratislave dňa |  |  |
| --- | --- | --- |
| za objednávateľa |  | za zhotoviteľa |

|  | Subdodávateľ ( obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO ) | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa ( meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia ) | Popis časti diela vypracovávanej subdodávateľom ( napr. prieskumy, zameranie, ELI, ZTI, ÚK, VZT a pod. ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |