**Prevádzka a servis redakčného systému SwiftSite webové sídla** [**www.minv.sk**](http://www.minv.sk)

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná úprava** | **Hodnota / charakteristika** |
| Respozívnosť webového sídla

|  |
| --- |
|  |

 | Dopracovanie štýlov pre responzívne zobrazovanie webového sídla - prispôsobovanie sa rozlíšeniu displeja.Lehota dodania: do 6 mesiacov od podpisu zmluvy. |
| Doplnenie hlavičky  | Doplnenie webového komponentu podľa idsk a to hlavičky a trikolóry.Lehota dodania: do 6 mesiacov od podpisu zmluvy. |
| Kontrola prístupnosti | Kontrola prístupnosti na všetkých podstránkach webového sídla. Špecifikácia chýb a vytvorenie vzorových podstránok ako manuál pre správne napĺňanie webového obsahu.Lehota dodania: do 6 mesiacov od podpisu zmluvy. |
| Konsolidácia webového sídla | Hromadný výmaz nepoužívaných zdrojovLehota dodania: do 31. 12. 2025. |
| Implementácia prvkov podľa idsk.gov.sk | Kontrola a doplnenie všetkých webových komponentov podľa idsk.Lehota dodania: do 6 mesiacov od podpisu zmluvy. |
| Neštandardné výstupy | Pri vzniku požiadaviek zo strany objednávateľa na neštandardné úkony (napríklad pri zmenách legislatívy) je možné ich objednať na základe objednávky v rozsahu maximálne 200 hodín na 3 roky za 45 EUR bez DPH. |
| Prevádzka web sídla na obdobie 3 rokov | Prevádzka webového sídla je požadovaná na obdobie 3 rokov (od 1.7.2024 do 30.6.2027) a obsahuje činnosti:- odstraňovanie porúch redakčného systému SwiftSite, pokiaľ spôsobujú obmedzenie funkčnosti alebo nefunkčnosť Web sídla objednávateľa- poradenstvo a konzultácie v súvislosti s Web sídlom objednávateľa v pracovnom čase- poskytovanie servisných programátorských služieb je v rozsahu 6 osobohodín/mesiac. |
| Spôsob fakturácie | Po vykonaní služby. Súčasťou bude potvrdený protokol o vytvorení programového diela alebo poskytnutí služby. |
| Odstránenie chýb na SW | Do 36 hodín od prijatia oznámenia telefonicky alebo emailom, do 7 dní u chýb softvéru neovplyvňujúce hlavné funkcie systému. |
| Záruky | 6 mesiacov na vytvorené programové diela a poskytnuté služby. |