Smlouva o dílo – NÁVRH

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: ...........

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Objednatel:**

**Dopravní podnik města Brna, a.s.**

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Miloš Havránek, generální ředitel

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Žůrek, technicko-provozní ředitel

tel.: 543 171 310, e-mail: vzurek@dpmb.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Karel Kalivoda, zástupce TPŘ infrastruktura

tel.: 543 171 250, e-mail: kkalivoda@dpmb.cz

Ing. Ivan Sedláček, vedoucí odd. stavebních investic

tel.: 543 171 525, e-mail: isedlacek@dpmb.cz

Osoba zodpovědná za plnění smlouvy: Aleš Patočka, oddělení stavebních investic
tel.: 543 171 528, e-mail: apatocka@dpmb.cz

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., Brno

Číslo účtu: 8905621/0100

Společnost je plátcem DPH

a

**Zhotovitel:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sídlo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v \_\_\_\_\_\_\_, oddíl \_\_\_\_\_\_, vložka \_\_\_\_\_\_\_\_

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktní osoba ve věcech technických: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IČ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankovní spojení: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Číslo účtu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Společnost je/není plátcem DPH

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:

# Předmět díla

* 1. Předmětem této smlouvy je provedení podrobného geotechnického průzkumu včetně projektové dokumentace na jeho provedení pro akci **„Hala LD Přístaviště – podrobný geotechnický průzkum“** včetně (dále jen „dílo“).
	2. Předmětem podrobného geotechnického průzkumu (dále jen PGTP) jsou zejména průzkumné práce v oblastech inženýrské geologie (IG), geotechniky (GT) a hydrologie (HG). Průzkumné práce v rámci podrobného geotechnického průzkumu zahrnují zejména přípravné práce (rešerše, rekognoskace), vrtné práce, polní zkoušky, penetrační sondy a související práce, jakož i odběry vzorků a laboratorní práce. Dále jsou předmětem zpracování práce geofyzikální, geodetické, hydrogeologické, geologické a korozní průzkum. Dílo musí poskytnout veškeré údaje nutné k řádné charakteristice horninového prostředí a spolehlivému stanovení charakteristických hodnot parametrů, které budou použity ve výpočtech při návrhu všech stavebních objektů výše označeného projektu, a to ve stupních dokumentace pro stavební povolení (DSP), realizační dokumentace (RDS) a pro následnou realizaci stavby nové haly a sousední rozhledny (projektu výše označeného) vybraným zhotovitelem.
	3. Obsah a rozsah díla:
		1. Vypracování projektové dokumentace pro provedení podrobného geotechnického průzkumu.
		2. Získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů a organizací k dokumentaci, zapracování připomínek z tohoto projednávání vzešlých do DSP.
		3. Zajištění povolení k provedení PGTP od příslušných úřadů a vlastníků dotčených pozemků.
		4. Provedení samotného PGTP dle objednatelem předem schválené projektové dokumentace.
	4. Rozsah díla je dále upřesněn v Technické specifikaci, která je přílohou č.1 této smlouvy a dále rozpisem jednotlivých položek výkonů a prací v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.2 této smlouvy.
	5. Zhotovitel díla se dále zavazuje zajistit veškerou inženýrskou činnost nutnou pro realizaci díla (zejména souhlasy vlastníků pozemkových nemovitostí, stanoviska správců pozemních komunikací, stanoviska správců podzemních sítí, ohlášení příslušnému báňskému úřadu, České geologické službě, příslušnému krajskému úřadu a dalším dotčeným orgánům státní správy a samosprávy, jichž bude pro realizaci díla zapotřebí).
	6. Před zahájením průzkumných prací zhotovitel zajistí geodetické vytýčení projektovaných sond a odstranění náletové zeleně v místech, kde to bude nutné pro zajištění přístupu oprávněných osob k provedení průzkumné činnosti nebo k příjezdu používané techniky (vrtná souprava atp.).
	7. Objednateli bude zhotovitelem rovněž předložena závěrečná písemná zpráva k předmětu díla, a to včetně grafických a digitálních výstupů a fotodokumentace, ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě, v elektronickém formátu v .pdf verzi umožňující prohlížení na 1 ks CD/DVD a 1 ks na USB nosiči a dále v elektronickém otevřeném formátu (.dwg, .dgn) veškeré grafické přílohy v 1 ks CD/DVD a 1 ks na USB nosiči.
	8. Dílo bude vypracováno v souladu a v rozsahu s platnými a účinnými právními předpisy v době trvání smlouvy, a to včetně prováděcích vyhlášek a technických norem. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je mu známa předmětná legislativa a je povinen provést dílo tak, aby bylo dosaženo účelu této smlouvy a aby na základě jím provedeného díla mohla být řádně a včas realizována tato akce. V opačném případě je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto vznikne.
	9. Správní poplatky je povinen hradit objednatel.
	10. Objednatel je oprávněn i v průběhu plnění požadovat omezení rozsahu díla a zhotovitel je povinen tyto požadavky akceptovat, přičemž věcný rozsah změny a dopad změny na cenu díla musí být sjednány dodatkem k této smlouvě.
	11. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dále dohodnutou cenu.

# Doba provedení díla

* 1. Zhotovitel se zavazuje dílo odevzdat objednateli v následujících termínech:
		1. Zahájení prací do 3 dnů od data účinnosti smlouvy
		2. Předání kompletního díla do 12 týdnů od data účinnosti smlouvy
	2. Dílo bude realizováno v souladu s Harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jakožto Příloha č. 3.

# Cena díla

* 1. Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:
	 **.................. Kč bez DPH**
	2. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
	3. Bližší specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.2 této smlouvy.
	4. Na stavební práce, které jsou předmětem smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v souladu s § 92a tohoto zákona povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.
	5. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Tato cena může být změněna jen dohodou smluvních stran. Do ceny nejsou zahrnuty průzkumy a správní poplatky.
	6. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajišťování staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy aj.), které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla, které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.
	7. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění díla, a je tedy závazný a úplný. Z tohoto důvodů zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání kompletního díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen v příloze č. 2 této smlouvy.

# Platební podmínky a fakturace

* 1. Cena bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, jejichž nedílnou přílohou bude předávací protokol díla podepsaný oprávněnou osobou objednatele.
	2. Celková cena díla bude účtována po předání díla.
	3. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je uvedený ve faktuře, do 30 dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu prací se považuje za splněnou dnem odepsání platby z účtu objednatele.
	4. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění bude dále obsahovat číslo smlouvy objednatele a bankovní spojení zhotovitele. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol, který bude potvrzen osobou odpovědnou za plnění ustanovení této smlouvy nebo jí ustanovenou osobou.
	5. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí a/nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury zpět objednateli.
	6. Zhotovitel se zavazuje, že pokud nastanou na jeho straně skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty oznámí neprodleně tuto skutečnost objednateli. Objednatel je oprávněn v návaznosti na toto oznámení postupovat v souladu s § 109 a), a to jako ručitel za nezaplacenou daň uhradit DPH z poskytnutých zdanitelných plnění správci daně zhotovitele, a to na osobní depositní účet zhotovitele vedený u jeho finančního úřadu. Takto je oprávněn postupovat i v případech, že tyto skutečnosti zjistí i jiným způsobem než na základě oznámení zhotovitele. Postup dle § 109 a) následně oznámí objednatel zhotoviteli. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku daně a zhotovitel tak není oprávněn po objednateli požadovat uhrazení této částky.
	7. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které se bude provádět bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v souladu s § 96 zákona o DPH v registru plátců.

# Podmínky realizace díla

* 1. Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci při provádění díla. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o plnění činností podle této smlouvy, postupovat s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v souladu se zájmy objednatele a oznamovat objednateli všechny okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
	2. Podkladem pro zpracování PD bude odsouhlasené technické zadání objednatelem, resp. zápis ze vstupního výrobního výboru. Zápis pořizuje zhotovitel v součinnosti se zástupcem objednatele.
	3. Zhotovitel se zavazuje:
		1. Za součinnosti objednatele před zahájením prací (a následně dle potřeby) svolat vstupní výrobní výbor a následné výrobní výbory, kde budou upřesněny požadavky na způsob komunikace a doplnění podkladů, členy výboru za objednatele budou především zástupci středisek: Stavební investice, Správa majetku, Lodní doprava.
		2. Pracovat samostatně a technická řešení projednat s objednatelem, dotčenými orgány a organizacemi.
	4. Zástupce objednatele (nebo jím pověřená osoba) je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému přerušení provádění díla. Pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla zástupcem objednatele (nebo jím pověřená osobou) dočasně přerušeno.
	5. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování zadání projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu spočívající v odstranění vad v provádění díla řádným způsobem či v řádném plnění jiných povinností z této smlouvy zhotoviteli vyplývajících.
	6. Dojde-li ke zpoždění zhotovitele z důvodů překážek vzniklých výlučně pro okolnosti ležící na straně objednatele nebo z důvodů překážek, které obě strany uznávají jako okolnosti nezávislé na vůli stran, které nemohly odvrátit nebo překonat a jež nepředvídaly a nemohly předem učinit odpovídající opatření k jejich odvrácení nebo zmírnění, znemožňující řádný postup prací dle této smlouvy, potom upraví smluvní strany příslušné dodací lhůty formou písemného dodatku k této smlouvě.

# Předání a převzetí díla

* 1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Předání díla proběhne na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
	2. Místo předání a převzetí díla je na adrese sídla objednatele (Hlinky 151, 656 46 Brno).
	3. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

# Jakost díla, odpovědnost za vady a smluvní záruka

* 1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě dohodnuté.
	2. Na provedené dílo zhotovitel poskytuje záruku v době trvání 3**6 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
	3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
	4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů poté, co mu bude doručena reklamace vad objednatele, se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává či nikoli a z jakého důvodu. Uznané záruční vady je zhotovitel povinen neprodleně nebo ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, a to na vlastní náklady.

# Užití díla

* 1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli výhradní licenci k výkonu práva užít dílo nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem provedení akce dle čl. 1 bod 1.1. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná.
	2. Objednatel má zejména právo dílo, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci akce v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám za účelem realizace akce. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při realizaci akce plně a ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout bez dalšího svolení zhotovitele neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci akce podílet. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace akce a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám zúčastněným na akci za účelem její realizace.

# Smluvní sankce

* 1. V případě nesplnění závazků z této smlouvy se strana, která má plnit, zavazuje uhradit všechny prokazatelné náklady, které s předmětem plnění vznikly straně druhé.
	2. Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace a předání díla činí **2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
	3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v přiměřené době stanovené objednatelem činí **1 000,- Kč** za každý den prodlení za jednotlivou vadu, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.
	4. V případě pozdní úhrady faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení, který činí **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
	5. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny vůči objednateli z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, z dokladů, na které smlouva odkazuje nebo z právních předpisů.
	6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující smluvní pokutu.
	7. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování.

# Ukončení smluvního vztahu

* 1. Tento smluvní vztah může být ukončen dohodou nebo písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.
	2. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Odstoupení se stane účinným uplynutím pěti dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud v této lhůtě druhá smluvní strana nenapraví porušení smlouvy, které je důvodem pro odstoupení.
	3. Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují zejména prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 5 dnů, prodlení objednatele s plněním svých povinností vůči zhotoviteli takové, že zhotovitel nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit.
	4. Podstatným porušením smlouvy je také zjištění, že zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy nebo ze zákona, a přitom zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.
	5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody.
	6. Tento smluvní vztah je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni v této dohodě určeném. Tato dohoda musí být datována a podepsána osobami oprávněnými k podpisu smluvních ujednání.

# Ostatní smluvní ujednání

* 1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
	2. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.
	4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů zhotovitele či objednatel se zájmy osobními, zejména nebudou zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
	5. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž přijdou do styku, plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znění. Zhotovitel i objednatel jsou zejména povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i objednatel jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou osobou.
	6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.
	7. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy. Objednatel plně odpovídá zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. Zhotovitel plně odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti.
	8. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
	2. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
	3. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
	4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
	5. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
	7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Harmonogram prací (doplní zhotovitel)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| za objednatele: |  | za zhotovitele: |
| V Brně dne ……………… |  | V Brně, dne ……………… |
| ............................................................ |  | ............................................................ |
| Ing. Miloš Havránek |  | .............. |
| generální ředitel |  | .............. |