Príloha č. 9

Harmonogram platieb

| Etapa | Platba [%] | Termín | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Záloha pri zahájení projektu | 10 | Pri zahájení projektu | pokrytie počiatočných nákladov, nastavenie projektového tímu a prvotných nákladov |
| - Etapa (oblasť riadenia prekladiska) | 20 | 31.03.2026 | po splnení a otestovaní míľnika |
| - Etapa (oblasť riadenia vlečky, špedície) | 10 | 31.05.2026 | splnení a otestovaní míľnika |
| - Etapa (oblasť logistického skladu) | 15 | 31.08.2026 | splnení a otestovaní míľnika |
| - Etapa (Web nadstavba pre zákazníkov) | 15 | 31.10.2026 | splnení a otestovaní míľnika |
| - Etapa (zabezpečenie, implementácia) | 10 | 31.12.2026 | splnení a otestovaní míľnika |
| - Etapa (stavebné práve, implementácia, testovanie) | 20 | 01.04.2026 | splnení a otestovaní míľnika |
| - Etapa (odovzdanie Diela) | 10 | 15.12.2026 | pred konečným odovzdaní Diela bude prevedené komplexné testovanie a záverečná kontrola, aby bol zaistená kvalita a úplnosť dodania Diela |