Príloha č. 1.4 súťažných podkladov – Harmonogram

Harmonogram projektu ASOPPCP

| ID | FÁZA/AKTIVITA | Trvanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Návrh systému (Analýza a Dizajn) |  |
|  | 1a Skúška funkčnosti návrhu systému Funkčný prototyp | do 2 mesiacov od účinnosti Zmluvy |
| 2 | Vybudovanie transakčného modulu |  |
|  | 2a Implementácia a testovanie | do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy |
|  | 2b Nasadenie Transakčného modulu do produkcie a sfunkčnenie 5 ks technických zariadení 2c Skúška funkčnosti transakčného modulu | Max. do 8 mesiacov od účinnosti Zmluvy (bude upravené v súlade s návrhom na plnenie kritéria) |
| 3 | Úplné vybudovanie systému |  |
|  | 3a Osadenie všetkých zariadení Komplexná skúška funkčnosti systému | do 7 mesiacov od oznámenia miest |
| 4 | Post implementačná podpora | 3 mesiace po nasadení |
| 5 | Dokončovacia fáza | do 3 mesiacov po nasadení |
| 6 | Podpora prevádzky (SLA) | od ukončenia fázy 2c |