**Príloha č. 2 - Doba plnenia Diela, časový harmonogram**

**Doba plnenia Diela je v súlade s harmonogramom, uvedeným nižšie.**

**Časový harmonogram**

Detailný plán realizácie diela vypracuje Zhotoviteľ do 10 (desiatich) pracovných dní od účinnosti Zmluvy o dielo, pričom tento podlieha schváleniu Riadiaceho výboru a stáva sa záväzným.

Harmonogram jednotlivých častí diela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Aktivita** | **Fakturačný míľnik** | **Koniec[[1]](#footnote-2)** |
|  | **Analýza a dizajn** | **FM 2** | **do 31.08.2025** |
| **Časť 1** | Release 1 | *Fakturované v rámci FM 2* | *do 28.02.2025* |
| **Časť 4** | Release 2 | *do 31.08.2025* |
|  | **Implementácia a testovanie** |  | **do 31.12.2025** |
| **Časť 2** | Release 1 | *Fakturované v rámci FM 1* | *do 15.03.2025* |
| **Časť 5** | Release 2 | *Fakturované v rámci FM 3* | *do 31.12.2025* |
|  | **Nasadenie na PROD a Postimplementačná podpora[[2]](#footnote-3)** |  | **do 28.02.2026** |
| **Časť 3** | Release 1 | **FM 1** | *do 31.03.2025* |
| **Časť 6** | Release 2 | **FM 3** | *do 28.02.2026* |
| **Časť 7** | **Dodanie softvérových licencií** | *Fakturované v rámci FM 4* | **do 28.02.2026** |
| **Časť 8** | **Celková akceptácia a podpis Záverečného akceptačného protokolu** | **FM 4** | **najneskôr do 28.02.2026** |

Dodávka bude realizovaná waterfall metódou. Release 2 je finálne vydanie kompletnej dodávky diela.

1. Termín vrátane ukončeného akceptačného konania (podpis Akceptačného protokolu). [↑](#footnote-ref-2)
2. Postimplementačná podpora v dĺžke trvania minimálne jeden mesiac. [↑](#footnote-ref-3)